ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Градостроительная политика» на 2018-2024 годы»

за 12 месяцев 2020 года.

## Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

## Целью является обеспечение устойчивого развития территорий.

## На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 82 706,4 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 68 120,3 тыс. руб., за счет средств ОБ 14 586,1 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 79 093,7 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 65 991,3         тыс. руб., за счет средств ОБ 13 102,4 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 96%.

## 1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

## Цель Подпрограммы – создание условий для строительства.

## На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 36 383,9 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 21 797,8 тыс. руб., за счет средств ОБ 14 586,1 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 32 834,2 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 19 731,8 тыс. руб., за счет средств ОБ 13 102,4 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 90%.

## 1.1. В рамках выполнения архитектурно-планировочных работ проводятся следующие мероприятия:

## 1.1.1. Проведение архитектурных конкурсов на территории города Мурманска.

## В 2020 году было запланировано проведение одного архитектурного конкурса.

## Проведение архитектурных конкурсов носит заявительный характер. В связи с отсутствием заявок, конкурс не проведен.

## 1.1.2. Образование земельных участков для предоставления многодетным семьям.

## По результатам конкурсных процедур, 13.07.2020 заключен муниципальный контракт с ИП Какоулин Алексей Михайлович на выполнение кадастровых работ в отношении 252 земельных участков. 21.09.2020 работы выполнены в полном объеме.

## Таким образом, по показателю «Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям» из запланированных 252 земельных участков, по итогам 12 месяцев 2020 года выполнено – 252 участка.

## 1.2.-1.3.  В рамках планировки территорий, формирования (образования) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям,  и обеспечения их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры проводятся работы по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры. Показатель – площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям в количестве 34 га не исполнен в связи с технической ошибкой при формировании муниципальной программы.

## Показатель обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры исполнен в полном объёме.

## По результатам конкурсных процедур, 19.07.2018 заключен договор с единственным поставщиком № ТП-18-00218 (в редакции дополнительного соглашения № ТП-18-00218-004 от 29.04.2020) с АО «Мурманская областная электросетевая организация» на сумму 27 673,8 тыс. руб. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям 110 индивидуальных жилых домов, Мурманская область, город Мурманск, в районе улицы Скальной. На 2020 год предусмотрено 11 346,0 тыс. руб.

## Работы выполнены в полном объеме.

## По результатам конкурсных процедур, 26.09.2018 заключен договор с единственным поставщиком № 248/06-18 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 21.09.2020) с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму           8 845,5 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001007. На 2020 год предусмотрено 3 192,0 тыс. руб.

## Работы выполнены в полном объеме.

## По результатам конкурсных процедур, 25.12.2018 заключен договор с единственным поставщиком № 263/06-18 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 13.10.2020) с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму         16 098,8 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0000000; 51:20:0002405. На 2020 год предусмотрено 4 013,4 тыс. руб.

## Работы выполнены в полном объеме.

## По результатам конкурсных процедур, 13.12.2019 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с акционерным обществом «Мурманская областная электросетевая организация» № ТП-19-00341 по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям 40 жилых домов на сумму 14 887,0 тыс. рублей, расположенных в районе проезда Ледокольного в кадастровом квартале 51:20:0001318 (далее – договор).

## Срок выполнения работ – 12.12.2021.

## На 2020 год предусмотрено 2 382,0 тыс. руб.

## На сегодняшний день произведена оплата 70% работ по договору.

## По результатам конкурсных процедур, 26.10.2020 заключен договор с единственным поставщиком № 365/06-20ХВ с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму 48 814,7 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0002400; 51:20:0002405; 51:20:0000000:58. На 2020 год предусмотрено 4 881,4 тыс. руб. На сегодняшний день произведена оплата 10% работ по договору.

1.4. На реализацию мероприятия «Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным детям» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 7 042,5  тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур, 24.07.2020 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с ООО «Интеркарто» № 07/2020 на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе горы Горелой на сумму 672,3 тыс. рублей (далее – договор).

Работы выполнены в полном объеме.

По результатам конкурсных процедур, 03.08.2020 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с ООО «Интеркарто» № 08/2020 на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе улиц Брусничной, Морошковой и Черничной на сумму 4 492,9 тыс. рублей (далее – договор).

Работы выполнены в полном объеме.

По результатам конкурсных процедур, 04.08.2020 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с ООО «Интеркарто» № 09/2020 на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе улицы Родниковой на сумму 1 295,0 тыс. рублей (далее – договор).

Работы выполнены в полном объеме.

По результатам конкурсных процедур, 02.09.2020 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с ООО «МосГеоПро»  № 10/2020 на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска по проезду Молодежному на сумму 582,3  тыс. рублей (далее – договор).

Работы не завершены в полном объеме, подрядчиком не пройдена экспертиза. Плановый срок завершения работ февраль 2021 года.

1.6. На реализацию мероприятий «Субсидия для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме    400 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 200,0 тыс. руб., за счет средств ОБ 200,0 тыс. руб.

Предоставление социальной выплаты носит заявительный характер.

В 2020 году поступило 1 заявление. Осуществлено финансирование в 2020 год в объеме    390 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 195,0 тыс. руб., за счет средств ОБ 195,0 тыс. руб.

Таким образом, по показателю «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» запланировано - 1, исполнено - 1.

2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска на 2018-2024 годы  муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2 – создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 9 496,1 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 9 496,1 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятия  1.1. «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» Комитетом были подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы. По итогам проведенных аукционов заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 1/2020 на  оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламные материалы 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 02.03.2020 на сумму 7 011 000 руб. 00 коп.;

- муниципальный контракт № 2/2020 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (настенные панно-брандмауэры) 03.03.2020 на сумму 1 069 560 руб.00 коп.;

- муниципальный контракт № 3/2020 Оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламные видео-материалы)  от 16.03.2020 на сумму 422 500 руб.00 коп.;

- муниципальный контракт № 4/2020 2020 Оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламные видео-материалы)  от 16.03.2020  на сумму 495 000 руб. 00 коп.;

- муниципальный контракт № 5/2020 Оказание услуг по изготовлению рекламных материалов социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 03.03.2020  на сумму 478 070 руб. 50  коп.

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов за 12 месяцев 2020 года по данному мероприятию составила 9 476 130 (девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сто тридцать) руб. 50 коп. Все муниципальные контракты исполнены своевременно и оплачены в установленный срок.

По указанным муниципальным контрактам Комитетом была изготовлена и размещена социальная наружная реклама по следующим направлениям:

а)  по вопросам общественно-значимых целей и обеспечения интересов государства:  борьбы и профилактики с коронавирусной инфекцией COVID 19; проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации;  антинаркотической направленности, предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, употребления несовершеннолетними алкогольной продукции;

б) государственных праздников и мероприятий: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и исполнение Указа Президента РФ от 08.07.2019 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» в 2020 году; День России; День Государственного флага РФ, День народного единства;

г) городских праздников, мероприятий и программ:  городского праздника День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны;  городской программы «Мурманск – город чистоты!», День города.

Таким образом, за 12 месяцев 2020 года:

1. По мероприятию 1.1 Подпрограммы 2  «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы», была изготовлена, размещена социальная наружная реклама по указанной выше тематике. Все рекламные материалы были размещены своевременно. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы – 230 шт. из запланированных 230 рекламных материалов, исполнение мероприятия составляет 100 %. Кассовый расход денежных средств по мероприятию 1.1 по состоянию за 12 месяцев 2020 года составил 9 476 130 (девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сто тридцать) руб. 50 коп  Финансовый показатель исполнения мероприятия 1.1 Подпрограммы 2 составил 100 %;

2. Исполнение  мероприятия 1.2  Подпрограммы «Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций», по состоянию за 12 месяцев 2020 года исполнение мероприятия составляет 0%, кассовый расход денежных средств составил 0 руб. 00 коп. Финансовый показатель исполнения мероприятия составил 0%. Неисполнение мероприятия связано с тем, что мероприятие носит заявительный характер, планируемые заявления о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций в конце 2020 года в Комитет не поступили.

3. В связи с отсутствием необходимости проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, исполнение мероприятия 1.3 Подпрограммы «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет 0%. Кассовый расход денежных средств мероприятию 1.3 по состоянию за 12 месяцев 2020 года составил 0 руб. 00 коп. Финансовый показатель исполнения мероприятия 1.3 составил 0%.

4. Мероприятие 1.4 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение мероприятия 1.4 Подпрограммы 2 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет 100%, выдано 40 из 40 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5.  Мероприятие 1.5 «Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение составляет 100%, выдано 375 из 375 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций.

Общий финансовый показатель исполнения подпрограммы «Наружная реклама города Мурманска» на 2018 - 2024 годы по итогам 12 месяцев 2020 года составил 100%, финансовое исполнение составило 9 476,1 тыс. руб.

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы» (далее - АВЦП) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы.

Целью АВЦП является обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

## На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 36 826,4 тыс. руб. за счет средств МБ.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 36 783,4 тыс. руб. за счет средств МБ. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 100%.

Реализация программы направлена на решение основной задачи:

- обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мурманска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления градостроительства и территориального развития муниципального образования город Мурманск, в том числе:

- оказание муниципальных услуг и исполнение функций в количестве 78 единиц;

- своевременность оплаты труда.

Заместитель председатель комитета                                             Н.С. Елисеев