

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.11.2022 № 3521

**Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы (в ред. постановлений от 02.06.2023 № 2010, от 21.12.2023 № 4476, от 31.01.2024 № 352)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 - 2028 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22 и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:

- от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы», за исключением пункта 3;

- от 16.05.2018 № 1363 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы»;

- от 23.08.2018 № 2739 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановления от 16.05.2018 № 1363)»;

- от 12.11.2018 № 3902 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739)»;

- от 17.12.2018 № 4380 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902)»;

- от 18.12.2018 № 4401 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380)»;

- от 02.09.2019 № 2938 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401)»;

- от 28.11.2019 № 3954 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938)»;

- от 13.12.2019 № 4193 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954)»;

- от 16.12.2019 № 4235 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193)»;

- от 13.05.2020 № 1151 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235)»;

- от 26.06.2020 № 1468 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151)»;

- от 07.09.2020 № 2079 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468)»;

- от 09.12.2020 № 2837 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079)»;

- от 16.12.2020 № 2918 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837)»;

- от 24.06.2021 № 1728 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918)»;

- от 18.08.2021 № 2143 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728)»;

- от 29.11.2021 № 3036 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728, от 18.08.2021 № 2143)»;

- от 14.12.2021 № 3205 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728, от 18.08.2021 № 2143, от 29.11.2021 № 3036)»;

- от 17.12.2021 № 3262 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728, от 18.08.2021 № 2143, от 29.11.2021 № 3036, от 14.12.2021 № 3205)»;

- от 28.07.2022 № 2147 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728, от 18.08.2021 № 2143, от 29.11.2021 № 3036, от 14.12.2021 № 3205, от 17.12.2021 № 3262)»;

- 04.10.2022 № 2879 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728, от 18.08.2021 № 2143, от 29.11.2021 № 3036, от 14.12.2021 № 3205, от 17.12.2021 № 3262, от 28.07.2022 № 2147)».

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

**Глава администрации**

**города Мурманска Ю.В. Сердечкин**

Приложение к постановлению администрации

города Мурманска

от 14.11.2022 № 3521

Утверждена

постановлением администрации

города Мурманска

от 14.11.2022 № 3521

Муниципальная программа города Мурманска

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы

Срок реализации: 2023 - 2028 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Создание условий для обеспечения населения, проживающего в многоквартирных домах, качественными жилищными и коммунальными услугами |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» (ответственный исполнитель подпрограммы – КЖП) |
| Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» (ответственный исполнитель подпрограммы – КЖП) |
| Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» (ответственный исполнитель подпрограммы – КЖП) |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»(ответственный исполнитель подпрограммы – КЖП) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 1 907 092,6 тыс. рублей, в том числе:- средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 1 606 839,1 тыс. рублей, из них:2023 год: 292 242,2 тыс. рублей,2024 год: 264 642,4 тыс. рублей,2025 год: 240 381,4 тыс. рублей,2026 год: 240 410,3 тыс. рублей,2027 год: 279 275,8 тыс. рублей,2028 год: 289 887,0 тыс. рублей,- средства областного бюджета (далее – ОБ): 253,5 тыс. рублей, из них:2023 год: 43,8 тыс. рублей,2024 год: 41,1 тыс. рублей,2025 год: 41,1 тыс. рублей,2026 год: 41,1 тыс. рублей,2027 год: 43,2 тыс. рублей,2028 год: 43,2 тыс. рублей,- средства федерального бюджета (далее – ФБ): 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,2028 год: 0,0 тыс. рублей,- внебюджетные источники (далее – ВБ): 300 000,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 50 000,0 тыс. рублей,2024 год: 50 000,0 тыс. рублей,2025 год: 50 000,0 тыс. рублей,2026 год: 50 000,0 тыс. рублей,2027 год: 50 000,0 тыс. рублей,2028 год: 50 000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Сохранение на уровне 100 % доли многоквартирных домов, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение. Поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в нормативном состоянии.Организация эффективного управления/обслуживания многоквартирными(-ых) домами(-ов).Сохранение на уровне 100 % доли организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение |
| Ответственный исполнитель программы | КЖП |
| Соисполнители программы | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее - КТРиС)  |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетные задачи реализации муниципальной программы определены в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными законодательством Российской Федерации:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части полномочий по организации на территории городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части разработки и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В настоящее время актуальными являются проблемы, касающиеся обеспечения населения, проживающего в многоквартирных домах (далее – МКД), жилищными и коммунальными услугами, соответствующими нормативным требованиям, а также вопросы повышения качества управления МКД.

Муниципальная программа направлена на решение указанных проблем.

Цель муниципальной программы – создание условий для обеспечения населения, проживающего в МКД, качественными жилищными и коммунальными услугами.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Принятие мер, направленных на поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в нормативном состоянии.

На решение указанной задачи направлены следующие мероприятия:

- разработка или актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск;

- ремонт/реконструкция муниципальных коммунальных объектов для сохранения их работоспособности и улучшения технического состояния;

- устранение аварийных ситуаций на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения;

- реализация обязанности муниципального образования город Мурманск по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД как собственника муниципальных помещений в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП.

2. Оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального комплекса.

На территории муниципального образования город Мурманск имеются жилые МКД, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также МКД, в которых имеются помещения специализированного жилищного фонда.

С целью создания условий для поддержания указанного жилищного фонда в нормативном состоянии, а также обеспечения населения, проживающего в таких домах, жилищными и коммунальными услугами постановлениями администрации города Мурманска утверждены механизмы оказания финансовой поддержки организациям, осуществляющим управление (обслуживание) данным жилищным фондом, из бюджета муниципального образования город Мурманск:

- постановлением администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 утвержден порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда;

- постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 утвержден порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов.

Деятельность по снабжению тепловой энергией и горячей водой населения района Дровяного осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Мурманская управляющая компания» (далее – МУП «МУК»).

В целях обеспечения населения указанного района качественными коммунальными ресурсами предусмотрено финансовое обеспечение затрат, связанных с эксплуатацией муниципальных котельных и организацией бесперебойного теплоснабжения указанного района, постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 утвержден порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными.

В рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установки приборов учета энергетических ресурсов муниципальной программой предусмотрено возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов:

- постановлением администрации города Мурманска от 03.07.2014 № 2165 утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- постановлением администрации города Мурманска от 09.11.2015 № 3094 утвержден порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды.

3. Создание условий для развития самоуправления МКД.

Как показывает практика, наиболее эффективным способом управления МКД является такой способ управления как товарищество собственников недвижимости (далее - ТСН).

С целью формирования благоприятных условий для создания и деятельности ТСН муниципальной программой предусмотрены следующие меры финансовой поддержки жителям города в случае выбора указанной формы управления МКД:

- постановлением администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 утвержден порядок предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества собственников недвижимости;

- постановлением администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 утвержден порядок предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом.

В целях популяризации самоуправления, лучших практик управления МКД муниципальной программой предусмотрено проведение ежегодного общегородского конкурса среди лиц, осуществляющих управление МКД по номинациям:

- номинация № 1 – на лучшее содержание и благоустройство придомовых территорий «Чистый двор – чистый город» (участники – управляющие организации (далее – УО) города Мурманска);

- номинация № 2 – на лучшее санитарно-техническое содержание МКД и придомовой территории «Мой дом – моя забота» (участники – жилищные, жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), ТСН города Мурманска);

- номинация № 3 – на лучшее санитарно-техническое содержание МКД и придомовой территории «Дом эффективного управления/обслуживания» (участники – УО, обслуживающие организации города Мурманска).

Также развитию самоуправления МКД и созданию условий для обеспечения населения качественными жилищными и коммунальными услугами способствует деятельность подведомственного КЖП муниципального казенного учреждения «Новые формы управления» (далее – МКУ «НФУ»).

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивается за счет средств местного, областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

2. Перечень показателей

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен- ность показателя | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы.Цель муниципальной программы: создание условий для обеспечения населения, проживающего в МКД, качественными жилищными и коммунальными услугами |
| 0.1 | Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП, КТРиС |
| 0.2 | Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 0.3 | Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в МКД в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 0.4 | Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 0.5 | Доля МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/обслуживающая организация, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск».Цель подпрограммы 1: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в городе Мурманске |
| 1.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 34,90 | 34,90 | 34,92 | 34,94 | 34,96 | 34,98 | 35,00 | 35,02 | КЖП  |
| 1.2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 98,30 | 98,30 | 98,32 | 98,34 | 98,36 | 98,38 | 98,40 | 98,42 | КЖП |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 67,40 | 67,40 | 69,55 | 69,57 | 69,59 | 69,61 | 69,63 | 69,65 | КЖП |
| 1.4 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/ кв.м | -1 | 0,284 | 0,284 | 0,282 | 0,280 | 0,278 | 0,276 | 0,274 | 0,272 | КЖП |
| 1.5 | Удельный расход электрической энергии в МКД | кВт\*ч /кв.м | -1 | 55,0 | 55,0 | 53,9 | 53,8 | 53,7 | 53,6 | 53,5 | 53,4 | КЖП |
| 1.6 | Удельный расход холодной воды в МКД | куб.м/ чел. | -1 | 60,2 | 60,2 | 62,1 | 62,0 | 61,9 | 61,8 | 61,7 | 61,6 | КЖП |
| 1.7 | Удельный расход горячей воды в МКД\* | куб.м/ чел. | -1 | - | 21,6 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | - | - | - | КЖП |
| 1.8 | Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 1.9 | Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период».Цель подпрограммы 2: обеспечение предоставления жилищных и коммунальных услуг населению, надежности эксплуатации муниципальных котельных района Дровяного |
| 2.1 | Количество отремонтированных коммунальных объектов  | ед. | 0 | 53 | 12 | 83 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | КТРиС |
| 2.2 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | м.п. | 0 | 0 | 0 | 121,2 | 623 | 160 | 160 | 160 | 160 | КТРиС |
| 2.3 | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 2.4 | Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | ед. | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | КЖП |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск».Цель подпрограммы 3: содействие организации эффективного управления МКД |
| 3.1 | Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |
| 4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах».Цель подпрограммы 4: реализация мер, направленных на обеспечение качественного жилищно-коммунального обслуживания населения |
| 4.1 | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору УО для управления МКД | ед. | 0 | - | - | 1049 | 829 | 839 | 869 | 1147 | 1147 | КЖП |
| 4.2 | Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЖП |

\* расчет показателя производится только в отношении открытой системы горячего водоснабжения от котельной «Северная» акционерного общества «Мурманэнергосбыт». В связи с реализацией Правительством Мурманской области мероприятий по переводу многоквартирных домов на закрытую систему горячего водоснабжения расчет данного показателя после 2025 года не представляется возможным.

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 2023-2028 | КЖП, УО  | - | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска.0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска.1.1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска.1.2. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска.1.4. Удельный расход тепловой энергии в МКД.1.5. Удельный расход электрической энергии в МКД.1.6. Удельный расход холодной воды в МКД.1.7. Удельный расход горячей воды в МКД |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие: возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части муниципальных помещений |  | КЖП, МКУ «НФУ» |  | 0.3. Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в МКД в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами.1.8. Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат. 1.9. Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат |
| 2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1  | Основное мероприятие: капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства  | 2023-2028 | КТРиС, Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС»)  | - | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска.2.1. Количество отремонтированных коммунальных объектов. 2.2. Протяженность реконструированных коммунальных сетей |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | 2023-2028 | КЖП |  | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска.0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска.0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного.2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | 2023-2028 | КЖП | - | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат |
| 4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие: осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений в сфере жилищно-коммунального обслуживания | 2023-2028 | КЖП, МКУ «НФУ» | - | 0.5. Доля МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/обслуживающая организация, от общего количества МКД города Мурманска. 4.1. Количество проведенных открытых конкурсов по отбору УО для управления МКД.4.2. Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | 2023-2028 | КЖП | - | - |

4. Перечень объектов капитального строительства

| №п/п | Наименование объекта капитальногостроительства | Соисполнитель, заказчик | Проектнаямощность | Сроки и этапывыполнения работ | Общаястоимостьобъекта, тыс.руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 47 492,0 | 20 782,8 | 26 709,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 47 492,0 | 20 782,8 | 26 709,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |
| 1 | Капитальный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до кабельного разделителя, расположенного на фасаде жилого дома по улице Полярные Зори, дом 8 | КТРиС, ММКУ «УКС» | 343,0 п.м | 2023 | 2 804,0 (сметный расчет) | Всего | 2 804,0 | 2 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 804,0 | 2 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт участка сети бытовой канализации в районе дома 5 по улице Чумбарова-Лучинского до канализационного коллектора, расположенного на улице Шестой Комсомольской Батареи | КТРиС, ММКУ «УКС» | 186,2 п.м | 2023 | 6 681,8 (сметный расчет) | Всего | 6 681,8 | 6 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6 681,8 | 6 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт участка сети противопожарного водоснабжения, проходящего транзитом в подвальных помещениях домов 53, 54, 55, 58, 59, 60 по улице Капитана Орликовой от водопроводного колодца с торца дома 60 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске (компенсационное озеленение) | КТРиС, ММКУ «УКС» | 327,0 п.м. | 2023 | 50,0 (сметный расчет) | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция участка дренажной сети в районе дома 35 по улице Аскольдовцев | КТРиС, ММКУ «УКС» | 121,2 п.м. | 2023 | 3 960,0 (ориентировочная стоимость) | Всего | 3 960,0 | 3 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3 960,0 | 3 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по улице Достоевского в городе Мурманске  | КТРиС, ММКУ «УКС» | 623,0 п.м | 2023-2024 | 23 527,0 (ориентировочная стоимость) | Всего | 23 527,0 | 7 287,0 | 16 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 23 527,0 | 7 287,0 | 16 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому 4 по ул. Шабалина | КТРиС, ММКУ «УКС» | 944 п.м | 2024 | 6 030,7 (ориентировочная стоимость) | Всего | 6 030,7 | 0,0 | 6 030,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6 030,7 | 0,0 | 6 030,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВ от ТП-239 до жилых домов 13, 15 по улице Советской в районе Росляково | КТРиС, ММКУ «УКС» | 520 п.м | 2024 | 4 438,5 (ориентировочная стоимость) | Всего | 4 438,5 | 0.0 | 4 438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4 438,5 | 0.0 | 4 438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива, по улице Юрия Смирнова с присоединением к существующей тепловой сети | КЖП | 1,8 МВт | 2024 | 47 800,78 (ориентировочная стоимость) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Реконструкция дизельной котельной по улице Прибрежной путем установки на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на древесной пеллете и замещающего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной, с присоединением к существующим сетям | КЖП | 0,9 МВт | 2024 | 28 311,3 (ориентировочная стоимость) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления финансовой поддержки | Нормативный правовой акт  | Соисполнитель, ответственный за предоставление меры финансовой поддержки | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |
| 1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными | Организация бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными» | КЖП | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного.2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного |
| 1.2 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | Создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов» | КЖП | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска.0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного |
| 1.3 | Субсидия на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда | Создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | КЖП | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска.0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного |
| 1.4 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяного | Организация бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного, восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик муниципальных котельных | Постановление администрации города Мурманска от 27.07.2020 № 1783«Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное» | КЖП | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного.2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного |
| 2 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» |
| 2.1 | Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с созданием ТСН | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества собственников недвижимости» | КЖП | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат |
| 2.2 | Субсидия некоммерческим организациям (ТСЖ/ТСН и ЖСК) на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению МКД | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496«Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | КЖП | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение.3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат |

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год / источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 1 907 092,6 | 342 286,0 | 314 683,5 | 290 422,5 | 290 451,4 | 329 319,0 | 339 930,2 | КЖП, КТРиС, МКУ «НФУ», ММКУ «УКС», УО |
| МБ  | 1 606 839,1 | 292 242,2 | 264 642,4 | 240 381,4 | 240 410,3 | 279 275,8 | 289 887,0 |
| ОБ | 253,5 | 43,8 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 43,2 | 43,2 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | КЖП | 2023-2028 | Всего | 1 740 234,5 | 288 030,6 | 280 959,8 | 280 908,0 | 280 936,9 | 299 394,0 | 310 005,2 | КЖП,МКУ «НФУ»,УО |
| МБ  | 1 439 981,0 | 237 986,8 | 230 918,7 | 230 866,9 | 230 895,8 | 249 350,8 | 259 962,0 |
| ОБ | 253,5 | 43,8 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 43,2 | 43,2 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | КТРиС | 2023-2028 | Всего | 166 858,1 | 54 255,4 | 33 723,7 | 9 514,5 | 9 514,5 | 29 925,0 | 29 925,0 | КТРиС, ММКУ «УКС» |
| МБ  | 166 858,1 | 54 255,4 | 33 723,7 | 9 514,5 | 9 514,5 | 29 925,0 | 29 925,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | 2023-2028 | Всего | 325 444,1 | 53 730,0 | 54 168,1 | 54 168,1 | 54 168,1 | 54 604,9 | 54 604,9 | КЖП, МКУ «НФУ»,УО |
| МБ  | 25 444,1 | 3 730,0 | 4 168,1 | 4 168,1 | 4 168,1 | 4 604,9 | 4 604,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 2023-2028 | Всего | 323 650,0 | 53 650,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | КЖП, УО |
| МБ  | 23 650,0 | 3 650,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие: возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | 2023-2028 | Всего | 1 794,1 | 80,0 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 604,9 | 604,9 | КЖП,МКУ «НФУ» |
| МБ  | 1 794,1 | 80,0 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 604,9 | 604,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | 2023-2028 | Всего | 433 678,4 | 102 018,1 | 66 570,1 | 42 360,9 | 42 360,9 | 87 684,2 | 92 684,2 | КЖП, КТРиС, ММКУ «УКС» |
| МБ  | 433 678,4 | 102 018,1 | 66 570,1 | 42 360,9 | 42 360,9 | 87 684,2 | 92 684,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие: капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | 2023-2028 | Всего | 166 858,1 | 54 255,4 | 33 723,7 | 9 514,5 | 9 514,5 | 29 925,0 | 29 925,0 | КТРиС, ММКУ «УКС» |
| МБ  | 166 858,1 | 54 255,4 | 33 723,7 | 9 514,5 | 9 514,5 | 29 925,0 | 29 925,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | 2023-2028 | Всего | 266 820,3 | 47 762,7 | 32 846,4 | 32 846,4 | 32 846,4 | 57 759,2 | 62 759,2 | КЖП |
| МБ  | 266 820,3 | 47 762,7 | 32 846,4 | 32 846,4 | 32 846,4 | 57 759,2 | 62 759,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | 2023-2028 | Всего | 1 985,0 | 290,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 | КЖП |
| МБ  | 1 985,0 | 290,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | 2023-2028 | Всего | 1 985,0 | 290,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 | КЖП |
| МБ  | 1 985,0 | 290,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | 2023-2028 | Всего | 750 596,9 | 118 674,1 | 129 697,2 | 129 645,4 | 129 674,3 | 119 970,1 | 122 935,8 | КЖП,МКУ «НФУ» |
| МБ  | 750 596,9 | 118 674,1 | 129 697,2 | 129 645,4 | 129 674,3 | 119 970,1 | 122 935,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие: осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений в сфере жилищно-коммунального обслуживания | 2023-2028 | Всего | 750 596,9 | 118 674,1 | 129 697,2 | 129 645,4 | 129 674,3 | 119 970,1 | 122 935,8 | КЖП,МКУ «НФУ» |
| МБ  | 750 596,9 | 118 674,1 | 129 697,2 | 129 645,4 | 129 674,3 | 119 970,1 | 122 935,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 395 388,2 | 67 573,8 | 63 869,1 | 63 869,1 | 63 869,1 | 66 780,8 | 69 426,3 | КЖП |
| МБ  | 395 134,7 | 67 530,0 | 63 828,0 | 63 828,0 | 63 828,0 | 66 737,6 | 69 383,1 |
| ОБ | 253,5 | 43,8 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 43,2 | 43,2 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | 2023-2028 | Всего | 395 388,2 | 67 573,8 | 63 869,1 | 63 869,1 | 63 869,1 | 66 780,8 | 69 426,3 | КЖП |
| МБ  | 395 134,7 | 67 530,0 | 63 828,0 | 63 828,0 | 63 828,0 | 66 737,6 | 69 383,1 |
| ОБ | 253,5 | 43,8 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 43,2 | 43,2 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство Мурманской области | Изменение порядка и сроков реализации мероприятий | Системный мониторинг изменений законодательства | Своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты | Постоянно |
| 2 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожание стоимости товаров и услуг | Нарушение сроков выполнения мероприятий, выполнение мероприятий не в полном объеме, прекращение выполнения мероприятий | Эффективное планирование бюджетных расходов, мониторинг цен | Перераспределение финансовых ресурсов на первоочередные направления в пределах утвержденного объема финансирования по муниципальной программе  | Постоянно |
| 3 | Риск несостоявшихся конкурсов/аукционов на оказание услуг (выполнение работ) | Нарушение сроков выполнения мероприятий, невыполнение мероприятий | Планирование сроков конкурсных процедур с учетом возможности возникновения необходимости проведения повторных конкурсов, своевременное формирование конкурсной документации | Своевременная организация проведения повторного конкурса  | При проведении конкурсов/аукционов |
| 4 | Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | Нарушение сроков, ненадлежащее качество выполненных работ  | Поэтапный контроль за выполнением работ  | Реализация мероприятий по претензионной и исковой работе | Постоянно |
| 5 | Принятие решения уполномоченного органа об увеличении размера обязательного взноса на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД не в полном объеме | Своевременный анализ изменений законодательства Мурманской области | Своевременная подготовка предложений по выделению дополнительного финансирования из муниципального бюджета | Постоянно |
| 6 | Смена УО/обслуживающей организации в отношении МКД, по которому предоставляется субсидия  | Изменение количества получателей субсидии, избыточные/недостаточные бюджетные ассигнования на предоставление субсидий  | Системный мониторинг  | Своевременное внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий, внесение соответствующих изменений в бюджет, корректировка целевых показателей  | Постоянно |
| 7 | Увеличение стоимости выполнения работ по капитальному и текущему ремонту, реконструкции объектов муниципальной собственности | Невозможность достижения плановых значений показателей муниципальной программы в полном объеме | Регулярный мониторинг рыночных цен | Своевременная корректировка расчетов стоимости выполнения работ, подготовка предложений по выделению дополнительного финансирования из муниципального бюджета, корректировка целевых показателей | Постоянно |

8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм – КЖП.

Соисполнитель муниципальной программы – КТРиС – является ответственным исполнителем подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2023-2028 годы и осуществляет управление реализацией основных мероприятий, включенных в указанную подпрограмму.

Участниками муниципальной программы являются:

- МКУ «НФУ» - участвует в реализации мероприятий подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы и «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в МКД» на 2023-2028 годы;

- ММКУ «УКС» - участвует в реализации мероприятия подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2023-2028 годы.

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм, в том числе порядок внесения изменений в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с пунктом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок).

Порядок проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ осуществляется согласно пункту 9 Порядка.

Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных программ определены пунктом 10 Порядка.

9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула)  | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | - | - | - | - | - | - |
| 0.1 | Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска | % | Отношение количества МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, к общему количеству МКД, расположенных на территории города Мурманска | Количество МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение | Ведомственные данные, источник данных – технические характеристики МКД государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Мурманской области  | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | КЖП |
| Количество МКД, расположенных на территории города Мурманска | Ведомственные данные, источник данных – адресный перечень МКД  | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | КЖП |
| 0.2 | Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска | % | Отношение количества МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, к общему количеству МКД, расположенных на территории города Мурманска | Количество МКД, по которым подтверждена техническая готовность принятия теплоносителя | Ведомственные данные, источник данных – паспорта готовности МКД к отопительному периоду, выданные в рамках приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 | Ежегодно, не позднее 1 сентября отчетного года | КЖП |
| Количество МКД, расположенных на территории города Мурманска | Ведомственные данные, источник данных – адресный перечень МКД  | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | КЖП |
| 0.3 | Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в МКД в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами | % | Vисп.об. = (Vопл.ипу+ Vопл.одпу+Vопл.взносы)/ (Vзаяв.ипу+ Vзаяв.одпу +Vзаяв.взносы) \*100 | Vопл.ипу - сумма оплаченных заявлений по установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных заявлений | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |
| Vопл.одпу – сумма оплаченных счетов на установку общедомовых (коллективных) приборов учета используемых энергетических ресурсов  | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| Vопл.взносы – сумма оплаченных счетов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |
| Vзаяв.ипу - сумма принятых заявлений по установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды | Ведомственные данные, источник данных – учет принятых заявлений | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |
| Vзаяв.одпу - сумма выставленных счетов на установку общедомовых (коллективных) приборов учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии | Ведомственные данные, источник данных – учет выставленных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| Vзаявл.- cумма выставленных счетов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Ведомственные данные, источник данных – учет выставленных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |
| 0.4 | Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | % | Отношение количества организаций жилищно-коммунального комплекса, которым предоставлена субсидия, к общему количеству организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | Количество организаций жилищно-коммунального комплекса, которым предоставлена субсидия (в отношении каждого вида субсидий) | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| Количество организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение (в отношении каждого вида субсидий) | Ведомственные данные, источник данных – учет принятых заявлений | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| 0.5 | Доля МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/ обслуживающая организация, от общего количества МКД города Мурманска | % | Отношение количества МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/ обслуживающая организация к общему количеству МКД, расположенных на территории города Мурманска | Количество МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/ обслуживающая организация | Ведомственные данные, источник данных – реестр лицензий Мурманской области на осуществление предприниматель-ской деятельности по управлению МКД | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | МКУ «НФУ» |
| Количество МКД, расположенных на территории города Мурманска | Ведомственные данные, источник данных – адресный перечень МКД  | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | МКУ «НФУ» |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | %, ежегодно | Дээ=(Эпр/Эобщ)\*100 | Эпр – объем потребляемой (используемой) электрической энергии на территории города Мурманска, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, млн кВт · ч | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| Эобщ – общий объем потребляемой (используемой) электрической энергии на территории города Мурманска, млн кВт · ч | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| 1.2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | %, ежегодно | Дтэ=(Тпр/Тобщ)\*100 | Тпр – объем потребляемой (используемой) тепловой энергии на территории города Мурманска, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| Тобщ – общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии на территории города Мурманска, Гкал | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | %, ежегодно | Дхв=(Хпр/Хобщ)\*100 | Хпр – объем потребляемой (используемой) холодной воды на территории города Мурманска, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| Хобщ – общий объем потребляемой (используемой) холодной воды на территории города Мурманска, куб.м | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| 1.4 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/кв.м | УРтэ=ОПтэ/Пмкд | ОПтэ – объем потребления тепловой энергии в МКД города Мурманска, Гкал | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| Пмкд – общая площадь жилых помещений МКД, расположенных на территории города Мурманска, кв.м | Статистические данные, форма 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Ежегодно, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| 1.5 | Удельный расход электрической энергии в МКД | кВт\*ч/кв.м | УРээ=ОПээ/Пмкд | ОПээ – объем потребления электрической энергии в МКД города Мурманска, кВт\*ч | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| Пмкд – общая площадь жилых помещений МКД, расположенных на территории города Мурманска, кв.м | Статистические данные, форма 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Ежегодно, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| 1.6 | Удельный расход холодной воды в МКД | куб.м/чел. | УРхв=ОПхв/Кжит | ОПхв – объем потребления холодной воды в МКД города Мурманска, куб.м | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| Кжит – количество жителей на территории города Мурманска, человек | Статистическая таблица «Численность населения по городу Мурманску» | Ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
| 1.7 | Удельный расход горячей воды в МКД |  | УРгв=ОПгв/Кжит. гв | ОПхв – объем потребления горячей воды в МКД города Мурманска из открытой системы теплоснабжения, куб.м | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее первого февраля года, следующего за отчетным | КЖП |
| Кжит. гв – количество жителей на территории города Мурманска, получающих горячую воду из открытой системы теплоснабжения, человек | Ведомственные данные, источник данных – ресурсоснабжающие организации по запросу | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | КЖП |
| 1.8 | Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | Отношение суммы фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды к общей сумме принятых заявлений на возмещение затрат  | Сумма фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |
| Общая сумма принятых заявлений на возмещение затрат | Ведомственные данные, источник данных – учет принятых заявлений | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |
| 1.9 | Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | Отношение суммы фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов к общей сумме принятых заявлений на возмещение затрат | Сумма фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| Общая сумма принятых заявлений на возмещение затрат | Ведомственные данные, источник данных – учет принятых заявлений | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| 2 | Подпрограмма 2«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество отремонтированных коммунальных объектов | ед. | - | Акты выполненных работ (приемки работ) | Ведомственные данные, источник данных – акты выполненных работ (приемки работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.2 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | м.п. | - | Акты выполненных работ (приемки работ) | Ведомственные данные, источник данных – акты выполненных работ (приемки работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.3 | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного | % | Обп = (Топ – Тав)/Топ\*100 | Топ – количество часов отопительного периода | Ведомственные данные, источник данных – учет часов отопительного периода | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | КЖП |
| Тав – суммарное количество часов прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | Ведомственные данные, источник данных – учет часов прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | КЖП |
| 2.4 | Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | ед. | - | Количество юридических лиц, получивших субсидию в отчетном периоде (в отношении каждого вида субсидий) | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | % | Отношение количества фактически оплаченных счетов к количеству принятых заявлений на возмещение затрат | Количество фактически оплаченных счетов | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| Количество принятых заявлений на возмещение затрат | Ведомственные данные, источник данных – учет принятых заявлений | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КЖП |
| 4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору УО для управления МКД | % | - | Количество проведенных конкурсов по отбору УО для управления МКД | Ведомственные данные, источник данных – учет количества состоявшихся конкурсов по отбору УО для управления МКД | Ежегодно, не позднее 31 декабря отчетного года | МКУ «НФУ» |
| 4.2 | Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | % | Отношение суммы фактически оплаченных счетов к сумме предъявленных и принятых счетов | Сумма оплаченных счетов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Ведомственные данные, источник данных – учет фактически оплаченных счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |
| Сумма предъявленных и принятых счетов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Ведомственные данные, источник данных – учет предъявленных и принятых счетов | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «НФУ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_