### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2011								                                      № 2436

О внесении изменений в ведомственную целевую программу

«Обеспечение функциональной устойчивости муниципальных

учреждений здравоохранения города Мурманска» на 2011 год, утвержденную постановлением администрации города Мурманска

от  23.07.2010 № 1280 (в ред. постановлений от 06.04.2011 № 569, от 27.06.2011 № 1098, от 07.10.2011 № 1850)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:

1.	Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение функциональной устойчивости муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» на 2011 год, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 23.07.2010 № 1280 (в ред. постановлений от 06.04.2011 № 569, от 27.06.2011 № 1098, от 07.10.2011 № 1850), следующие изменения:

1.1. Таблицу № 1 раздела 2 «Паспорт Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу № 2 раздела 3 «Мероприятия Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.	Управлению финансов администрации города Мурманска          (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение функциональной устойчивости муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» на 2011 год в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3.	Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4.	Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  опубликовать настоящее постановление с приложениями.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

| Глава администрации города Мурманска | А.И. Сысоев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 07.12.2011 № 2436

2. Паспорт Программы

Таблица № 1

| Наименование субъекта бюджетного планирования – главного распорядителя средств бюджета | Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Обеспечение функциональной устойчивости муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» на 2011 год |
| Цели и задачи Программы | Создание условий, необходимых для безопасного функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска. Устранение нарушений требований пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы (показатели) | Оснащенность муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска автоматическими системами пожаротушения. Оснащенность муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска пожарной сигнализацией и системой оповещения. Соответствие путей эвакуации в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска нормам пожарной безопасности. Соответствие дверей в пожароопасных помещениях требованиям огнестойкости |
| Характеристика программных мероприятий | Комплекс мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска |
| Сроки реализации Программы (достижения целевых индикаторов и показателей) | 2011 год |
| Объемы финансирования из городского бюджета (по кварталам) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  |  | 526,511 | 859,004 | 6329,485 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Повышение функциональной устойчивости муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска: - степень соответствия путей эвакуации в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска нормам пожарной безопасности (48%); - степень соответствия дверей пожароопасных помещений требованиям огнестойкости (60 %) |

Заместитель главы администрации города Мурманска 								        Л.М. Левченко

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от 07.12.2011 №  2436

- Мероприятия Программы

Таблица № 2

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | Целевые индикаторы (показатели) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по кварталам | Наименование показателя | Текущее значение | Плановое значение |  |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | 1.1. Ремонт путей эвакуации | 2011 год | 2801,625 |  | Количество МУЗ с несоответствующими нормам ПБ путями эвакуации | 9* | 5 | РД3, ДИБ, ДП2, ДП4 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 297,681 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 192,333 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 2311,611 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Демонтаж непроектных стеновых панелей и сгораемых перегородок | 2011 год | 475,104 |  | Количество МУЗ с непроектными стеновыми панелями | 3* | 2 | ДП5 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 475,104 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Замена и ремонт дверей на путях эвакуации | 2011 год | 316,681 |  | Количество МУЗ с несоответствующими нормам ПБ дверями | 3* | 0 | ДИБ, П5, ДП5, |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 48,776 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 267,905 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Замена не- соответствующих требованиям пожарной безопасности светильников | 2011 год | 152 |  | Количество МУЗ с несоответствующими требованиям ПБ светильниками | 2* | 0 | ДИБ, П5 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 99,014 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 0,370 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 52,616 |  |  |  |  |

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | Целевые индикаторы (показатели) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по кварталам | Наименование показателя | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  | 1.5. Разработка ПСД на монтаж автоматической системы пожаротушения | 2011 год | 100 |  | Наличие ПСД на монтаж автоматической системы пожаротушения | 0 | 1 | МДГБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Монтаж автоматической системы пожаротушения | 2011 год | 1072,4 |  | Количество помещений в МУЗ без автоматической системы пожаротушения | 4* | 3 | МДГБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 1072,4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения | 2011 год | 675,1 |  | Количество отделений МДГБ и МИБ, не оборудованных автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения | 2* | 0 | МДГБ, МИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 159,476 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 515,624 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Установка в пожароопасных помещениях дверей, соответствующих требованиям огнестойкости | 2011 год | 1200,026 |  | Количество помещений в МУЗ с дверями, не соответствующими требованиям огнестойкости | 8* | 0 | БСМП, ДИБ, МИБ, ГП4, П5, ГП7, ДП4, ДП5 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 174,864 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 1025,162 |  |  |  |  |

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | Целевые индикаторы (показатели) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по кварталам | Наименование показателя | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  | 1.9. Установка на окнах распашных решеток и замена глухих решеток на распашные | 2011 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 577,064 |  | Количество МУЗ с глухими решетками | 4* | 1 | БСМП, ДИБ, ДП5 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29,816 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 110,185 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 437,063 |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Монтаж эвакуационного освещения на путях эвакуации | 2011 год | 125 |  | Количество МУЗ с отсутствием освещения на путях эвакуации | 1* | 0 | ДИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Установка на дверях эвакуации замков с самооткрывающим-ся устройством при срабатывании пожарной сигнализации | 2011 год | 120 |  | Количество дверей в ДИБ, оборудованных замками с самооткрывающимся устройством при срабатывании пожарной сигнализации | 0 | 8 | ДИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. Разработка ПСД на строительство склада для хранения кислородных баллонов | 2011 год | 100 |  | Наличие разработанного ПСД | 0 | 1 | ДИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | 100 |  |  |  |  |

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | Целевые индикаторы (показатели) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по кварталам | Наименование показателя | Текущее значение | Плановое значение |  |
| Итого | 2011 год | 7715 |  |  |  |  |  |
|  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  | 2 квартал |  | 526,511 |  |  |  |  |
|  | 3 квартал |  | 859,004 |  |  |  |  |
|  | 4 квартал |  | 6329,485 |  |  |  |  |

*  - по предписаниям отдела Государственного пожарного надзора города Мурманска УГПН ГУ МЧС России по Мурманской области

Заместитель главы администрации города Мурманска 								        Л.М. Левченко