Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

В муниципальной программе используются следующие сокращения:

– ВБ – внебюджетные средства;

– КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

– КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

– КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

– КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;

– МБ – средства местного бюджета;

– МКД – многоквартирный дом;

– ОБ – средства областного бюджета;

– ФБ – средства федерального бюджета.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными  до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными  после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»  на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КЭР) |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 6 205 707,6 тыс. руб., в том числе:  МБ: 1 730 581,1 тыс. руб., из них:  2023 год – 339 234,2 тыс. руб.;  2024 год – 305 676,5 тыс. руб.;  2025 год – 180 813,9 тыс. руб.;  2026 год – 158 918,8 тыс. руб.;  2027 год – 357 164,6 тыс. руб.;  2028 год – 388 773,1 тыс. руб.  ОБ: 1 173 185,2 тыс. руб., из них:  2023 год – 626 685,1 тыс. руб.;  2024 год – 301 812,8 тыс. руб.;  2025 год – 40 738,7 тыс. руб.;  2026 год – 46 688,4 тыс. руб.;  2027 год – 78 630,1 тыс. руб.;  2028 год – 78 630,1 тыс. руб.  ФБ: 1 321 941,3 тыс. руб., из них:  2023 год – 1 253 818,4 тыс. руб.;  2024 год – 68 122,9 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.  ВБ: 1 980 000,0 тыс. руб., из них:  2023 год – 430 000,0 тыс. руб.;  2024 год – 300 000,0 тыс. руб.;  2025 год – 305 000,0 тыс. руб.;  2026 год – 310 000,0 тыс. руб.;  2027 год – 315 000,0 тыс. руб.;  2028 год – 320 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к концу 2028 года:  – количество расселенных граждан из аварийных многоквартирных домов – 5715 человек;  – количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия, – 591 семья;  – количество семей, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка, – 124 семей;  – количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты, – 440 семей;  – количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия, – 11 семей |
| Ответственный исполнитель программы | КИО |
| Соисполнители программы | КИО, КТРиС, КЭР, КСПВООДМ |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен-ность показателя[[1]](#footnote-1) | Значение показателя | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный  за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы.  Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 205 | 191 | 913 | 1619 | - | - | - | - | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 (нарастающим итогом) | чел. | 0 | 101 | 207 | 183 | 193 | 1509 | 1579 | 1763 | 3183 | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 113 | 107 | 93 | 51 | 54 | 44 | 105 | 105 | КЭР |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | - | 35 | 42 | 37 | 24 | 36 | - | - | КЭР |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 32 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | КЭР |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | 0 | 46 | 160 | 30 | 30 | 30 | 30 | 160 | 160 | КСПВООДМ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы.  Цель подпрограммы 1: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными  до 01.01.2017 | кв.м | 0 | 3656,8 | 3499,6 | 13547,24 | 25767,66 | - | - | - | - | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными  до 01.01.2017 | ед. | 0 | 93 | 94 | 484 | 709 | - | - | - | - | КИО |
| 1.3 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | - | - | - | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных работ: инженерные изыскания в целях дальнейшего сноса домов | ед. | 0 | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 14 | 10 | 18 | 9 | 9 | - | - | - | КТРиС |
| 1.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ по заявкам округов города Мурманска, с целью исключения несчастных случаев, предотвращения пожаров, угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе: несовершеннолетних и обеспечения безопасности неопределенного круга лиц | ед. | 0 | - | - | - | - | - | 9 |  |  | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы.  Цель подпрограммы 2: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | 0 | 1765,5 | 587,4 | 929,8 | 264,4 | 1070,6 | 901,4 | 2883,6 | 23143,2 | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 40 | 16 | 29 | 9 | 36 | 32 | 78 | 612 | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 0 | 2 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | 0 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 16 | 16 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  в разные годы | ед. | 0 | 7 | 40 | 43 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | 0 | 340,6 | 981,4 | 1999,5 | 0 | 23015,3 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы.  Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 118 | 107 | 106 | 51 | 54 | 44 | 105 | 105 | КЭР |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | - | 35 | 46 | 37 | 24 | 36 | - | - | КЭР |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | 0 | 75 | 160 | 30 | 30 | 30 | 30 | 160 | 160 | КСПВООДМ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы.  Цель подпрограммы 4: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных  с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | 0 | 0,0 | 130,0 | 70,7 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 110,3 | 155,8 | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | КИО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполни-тели, участники | Тип проекта[[2]](#footnote-2) | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы | 2023 - 2026 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие  «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2026 | КИО | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.4. Количество предпроектных работ: инженерные изыскания в целях дальнейшего сноса домов.  1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017,  в которые ограничен доступ.  1.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ по заявкам округов города Мурманска, с целью исключения несчастных случаев, предотвращения пожаров, угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе: несовершеннолетних и обеспечения безопасности неопределенного круга лиц |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023 - 2024 | - | РП | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | КИО, КТРиС, | - | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация.  2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование.  2.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017,  в которые ограничен доступ |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие  «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023 - 2028 | КИО | - | 2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы.  2.8. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023 - 2028 | КЭР | - | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия.  0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия.  0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка.  3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.  3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие  «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» | 2023 - 2028 | КСПВООДМ | - | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты.  3.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023 - 2028 | КИО | - | 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия.  4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам.  4.2. Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год / источ-ник | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска  «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 6 205 707,6 | 2 649 737,7 | 975 612,2 | 526 552,6 | 515 607,2 | 750 794,7 | 787 403,2 | КИО, КТРиС, КЭР, КСПВООДМ |
| МБ | 1 730 581,1 | 339 234,2 | 305 676,5 | 180 813,9 | 158 918,8 | 357 164,6 | 388 773,1 |
| ОБ | 1 173 185,2 | 626 685,1 | 301 812,8 | 40 738,7 | 46 688,4 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
|  | КИО | 2023 - 2028 | Всего | 3 357 221,2 | 2 051 916,4 | 461 461,9 | 111 947,2 | 95 947,2 | 302 170,0 | 333 778,5 |  |
| МБ | 1 286 720,5 | 230 734,5 | 212 143,1 | 111 947,2 | 95 947,2 | 302 170,0 | 333 778,5 |
| ОБ | 748 559,4 | 567 363,5 | 181 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 1 321 941 ,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | КТРиС | 2023 - 2028 | Всего | 147 172,9 | 17 945,7 | 104 732,1 | 11 695,1 | 6 800,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| МБ | 72 935,1 | 16 832,2 | 31 607,8 | 11 695,1 | 6 800,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ОБ | 74 237,8 | 1 113,5 | 73 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | КЭР | 2023 - 2028 | Всего | 2 551 726,7 | 569 688,8 | 399 218,2 | 392 710,3 | 402 660,0 | 391 224,7 | 396 224,7 |  |
| МБ | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 200 801,2 | 48 021,3 | 37 292,6 | 30 538,7 | 36 488,4 | 24 230,1 | 24 230,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
|  | КСПВООДМ | 2023 - 2028 | Всего | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017»  на 2023 - 2026 годы | 2023 - 2026 | Всего | 2 178 649,4 | 1 685 272,7 | 484 381,6 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - | КИО, КТРиС |
| МБ | 408 753,0 | 214 962,0 | 184 795,9 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - |
| ОБ | 447 955,1 | 216 492,3 | 231 462,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2026 | Всего | 77 729,9 | 14 867,9 | 53 866,9 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - | КИО, КТРиС |
| МБ | 19 263,9 | 6 668,8 | 3 600,0 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - |
| ОБ | 58 466,0 | 8 199,1 | 50 266,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для | 2023 - 2024 | Всего | 2 100 919,5 | 1 670 404,8 | 430 514,7 | - | - | - | - | КИО |
| МБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | - | - | - | - |
| ОБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | - | - | - | - |
|  | проживания жилищного  фонда» |  | ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | - | - | - | - |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из  многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017»  на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 1 283 992,4 | 378 438,4 | 77 812,4 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 | КИО, КТРиС |
| МБ | 909 150,3 | 26 453,7 | 54 955,0 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 |
| ОБ | 374 842,1 | 351 984,7 | 22 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | Всего | 993 178,1 | 87 624,1 | 77 812,4 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 | КИО, КТРиС |
| МБ | 906 242,2 | 23 545,6 | 54 955,0 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 |
| ОБ | 86 935,9 | 64 078,5 | 22 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ2.2 | Основное мероприятие «Снос домов и  расселение граждан из  многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023-2028 | Всего | 290 814,3 | 290 814,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КИО |
| МБ | 2 908,1 | 2 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 287 906,2 | 287 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем  молодых и многодетных семей города Мурманска»  на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 2 701 313,5 | 579 875,6 | 409 418,2 | 402 910,3 | 412 860,0 | 445 624,7 | 450 624,7 | КЭР, КСПВООДМ |
| МБ | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 350 388,0 | 58 208,1 | 47 492,6 | 40 738,7 | 46 688,4 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| ОМ  3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным | 2023 - 2028 | Всего | 2 551 726,7 | 569 688,8 | 399 218,2 | 392 710,3 | 402 660,0 | 391 224,7 | 396 224,7 | КЭР |
| МБ | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
|  | семьям – участникам подпрограммы  социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в  связи с рождением (усыновлением) ребенка» |  | ОБ | 200 801,2 | 48 021,3 | 37 292,6 | 30 538,7 | 36 488,4 | 24 230,1 | 24 230,1 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300000,0 | 305000,0 | 310000,0 | 315000,0 | 320000,0 |
| ОМ  3.2 | Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты  многодетным семьям на  улучшение жилищных  условий» | 2023 - 2028 | Всего | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,00 | 54 400,00 | КСПВООДМ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,00 | 54 400,00 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на  учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 | КИО |
| МБ | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ  4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых | 2023 - 2028 | Всего | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 |  |
| МБ | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 |
|  | помещениях, предоставляемых по  договорам социального  найма» |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характери-стика[[3]](#footnote-3) | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используе-мые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности[[4]](#footnote-4) | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика»  на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров  социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной | 31 декабря отчетного года | КИО |
|  |  |  |  |  | стоимости) |  |  |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма,  мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭР |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭР |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭР |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Первое полугодие, следующего за отчетным годом | КСПВООДМ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными  до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными  до 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными  до 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.3 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными  до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика  (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных работ: инженерные изыскания в целях дальнейшего сноса домов | ед. | - | - | Ведомственная статистика  (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика  (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ по заявкам округов города Мурманска, с целью исключения несчастных случаев, предотвращения пожаров, угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе: несовершеннолетних и обеспечения безопасности неопределенного круга лиц | ед. | - | - | Ведомственная статистика  (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | - | - | Ведомственные данные  (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Ведомственные данные  (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | - | - | Ведомственные данные  (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственные данные  (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  в разные годы | ед. | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»  на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭР |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭР |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | - | - | Ведомственная статистика | 31 декабря отчетного года | КСПВООДМ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | - | - | Фактические данные (реестр заключенных контрактов) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | - | - | Фактические значения  показателей (реестр заключенных договоров социального найма) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1   
к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2024 | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь, кв.м | количество человек | дата | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | х | х | 39 314,9 | 2 532 | х | х |
| 1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | 1954 | 09.12.2016 | 347,6 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | 1956 | 10.06.2014 | 36,9 | 3 | 31.12.2024 | 2025 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 | 1959 | 04.03.2015 | 234,5 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 | 1959 | 04.03.2015 | 311,2 | 24 | 31.12.2024 | 2025 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 | 1953 | 11.11.2014 | 275,4 | 11 | 31.12.2024 | 2025 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 | 1953 | 28.06.2012 | 48,6 | 4 | 31.12.2024 | 2025 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 | 1953 | 12.08.2016 | 500,2 | 40 | 31.12.2024 | 2025 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 | 1955 | 10.09.2015 | 332,8 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 | 1955 | 11.07.2014 | 131,0 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 10 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 | 1929 | 27.01.2015 | 325,6 | 24 | 31.12.2024 | 2025 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 | 1976 | 16.10.2014 | 98,4 | 9 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 12 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 | 1949 | 12.08.2016 | 413,2 | 28 | 31.12.2024 | 2025 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 | 1931 | 12.07.2016 | 454,1 | 31 | 31.12.2024 | 2025 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 | 1931 | 15.01.2016 | 395,9 | 38 | 31.12.2024 | 2025 |
| 15 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 | 1960 | 21.11.2016 | 409,8 | 30 | 31.12.2024 | 2025 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 | 1957 | 26.07.2016 | 172,7 | 9 | 31.12.2024 | 2025 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 | 1936 | 27.08.2015 | 575,4 | 48 | 31.12.2024 | 2025 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 | 1932 | 17.03.2015 | 716,9 | 57 | 31.12.2024 | 2025 |
| 19 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 5 | 1937 | 11.07.2014 | 290,9 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 20 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 6 | 1937 | 25.01.2013 | 21,4 | 1 | 31.12.2024 | 2025 |
| 21 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 8 | 1938 | 10.09.2015 | 570,6 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 22 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 9 | 1949 | 21.10.2015 | 443,9 | 24 | 31.12.2024 | 2025 |
| 23 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 18 | 1938 | 21.09.2015 | 415,7 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 | 1950 | 12.04.2016 | 464,2 | 25 | расселен | 2024 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 | 1957 | 06.07.2016 | 125,1 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 | 1956 | 23.10.2013 | 43,2 | 1 | расселен | 2024 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а | 1960 | 11.08.2016 | 441,6 | 28 | 31.12.2024 | 2025 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 | 1958 | 27.08.2013 | 205,7 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 | 1958 | 21.09.2012 | 79,4 | 6 | 31.12.2024 | 2025 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 | 1958 | 22.11.2013 | 315,0 | 14 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 31 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 | 1954 | 04.03.2015 | 127,3 | 12 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 32 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 | 1937 | 10.06.2014 | 147,0 | 8 | 01.09.2024 | снесена надземная часть |
| 33 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 | 1937 | 27.01.2015 | 448,3 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 | 1939 | 30.04.2015 | 237,8 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 | 1939 | 02.06.2016 | 480,5 | 26 | 31.12.2024 | 2025 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 | 1937 | 26.07.2016 | 335,7 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 | 1937 | 12.05.2015 | 427,3 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 | 1937 | 27.04.2012 | 20,5 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 39 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 | 1937 | 28.02.2014 | 111,3 | 8 | расселен | снесена надземная часть |
| 40 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 | 1938 | 24.12.2015 | 396,5 | 26 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 41 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 | 1938 | 16.10.2014 | 290,5 | 19 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 42 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 | 1936 | 27.08.2015 | 500,7 | 42 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 43 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 | 1936 | 09.07.2015 | 214,7 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 | 1935 | 12.05.2015 | 569,8 | 43 | 31.12.2024 | 2025 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 | 1955 | 26.07.2013 | 65,3 | 6 | расселен | снесен |
| 46 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 | 1955 | 12.08.2016 | 328,4 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 | 1955 | 27.11.2015 | 277,3 | 16 | 31.12.2024 | 2025 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 27.08.2015 | 130,8 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 | 1956 | 31.10.2014 | 207,0 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 | 1957 | 27.11.2013 | 55,4 | 5 | 31.12.2024 | 2025 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 | 1956 | 08.12.2015 | 257,2 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 | 1956 | 09.12.2016 | 156,6 | 5 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 53 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 | 1955 | 03.07.2014 | 60,4 | 5 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 54 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 5 | 1955 | 28.02.2014 | 24,9 | 1 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 55 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1945 | 04.04.2016 | 325,5 | 11 | 31.12.2024 | 2024 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 1945 | 04.03.2015 | 177,8 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 57 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 | 1948 | 01.06.2012 | 113,8 | 13 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 58 | г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 163 | 1954 | 23.11.2016 | 515,6 | 32 | 31.12.2024 | 2025 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 | 1955 | 09.07.2015 | 348,3 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1954 | 04.04.2016 | 528,1 | 37 | 31.12.2024 | 2025 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 | 1955 | 15.01.2016 | 354,4 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 | 1959 | 11.07.2014 | 289,1 | 19 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 63 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 | 1959 | 11.07.2014 | 223,5 | 9 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 64 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 | 1958 | 11.05.2012 | 34,7 | 1 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 65 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | 1940 | 12.04.2016 | 248,4 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 | 1956 | 10.09.2015 | 378,9 | 19 | 31.12.2024 | 2025 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 | 1940 | 27.08.2015 | 469,6 | 42 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 68 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 1940 | 11.07.2014 | 361,9 | 22 | 31.12.2024 | 2025 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 | 1937 | 10.02.2016 | 741,9 | 36 | 31.12.2024 | 2025 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 | 1950 | 02.06.2016 | 190,2 | 13 | 31.12.2024 | 2025 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 | 1937 | 13.03.2014 | 121,2 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 | 1938 | 26.12.2016 | 335,9 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 | 1937 | 27.08.2015 | 584,1 | 52 | 31.12.2024 | 2025 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 | 1955 | 03.07.2014 | 54,8 | 4 | расселен | снесена надземная часть |
| 75 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 | 1956 | 04.04.2016 | 310,9 | 28 | 31.12.2024 | 2025 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 | 1955 | 29.12.2016 | 279,8 | 27 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 77 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 | 1955 | 11.07.2014 | 101,7 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 78 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 | 1957 | 01.06.2012 | 0,0 | 0 | расселен | 2024 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а | 1958 | 15.07.2014 | 62,7 | 3 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 80 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 | 1955 | 11.07.2014 | 114,8 | 7 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 81 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 | 1956 | 29.12.2016 | 128,8 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 82 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 | 1952 | 11.07.2014 | 54,7 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 83 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 | 1957 | 09.09.2013 | 152,8 | 13 | 31.12.2024 | 2025 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1956 | 24.06.2013 | 127,9 | 7 | 31.12.2024 | 2025 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 | 1956 | 10.09.2015 | 141,5 | 9 | 31.12.2024 | 2025 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 | 1958 | 11.07.2016 | 414,7 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 | 1958 | 16.10.2014 | 205,7 | 10 | расселен | 2024 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 | 1953 | 16.02.2015 | 317,7 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 27.08.2015 | 445,3 | 31 | 31.12.2024 | 2025 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 06.09.2016 | 348,7 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 | 1955 | 25.04.2012 | 19,2 | 1 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 92 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 | 1956 | 10.02.2016 | 423,8 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 | 1956 | 01.12.2014 | 400,0 | 30 | расселен | 2024 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 | 1960 | 11.11.2016 | 355,0 | 22 | 31.12.2024 | 2025 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б | 1960 | 28.05.2015 | 342,2 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А | 1934 | 16.10.2014 | 436,8 | 35 | 31.12.2024 | 2025 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 | 1936 | 03.07.2014 | 188,5 | 18 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 98 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 | 1941 | 11.11.2014 | 685,7 | 65 | 31.12.2024 | 2025 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 | 1955 | 21.11.2016 | 46,4 | 1 | расселен | 2024 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б | 1943 | 13.03.2014 | 70,0 | 5 | расселен | 2024 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 | 1956 | 27.01.2015 | 312,7 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 | 1956 | 29.04.2016 | 420,5 | 13 | 31.12.2024 | 2025 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 | 1955 | 11.11.2016 | 347,6 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 | 1956 | 26.06.2015 | 152,7 | 7 | расселен | 2024 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 | 1956 | 23.06.2015 | 352,2 | 15 | 31.12.2024 | 2025 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 | 1957 | 06.10.2016 | 356,9 | 21 | 31.12.2024 | 2025 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 | 1957 | 26.12.2016 | 355,3 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 | 1958 | 09.07.2015 | 355,8 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 | 1957 | 27.10.2016 | 405,2 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 110 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 2 | 1955 | 12.05.2015 | 310,2 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 111 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 5 | 1955 | 27.08.2015 | 289,4 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 1935 | 21.03.2016 | 539,1 | 33 | 31.12.2024 | 2025 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 | 1935 | 30.04.2015 | 530,7 | 39 | 31.12.2024 | 2025 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 | 1949 | 15.07.2015 | 361,1 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 | 1955 | 12.11.2012 | 69,3 | 2 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 116 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 | 1952 | 23.06.2015 | 274,7 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 | 1961 | 30.04.2015 | 500,8 | 34 | 31.12.2024 | 2025 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | 1958 | 31.10.2014 | 402,7 | 37 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 119 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б | 1960 | 01.12.2014 | 372,8 | 39 | 31.12.2024 | 2025 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 | 1958 | 11.07.2016 | 476,6 | 30 | 31.12.2024 | 2025 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 | 1936 | 11.11.2016 | 519,8 | 37 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 122 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 | 1935 | 10.09.2015 | 679,1 | 34 | 31.12.2024 | 2025 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 | 1949 | 26.07.2016 | 0,0 | 0 | расселен | снесен |
| 124 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 | 1949 | 10.04.2015 | 355,7 | 15 | 31.12.2024 | 2025 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 | 1948 | 11.07.2016 | 282,9 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 | 1948 | 27.03.2015 | 479,3 | 33 | 31.12.2024 | 2025 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 | 1949 | 06.10.2016 | 147,4 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А | 1959 | 09.12.2016 | 480,4 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 | 1956 | 26.12.2016 | 460,2 | 21 | 31.12.2024 | 2025 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 | 1949 | 11.07.2014 | 100,6 | 9 | 31.12.2024 | 2025 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 | 1956 | 04.04.2016 | 324,4 | 19 | 31.12.2024 | 2025 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4 | 1938 | 28.02.2014 | 19,7 | 3 | расселен | 2024 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 | 1956 | 16.02.2015 | 207,7 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 | 1956 | 06.09.2016 | 226,2 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 | 1952 | 16.02.2015 | 204,1 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15 | 1955 | 19.03.2014 | 0,0 | 0 | расселен | снесен |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 2   
к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемый  срок окончания переселения | Планируемый срок  сноса МКД | Общая площадь жилых  помещений МКД | Число жителей,  планируемых  к переселению | Количество  расселяемых жилых  помещений | Расселяемая общая  площадь жилых  помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Советская, д. 15 | 350 | 13.02.2017 | 2024 | 2025 | 589,2 | 6 | 5 | 112,4 |
| 2 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 12 | 351 | 13.02.2017 | расселен | 2024 | 490,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 11 | 453 | 27.02.2017 | расселен | 2024 | 179,4 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 16 | 491 | 01.03.2017 | расселен | 2024 | 512,6 | 2 | 1 | 72,4 |
| 5 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 4 | 894 | 03.04.2017 | 2024 | 2024 | 358,7 | 2 | 1 | 24,7 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 44 | 896 | 03.04.2017 | 2024 | снесена надземная часть | 337,1 | 4 | 4 | 147,6 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20 | 897 | 03.04.2017 | 2024 | 2024 | 498,3 | 11 | 5 | 132,2 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 | 1106 | 18.04.2017 | 2025 | 2026 | 559,9 | 23 | 14 | 400,7 |
| 9 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 2 | 1141 | 20.04.2017 | 2025 | 2026 | 351,7 | 14 | 8 | 178,6 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 2 | 1515 | 22.05.2017 | 2025 | снесена надземная часть | 356,6 | 10 | 3 | 88,9 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 3 | 1516 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 582,4 | 22 | 12 | 424,9 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1518 | 22.05.2017 | расселен | 2024 | 370,0 | 4 | 3 | 66,8 |
| 13 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 15 | 1578 | 25.05.2017 | 2026 | 2027 | 530,3 | 46 | 18 | 497,5 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21б | 1579 | 25.05.2017 | 2023 | 2025 | 597,2 | 36 | 13 | 363,5 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 16 | 1891 | 15.06.2017 | 2026 | 2027 | 351,5 | 21 | 11 | 307,8 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 9 | 1892 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 493,5 | 24 | 11 | 493,5 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17а | 1895 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 582,4 | 31 | 14 | 534,9 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17 | 1896 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 577,5 | 37 | 17 | 528,0 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29А | 2108 | 29.06.2017 | 2027 | 2028 | 418,0 | 18 | 10 | 354,9 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 9 | 2110 | 29.06.2017 | 2027 | 2028 | 597,0 | 43 | 17 | 597,0 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 3 | 2126 | 30.06.2017 | 2027 | 2028 | 591,7 | 40 | 15 | 591,7 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 42 | 2591 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 589,3 | 46 | 17 | 589,3 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 | 2592 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 565,4 | 47 | 21 | 565,4 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 55 | 2906 | 05.09.2017 | 2028 | снесена надземная часть | 337,6 | 28 | 10 | 319,7 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 24/9 | 2907 | 05.09.2017 | 2028 | 2028 | 528,1 | 32 | 16 | 528,1 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 24 | 2905 | 05.09.2017 | 2028 | 2028 | 427,3 | 24 | 8 | 348,4 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 | 3065 | 20.09.2017 | 2028 | 2028 | 516,9 | 28 | 14 | 516,9 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 5 | 5 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 592,6 | 39 | 17 | 571,4 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 17А | 300 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 418,0 | 23 | 8 | 320,6 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13 | 468 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 420,4 | 30 | 11 | 420,4 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 12а | 469 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 354,1 | 15 | 9 | 354,1 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 | 980 | 09.04.2018 | 2028 | 2028 | 492,2 | 13 | 9 | 342,7 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 2028 | 2028 | 477,2 | 28 | 12 | 477,2 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 | 1657 | 05.06.2018 | 2028 | 2028 | 544,3 | 33 | 20 | 544,3 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 13 | 1935 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 325,0 | 28 | 12 | 325,0 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 35 | 1936 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 580,9 | 35 | 15 | 560,6 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 11 | 1937 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 278,6 | 20 | 9 | 278,6 |
| 38 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 161 | 1938 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 503,1 | 22 | 12 | 503,1 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 6 | 2102 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 680,9 | 42 | 18 | 657,8 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 8 | 2310 | 26.07.2018 | 2028 | 2028 | 433,2 | 29 | 8 | 433,2 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 11а | 2324 | 27.07.2018 | 2028 | 2028 | 428,3 | 36 | 12 | 428,3 |
| 42 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 11 | 2540 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 490,5 | 19 | 7 | 362,5 |
| 43 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 12 | 2541 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 493,3 | 34 | 8 | 436,2 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 4 | 2897 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 892,1 | 40 | 21 | 683,3 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 22 | 2898 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 472,8 | 21 | 10 | 339,1 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 22 | 3356 | 01.10.2018 | 2028 | 2028 | 504,1 | 27 | 13 | 502,5 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 8 | 3411 | 03.10.2018 | 2028 | 2028 | 515,6 | 20 | 9 | 454,5 |
| 48 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 13 | 3477 | 09.10.2018 | 2028 | 2028 | 537,8 | 45 | 21 | 517,0 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 27 | 3478 | 09.10.2018 | 2028 | 2028 | 506,2 | 14 | 6 | 303,8 |
| 50 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 2 | 3637 | 18.10.2018 | 2028 | 2028 | 593,2 | 31 | 12 | 593,2 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29 | 3965 | 19.11.2018 | 2028 | 2028 | 424,5 | 20 | 9 | 424,5 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 44 | 4342 | 13.12.2018 | 2028 | 2028 | 840,4 | 54 | 23 | 840,4 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 16 | 344 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 491,6 | 37 | 11 | 491,6 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 10 | 826 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 621,8 | 20 | 10 | 389,9 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 22 | 827 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 430,0 | 21 | 8 | 430,0 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 8 | 907 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 491,4 | 22 | 7 | 329,8 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 12 | 908 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 498,4 | 40 | 14 | 498,4 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 71 | 1408 | 17.04.2019 | 2028 | 2028 | 275,7 | 14 | 7 | 234,5 |
| 59 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 11 | 2137 | 25.06.2019 | 2028 | 2028 | 493,7 | 21 | 12 | 493,7 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 38 | 3244 | 30.09.2019 | 2028 | 2028 | 434,4 | 26 | 10 | 415,0 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18 | 7 | 10.01.2020 | 2028 | 2028 | 434,0 | 25 | 11 | 416,5 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 6 | 237 | 04.02.2020 | 2028 | 2028 | 499,9 | 26 | 9 | 283,2 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45 | 2558 | 05.11.2020 | 2028 | 2028 | 417,6 | 25 | 9 | 417,6 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 19 | 28 | 15.01.2021 | 2028 | 2028 | 351,0 | 19 | 10 | 331,3 |
| 65 | г. Мурманск, район Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, д. 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | 2024 | 696,1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 8/2 | 65 | 18.01.2022 | 2028 | 2028 | 484,0 | 21 | 13 | 484,0 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 | 233 | 02.02.2022 | 2023 | 2024 | 471,0 | 19 | 7 | 339,7 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 45 | 500 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 580,1 | 30 | 14 | 580,1 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 33 | 501 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 408,7 | 20 | 9 | 408,7 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 14 | 707 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 901,5 | 36 | 18 | 901,5 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 20 | 708 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 435,5 | 24 | 11 | 417,7 |
| 72 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 12 | 876 | 11.04.2022 | 2028 | 2028 | 413,6 | 24 | 11 | 394,8 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 37 | 877 | 11.04.2022 | 2028 | 2028 | 173,5 | 9 | 4 | 173,5 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 7 | 890 | 13.04.2022 | 2028 | 2028 | 338,5 | 24 | 12 | 301,4 |
| 75 | \*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 1 | 2666 | 19.11.2020 | 2023 | 2025 | 899,6 | 0 | 0 | 0,0 |
| 76 | \*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 6 | 2667 | 19.11.2020 | 2023 | 2025 | 896,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 77 | \*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 2 | 150 | 28.01.2021 | 2023 | 2025 | 881,9 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого: | | | | | х | 1 820 | 796 | 29 193,0 |

\*расселение и снос аварийных домов осуществляется в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта»   
на 2023-2028 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 3   
к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу   
или реконструкции в разные годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемый срок  окончания переселения | Планируемый срок  сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2025 | 2026 | 436,0 | 7 | 5 | 121,1 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2025 | 2026 | 515,0 | 20 | 9 | 384,7 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2025 | 2026 | 432,6 | 16 | 8 | 247,3 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2025 | 2026 | 429,1 | 17 | 6 | 320,5 |
| 5 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 349,2 | 12 | 8 | 236,9 |
| 6 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 16 | 7 | 10.01.2018 | 2025 | 2026 | 876,8 | 61 | 19 | 745,5 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2025 | 2026 | 350,1 | 22 | 8 | 350,1 |
| 8 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 15 | 7 | 240,15 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 349,6 | 10 | 5 | 173,8 |
| 10 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2025 | 2026 | 421,0 | 25 | 9 | 316,3 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 336,6 | 9 | 5 | 149,2 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 439,5 | 17 | 9 | 386,3 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 337,7 | 11 | 5 | 170,2 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2025 | 2026 | 436,3 | 19 | 7 | 315,5 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 26 | 1088 | 17.04.2017 | 2025 | 2026 | 504,4 | 25 | 14 | 442,4 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 36/10 | 1517 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 439,7 | 17 | 7 | 256,2 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 10 | 1519 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 413,8 | 20 | 8 | 251,4 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 60/2 | 1893 | 15.06.2017 | 2025 | 2026 | 352,2 | 2 | 1 | 24,6 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 35 | 1894 | 15.06.2017 | 2025 | 2026 | 350,3 | 19 | 8 | 262,6 |
| 20 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, дом 4 | 1897 | 15.06.2017 | 2025 | 2026 | 353,4 | 17 | 7 | 309,2 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 2025 | 2026 | 423,7 | 20 | 13 | 406,9 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 14 | 2111 | 29.06.2017 | 2025 | 2026 | 437,8 | 26 | 17 | 437,8 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 22 | 2323 | 13.07.2017 | 2025 | 2026 | 546,3 | 22 | 17 | 546,3 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 2025 | 2026 | 482,5 | 32 | 16 | 482,5 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 33 | 2783 | 24.08.2017 | 2025 | 2026 | 430,9 | 27 | 12 | 430,9 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 34 | 6 | 10.01.2018 | 2025 | 2026 | 418,4 | 19 | 8 | 418,4 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 437,8 | 17 | 8 | 394,6 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 19 | 299 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 179,2 | 9 | 4 | 179,2 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 309,7 | 23 | 11 | 309,7 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 24 | 11 | 390,3 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 10 | 8 | 370,2 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 38 | 1915 | 25.06.2018 | 2025 | 2026 | 421,7 | 22 | 8 | 421,7 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 44/9 | 1934 | 28.06.2018 | 2025 | 2026 | 355,2 | 19 | 10 | 355,2 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2025 | 2026 | 438,6 | 16 | 10 | 409,6 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 22 | 2101 | 11.07.2018 | 2025 | 2026 | 507,0 | 25 | 14 | 454,2 |
| 36 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 11 | 2323 | 27.07.2018 | 2025 | 2026 | 422,6 | 24 | 12 | 422,6 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 23 | 3357 | 01.10.2018 | 2025 | 2026 | 176,6 | 12 | 5 | 176,6 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2025 | 2026 | 437,3 | 23 | 10 | 437,3 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 10 | 3758 | 31.10.2018 | 2025 | 2026 | 350,9 | 16 | 11 | 350,9 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 39 | 3966 | 19.11.2018 | 2025 | 2026 | 434,4 | 21 | 9 | 386,5 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 31 | 4078 | 27.11.2018 | 2025 | 2026 | 441,0 | 22 | 10 | 422,0 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 6 | 4079 | 27.11.2018 | 2025 | 2026 | 357,9 | 16 | 8 | 313,4 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2025 | 2026 | 935,2 | 40 | 18 | 777,6 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 30 | 342 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 661,3 | 33 | 20 | 602,8 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 5 | 343 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 631,3 | 36 | 15 | 631,3 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 2025 | 2026 | 358,9 | 16 | 8 | 358,9 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 2025 | 2026 | 528,7 | 30 | 12 | 528,7 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 32 | 1479 | 23.04.2019 | 2025 | 2026 | 427,4 | 21 | 12 | 419,4 |
| 49 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 9 | 1671 | 15.05.2019 | 2025 | 2026 | 341,5 | 12 | 8 | 341,5 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 40 | 4418 | 30.12.2019 | 2025 | 2026 | 652,0 | 33 | 15 | 528,2 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 6 | 6 | 10.01.2020 | 2025 | 2026 | 354,7 | 19 | 7 | 310,2 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 48 | 238 | 04.02.2020 | 2025 | 2026 | 352,4 | 17 | 8 | 327,6 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 2025 | 2026 | 437,6 | 21 | 9 | 389,3 |
| 54 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 2 | 2560 | 06.11.2020 | 2025 | 2026 | 437,1 | 13 | 10 | 437,1 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 74/5 | 1405 | 26.05.2021 | 2025 | 2026 | 343,0 | 14 | 9 | 343,0 |
| 56 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 7 | 1612 | 11.06.2021 | 2025 | 2026 | 352,6 | 23 | 12 | 308,8 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 13 | 2426 | 27.09.2021 | 2025 | 2026 | 360,0 | 16 | 9 | 360,0 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 19 | 2501 | 05.10.2021 | 2025 | 2026 | 770,4 | 19 | 14 | 401,7 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 46 | 2667 | 21.10.2021 | 2025 | 2026 | 347,9 | 19 | 10 | 285,1 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 12/37 | 3428 | 28.12.2021 | 2025 | 2026 | 346,9 | 22 | 10 | 327,6 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 51 | 46 | 17.01.2022 | 2025 | 2026 | 437,4 | 20 | 11 | 437,4 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 58 | 64 | 18.01.2022 | 2025 | 2026 | 352,1 | 15 | 9 | 332,7 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 15 | 230 | 01.02.2022 | 2025 | 2026 | 355,0 | 18 | 11 | 355,0 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 21 | 231 | 01.02.2022 | 2025 | 2026 | 175,5 | 10 | 6 | 175,5 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 45 | 232 | 01.02.2022 | 2025 | 2026 | 431,5 | 20 | 9 | 431,5 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 1 | 367 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 422,1 | 14 | 7 | 274,4 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 52/1 | 368 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 355,1 | 16 | 9 | 309,5 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 47 | 369 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 436,6 | 20 | 10 | 384,5 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 49 | 370 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 432,3 | 20 | 11 | 414,7 |
|  | Итого: | | | | | х | 1363 | 676 | 25 014,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Направленность показателя обозначается:

   1 – направленность на рост;

   -1 – направленность на снижение;

   0 – направленность на достижение конкретного значения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации. [↑](#footnote-ref-4)