ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Градостроительная политика» на 2018-2024 годы»

за 12 месяцев 2021 года.

## Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

## Целью является обеспечение устойчивого развития территорий.

## На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2021 год в объеме 73 228,5 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 61 232,5 тыс. руб., за счет средств ОБ 11 996,0 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 73 013,0 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 61 017,0         тыс. руб., за счет средств ОБ 11 996,0 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99,7%.

## 1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

## Цель Подпрограммы – создание условий для строительства.

## На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2021 год в объеме 26 125,3 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 14 129,3 тыс. руб., за счет средств ОБ 11 996,0 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 26 125,3 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 14 129,3 тыс. руб., за счет средств ОБ 11 996,0 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 100%.

## 1.1. В 2021 проведение архитектурных конкурсов на территории города Мурманска не запланировано.

## 1.2.-1.3.  В рамках создания условий для строительства ведутся работы по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям.

## По результатам конкурсных процедур, 13.12.2019 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска заключен договор с акционерным обществом «Мурманская областная электросетевая организация» № ТП-19-00341 по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям 40 жилых домов на сумму 14 887,0 тыс. рублей, расположенных в районе проезда Ледокольного в кадастровом квартале 51:20:0001318 (далее – договор).

## Работы по договору выполнены.

## По результатам конкурсных процедур, 26.10.2020 заключен договор с единственным поставщиком № 365/06-20ХВ с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму 48 814,7 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0002400; 51:20:0002405; 51:20:0000000:58. На 2021 год предусмотрено 19 525,9 тыс. руб., 2022 год – 24 407,3 тыс. руб. На сегодняшний день произведена оплата 50% работ по договору. Срок завершения работ – 30.09.2022.

1.4. На реализацию мероприятия «Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным детям» предусмотрено финансирование на 2021 год в объеме 2 133,3  тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур, 14.05.2021 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с ООО «МосГеоПро»  № 7/2021 на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска по улице Северное на сумму 871,1  тыс. рублей (далее – договор).

Работы по договору выполнены.

По результатам конкурсных процедур, 08.06.2021 комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был заключен договор с ООО «МосГеоПро»  № 8/2021 на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе улиц Северного Сияния (северная часть) и Лучистой на сумму 571,4  тыс. рублей (далее – договор).

Работы по договору выполнены.

1.6. На реализацию мероприятий «Субсидия для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках» финансирование на 2021 год не предусмотрено.

2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска на 2018-2024 годы  муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2 – создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на 2021 год в объеме 5 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств                     МБ 5 000,0 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятия  1.1. «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» Комитетом были подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы. По итогам проведенных аукционов заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 2/2021 на  оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) от 24.02.2021 на сумму 342,8 тыс. руб. Работы завершены;

- муниципальный контракт № 3/2021 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) 01.03.2021 на сумму 305,7 тыс. руб. Работы завершены;

- муниципальный контракт № 4/2021 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных материалов размерами 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 01.03.2021 на сумму 3 210,0 тыс. руб. Работы завершены;

- муниципальный контракт № 5/2021  на оказание услуг по изготовлению рекламных материалов социальной наружной рекламы (рекламных материалов размерами 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 03.03.2021  на сумму 685,0  тыс. руб. Работы завершены;

- муниципальный контракт № 6/2021 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных материалов размерами 3 х 6 метров и 1,4 х 3 метра) от 23.04.2021  на сумму 406,5 тыс. руб. Работы завершены.

Общая сумма исполненных муниципальных контрактов по данному мероприятию составила 4 950,0 тыс. руб.

По указанным муниципальным контрактам Комитетом была изготовлена и размещена социальная наружная реклама по следующим направлениям:

а) государственных праздников и мероприятий: 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.;  День России; Дня памяти и   скорби – 22 июня.

б) городских праздников, мероприятий и программ:  городского праздника День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны;  105-летия города Мурманска.

Таким образом, за 12 месяцев 2021 года:

1. По мероприятию 1.1 Подпрограммы 2  «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы», была изготовлена, размещена социальная наружная реклама по указанной выше тематике. Все рекламные материалы были размещены своевременно. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы – 260 шт. из запланированных 260 рекламных материалов, исполнение мероприятия составляет 100%. Финансовый показатель исполнения мероприятия Финансовый показатель исполнения мероприятия 1.1 Подпрограммы 2 составил 100%;

2. Исполнение  мероприятия 1.2  Подпрограммы «Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций».

По состоянию за 12 месяцев 2021 года финансовое исполнение мероприятия составляет 100%, кассовый расход денежных средств составил 50,0 тыс. руб. Общее исполнения мероприятия по показателю «Количество выполненных работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций, 2 ед.», что составляет составляет 100%.

3. В связи с отсутствием необходимости проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, исполнение мероприятия 1.3 Подпрограммы «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет 0%. Финансовое обеспечение мероприятия на 2021 год не запланировано.

4. Мероприятие 1.4 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение мероприятия 1.4 Подпрограммы 2 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет 100%, выдано 158  из 158 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5.  Мероприятие 1.5 «Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение составляет 100%, выдано 380 из 380 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций.

Общий финансовый показатель исполнения подпрограммы «Наружная реклама города Мурманска» на 2018 - 2024 годы по итогам 12 месяцев 2021 года составил 100%, финансовое исполнение составило 5000,0 тыс. руб.

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы» (далее - АВЦП) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы.

Целью АВЦП является обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

## На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2021 год в объеме 42 103,2 тыс. руб. за счет средств МБ.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 41 887,8 тыс. руб. за счет средств МБ. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99%.

Реализация программы направлена на решение основной задачи:

- обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мурманска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления градостроительства и территориального развития муниципального образования город Мурманск, в том числе:

- оказание муниципальных услуг и исполнение функций в количестве 78 единиц;

- своевременность оплаты труда.

Заместитель председатель комитета                                             Н.С. Елисеев