PAGE  
2

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2012 год
Паспорт программы
	Наименование субъекта бюджетного планирования
	Комитет градостроительства и территориального развития  администрации города Мурманска (далее - Комитет)

	Наименование Программы      
	Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2012 год (далее - Программа)

	Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа
	Модернизация и оптимизация городского хозяйства

	Цель Программы
	Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

	Целевые показатели (индикаторы)
	1. Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. 

2. Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 

	Краткая характеристика программных мероприятий       
	В рамках Программы предполагается осуществлять мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

	Сроки реализации Программы
	2012 год

	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
	Всего - 39 603,5 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) - 1 980,2 тыс. рублей;
- бюджет Мурманской области (далее – ОБ) – 37 623,3 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
	Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры  в 2012 году  составит 3,4% и увеличится на 0,6% по сравнению с уровнем 2010 года (2,8%).
Количество отремонтированных в 2012 году муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 31 и увеличится на 6 объектов по сравнению с уровнем 2010 года (25 объектов)


1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется                                              путем реализации Программы
В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 902 участка сетей водопровода, канализации и сетей теплоснабжения протяжённостью более 75 км. 

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 85%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочные средства, необходимые на капитальный ремонт инженерных сетей, составляют порядка 533 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска подготовлена настоящая Программа, которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках Программы планируется капитально отремонтировать 30  наиболее аварийных участков  коммунальных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 2 308,16 м, а также произвести ремонт оборудования угольной котельной в м/р Дровяное.
Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 3,4%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2012-2013 гг.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели
	№ 
п/п
	Цель, задачи и показатели (индикаторы) Программы
	Единица  измерения

	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	Текущий год
	Год реализации программы               

	
	
	
	2010
	2011
	2012

	
	Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

	1.
	Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	2,8
	3,1
	3,4

	2.
	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 
	единиц
	25
	28
	31


3. Перечень программных мероприятий
	№ п/п
	Цель, задачи, программные мероприятия
	Срок выполнения (квартал, год)
	Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)
	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
	Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

	
	
	
	
	Наименование
	2012
	

	
	Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

	1.
	Капитальный ремонт угольной котельной в м/р Дровяное
	III-IV квартал 2012
	599,20 - МБ           11 384,40 - ОБ
	Количество отремонтированных котельных, ед.
Доля оборудования угольной котельной, отвечающего требованиям по энергоэффективности
 
	1
100
	Комитет градо-строительства и террито-риального развития администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строитель-ства»

	2.
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
	III-IV квартал 2012
	220,00 – МБ 4 178,50 - ОБ
	Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения, м.
Доля отремонтированных участков сетей теплоснабжения от общей протяжённости данных участков, %
	239,05
100
	

	№ п/п
	Цель, задачи, программные мероприятия
	Срок выполнения (квартал, год)
	Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)
	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
	Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

	
	
	
	
	Наименование
	2012
	

	3.
	Капитальный ремонт сетей водоотведения
	III-IV квартал 2012
	796,40 – МБ  15 132,00 - ОБ
	Протяжённость отремонтированных сетей водоотведения, м.

Доля отремонтированных участков сетей водоотведения от общей протяжённости данных участков, %
	1 272,63

100
	Комитет градо-строительства и террито-риального развития администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строитель-ства»

	4.
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	III-IV квартал 2012
	343,10 – МБ 6 518,90 - ОБ
	Протяжённость отремонтированных сетей водоснабжения, м.

Доля отремонтированных участков сетей водоснабжения от общей протяжённости данных участков, %
	611,48

100
	

	5.
	Капитальный ремонт сетей электроснабжения
	III-IV квартал 2012
	21,5 – МБ          409,5 -ОБ
	Протяжённость отремонтированных сетей электроснабжения, м.

Доля отремонтированных участков сетей электроснабжения от общей протяжённости данных участков, %
	185,00

100
	

	№ п/п
	Цель, задачи, программные мероприятия
	Срок выполнения (квартал, год)
	Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)
	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
	Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

	
	
	
	
	Наименование
	2012
	

	
	Всего по Программе:
	
	39 603,5 в т.ч. 1 980,2 – МБ; 37 623,3 - ОБ
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	- муниципальные работы
	
	39 603,5
	
	
	


Перечень объектов, включённых в Программу, представлен в приложении к Программе.

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально экономического развития муниципального образования город Мурманск
Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 3,4%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2012-2013 гг.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы: изменение действующего законодательства, условий  и объёмов предоставления субсидий бюджета Мурманской области бюджету муниципального образования город Мурманск. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы. 
Внутренние риски напрямую зависят от деятельности ММКУ «Управление капитального строительства» и могут быть предотвращены путём проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджета Мурманской области, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования Программы бюджетом  муниципального образования город Мурманск в 2012 году составляет 1 980,2 тыс. рублей.

Бюджетом Мурманской области предполагается предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в размере 37 623,3 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы: 
	Коды классификации операций 

сектора государственного управления
	Всего, 

тыс. руб.

	
	

	Всего по Программе:
	39 603,5

	в том числе за счет:
	

	средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
	1 980,2

	КОСГУ 22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов» 
	1 980,2

	средств бюджета Мурманской области:
	37 623,3

	КОСГУ 22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов» 
	37 623,3


