**Дорожное хозяйство**

Деятельность администрации города Мурманска в сфере дорожного хозяйства направлена на достижение стратегической цели – улучшение качества и безопасности перевозок.

В 2013 году в данной сфере осуществлялась реализация 4 целевых программ.

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1890, в 2013 году освоено 29 467,5 тыс. рублей.

В отчетном году в рамках реализации программы реализованы следующие мероприятия:

1. Разработана проектная документация на капитальный ремонт дворовых территорий:
	* ул. Морская, д. №№ 5, 7 и ул. О.Кошевого, д. №№ 4, 6/1;
	* ул. им. Капитана Копытова С.Д., дома №№ 4, 5, 6; пр. Кольский, д. №№ 218, 220, 222;
	* ул. Шевченко, д. № 6а;
	* ул. имени Достоевского Ф.М., д. №№ 17, 18, 19;
	* ул. имени Достоевского Ф.М., д. №№ 20, 21, 22;
	* ул. Шмидта, д. № 21/2;
	* ул.им. В.П. Миронова, дома №№ 1, 3, 10; ул. Гагарина, дома №№ 25/2, 25; ул. Бредова, дома №№ 12, 14, 20.
2. Выполнен капитальный ремонт ул. Капитана Орликовой В.Я, д. №№ 44, 45.
3. Разработана проектная документация на капитальный ремонт въезда с ул. Мира к домам №№ 13, 13а, 15, 17, 21, 23 по ул. Мира; ул. Скальная, дома №№ 33, 35, 37.
4. Проведены инженерно-геодезические изыскания на капитальный ремонт дворовых территорий.

В результате реализации программы количество отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям составило 2 ед., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия – 3 913 кв. м.

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2013-2016 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2442, в 2013 году освоено 253 161,6 тыс. рублей.

В 2013 году выполнены работы:

* по ремонту лестниц по адресам: в районе дома № 149 по пр. Кольскому и в районе дома № 41 корп. 4 по ул. Полярные Зори, в районе дома № 36 по ул. Маклакова, в районе домов №№ 11-19 по ул. Аскольдовцев, в районе домов №№ 13, 15, 20, 22 по ул. Беринга, в районе домов №№ 42, 38 по ул. Героев Рыбачьего, в районе разворотного кольца автобуса № 18 по ул. Баумана, в районе остановки общественного транспорта «Долина Уюта» по ул. Ломоносова в южном направлении, в районе дома № 4 по Северному проезду, к дому № 9 по ул. Папанина;
* по разработке проектной документации на капитальный ремонт перекрестка ул. Карла Маркса – ул. Папанина – ул. Буркова с организацией кругового движения;
* по устройству наружного освещения автодорожного проезда от 1381 км автодороги Санкт-Петербург-Мурманск, по ремонту сетей наружного освещения города Мурманска;
* по ремонту проездов к детским садам и школам Первомайского, Ленинского и Октябрьского административных округов (ДОУ № 40, прогимназия № 61, СОШ № 44, ДОУ №№ 41, 13, 157, 151) общей площадью 30 551,3 кв.м.

В отчетном году выполнен капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Коминтерна, устройство пешеходной связи ул. Старостина – ул. Седова – ул. Кильдинская – пр. Северный площадью 11 452,2 кв.м. В 2014 году планируется выполнить капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Коминтерна (2 этап), ул. Инженерной, ул. Бочкова, ул. Калинина.

Выполнен ремонт:

* дорог общего пользования местного значения общей площадью 61 744,8 кв.м. (ул. Хлобыстова (без перекрестка пр. Героев-североморцев), ул. Гаджиева, ул. Шабалина, ул. Саши Ковалева, ул. Подстаницкого, ул. Ломоносова (участок от ул. Морской до дома № 21/10 по ул. Ломоносова), ул. Комсомольская (участок от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской), ул. Героев Рыбачьего (в 310 мкр., от ул. Шабалина до разворотного кольца троллейбусных маршрутов №№ 6,10), ул. Героев Рыбачьего (от пр. Кольского до въезда на территорию в/ч), ул. Воровского, на участке от ул. Софьи Перовской до пешеходной лестницы в районе домов №№18,19 по ул. Воровского, ул. Копытова, пр. Кольский и Нижне-Ростинское шоссе, выборочно). В 2014 году планируется выполнить ремонт по ул. Дзержинского (участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта без перекрестка по пр. Ленина), пр. Героев-североморцев, пр. Кольский (выборочно);
* улично-дорожной сети общей площадью 40 164,6 кв.м. (ул. Лесная, участок от дома № 8 до дома № 12, ул. Миронова, проезды города Мурманска).

В рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2013 год, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 25.10.2012 № 2515, освоено 598 535,4 тыс. рублей.

В 2013 году реализованы следующие мероприятия:

* по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города;
* по организации наружного освещения улиц, дворовых территорий города;
* по организации предоставления ритуальных услуг, выполнения работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений;
* по содержанию объектов озеленения;
* по оказанию услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (услуга осуществлялась ММУП «Бюро спецобслуживания», в мае 2013 года предприятие преобразовано в ОАО «Бюро спецобслуживания»);
* по обеспечению сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства, в том числе перемещение нестационарных торговых объектов, транспортных средств (перемещено 7 объектов).

Комплекс реализуемых администрацией города Мурманска мероприятий по ремонту дорог, дворовых территорий создает условия для улучшения качества и безопасности перевозок.

Охрана окружающей среды. Система обращения с отходами производства и потребления

Деятельность администрации города Мурманска в сфере охраны окружающей среды направлена на достижение стратегических целей – обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды, формирование экологически ориентированной модели развития городской экономики и снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории города Мурманска.

В 2013 году в данной сфере осуществлялась реализация 5 целевых программ.

В рамках мероприятий муниципальной целевой программы «Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске» на 2009-2013 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 17.11.2008 № 55-698, в 2013 году освоено 14 049,4 тыс. рублей.

Прием твердых бытовых отходов с территории города Мурманска осуществляют два объекта размещения отходов: ОАО «Завод ТО ТБО» (62%) и городская свалка твердых отходов (38%).

В ходе рейдов, проводимых комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, управлениями административных округов города Мурманска и ММБУ «Экосистема», количество несанкционированных свалок, в том числе с небольшими объемами размещаемых отходов (менее 100 куб. м) на землях, расположенных в границах города Мурманска, в 2013 году составило 77 единиц. Из них было ликвидировано за счет средств бюджета и силами юридических лиц 54 свалки. Таким образом, доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к их общему числу на территории муниципального образования составила 70,1%, что на 0,4 процентных пункта больше показателя предыдущего года.

В целях предотвращения образования несанкционированных свалок в 2013 году:

* установлено 5 контейнеров для сбора мусора на территории города в зонах отдыха горожан в районе прибрежной зоны оз. Среднее, оз. Семеновское, родника у дороги на стрельбище (ручей Фадеев), ул. Мира (район конечной остановки автобуса № 29), конечной остановки автобуса № 18;
* возведены преграды и валы (территория на пересечении ул.
К. Либкнехта и Нижне-Ростинского шоссе, территория в районе домов 21/2, 22 по ул. Домостроительная (отворот к АЗС), территория в районе подъездной дороги к базе ГОУП «Мурманскводоканал» между ГСК № 70 и ГСК № 72), ограничивающие проезд транспорта для свалки отходов;
* установлено 20 информационных щитов в местах несанкционированного размещения отходов (откос в сторону оврага в районе домов №№ 30, 32 по ул. Щербакова, на зеленой зоне ручья Фадеева, на скосах в районе территории ГСК № 70 по ул. Маклакова, на территории в районе входного оголовка русла реки Роста по ул. Транспортной и т.д);
* установлены видеокамеры в районе дома № 1а по ул. Транспортной.

Ежегодно в Мурманске проводится месячник по озеленению и благоустройству, в котором принимают участие жители города, организации, предприятия, а также выполняется компенсационное озеленение.

В 2013 году месячник по озеленению и благоустройству территории города Мурманска проходился в два этапа: с 27.05.2013 по 28.06.2013 и с 19.08.2013 по 21.09.2013. В рамках месячника по озеленению была проведена акция «Зеленый рекорд» по посадке зеленых насаждений.

По итогам месячника, с учетом выполненного компенсационного озеленения, посажено 8 126 деревьев и кустарников, завезено 374 куб.м растительного грунта, устроено 112 кв.м газона и 363 клумбы, установлено 2 104 п.м. новых ограждений, общая площадь озелененных участков составила 4 725 кв.м. Улицы города украсили смородина, сирень, акация, спирея, шиповник, черемуха, рябина, береза, однолетние и многолетние цветы.

На 2014 год планируется выполнение компенсационного озеленения в количестве 10 947 деревьев, кустарников, и озеленение территорий площадью
8 351 кв.м.

В рамках подготовки к 100-летию города Мурманска для улучшения условий отдыха горожан и гостей города постановлением администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2441 утверждена долгосрочная целевая программа «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2013-2016 годы. В 2013 году освоено 230 000,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по ремонту 13 объектов внешнего благоустройства:

* бульвар в районе школы № 1 по ул. Буркова;
* сквер в районе школы № 1 по ул. Буркова;
* сквер ул. Ленинградская;
* сквер около Драматического театра;
* сквер у областной библиотеки;
* бульвар по ул. Воровского (от ул. С.Перовской до лестницы);
* сквер по ул. Карла-Маркса, д. 1;
* сквер на ул. Профсоюзов, д. 20;
* сквер около театра Северного флота (аллея Памяти);
* сквер по ул. Хлобыстова (аллея Поколений);
* аллея ул. Сафонова, д.26;
* сквер по ул. Марата;
* сквер на пр. Ленина, д.2.

В мае 2013 года на Семеновском озере был открыт новый современный парк аттракционов, который является востребованным среди жителей города.

В скверах появились детские игровые комплексы, установленные на современном травмобезопасном тартановом покрытии. В Аллее поколений установлен ряд спортивных сооружений: площадка для стритбола, площадка для скейтбординга, комплекс тренажеров для занятий физкультурой на открытом воздухе.

В реконструированных зонах отдыха развивается новый для Мурманска вид формирования оригинальной общественной среды – установка разноплановых городских скульптур. Так, за 2012-2013 год появились 3 новые скульптуры: памятник Ждущей, памятник Пограничникам Арктики, памятник герою мурманской городской легенды Коту Семену, а также 8 именных скамеек в сквере на ул. Воровского.

В 2014 году планируется выполнить работы по ремонту 13 объектов внешнего благоустройства (бульвар в районе школы № 1 по ул. капитана Буркова, сквер в районе школы № 1 по ул. капитана Буркова, сквер по ул. Ленинградской, сквер у областной библиотеки, сквер – пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской, сквер около ОАО «Отель» Арктика», сквер на площади Пять Углов, бульвар – Театральный бульвар, сквер у управления Тралфлота, сквер около памятника Кирова, бульвар по ул. Пушкинской, зона отдыха на Семеновском озере, зеленая зона по пер. Арктическому).

В рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Инвентаризация зеленого фонда города Мурманска» на 2012-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 27.10.2011 № 2051, в 2013 году освоено 1 890,0 тыс. рублей.

В целях совершенствования учета озелененных территорий города Мурманска в 2013 году проводилась инвентаризация зеленых насаждений.
В результате были проинвентаризированы 48 зеленых зон, расположенных на территории скверов, улиц, проспектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Кроме того, в 2013 году разработан лесохозяйственный регламент и план мероприятий по комплексному системному озеленению, оздоровлению и реконструкции озелененных территорий города Мурманска на основе данных, полученных при проведении инвентаризации зеленых насаждений.

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2011-2015 год, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 22.12.2010 № 2254, в 2013 году освоено 39 666,6 тыс. руб.

В 2013 году была продолжена работа по расширению городского кладбища. В рамках программы площадь территории городского кладбища была расширена на 1,8 га и составила 155,07 га. В 2014 году планируется расширение кладбища еще на 1,8 га, что позволит обеспечить потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

В рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2012-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 27.10.2011 № 2040, в 2013 году освоено 12 585,4 тыс. руб.

В 2013 году осуществлялась работа по регулированию численности безнадзорных животных (отлов, стерилизация, передержка).

Таким образом, проводимые администрацией города Мурманска мероприятия в сфере охраны окружающей среды позволяют создать условия для улучшения общего санитарно-экологического состояния территории города Мурманска.