|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3874 |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 – 2019 годы

| № п/п | Наименование  улицы | Номер дома | Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Виды и объемы муниципальной поддержки,  руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Адмирала флота Лобова | 9 кор. 3 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Адмирала флота Лобова | 34 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Адмирала флота Лобова | 39/13 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Александрова | 40 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Алексея Генералова | 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения  Ремонт системы отопления.  Ремонт крыши.  Ремонт фасада.  Ремонт системы электроснабжения | 2018 год | 0 |
|  | ул. Алексея Хлобыстова | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Алексея Хлобыстова | 32 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 20 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 22 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 26 кор. 1 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 24 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 34 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Аскольдовцев | 38 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Баумана | 32 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 34 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 36 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Баумана | 38 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Беринга | 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Беринга | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).  Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Бондарная | 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Анатолия Бредова | 17 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 1/9 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 5 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 7 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Вице-адмирала Николаева | 9 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | ул. Виктора Миронова | 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Володарского | 2 б | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Володарского | 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | ул. Володарского | 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
|  | ул. Воровского | 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
|  | ул. Воровского | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Гвардейская | 7 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 17 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 21 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 26 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 33 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Героев Рыбачьего | 35/1 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Героев-североморцев | 5/3 | Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Героев-североморцев | 7/1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Генерала Журбы | 4 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Декабристов | 4/22 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Декабристов | 10 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Загородная | 7 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Загородная | 13 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Зои Космодемьянской | 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Инженерная | 7 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Буркова | 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Буркова | 25 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Буркова | 29 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Карла Либкнехта | 8 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Карла Либкнехта | 30 а | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Кильдинская | 21 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 9 а | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 22 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 35 кор. 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Академика Книповича | 49 кор.3 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
|  | ул. Капитана Копытова | 6 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Маклакова | 18 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Капитана Маклакова | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 – 2018 годы | 0 |
|  | ул. Капитана Маклакова | 37 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кирова | 15 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кирова | 28 в | Ремонт системы водоотведения.  Ремонт фундамента.  Ремонт подвального помещения | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кирова | 45 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 6 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации. | 2018-2019 годы | 0 |
|  | пр-т Кольский | 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 26 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 36 | Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 39 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 41 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 43 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 45 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 47 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 49 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 58 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 60 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 62 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 66 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 68 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 70 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 72 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 76 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 78 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 80 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 84 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 86 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 100 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 104/1 | Ремонт крыши.  Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 115 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 117 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 128 | Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 131 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 137 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 162 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Кольский | 206 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Крупской | 40 а | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Крупской | 52 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | ул. Крупской | 54 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-д Ледокольный | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | пр-т Ленина | 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | пр-т Ленина | 26 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 65  (подъезд №№ 3, 5) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 67 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 70 | Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | пр-т Ленина | 72 (подъезд №№ 1, 3) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | пр-т Ленина | 88 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | ул. Лесная | 12 | Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 7 корп. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Ломоносова | 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Магомета Гаджиева | 2/47 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Магомета Гаджиева | 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 4 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 5 | Ремонт крыши.  Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Михаила Бабикова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | пр-д Молодежный | 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Морская | 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Морская | 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Мурманская | 58 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Набережная | 15 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Нахимова | 17 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Октябрьская | 12 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 19 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | пер. Охотничий | 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | пер. Охотничий | 25 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт системы электроснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Павлова | 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Павлова | 5 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Академика Павлова | 9 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Павлика Морозова | 5/2 | Ремонт крыши.  Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения | 2018 год | 0 |
|  | ул. Папанина | 28 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пищевиков | 6 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пищевиков | 7 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Пищевиков | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Подгорная | 54 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Подгорная | 72 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 6 | Ремонт крыши.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 10 | Ремонт крыши.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Подстаницкого | 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Полухина | 12 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 14 в | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 16 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полухина | 22 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярные Зори | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Полярные Зори | 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 4 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 6 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 8 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Полярный Круг | 10 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Прибрежная | 23 | Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Прибрежная | 25 | Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пригородная | 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Пригородная | 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | ул. Привокзальная | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Привокзальная | 24 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Профессора Сомова | 4 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Пушкинская | 12 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
|  | пер. Русанова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Самойловой | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | ул. Сафонова | 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Сафонова | 24/26 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Сафонова | 32/19 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Сафонова | 43 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 2/3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 6/1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2018 годы | 0 |
|  | ул. Свердлова | 10/1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 10/2 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 10/3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 12 кор. 3 | Ремонт крыши.  Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
|  | ул. Свердлова | 14/1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | пр-д Связи | 16 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Ивана Сивко | 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Ивана Сивко | 9/2 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
|  | ул. Семёна Дежнёва | 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт фасада.  Ремонт фундамента | 2017 – 2018 годы | 0 |
|  | пер. Терский | 3 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 11 а | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 45 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 47 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 – 2019 годы | 0 |
|  | ул. Туристов | 49 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Туристов | 51 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
|  | ул. Фадеев Ручей | 26 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Фестивальная | 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Фрунзе | 17 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | пр. Ивана Халатина | 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Халтурина | 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Челюскинцев | 30 а | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Челюскинцев | 31 | Ремонт фундамента | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Шевченко | 7 а | Ремонт крыши. | 2017 год | 0 |
|  | ул. Шмидта | 1/1 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Шмидта | 17 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | ул. Шмидта | 33 а | Ремонт крыши | 2017 – 2019 годы | 0 |
|  | ул. Генерала Щербакова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Генерала Щербакова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
|  | ул. Генерала Щербакова | 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2019 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 1 а | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 9/2 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
|  | ул. Юрия Гагарина | 9/3 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Смирнова | 20 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | ул. Юрия Смирнова | 22 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
|  | Верхне - Ростинское шоссе | 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
|  | жилой район Росляково  ул. Молодежная | 16 | Ремонт фасада.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 – 2018 годы | 0 |
|  | жилой район Росляково  ул. Молодежная | 17 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
|  | пер. Якорный | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |

|  |
| --- |
|  |