Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________                                                                                                          № ____

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 02.09.2014 № 2851 «Об утверждении          технического задания на разработку инвестиционной программы             ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2015-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 129 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 02.09.2014 № 2851 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2015-2023 годов», изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А.Ю.) в срок не позднее 3 дней со дня утверждения настоящего постановления направить его в ГОУП «Мурманскводоканал» для корректировки инвестиционной программы.

- Предложить ГОУП «Мурманскводоканал» (Лебедев В.В.) на основании настоящего постановления откорректировать проект инвестиционной программы и направить его в администрацию города Мурманска на согласование.

- Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

- Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № _____

# Техническое задание на разработку инвестиционной программы

# ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2015-2034 годов

1. Общие положения

Техническое задание разработано во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и предусматривает задание на разработку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение посредством объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектам капитального строительства абонентов, находящимся в границах нескольких поселений, а именно:

- город Мурманск (далее – г. Мурманск);

- город Кола (далее – г. Кола);

- поселок городского типа Молочный (далее – пгт. Молочный) в границах городского поселения Молочный (далее – г.п. Молочный);

- поселок городского типа Мурмаши (далее – пгт. Мурмаши) в границах городского поселения Мурмаши (далее – г.п. Мурмаши);

- поселок городского типа Зверосовхоз (далее – пгт. Зверосовхоз), поселок городского типа Кильдинстрой (далее – пгт. Кильдинстрой) в границах городского поселения Кильдинстрой (далее – г.п. Кильдинстрой).

Техническое задание разработано с учётом актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 129.

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 129 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск».

Период реализации инвестиционной программы – 2015-2034 годы.

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока её реализации не позднее 31.12.2034.

Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и утвержденными нормативами допустимых сбросов.

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы предельно-допустимых концентраций и требований СНиП.

При разработке программы необходимо реализовать следующие условия:

- структура инвестиционной программы должна соответствовать разделу 7 технического задания на разработку программы, в состав программы необходимо включить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с указанием количества и длительности аварий, характеристики качества предоставляемых услуг с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг;

- в рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности на ее реализацию, которые определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы;

- реализация мероприятий инвестиционной программы обеспечивается соответствующими источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме;

- в состав программы необходимо включить предварительный расчет надбавок к тарифам потребителей и тарифов на подключение.

3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

3.1. Цели инвестиционной программы:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения            г. Мурманска, г. Колы, пгт. Молочный, п. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой,              пгт. Мурмаши путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного антропогенного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

3.2. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направленных на решение каждой из задач):

- повышение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод;

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение;

- защита централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плане мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих целевых индикаторов:

- - улучшение качества жизни населения г. Мурманска, г. Колы, населенных пунктов в зоне обслуживания ГОУП «Мурманскводоканал» в границах              пгт. Молочный, пгт. Кильдинстрой, пгт. Мурмаши;

- - снижение уровня износа объектов централизованной системы водоснабжения;

- - снижение уровня износа объектов централизованной системы водоотведения;

- - снижение протяженности ветхих канализационных  и водопроводных сетей, способных вызвать остановку работы систем водоснабжения и водоотведения;

- - повышение качества очистки холодной воды и сточных вод.

4. Перечень мероприятий, реализуемых в сфере водоснабжения

| Повышение качества питьевой воды | 1. Строительство очистных сооружений водоснабжения (далее - ОСВ) на Западном берегу Кольского залива. 2. Строительство ОСВ на водохранилище – озеро Большое. 3. Использование месторождения подземных вод в районе долины реки Тулома в качестве источника водоснабжения. 4. Объект «Подключение поселка Шонгуй (далее – п. Шонгуй) к закольцованной сети водоснабжения г. Мурманска, г. Колы, пгт. Молочный, пгт. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, пгт. Мурмаши (в т.ч. Мурмаши-3) от водопроводной сети пгт. Кильдинстрой» |
| --- | --- |
| Повышение надежности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать. Повышение качества обслуживания абонентов | 1. Реконструкция ПТК «ОСВ пгт. Молочный». 2. Реконструкция водозабора на водохранилище – озеро Большое (система водоснабжения города Мурманска). 3. Реконструкция водозабора на реке Большая Лавна. 4. Реконструкция контактных осветлителей ПТК «ОСВ Тулома-Мурманск». 5. Реконструкция водопроводных сетей (таблица 1) |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов | Реконструкция насосной станции первого подъема водозабора Кола-Мурманск |
| Подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утверждённой в установленном порядке платы за подключение | 1. Развитие системы водоснабжения города Мурманска (таблица 2). 2. Развитие систем водоснабжения г. Кола, пгт. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, п. Шонгуй, пгт. Молочный, пгт. Мурмаши (таблица 2) |
| Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | Реконструкция ограждения водозабора на Нижне-Туломском водохранилище (система водоснабжения города Мурманска) |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий:

- повреждаемость системы водоснабжения – 0,3 ед/км;

- уровень потерь – 18 %;

- износ системы водоснабжения – 20 %;

- удельное водопотребление – 65 куб. м/чел. в год;

- эффективность использования энергии – 0,79 кВтч/куб. м.

5. Перечень мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения

| Повышение качества очистки сточных вод | 1. Реконструкция Северных очистных сооружений канализации (далее - ОСК). Строительство станции биологической очистки. 2. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод Абрам-мыса г. Мурманска. 3. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод микрорайона Дровяное г. Мурманска. 4. Строительство Южных ОСК г. Мурманска. 5. Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске (переключение Центрального выпуска и выпусков района Роста на Северные ОСК). 6. Подключение приоритетных частей зоны водоотведения Роста. 7. Реконструкция канализации г. Колы с переключением на Южные ОСК г. Мурманска |
| --- | --- |
| Повышение надежности водоотведения с выделением объектов централизованных систем водоотведения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать. Повышение качества обслуживания абонентов | Реконструкция канализационных сетей |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов | 1. Переключение канализационной сети пгт. Кильдинстрой с ликвидацией существующего выпуска сточных вод на ПТК «Канализационная сеть пгт. Зверосовхоз». 2. Переключение канализационной сети п. Шонгуй с ликвидацией существующего выпуска сточных вод на ПТК «Канализационная сеть пгт. Кильдинстрой» |
| Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение | 1. Развитие системы водоотведения г. Мурманска. 2. Развитие системы водоотведения г. Колы, пгт. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, п. Шонгуй, пгт. Молочный (таблица 2) |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоотведения, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий:

- повреждаемость системы водоотведения – 7,89 ед/км;

- износ системы водоотведения – 24 %;

- удельный показатель водоотведения – 65 куб. м/чел. в год;

- эффективность использования энергии – 0,79 кВтч/куб. м.

6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

Для приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Для источника водоснабжения озеро Первое, микрорайон Дровяное г. Мурманска | Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений |
| --- | --- |
| Для источника водоснабжения река Большая Лавна, Абрам-Мыс г. Мурманска | Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений |
| Для источника водоснабжения река Кола, п. Шонгуй | Осуществить строительство водоводов для подключения водопроводных сетей п. Шонгуй к закольцованной сети водоснабжения г. Мурманска, г. Кола, пгт. Молочный, п. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, пгт. Мурмаши (в т.ч. Мурмаши-3) от водопроводной сети пгт. Кильдинстрой |

7. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в целях перевода открытой системы горячего водоснабжения в Ленинском административном округе города Мурманска на закрытую

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, год | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка водопровода пр. Героев-Североморцев, д. 37 - ул. Гагарина, д. 37, протяженностью 168,56 м, с диаметра 100 мм на диаметр 125 мм | 2019 | 1372,01 |
| 2 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Гагарина, д. 2 до ВК-2 по ул. Гагарина, д. 2, протяженностью 5,59 м, с диаметра 250 мм на диаметр 300 мм | 2019 | 72,45 |
| 3 | Замена участка водопровода от ВК-2 по ул. Гагарина, д. 2 до ВК-3 по ул. Гагарина, д. 2, протяженностью 30,98 м, с диаметра 200 мм на диаметр 300 мм | 2019 | 401,53 |
| 4 | Замена участка водопровода от ВК-3 по ул. Гагарина, д. 2 до ВК-1 по ул. Гагарина, д. 7, протяженностью 195,22 м, с диаметра 150 мм на диаметр 175 мм | 2020 | 1714,11 |
| 5 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Гагарина, д. 7 до ВК-2 по ул. Павлика Морозова, д. 5, протяженностью 278,28 м, с диаметра 200 мм на диаметр 250 мм | 2021 | 3116,77 |
| 6 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Свердлова, д. 8/1 до ВК-2 ул. Свердлова, д. 6/1, протяженностью 190,56 м, с диаметра 150 мм на диаметр 175 мм | 2020 | 1673,20 |
| 7 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Хлобыстова, д. 41 до ВК-1 по ул. Хлобыстова, д. 35, протяженностью 195,78 м, с диаметра 150 мм на диаметр 200 мм | 2021 | 1738,79 |
| 8 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Хлобыстова, д. 35 до ПГ10, протяженностью 32,2 м, с диаметра 150 мм на диаметр 175 мм | 2021 | 282,19 |
| 9 | Замена участка водопровода от ВК-1 по ул. Александрова, д. 24 до ВК-1 по ул. Александрова, д. 18, протяженностью 264,51 м, с диаметра 200 мм на диаметр 250 мм | 2019 | 2976,58 |

8. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности | 1. Общая протяженность сетей, км | 379,28 | 380,93 | 385,23 | 393,07 | 405,02 | 413,02 |
|  | 2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети), % | 0,36% | 0,36% | 0,35% | 0,23% | 0,12% | 0,00% |
|  | 3. Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене), км | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 0,892 | 0,506 | 0 |
|  | 4. Количество аварий в системе водоснабжения (аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения), ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели качества | 1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | 2. Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды, тыс. кВт.ч | 38890,46 | 37890,62 | 36890,77 | 35890,93 | 34891,09 | 33891,25 |
|  | 3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему поднятой воды), кВт∙ч/м3 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 |

9. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

Содержание разделов инвестиционной программы должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Для исполнения требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в части уведомления о несоответствии качества воды санитарным нормам, необходимо разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. План мероприятий должен соответствовать требованиям указанного выше Федерального закона.

Для этого необходимо:

- сформировать подробный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции;

- подготовить краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Для согласования отступлений от нормативов качества подаваемой воды, на срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие, определить предельное отклонение по каждому из показателей за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность;

- рассчитать стоимость мероприятий с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным  агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- разработать график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию.

Таблица 1

Перечень сетей водоснабжения, подлежащих реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр участка трубопровода, мм | Материал участка трубопровода | Длина, м | Инвентарный № | Дата ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 106/4 - пр. Кольский, 55 | 200 | ПЭ-100 | 120 | 1563 | 1961 | 100 |
| 2 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 41 – Долина Уюта | 200 | ПЭ-100 | 150 | 3131 | 1972 | 100 |
| 3 | Реконструкция участка водопровода пр. Кольский, 36 – Долина Уюта | 300 | ПЭ-100 | 420 | 3108 | 1971 | 100 |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения ул. Подгорная, ул. Фестивальная | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция Нижне-Ростинского водовода с увеличением его пропускной способности | 600,400 | сталь | 6162,68 | 4159 | 1965 | 100 |
| 6 | Реконструкция участка водопровода ул. Беринга, 1 – пр. Кольский, 108 | 800 | ПЭ-100 | 1700 | 2593 | 1983 | 75 |
| 7 | Реконструкция участка водопровода ул. Инженерная, 1а – ул. Калинина, 33 | 400 | ПЭ-100 | 1590 | 4153 | 1965 | 100 |
| 8 | Реконструкция участка водопровода ул. Свердлова, 50 – проезд Михаила Ивченко, 6 | 500 | сталь | 1250 | 2699 | 1983 | 75 |
| 9 | Реконструкция участка водопровода ул. Старостина, 99 – РЧВ 175 кв. | 600 | сталь | 1400 | 3719 | 1991 | 65 |
| 10 | Реконструкция участка водопровода пр. Ленина, 31 – пр. Ленина, 19 | 500 | сталь | 600 | 2698 | 1963 | 100 |
| 11 | Реконструкция участка водопровода ул. Карла Маркса, 36 – ул. Карла Маркса, 60 | 600 | сталь | 870 | 1939 | 1977 | 100 |

Таблица 2

Перечень технических условий на присоединение к системам водоснабжения                   и водоотведения ГОУП «Мурманскводоканал»

| №№ п/п | Наименование объекта | Адрес | № технического условия | Максимальная нагрузка, м3/сут. | Сроки подключения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | канализация |  |
| 1 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 43, цокольный этаж | 6/251 от 22.01.2015 | 0,3 | 0,3 | 2015-2034 |
| 2 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 47, квартира 1,2 | 6/253 от 22.01.2015 | 0,4 | 0,4 | 2015-2034 |
| 3 | Автомойка | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 173 | 6/332 от 26.01.2015 | 5 | 5 | 2015-2034 |
| 4 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 49 | 6/333 от 26.01.2015 | 5 | 5 | 2015-2034 |
| 5 | Склады | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 2 | 6/334 от 26.01.2015 | 12 | 12 | 2015-2034 |
| 6 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2/7 | 6/335 от 26.01.2015 | 12 | 12 | 2015-2034 |
| 7 | Автомастерские | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 77 | 6/336 от 26.01.2015 | 12 | 12 | 2015-2034 |
| 8 | Гаражи | г. Мурманск, Г/к 83 | 6/356 от 27.01.2015 | 0,3 | 0,3 | 2015-2034 |
| 9 | Роддом | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 16/а | 6/381 от 28.01.2015 | 10,35 | 10,35 | 2015-2034 |
| 10 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 5 | 6/385 от 28.01.2015 | 0,37 | 0,37 | 2015-2034 |
| 11 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Прибрежная | 6/386 от 28.01.2015 | 3 | 3 | 2015-2034 |
| 12 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 9 | 6/389 от 28.01.2015 | 0,8 | 0,8 | 2015-2034 |
| 13 | Логистический комплекс | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 82 | 6/390 от 28.01.2015 | 12 | 12 | 2015-2034 |
| 14 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 19 | 6/446 от 02.02.2015 | 40 | 40 | 2015-2034 |
| 15 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 178, помещение | 6/472 от 02.02.2015 |  | 7,2 | 2015-2034 |
| 16 | Детские сады, ясли | г. Мурманск, пр. Кольский д. 108/4 | 6/605 от 10.02.2015 | 9,7 | 9,7 | 2015-2034 |
| 17 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/680 от 11.02.2015 | 80 | 80 | 2015-2034 |
| 18 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе д. 9/а | 6/864 от 17.02.2015 | 19,2 | 19,2 | 2015-2034 |
| 19 | Склады | г. Мурманск, ул. Прибрежная | 6/834 от 17.02.2015 | 0,78 | 0,78 | 2015-2034 |
| 20 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 61, подвал | 6/921 от 19.02.2015 | 0,4 | 0,4 | 2015-2034 |
| 21 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Лесная | 6/901 от 19.02.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 22 | Выставочный зал | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90 | 6/979 от 24.02.2015 | 7 | 7 | 2015-2034 |
| 23 | Объекты культурно-бытового обслуживания | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/1021 от 26.02.2015 | 385 | 385 | 2015-2034 |
| 24 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 14, помещение 3, 4 | 6/1048 от 27.02.2015 | 1,86 | 1,86 | 2015-2034 |
| 25 | Магазин | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 33/1, квартира43 | 6/1161 от 04.03.2015 | 0,1 | 0,1 | 2015-2034 |
| 26 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Позднякова, д. 8 | 6/1159 от 04.03.2015 | 0,01 | 0,01 | 2015-2034 |
| 27 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2/7 | 6/1162 от 04.03.2015 | 2,5 | 2,5 | 2015-2034 |
| 28 | Склады | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/1242 от 11.03.2015 | 2 | 2 | 2015-2034 |
| 29 | Салон красоты | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 3, квартира 48 | 6/1259 от 11.03.2015 | 0,08 | 0,08 | 2015-2034 |
| 30 | Салон красоты | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 22/33, квартира 2 | 6/1254 от 11.03.2015 | 0,08 | 0,08 | 2015-2034 |
| 31 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 15 | 6/1292 от 13.03.2015 | 5 | 5 | 2015-2034 |
| 32 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 13 | 6/1335 от 17.03.2015 | 6 | 6 | 2015-2034 |
| 33 | Склады | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16 | 6/1336 от 17.03.2015 | 0,16 | 0,16 | 2015-2034 |
| 34 | Склады | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16/2 | 6/1337 от 17.03.2015 | 0,16 | 0,16 | 2015-2034 |
| 35 | Склады | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/1339 от 17.03.2015 | 1,5 | 1,5 | 2015-2034 |
| 36 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 5, квартира 7 | 6/1340 от 17.03.2015 | 0,2 | 0,2 | 2015-2034 |
| 37 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 20 | 6/1341 от 17.03.2015 | 1,5 |  | 2015-2034 |
| 38 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46, квартира 2 | 6/1344 от 17.03.2015 | 0,03 | 0,03 | 2015-2034 |
| 39 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 55 | 6/1361 от 18.03.2015 | 38 | 38 | 2015-2034 |
| 40 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Молодежный, д. 12 | 6/1362 от 18.03.2015 | 0,5 | 0,5 | 2015-2034 |
| 41 | Административные здания | г. Мурманск, пер. Терский, д. 8 | 6/1367 от 18.03.2015 | 0,6 | 0,6 | 2015-2034 |
| 42 | Выставочный зал | г. Мурманск, пр. Рыбный, д. 4, помещение 1, 2 | 6/1499 от 24.03.2015 | 0,02 | 0,02 | 2015-2034 |
| 43 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 29, помещение 1 | 6/1500 от 24.03.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 44 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Гончарова, д. 9-2 | 6/1557 от 26.03.2015 | 0,3 | 0,3 | 2015-2034 |
| 45 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 1 | 6/1653 от 30.03.2015 | 0,5 | 0,5 | 2015-2034 |
| 46 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 6 | 6/1621 от 30.03.2015 | 0,5 | 0,5 | 2015-2034 |
| 47 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Маяковского, д. 23, квартира 2а | 6/1703 от 01.04.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 48 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта д. 30/а, квартира 52 | 6/1851 от 08.04.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 49 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 30/а, квартира 51 | 6/1852 от 08.04.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 50 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 24 | 6/1941 от 13.04.2015 | 6,85 | 6,85 | 2015-2034 |
| 51 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 35, квартира 39, 40 | 6/1966 от 14.04.2015 | 0,08 | 0,08 | 2015-2034 |
| 52 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 11 | 6/2011 от 14.04.2015 | 15 | 15 | 2015-2034 |
| 53 | Кинотеатры | Г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 26 | 6/2077 от 16.04.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 54 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 11, квартира 42, 43, 44 | 6/2167 от 20.04.2015 | 0,3 | 0,3 | 2015-2034 |
| 55 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 13/3 | 6/2237 от 23.04.2015 | 0,3 | 0,3 | 2015-2034 |
| 56 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Баумана д. 23, квартира 2 | 6/2267 от 24.04.2015 | 0,5 | 0,5 | 2015-2034 |
| 57 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 18 | 6/2447 от 06.05.2015 | 6 | 6 | 2015-2034 |
| 58 | Причалы | г. Мурманск, ж.р. Дровяное, ул. Прибрежная | 6/2491 от 07.05.2015 | 200 | 200 | 2015-2034 |
| 59 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16 | 6/2500 от 08.05.2015 | 1,06 | 1,06 | 2015-2034 |
| 60 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 6/2581 от 13.05.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 61 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33/3 | 6/2587 от 13.05.2015 | 43,2 | 43,2 | 2015-2034 |
| 62 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 14, 15 | 6/2640 от 15.05.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 63 | Павильон розничной торговли | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 35/4 | 6/2644 от 15.05.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 64 | Медицинский центр | г. Мурманск, ул. Новое Плато, д. 3 | 6/2723 от 19.05.2015 | 0,8 | 0,8 | 2015-2034 |
| 65 | Жилая квартира | г. Мурманск, пр. Ледокольный, д. 11, квартира 9 | 6/2754 от 21.05.2015 | 0,3 | 0,3 | 2015-2034 |
| 66 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 1/15 | 6/2778 от 21.05.2015 | 402,74 | 402,74 | 2015-2034 |
| 67 | Склады | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28/А | 6/2796 от 22.05.2015 | 3 | 3 | 2015-2034 |
| 68 | Автомойка | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82 | 6/2802 от 22.05.2015 | 1,06 | 1,06 | 2015-2034 |
| 69 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 15 | 6/2828 от 25.05.2015 | 1,48 | 1,48 | 2015-2034 |
| 70 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2/б | 6/2983 от 01.06.2015 | 0,1 | 0,1 | 2015-2034 |
| 71 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Мира, д. 10 | 6/3102 от 08.06.2015 | 50 | 32 | 2015-2034 |
| 72 | Магазин | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 13 | 6/3128 от 09.06.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 73 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3130 от 09.06.2015 | 160 | 120 | 2015-2034 |
| 74 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 9 | 6/3191 от 11.06.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 75 | Склады | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 3/2 | 6/3316 от 22.06.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 76 | Учебный корпус | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 57, в/ч 77789 | 6/3372 от 26.06.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 77 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Зеленая | 6/3370 от 26.06.2015 | 61,7 | 38,5 | 2015-2034 |
| 78 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 18, квартира 4, 17 | 6/3482 от 30.06.2015 | 0,03 | 0,03 | 2015-2034 |
| 79 | Экологический комплекс | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, причал № 20 | 6/3483 от 30.06.2015 | 32,7 | 32,7 | 2015-2034 |
| 80 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Старостина | 6/3484 от 30.06.2015 | 55 | 55 | 2015-2034 |
| 81 | Склады | г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 1 | 6/3568 от 03.07.2015 | 2 | 1,4 | 2015-2034 |
| 82 | Склады | г. Мурманск, ул. Транспортная | 6/3567 от 03.07.2015 | 4 | 4 | 2015-2034 |
| 83 | Склады | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 30 | 6/3566 от 03.07.2015 | 2 | 1,4 | 2015-2034 |
| 84 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Старостина / ул. Мира | 6/3628 от 07.07.2015 | 55 | 55 | 2015-2034 |
| 85 | Мастерские | г. Мурманск, ул. Семена Дежнева, д. 14 | 6/3711 от 13.07.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 86 | Цеха | г. Мурманск, автодорога Печенга, д. 23 | 6/3774 от 16.07.2015 | 50 | 50 | 2015-2034 |
| 87 | Дворец бракосочетания | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 3 | 6/3795 от 20.07.2015 | 65 | 65 | 2015-2034 |
| 88 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Котовского, д. 28 | 6/4006 от 28.07.2015 | 2,1 | 2,1 | 2015-2034 |
| 89 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей | 6/4007 от 28.07.2015 | 0,15 | 0,15 | 2015-2034 |
| 90 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска, д. 35 | 6/4008 от 28.07.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 91 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, Полярные Зори, д. 33/2, квартира 1 | 6/4038 от 28.07.2015 | 0,7 | 0,7 | 2015-2034 |
| 92 | Цеха | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 1/а | 6/4009 от 28.07.2015 | 1 |  | 2015-2034 |
| 93 | Церкви, храмы | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 1/1 | 6/4102 от 30.07.2015 | 3,92 | 3,92 | 2015-2034 |
| 94 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 24 | 6/4105 от 30.07.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 95 | Театр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | 6/4143 от 05.08.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 96 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, гора Горелая, 126 ЗУ | 6/4416 от 05.08.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 97 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 100 | 6/4209 от 10.08.2015 | 0,8 | 0,8 | 2015-2034 |
| 98 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 67 | 6/4361 от 18.08.2015 | 1 | 1 | 2015- 2034 |
| 99 | Нежилое здание | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 34 | 6/4546 от 27.08.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 100 | Центр профилактики здоровья, санаторий | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 108/3 | 6/4547 от 27.08.2015 | 93 | 93 | 2015-2034 |
| 101 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12/а, помещение 216 | 6/4574 от 28.08.2015 | 5 | 5 | 2015-2034 |
| 102 | Наркологический диспансер | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 11 | 6/4646 от 02.09.2015 | 3 | 3 | 2015-2034 |
| 103 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, пр. Автопарковый | 6/4647 от 02.09.2015 | 10 | 10 | 2015-2034 |
| 104 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Бондарная | 6/4702 от 07.09.2015 | 92,1 | 85 | 2015-2034 |
| 105 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Академика Книповича | 6/4701 от 07.09.2015 | 0,9 | 0,9 | 2015-2034 |
| 106 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 9/а | 6/4750 от 09.09.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 107 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Достоевского | 6/4812 от 11.09.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 108 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 5/1 | 6/4859 от 15.09.2015 | 1,6 | 1,6 | 2015-2034 |
| 109 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/4907 от 16.09.2015 | 1,5 | 1,5 | 2015-2034 |
| 110 | Церкви, храмы | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев | 6/5119 от 28.09.2015 | 1,5 | 1,5 | 2015-2034 |
| 111 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Фурманова, д. 3 | 6/5123 от 28.09.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 112 | Склады | г. Мурманск, ул. Позднякова, д. 8 | 6/5125 от 28.09.2015 | 18 | 18 | 2015-2034 |
| 113 | Рынок | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 11 | 6/5128 от 28.09.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 114 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 13/3 | 6/5133 от 28.09.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 115 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 27 | 6/5198 от 30.09.2015 | 3 | 3 | 2015-2034 |
| 116 | Учебный корпус | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 57 | 6/5268 от 02.10.2015 | 0,7 | 0,7 | 2015-2034 |
| 117 | Училище | г. Мурманск, ул. Рогозерская | 6/5383 от 08.10.2015 | 30 | 30 | 2015-2034 |
| 118 | Училище | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской | 6/5384 от 08.10.2015 | 30 | 30 | 2015-2034 |
| 119 | Училище | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского | 6/5385 от 08.10.2015 | 30 | 30 | 2015-2034 |
| 120 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 | 6/6065 от 11.11.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 121 | Театр | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 186 | 6/6084 от 13.11.2015 | 17,11 | 17,11 | 2015-2034 |
| 122 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Академика Книповича | 6/6128 от 16.11.2015 | 22,4 | 22,4 | 2015-2034 |
| 123 | Магазин | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 230 | 6/6121 от 16.11.2015 | 1,67 | 1,67 | 2015-2034 |
| 124 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Заводская, д. 6 | 6/6143 от 17.11.2015 |  |  | 2015-2034 |
| 125 | Школа | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 24-33 | 6/6343 от 25.11.2015 | 0,7 | 0,7 | 2015-2034 |
| 126 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 25/1, помещение 118, 119 | 6/6560 от 04.12.2015 | 0,6 | 0,6 | 2015-2034 |
| 127 | Парикмахерские | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 50 | 6/6723 от 14.12.2015 | 1 | 1 | 2015-2034 |
| 128 | Центр кинологической службы | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 28 | 6/6786 от 16.12.2015 | 26 | 26 | 2015-2034 |
| 129 | Магазин | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 37, помещение | 6/6987 от 23.12.2015 | 5 | 5 | 2015-2034 |
| 130 | Стадионы и спортзалы | г. Мурманск, ул. Беринга, д. 14а | 6/7105 от 28.12.2015 | 17,22 | 17,22 | 2015-2034 |
| 131 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Серафимовича, д. 25 | 6/98 от 14.01.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 132 | Мастерские | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 45 | 6/152 от 18.01.2016 | 3 | 3 | 2016-2034 |
| 133 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/314 от 25.01.2016 | 136 | 136 | 2016-2034 |
| 134 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/316 от 25.01.2016 | 105 | 105 | 2016-2034 |
| 135 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/384 от 26.01.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 136 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева в районе д. 12 | 6/516 от 01.02.2016 | 1,8 | 1,8 | 2016-2034 |
| 137 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего | 6/549 от 02.02.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 138 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего | 6/550 от 02.02.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 139 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 83 | 6/661 от 08.02.2016 | 0,32 | 0,32 | 2016-2034 |
| 140 | Бытовой корпус | г. Мурманск, автодорога Печенга, д. 23 | 6/677 от 08.02.2016 | 12 | 12 | 2016-2034 |
| 141 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Печенгская | 6/678 от 08.02.2016 | 0,5 | 0,5 | 2016-2034 |
| 142 | Предприятие технического обслуживания автомобилей | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 15/б | 6/707 от 09.02.2016 | 2 | 2 | 2016-2034 |
| 143 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина в районе д. 8 | 6/774 от 12.02.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 144 | Склады | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова в районе д. 23, 25 | 6/1299 от 09.03.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 145 | Комплекс административно-хозяйственных зданий | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской | 6/1345 от 10.03.2016 | 200 | 200 | 2016-2034 |
| 146 | Магазин | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 10 цоколь | 6/1480 от 16.03.2016 | 0,08 | 0,08 | 2016-2034 |
| 147 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой | 6/1668 от 24.03.2016 | 128,8 | 128,8 | 2016-2034 |
| 148 | Склады | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 31а | 6/1681 от 24.03.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 149 | Больницы | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 | 6/1684 от 24.03.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 150 | Многофункциональный центр для животных | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 15 | 6/1690 от 24.03.2016 | 2,07 | 2,07 | 2016-2034 |
| 151 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова | 6/1710 от 25.03.2016 | 0,1 | 0,1 | 2016-2034 |
| 152 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Туристов | 6/1768 от 29.03.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 153 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Папанина в районе д. 11 | 6/1769 от 29.03.2016 | 1,5 | 1,5 | 2016-2034 |
| 154 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова в районе д. 35 | 6/1811 от 30.03.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 155 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 23 цоколь | 6/1832 от 31.03.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 156 | Склады | г. Мурманск, пер. Дорожный, д. 8 | 6/2375 от 21.04.2016 | 0,5 | 0,5 | 2016-2034 |
| 157 | Цеха ремонтные | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 1 | 6/2376 от 21.04.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 158 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова в районе дома, д. № 27/2 | 6/2378 от 21.04.2016 | 4,5 | 4,5 | 2016-2034 |
| 159 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Скальная в районе д. 11а-15а | 6/2704 от 10.05.2016 | 21 | 21 | 2016-2034 |
| 160 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, пер. Дорожный, д. 4 | 6/2726 от 11.05.2016 | 5 | 5 | 2016-2034 |
| 161 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, пр. Лыжный в районе д. 14 | 6/2728 от 11.05.2016 | 86,4 | 86,4 | 2016-2034 |
| 162 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Успенского в районе д. 4 | 6/2775 от 13.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 163 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 52 | 6/2777 от 13.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 164 | Бани, сауны | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 14а | 6/2778 от 13.05.2016 | 5,4 | 5,4 | 2016-2034 |
| 165 | Детские сады, ясли | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой в районе д. 44 | 6/2835 от 17.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 166 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/2844 от 17.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 167 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 23/1 | 6/2854 от 17.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 168 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/2878 от 18.05.2016 | 375 | 375 | 2016-2034 |
| 169 | Библиотека | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 38 | 6/2879 от 18.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 170 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Мира, д. 6 | 6/2870 от 18.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 171 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 3 | 6/2940 от 23.05.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 172 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пер. Терский в районе д. 4 | 6/3044 от 26.05.2016 | 0,35 | 0,35 | 2016-2034 |
| 173 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Гарнизонная | 6/3061 от 27.05.2016 | 87,8 | 87,8 | 2016-2034 |
| 174 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Лесная | 6/3062 от 27.05.2016 | 268,27 | 268,27 | 2016-2034 |
| 175 | Центр мониторинга | г. Мурманск, ул. Егорова, д. 6 | 6/3063 от 27.05.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 176 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Фролова, д. 14, квартира 2, 3, 4, 5 | 6/3064 от 27.05.2016 | 5 | 5 | 2016-2034 |
| 177 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/3132 от 31.05.2016 | 0,5 | 0,5 | 2016-2034 |
| 178 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/3272 от 07.06.2016 | 200 | 200 | 2016-2034 |
| 179 | Нежилые помещения | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 17/3 | 6/3343 от 10.06.2016 | 0,05 | 0,05 | 2016-2034 |
| 180 | Автозаправочные станции | г. Мурманск | 6/3371 от 14.06.2016 | 3 | 3 | 2016-2034 |
| 181 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 7г | 6/3427 от 16.06.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 182 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Старостина в районе д. 10 | 6/3428 от 16.06.2016 | 50 | 50 | 2016-2034 |
| 183 | Оздоровительный центр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 11а | 6/3573 от 23.06.2016 | 5 | 5 | 2016-2034 |
| 184 | Магазин | г. Мурманск, ул. Садовая, д. 8 | 6/3574 от 23.06.2016 | 2 | 2 | 2016-2034 |
| 185 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кирова в районе д. 62 | 6/3653 от 29.06.2016 | 5 | 5 | 2016-2034 |
| 186 | Кафе | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 44 | 6/3806 от 11.07.2016 | 2 | 2 | 2016-2034 |
| 187 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Зеленая в районе д. 23 корп. 2 | 6/3841 от 13.07.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 188 | Торговый павильон | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев в районе д. 72 | 6/3965 от 19.07.2016 | 7 | 7 | 2016-2034 |
| 189 | Цеха | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28, здание 5А | 6/3971 от 19.07.2016 | 3 | 3 | 2016-2034 |
| 190 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 15 | 6/3972 от 19.07.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 191 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 34, квартира 63 | 6/4068 от 21.07.2016 | 0,5 | 0,5 | 2016-2034 |
| 192 | Автомастерские | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 104 | 6/4219 от 01.08.2016 | 0,15 | 0,15 | 2016-2034 |
| 193 | Склады | г. Мурманск, ул. Полевая, д. 4 | 6/4221 от 01.08.2016 | 0,5 | 0,5 | 2016-2034 |
| 194 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 7, часть здания | 6/4222 от 01.08.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 195 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, ул. Зеленая | 6/4273 от 03.08.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 196 | Кафе | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 44 | 6/4309 от 08.08.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 197 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, Долина Уюта | 6/4335 от 09.08.2016 | 36 | 36 | 2016-2034 |
| 198 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Старостина, в районе д. 38 | 9/4422 от 15.08.2016 | 4 | 4 | 2016-2034 |
| 199 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 66/19 | 6/4459 от 16.08.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 200 | гаражный бокс | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе в районе д. 66 | 6/4513 от 19.08.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 201 | Бани, сауны | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 34 | 6/4515 от 19.08.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 202 | Пункт подготовки и выдачи изделий подводных телекоммуникационных сетей системы Мирового океана | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе | 6/4516 от 19.08.2016 | 3,56 | 3,56 | 2016-2034 |
| 203 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 15 | 6/4585 от 23.08.2016 |  | 1 | 2016-2034 |
| 204 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28 | 6/4615 от 25.08.2016 | 0,1 | 0,1 | 2016-2034 |
| 205 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Старостина в районе д. 30 | 6/4697 от 29.08.2016 | 156 | 156 | 2016-2034 |
| 206 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/4760 от 31.08.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 207 | Логистический комплекс | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 53/11 | 6/4761 от 31.08.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 208 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 62 | 6/4821 от 02.09.2016 | 10 | 10 | 2016-2034 |
| 209 | Склады | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/4862 от 06.09.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 210 | Бетонный узел | г. Мурманск, автодорога Печенга, д. 23 | 6/4864 от 06.09.2016 | 60 | 60 | 2016-2034 |
| 211 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Бондарная | 6/4996 от 13.09.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 212 | Общественный туалет | г. Мурманск, ул. Ломоносова | 6/5059 от 16.09.2016 | 4,4 | 4,4 | 2016-2034 |
| 213 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, в районе Долины Уюта | 6/5060 от 16.09.2016 | 15 | 15 | 2016-2034 |
| 214 | Детский клуб | г. Мурманск, ул. Александра Торцева | 6/5092 от 19.09.2016 | 1,53 | 1,53 | 2016-2034 |
| 215 | Административно-бытовой комплекс | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/5093 от 19.09.2016 | 0,9 | 0,9 | 2016-2034 |
| 216 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова | 6/5457 от 20.09.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 217 | гаражный бокс | г. Мурманск, ул. Каменная | 6/5459 от 20.09.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 218 | Магазин | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 63 | 6/5481 от 20.09.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 219 | Училище | г. Мурманск, р-он озера Большое | 6/5516 от 21.09.2016 | 500 | 300 | 2016-2034 |
| 220 | Училище | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской в районе д. 2а | 6/5517 от 21.09.2016 | 500 | 300 | 2016-2034 |
| 221 | гаражный бокс | г. Мурманск, ул. Владимирская | 6/5585 от 27.09.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 222 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 11 | 6/5627 от 27.09.2016 | 31,6 | 31,6 | 2016-2034 |
| 223 | Приемный пункт | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 23а | 6/5632 от 27.09.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 224 | Общественное учреждение | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 11 | 6/5633 от 27.09.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 225 | Автосервис с автомойкой | г. Мурманск, ул. Старостина | 6/5634 от 27.09.2016 | 4 | 4 | 2016-2034 |
| 226 | Училище | г. Мурманск, ул. Шевченко в районе в/ч | 6/5673 от 29.09.2016 | 500 | 300 | 2016-2034 |
| 227 | Училище | г. Мурманск, ул. Гвардейская в районе в/ч | 6/5674 от 29.09.2016 | 500 | 300 | 2016-2034 |
| 228 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Успенского | 6/5706 от 30.09.2016 | 100 | 100 | 2016-2034 |
| 229 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 64 | 6/5734 от 30.09.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 230 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 13а | 6/5735 от 30.09.2016 | 27,54 | 27,54 | 2016-2034 |
| 231 | Бетонный узел | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/5822 от 04.10.2016 | 15,4 | 15,4 | 2016-2034 |
| 232 | Логистический комплекс | г. Мурманск, Восточно-Объездная автодорога | 6/5827 от 05.10.2016 | 180 | 180 | 2016-2034 |
| 233 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Бочкова | 6/5911 от 10.10.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 234 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 45а | 6/5974 от 13.10.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 235 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, Портовый проезд, д. 2 | 6/6023 от 17.10.2016 | 45,9 | 45,9 | 2016-2034 |
| 236 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев | 6/6083 от 19.10.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 237 | Предприятие общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 48/а | 6/6084 от 19.10.2016 | 0,8 | 0,8 | 2016-2034 |
| 238 | Училище | г. Мурманск, ул. Свердлова в районе ВРШ | 6/6270 от 24.10.2016 | 500 | 300 | 2016-2034 |
| 239 | Училище | г. Мурманск, Долина Уюта | 6/6271 от 24.10.2016 | 500 | 300 | 2016-2034 |
| 240 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 100 | 6/6444 от 01.11.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 241 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 15 | 6/6503 от 07.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 242 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей в районе д. 11 | 6/6611 от 14.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 243 | Дачный поселок | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего | 6/6717 от 16.11.2016 | 96 | 96 | 2016-2034 |
| 244 | Склады | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 15 | 6/6774 от 17.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 245 | Жилая квартира | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 51, помещение 1-7 | 6/6775 от 17.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 246 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 43 | 6/6809 от 21.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 247 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Прибрежная в районе д. 7 | 6/6810 от 21.11.2016 | 10 | 10 | 2016-2034 |
| 248 | Стоматологический кабинет | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 41 | 6/6811 от 21.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 249 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 51 | 6/6850 от 22.11.2016 | 3 | 3 | 2016-2034 |
| 250 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 11/52 | 6/6881 от 24.11.2016 | 0,06 | 0,06 | 2016-2034 |
| 251 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Планерная | 6/6914 от 24.11.2016 | 0,15 | 0,15 | 2016-2034 |
| 252 | Автостоянка | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе | 6/06/6965 от 28.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 253 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Котовского, д. 34 | 6/6967 от 28.11.2016 | 2 | 2 | 2016-2034 |
| 254 | Склады | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова | 6/6968 от 28.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 255 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Ломоносова | 6/6969 от 28.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 256 | Здание для хранения хоккейного инвентаря | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 51 | 6/6992 от 29.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 257 | производственное здание | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 15 | 6/6996 от 29.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 258 | Воинская часть | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 26 | 6/7064 от 30.11.2016 | 10 | 10 | 2016-2034 |
| 259 | Мачта МТ-12 | г. Мурманск, Огни Мурманска | 6/7065 от 30.11.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 260 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 13а | 6/7066 от 30.11.2016 | 27,54 | 27,54 | 2016-2034 |
| 261 | Спортивный комплекс | г. Мурманск, ул. Баумана в районе д. 30 | 6/7083 от 01.12.2016 | 100 | 100 | 2016-2034 |
| 262 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 43 | 6/7090 от 01.12.2016 | 1,8 | 1,8 | 2016-2034 |
| 263 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Прибрежная в районе д. 7 | 6/7104 от 02.12.2016 | 0,3 | 0,3 | 2016-2034 |
| 264 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 63 | 6/7147 от 06.12.2016 | 10,24 | 10,24 | 2016-2034 |
| 265 | Автомастерские | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей | 6/7148 от 06.12.2016 | 5,6 | 5,6 | 2016-2034 |
| 266 | Парикмахерские | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 30а-54 | 6/7222 от 12.12.2016 |  |  | 2016-2034 |
| 267 | производственное здание | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 15 | 67253 от 13.12.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 268 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Прибрежная в районе д. 7 | 6/7304 от 13.12.2016 | 10 | 10 | 2016-2034 |
| 269 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск, пер. Дорожный, д. 8 | 6/7413 от 16.12.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 270 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/7414 от 16.12.2016 | 60 | 60 | 2016-2034 |
| 271 | убежище | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 33/3 | 6/7415 от 16.12.2016 | 10 | 10 | 2016-2034 |
| 272 | проходная | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 28 | 6/7416 от 16.12.2016 | 1,5 | 1,5 | 2016-2034 |
| 273 | Здание для хранения хоккейного инвентаря | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 51 | 6/7461 от 20.12.2016 | 5,03 | 5,03 | 2016-2034 |
| 274 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, Адмирала флота Лобова, д. 14а | 6/7476 от 21.12.2016 | 10 | 10 | 2016-2034 |
| 275 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 63 | 6/7520 от 22.12.2016 | 10,24 | 10,24 | 2016-2034 |
| 276 | Мастерские | г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 11 | 6/7521 от 22.12.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 277 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 | 6/7523 от 22.12.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 278 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Кольский | 6/7767 от 29.12.2016 | 1 | 1 | 2016-2034 |
| 279 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 14а | 6/7773 от 29.12.2016 | 10 | 10 | 2016-2034 |
| 280 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/7774 от 29.12.2016 | 60 | 60 | 2016-2034 |
| 281 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев Рыбачьего в районе д. 34 | 6/7768 от 29.12.2016 | 4,5 | 4,5 | 2016-2034 |
| 282 | Сервисный центр по обслуживанию судовых двигателей | г. Мурманск, ул. Траловая в районе д. 12а | 6/125 от 13.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 283 | Автозаправочные станции | г. Мурманск, пер. Хибинский, д. 2 | 6/201 от 18.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 284 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 141 | 6/294 от 19.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 285 | Склады | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 28 | 6/333 от 20.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 286 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Кольский | 6/397 от 25.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 287 | Аквапарк | г. Мурманск | 6/441 от 26.01.2017 | 200 | 200 | 2017-2034 |
| 288 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего в районе д. 34 | 6/445 от 26.01.2017 | 4,5 | 4,5 | 2017-2034 |
| 289 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Профессора Жуковского в районе д. 11 | 6/446 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 290 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Шабалина в районе д. 53 | 6/448 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 291 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Кольский в районе д. 31 | 6/449 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 292 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Ростинская в районе д. 8 | 6/450 от 26.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 293 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 13 | 6/525 от 30.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 294 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Академика Книповича в районе д. 65 | 6/528 от 30.01.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 295 | Детский городок | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 9 корп. 1 | 6/560 от 31.01.2017 | 20 | 20 | 2017-2034 |
| 296 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 19 | 6/736 от 08.02.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 297 | Реконструкция объектов ММЦ | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6 | 6/763 от 09.02.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 298 | Участок для строительства жилых домов | г. Мурманск, ул. Чапаева, д. 4 | 6/768 от 09.02.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 299 | Многофункциональный комплекс | г. Мурманск, ул. Планерная | 6/769 от 09.02.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 300 | Здание корпуса дробления | г. Мурманск, пр. Автопарковый, д. 49В | 6/859 от 14.02.2017 | 18,62 | 18,62 | 2017-2034 |
| 301 | Магазин | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/866 от 14.02.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 302 | Малоэтажная жилая застройка | г. Мурманск, пр. Ледокольный | 6/906 от 15.02.2017 | 96 | 96 | 2017-2034 |
| 303 | Склады | г. Мурманск, пер. Хибинский, д. 5 | 6/907 от 15.02.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 304 | Предприятие розничной торговли и спортивный зал | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 135 | 6/908 от 15.02.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 305 | Комплекс административно-хозяйственных зданий | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/969 от 17.02.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 306 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Горького, д. 2/12 | 6/1019 от 20.02.2017 | 45 | 45 | 2017-2034 |
| 307 | Магазин | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 26 | 6/1259 от 03.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 308 | Автомастерские | г. Мурманск, ж.р. Дровяное, ул. Прибрежная | 6/1260 от 03.03.2017 | 0,1 | 0,1 | 2017-2034 |
| 309 | Автомастерские | г. Мурманск, ж.р. Дровяное, ул. Прибрежная | 6/1263 от 03.03.2017 | 0,15 | 0,15 | 2017-2034 |
| 310 | Жилая застройка | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе | 1 от 06.03.2017 | 1 147 | 1 147 | 2017-2034 |
| 311 | Торговый центр | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 38 | 6/1325 от 09.03.2017 | 60,3 | 60,3 | 2017-2034 |
| 312 | Логистический комплекс | г. Мурманск, ул. Траловая | 6/1380 от 13.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 313 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, Долина Уюта, д. 2 | 6/1382 от 13.03.2017 | 10 | 10 | 2017-2034 |
| 314 | Спортивный комплекс | г. Мурманск, ул. Баумана в районе д. 30 | 6/1386 от 13.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 315 | Склады | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 31а | 6/1433 от 14.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 316 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Рогозерская | 6/1437 от 14.03.2017 | 94 | 94 | 2017-2034 |
| 317 | Здание корпуса дробления | г. Мурманск, пр. Автопарковый, д. 49В | 6/1438 от 14.03.2017 | 18,62 | 18,62 | 2017-2034 |
| 318 | АЗС, СТО, автомойка | г. Мурманск, пер. Хибинский, д. 2 | 6/1450 от 14.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 319 | Жилая квартира | г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 11, квартира 1 | 6/1465 от 15.03.2017 | 0,5 | 0,5 | 2017-2034 |
| 320 | Больницы | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6/11 | 6/1466 от 15.03.2017 | 49,01 | 49,01 | 2017-2034 |
| 321 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Шабалина в районе д. 31 | 6/1540 от 17.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 322 | Туристический клуб с местами временного пребывания | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 176/1 | 1 от 21.03.2017 | 1,62 | 1,62 | 2017-2034 |
| 323 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова в районе д. 31 | 6/1605 от 21.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 324 | Медицинский центр | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6 | 6/1624 от 22.03.2017 | 29,64 | 29,64 | 2017-2034 |
| 325 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи в районе д. 7 | 6/1744 от 27.03.2017 | 4,3 | 4,3 | 2017-2034 |
| 326 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи в районе д. 9 | 6/1745 от 27.03.2017 | 6 | 6 | 2017-2034 |
| 327 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/1746 от 27.03.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 328 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 8 | 6/1975 от 04.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 329 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Достоевского в районе д. 19 | 6/1976 от 04.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 330 | Магазин | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 77 | 6/2027 от 06.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 331 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Мира, д. 10 | 6/2028 от 06.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 332 | Торговый центр | г. Мурманск, ул. Капитана Егорова в районе д. 13а | 6/2029 от 06.04.2017 | 12 | 12 | 2017-2034 |
| 333 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 23 | 6/2100 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 334 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21 | 6/2101 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 335 | Пристройка | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 47 | 6/2102 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 336 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 89 | 6/2103 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 337 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 33 | 6/2104 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 338 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта в районе д. 66 | 6/2105 от 10.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 339 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 20-2 | 6/2136 от 10.04.2017 | 1,5 | 1,5 | 2017-2034 |
| 340 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/2399 от 19.04.2017 | 106,55 | 106,55 | 2017-2034 |
| 341 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Шабалина | 6/2400 от 19.04.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 342 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 24а | 6/2424 от 20.04.2017 | 2 | 2 | 2017-2034 |
| 343 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Кольский в районе д. 80 | 6/2449 от 20.04.2017 | 1,52 | 1,52 | 2017-2034 |
| 344 | Автомойка | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 7 | 6/2644 от 02.05.2017 | 2,8 | 2,8 | 2017-2034 |
| 345 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев, д. 105 | 6/2648 от 02.05.2017 | 5 | 5 | 2017-2034 |
| 346 | Производственная база автотранспортного предприятия | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе в районе д. 55 | 6/2651 от 02.05.2017 | 3 | 3 | 2017-2034 |
| 347 | Производственная база автотранспортного предприятия | г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе в районе д. 55 | 6/2652 от 02.05.2017 | 3 | 3 | 2017-2034 |
| 348 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск, пр. Героев- североморцев в районе д. 15 | 6/2653 от 02.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 349 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Аскольдовцев | 6/2765 от 05.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 350 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/2821 от 10.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 351 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/2877 от 11.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 352 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта в районе д. 21/22 | 6/2909 от 15.05.2017 | 45,96 | 45,96 | 2017-2034 |
| 353 | Пристройка | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 20 | 6/3156 от 18.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 354 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/3177 от 19.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 355 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3179 от 19.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 356 | Гаражи | г. Мурманск, ул. Гвардейская | 6/3256 от 24.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 357 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 5 | 6/3257 от 24.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 358 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3258 от 24.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 359 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 7 | 6/3259 от 24.05.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 360 | Общежития | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 | 6/3300 от 25.05.2017 | 21 | 21 | 2017-2034 |
| 361 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/3339 от 26.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 362 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Маяковского в районе д. 23 | 6/3340 от 26.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 363 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/3343 от 26.05.2017 | 13,7 | 13,7 | 2017-2034 |
| 364 | Домик сторожа | г. Мурманск, ул. Декабристов в районе д. 11 | 6/3430 от 31.05.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 365 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Прибрежная | 6/3432 от 31.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 366 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Михаила Бабикова | 6/3433 от 31.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 367 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Серафимовича, д. 16 | 6/3434 от 31.05.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 368 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 5 | 6/3486 от 02.06.2017 | 20 | 20 | 2017-2034 |
| 369 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3500 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 370 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского в районе д. 27 | 6/3501 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 371 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 181а | 6/3503 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 372 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко | 6/3505 от 02.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 373 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пер. Терский | 6/3559 от 06.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 374 | Автостоянка | г. Мурманск, Угольная База | 6/3563 от 06.06.2017 | 1,8 | 1,8 | 2017-2034 |
| 375 | Спортивно-оздоровительный центр | г. Мурманск, ул. Калинина в районе д. 35 | 6/3642 от 08.06.2017 | 1,8 | 1,8 | 2017-2034 |
| 376 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Рогозерская | 6/3671 от 13.06.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 377 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/3735 от 15.06.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 378 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/3754 от 15.06.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 379 | Мини-отель | г. Мурманск, ул. Генерала Журбы в районе д. 8 | 6/3758 от 15.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 380 | КНС | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 40/3 | 6/3759 от 15.06.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 381 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 1а | 6/3771 от 15.06.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 382 | Фундамент под вагоноопрокидыватель | г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19 | 6/3864 от 20.06.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 383 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/3865 от 20.06.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 384 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Адмирала флота Лобова, д. 4 | 6/3944 от 22.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 385 | Склады | г. Мурманск, ул. Александра Невского | 6/3946 от 22.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 386 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Гвардейская | 6/3947 от 22.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 387 | Автомойка | г. Мурманск, пр. Ленина в районе д. 34 | 6/3984 от 23.06.2017 | 30 | 30 | 2017-2034 |
| 388 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Солнечная, д. 24 | 6/4048 от 26.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 389 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Шабалина в районе д. 63 | 6/4050 от 26.06.2017 | 35 | 35 | 2017-2034 |
| 390 | Склады | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 2 | 6/4047 от 26.06.2017 | 10 |  | 2017-2034 |
| 391 | Автостоянка | г. Мурманск, пр. Ленина в районе д. 49 | 6/4127 от 28.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 392 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная в районе д. 15а | 6/4129 от 28.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 393 | Вагоноопрокидыватель | г. Мурманск, пр. Портовый в районе д. 19 | 6/4183 от 29.06.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 394 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Горького, д. 2/12 | 6/4342 от 06.07.2017 | 26,59 | 26,59 | 2017-2034 |
| 395 | гаражный бокс | г. Мурманск, ул. Крупской | 6/4417 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 396 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 83 | 6/4418 от 10.07.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 397 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта | 6/4419 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 398 | Котельные (отопительные и паровые) | г. Мурманск, ул. Фестивальная | 6/4420 от 10.07.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 399 | Производственная база | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 116 | 6/4424 от 10.07.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 400 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 141 | 6/4425 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 401 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев | 6/4427 от 10.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 402 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная | 6/4446 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 403 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского в районе д. 24 | 6/4447 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 404 | Спортивно-оздоровительный центр | г. Мурманск, ул. Калинина в районе д. 35 | 6/4448 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 405 | Склады | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/4449 от 11.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 406 | Автомойка | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 6 | 6/4483 от 12.07.2017 | 23 | 23 | 2017-2034 |
| 407 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4484 от 12.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 408 | Магазин | г. Мурманск, ул. Радищева в районе д. 8-14/1 | 6/4534 от 14.07.2017 | 5 | 5 | 2017-2034 |
| 409 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/4552 от 14.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 410 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/4625 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 411 | павильон | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова в районе д. 36 | 6/4626 от 18.07.2017 | 181,13 | 181,13 | 2017-2034 |
| 412 | проходная | г. Мурманск, пр. Портовый | 6/4627 от 18.07.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 413 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи, гостиница 1 | 6/4628 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 414 | Гостиницы, пансионаты, мотели | г. Мурманск, ул. Сполохи, гостиница 2 | 6/4629 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 415 | Административные здания | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/4630 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 416 | КОС | г. Мурманск, пр. Портовый, д. 48 | 6/4643 от 18.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 417 | Организации и учреждения | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова | 6/4803 от 25.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 418 | КОС | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/4817 от 25.07.2017 | 5 |  | 2017-2034 |
| 419 | Территория комплекса слива мазута | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова | 6/4820 от 25.07.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 420 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Молодежный | 6/4865 от 28.07.2017 | 2 | 2 | 2017-2034 |
| 421 | Театр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | 6/4876 от 31.07.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 422 | Театр | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | 6/4877 от 31.07.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 423 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Солнечная, д. 24 | 6/4924 от 31.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 424 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/4925 от 31.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 425 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4927 от 31.07.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 426 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Ледокольный в районе д. 1 | 6/4973 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 427 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4974 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 428 | Автозаправочные станции | г. Мурманск, пр. Кольский | 6/4975 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 429 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/4977 от 02.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 430 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Ледокольный | 6/5254 от 17.08.2017 | 3,5 | 3,5 | 2017-2034 |
| 431 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/5255 от 17.08.2017 | 4 | 4 | 2017-2034 |
| 432 | Нежилое здание | г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 32/1 | 6/5258 от 17.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 433 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная | 6/5329 от 21.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 434 | Склады | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/5334 от 21.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 435 | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе | г. Мурманск, ул. Самойловой в районе д. 6 | 6/5392 от 23.08.2017 | 12 | 12 | 2017-2034 |
| 436 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев | 6/5394 от 23.08.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 437 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная | 6/5399 от 23.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 438 | Предприятие розничной торговли (непродовольственные товары) | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 31/А | 6/5440 от 25.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 439 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, Печенгское шоссе в районе д. 23 | 6/5442 от 25.08.2017 | 300 | 300 | 2017-2034 |
| 440 | Здание РЖД | г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 1 | 6/5454 от 25.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 441 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Ивана Сивко | 6/5507 от 29.08.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 442 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 43 | 6/5551 от 30.08.2017 | 10 | 10 | 2017-2034 |
| 443 | Водноспортивные базы | г. Мурманск, ул. Юрия Смирнова | 6/5601 от 01.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 444 | Водноспортивные базы | г. Мурманск, ул. Юрия Смирнова | 6/5602 от 01.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 445 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/5603 от 01.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 446 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21 | 6/5609 от 01.09.2017 | 39,75 | 39,75 | 2017-2034 |
| 447 | жилая застройка | г. Мурманск, пр. Ледокольный | 6/5669 от 05.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 448 | Офисные помещения | г. Мурманск, пр. Ледокольный, д. 9 | 6/5672 от 05.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 449 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, Печенгское шоссе, д. 23 | 6/5680 от 05.09.2017 | 300 | 300 | 2017-2034 |
| 450 | Жилой дом | г. Мурманск | 6/5681 от 05.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 451 | Хозяйственно-бытовое здание | г. Мурманск, ул. Траловая, д. 46/3 | 6/5682 от 05.09.2017 | 3 | 3 | 2017-2034 |
| 452 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/5710 от 06.09.2017 | 11,9 | 11,9 | 2017-2034 |
| 453 | Выставочный зал | г. Мурманск, Восточно-объездная автодорога, д. 214 | 6/5726 от 07.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 454 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Подгорная в районе д. 86 | 6/5736 от 08.09.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 455 | Автосервис с автостоянкой | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев в районе д. 100 | 6/5738 от 08.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 456 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Подгорная в районе д. 86 | 6/5739 от 08.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 457 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/5761 от 08.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 458 | Объекты инфраструктуры торгового порта | г. Мурманск | 6/5829 от 13.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 459 | Склады | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/5830 от 13.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 460 | Химчистка | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 12 | 6/5835 от 14.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 461 | Нежилые помещения | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 57 | 6/5969 от 20.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 462 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Марата, д. 26, 7 этаж | 6/5971 от 20.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 463 | Учебный корпус | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 | 6/6028 от 21.09.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 464 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Огни Мурманска | 6/6030 от 21.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 465 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 78/2 | 6/6035 от 21.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 466 | Приемный пункт | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 | 6/6036 от 21.09.2017 | 0,05 | 0,05 | 2017-2034 |
| 467 | Автосервис | г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 30 | 6/6064 от 22.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 468 | Нежилое здание | г. Мурманск, ул. Садовая, д. 11 | 6/6085 от 25.09.2017 | 5 | 5 | 2017-2034 |
| 469 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 62 | 6/6164 от 28.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 470 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Траловая | 6/6165 от 28.09.2017 | 140 | 140 | 2017-2034 |
| 471 | Автостоянка | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/6171 от 28.09.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 472 | Склады | г. Мурманск, Генерала Фролова, д. 28 | 6/6231 от 02.10.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 473 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Три Ручья | 6/6232 от 02.10.2017 | 1 |  | 2017-2034 |
| 474 | Жилой дом | г. Мурманск, пр. Молодежный в районе д. 13 | 6/6234 от 02.10.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 475 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой в районе д. 57а | 6/6255 от 03.10.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 476 | проходная | г. Мурманск, ул. Портовый | 6/6257 от 03.10.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 477 | Рыбообрабатывающий цех | г. Мурманск, ул. Траловая в районе д. 46/3 | 6/6258 от 03.10.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 478 | Сооружение связи | г. Мурманск, ул. Свердлова | 6/6410 от 09.10.2017 | 5 | 5 | 2017-2034 |
| 479 | Жилой дом | г. Мурманск | 6/6435 от 10.10.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 480 | Склады | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 66 | 6/6437 от 10.10.2017 | 3,5 | 3,5 | 2017-2034 |
| 481 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Скальная в районе д. 15/а | 6/6484 от 11.10.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 482 | Медицинский центр | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 19/24, квартира 1 | 6/6834 от 25.10.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 483 | Административные здания | г. Мурманск, ул. Траловая | 6/6861 от 26.10.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 484 | Склады | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 31 | 6/7139 от 03.11.2017 | 3 | 3 | 2017-2034 |
| 485 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Судоремонтная | 6/7158 от 03.11.2017 | 0,5 | 0,5 | 2017-2034 |
| 486 | Стоянка автотранспорта | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов | 6/7201 от 08.11.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 487 | Бетонный узел | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/7207 от 08.11.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 488 | Коптильный цех | г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 4/1 | 6/7308 от 10.11.2017 | 1,5 | 1,5 | 2017-2034 |
| 489 | Клуб настольного тенниса | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 24а | 6/7404 от 16.11.2017 | 2 | 2 | 2017-2034 |
| 490 | Кафе, туалет | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев | 6/7419 от 16.11.2017 | 7,53 | 7,53 | 2017-2034 |
| 491 | Сервисный центр по обслуживанию судовых двигателей | г. Мурманск, ул. Траловая, в районе д. 12 | 6/7673 от 24.11.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 492 | Офисные помещения | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 16 | 6/7741 от 28.11.2017 | 1,8 | 1,8 | 2017-2034 |
| 493 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева | 6/7784 от 30.11.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 494 | Учебно-производственные мастерские | г. Мурманск, ул. Подгорная | 6/7788 от 30.11.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 495 | Трансформаторная подстанция | г. Мурманск | 6/7892 от 04.12.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 496 | Автосервис с постом охраны | г. Мурманск, ул. Александра Невского | 6/7918 от 05.12.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 497 | Склады | г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 1 | 6/7923 от 05.12.2017 | 4 | 4 | 2017-2034 |
| 498 | Жилая квартира | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 19 | 6/7957 от 06.12.2017 | 0,3 | 0,3 | 2017-2034 |
| 499 | Жилой дом | г. Мурманск, ул. Шевченко | 6/8016 от 08.12.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 500 | Бункеровочная база | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 39 | 6/8070 от 12.12.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |
| 501 | Многоквартирный дом | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 6/8085 от 12.12.2017 |  |  | 2017-2034 |
| 502 | Дополнительные площади к стоматологии | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 33/2, квартира 4 | 6/8156 от 14.12.2017 | 0,1 | 0,1 | 2017-2034 |
| 503 | Пристройка | г. Мурманск, ул. Марата | 6/8260 от 20.12.2017 | 1 | 1 | 2017-2034 |

* При разработке инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» необходимо уточнить сроки подключения объектов в соответствии с выданными техническими условиями на присоединение.

_____________________________________