Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от 06.11.2018 № 3810

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (мес., квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 3 054 674,9 | 835 993,3 | 835 351,5 | 812 562,5 | 570 767,6 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, от запланированного объема на год, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
|  |  |  | МБ | 2 851 455,6 | 776 482,2 | 759 366,3 | 744 839,5 | 570 767,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 203 219,3 | 59 511,1 | 75 985,2 | 67 723,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2021 | МБ | 2 698 774,5 | 731 770,8 | 702 277,7 | 693 958,4 | 570 767,6 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м | 4595,5 | 4595,5 | 4595,5 | 4595,5 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед. | 6287 | 6287 | 6287 | 6287 | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018-2020 | ОБ | 203 219, 3 | 59 511,1 | 75 985,2 | 67 723,0 | - | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м | 4595,5 | 4595,5 | 4595,5 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.3 | Софинансирова-ние за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018-2020 | МБ | 152 681,1 | 44 711,4 | 57 088,6 | 50 881,1 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 957 673,3 | 251 284,1 | 238 018,9 | 242 223,4 | 226 146,9 | Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, от запланированного объема на год, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Дирекция городского кладбища», комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  |  |  | МБ | 949 695,8 | 243 306,6 | 238 018,9 | 242 223,4 | 226 146,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7 977,5 | 7 977,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2021 | МБ | 942 102,0 | 236 912,8 | 237 618,9 | 241 823,4 | 225 746,9 | Количество объектов захоронений, находящихся на содержании, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании, тыс. кв.м | 433,08 | 433,08 | 433,08 | 433,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обслуживаемых светильников, ед. | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч | 12818,0 | 12818,0 | 12818,0 | 12818,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов содержания, ед. | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов охраны, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | ММБУ «Дирекция городского кладбища» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища, тыс. кВт.ч | 584,8 | 584,8 | 584,8 | 584,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища, ед. | 285 | 285 | 285 | 285 |  |
| 2.2 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребован-ных и неопознанных тел умерших | 2018-2021 | МБ | 1 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Количество перевезенных тел, ед. | 480 | 480 | 480 | 480 | Конкурсный отбор |
| 2.3 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018 | ОБ | 7 977,5 | 7 977,5 | - | - | - | Площадь отремонтирован-ного асфальтобетонно-го покрытия, тыс. кв.м | 6,3 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.4 | Софинансирова-ние за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018 | МБ | 5 993,8 | 5 993,8 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтирован-ных лестниц, шт. | 6 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | 2018, 2021 | Всего, в т.ч. | 34 962,9 | 31 902,9 | - | - | 3 060,0 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год, % | 100,0 | - | - | 100,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 15 403,8 | 14 485,8 | - | - | 918,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 19 559,1 | 17 417,1 | - | - | 2 142,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018, 2021 | ОБ | 19 559,1 | 17 417,1 | - | - | 2 142,0 | Количество установленных опор наружного освещения, шт. | 101 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансиро-вание за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018, 2021 | МБ | 14 003,8 | 13 085,8 | - | - | 918,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество восстановленных опор наружного освещения, шт. | - | - | - | 10 |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 | МБ | 1 400,0 | 1 400,0 | - | - | - | Количество отремонтирован-ных опор наружного освещения, шт. | 8 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 4 047 311,1 | 1 119 180,3 | 1 073 370,4 | 1 054 785,9 | 799 974,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 816 555,2 | 1 034 274,6 | 997 385,2 | 987 062,9 | 797 832,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 230 755,9 | 84 905,7 | 75 985,2 | 67 723,0 | 2 142,0 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | МБ | 776 482,2 |
|  |  | ОБ | 59 511,1 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 731 770,8 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 605 304,6 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 352,2 |
| 1.1.3 | Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 15 721,3 |
| 1.1.4 | Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 981,7 |
| 1.1.5 | Ремонт проезжей части дорог города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 48 000,0 |
| 1.1.6 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 276,1 |
| 1.1.7 | Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 57 134,9 |
| 1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 59 511,1 |
| 1.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | МБ | 44 711,4 |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | МБ | 243 306,6 |
|  |  | ОБ | 7 977,5 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 236 912,8 |
| 2.1.1 | Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 46 368,6 |
| 2.1.2 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 65 354,7 |
| 2.1.3 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 75 089,0 |
| 2.1.4 | Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 176,7 |
| 2.1.5 | Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 401,0 |
| 2.1.6 | Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 780,0 |
| 2.1.7 | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 586,4 |
| 2.1.8 | Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 38 456,3 |
| 2.1.9 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 2 651,2 |
| 2.1.10 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 392,7 |
| 2.1.11 | Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 714,4 |
| 2.1.12 | Разработка технических планов объектов недвижимости городского кладбища (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 941,8 |
| 2.2 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших | МБ | 400,0 |
| 2.3 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 7 977,5 |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 147,0 |
| 2.3.2 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 299,0 |
| 2.3.3 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 1 293,8 |
| 2.3.4 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 277,4 |
| 2.3.5 | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 768,5 |
| 2.3.6 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 5 191,8 |
| 2.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | МБ | 5 993,8 |
| 2.4.1 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 110,4 |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 224,7 |
| 2.4.3 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 972,2 |
| 2.4.4 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 208,5 |
| 2.4.5 | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 577,5 |
| 2.4.6 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 3 900,5 |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | МБ | 14 485,8 |
|  |  | ОБ | 17 417,1 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 17 417,1 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 14 020,0 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 13 до дома № 21 по Северному проезду (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 3 140,5 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной лестницы от ул. Беринга к дому № 1 по ул. Беринга (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 256,6 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | МБ | 13 085,8 |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 10 533,5 |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 13 до дома № 21 по Северному проезду (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 359,5 |
| 3.2.3 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной лестницы от ул. Беринга к дому № 1 по ул. Беринга (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 192,8 |
| 3.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 400,0 |

___________________________