#

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания
и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы»**

**(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 - 2024 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 16.10.2018 № 2-18 и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы» (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 1 146 627,3 тыс. руб., в т.ч.:местный бюджет (далее - МБ): 1 007 290,7 тыс. руб., из них:2018 год – 104 329,8 тыс. руб.;2019 год – 246 969,6 тыс. руб.;2020 год – 263 025,4 тыс. руб.;2021 год – 97 923,1 тыс. руб.;2022 год – 98 101,7 тыс. руб.;2023 год – 98 313,8 тыс. руб.; 2024 год – 98 627,3 тыс. руб.областной бюджет (далее - ОБ): 139 336,6 тыс. руб., из них:2018 год – 16 139,7 тыс. руб.;2019 год – 19 700,3 тыс. руб.;2020 год – 20 239,4 тыс. руб.;2021 год – 20 814,3 тыс. руб.;2022 год – 20 814,3 тыс. руб.;2023 год – 20 814,3 тыс. руб.;2024 год – 20 814,3 тыс. руб. |

 ».

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы»:

1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 396 908,4 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 396 908,4 тыс. руб., из них:2018 год – 17 704,1 тыс. руб.,2019 год – 153 499,9 тыс. руб.,2020 год – 168 152,5 тыс. руб.2021 год – 14 069,6 тыс. руб.2022 год – 14 248,2 тыс. руб.2023 год – 14 460,3 тыс. руб.2024 год – 14 773,8 тыс. руб. |

».

1.2.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2018 – 2021 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.

1.2.3. Пункт «Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе II «Подпрограмма «Расширение городского кладбища
на 7 – 8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2018 – 2024 годы»:

1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 214 683,1 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 214 683,1 тыс. руб., из них:2018 год – 34 683,1 тыс. руб.,2019 год – 30 000,0 тыс. руб.,2020 год – 30 000,0 тыс. руб.2021 год – 30 000,0 тыс. руб.2022 год – 30 000,0 тыс. руб.2023 год – 30 000,0 тыс. руб.2024 год – 30 000,0 тыс. руб. |

».

1.3.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2018 – 2021 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.

1.3.3. Пункт «Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе III «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы»:

1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 4 544,3 тыс. руб., в том числе:МБ: 4 544,3 тыс. руб., из них:2018 год – 4 544,3 тыс. руб. |

».

1.4.2. Подраздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.4.3. Пункт «Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.4.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе V «Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018 - 2024 годы»:

1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 139 336,6 тыс. руб., в том числе:ОБ: 139 336,6 тыс. руб., из них:2018 год – 16 139,7 тыс. руб.;2019 год – 19 700,3 тыс. руб.;2020 год – 20 239,4 тыс. руб.;2021 год – 20 814,3 тыс. руб.;2022 год – 20 814,3 тыс. руб.;2023 год – 20 814,3 тыс. руб.; 2024 год – 20 814,3 тыс. руб. |

».

1.5.2. Пункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2018 – 2021 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10
к настоящему постановлению.

1.5.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.09.2018, за исключением пунктов 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления. Пункты 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления вступают в силу со дня официального опубликования и применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

**Глава администрации**

**города Мурманска А.И. Сысоев**

|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения(квартал, год) | Источ-ники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск |
| Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | В течение всего периода | МБ | 351776,1 | 17554,1 | 152999,9 | 167652,5 | 13569,6 | процент выполнения мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Экосистема» |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | В течение всего периода | МБ  | 114226,7 | 17554,1 | 41463,5 | 41639,5 | 13569,6 | объем вывезенных отходов, м³ | 3921,5 | 3684 | 3500 | 3500 | ММБУ «Экосистема» |
| количество убранных автомобильных шин, ед. | 600 | 500 | 500 | 500 |
| длина преград, п.м | 120 | 120 | 120 | 120 |
| количество установленных контейнеров, ед. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| количество проведенных акций по сбору ртуть- содержащих отходов, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| количество профилактических мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| количество учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов  | В течение всего периода | МБ | 20000,0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | количество заключенных контрактов на выполнение указанных работ, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | КРГХ |
| 1.3 | Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод  | 2019-2020 | МБ | 217549,4 | 0 | 91536,4 | 126013,0 | 0 | количество заключенных контрактов на выполнение указанных работ, ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | КРГХ |
| Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города |
| 2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | В течение всего периода | МБ | 1650,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | мероприятия реализуются, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | КРГХ |
| 2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | В течение всего периода | МБ | 1650,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | количество изготовленной продукции экологической направленности, ед. | 465 | 1000 | 1000 | 1000 | КРГХ |
| проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом», да – 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Информирование населения в сфере защиты зеленых насаждений | В течение всего периода | Финансирование не требуется | количество публикаций, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | КРГХ |
|  | Всего 2018-2021 |  | МБ | 353426,1 | 17704,1 | 153499,9 | 168152,5 | 14069,6 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | МБ | 393758,4 | 17554,1 | 152999,9 | 167652,5 | 13569,6 | 13748,2 | 13960,3 | 14273,8 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 156209,0 | 17554,1 | 41463,5 | 41639,5 | 13569,6 | 13748,2 | 13960,3 | 14273,8 |
| 1.1.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: вывоз отходов, возведение преград, установка контейнеров, проведение мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов | МБ | 59916,9 | 8235,6 | 8094,3 | 8094,3 | 8554,8 | 8733,4 | 8945,5 | 9259,0 |
| 1.1.2 | Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск | МБ | 3500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.3 | Содержание ММБУ «Экосистема» | МБ | 92247,4 | 8471,0 | 32770,6 | 32946,6 | 4514,8 | 4514,8 | 4514,8 | 4514,8 |
| 1.1.4 | Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) | МБ | 294,7 | 97,5 | 98,6 | 98,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятия по ограничению доступа на городскую свалку твердых отходов | МБ | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов | МБ | 20000,0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод  | МБ | 217549,4 | 0 | 91536,4 | 126013,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | МБ | 3150,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | МБ | 3150,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1.1 | Изготовление и приобретение печатной продукции в сфере охраны окружающей среды | МБ | 1828,3 | 28,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.2 | Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом» | МБ | 1321,7 | 121,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 3к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования: | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме | 396908,4 | 17704,1 | 153499,9 | 168152,5 | 14069,6 | 14248,2 | 14460,3 | 14773,8 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 396908,4 | 17704,1 | 153499,9 | 168152,5 | 14069,6 | 14248,2 | 14460,3 | 14773,8 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по заказчикам | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 4к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2018-2021 | Всего в т.ч.: МБ | 124 683,1 | 34 683,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КРГХ |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2018-2021 | МБ | 124 683,1 | 34 683,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Площадь расширяемой территории кладбища, га | 0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | КРГХ |
| Количество могил, шт. | 237 | 5872 | 5872 | 5872 |
| Устройство опор наружного освещения, шт. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог, м2 | 5798 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, м2 | 2416 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2018-2021 | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КРГХ |
|   | Всего | 2018-2021 | МБ | 124 683,1 | 34 683,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |   |   |   |   |  |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 5к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Детализация направлений расходов на 2018 -2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | МБ | 214683,1 | 34683,1 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | МБ | 214683,1 | 34683,1 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1.1 | Мероприятия по увеличению площади городского кладбища | МБ | 180000,0 | 0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1.2 | Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом) | МБ | 24467,0 | 24467,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Разработка проектной документации на строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» | МБ | 10216,1 | 10216,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Всего | МБ | 214683,1 | 34683,1 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 214 683,1 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. за счет: | 214 683,1 | 34683,1 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 214 683,1 | 34683,1 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 7к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | 2018 год | Всего, в т.ч.: МБ | 778,6 | 778,6 | Количество публикаций в СМИ,ед. | 15 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| Количество поощренных сотрудников полиции,чел. | 50 |
| Количество поощренных граждан,чел. | 10 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений | 2018 год | МБ | 778,6 | 778,6 | Количество мероприятий, ед. | 38 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| 1.2 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | Количество заседаний,ед. | 4 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 1.3 | Проведение методических занятий, лекций, бесед по профилактике терроризма и экстремизма с различными категориями населения | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | Количество занятий,ед. | 135 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 2 | Основное мероприятие: развитие систем АПК «Профилактика преступлений иправонарушений» | 2018 год | Всего, в т.ч.: МБ | 3765,7  | 3765,7  | Количество подключенных узлов,ед. | 2 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 2.1 | Мероприятия по развитию систем АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2018 год | МБ | 3765,7  | 3765,7  | Количество подключенных узлов,ед. | 2 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 2.2 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 135 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
|  | Всего | 2018 год | МБ | 4544,3 | 4544,3 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 8к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

Детализация направлений расходов на 2018 год

|  | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | МБ | 778,6 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений | МБ | 778,6 |
| 1.1.1 | Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | МБ | 53,6 |
| 1.1.2 | Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка | МБ | 617,0 |
| 1.1.3 | Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма | МБ | 108,0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 9к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по подпрограмме | 4 544,3 | 4 544,3 |
| в том числе за счет |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4 544,3 | 4 544,3 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 10к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| №п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Сроквыпол-нения(мес.,квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования(тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск |
| 1. | Основное мероприятие: регулирование численности безнадзорных животных  | 2018-2021 | ОБ | 76893,7 | 16139,7 | 19700,3 | 20239,4 | 20814,3 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных, да – 1/нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| 1.1 | Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения работ по регулированию численности безнадзорных животных | 2018-2021 | Финансирование не требуется | Количество заключенных муниципальных контрактов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.2 | Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных  | 2018-2021 | ОБ | 76893,7 | 16139,7 | 19700,3 | 20239,4 | 20814,3 | Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие, количество голов | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Конкурсный отбор |
|  | Всего  | 2018-2021 | ОБ | 76893,7 | 16139,7 | 19700,3 | 20239,4 | 20814,3 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 11к постановлению администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 139336,6 | 16139,7 | 19700,3 | 20239,4 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств областного бюджета | 139336,6 | 16139,7 | 19700,3 | 20239,4 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_