Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города Мурманска «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 05.12.2017 
№ 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы»

(в ред. постановления от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149)

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 
№ 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149) (далее – Программа) вносятся на основании предложений комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитета по культуре администрации города Мурманска о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также в связи с планируемым внесением изменений в областной бюджет Мурманской области в части финансирования региональной программы Мурманской области «Формирование комфортной городской среды на территории Мурманской области».

1. В связи с тем, что заседание Совета депутатов города Мурманска по вопросу «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 26.09.2019 № 1-13)» планируется провести 28.11.2019, действие настоящих изменений планируется распространить после опубликования Решения Совета депутатов города Мурманска в газете «Вечерний Мурманск».

2. В результате планируемых изменений бюджета:

- Общий объем финансирования программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы и подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» составит 4 515 606,9 тыс. руб. вместо 4 606 236,8 тыс. руб. в т.ч.:

Общий объем финансирования за счет местного бюджета программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы и подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» составит: 836 049,2 тыс. руб. вместо 916 040,8 тыс. руб. в т.ч.:

2018 год - 65 072,4 тыс. руб.;

2019 год - 211 482,6 тыс. руб.;

2020 год - 83 369,0 тыс. руб.;

2021 год - 111 125,2 тыс. руб.;

2022 год - 365 000,0 тыс. руб.;

- Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы и подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» составит: 171 314,3 тыс. руб. вместо 181 952,2 тыс. руб. в т.ч.:

2018 год - 47 919,1 тыс. руб.;

2019 год - 41 783,0 тыс. руб.;

2020 год - 35 487,0 тыс. руб.*;

2021 год - 46 125,2 тыс. руб.*.

* в том числе за счет средств федерального бюджета.

Также в связи с тем, что аукционы по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории домов № 3 по ул. Капитана Пономарева, №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36 по просп. Кольскому, № 6 по пр. Лыжному не состоялись в связи с отсутствием заявок, реализация данного мероприятия планируется в 2020 году.

По 2-м дворовых территориям заключены гражданско-правовые договоры, предусматривающие этапное выполнение работ в 2019 и 2020 годах. На 1-й территории выполнен только ремонт подпорных стен. Оставшиеся работы планируется завершить в 2020 году.

Таким образом, под предусмотренное финансирование Программы в 2020 году планируется благоустройство 6-ти дворовых территорий (вместо 11-ти), из которых на 2-х планируется завершить вторые этапы. Часть планируемых в действующей редакции Программы мероприятий 2020 года перераспределены на 2021 год, соответственно мероприятия 2021 года перераспределены на 2022 год.

В связи с изложенным изменены пункты подпрограммы 3.3. «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы», 3.4. «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2019 год», 3.5. «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2020 год», 3.6. «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год», 3.7. «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год» и пункт 4. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»

В результате чего в 2019, 2020, 2021, 2022 годах планируется благоустроить 28, 6, 25, 62 дворовых территорий соответственно.

3. В таблице пункта 3.3. «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы» изменятся показатели результативности выполнения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (в %) в 2019 году с 30,78 на 30,52, в 2020 году с 31,49 на 30,84 и в 2021 году с 32,71 на 32,45.

Председатель комитета	                                                           К.А. Мастюгин