Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______№ _____

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2018-2019 | МБ | 19 879,4 | 1 879,4 | 18 000,0 | - | - | Доля реконструи-рованных элементов обустройства автомобильных дорог от запланированного объема на год, % | - | 100 | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструк-туры, шт. | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2019 | МБ | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | Количество реконструиро-ванных элементов обустройства автомобильных дорог, шт. | - | 1 | - | - | Комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт. | - | 2 | - | - |  |
| 1.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск | 2019 | МБ | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - | - | Количество разработанных схем, шт. | - | 1 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 513 099,0 | 12 163,2 | 197 039,2 | 140 374,8 | 163 521,8 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 255 685,9 | 5 218,0 | 98 519,6 | 70 187,4 | 81 760,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 257 413,1 | 6 945,2 | 98 519,6 | 70 187,4 | 81 760,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 257 413,1 | 6 945,2 | 98 519,6 | 70 187,4 | 81 760,9 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | 2687 | 27495,75 | 20000 | 20000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 255 685,9 | 5 218,0 | 98 519,6 | 70 187,4 | 81 760,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка асфальтобетон-ного покрытия, м3 | 20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 848 466,3 | 261 726,2 | 122 331,7 | 232 204,2 | 232 204,2 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 404 087,6 | 112 280,5 | 59 602,9 | 116 102,1 | 116 102,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 444 378,7 | 149 445,7 | 62 728,8 | 116 102,1 | 116 102,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 444 378,7 | 149 445,7 | 62 728,8 | 116 102,1 | 116 102,1 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | 178766 | 53141 | 200000 | 200000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 404 087,6 | 112 280,5 | 59 602,9 | 116 102,1 | 116 102,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 96 | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2019-2021 | Всего, в т.ч. | 1 741 991,6 | - | 541 991,6 | 600 000,0 | 600 000,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланирован-ного объема на год, % | - | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 221 991,6 | - | 101 991,6 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 520 000,0 | - | 440 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2021 | МБ | 221 991,6 | - | 101 991,6 | 60 000,0 | 60 000,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | - | 307768,78 | 307768,78 | 307768,78 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | ФБ | 1 520 000,0 | - | 440 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 3 115 436,3 | 275 768,8 | 871 362,5 | 972 579,0 | 995 726,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 893 644,5 | 119 377,9 | 270 114,1 | 246 289,5 | 257 863,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 701 791,8 | 156 390,9 | 161 248,4 | 186 289,5 | 197 863,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 520 000,0 | - | 440 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показа-тель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27 495,75м2 | 197 039,2 | 98 519,6 | 98 519,6 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 | 450 м2 | 6 262,0 | 3 131,0 | 3 131,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 1 801 м2 | 24 134,4 | 12 067,2 | 12 067,2 |
|  | - капитальный ремонт ул. Октябрьской участок от дома 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе |  | 2 778,2 | 1 389,1 | 1 389,1 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 4 350 м2 | 39 000,0 | 19 500,0 | 19 500,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина | 1 641 м2 | 22 800,0 | 11 400,0 | 11 400,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 7 090 м2 | 18 483,5 | 9 241,7 | 9 241,8 |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 3 580 м2 | 39 297,8 | 19 648,9 | 19 648,9 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной | 1 125 м2 | 3 822,6 | 1 911,3 | 1 911,3 |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | 6 658,75 м2 | 30 797,1 | 15 398,6 | 15 398,5 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по ул. Профсоюзов | 800 м2 | 2 504,9 | 1 252,4 | 1 252,5 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 1 шт. | 5 558,5 | 2 779,3 | 2 779,2 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» | 1 шт. | 1 600,2 | 800,1 | 800,1 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 122 331,7 | 62 728,8 | 59 602,9 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 96 шт. | 845,6 | 422,8 | 422,8 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 53 141 м2 | 121 486,1 | 62 306,0 | 59 180,1 |
|  |  |  |  | ФБ | МБ |
| 4 | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» |  | 541 991,6 | 440 000,0 | 101 991,6 |
|  | Ремонт автомобильных дорог, в том числе: | 307 768,78 м2 |  |  |  |
|  | - улица Планерная | 30 760 м2 | 69 042,0 | 56 049,7 | 12 992,3 |
|  | - проезд Нагорный (от дома 114 по проспекту Кольскому до Р-21 «Кола») | 19 207 м2 | 42 724,6 | 34 684,7 | 8 039,9 |
|  | - проезд Портовый (от дома 21 до дома 31) с тротуарами | 12 150 м2 | 18 707,6 | 15 187,2 | 3 520,4 |
|  | - съезд с улицы Шмидта на улицу Траловую с тротуарами | 5 693 м2 | 8 758,0 | 7 109,9 | 1 648,1 |
|  | - улица Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова) с тротуарами | 7 802 м2 | 14 189,3 | 11 519,2 | 2 670,1 |
|  | - улица Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса) с тротуарами | 36 000 м2 | 60 710,5 | 49 286,0 | 11 424,5 |
|  | - улица Академика Павлова (от проспекта Кирова до ул. Радищева) с тротуарами | 8 060 м2 | 14 519,9 | 11 787,6 | 2 732,3 |
|  | - улица Комсомольская с тротуарами | 10 564 м2 | 15 846,5 | 12 864,5 | 2 982,0 |
|  | - улица Самойловой с тротуарами | 11 468 м2 | 20 096,6 | 16 314,8 | 3 781,8 |
|  | - проезд к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с тротуарами | 4 357 м2 | 8 450,0 | 6 859,9 | 1 590,1 |
|  | - улица Крупской с тротуарами | 14 610 м2 | 22 065,2 | 17 913,0 | 4 152,2 |
|  | - улица Капитана Орликовой с тротуарами | 15 625 м2 | 26 094,0 | 21 183,7 | 4 910,3 |
|  | - улица Капитана Маклакова | 21 113 м2 | 32 711,0 | 26 555,5 | 6 155,5 |
|  | - улица Скальная (от дома 13 до ул. Капитана Маклакова) с тротуарами | 3 800 м2 | 7 408,5 | 6 014,4 | 1 394,1 |
|  | - проезд от ул. Скальной до дома 5 по ул. Скальной | 150 м2 | 386,8 | 314,0 | 72,8 |
|  | - улица Старостина (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Связи) | 10 000 м2 | 16 945,3 | 13 756,5 | 3 188,8 |
|  | - проезд Октябрьский | 1 644 м2 | 2 639,9 | 2 143,1 | 496,8 |
|  | - улица Заводская (от дома 6 до проспекта Кирова) проезжая часть с тротуарами | 3 404 м2 | 5 536,2 | 4 494,4 | 1 041,8 |
|  | - проезд вдоль 305 микрорайона проезжая часть с тротуарами | 8 283 м2 | 12 724,4 | 10 329,9 | 2 394,5 |
|  | - проезд в 306 микрорайоне вдоль домов 160-168 по просп. Кольскому проезжая часть с тротуарами | 2 623 м2 | 6 606,1 | 5 363,0 | 1 243,1 |
|  | - проспект Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской) | 4 097,7 м2 | 6 826,5 | 5 541,9 | 1 284,6 |
|  | - улица Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до ул. Челюскинцев) с тротуарами | 6 637 м2 | 9 980,3 | 8 102,2 | 1 878,1 |
|  | - улица Бондарная (от дома 9 до ул. Баумана) | 2 006 м2 | 2 857,3 | 2 319,6 | 537,7 |
|  | - улица Баумана с тротуарами | 33 863 м2 | 56 930,9 | 46 217,7 | 10 713,2 |
|  | - проезд Михаила Ивченко | 7 254 м2 | 11 404,3 | 9 258,2 | 2 146,1 |
|  | - проспект Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского и от дома 72 до ул. Ивченко) с тротуарами | 21 658,08 м2 | 39 885,8 | 32 380,1 | 7 505,7 |
|  | - улица Воровского (от проспекта Ленина до ул. Коминтерна) проезжая часть с тротуарами | 4 940 м2 | 7 943,9 | 6 449,0 | 1 494,9 |

_____________________