Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______№ _____

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2018-2019 | МБ | 27 109,4 | 1 879,4 | 8 000,0 | 17 230,0 | - | Доля реконструи-рованных элементов обустройства автомобильных дорог от запланированно-го объема на год, % | - | - | 100 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструк-туры, шт. | 1 | - | 1 | - |  |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2019 | МБ | 15 230,0 | - | 8 000,0 | 7 230,0 | - | Количество реконструиро-ванных элементов обустройства автомобильных дорог, шт. | - | - | 1 | - | Комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление работ по реконструиро-ванию элементов обустройства автомобильных дорог, (да -1, нет - 0) | - | 1 | 1 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт. | - | 2 | - | - |  |
| 1.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск | 2019 | МБ | 10 000,0 | - | - | 10 000,0 | - | Количество разработанных схем, шт. | - | - | 1 | - |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 514 275,5 | 12 163,2 | 198 215,7 | 140 374,8 | 163 521,8 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 256 274,2 | 5 218,0 | 99 107,9 | 70 187,4 | 81 760,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 258 001,3 | 6 945,2 | 99 107,8 | 70 187,4 | 81 760,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 258 001,3 | 6 945,2 | 99 107,8 | 70 187,4 | 81 760,9 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | 2687 | 27495,75 | 20000 | 20000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 256 274,2 | 5 218,0 | 99 107,9 | 70 187,4 | 81 760,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка асфальтобетон-ного покрытия, м3 | 20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 922 228,9 | 261 726,2 | 196 094,3 | 232 204,2 | 232 204,2 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 440 968,9 | 112 280,5 | 96 484,2 | 116 102,1 | 116 102,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 481 260,0 | 149 445,7 | 59 610,1 | 116 102,1 | 116 102,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 481 260,0 | 149 445,7 | 59 610,1 | 116 102,1 | 116 102,1 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | 178766 | 53141 | 200000 | 200000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 440 968,9 | 112 280,5 | 96 484,2 | 116 102,1 | 116 102,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 96 | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2019-2021 | Всего, в т.ч. | 1 741 991,6 | - | 541 991,6 | 600 000,0 | 600 000,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланирован-ного объема на год, % | - | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | ФБ | 1 520 000,0 | - | 440 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 221 991,6 | - | 101 991,6 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2021 | ФБ | 1 520 000,0 | - | 440 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | - | 307768,78 | 307768,78 | 307768,78 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 221 991,6 | - | 101 991,6 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 3 205 605,4 | 275 768,8 | 944 301,6 | 989 809,0 | 995 726,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 946 344,1 | 119 377,9 | 305 583,7 | 265 519,5 | 257 863,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 739 261,3 | 156 390,9 | 198 717,9 | 186 289,5 | 197 863,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 520 000,0 | - | 440 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 18 000,0 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог |  | МБ | 8 000,0 |
|  | - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев», в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза проектной документации |  | МБ | 8 000,0 |
| 1.2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск |  | МБ | 10 000,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27 495,75 м2 | МБ | 98 519,6 |
|  |  |  | ОБ | 98 519,6 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 27 495,75 м2 | ОБ | 98 519,6 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов №№ 3-7 | 450,0 м2 | ОБ | 3 131,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от дома № 2 по пр. Северному до домов №№ 34,44 по ул. Карла Маркса | 1 801,0 м2 | ОБ | 12 067,2 |
|  | - капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома № 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе |  | ОБ | 1 389,1 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома № 20 до ул. Инженерной | 4 350,0 м2 | ОБ | 19 500,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома № 4 по ул. Шабалина | 1 641,0 м2 | ОБ | 11 400,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 7 090,0 м2 | ОБ | 9 241,7 |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома № 228 по просп. Кольскому | 3 580,0 м2 | ОБ | 19 648,9 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной | 1 125,0 м2 | ОБ | 1 911,3 |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | 6 658,75 м2 | ОБ | 15 398,6 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома № 20 по ул. Профсоюзов | 800,0 м2 | ОБ | 1 252,4 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома № 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 1 шт. | ОБ | 2 779,3 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» | 1 шт. | ОБ | 800,1 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 27 495,75 м2 | МБ | 98 519,6 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов №№ 3-7 | 450,0 м2 | МБ | 3 131,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от дома № 2 по пр. Северному до домов №№ 34,44 по ул. Карла Маркса | 1 801,0 м2 | МБ | 12 067,2 |
|  | - капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома № 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе |  | МБ | 1 389,1 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома № 20 до ул. Инженерной | 4 350,0 м2 | МБ | 19 500,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома № 4 по ул. Шабалина | 1 641,0 м2 | МБ | 11 400,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 7 090,0 м2 | МБ | 9 241,7 |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома № 228 по просп. Кольскому | 3 580,0 м2 | МБ | 19 648,9 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной | 1 125,0 м2 | МБ | 1 911,3 |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | 6 658,75 м2 | МБ | 15 398,6 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома № 20 по ул. Профсоюзов | 800,0 м2 | МБ | 1 252,4 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома № 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 1 шт. | МБ | 2 779,3 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» | 1 шт. | ОБ | 800,1 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МБ | 59 602,9 |
|  |  |  | ОБ | 62 728,8 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |  | ОБ | 62 728,8 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 96 шт. | ОБ | 422,8 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 53 141,0 м2 | ОБ | 62 306,0 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |  | МБ | 59 602,9 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 96 шт. | МБ | 422,8 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 53 141,0 м2 | МБ | 59 180,1 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 307 768,78 м2 | ФБ | 440 000,0 |
|  |  |  | МБ | 101 991,6 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 307 768,78 м2 | ФБ | 440 000,0 |
|  |  |  | МБ | 101 991,6 |
|  | - улица Планерная | 30 760,0 м2 | ФБ | 56 049,7 |
|  |  |  | МБ | 12 992,3 |
|  | - проезд Нагорный (от дома № 114 по проспекту Кольскому до Р-21 «Кола») | 19 207,0 м2 | ФБ | 34 684,7 |
|  |  |  | МБ | 8 039,9 |
|  | - проезд Портовый (от дома № 21 до дома № 31) с тротуарами | 12 150,0 м2 | ФБ | 15 187,2 |
|  |  |  | МБ | 3 520,4 |
|  | - съезд с улицы Шмидта на улицу Траловую с тротуарами | 5 693,0 м2 | ФБ | 7 109,9 |
|  |  |  | МБ | 1 648,1 |
|  | - улица Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова) с тротуарами | 7 802,0 м2 | ФБ | 11 519,2 |
|  |  |  | МБ | 2 670,1 |
|  | - улица Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса) с тротуарами | 36 000,0 м2 | ФБ | 49 286,0 |
|  |  |  | МБ | 11 424,5 |
|  | - улица Академика Павлова (от проспекта Кирова до ул. Радищева) с тротуарами | 8 060,0 м2 | ФБ | 11 787,6 |
|  |  |  | МБ | 2 732,3 |
|  | - улица Комсомольская с тротуарами | 10 564,0 м2 | ФБ | 12 864,5 |
|  |  |  | МБ | 2 982,0 |
|  | - улица Самойловой с тротуарами | 11 468,0 м2 | ФБ | 16 314,8 |
|  |  |  | МБ | 3 781,8 |
|  | - проезд к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с тротуарами | 4 357,0 м2 | ФБ | 6 859,9 |
|  |  |  | МБ | 1 590,1 |
|  | - улица Крупской с тротуарами | 14 610,0 м2 | ФБ | 17 913,0 |
|  |  |  | МБ | 4 152,2 |
|  | - улица Капитана Орликовой с тротуарами | 15 625,0 м2 | ФБ | 21 183,7 |
|  |  |  | МБ | 4 910,3 |
|  | - улица Капитана Маклакова | 21 113,0 м2 | ФБ | 26 555,5 |
|  |  |  | МБ | 6 155,5 |
|  | - улица Скальная (от дома № 13 до ул. Капитана Маклакова) с тротуарами | 3 800,0 м2 | ФБ | 6 014,4 |
|  |  |  | МБ | 1 394,1 |
|  | - проезд от ул. Скальной до дома № 5 по ул. Скальной | 150,0 м2 | ФБ | 314,0 |
|  |  |  | МБ | 72,8 |
|  | - улица Старостина (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Связи) | 10 000,0 м2 | ФБ | 13 756,5 |
|  |  |  | МБ | 3 188,8 |
|  | - проезд Октябрьский | 1 644,0 м2 | ФБ | 2 143,1 |
|  |  |  | МБ | 496,8 |
|  | - улица Заводская (от дома № 6 до проспекта Кирова) проезжая часть с тротуарами | 3 404,0 м2 | ФБ | 4 494,4 |
|  |  |  | МБ | 1 041,8 |
|  | - проезд вдоль 305 микрорайона проезжая часть с тротуарами | 8 283,0 м2 | ФБ | 10 329,9 |
|  |  |  | МБ | 2 394,5 |
|  | - проезд в 306 микрорайоне вдоль домов №№ 160-168 по просп. Кольскому проезжая часть с тротуарами | 2 623,0 м2 | ФБ | 5 363,0 |
|  |  |  | МБ | 1 243,1 |
|  | - проспект Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской) | 4 097,7 м2 | ФБ | 5 541,9 |
|  |  |  | МБ | 1 284,6 |
|  | - улица Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до ул. Челюскинцев) с тротуарами | 6 637,0 м2 | ФБ | 8 102,2 |
|  |  |  | МБ | 1 878,1 |
|  | - улица Бондарная (от дома № 9 до ул. Баумана) | 2 006,0 м2 | ФБ | 2 319,6 |
|  |  |  | МБ | 537,7 |
|  | - улица Баумана с тротуарами | 33 863,0 м2 | ФБ | 46 217,7 |
|  |  |  | МБ | 10 713,2 |
|  | - проезд Михаила Ивченко | 7 254,0 м2 | ФБ | 9 258,2 |
|  |  |  | МБ | 2 146,1 |
|  | - проспект Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского и от дома № 72 до пр. Михаила Ивченко) с тротуарами | 21 658,08 м2 | ФБ | 32 380,1 |
|  |  |  | МБ | 7 505,7 |
|  | - улица Воровского (от проспекта Ленина до ул. Коминтерна) проезжая часть с тротуарами | 4 940,0 м2 | ФБ | 6 449,3 |
|  |  |  | МБ | 1 494,8 |

________________________________