АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 30.04.2019 № 1617 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 06.07.2012 № 10), Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением Правительства Мурманской области от 26.04.2019 № 194-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 30.04.2019 № 1617 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Теплоснабжающим организациям ПАО «Мурманская ТЭЦ»        (Комаров В.Ю.), АО «МЭС» (Степанов А.А.), МУП «Мурманская управляющая компания» (Савинов А.С.), АО «Мурманский морской рыбный порт» (Креславский О.И.), жилищно-коммунальная служба № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Казаков А.М.):».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:

1.2.1. Включить в состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов Заеца Олега Викторовича - главного инженера АО «Мурманский морской рыбный порт» (по согласованию);

1.2.2. После строки Грачикова А.Н. - Поповой И.В. - заместителем директора МКУ «Новые формы управления» дополнить строкой «Заеца О.В. - Лычаговым С.Н. – начальником энергохозяйства АО «Мурманский морской рыбный порт».

1.3. В таблице приложения № 3 к постановлению раздел  «Теплоснабжение» перед строкой «АО «Мурманэнергосбыт» дополнить строками согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев

# Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

| № | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. изм. | Объем запланиро-ванных работ | Срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Всего | фед. бюджет | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | в натур. величинах | % |
|  |  |  |  | чч.мм. | чч.мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АО «Мурманский морской рыбный порт» |
| 1 | Покраска дымовой трубы H=100 м | шт. | 1 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н=100 м | шт. | 1 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистка котла ГМ-50-14 № 2, подготовка к ЭПБ | шт. | 1 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Экспертиза промышленной безопасности котла № 2 | шт. | 1 |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия, профилактический ремонт арматуры и оборудования мазутонасосной | шт. | По дефектно-му акту | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия, профилактический ремонт арматуры, фильтров, насосов участка водоподготовки | шт. | По дефектно-му акту | июнь | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия, профилактический ремонт арматуры коллекторов пара котельной | шт. | 95 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж автоматики подачи пара в деараторы | шт. | 1 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чистка экономайзеров № 1, 2, 3, 4 | шт. | 4 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гидропневматическая промывка системы отопления котельной. Ревизия, ремонт запорной арматуры | шт. | 1 |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ревизия и калибровка расходомеров (КСД-2, ДС 1-05) | комплект | 30 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ревизия и профилактический ремонт КДУ питания котлов № 1-4 | шт. | 4 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ревизия и калибровка приборов давления, уровней | комплект | 40 | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________