УТВЕРЖДЕН

приказом комитета имущественных отношений города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. План реализации муниципальной программы на 2023-2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выпол-нения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соиспол-нители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 5 622 821,3 | 2 030 066,7 | 668 623,5 | 671 194,2 | 714 739,0 | 750 794,7 | 787 403,2 | - | КИО, КС, УКС, КЭР, КСПВООДМ  |
| МБ | 1 988 164,3 | 351 795,2 | 280 218,0 | 284 104,5 | 326 108,9 | 357 164,6 | 388 773,1 |
| ОБ | 1 030 351,8 | 623 966,3 | 88 405,5 | 82 089,7 | 78 630,1 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 764 305,2 | 764 305,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 840 000,0 | 290 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2025 годы | 2023-2025 | Всего | 1 241 106,0 | 1 199 106,0 | 21 000,0 | 21 000,0 |   |   |   | - | КИО, КС, УКС |
| МБ | 260 900,4 | 218 900,4 | 21 000,0 | 21 000,0 |   |   |   |
| ОБ | 215 900,4 | 215 900,4 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
| ФБ | 764 305,2 | 764 305,2 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного  | 2023-2025 | Всего | 45 000,0 | 3 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 |  |  |  | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.20171.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО, КС, УКС |
|  | аварийным до 01.01.2017» |  | МБ | 45 000,0 | 3 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 |  |  |  | 1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.20171.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.20171.4. Количество проверок достоверности сметной стоимости сноса многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.20171.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в том числе предпроектные работы» | 2023-2025 | Всего | 36 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  |  |  | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.20171.4. Количество проверок достоверности сметной стоимости сноса многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КС, УКС |
| МБ | 36 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» | 2023-2025 | Всего | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  | 1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступОграничение доступа граждан к 27 многоквартирным домам, признанным аварийными до 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов | КС, УКС |
| МБ | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2024 | Всего | 1 196 106,0 | 1 196 106,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.20171.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.20171.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 215 900,4 | 215 900,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ОБ | 215 900,4 | 215 900,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ФБ | 764 305,2 | 764 305,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 2023-2024 | Всего | 1 196 106,0 | 1 196 106,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.20171.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.20171.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 215 900,4 | 215 900,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ОБ | 215 900,4 | 215 900,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ФБ | 764 305,2 | 764 305,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 1 556 003,4 | 339 871,9 | 161 585,0 | 171 585,0 | 263 614,3 | 294 145,0 | 325 202,2 | - | КИО, КС, УКС |
| МБ | 1 250 358,8 | 34 227,3 | 161 585,0 | 171 585,0 | 263 614,3 | 294 145,0 | 325 202,2 |
| ОБ | 305 644,6 | 305 644,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023-2028 | Всего | 1 247 271,5 | 31 140,0 | 161 585,0 | 171 585,0 | 263 614,3 | 294 145,0 | 325 202,2 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.20172.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.20172.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.20172.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.20172.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | КИО, КС, УКС |
| МБ | 1 247 271,5 | 31 140,0 | 161 585,0 | 171 585,0 | 263 614,3 | 294 145,0 | 325 202,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2023-2028 | Всего | 1 198 530,0 | 26 505,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 260 000,0 | 290 500,0 | 321 525,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.20172.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.20172.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 1 198 530,0 | 26 505,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 260 000,0 | 290 500,0 | 321 525,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие:«Организация и проведение работ по  | 2023-2028 | Всего | 3 691,5 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 614,3 | 645,0 | 677,2 | 2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых  | КИО |
|  | подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов» |  | МБ | 3 691,5 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 614,3 | 645,0 | 677,2 | подготовлена необходимая документацияПодготовка документации по 74 земельным участкам, занимаемым МКД |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие:«Организация и проведение сноса расселенных аварийных домов, в том числе предпроектные работы» | 2023-2028 | Всего | 27 050,0 | 1 050,0 | 8 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.4. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КС, УКС |
| МБ | 27 050,0 | 1 050,0 | 8 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие:«Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» | 2023-2028 | Всего | 18 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступОграничение доступа к 48 многоквартирным домам, признанным аварийными после 01.01.2017 | КС, УКС |
| МБ | 18 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие: «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных  | 2023-2028 | Всего | 308 731,9 | 308 731,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.6. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  | КИО, КС, УКС |
|  | домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» |  | МБ | 3 087,3 | 3 087,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в разные годы2.7. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы2.8. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы |  |
| ОБ | 305 644,6 | 305 644,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие: «Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурман-ской области на софинансирование мероприятий по обеспечению граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение которых предусмотрено в рамках реализации комплексного развития территорий, и их последующий снос» | 2023-2028 | Всего | 305 644,6 | 305 644,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОБ | 274 356,8 | 274 356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.6. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы2.7. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КИО |
| ОБ | 31 287,8 | 31 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.8. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КС, УКС |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие:Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на мероприятия по  | 2023-2028 | Всего | 3 087,3 | 3 087,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | обеспечению граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение которых предусмотрено в рамках реализации комплексного развития территорий, и их последующий снос» |  | МБ | 2 771,3 | 2 771,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.6. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы2.7. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КИО |
| МБ | 316,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.8. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КС, УКС |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 2 765 610,6 | 484 088,8 | 476 038,5 | 468 609,2 | 440 624,7 | 445 624,7 | 450 624,7 | - |  |
| МБ | 416 803,8 | 91 667,5 | 87 633,0 | 81 519,5 | 51 994,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 508 806,8 | 102 421,3 | 88 405,5 | 82 089,7 | 78 630,1 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 840 000,0 | 290 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023-2028 | Всего | 2 439 210,6 | 429 688,8 | 421 638,5 | 414 209,2 | 386 224,7 | 391 224,7 | 396 224,7 | 0.1. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия (701 семья)0.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия (70 семей)0.3. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка (138 семей)1.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (701 семья)1.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (70 семей) | КЭР |
| МБ | 416 803,8 | 91 667,5 | 87 633,0 | 81 519,5 | 51 994,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 182 406,8 | 48 021,3 | 34 005,5 | 27 689,7 | 24 230,1 | 24 230,1 | 24 230,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 840 000,0 | 290 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие:«Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | 2023-2028 | Всего | 2 419 694,4 | 426 310,6 | 418 410,9 | 410 981,6 | 382 997,1 | 387 997,1 | 392 997,1 | Перечисление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 701 молодой (многодетной) семье | КЭР |
| МБ | 397 287,6 | 88 289,3 | 84 405,4 | 78 291,9 | 48 767,0 | 48 767,0 | 48 767,0 |
| ОБ | 182 406,8 | 48 021,3 | 34 005,5 | 27 689,7 | 24 230,1 | 24 230,1 | 24 230,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 840 000,0 | 290 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие:«Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023-2028 | Всего | 18 681,0 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 | Перечисление дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка 23 молодым (многодетным) семьям, ежегодно | КЭР |
| МБ | 18 681,0 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 | 3 113,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие:«Проведение мероприятий по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям» | 2023-2028 | Всего | 835,2 | 264,7 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 1. Изготовление печатной продукции для информирования семей о возможности получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 2. Организация 3 торжественных мероприятий по вручению свидетельств молодым и многодетным семьям, ежегодно | КЭР |
| МБ | 835,2 | 264,7 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие«Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» | 2023-2028 | Всего | 326 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 0.4. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты (960 семей)1.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий (960 семей) | КСПВООДМ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 326 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2023-2028 | Всего | 326 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 0.4. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты (960 семей)1.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий (960 семей) | КСПВООДМ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 326 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 60101,3 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11025,0 | 11576,3 | - | КИО |
| МБ | 60101,3 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11025,0 | 11576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие«Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  | 2023-2028 | Всего | 60101,3 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11025,0 | 11576,3 | 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | КИО |
| МБ | 60101,3 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11025,0 | 11576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие«Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  | 2023-2028 | Всего | 60101,3 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11025,0 | 11576,3 | 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданамУлучшение жилищных условий 17 семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | КИО |
| МБ | 60101,3 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11025,0 | 11576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |