Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 30.03.2020 № 868

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Наименование, ед. изм. | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: благоустрой-ство обществен-ных территорий | 2019-2022 | Всего, в т.ч. | 383 954,6 | 41 380,3 | 88 715,2 | 123485,5 | 130373,6 | Доля благоустроен-ных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 60,0 | 67,0 | 68,3 | 73,3 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 383 954,6 | 41 380,3 | 88 715,2 | 123485,5 | 130373,6 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений, в том числе на предостав-ление муниципаль-ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 383 954,6 | 41 380,3 | 88 715,2 | 123485,5 | 130373,6 | Площадь благоустроен-ных общественных территорий (нарастающим итогом), тыс.м2 | 245,5 | 261,5 | 270,1 | 349,9 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 383 954,6 | 41 380,3 | 88 715,2 | 123485,5 | 130373,6 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустрой-  ство дворовых территорий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 195 371,5 | 56 365,3 | 46 755,8 | 46 125,2 | 46 125,2 | Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 30,52 | 30,76 | 30,82 | 31,22 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 195 371,5 | 56 365,3 | 46 755,8 | 46 125,2 | 46 125,2 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений, в том числе на предоставле-  ние муниципаль-ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 195 371,5 | 56 365,3 | 46 755,8 | 46 125,2 | 46 125,2 | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | 13 | 5 | 3 | 13 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 195 371,5 | 56 365,3 | 46 755,8 | 46 125,2 | 46 125,2 |
| 3 | Основное мероприятие: Региональ-ный проект «Формирова-  ние комфортной городской среды» | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 218 986,8 | 218 986,8 | - | - | - | Количество благоустроен-ных общественных и дворовых территорий, ед. | 21 | - | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы», ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 109 493,4 | 109 493,4 | - | - | - |
| ОБ | 41 783,70 | 41 783,70 | - | - | - |
| ФБ | 67 709,7 | 67 709,7 | - | - | - |
| 3.1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-ных программ формирова-ния современной городской среды | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 218 986,8 | 218 986,8 | - | - | - | Количество благоустроен-ных общественных территорий, ед. | 4 | - | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 109 493,4 | 109 493,4 | - | - | - |
| ОБ | 41 783,70 | 41 783,70 | - | - | - | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | 17 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| ФБ | 67 709,7 | 67 709,7 | - | - | - |
|  | Всего: | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 798 312,9 | 316 732,4 | 135 471,0 | 169 610,7 | 176 498,8 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 688 819,5 | 207 239,0 | 135 471,0 | 169 610,7 | 176 498,8 |
| ОБ | 41 783,7 | 41 783,7 | - | - | - |
| ФБ | 67 709,7 | 67 709,7 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_