Приложение № 1                                     к постановлению администрации города Мурманска                                         от ________№ ______

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2018-2020 | МБ | 11 712,1 | 1 879,4 | 227,0 | 9 605,7 | - | Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструкту-ры, шт. | 1 | - | 1 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2019-2020 | МБ | 479,2 | - | 227,0 | 205,7 | - | Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт. | - | 1 | 2 | - | Комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск | 2020 | МБ | 9 400,0 | - | - | 9 400,0 | - | Количество разработанных схем, шт. | - | - | 1 | - |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 480 604,7 | 12 163,2 | 198 215,7 | 120 025,8 | 150 200,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 239 438,8 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 241 165,9 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 241 165,9 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 75 100,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 2687 | 27495,75 | 31098,76 | 20000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 239 438,8 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка асфальтобетон-ного покрытия, куб.м | 20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 928 963,3 | 261 726,2 | 196 094,3 | 102 992,2 | 368 150,6 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 444 336,1 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 184 075,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 484 627,2 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 184 075,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 484 627,2 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 184 075,3 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 178766 | 120173 | 119556 | 120000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 444 336,1 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 184 075,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 96 | 54 | - |  |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2019-2021 | Всего, в т.ч. | 1 956 829,1 | - | 589 003,3 | 767 825,8 | 600 000,0 | Доля отремон-тированного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | - | 100 | 100 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | ФБ | 1 687 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 269 466,1 | - | 149 003,3 | 60 462,8 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | - | - | 65 | 70 |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2021 | ФБ | 1 571 363,0 | - | 440 000,0 | 591 363,0 | 540 000,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | 307768,78 | 187793 | 148071 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь капитально отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | 33309,14 | - |  |
|  |  |  | МБ | 269 466,1 | - | 149 003,3 | 60 462,8 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность возведенного земельного полотна, п.м | - | - | 564 | - |  |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Российской Федерации | 2020 | ФБ | 116 000,0 | - | - | 116 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 3 378 109,3 | 275 768,8 | 983 540,3 | 1 000 449,5 | 1 118 350,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 964 953,1 | 119 377,9 | 344 822,4 | 181 577,5 | 319 175,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 725 793,2 | 156 390,9 | 198 717,9 | 111 509,0 | 259 175,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 687 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |

3.4. Детализация направлений расходов на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 9 605,7 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: |  | МБ | 205,7 |
|  | - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев», в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза проектной документации |  | МБ | 205,7 |
| 1.2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск |  | МБ | 9 400,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3104,2 кв.м - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог; 730 п. м - устройство ливневой канализации; 320 кв. м озеленение; 259,6 п. м - установка ограждений | МБ | 60 012,9 |
|  |  |  | ОБ | 60 012,9 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 1552,1 кв.м - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог; 365 п. м - устройство ливневой канализации; 160 кв. м – озеленение; 129,8 п. м - установка ограждений | ОБ | 60 012,9 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара от дома 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута № 18, к дому 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского | 182,5 кв.м | ОБ | 3 849,5 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 450,25 кв.м | ОБ | 10 881,7 |
|  | - капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица Адмирала флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома 65 по улице Адмирала флота Лобова (км 0+00 – км 1+520) | 730 п. м устройство ливневой канализации | ОБ | 40 586,1 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 919,35 кв.м | ОБ | 3 883,7 |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 129,8 п. м установка ограждений | ОБ | 681,9 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 160 кв. м озеленение | ОБ | 130,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 1552,1 кв.м - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог; 365 п. м - устройство ливневой канализации; 160 кв. м – озеленение; 129,8 п. м - установка ограждений | МБ | 60 012,9 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара от дома 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута №18, к дому 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского | 182,5 кв.м | МБ | 3 849,5 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 450,25 кв.м | МБ | 10 881,7 |
|  | - капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица Адмирала флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома 65 по улице Адмирала флота Лобова (км 0+00 – км 1+520) | 730 п. м устройство ливневой канализации | МБ | 40 586,1 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 919,35 кв.м | МБ | 3 883,7 |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 129,8 п. м установка ограждений | МБ | 681,9 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 160 кв. м озеленение | МБ | 130,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 119 556,3 кв.мремонт асфальтобетонного покрытия дорог; 54 шт. | МБ | 51 496,1 |
|  |  |  | ОБ | 51 496,1 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | ОБ | 51 496,1 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 27 шт. | ОБ | 238,6 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 59 778,15 кв.м | ОБ | 51 257,5 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | МБ | 51 496,1 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 27 шт. | МБ | 238,6 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 59 778,15 кв.м | МБ | 51 257,5 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» |  | ФБ | 707 363,0 |
|  |  |  | МБ | 60 462,8 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе: |  | ФБ | 591 363,0 |
|  |  |  | МБ | 60 462,8 |
| 4.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 187 793 кв.м | ФБ | 466 757,9 |
|  |  |  | МБ | 47 722,7 |
|  | - ул. Марата | 14 506 кв.м | ФБ | 36 409,2 |
|  |  |  | МБ | 3 722,6 |
|  | - ул. Чехова | 3 470 кв.м | ФБ | 8 228,8 |
|  |  |  | МБ | 841,3 |
|  | - ул. Сафонова | 16 090 кв.м | ФБ | 34 662,3 |
|  |  |  | МБ | 3 544,0 |
|  | - пер. Русанова | 1 519 кв.м | ФБ | 6 135,2 |
|  |  |  | МБ | 627,3 |
|  | - ул. Радищева | 26 390 кв.м | ФБ | 52 967,8 |
|  |  |  | МБ | 5 415,6 |
|  | - ул. Генерала Фролова | 7 626 кв.м | ФБ | 17 749,5 |
|  |  |  | МБ | 1 814,8 |
|  | - просп. Кольский, проезд вдоль 302 мкр. | 6 751 кв.м | ФБ | 22 875,4 |
|  |  |  | МБ | 2 338,8 |
|  | - ул. Горького, ул. Советская (от ул. Алексея Генералова до ул. Горького) | 5 749 кв.м | ФБ | 15 858,0 |
|  |  |  | МБ | 1 621,4 |
|  | - ул. Полухина | 2 306 кв.м | ФБ | 18 690,9 |
|  |  |  | МБ | 1 911,0 |
|  | - пр. Ивана Халатина | 6 117 кв.м | ФБ | 19 198,6 |
|  |  |  | МБ | 1 962,9 |
|  | - ул. Ушакова | 8 723 кв.м | ФБ | 13 316,5 |
|  |  |  | МБ | 1 361,5 |
|  | - ул. Героев Рыбачьего (от просп. Кольского до дома 33) | 7 032 кв.м | ФБ | 41 084,4 |
|  |  |  | МБ | 4 200,6 |
|  | - ул. Морская | 13 245 кв.м | ФБ | 17 203,0 |
|  |  |  | МБ | 1 758,9 |
|  | - ул. Промышленная | 6 791 кв.м | ФБ | 26 510,6 |
|  |  |  | МБ | 2 710,5 |
|  | - пр. Рыбный | 12 461 кв.м | ФБ | 10 325,6 |
|  |  |  | МБ | 1 055,7 |
|  | - пр. Михаила Бабикова | 4 593 кв.м | ФБ | 14 835,2 |
|  |  |  | МБ | 1 516,8 |
|  | - ул. Генерала Щербакова | 4 005 кв.м | ФБ | 25 679,8 |
|  |  |  | МБ | 2 625,6 |
|  | - ул. Чумбарова-Лучинского | 13 320 кв.м | ФБ | 49 512,7 |
|  |  |  | МБ | 5 062,3 |
|  | - просп. Героев-североморцев (от ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда) | 20 099 кв.м | ФБ | 35 514,4 |
|  |  |  | МБ | 3 631,1 |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 15 988,39 кв.м | ФБ | 72 314,3 |
|  |  |  | МБ | 7 393,7 |
|  | - проезд вдоль 178 квартала | 3 074,4 кв.м | ФБ | 10 506,0 |
|  |  |  | МБ | 1 074,2 |
|  | - ул. Инженерная | 3 196,2 кв.м | ФБ | 25 385,1 |
|  |  |  | МБ | 2 595,4 |
|  | - ул. Загородная | 3 015,36 кв.м | ФБ | 13 793,2 |
|  |  |  | МБ | 1 410,3 |
|  | - ул. Алексея Генералова | 3 982,56 кв.м | ФБ | 20 541,3 |
|  |  |  | МБ | 2 100,2 |
|  | - ул. Нахимова | 1 562,59 кв.м | ФБ | 1 793,3 |
|  |  |  | МБ | 183,4 |
|  | - ул. Вице-адмирала Николаева | 1 157,28 кв.м | ФБ | 295,4 |
|  |  |  | МБ | 30,2 |
| 4.1.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 293,28 м | ФБ | 29790,9 |
|  |  |  | МБ | 17054,7 |
|  | - земляное полотно дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной | 293,28 м | ФБ | 52 290,8 |
|  |  |  | МБ | 5 346,4 |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Российской Федерации | 15 929,9 кв.м | ФБ | 116 000,00 |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 15 929,9 кв.м | ФБ | 99 428,6 |
|  | - проезд вдоль 178 квартала | 3 330,6 кв.м | ФБ | 16 571,5 |
|  | - ул. Инженерная | 3 462,55 кв.м | ФБ | 16 571,5 |
|  | - ул. Загородная | 3 266,64 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - ул. Алексея Генералова | 4 314,44 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - ул. Нахимова | 1 692,81 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - ул. Вице-адмирала Николаева | 1 253,72 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
| 4.2.2 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 270,72 м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - земляное полотно дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной | 270,72 м | ФБ | 16 571,4 |

____________________________