I. Подпрограмма

«Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество отремонтированных элементов благоустройства |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.  Комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Заказчик – координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме – 19 896,2 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 19 896,2 тыс. руб., из них:  2018 год – 2 907,4 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 2 736,2 тыс. руб.;  2021 год – 11 252,6 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 3 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество отремонтированных элементов благоустройства (за весь период реализации подпрограммы) – 3 шт. |

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена подпрограмма

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория с расположенными на ней подпорными стенками, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий и улиц благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации подпорные стенки пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплексной реконструкции, в том числе капитального ремонта подпорных стенок. Подпрограммой предусмотрен капитальный ремонт подпорных стенок, расположенных на улицах города, на дворовых территориях и проездах к дворовым территориям. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный 2016 год | Текущий 2017 год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных элементов благоустройства (в год) | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования представлены в таблице.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: приведение подпорных стенок к нормативным требованиям | 2018, 2020-2021 | МБ | 16 896,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 11 252,6 | Доля отремонтированных подпорных стенок от запланированного на год объема, % | 100 | - | - | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»),  комитет по строительству администрации города Мурманска (далее – КС АГМ), ММКУ «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС») |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  подведомственных учреждений, в том числе на  предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 | МБ | 2 907,4 | 2 907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт подпорных стенок | 2020-2021 | МБ | 13 988,8 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 | 11 252,6 | Осуществление работ по капитальному и текущему ремонту подпорных стенок  (да – 1, нет – 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | КС АГМ,  ММКУ «УКС» |
| Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Всего по подпрограмме | 2018, 2020-2021 | МБ | 16 896,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 11 252,6 |  | | | | | |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022  год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: приведение подпорных стенок к нормативным требованиям | 2022-2024 | МБ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Доля отремонтированных подпорных стенок от запланированного на год объема, % | - | - | 100 | ММБУ «УДХ» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  подведомственных учреждений, в том числе на  предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022-2024 | МБ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 0 | 0 | 1 | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | МБ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | | | | |

Детализация основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Капитальный ремонт подпорной стены в районе дома 18 по проезду Северному | 2018 |
| 2 | Капитальный ремонт подпорной стенки, расположенной в районе строящегося объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон | 2021 |
| 3 | Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома 21 по просп. Кольскому | 2024 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | 19 896,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 11 252,6 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 19 896,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 11 252,6 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| в том числе по заказчикам: | | | | | | | | |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 5 907,4 | 2 907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 5 907,4 | 2 907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 13 988,8 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 | 11 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 13 988,8 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 | 11 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Основные заказчики подпрограммы:

- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- комитет по строительству администрации города Мурманска.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы:

- комитет по строительству администрации города Мурманска;

- ММКУ «Управление капитального строительства»;

- ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на ремонт подпорных стенок, расположенных на дворовых территориях, улицах города, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дворовых территорий многоквартирных домов, улиц города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания жителей. Количество планируемых к ремонту подпорных стенок – 3 шт.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного законодательства. Механизмом минимизации является своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты города Мурманска.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение муниципального контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).

Механизмом минимизации является качественная подготовка технической документации.