I. Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры»

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2 572 167,8 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 907 207,8 тыс. руб., из них: 2018 год – 138 216,4 тыс. руб.; 2019 год – 147 956,0 тыс. руб.; 2020 год – 162 139,0 тыс. руб.; 2021 год – 114 724,1 тыс. руб.; 2022 год – 114 724,1 тыс. руб.; 2023 год – 114 724,1 тыс. руб.; 2024 год – 114 724,1 тыс. руб., областной бюджет (далее – ОБ): 1 664 960,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 181 465,0 тыс. руб.; 2019 год – 196 929,7 тыс. руб.; 2020 год – 215 807,3 тыс. руб.; 2021 год – 267 689,5 тыс. руб.; 2022 год – 267 689,5 тыс. руб.; 2023 год – 267 689,5 тыс. руб.; 2024 год – 267 689,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих: - ремонта – 1,5 %; - капитального ремонта –14,4 % |

### 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

В 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 224 561,1 тыс. руб., отремонтировано 92 236,7 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2017 году расходы на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения составили 215 563,1 тыс. руб., отремонтировано 197 482,0 м2.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятия подпрограммы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения.

Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2016 год | Текущий 2017 год | Годы реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
|  | Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года: - капитального ремонта - ремонта | % % | 20,7 2,0 | 22,0 2,0 | 2,2 27,9 | 1,2 29,1 | 1,1 30,3 | 10,7 2,5 | 11,7 2,0 | 12,9 1,7 | 14,4 1,5 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 305 648,3 | 1 879,4 | 101 256,3 | 101 256,3 | 101 256,3 | Доля построенных автомобильных дорог и инженерных сооружений от запланирован-ного объема на год, % | - | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 119 134,3 | 1 879,4 | 43 439,0 | 43 439,0 | 30 376,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 186 514,0 | - | 57 817,3 | 57 817,3 | 70 879,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выполненных мероприятий, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2019-2021 | ОБ | 186 514,0 | - | 57 817,3 | 57 817,3 | 70 879,4 | Площадь построенных дорог, м2 | - | 3 400 | 4 000 | 6 000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2019-2021 | МБ | 117 254,9 | - | 43 439,0 | 43 439,0 | 30 376,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 368 728,1 | 41 061,6 | 71 604,9 | 71 604,9 | 184 456,7 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 134 389,4 | 17 615,4 | 30 718,5 | 30 718,5 | 55 337,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 234 338,7 | 23 446,2 | 40 886,4 | 40 886,4 | 129 119,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 234 338,7 | 23 446,2 | 40 886,4 | 40 886,4 | 129 119,7 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | 6787 | 6000 | 6000 | 56597 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 134 389,4 | 17 615,4 | 30 718,5 | 30 718,5 | 55 337,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 750 550,6 | 276 740,4 | 172 024,5 | 205 085,1 | 96 700,6 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 309 511,8 | 118 721,6 | 73 798,5 | 87 981,5 | 29 010,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 441 038,8 | 158 018,8 | 98 226,0 | 117 103,6 | 67 690,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 441 038,8 | 158 018,8 | 98 226,0 | 117 103,6 | 67 690,4 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2 | 182761 | 120000 | 120000 | 9600 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 309 511,8 | 118 721,6 | 73 798,5 | 87 981,5 | 29 010,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность бортового камня, м | 700 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 160 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 30 | 30 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 1 424 927,0 | 319 681,4 | 344 885,7 | 377 946,3 | 382 413,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 563 035,5 | 138 216,4 | 147 956,0 | 162 139,0 | 114 724,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 861 891,5 | 181 465,0 | 196 929,7 | 215 807,3 | 267 689,5 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6 787 м2 | 41 061,6 | 23 446,2 | 17 615,4 |
|  | - капитальный ремонт тротуара по ул. Сафонова в районе домов №№ 11-21 | 2 371 м2 | 4 526,5 | 2 584,7 | 1 941,8 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по Северному проезду в районе домов №№ 3-7 | 450 м2 | 4 781,3 | 2 730,1 | 2 051,2 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома № 2 по Северному проезду до домов №№ 34, 44 по ул. Карла Маркса | 1 801 м2 | 16 999,0 | 9 706,4 | 7 292,6 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по просп. Кольскому до д. № 6 по ул. Полярный Круг | 253 м2 | 6 583,5 | 3 759,2 | 2 824,3 |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому от пер. Якорного до д. № 228 по просп. Кольскому | 1 912 м2 | 6 471,3 | 3 695,1 | 2 776,2 |
|  | - проведение инженерных изысканий для капитального ремонта участка автомобильной дороги от ул. Шабалина до д. № 4 по ул. Шабалина и д. № 24 по ул. Героев Рыбачьего | 1 шт. | 1 700,0 | 970,7 | 729,3 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 182 761 м2 | 276 740,4 | 158 018,8 | 118 721,6 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 32 шт. | 500,0 | 285,5 | 214,5 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 182 518 м2 | 271 730,0 | 155 157,9 | 116 572,1 |
|  | - ремонт бортового камня и колодцев | 700 м/ 160 шт. | 4 156,4 | 2 373,3 | 1 783,1 |
|  | - ремонт ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Челюскинцев | 243 м2 | 354,0 | 202,1 | 151,9 |

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | 101 256,3 | 57 817,3 | 43 439,0 |
|  | - реконструкция улицы № 2 (204 мкр.) 2 этап | 3 400 м2 | 101 256,3 | 57 817,3 | 43 439,0 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 71 604,9 | 40 886,4 | 30 718,5 |
|  | - капитальный ремонт автомобильных дорог | 6 000 м2 | 71 604,9 | 40 886,4 | 30 718,5 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 172 024,5 | 98 226,0 | 73 798,5 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 30 шт. | 200,0 | 140,0 | 60,0 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 120 000 м2 | 171 824,5 | 98 086,0 | 73 738,5 |
|  | Итого | - | 344 885,7 | 196 929,7 | 147 956,0 |

3.4. Детализация направлений расходов на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 4 000 м2 | 101 256,3 | 57 817,3 | 43 439,0 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 71 604,9 | 40 886,4 | 30 718,5 |
|  | - капитальный ремонт автомобильных дорог | 6 000 м2 | 71 604,9 | 40 886,4 | 30 718,5 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 205 085,1 | 117 103,6 | 87 981,5 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 30 шт. | 200,0 | 140,0 | 60,0 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 120 000 м2 | 204 885,1 | 116 963,6 | 87 921,5 |
|  | Итого | - | 377 946,3 | 215 807,3 | 162 139,0 |

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 6 000 м2 | 101 256,3 | 70 879,4 | 30 376,9 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 184 456,7 | 129 119,7 | 55 337,0 |
|  | - капитальный ремонт автомобильных дорог | 56 597 м2 | 184 456,7 | 129 119,7 | 55 337,0 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 96 700,6 | 67 690,4 | 29 010,2 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 9 600 м2 | 96 700,6 | 67 690,4 | 29 010,2 |
|  | Итого | - | 382 413,6 | 267 689,5 | 114 724,1 |

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 303 768,9 | 101 256,3 | 101 256,3 | 101 256,3 | Доля построенных автомобильных дорог и инженерных сооружений от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 91 130,7 | 30 376,9 | 30 376,9 | 30 376,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 212 638,2 | 70 879,4 | 70 879,4 | 70 879,4 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 212 638,2 | 70 879,4 | 70 879,4 | 70 879,4 | Площадь построенных дорог, м2 | 6000 | 6000 | 6000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 91 130,7 | 30 376,9 | 30 376,9 | 30 376,9 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 553 370,1 | 184 456,7 | 184 456,7 | 184 456,7 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 166 011,0 | 55 337,0 | 55 337,0 | 55 337,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 387 359,1 | 129 119,7 | 129 119,7 | 129 119,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 387 359,1 | 129 119,7 | 129 119,7 | 129 119,7 | Площадь отремонтированных дорог, м2 | 56597 | 56597 | 56597 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 166 011,0 | 55 337,0 | 55 337,0 | 55 337,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 290 101,8 | 96 700,6 | 96 700,6 | 96 700,6 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 87 030,6 | 29 010,2 | 29 010,2 | 29 010,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 203 071,2 | 67 690,4 | 67 690,4 | 67 690,4 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 203 071,2 | 67 690,4 | 67 690,4 | 67 690,4 | Площадь отремонтированных дорог, м2 | 9600 | 9600 | 9600 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 87 030,6 | 29 010,2 | 29 010,2 | 29 010,2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 1 147 240,8 | 382 413,6 | 382 413,6 | 382 413,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 344 172,3 | 114 724,1 | 114 724,1 | 114 724,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 803 068,5 | 267 689,5 | 267 689,5 | 267 689,5 |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 2 572 167,8 | 319 681,4 | 344 885,7 | 377 946,3 | 382 413,6 | 382 413,6 | 382 413,6 | 382 413,6 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 907 207,8 | 138 216,4 | 147 956,0 | 162 139,0 | 114 724,1 | 114 724,1 | 114 724,1 | 114 724,1 |
| - средств областного бюджета | 1 664 960,0 | 181 465,0 | 196 929,7 | 215 807,3 | 267 689,5 | 267 689,5 | 267 689,5 | 267 689,5 |
| - средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - внебюджетных средств |  | - | - | - | - | - | - | - |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);

### - риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).