Приложение № 2                                     к постановлению администрации города Мурманска                                         от ________№ _______

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2018-2020 | МБ | 14 712,1 | 1 879,4 | 227,0 | 9 605,7 | 3 000,0 | Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструкту-ры, шт. | 1 | - | 1 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2019-2020 | МБ | 432,7 | - | 227,0 | 205,7 | - | Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт. | - | 1 | 2 | - | Комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск | 2020 | МБ | 9 400,0 | - | - | 9 400,0 | - | Количество разработанных схем, шт. | - | - | 1 | - |  |
| 1.4 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 | МБ | 3 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | Количество построенных дорог, ед. | - | - | - | 1 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 480 604,7 | 12 163,2 | 198 215,7 | 120 025,8 | 150 200,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 239 438,8 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 241 165,9 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 241 165,9 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 75 100,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 2687 | 27495,75 | 3104,2 | 8812 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность ливневой канализации, п.м | - | - | 730 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь озеленения, кв.м | - | - | 320 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность ограждений, п.м | - | - | 259,6 | - |  |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 239 438,8 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка асфальтобетон-ного покрытия, куб.м | 20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 733 615,5 | 261 726,2 | 196 094,3 | 102 992,2 | 172 802,8 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 346 662,2 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 86 401,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 386 953,3 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 86 401,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 386 953,3 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 86 401,4 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 178766 | 120173 | 119556 | 83520 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 346 662,2 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 86 401,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 96 | 54 | - |  |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2019-2021 | Всего, в т.ч. | 1 896 829,0 | - | 589 003,3 | 767 825,7 | 540 000,0 | Доля отремон-тированного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | - | 100 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | ФБ | 1 147 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 480 000,0 | - | - | - | 480 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 269 466,0 | - | 149 003,3 | 60 462,7 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | - | - | 65 | 70 |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2020 | ФБ | 1 031 363,0 | - | 440 000,0 | 591 363,0 | - | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | 307768,78 | 187793 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь капитально отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | 33309,14 | - |  |
|  |  |  | МБ | 209 466,0 | - | 149 003,3 | 60 462,7 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность возведенного земельного полотна, п.м | - | - | 564 | - |  |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Российской Федерации | 2020 | ФБ | 116 000,0 | - | - | 116 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2021 | ОБ | 480 000,0 | - | - | - | 480 000,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | - | 185257,5 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 4.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2021 | МБ | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 3 125761,3 | 275 768,8 | 983 540,3 | 1 000 449,4 | 8646 002,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 870 279,1 | 119 377,9 | 344 822,4 | 181 577,4 | 224 501,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1108119,2 | 156 390,9 | 198 717,9 | 111 509,0 | 641 501,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 147 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | - |  |  |  |  |  |  |

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  |  |  |
| 1.4 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 ед. | МБ | 3 000,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8 812 кв.м | МБ | 75 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 4 406 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по Северному проезду до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 по до дома 36 ул. Академика Книповича |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева |  |  |  |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 4 406 кв.м | МБ | 75 100,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по Северному проезду до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 42 по до дома № 36 ул. Академика Книповича |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома № 50 по ул. Свердлова до дома № 13 по ул. Магомета Гаджиева |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 83 520 кв.м | МБ | 86 401,4 |
|  |  |  | ОБ | 86 401,4 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | ОБ | 86 401,4 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 41 460 кв.м | ОБ | 86 401,4 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | МБ | 86 401,4 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 41 460 кв.м | МБ | 86 401,4 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» |  | ОБ | 480 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе: |  | ОБ | 480 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
| 4.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 185 257,5 кв.м | ОБ | 480 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
|  | - пер. Терский |  |  |  |
|  | - ул. Володарского |  |  |  |
|  | - пр. Северный от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова |  |  |  |
|  | - ул. Коминтерна от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна |  |  |  |
|  | - просп. Кирова от пер. Хибинского до ул. Марата |  |  |  |
|  | - ул. Капитана Буркова от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича |  |  |  |
|  | - пр. Ледокольный от дома 18/33 по пер. Якорному до пер. дома 9 по пр. Ледокольному |  |  |  |
|  | - пр. Северный от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному |  |  |  |
|  | - ул. Адмирала флота Лобова от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова |  |  |  |
|  | - ул. Виктора Миронова от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина |  |  |  |
|  | - проезд вдоль озера Ледового |  |  |  |
|  | - ул. Трудовых Резервов |  |  |  |
|  | - ул. Кирпичная |  |  |  |
|  | - пер. Арктический |  |  |  |
|  | - ул. Ростинская |  |  |  |
|  | - ул. Ивана Сивко от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко |  |  |  |
|  | - ул. Сполохи от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи |  |  |  |
|  | - ул. Пищевиков от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной |  |  |  |
|  | - проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова |  |  |  |
|  | - пр. Автопарковый |  |  |  |
|  | - проезд к дому 91 по ул. Старостина |  |  |  |
|  | - проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина |  |  |  |
|  | - ул. Фрунзе |  |  |  |
|  | - ул. Траловая |  |  |  |
|  | - проезд от ул. Свердлова, от дома 40, корп. 4 до дома 8а по ул. Виктора Миронова |  |  |  |
|  | - ул. Школьная (район Росляково) |  |  |  |

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2022-2024 | МБ | 60 000,0 | - | - | 60 000,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | - | - | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.1 | Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2022-2024 | МБ | 60 000,0 | - | - | 60 000,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | - | - | 148071 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 450 600,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 38000 | 38000 | 56597 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 12500479,0 | 412 983,8 | 440929,2 | 401 566,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 627 739,5 | 206491,9 | 220464,6 | 200 783,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 627 739,5 | 206491,9 | 220464,6 | 200 783,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 627 739,5 | 206491,9 | 220464,6 | 200 783,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 110000 | 110000 | 9600 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 627 739,5 | 206491,9 | 220464,6 | 200 783,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2022-2023 | Всего, в т.ч. | 1 137 000,0 | 567 000,0 | 570000,0 | - | Доля отремон-тированного асфальтобетоного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | ОБ | 1 017 000,0 | 507 000,0 | 510000,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 120 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | - | Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | 75 | 80 | 85 |  |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2022-2023 | ОБ | 1 017 000,0 | 507 000,0 | 510 000,0 | - | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 150000 | 150000 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2022-2023 | МБ | 120 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 2 903 079,0 | 1 130 183,8 | 1 161 129,2 | 611 766,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 033 039,5 | 341 591,9 | 355 564,6 | 335 883,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 870 039,5 | 788 591,9 | 805 564,6 | 275 883,0 |  |  |  |  |  |

3.7. Детализация направлений расходов на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110 000 кв.м | МБ | 206 491,9 |
|  |  |  | ОБ | 206 491,9 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | ОБ | 206 491,9 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | МБ | 206 491,9 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 150000 кв.м | ОБ | 507 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 150000 кв.м | ОБ | 507 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |

3.8. Детализация направлений расходов на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110 000 кв.м | МБ | 206 491,9 |
|  |  |  | ОБ | 206 491,9 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | ОБ | 206 491,9 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | МБ | 206 491,9 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 150000 кв.м | ОБ | 507 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 150000 кв.м | ОБ | 507 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |

____________________________