Приложение № 4 к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (месяц, квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование,ед. изм. | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог  | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 4 607 803,4 | 1 122 966,6 | 1 057 086,2 | 1 304 511,4 | 1 123 239,2 | Выполнение работ по содержанию и ремонту авто-мобильных дорог, элементов обустройства дорог, от запланирован-ного объема на год, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| МБ | 4 235 275,5 | 1 044 449,8 | 1 057 086,2 | 1 117 343,6 | 1 016 395,9 |
| ОБ | 372 527,9 | 78 516,8 | - | 187 167,8 | 106 843,3 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2021 | МБ | 3 883 617,1 | 985 459,2 | 1 057 086,2 | 930 175,8 | 970 895,9 | Площадь автомобиль-ных дорог, находящихся на содержа-нии, тыс. кв.м | 4595,5 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Протяжен-ность авто-мобильных дорог, нахо-дящихся на содержании, км | - | 190,4 | 189,4 | 190,99 |
| Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 25063,0 | - | - | - |
| Количество объектов технических средств, находящихся на содержа-нии, ед. | 6287 | 7125 | 7125 | 7831 | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций адми-нистративного центра области | 2018- 2021 | ОБ | 371 184,6 | 78 516,8 | - | 187 167,8 | 105 500,0 | Площадь автомобиль-ных дорог, находящихся на содержании,тыс. кв.м | 4595,5 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Приобретение техники, ед. | - | - | 40 | - |
| Протяжен-ность авто-мобильных дорог, нахо-дящихся на содержании, км | - | - | - | 190,99 |
| 1.3 | Софинансирова-ние за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018-2021 | МБ | 351 658,4 | 58 990,6 | - | 187 167,8 | 105 500,0 |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах | 2021 | ОБ | 1 343,3 | - | - | - | 1 343,3 | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам, чел. | - | - | - | 96 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 1 265 596,1 | 267 545,5 | 317 145,6 | 357 848,4 | 323 056,6 | Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благо-устройства, от запланирован-ного объема на год, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Дирекция городского кладбища», комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 1 163 668,1 | 256 427,6 | 274 983,5 | 339 550,4 | 292 706,6 |
| ОБ | 101 928,0 | 11 117,9 | 42 162,1 | 18 298,0 | 30 350,0 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2021 | МБ | 1 063 524,6 | 247 751,0 | 232 853,9 | 320 863,1 | 262 056,6 | Количество объектов захоронений, находящихся на содержании, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании,тыс. кв.м | 433,08 | 591,8 | 576,4 | 574,57 |
| Доля действующих светоточек от общего количества светоточек, % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Объем потребляемой электроэнер-гии на освеще-ние улиц и дворовых территорий,тыс. кВт.ч | 12818,0 | 12818,0 | 12818,0 | 12818,0 |
| Количество объектов содержания, ед. | 38 | 12 | 12 | 12 |
| Количество объектов охраны, ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето),тыс. кв.м | 130,2 | 133,0 | 161,4/663,2 | 161,4/663,2 | ММБУ «Дирекция городского кладбища» |
| Объем потребляемой электроэнер-гии на освещение городского кладбища,тыс. кВт.ч | 584,8 | 584,8 | 584,8 | 584,8 |
| Количество обслуживае-мых светильников, расположен-ных на территории городского кладбища, ед. | 285 | 321 | 321 | 321 |
| 2.2 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребован-ных и неопознанных тел умерших  | 2018-2021 | МБ | 1 301,7 | 323,3 | 289,2 | 389,2 | 300,0 | Количество перевезенных тел, ед. | 371 | 347 | 467 | 360 | Конкурсный отбор |
| 2.3 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018-2021 | ОБ | 101 928,0 | 11 117,9 | 42 162,1 | 18 298,0 | 30 350,0 | Площадь отремонтиро-ванного асфальтобе-тонного покрытия,тыс. кв.м | 6,1 | 12,03 | 1,2 | **-** | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Количество отремонтированной ливневой канализации, шт. | - | - | - | 2 |
| Протяжен-ность отремонтиро-ванной дорожной канализации, п.м. | - | - | 301,5 | - |
| Количество обустроенной пешеходной связи, шт. | - | - | - | 5 |
| Количество отремонтиро-ванных проездов, ед. | - | - | 2 | 12 |
| Количество приобретен-ных автономных мобильных туалетов, ед. | - | - | 2 | - |
| 2.4 | Софинансирова-ние за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018-2021 | МБ | 98 841,8 | 8 353,3 | 41 840,4 | 18 298,1 | 30 350,0 |
| Количество отремонтиро-ванных лестниц, шт. | 6 | 17 | 7 | 4 |
| Доля действующих светоточек от общего количества светоточек, % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 285 762,1 | 26 403,0 | 114 310,5 | 55 659,8 | 89 388,8 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланирован-ного объема на год, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 140 694,0 | 12 126,3 | 56 043,4 | 27 829,9 | 44 694,4 |
| ОБ | 145 068,1 | 14 276,7 | 58 267,1 | 27 829,9 | 44 694,4 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018-2021 | ОБ | 145 068,1 | 14 276,7 | 58 267,1 | 27 829,9 | 44 694,4 | Количество установленных опор наружного освещения, шт. | 69 | 316 | 235 | 150 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансиро-вание за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2018-2021 | МБ | 140 694,0 | 12 126,3 | 56 043,4 | 27 829,9 | 44 694,4 |
| 3.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 2018 | МБ | 1 400,0 | 1 400,0 | - | - | - | Количество отремонти-рованных опор наружного освещения, шт. | 8 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 6 159 161,6 | 1 416 915,1 | 1 488 542,3 | 1 718 019,6 | 1 535 684,6 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5 539 637,6 | 1 313 003,7 | 1 388 113,1 | 1484 723,9 | 1 353 796,9 |
| ОБ | 619 524,0 | 103 911,4 | 100 429,2 | 233 295,7 | 181 887,7 |

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | МБ | 1 016 395,9 |
| ОБ | 106 843,3 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 910 895,9 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 824 478,3 |
| 1.1.2 | Приобретение флагов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 3 000,0 |
| 1.1.3 | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 4 479,3 |
| 1.1.4 | Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 16 000,0 |
| 1.1.5 | Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 000,0 |
| 1.1.6 |  Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 129,3 |
| 1.1.7 | Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 60 809,0 |
| 1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 105 500,0 |
| 1.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | МБ | 105 500,0 |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждение (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах | ОБ | 1 343,3 |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | МБ | 292 706,6 |
| ОБ | 30 350,0 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 262 056,6 |
| 2.1.1 | Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 43 486,0 |
| 2.1.2 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 81 563,4 |
| 2.1.3 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 65 438,3 |
| 2.1.4 | Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 595,0 |
| 2.1.5 | Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 626,5 |
| 2.1.6 | Выполнение работ по подбору, транспортированию и уничтожению биологических отходов (трупы безнадзорных животных) на территории города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 780,0 |
| 2.1.7 | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 120,7 |
| 2.1.8 | Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 55 102,8 |
| 2.1.9 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 2 953,6 |
| 2.1.10 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 971,9 |
| 2.1.11 | Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 567,0 |
| 2.1.12 | Мероприятия по обустройству на городском кладбище зоны захоронения погибших в авиакатастрофе 05.05.2019 (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 5 851,4 |
| 2.2 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших | МБ | 300,0 |
| 2.3 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 30 350,0 |
| Капитальный ремонт ливневой канализации в районе домов 33А - 47 по ул. Шмидта (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 8 по ул. Георгия Седова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Устройство пешеходной связи от дома 20 корп. 2 по ул. Алексея Хлобыстова до МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Устройство пешеходной связи от остановки общественного транспорта «Школа» восточная сторона до дворовой территории дома 18 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи в районе дома 13 по ул. Бочкова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы в районе дома 37 по ул. Софьи Перовской (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы от дома 23 до дома 27 по ул. Мира (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы в районе дома 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи за территорией МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (ул. Героев Рыбачьего, д. 58)(ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы в районе домов 9 корп. 2, 11, 17 по ул. Советской в районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт пешеходной связи на проезде от дома 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до дома 7 по пр. Ивана Халатина |  |  |
| Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям |
| 2.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | МБ | 30 350,0 |
| Капитальный ремонт ливневой канализации в районе домов 33А - 47 по ул. Шмидта (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт ливневой канализации в районе дома 8 по ул. Георгия Седова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Устройство пешеходной связи от дома 20 корп. 2 по ул. Алексея Хлобыстова до МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Устройство пешеходной связи от остановки общественного транспорта «Школа» восточная сторона до дворовой территории дома 18 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи в районе дома 13 по ул. Бочкова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы в районе дома 37 по ул. Софьи Перовской (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы от дома 23 до дома 27 по ул. Мира (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы в районе дома 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи за территорией МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 (ул. Героев Рыбачьего, д. 58) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт лестницы в районе домов 9 корп. 2, 11, 17 по ул. Советской в районе Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт пешеходной связи на проезде от дома 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до дома 7 по пр. Ивана Халатина |
| Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | МБ | 44 694,4 |
| ОБ | 44 694,4 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 44 694,4 |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Школьной района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов 170, 172, 174 корп. 1 - 5, 176 корп. 1 - 3 по просп. Кольскому и домов 1, 3 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной связи к МАДОУ г. Мурманска № 110 и № 21 (ул. Капитана Пономарева, д. 5А) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения территории земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002016:12 (Мурманская область, город Мурманск, ул. Полухина) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт наружного освещения по ул. Сполохи (проезд к базе ММБУ «УДХ») (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения внутриквартального проезда от дома 19 по пр. Ледокольному до дома 4 по пер. Якорному, пешеходной тропы вдоль дома 25 по пр. Ледокольному, дворовых территорий домов 162, 164, 166, 168 по просп. Кольскому и домов 2, 4 по пер. Якорному |
| Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 по Северному проезду |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | МБ | 44 694,4 |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения ул. Школьной района Росляково (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов 170, 172, 174 корп. 1 - 5, 176 корп. 1 - 3 по просп. Кольскому и домов 1, 3 по пер. Якорному (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной связи к МАДОУ г. Мурманска № 110 и № 21 (ул. Капитана Пономарева, д. 5А) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Аскольдовцев к домам 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3 по ул. Чумбарова-Лучинского (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения территории земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002016:12 (Мурманская область, город Мурманск, ул. Полухина) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
| Капитальный ремонт наружного освещения по ул. Сполохи (проезд к базе ММБУ «УДХ») (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |
|  | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения внутриквартального проезда от дома 19 по пр. Ледокольному до дома 4 по пер. Якорному, пешеходной тропы вдоль дома 25 по пр. Ледокольному, дворовых территорий домов 162, 164, 166, 168 по просп. Кольскому и домов 2, 4 по пер. Якорному |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов 1, 3, 5, 7, 13 до дома 21 по Северному проезду |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*