Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска |
| 1. | Основное мероприятие: приведение подпорных стенок к нормативным требованиям | 2018, 2020-2021 | МБ | 10 396,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 4 752,6 | Доля отремонтированных подпорных стенок от запланированного на год объема, % | 100 | - | - | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»), комитет по строительству администрации города Мурманска (далее – КС АГМ), ММКУ «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС») |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 | МБ | 2 907,4 | 2 907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт подпорных стенок | 2020-2021 | МБ | 7 488,8 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 | 4 752,6 | Осуществление работ по капитальному и текущему ремонту подпорных стенок (да – 1, нет – 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018, 2020-2021 | МБ | 10 396,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 4 752,6 |  |

________________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | 13 396,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 4 752,6 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 13 396,2 | 2 907,4 | 0,0 | 2 736,2 | 4 752,6 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| в том числе по заказчикам: |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 5 907,4 | 2 907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 5 907,4 | 2 907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 7 488,8 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 | 4 752,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 7 488,8 | 0,0 | 0,0 | 2 736,2 | 4 752,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

___________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Наименование | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | 2018-2020 | МБ: | 65 322,5 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 21 009,1 | Доля отремонтированных и реконструированных коммунальных сетей от запланированного количества (на соответствующий год), % | 100 | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | 2018-2020 | МБ: | 5 058,8 | 1 521,3 | 2 834,9 | 202,6 | 500,0 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п. | 49,5 | 79,9 | 0 | 0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных проектов на капитальный ремонт, ед. | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, ед. | 5 | 3 | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2020 | МБ: | 31 822,0 | 0,0 | 175,2 | 31 646,8 | 0,0 | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, ед. | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | 2018-2020 | МБ: | 28 441,7 | 3 573,8 | 1 262,4 | 3 096,4 | 20 509,1 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей, м.п. | 115,2 | 303,0 | 317,8 | 909,0 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных проектов на реконструкцию, ед. | 2 | 3 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз, ед. | 4 | 3 | 6 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 65 322,5 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 21 009,1 |  |

________________________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источ-ники финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | МБ: | 90 322,5 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 21 009,1 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 30 058,8 | 1 521,3 | 2 834,9 | 202,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт коммунальных сетей | МБ: | 28 066,2 | 991,6 | 2 774,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 300,0 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 1 992,6 | 529,7 | 60,3 | 202,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 1.1.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт коммунальных сетей | МБ: | Не требует финансирования |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | МБ: | 31 822,0 | 0,0 | 175,2 | 31 646,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт коммунальных объектов | МБ: | 31 646,8 | 0,0 | 0,0 | 31 646,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 175,2 | 0,0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 28 441,7 | 3 573,8 | 1 262,4 | 3 096,4 | 20 509,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Реконструкция коммунальных сетей | МБ: | 23 976,6 | 2 552,2 | 1 087,7 | 2 568,3 | 17 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Инженерные изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертная оценка, обследования, экспертиза | МБ: | 4 465,1 | 1 021,6 | 174,7 | 528,1 | 2 740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Разработка проектной документации на реконструкцию коммунальных сетей | МБ | Не требует финансирования |
|  | Итого | МБ: | 90 322,5 | 5 095,1 | 4 272,5 | 34 945,8 | 21 009,1 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |

___________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности |
| 1 | Основное мероприятие: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере | 2018 – 2021 | МБ: | 772 394,9 | 158 411,0 | 226 975,8 | 209 451,7 | 177 556,4 | Количество мероприятий по улучшению технических характеристик объектов, ед. | 206 | 381 | 272 | 411 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | 2018 – 2021 | МБ: | 216 133,6 | 39 048,2 | 66 236,3 | 64 945,9 | 45 903,2 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 170 | 315 | 211 | 365 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.2 | Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 2018 – 2021 | МБ: | 60 210,1 | 10 000,0 | 15 500,0 | 19 710,1 | 15 000,0 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 35 | 65 | 60 | 45 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2018 – 2021 | МБ: | 496 051,2 | 109 362,8 | 145 239,5 | 124 795,7 | 116 653,2 | Количество подведомственных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| 2 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2018 – 2019 | МБ: | 212 165,7 | 124 185,5 | 79 862,9 | 2 117,3 | 6 000,0 | Количество мероприятий по развитию инфраструктуры, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1 | Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием | 2018 – 2020 | МБ: | 212 165,7 | 124 185,5 | 79 862,9 | 2 117,3 | 6 000,0 | Количество объектов незавершенного строительства или построенных объектов, ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | КС АГМ, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление работ по устранению недостатков на объектах, законченных строительством (да – 1, нет – 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| Всего по подпрограмме | 2018 – 2021 | МБ: | 984 560,6 | 282 596,5 | 306 838,7 | 211 569,0 | 183 556,4 |  |

_______________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере | МБ: | 1 209 437,8 | 158 411,0 | 226 975,8 | 209 451,7 | 177 556,4 | 122 372,4 | 126 459,1 | 188 211,4 |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | МБ: | 256 637,8 | 39 048,2 | 66 236,3 | 64 945,9 | 45 903,2 | 252,1 | 252,1 | 40 000,0 |
| 1.1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов | МБ: | 252 296,2 | 38 456,8 | 65 883,9 | 64 261,5 | 44 794,0 | 0,0 | 0,0 | 38 900,0 |
| 1.1.2 | Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности | МБ: | 1 093,4 | 101,7 | 69,7 | 108,6 | 109,2 | 252,1 | 252,1 | 200,0 |
| 1.1.3 | Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства | МБ: | 3 248,2 | 489,7 | 282,7 | 575,8 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| 1.2 | Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | МБ: | 90 210,1 | 10 000,0 | 15 500,0 | 19 710,1 | 15 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.1 | Устранение аварий на муниципальных, на бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения | МБ: | 84 871,3 | 10 000,0 | 14 923,8 | 17 447,5 | 12 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.2 | Текущий ремонт коммунальных муниципальных сетей | МБ: | 5 338,8 | 0,0 | 576,2 | 2 262,6 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | МБ: | 862 589,9 | 109 362,8 | 145 239,5 | 124 795,7 | 116 653,2 | 117 120,3 | 121 207,0 | 128 211,4 |
| 2 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | МБ: | 212 165,7 | 124 185,5 | 79 862,9 | 2 117,3 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием | МБ: | 212 165,7 | 124 185,5 | 79 862,9 | 2 117,3 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | МБ: | 1 421 603,5 | 282 596,5 | 306 838,7 | 211 569,0 | 183 556,4 | 122 372,4 | 126 459,1 | 188 211,4 |

________________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных |
| Задача 1. Обеспечение реализации функций в жилищно-коммунальной сфере |
| 1. | Основное мероприятие: осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | 2018-2021 | МБ | 394 142,3 | 92 662,2 | 93 168,9 | 95 827,9 | 112 483,3 | Количество основных выполняемых функций, ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | КЖП АГМ, МКУ «НФУ» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2018-2021 | МБ | 269 078,5 | 66 634,8 | 64 970,1 | 68 152,7 | 69 320,9 | Количество подведомственных казенных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КЖП АГМ, МКУ «НФУ» |
| 1.2. | Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2018-2021 | МБ | 125 063,8 | 26 027,4 | 28 198,8 | 27 675,2 | 43 162,4 | Количество выставленных счетов, ед. | 1000 | 1100 | 1140 | 1100 | КЖП АГМ, МКУ «НФУ» |
| Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере |
| 2. | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | 2018-2021 | МБ | 207 837,4 | 60 452,4 | 48 842,1 | 44 440,5 | 54 102,4 | Количество организаций, которым предоставлена субсидия, ед. | 10 | 9 | 10 | 9 | КЖП АГМ |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1. | Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по жилищно-коммунальному хозяйству | 2018-2021 | МБ | 197 779,7 | 60 341,3 | 48 757,8 | 40 697,1 | 47 983,5 | Количество получателей субсидии, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | КЖП АГМ |
| 2.2. | Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | 2018-2021 | МБ | 386,3 | 111,1 | 84,3 | 72,0 | 118,9 | Количество предприятий/ организаций, которым возмещены затраты, ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | КЖП АГМ |
| 2.3. | Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное | 2020 | МБ | 6 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 6 000,0 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | КЖП АГМ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оплаченных счетов на финансовое обеспечение планируемых затрат, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.4. | Возмещение акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» затрат, связанных с обеспечением бесперебойной работы вновь построенной котельной по улице Фестивальной в городе Мурманске и поставкой тепловой энергии потребителям | 2020 | МБ | 3 401,4 | 0,0 | 0,0 | 3 401,4 | 0,0 | Бесперебойная подача тепловой энергии потребителям, % | 0 | 0 | 100 | 0 | КЖП АГМ |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | МБ | 601 979,7 | 153 114,6 | 142 011,0 | 140 268,4 | 166 585,7 |  |

__________________________________

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № ____

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | МБ | 354 530,4 | 60 452,4 | 48 842,1 | 44 440,5 | 54 102,4 | 47 871,9 | 47 910,9 | 50 910,2 |
| 2.1. | Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по жилищно-коммунальному хозяйству | МБ | 343 961,4 | 60 341,3 | 48 757,8 | 40 697,1 | 47 983,5 | 47 753,0 | 47 792,0 | 50 636,7 |
| 2.1.1. | Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными | МБ | 186 575,5 | 40 380,3 | 24 260,0 | 19 935,2 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 30 000,0 |
| 2.1.2. | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда | МБ | 6 934,9 | 991,5 | 1 300,0 | 614,9 | 983,5 | 753,0 | 792,0 | 1 500,0 |
| 2.1.3. | Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов | МБ | 150 451,0 | 18 969,5 | 23 197,8 | 20 147,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 19 136,7 |
| 2.2. | Возмещение затрат по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | МБ | 897,6 | 111,1 | 84,3 | 72,0 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 273,5 |
| 2.3. | Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное | МБ | 6 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Возмещение акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» затрат, связанных с обеспечением бесперебойной работы вновь построенной котельной по улице Фестивальной в городе Мурманске и поставкой тепловой энергии потребителям | МБ | 3 401,4 | 0,0 | 0,0 | 3 401,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | МБ | 354 530,4 | 60 452,4 | 48 842,1 | 44 440,5 | 54 102,4 | 47 871,9 | 47 910,9 | 50 910,2 |

________________________