Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2017 г. N 3062

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД МУРМАНСК НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Мурманска  от 07.11.2017 [N 3534](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC230550DD7AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M), от 05.12.2017 [N 3874](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD395A05D2AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M), от 19.06.2018 [N 1835](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD3C5A0CDAAC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M),  от 06.08.2018 [N 2503](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD3F5B0ED1AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M), от 27.09.2018 [N 3333](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD3E540EDBAC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M), от 15.10.2018 [N 3573](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD315E0FD3AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M),  от 08.11.2018 [N 3855](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD315B05D6AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M), от 23.11.2018 [N 4047](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD305D08DAAC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M), от 28.11.2018 [N 4088](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACD305D0BD7AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M),  от 27.03.2019 [N 1114](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACC385804D2AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M)) |

В соответствии со [статьей 168](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021D9264331C23D575B8EF336A3AC5587176BB76F1573421C8F8F058249F9F05B9E718070BA58D7D4ABn33BM) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021D9264331C231575B8EF336A3AC55871779B73719724B04898A10D418BCnA3CM) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Законом](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC33D5F0DD0AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED11CB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M) Мурманской области от 24.06.2013 N 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", [постановлением](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23B5408D4AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) Правительства Мурманской области от 31.03.2014 N 168-ПП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы", [Уставом](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23D5B0FD2AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P50) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 - 2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановления администрации города Мурманска:

- от 29.02.2016 [N 502](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23C5505DAAC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 год";

- от 04.04.2016 [N 832](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC33C5A0BD0AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 29.02.2016 N 502 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 год";

- от 30.05.2016 [N 1508](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC33E5D0DD7AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 29.02.2016 N 502 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 год" (в ред. постановления от 04.04.2016 N 832)";

- от 05.10.2016 [N 2995](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC2395C05D7AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 29.02.2016 N 502 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 год" (в ред. постановлений от 04.04.2016 N 832, от 30.05.2016 N 1508)";

- от 13.04.2017 [N 1056](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23C5D09D3AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 29.02.2016 N 502 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 год" (в ред. постановлений от 04.04.2016 N 832, от 30.05.2016 N 1508, от 05.10.2016 N 2995)";

- от 15.05.2017 [N 1394](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23C5409DAAC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 29.02.2016 N 502 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017 год" (в ред. постановлений от 04.04.2016 N 832, от 30.05.2016 N 1508, от 05.10.2016 N 2995, от 13.04.2017 N 1056)";

- от 08.12.2016 [N 3733](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23F5C0CD4AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2018 год";

- от 22.03.2017 [N 698](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23D590ED5AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 08.12.2016 N 3733 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2018 год";

- от 17.05.2017 [N 1418](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23C550ED6AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 08.12.2016 N 3733 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2018 год" (в ред. постановления от 22.03.2017 N 698)";

- от 08.12.2016 [N 3734](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23A540DD6AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2019 год";

- от 17.02.2017 [N 412](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3AC23A5B0FD3AC6DFEFB5C8D402CF83645371617888610D61CA3A7569En730M) "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 08.12.2016 N 3733 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2019 год".

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с [приложением](#P50) на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с [приложением](#P50).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава

администрации города Мурманска

А.И.СЫСОЕВ

Приложение

к постановлению

администрации города Мурманска

от 19 сентября 2017 г. N 3062

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД МУРМАНСК

НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F6FA908BB5E24DC2F1C3ACC385804D2AC6DFEFB5C8D402CF83657374E1B898E0ED61DB6F107DB2C9371B658D5D0B43056C1nF39M) администрации города Мурманска  от 27.03.2019 N 1114) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование улицы | Номер дома | Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Виды и объемы муниципальной поддержки, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Адмирала Флота Лобова | 9, корп. 3 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 2 | ул. Адмирала Флота Лобова | 34 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 3 | ул. Адмирала Флота Лобова | 39/13 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 4 | ул. Александрова | 40 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 5 | ул. Алексея Генералова | 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт крыши.  Ремонт фасада.  Ремонт системы электроснабжения | 2018 год | 0 |
| 6 | ул. Алексея Хлобыстова | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 7 | ул. Алексея Хлобыстова | 32 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 8 | ул. Аскольдовцев | 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 9 | ул. Аскольдовцев | 20 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 10 | ул. Аскольдовцев | 22 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 11 | ул. Аскольдовцев | 26, корп. 1 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 12 | ул. Аскольдовцев | 24 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 13 | ул. Аскольдовцев | 34 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 14 | ул. Аскольдовцев | 38 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 15 | ул. Баумана | 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 16 | ул. Баумана | 32 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 17 | ул. Баумана | 34 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 18 | ул. Баумана | 36 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 19 | ул. Баумана | 38 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 20 | ул. Беринга | 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
| 21 | ул. Беринга | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).  Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 22 | ул. Бондарная | 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 23 | ул. Анатолия Бредова | 17 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 24 | ул. Вице-адмирала Николаева | 1/9 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 25 | ул. Вице-адмирала Николаева | 5 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 26 | ул. Вице-адмирала Николаева | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 27 | ул. Вице-адмирала Николаева | 7 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 28 | ул. Вице-адмирала Николаева | 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 29 | ул. Вице-адмирала Николаева | 9 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
| 30 | ул. Виктора Миронова | 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 31 | ул. Володарского | 2б | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 32 | ул. Володарского | 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
| 33 | ул. Володарского | 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
| 34 | ул. Воровского | 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
| 35 | ул. Воровского | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 36 | ул. Гвардейская | 7 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
| 37 | ул. Героев Рыбачьего | 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 38 | ул. Героев Рыбачьего | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 39 | ул. Героев Рыбачьего | 17 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 40 | ул. Героев Рыбачьего | 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 41 | ул. Героев Рыбачьего | 21 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 42 | ул. Героев Рыбачьего | 26 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 43 | ул. Героев Рыбачьего | 33 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 44 | ул. Героев Рыбачьего | 35, корп. 1 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 45 | пр-т Героев-Североморцев | 5, корп. 3 | Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
| 46 | пр-т Героев-Североморцев | 7, корп. 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 47 | ул. Генерала Журбы | 4 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 48 | ул. Декабристов | 4/22 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 49 | ул. Декабристов | 10 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 50 | ул. Дзержинского | 3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. | 2019 год | 84666,18 |
| Ремонт крыши. | 10836603,64 |
| Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши | 162549,05 |
| 51 | ул. Загородная | 7 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 52 | ул. Загородная | 13 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 53 | ул. Зои Космодемьянской | 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 54 | ул. Инженерная | 7 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 55 | ул. Капитана Буркова | 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 56 | ул. Капитана Буркова | 25 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 57 | ул. Капитана Буркова | 29 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 58 | ул. Карла Либкнехта | 8 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 59 | ул. Карла Либкнехта | 30а | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 60 | ул. Кильдинская | 21 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 61 | ул. Академика Книповича | 9а | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 62 | ул. Академика Книповича | 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 63 | ул. Академика Книповича | 22 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 64 | ул. Академика Книповича | 35, корп. 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 65 | ул. Академика Книповича | 49, корп. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя | 2018 год | 0 |
| 66 | ул. Капитана Копытова | 6 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 67 | ул. Капитана Маклакова | 18 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 68 | ул. Капитана Маклакова | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 - 2018 годы | 0 |
| 69 | ул. Капитана Маклакова | 37 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 70 | пр-т Кирова | 15 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 71 | пр-т Кирова | 28в | Ремонт системы водоотведения.  Ремонт фундамента.  Ремонт подвального помещения | 2018 год | 0 |
| 72 | пр-т Кирова | 45 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 73 | пр-т Кольский | 6 | Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации | 2018 - 2019 годы | 0 |
| 74 | пр-т Кольский | 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 75 | пр-т Кольский | 26 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 76 | пр-т Кольский | 36 | Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
| 77 | пр-т Кольский | 39 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 78 | пр-т Кольский | 41 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 79 | пр-т Кольский | 43 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 80 | пр-т Кольский | 45 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 81 | пр-т Кольский | 47 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 82 | пр-т Кольский | 49 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 83 | пр-т Кольский | 58 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 84 | пр-т Кольский | 60 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 85 | пр-т Кольский | 62 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 86 | пр-т Кольский | 66 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 87 | пр-т Кольский | 68 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 88 | пр-т Кольский | 70 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 89 | пр-т Кольский | 72 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 90 | пр-т Кольский | 76 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 91 | пр-т Кольский | 78 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 92 | пр-т Кольский | 80 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 93 | пр-т Кольский | 84 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 94 | пр-т Кольский | 86 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 95 | пр-т Кольский | 100 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 96 | пр-т Кольский | 104, корп. 1 | Ремонт крыши.  Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 97 | пр-т Кольский | 115 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 98 | пр-т Кольский | 117 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 99 | пр-т Кольский | 128 | Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 100 | пр-т Кольский | 131 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 101 | пр-т Кольский | 137 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 102 | пр-т Кольский | 162 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 103 | пр-т Кольский | 206 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 104 | ул. Коминтерна | 16 | Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. | 2019 год | 272805,38 |
| Ремонт крыши. | 3118068,51 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта фасада. | 159043,94 |
| Ремонт фасада | 3051548,84 |
| 105 | ул. Крупской | 40а | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 106 | ул. Крупской | 52 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2018 годы | 0 |
| 107 | ул. Крупской | 54 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 108 | ул. Куйбышева | 4 | Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. | 2019 год | 43306,00 |
| Ремонт крыши. | 2234893,99 |
| Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши | 33523,41 |
| 109 | пр-д Ледокольный | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 110 | пр-т Ленина | 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 111 | пр-т Ленина | 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 112 | пр-т Ленина | 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 113 | пр-т Ленина | 26 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 114 | пр-т Ленина | 65 (подъезд N 3, 5) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 115 | пр-т Ленина | 67 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 116 | пр-т Ленина | 70 | Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2018 годы | 0 |
| 117 | пр-т Ленина | 72 (подъезд N 1, 3) | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 118 | пр-т Ленина | 88 | Ремонт фасада | 2017 - 2018 годы | 0 |
| 119 | ул. Лесная | 12 | Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
| 120 | ул. Ломоносова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 121 | ул. Ломоносова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 122 | ул. Ломоносова | 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 123 | ул. Ломоносова | 7, корп. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 124 | ул. Ломоносова | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 125 | ул. Ломоносова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 126 | ул. Ломоносова | 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 127 | ул. Ломоносова | 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 128 | ул. Ломоносова | 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 129 | ул. Магомета Гаджиева | 2/47 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 130 | ул. Магомета Гаджиева | 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 131 | пр-д Михаила Бабикова | 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 132 | пр-д Михаила Бабикова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 133 | пр-д Михаила Бабикова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 134 | пр-д Михаила Бабикова | 4 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 135 | пр-д Михаила Бабикова | 5 | Ремонт крыши.  Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 136 | пр-д Михаила Бабикова | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 137 | пр-д Михаила Бабикова | 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 138 | пр-д Михаила Бабикова | 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 139 | пр-д Михаила Бабикова | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 140 | пр-д Михаила Бабикова | 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 141 | пр-д Михаила Бабикова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 142 | пр-д Молодежный | 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 143 | ул. Морская | 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 144 | ул. Морская | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 145 | ул. Морская | 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 146 | ул. Морская | 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 147 | ул. Морская | 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 148 | ул. Мурманская | 58 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 149 | ул. Набережная | 15 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 150 | ул. Нахимова | 17 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 151 | ул. Октябрьская | 12 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 152 | пер. Охотничий | 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 153 | пер. Охотничий | 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 154 | пер. Охотничий | 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 155 | пер. Охотничий | 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 156 | пер. Охотничий | 19 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 157 | пер. Охотничий | 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 158 | пер. Охотничий | 25 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт системы электроснабжения | 2017 год | 0 |
| 159 | ул. Академика Павлова | 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 160 | ул. Академика Павлова | 5 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 161 | ул. Академика Павлова | 9 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 162 | ул. Павлика Морозова | 5, корп. 2 | Ремонт крыши.  Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения | 2018 год | 0 |
| 163 | ул. Папанина | 28 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 164 | ул. Пищевиков | 6 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 165 | ул. Пищевиков | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 166 | ул. Подгорная | 54 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 167 | ул. Подгорная | 72 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 168 | ул. Подстаницкого | 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 169 | ул. Подстаницкого | 6 | Ремонт крыши.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 170 | ул. Подстаницкого | 10 | Ремонт крыши.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 171 | ул. Подстаницкого | 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
| 172 | ул. Подстаницкого | 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
| 173 | ул. Полухина | 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 174 | ул. Полухина | 12 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 175 | ул. Полухина | 14в | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 176 | ул. Полухина | 16 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 177 | ул. Полухина | 22 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 178 | ул. Полярные Зори | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 179 | ул. Полярные Зори | 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 180 | ул. Полярный Круг | 4 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 181 | ул. Полярный Круг | 6 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 182 | ул. Полярный Круг | 8 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 183 | ул. Полярный Круг | 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 184 | ул. Полярный Круг | 10 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 185 | ул. Прибрежная | 23 | Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 186 | ул. Прибрежная | 25 | Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 187 | ул. Пригородная | 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 188 | ул. Пригородная | 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
| 189 | ул. Привокзальная | 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 190 | ул. Привокзальная | 24 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 191 | ул. Профессора Сомова | 4 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 192 | ул. Пушкинская | 12 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2018 год | 0 |
| 193 | пер. Русанова | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 194 | ул. Самойловой | 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 195 | ул. Сафонова | 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 196 | ул. Сафонова | 24/26 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 197 | ул. Сафонова | 32/19 | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 198 | ул. Сафонова | 43 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 199 | ул. Свердлова | 2, корп. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 200 | ул. Свердлова | 6, корп. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 - 2018 годы | 0 |
| 201 | ул. Свердлова | 10, корп. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 202 | ул. Свердлова | 10, корп. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 203 | ул. Свердлова | 10, корп. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 204 | ул. Свердлова | 12, корп. 3 | Ремонт крыши.  Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.  Ремонт системы холодного водоснабжения.  Ремонт системы водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2018 год | 0 |
| 205 | ул. Свердлова | 14, корп. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 206 | пр-д Связи | 16 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 207 | ул. Ивана Сивко | 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 208 | ул. Ивана Сивко | 9, корп. 2 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 год | 0 |
| 209 | ул. Семена Дежнева | 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт системы электроснабжения.  Ремонт фасада.  Ремонт фундамента | 2017 - 2018 годы | 0 |
| 210 | пер. Терский | 3 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 211 | ул. Туристов | 11а | Ремонт фасада | 2017 год | 0 |
| 212 | ул. Туристов | 45 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 213 | ул. Туристов | 47 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 214 | ул. Туристов | 49 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 215 | ул. Туристов | 51 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 год | 0 |
| 216 | ул. Фадеев Ручей | 26 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 217 | ул. Фестивальная | 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 218 | ул. Фрунзе | 17 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 219 | пр. Ивана Халатина | 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 220 | ул. Халтурина | 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления.  Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 221 | ул. Челюскинцев | 30а | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 222 | ул. Челюскинцев | 31 | Ремонт фундамента | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 223 | ул. Шевченко | 7а | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 224 | ул. Шмидта | 1, корп. 1 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 2017 год | 0 |
| 225 | ул. Шмидта | 17 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 226 | ул. Шмидта | 33а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 227 | ул. Генерала Щербакова | 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 228 | ул. Генерала Щербакова | 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 229 | ул. Генерала Щербакова | 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2018 год | 0 |
| 230 | ул. Юрия Гагарина | 1а | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 231 | ул. Юрия Гагарина | 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 232 | ул. Юрия Гагарина | 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2017 год | 0 |
| 233 | ул. Юрия Гагарина | 9, корп. 2 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2017 - 2019 годы | 0 |
| 234 | ул. Юрия Гагарина | 9, корп. 3 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 235 | ул. Юрия Смирнова | 20 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 236 | ул. Юрия Смирнова | 22 | Ремонт крыши | 2017 год | 0 |
| 237 | Верхне-Ростинское шоссе | 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |
| 238 | жилой район Росляково, ул. Молодежная | 16 | Ремонт фасада.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2017 - 2018 годы | 0 |
| 239 | жилой район Росляково, ул. Молодежная | 17 | Ремонт крыши | 2018 год | 0 |
| 240 | пер. Якорный | 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2017 год | 0 |