|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация об откючении горячего водоснабжения в летний период 2021 года | | | |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАО «Мурманская ТЭЦ» (котлотурбинный цех) | Опрессовка теплосети | 08.06.2021-15.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 29.06.2021-12.07.2021 |
| Опрессовка теплосети | 17.08.2021-23.08.2021 |
| 2 | Южная котельная (котельный цех №1) | Испытания на максимальную температуру | 18.05.2021-20.05.2021 |
| Опрессовка теплосети | 15.06.2021-21.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 27.07.2021-09.08.2021 |
| Опрессовка теплосети | 23.08.2021-27.08.2021 |
| 3 | Восточная котельная (котельный цех №2) | Опрессовка теплосети | 22.06.2021-28.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 13.07.2021-26.07.2021 |
| Опрессовка теплосети | 10.08.2021-16.08.2021 |
| 4 | МУП «Мурманская управляющая компания» Угольная котельная | Опрессовка теплосети | 08.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 15.06.2021-28.06.2021 |
| Опрессовка теплосети | 12.08.2021 |
| 5 | МУП «Мурманская управляющая компания» Дизельная котельная | Опрессовка теплосети | 08.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 12.07.2021-25.07.2021 |
| Опрессовка теплосети | 12.08.2021 |
| 6 | АО «МЭС» Котельная «Северная» | Испытания теплосети на тепловые потери | 07.06.2021-10.06.2021 |
| Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 15.06.2021-18.06.2021 |
| Плановый ремонт (остановка источника по горячему водоснабжению) | 06.07.2021-19.07.2021 |
| Плановый ремонт и ревизия арматуры на ГПК (остановка источника по пару) | с 00:00 13.07.2021 до 12:00 16.07.2021 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 26.07.2021-29.07.2021 |
| 7 | ЦТП-171, 175 | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 28.06.2021-01.07.2021 |
| 8 | ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 03.08.2021-06.08.2021 |
| 9 | ЦТП Северной промзоны | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 23.06.2021-24.06.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 21.07.2021-22.07.2021 |
| 10 | АО «МЭС» Котельная «РОСТА» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 21.06.2021-24.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 21.07.2021-03.08.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 09.08.2021-12.08.2021 |
| 11 | АО «МЭС» Котельная р. Абрам-мыс | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 15.06.2021-17.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 14.07.2021-27.07.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 03.08.2021-05.08.2021 |
| 12 | АО «МЭС» Котельная по  ул. Фестивальной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 28.06.2021-01.07.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 03.08.2021-16.08.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 10.08.2021-13.08.2021 |
| ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам ПАО «Мурманская ТЭЦ» | | | |
| 13 | ЦТП – кв.2 Новое плато, ЦТП – кв.2а Больничный городок | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 22.06.2021-28.06.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 10.08.2021-16.08.2021 |
| 14 | ЦТП по ул. Шевченко,  ЦТП по ул. Бондарной,  ЦТП по ул. Прибрежной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 28.06.2021-01.07.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 10.08.2021-13.08.2021 |
| Котельные филиала АО "МЭС" "Североморская теплосеть" | | | |
| 15 | Котельная  ТЦ «Росляково-1» | Испытания теплосети на тепловые потери | 02.06.2021-04.06.2021 |
| Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 08.06.2021-10.06.2021 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» | 14.06.2021-16.06.2021 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» | 16.06.2021-17.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 13.07.2021-26.07.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 10.08.2021-12.08.2021 |
| 16 | Котельная  ТЦ «Росляково Южное» | Испытания теплосети на тепловые потери | 01.06.2021-02.06.2021 |
| Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 03.06.2021-04.06.2021 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 08.06.2021-21.06.2021 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 24.08.2021-25.08.2021 |