Приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения(квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | Наименование, ед. изм. | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства  | 2018-2020 | МБ | 14 712,1 | 1 879,4 | 227,0 | 9 605,7 | 3 000,0 | Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструкту-ры, шт. | 1 | - | 1 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| Доля построенных дорог от запланирован-ного количества, % | - | - | - | 100 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2019-2020 | МБ | 432,7 | - | 227,0 | 205,7 | - | Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт. | - | 1 | 2 | - | Комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск | 2020 | МБ | 9 400,0 | - | - | 9 400,0 | - | Количество разработанных схем, шт. | - | - | 1 | - |
| 1.4 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 | МБ | 3 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | Количество построенных дорог, ед. | - | - | - | 1 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего,в т.ч. | 403 891,6 | 12 163,2 | 198 215,7 | 120 025,8 | 73 486,9 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 201 082,3 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 36 743,5 |
| ОБ | 202 809,3 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 36 743,4 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 202 809,3 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 36 743,4 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 2687 | 27495,75 | 3104,2  | 8812 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Протяженность ливневой канализации,п.м | - | - | 730 | - |
| Площадь озеленения,кв.м | - | - | 320 | - |
| Протяженность ограждений, п.м | - | - | 259,6 | - |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 201 082,3 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 36 743,5 |
| Разборка асфальтобетон-ного покрытия, куб.м | 20 | - | - | - |
| Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего,в т.ч. | 727 850,3 | 261 726,2 | 196 094,3 | 102 992,2 | 167 037,6 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 343 779,6 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 83 518,8 |
| ОБ | 384 070,7 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 83 518,8 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 384 070,7 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 83 518,8 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 178766 | 120173 | 119556 | 83520 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 343 779,6 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 83 518,8 |
| Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 96 | 54 | - |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2019-2021 | Всего, в т.ч. | 1 896 829,0 | - | 589 003,3 | 767 825,7 | 540 000,0 | Доля отремон-тированного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | - | 100 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| ФБ | 1 147 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | - |
| ОБ | 480 000,0 | - | - | - | 480 000,0 |
| МБ | 269 466,0 | - | 149 003,3 | 60 462,7 | 60 000,0 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | - | - | 65 | 70 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2020 | ФБ | 1 031 363,0 | - | 440 000,0 | 591 363,0 | - | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | 307768,78 | 187793 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Площадь капитально отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | 33309,14 | - |
| МБ | 209 466,0 | - | 149 003,3 | 60 462,7 | - |
| Протяженность возведенного земельного полотна, п.м | - | - | 564 | - |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Российской Федерации | 2020 | ФБ | 116 000,0 | - | - | 116 000,0 | - |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2021 | ОБ | 480 000,0 | - | - | - | 480 000,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | - | 185257,5 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 4.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2021 | МБ | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего,в т.ч. | 3 043 283,0 | 275 768,8 | 983 540,3 | 1 000 449,4 | 783 524,5 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 829 040,0 | 119 377,9 | 344 822,4 | 181 577,4 | 183 262,3 |
| ОБ | 1 066 880,0 | 156 390,9 | 198 717,9 | 111 509,0 | 600 262,2 |
| ФБ | 1 147 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | - |

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 3 000,0 |
| 1.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 ед. | МБ | 3 000,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8 812 кв.м | МБ | 36 743,5 |
| ОБ | 36 743,4 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 4 406 кв.м | ОБ | 36 743,4 |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по Северному проезду до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса  |
| - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского |
| - капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана |
| - капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково |
| - капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева |
| - капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина |
| - капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 4 406 кв.м | МБ | 36 743,5 |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по Северному проезду до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса  |
| - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского |
| - капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана |
| - капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково |
| - капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева |
| - капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина |
| - капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 83 520 кв.м  | МБ | 83 518,8 |
| ОБ | 83 518,8 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 41 460 кв.м | ОБ | 83 518,8 |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 41 460 кв.м | МБ | 83 518,8 |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 185 257,5 кв.м | ОБ | 480 000,0 |
| МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 185 257,5 кв.м | ОБ | 480 000,0 |
| 4.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| - пер. Терский |
| - ул. Володарского |
| - пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова |
| - ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна |
| - просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата |
| - ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича |
| - пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному |
| - пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному  |
| - ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова  |
| - ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина |
| - проезд вдоль озера Ледового |
| - ул. Трудовых Резервов |
| - ул. Кирпичная |
| - пер. Арктический |
| - ул. Ростинская |
| - ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко |
| - ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи |
| - ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной |
| - проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова |
| - пр. Автопарковый |
| - проезд к дому 91 по ул. Старостина |
| - проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина |
| - ул. Фрунзе |
| - ул. Траловая  |
| - проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова |
| - ул. Школьная (район Росляково) |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | МБ | 60 000,0 |
| 4.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| - пер. Терский |
| - ул. Володарского |
| - пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова |
| - ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна |
| - просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата |
| - ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича |
| - пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному |
| - пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному  |
| - ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова  |
| - ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина |
| - проезд вдоль озера Ледового |
| - ул. Трудовых Резервов |
| - ул. Кирпичная |
| - пер. Арктический |
| - ул. Ростинская |
| - ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко |
| - ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи |
| - ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной |
| - проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова |
| - пр. Автопарковый |
| - проезд к дому 91 по ул. Старостина |
| - проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина |
| - ул. Фрунзе |
| - ул. Траловая  |
| - проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова |
| - ул. Школьная (район Росляково) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_