I. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы (далее – Муниципальная программа) | |
| Цель подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов |
| Заказчики подпрограммы | - КИО;  - КС |
| Заказчик-координатор подпрограммы | - КИО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы,  2018 год  и по этапам:  I этап – 2019-2020 годы;  II этап – 2020-2021 годы;  III этап – 2021-2022 годы;  IV этап – 2022-2023 годы;  V этап – 2023-2024 годы;  VI этап – 2024 год |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 294 992,3 тыс. руб., в том числе:  МБ: 140 585,7 тыс. руб., из них:  2018 год – 37 693,5 тыс. руб.;  2019 год – 9 988,7 тыс. руб.;  2020 год – 26 632,1 тыс. руб.;  2021 год – 20 475,3 тыс. руб.;  2022 год – 11 306,1 тыс. руб.;  2023 год – 31 490,0 тыс. руб.;  2024 год – 3 000,0 тыс. руб.  ОБ: 125 217,9 тыс. руб., из них:  2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;  2019 год – 8 368,8 тыс. руб.;  2020 год – 21 956,9 тыс. руб.;  2021 год – 15 586,2 тыс. руб.;  2022 год – 728,7 тыс. руб.;  2023 год – 28 490,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  ФБ: 1 029 188,7 тыс. руб., из них:  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 260 587,5 тыс. руб.;  2020 год – 224 375,2 тыс. руб.;  2021 год – 300 338,4 тыс. руб.;  2022 год – 19 374,7 тыс. руб.;  2023 год – 224 512,9 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  ВБ: 0,0 тыс. руб., из них:  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, – 3779 чел. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, на территории муниципального образования город Мурманск будут осуществляться в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы, федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда принят Федеральный закон от 21.07.2007   
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).

На территории города Мурманска расположены 146 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. В перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, включен ряд домов, расселение которых частично осуществлялось в 2018 году за счет средств местного и областного бюджетов в рамках реализации Муниципальной программы.

Настоящая подпрограмма позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным   
до 01.01.2017, его сноса или реконструкции либо перевода указанного имущества в состав нежилого фонда.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, улучшить архитектурный облик города.

Решение данной проблемы необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом действующего законодательства, а также региональных и местных условий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | 95 | 321 | 283 | 348 | 321 | 1045 | 1366 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

«Перечень основных мероприятий подпрограммы:

– строительство многоквартирных домов;

– приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе введенных в эксплуатацию или в строящихся домах);

– приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц,   
не являющихся застройщиками;

– переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений   
в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд;

– снос расселенных домов.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ   
по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска, исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов, а также домов, сносимых по решениям судов и решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска, является   
ММКУ «УКС».

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.

Количественные значения индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования, планируемые показатели результативности выполнения мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджетов.

Общее финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы составляет  
1294992,3 тыс. руб., в том числе планируемый объем финансовой поддержки муниципального образования город Мурманск указан в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 1294992,3 | 87780,8 | 278945,0 | 272964,2 | 336399,9 | 31409,5 | 284492,9 | 3000,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 140585,7 | 37693,5 | 9988,7 | 26632,1 | 20475,3 | 11306,1 | 31490,0 | 3000,0 |
| средств областного бюджета | 125217,9 | 50087,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15586,2 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 1029188,7 | 0,0 | 260587,5 | 224375,2 | 300338,4 | 19374,7 | 224512,9 | 0,0 |

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, с распределением объемов финансирования подпрограммы по этапам приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета определяется ежегодно.

Средства федерального, областного и местного бюджетов подлежат расходованию на:

1) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию или строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

2) выплату собственникам возмещения за жилые помещения при их изъятии в связи с изъятием соответствующих земельных участков для муниципальных нужд;

3) предоставление указанным в [подпункте](consultantplus://offline/ref=F2F221092C1140DE59FA4E0EA0813EEA4FEDEBF984CE78255B9A430E0EB3D9B8447A5740EB31C79E9F0A392E3B7D11D702AFEED0AF8406B1FA1184DBe4bEN) 2 гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая Правительством Мурманской области. Предоставление субсидии за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда ЖКХ;

4) строительство многоквартирных домов;

5) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц,  
 не являющихся застройщиками;

6) организацию и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы.

Стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в целях реализации подпрограммы определяется в соответствии с общим объемом бюджетных ассигнований, выделяемых в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расселяемых с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц,   
не являющихся застройщиками, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади применяется в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области об определении средней рыночной стоимости жилых помещений по муниципальным образованиям на территории Мурманской области и со статьей 22 Федерального закона   
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При строительстве и приобретении жилых помещений у застройщиков в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени)   
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Нанимателям жилых помещений допускается предоставление жилого помещения площадью больше расселяемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. Финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

[Возмещение](consultantplus://offline/ref=B6C6EAD03E4100494E26A7D6B4050ACBB2D0DF53C542766C5709A991A3666B19841F581A34B2C2B4F5134AEA5F876DB1FCAAE0641B6B6D2Dm2f9N) за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, выплачиваемого гражданину, являющемуся собственником такого помещения, определяется в соответствии с [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=FBEACDA7A2B37D47B120E11D837A4476DE9B9ED1AF7DD3AA2A283D63C1F29032FD6626EEF03194E4070E307198E1C94D3C97AF2507FBr3L) Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FBEACDA7A2B37D47B120E11D837A4476DE9997D0AA71D3AA2A283D63C1F29032EF667EEAF03181B05354677C9AFEr6L) от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения [другое](consultantplus://offline/ref=3EE1A73E589019ECB511827492797393251D823175530916B083365064BBCA0EBF30F2F9BF27EA2FRCK) жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, собственнику предоставляется жилое помещение на условиях осуществления собственником доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений.

Размер субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов, предоставляемой гражданину в качестве дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями, определяется в соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2021 № 332-ПП «О дополнительной мере поддержки для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и о внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы».

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, в том числе предпроектных работ, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости незамедлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос которого в рамках настоящей подпрограммы запланирован на более поздний период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или комиссии, а в подпрограмму вносятся соответствующие изменения.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.

Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства».

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 144 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации   
от 28.01.2006 № 47.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения приведен в приложении № 4 к подпрограмме.

Программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для нанимателей жилых помещений осуществляются в соответствии со статьями 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае согласия граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на вселение в предлагаемые жилые помещения муниципального жилищного фонда города Мурманска, мена жилыми помещениями происходит в порядке главы 31 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является ММКУ «Управление капитального строительства».

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.

Согласно СНиП III-10-75 от 01.07.1976 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории», учитывая, что при сносе многоквартирного дома в III-IV кварталах текущего года мероприятия по благоустройству территории в зимний период (наличие снежного покрова, замерзание почвы) выполнению не подлежат, работы по благоустройству осуществляются в следующем году.

Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года, фактическое переселение граждан в жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2019-2024 годах, приведен в приложении № 5 к подпрограмме.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является расселение 3779 граждан, проживающих в 144 аварийных многоквартирных домах, с высвобождением 1732 жилого помещения общей площадью 59288,9 кв.м.

Внутренние риски подпрограммы:

– несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам,  
 а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов.

– невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном, вторичном рынках жилья в городе Мурманске и в строящихся домах.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск и внесение соответствующих изменений в подпрограмму, качественное составление документации, необходимой для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы.

Качественное планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 976089,9 | 87780,8 | 278945,0 | 272964,2 | 336399,9 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 1594,9 | 4542,8 | 4519,0 | 5678,2 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 94789,6 | 37693,5 | 9988,7 | 26632,1 | 20475,3 |
| ОБ | 95999,2 | 50087,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15586,2 |
| ФБ | 785301,1 | 0,0 | 260587,5 | 224375,2 | 300338,4 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства | 2018-2021 | МБ | 83560,5 | 37631,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15603,5 | Количество расселенных жилых  помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных  аварийными до 01.01.2017, ед. | 43 | 138 | 121 | 156 |
| ОБ | 95999,2 | 50087,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15586,2 |
| ФБ | 785301,1 | 0,0 | 260587,5 | 224375,2 | 300338,4 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и проведение работ в рамках строительства многоквартирных домов | 2019-2021 | МБ | 2905,4 | 0,0 | 717,2 | 2188,2 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 4 | 0 | КС, УКС |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ | 2327,5 | 0,0 | 721,7 | 1605,8 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 1 | 4 | 0 | КИО, КС, УКС |
| Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1.4 | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ | 5666,2 | 62,2 | 181,0 | 551,2 | 4871,8 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 1 | 4 | 9 | 16 | КС, УКС |
| 1.5 | Изготовление и монтаж информационных табличек | 2020-2021 | МБ | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | Количество информационных табличек, ед. | 0 | 0 | 100 | 0 | КИО |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 976089,9 | 87780,8 | 278945,0 | 272964,2 | 336399,9 |  | | | | | |
| МБ | 94789,6 | 37693,5 | 9988,7 | 26632,1 | 20475,3 |
| ОБ | 95999,2 | 50087,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15586,2 |
| ФБ | 785301,1 | 0,0 | 260587,5 | 224375,2 | 300338,4 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 318902,4 | 31409,5 | 284492,9 | 3000,0 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 4733,5 | 15062,7 | 0,0 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 45796,1 | 11306,1 | 31490,0 | 3000,0 |
| ОБ | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 |
| ФБ | 243887,6 | 19374,7 | 224512,9 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда | 2022-2024 | МБ | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 | Количество расселенных жилых помещений,  расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед. | 171 | 466 | 0 |
| ОБ | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 |
| ФБ | 243887,6 | 19374,7 | 224512,9 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 7577,4 | 7577,4 | 0,0 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 3 | 0 | 0 | КИО, КС, УКС |
| Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные аварийные многоквартирные дома и (или) на территорию вокруг многоквартирных домов, признанных аварийными, восстановление ограничения доступа | 2022-2024 | МБ | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 10 | 10 | 10 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 318902,4 | 31409,5 | 284492,9 | 3000,0 |  | | | | |
| МБ: | 45796,1 | 11306,1 | 31490,0 | 3000,0 |
| ОБ: | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 |
| ФБ: | 243887,6 | 19374,7 | 224512,9 | 0,0 |
| ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка применения мер налогового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, тыс. руб. | | | | | | | | Обоснование необходимости применения меры |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | оценка | план | план | план | план |
| 1. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении собственников помещений МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | Предоставление меры налогового регулирования направлено на достижение значений установленных целевых показателей подпрограммы: «Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел.» |

\*Расчет прогнозных значений не приводится ввиду отсутствия получателей преференции в отчетном году.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025 | | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По программе переселения 2018-2024 гг. | | х | х | 59 288,90 | 3 779 | х |
| 1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | 1954 | 09.12.2016 | 347,60 | 25 | 01.09.2025 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | 1956 | 10.06.2014 | 152,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 | 1959 | 04.03.2015 | 354,80 | 22 | 01.09.2025 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 | 1959 | 04.03.2015 | 405,70 | 26 | 01.09.2025 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 | 1953 | 11.11.2014 | 502,70 | 28 | 01.09.2025 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 | 1953 | 28.06.2012 | 174,40 | 17 | 01.09.2025 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 | 1953 | 12.08.2016 | 500,20 | 41 | 01.09.2025 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 24 | 1953 | 28.06.2012 | 187,00 | 16 | 01.09.2025 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 | 1955 | 10.09.2015 | 369,20 | 29 | 01.09.2025 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 | 1955 | 11.07.2014 | 348,60 | 27 | 01.09.2025 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 | 1929 | 27.01.2015 | 375,30 | 28 | 01.09.2025 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 | 1976 | 16.10.2014 | 177,40 | 11 | 01.09.2025 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 | 1949 | 12.08.2016 | 536,60 | 36 | 01.09.2025 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 | 1931 | 12.07.2016 | 503,80 | 34 | 01.09.2025 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 | 1931 | 15.01.2016 | 543,50 | 41 | 01.09.2025 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 | 1960 | 21.11.2016 | 409,80 | 31 | 01.09.2025 |
| 17 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 | 1957 | 26.07.2016 | 518,60 | 27 | 01.09.2025 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 | 1936 | 27.08.2015 | 585,20 | 52 | 01.09.2025 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 | 1932 | 17.03.2015 | 796,40 | 67 | 01.09.2025 |
| 20 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 5 | 1937 | 11.07.2014 | 463,70 | 29 | 01.09.2025 |
| 21 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 6 | 1937 | 25.01.2013 | 323,90 | 21 | 01.09.2025 |
| 22 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 8 | 1938 | 10.09.2015 | 652,50 | 33 | 01.09.2025 |
| 23 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 9 | 1949 | 21.10.2015 | 498,40 | 28 | 01.09.2025 |
| 24 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 18 | 1938 | 21.09.2015 | 462,70 | 24 | 01.09.2025 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 | 1950 | 12.04.2016 | 501,10 | 30 | 01.09.2025 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 | 1957 | 06.07.2016 | 335,50 | 23 | 01.09.2025 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 | 1956 | 23.10.2013 | 420,00 | 17 | 01.09.2025 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а | 1960 | 11.08.2016 | 477,60 | 29 | 01.09.2025 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 | 1958 | 27.08.2013 | 276,70 | 16 | 01.09.2025 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 | 1958 | 21.09.2012 | 335,70 | 20 | 01.09.2025 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 | 1958 | 22.11.2013 | 405,70 | 21 | 01.09.2025 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 | 1954 | 04.03.2015 | 170,30 | 13 | 01.09.2025 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 | 1937 | 10.06.2014 | 507,70 | 35 | 01.09.2025 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 | 1937 | 27.01.2015 | 528,20 | 29 | 01.09.2025 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 | 1939 | 30.04.2015 | 453,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 | 1939 | 02.06.2016 | 552,00 | 34 | 01.09.2025 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 | 1937 | 26.07.2016 | 564,20 | 32 | 01.09.2025 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 | 1937 | 12.05.2015 | 561,30 | 33 | 01.09.2025 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 | 1937 | 27.04.2012 | 72,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 | 1937 | 28.02.2014 | 134,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 | 1938 | 24.12.2015 | 551,70 | 34 | 01.09.2025 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 | 1938 | 16.10.2014 | 565,60 | 34 | 01.09.2025 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 | 1936 | 27.08.2015 | 546,90 | 43 | 01.09.2025 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 | 1936 | 09.07.2015 | 497,20 | 29 | 01.09.2025 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 | 1935 | 12.05.2015 | 569,80 | 43 | 01.09.2025 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 | 1955 | 26.07.2013 | 318,70 | 28 | 01.09.2025 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15 | 1955 | 19.03.2014 | 258,30 | 17 | 01.09.2025 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 | 1955 | 12.08.2016 | 328,40 | 28 | 01.09.2025 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 | 1955 | 27.11.2015 | 301,10 | 16 | 01.09.2025 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 27.08.2015 | 348,80 | 37 | 01.09.2025 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 | 1956 | 31.10.2014 | 356,30 | 32 | 01.09.2025 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 | 1957 | 27.11.2013 | 401,90 | 30 | 01.09.2025 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 | 1956 | 08.12.2015 | 416,70 | 22 | 01.09.2025 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 57 | 1956 | 21.09.2012 | 270,50 | 25 | 01.09.2025 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 | 1956 | 09.12.2016 | 176,10 | 7 | 01.09.2025 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 | 1955 | 03.07.2014 | 336,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 57 | г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 5 | 1955 | 28.02.2014 | 49,80 | 2 | 01.09.2025 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1945 | 04.04.2016 | 340,40 | 12 | 01.09.2025 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 1945 | 04.03.2015 | 274,40 | 18 | 01.09.2025 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 | 1948 | 01.06.2012 | 366,70 | 25 | 01.09.2025 |
| 61 | г. Мурманск, пр-кт Кирова, д. 42 | 1939 | 13.03.2014 | 112,90 | 12 | 01.09.2025 |
| 62 | г. Мурманск, пр-кт Кирова, д. 48 | 1939 | 30.05.2012 | 221,20 | 19 | 01.09.2025 |
| 63 | г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 163 | 1954 | 23.11.2016 | 515,60 | 38 | 01.09.2025 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 | 1955 | 09.07.2015 | 391,80 | 19 | 01.09.2025 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1954 | 04.04.2016 | 528,10 | 37 | 01.09.2025 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 | 1955 | 15.01.2016 | 354,40 | 19 | 01.09.2025 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 | 1959 | 11.07.2014 | 380,50 | 30 | 01.09.2025 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 | 1959 | 11.07.2014 | 339,00 | 19 | 01.09.2025 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 | 1958 | 11.05.2012 | 163,80 | 8 | 01.09.2025 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | 1940 | 12.04.2016 | 377,20 | 15 | 01.09.2025 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 | 1956 | 10.09.2015 | 481,50 | 20 | 01.09.2025 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 | 1940 | 27.08.2015 | 587,20 | 51 | 01.09.2025 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 1940 | 11.07.2014 | 553,10 | 41 | 01.09.2025 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 | 1937 | 10.02.2016 | 884,10 | 45 | 01.09.2025 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 | 1950 | 02.06.2016 | 500,90 | 28 | 01.09.2025 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 | 1937 | 13.03.2014 | 539,80 | 44 | 01.09.2025 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 | 1938 | 26.12.2016 | 419,90 | 28 | 01.09.2025 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 | 1937 | 27.08.2015 | 709,70 | 57 | 01.09.2025 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 | 1955 | 03.07.2014 | 343,50 | 25 | 01.09.2025 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 | 1956 | 04.04.2016 | 310,90 | 28 | 01.09.2025 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 | 1955 | 29.12.2016 | 327,60 | 28 | 01.09.2025 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 | 1955 | 11.07.2014 | 347,60 | 24 | 01.09.2025 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 | 1957 | 01.06.2012 | 66,20 | 1 | 01.09.2025 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а | 1958 | 15.07.2014 | 334,70 | 22 | 01.09.2025 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 30 | 1956 | 13.03.2014 | 60,90 | 1 | 01.09.2025 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 | 1955 | 11.07.2014 | 404,60 | 21 | 01.09.2025 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 | 1956 | 29.12.2016 | 172,20 | 9 | 01.09.2025 |
| 88 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 | 1952 | 11.07.2014 | 188,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 89 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 9 | 1953 | 21.09.2012 | 496,10 | 27 | 01.09.2025 |
| 90 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 | 1957 | 09.09.2013 | 428,30 | 22 | 01.09.2025 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1956 | 24.06.2013 | 420,60 | 27 | 01.09.2025 |
| 92 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 | 1956 | 10.09.2015 | 352,20 | 19 | 01.09.2025 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 | 1958 | 11.07.2016 | 414,70 | 17 | 01.09.2025 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 | 1958 | 16.10.2014 | 327,40 | 18 | 01.09.2025 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 | 1953 | 16.02.2015 | 574,60 | 29 | 01.09.2025 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 27.08.2015 | 547,00 | 37 | 01.09.2025 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 06.09.2016 | 348,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 98 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 | 1955 | 25.04.2012 | 66,10 | 7 | 01.09.2025 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 | 1956 | 10.02.2016 | 423,80 | 22 | 01.09.2025 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 | 1956 | 01.12.2014 | 425,30 | 31 | 01.09.2025 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 | 1960 | 11.11.2016 | 355,00 | 22 | 01.09.2025 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б | 1960 | 28.05.2015 | 447,20 | 22 | 01.09.2025 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А | 1934 | 16.10.2014 | 535,30 | 39 | 01.09.2025 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 | 1936 | 03.07.2014 | 487,00 | 42 | 01.09.2025 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 | 1941 | 11.11.2014 | 840,00 | 82 | 01.09.2025 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 | 1955 | 21.11.2016 | 367,60 | 18 | 01.09.2025 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б | 1943 | 13.03.2014 | 556,20 | 30 | 01.09.2025 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 37/7 | 1955 | 28.02.2014 | 178,10 | 11 | 01.09.2025 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 | 1956 | 27.01.2015 | 332,50 | 15 | 01.09.2025 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 | 1956 | 29.04.2016 | 420,50 | 15 | 01.09.2025 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 | 1955 | 11.11.2016 | 347,60 | 16 | 01.09.2025 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 | 1956 | 26.06.2015 | 352,90 | 17 | 01.09.2025 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 | 1956 | 23.06.2015 | 352,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 | 1957 | 06.10.2016 | 356,90 | 20 | 01.09.2025 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 | 1957 | 26.12.2016 | 355,30 | 19 | 01.09.2025 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 | 1958 | 09.07.2015 | 401,20 | 26 | 01.09.2025 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 | 1957 | 27.10.2016 | 405,20 | 21 | 01.09.2025 |
| 118 | г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 2 | 1955 | 12.05.2015 | 310,20 | 14 | 01.09.2025 |
| 119 | г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 5 | 1955 | 27.08.2015 | 333,50 | 18 | 01.09.2025 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 1935 | 21.03.2016 | 569,20 | 36 | 01.09.2025 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 | 1935 | 30.04.2015 | 582,50 | 37 | 01.09.2025 |
| 122 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 | 1949 | 15.07.2015 | 906,40 | 50 | 01.09.2025 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 | 1955 | 12.11.2012 | 354,50 | 17 | 01.09.2025 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 | 1952 | 23.06.2015 | 442,90 | 25 | 01.09.2025 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 | 1961 | 30.04.2015 | 500,80 | 36 | 01.09.2025 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | 1958 | 31.10.2014 | 682,00 | 49 | 01.09.2025 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б | 1960 | 01.12.2014 | 426,00 | 41 | 01.09.2025 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 | 1958 | 11.07.2016 | 476,60 | 30 | 01.09.2025 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 | 1936 | 11.11.2016 | 718,00 | 47 | 01.09.2025 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 | 1935 | 10.09.2015 | 786,60 | 40 | 01.09.2025 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 | 1949 | 26.07.2016 | 702,00 | 34 | 01.09.2025 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 14 | 1955 | 03.09.2015 | 303,80 | 17 | 01.09.2025 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 | 1949 | 10.04.2015 | 531,00 | 25 | 01.09.2025 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 | 1948 | 11.07.2016 | 409,70 | 20 | 01.09.2025 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 | 1948 | 27.03.2015 | 580,90 | 38 | 01.09.2025 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 | 1949 | 06.10.2016 | 322,90 | 31 | 01.09.2025 |
| 137 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А | 1959 | 09.12.2016 | 480,40 | 27 | 01.09.2025 |
| 138 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 | 1956 | 26.12.2016 | 490,20 | 26 | 01.09.2025 |
| 139 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 | 1949 | 11.07.2014 | 540,20 | 36 | 01.09.2025 |
| 140 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 | 1956 | 04.04.2016 | 419,30 | 23 | 01.09.2025 |
| 141 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4 | 1938 | 28.02.2014 | 167,30 | 9 | 01.09.2025 |
| 142 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 | 1956 | 16.02.2015 | 404,40 | 29 | 01.09.2025 |
| 143 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 | 1956 | 06.09.2016 | 226,20 | 12 | 01.09.2025 |
| 144 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 | 1952 | 16.02.2015 | 327,50 | 29 | 01.09.2025 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Число жителей, планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Финансирование подпрограммы |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 3 779 | 1 732 | 1 127 | 605 | 59 288,9 | 36 623,5 | 22 665,4 | 1 267 185,8 |
| Всего в 2018 году | 95 | 43 | 25 | 18 | 1 594,9 | 889,5 | 705,4 | 87 718,6 |
| Всего по этапу 2019 года | 321 | 138 | 79 | 59 | 4 542,8 | 2 553,8 | 1 989,0 | 277 325,1 |
| Всего по этапу 2020 года | 283 | 121 | 83 | 38 | 4 519,0 | 3 157,7 | 1 361,3 | 268 289,0 |
| Всего по этапу 2021 года | 348 | 156 | 105 | 51 | 5 678,2 | 3 580,4 | 2 097,8 | 331 528,1 |
| Всего по этапу 2022 года | 321 | 171 | 112 | 59 | 4 733,5 | 2 934,7 | 1 798,8 | 20 832,1 |
| Всего по этапу 2023 года | 1 045 | 466 | 319 | 147 | 15 062,7 | 9 813,2 | 5 249,5 | 281 492,9 |
| Всего по этапу 2024 года | 1 366 | 637 | 404 | 233 | 23 157,8 | 13 694,2 | 9 463,6 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к подпрограмме

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными   
до 01.01.2017, по способам переселения

| Период | Расселяемая площадь жилых помещений, всего | | Расселение в рамках подпрограммы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | | | | Расселение в рамках подпрограммы, связанное с приобретением жилых помещений  за счет бюджетных средств | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого: | | в том числе: | | | | | | итого: | | в том числе: | | | | | |
| выплата собственникам возмещения за жилые помещения | | переселение в отремонтированный свободный жилищный фонд | | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию,  в строящихся домах | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| расселяе-мая площадь | стои-  мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стоимость | расселяе-мая площадь | стои-  мость | расселяе-мая площадь | стои-  мость | приобретае-мая площадь | стои- мость | приобретае-мая площадь | стои- мость |
| кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 59 288,9 | 1 267 185,8 | 2 678,5 | 120 317,7 | 1 902,9 | 120 317,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,6 | 56 610,4 | 1 146 868,1 | 31 684,6 | 0,0 | 4 266,6 | 307 131,6 | 20 659,2 | 839 736,5 |
| Всего в 2018 году | 1 594,9 | 87 718,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 594,9 | 87 718,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 594,9 | 87 718,6 |
| Всего по этапу 2019 года | 4 542,8 | 277 325,1 | 448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1\* | 4 094,7 | 277 325,1 | 0,0 | 0,0 | 1 634,0 | 114 380,0 | 2 460,7 | 162 945,1 |
| Всего по этапу 2020 года | 4 519,0 | 268 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 519,0 | 268 289,0 | 0,0 | 0,0 | 1 573,9 | 110 173,0 | 2 945,1 | 158 116,0 |
| Всего по этапу 2021 года | 5 678,2 | 331 528,1 | 979,4 | 39 391,1 | 651,9 | 39 391,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,5\*\* | 4 698,8 | 292 137,0 | 0,0 | 0,0 | 1 058,7 | 82 578,6 | 3 640,1 | 209 558,4 |
| Всего по этапу 2022 года | 4 733,5 | 20 832,1 | 331,5 | 20 832,1 | 331,5 | 20 832,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 402,0 | 0,0 | 4 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по этапу 2023 года | 15 062,7 | 281 492,9 | 919,5 | 60 094,5 | 919,5 | 60 094,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 143,2 | 221 398,4 | 4 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 018,4 | 221 398,4 |
| Всего по этапу 2024 года | 23 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 157,8 | 0,0 | 23 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*- расселение за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы.

\*\* - расселение за счет местного бюджета в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5   
к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2019 - 2024 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 | 2663 | 12.11.2012 | 2019 | 02.09.2019 | 354,5 | Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году |
| 2 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 (подземная часть) | 2300 | 21.09.2012 | 2019 | 20.08.2020 | 496,2 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 3 | город Мурманск, улица Калинина, дом 57 (подземная часть) | 2302 | 21.09.2012 | 2019 | 10.12.2020 | 337,3 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 4 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 | 1412 | 28.06.2012 | 2019 | 03.11.2020 | 509,5 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 5 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 | 692 | 13.03.2014 | 2020 | 10.12.2020 | 440,6 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 6 | город Мурманск, улица Заречная, дом 31 | 3334 | 22.11.2013 | 2022 | 29.06.2020 | 505,1 | Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 7 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 | 1217 | 01.06.2012 | 2022 | 2022 | 485,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 8 | город Мурманск, улица Заречная, дом 25 | 2503 | 23.10.2012 | 2021 | 2022 | 539,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 9 | город Мурманск, улица Заречная, дом 29 | 2301 | 21.09.2012 | 2021 | 2022 | 433,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 10 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 (подземная часть) | 122 | 25.01.2013 | 2022 | 2022 | 493,7 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 11 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16 | 1572 | 24.06.2013 | 2021 | 2022 | 440,3 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| Итого: | | | | | | 5035,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_