II. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями |
| Задачи подпрограммы | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы)реализации подпрограммы | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства |
| Заказчики подпрограммы | КИО, КС |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КИО |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 4 009 242,6 тыс. руб., в том числе:МБ: 978 635,5 тыс. руб., из них:2018 год – 189 252,3 тыс. руб.; 2019 год – 135 104,8 тыс. руб.; 2020 год – 120 615,7 тыс. руб.; 2021 год – 27 203,5 тыс. руб.; 2022 год – 209 430,4 тыс. руб.; 2023 год – 225 443,8 тыс. руб.; 2024 год – 71 585,0 тыс. руб. ВБ: 2 705 274,0 тыс. руб., из них:2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 2 705 274,0 тыс. руб. ОБ: 325 333,1 тыс. руб., из них:2020 год – 50 472,1 тыс. руб.; 2021 год – 97 688,7 тыс. руб.; 2022 год – 136 673,8 тыс. руб.; 2023 год – 40 498,5 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, – 3931 чел. к концу 2024 года |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенным жильем.

В настоящее время реализуется подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017»
на 2018–2024 годы, в рамках которой осуществляется расселение
144 аварийных домов.

Остаются многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017, а также ряд домов пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства, не признанные в установленном порядке аварийными.

Высокая степень износа и частичное благоустройство многоквартирных домов постройки 40-60-х годов прошлого столетия не позволяют гражданам получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества, обеспечивающие комфортное проживание в таких домах.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в жилищном фонде с частичным благоустройством, улучшить архитектурный облик города.

В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, занимают граждане по договорам социального найма,
а жилые помещения являются муниципальной собственностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями |
| 1 | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | чел. | 137 | 188 | 397\* | 110 | 178 | 116 | 232 | 217 | 2681 |

\* в том числе в ранее приобретенные жилые помещения, а также в пустующие муниципальные жилые помещения.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Количественные значения индикаторов реализации основных мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Общее финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы составляет
4009242,6 тыс. руб., в том числе планируемый объем финансовой поддержки муниципального образования город Мурманск указан в таблице.

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 4009242,6 | 189252,3 | 135104,8 | 171087,8 | 124892,2 | 346104,2 | 265942,3 | 2776859,0 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 978635,5 | 189252,3 | 135104,8 | 120615,7 | 27203,5 | 209430,4 | 225443,8 | 71585,0 |
| внебюджетных средств | 2705274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705274,0 |
| средств областного бюджета | 325333,1 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 | 136673,8 | 40498,5 | 0,0 |
| в том числе по заказчикам: |
| комитет имущественных отношений города Мурманска: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 898814,4 | 185847,2 | 132038,0 | 117545,5 | 20962,7 | 151801,3 | 222034,7 | 68585,0 |
| внебюджетных средств | 2664774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2664774,0 |
| средств областного бюджета | 268577,7 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 | 120416,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 79821,1 | 3405,1 | 3066,8 | 3070,2 | 6240,8 | 57629,1 | 3409,1 | 3000,0 |
| внебюджетных средств | 40500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40500,0 |
| средств областного бюджета | 56755,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16256,9 | 40498,5 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |

Стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в целях реализации подпрограммы при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками, определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обосновывается методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источников ценовой информации используются коммерческие предложения, полученные по запросам комитета имущественных отношений города Мурманска.

При строительстве и приобретении жилых помещений у застройщиков в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

В случае предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в целях реализации подпрограммы определяется в соответствии с общим объемом бюджетных ассигнований, выделяемых в рамках заключенных соглашений о предоставлении такой субсидии.

Нанимателям жилых помещений допускается предоставление жилого помещения площадью больше ранее занимаемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. Финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выкупе жилого помещения возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, выплачиваемого гражданину, являющемуся собственником такого помещения, определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

При предоставлении указанным гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений, размер субсидии определяется в соответствии с частью 8.1
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и порядком, утверждаемым администрацией города Мурманска.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, собственнику предоставляется жилое помещение на условиях осуществления собственником доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть выполнены следующие виды работ: кадастровая съемка земельного участка, изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, оформление межевого плана, изготовление карты-плана.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными многоквартирными домами, отсутствует необходимость выполнения всех видов работ, стоимость работ, необходимых для реализации подпрограммы, заложена в размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка,
в том числе:

– кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.;

– изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 20,0 тыс. руб.;

– оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.;

– изготовление карты-плана – 20,0 тыс. руб.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или договора на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка осуществляется путем суммирования стоимости необходимых работ в отношении земельного участка, занимаемого аварийным домом, указанным в подпрограмме, по которому необходимо выполнить кадастровые работы.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.

Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства».

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет по строительству администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания таких домов аварийными, а также граждане из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение которых предусмотрено региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019-2025 годы», перечень которых утвержден приказом Министерства строительства Мурманской области от 15.09.2020 № 404.

Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией при администрации города Мурманска в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

При этом признание многоквартирного дома аварийным может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на 25.03.2022, приведен в приложении
№ 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по состоянию на 25.03.2022, приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах, представлен в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка переселения, представлен в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретения жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания их аварийными, в том числе на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

Программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для нанимателей жилых помещений осуществляются в соответствии со статьями 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае согласия граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на вселение в предлагаемые жилые помещения муниципального жилищного фонда города Мурманска, мена жилыми помещениями происходит в порядке, определенном главой 31 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является ММКУ «Управление капитального строительства».

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-х месячный срок после их расселения.

Согласно СНиП III-10-75 от 01.07.1976 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории», учитывая, что при сносе многоквартирного дома в III-IV кварталах текущего года мероприятия по благоустройству территории в зимний период (наличие снежного покрова, замерзание почвы) выполнению не подлежат, работы по благоустройству осуществляются в следующем году.

Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года, фактическое переселение граждан в жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Планируемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 3931 граждан, проживающих в
149 многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, с высвобождением 1791 жилого помещения общей площадью 66103,7 кв.м.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.

Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы является невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью предоставления гражданам, проживающим в домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, по причине отсутствия заявок на участие в процедурах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых с целью приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.

С одной стороны, это можно объяснить тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с определенными характеристиками, и, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками могут отсутствовать на рынке жилья города Мурманска в период проведения процедур определения поставщиков.

С другой стороны, отсутствие заявок на участие в процедурах определения поставщиков подрядчиков, исполнителей может объясняться невысокой стоимостью 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений, установленной подпрограммой для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок, исходя из требуемой площади закупаемого жилого помещения.

Минимизировать внутренние риски возможно путем более тщательного изучения рынка недвижимости города Мурманска и качественного составления документации о закупках в отношении характеристик приобретаемых жилых помещений при осуществлении закупок, а также своевременным внесением изменений в подпрограмму в отношении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы.

Внешним риском реализации подпрограммы являются проблемы, связанные с реализацией процедуры расселения граждан, когда в силу субъективных обстоятельств граждане не согласны по тем или иным причинам с местом расположения предоставляемого жилого помещения, его площадью или иными его характеристиками.

Минимизировать такой риск возможно проведением разъяснительной работы с гражданами.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями  |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2018-2021 | Всего:в т.ч.: | 470684,9 | 189252,3 | 135104,8 | 120111,0 | 26216,8 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 180 | 49 | 55 | 8 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 470684,9 | 189252,3 | 135104,8 | 120111,0 | 26216,8 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 6012,0 | 1941,2 | 2207,2 | 352,8 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов  | 2018-2021 | МБ | 2100,0 | 900,0 | 630,0 | 510,0 | 60,0 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 39 | 23 | 17 | - | Конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация, ед. | - | - | - | 2 |
| 1.2 | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2018-2021 | МБ | 452802,0 | 184947,2 | 131408,0 | 116530,8 | 19916,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3362,7 | 2389,3 | 2118,7 | 352,8 | КИО |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ | 8855,5 | 2962,1 | 2902,4 | 2935,9 | 55,1 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 6 | 3 | 4 | 0 | КИО, КС, УКС |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | КС, УКС |
| 1.4 | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ | 6927,4 | 443,0 | 164,4 | 134,3 | 6185,7 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 6 | 4 | 2 | 17 | КС, УКС |
| 2 | Основное мероприятие: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона и т.п.) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка переселения | 2020-2021 | Всего: в т.ч.: | 149652,2 | 0,0 | 0,0 | 50976,8 | 98675,4 | Количество расселенных жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры, ед. | - | - | 22 | 44 | КИО |
| МБ | 1491,4 | 0,0 | 0,0 | 504,7 | 986,7 | Расселенная площадь жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры, ед. | - | - | 909,9 | 1783,4 |
| ОБ | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 |
| 2.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение которых предусмотрено региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019 - 2025 годы» | 2020-2021 | МБ | 1491,4 | 0,0 | 0,0 | 504,7 | 986,7 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | - | - | 909,9 | 1783,4 | КИО |
| ОБ | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 620337,1 | 189252,3 | 135104,8 | 171087,8 | 124892,2 |   |
| МБ: | 472176,3 | 189252,3 | 135104,8 | 120615,7 | 27203,5 |
| ОБ: | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 |
| ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями  |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2022-2024 | Всего: в т.ч.: | 3209943,6 | 208049,9 | 225034,7 | 2776859,0 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 66 | 95 | 1197 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 504669,6 | 208049,9 | 225034,7 | 71585,0 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 2112,4 | 3104,6 | 44894,4 |
| ВБ | 2705274,0 | 0,0 | 0,0 | 2705274,0 |
| 1.1 | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов  | 2022-2024 | МБ | 1755,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация, ед. | 13 | 13 | 13 | конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | 2022-2024 | МБ | 439449,7 | 150000,0 | 221449,7 | 68000,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 2112,4 | 3104,6 | 44894,4 | КИО |
| ВБ | 2664774,0 | 0,0 | 0,0 | 2664774,0 |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 54464,9 | 54464,9 | 0,0 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 8 | 0 | 27 | КИО, КС, УКС |
| ВБ | 40500,0 | 0,0 | 0,0 | 40500,0 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.4 | Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные аварийные многоквартирные дома и (или) на территорию вокруг многоквартирных домов, признанных аварийными, восстановление ограничения доступа | 2022-2024 | МБ | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 6 | 6 | 6 | КС, УКС |
| 2 | Основное мероприятие: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры  | 2022-2024 | Всего: в т.ч.: | 178961,9 | 138054,3 | 40907,6 | 0,0 | Количество расселенных жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного  | 40 | 0 | 0 | КИО |
|  | (квартала, микрорайона и т.п.) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка переселения |  |  |  |  |  |  | элемента планировочной структуры, ед. |  |  |  |  |
| МБ | 1789,6 | 1380,5 | 409,1 | 0,0 | Расселенная площадь жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры, ед. | 1623,9 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 177172,3 | 136673,8 | 40498,5 | 0,0 |
| Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 16 | 40 | 0 | КС, УКС |
| 2.1 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по сносу домов и расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | 2022-2024 | ОБ | 120416,9 | 120416,9 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных мероприятий по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, % | 100 | 0 | 0 | КИО |
| ОБ | 56755,4 | 16256,9 | 40498,5 | 0,0 | 100 | 100 | 0 | КС, УКС |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на мероприятия по сносу домов и расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | МБ | 1216,3 | 1216,3 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных мероприятий по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, % | 100 | 0 | 0 | КИО |
| МБ | 573,3 | 164,2 | 409,1 | 0,0 | 100 | 100 | 0 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 3388905,5 | 346104,2 | 265942,3 | 2776859,0 |   |
| МБ | 506459,2 | 209430,4 | 225443,8 | 71585,0 |
| ОБ | 177172,3 | 136673,8 | 40498,5 | 0,0 |
| ВБ | 2705274,0 | 0,0 | 0,0 | 2705274,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 25.03.2022

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 2019 | 2023 | 589,6 | 16 | 7 | 171,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 | 837 | 27.04.2012 | 2018 | снесена надземная часть | 607,9 | 4 | 2 | 76,6 |
| 3 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 25.04.2012 | 2018 | снесен | 490,1 | 2 | 1 | 20,9 |
| 4 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 831 | 25.04.2012 | 2018 | снесена надземная часть | 346,8 | 1 | 1 | 43,3 |
| 5 | город Мурманск, улица Лесная, дом 23 | 955 | 11.05.2012 | 2018 | снесена надземная часть | 509,9 | 7 | 4 | 129,1 |
| 6 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 01.06.2012 | 2018 | снесен | 430,3 | 2 | 1 | 19,2 |
| 7 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 2018 | снесен | 569,6 | 3 | 1 | 71,3 |
| 8 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 | 1412 | 28.06.2012 | 2019 | снесен | 509,5 | 16 | 4 | 187,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Горького, дом 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | 2019 | снесен | 822,8 | 4 | 1 | 19,9 |
| 10 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 9 | 2805 | 30.12.2011 | 2018 | снесен | 415,9 | 1 | 1 | 23,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Заречная, дом 26 | 2819 | 30.12.2011 | 2019 | снесен | 401,0 | 1 | 1 | 39,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 46 | 2105 | 01.11.2011 | 2018 | снесен | 315,4 | 1 | 1 | 17,5 |
| 13 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 4 | 2803 | 30.12.2011 | 2018 | снесен | 580,7 | 1 | 1 | 20,9 |
| 14 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 2018 | снесен | 434,0 | 7 | 1 | 25,7 |
| 15 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 01.06.2012 | 2019 | снесена надземная часть | 440,6 | 1 | 1 | 17,4 |
| 16 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б | 690 | 13.03.2014 | 2019 | 2023 | 556,2 | 13 | 6 | 242,3 |
| 17 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 | 1778 | 10.06.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 581,0 | 15 | 9 | 251,2 |
| 18 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 03.07.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 336,5 | 5 | 1 | 43,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 03.07.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 588,1 | 6 | 2 | 101,1 |
| 20 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 | 2284 | 11.07.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 439,8 | 4 | 2 | 92,2 |
| 21 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 01.06.2012 | 2019 | снесена надземная часть | 646,3 | 14 | 8 | 240,6 |
| 22 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 2018 | 2023 | 434,7 | 10 | 6 | 282,7 |
| 23 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 28.06.2012 | 2019 | 2023 | 508,2 | 12 | 7 | 220,2 |
| 24 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 2019 | 2023 | 531,2 | 32 | 16 | 432,7 |
| 25 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 | 565 | 28.02.2014 | 2018 | снесена надземная часть | 578,8 | 34 | 11 | 393,4 |
| 26 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 28.02.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 358,0 | 16 | 6 | 243,6 |
| 27 | город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 | 564 | 28.02.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 356,6 | 18 | 7 | 312,1 |
| 28 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 | 691 | 13.03.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 587,9 | 30 | 15 | 469,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 | 692 | 13.03.2014 | 2019 | снесен | 440,6 | 21 | 9 | 371,9 |
| 30 | город Мурманск, улица Набережная, дом 7 | 693 | 13.03.2014 | 2019 | 2023 | 693,8 | 13 | 4 | 144,5 |
| 31 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 18 | 3534 | 21.11.2016 | 2019 | 2023 | 401,8 | 6 | 3 | 138,9 |
| 32 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 350 | 13.02.2017 | 2021 | 2023 | 589,2 | 28 | 19 | 589,2 |
| 33 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 351 | 13.02.2017 | 2021 | 2023 | 490,8 | 28 | 11 | 490,8 |
| 34 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 2020 | 2022 | 425,2 | 29 | 8 | 425,2 |
| 35 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 453 | 27.02.2017 | 2021 | 2023 | 179,4 | 8 | 5 | 179,4 |
| 36 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 491 | 01.03.2017 | 2021 | 2023 | 512,6 | 26 | 10 | 512,6 |
| 37 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 2020 | 2022 | 355,4 | 15 | 9 | 291,4 |
| 38 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2020 | 2024 | 436,0 | 14 | 6 | 280,2 |
| 39 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 896 | 03.04.2017 | 2021 | снесена надземная часть | 337,1 | 9 | 5 | 189,9 |
| 40 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 | 894 | 03.04.2017 | 2022 | 2023 | 358,7 | 19 | 8 | 293,5 |
| 41 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 | 897 | 03.04.2017 | 2022 | 2023 | 498,3 | 24 | 14 | 446,9 |
| 42 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 | 1088 | 17.04.2017 | 2022 | 2023 | 504,4 | 25 | 15 | 478,0 |
| 43 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 | 1106 | 18.04.2017 | 2022 | 2023 | 559,9 | 30 | 18 | 523,9 |
| 44 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1141 | 20.04.2017 | 2022 | 2023 | 351,7 | 27 | 15 | 351,7 |
| 45 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 | 1515 | 22.05.2017 | 2022 | снесена надземная часть | 356,6 | 17 | 7 | 267,3 |
| 46 | город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 | 1516 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 582,4 | 31 | 16 | 582,4 |
| 47 | город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 | 1517 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 439,7 | 21 | 10 | 439,7 |
| 48 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 | 1518 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 368,7 | 27 | 9 | 341,7 |
| 49 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 | 1519 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 413,8 | 28 | 17 | 388,9 |
| 50 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 | 1578 | 25.05.2017 | 2023 | 2024 | 530,3 | 46 | 18 | 497,5 |
| 51 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1579 | 25.05.2017 | 2022 | 2023 | 597,2 | 42 | 15 | 425,6 |
| 52 | город Мурманск, улица Калинина, дом 16 | 1891 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 351,5 | 24 | 13 | 351,5 |
| 53 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 | 1892 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 493,5 | 27 | 11 | 493,5 |
| 54 | город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 | 1893 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 352,2 | 16 | 8 | 308,3 |
| 55 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 | 1894 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 350,3 | 25 | 9 | 307,0 |
| 56 | город Мурманск, улица Марата, дом 17а | 1895 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 582,4 | 33 | 15 | 582,4 |
| 57 | город Мурманск, улица Марата, дом 17 | 1896 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 577,5 | 38 | 17 | 534,0 |
| 58 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 | 1897 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 353,4 | 16 | 7 | 309,2 |
| 59 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А | 2108 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 418,0 | 23 | 12 | 418,0 |
| 60 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 423,7 | 29 | 14 | 423,7 |
| 61 | город Мурманск, улица Марата, дом 9 | 2110 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 597,0 | 43 | 17 | 597,0 |
| 62 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 | 2111 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 437,8 | 26 | 17 | 437,8 |
| 63 | город Мурманск, улица Набережная, дом 3 | 2126 | 30.06.2017 | 2023 | 2024 | 591,7 | 40 | 15 | 591,7 |
| 64 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 | 2323 | 13.07.2017 | 2023 | 2024 | 546,3 | 27 | 17 | 546,3 |
| 65 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 | 2591 | 08.08.2017 | 2024 | 2024 | 589,3 | 46 | 17 | 589,3 |
| 66 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 | 2592 | 08.08.2017 | 2024 | 2024 | 565,4 | 47 | 21 | 565,4 |
| 67 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 2024 | 2024 | 482,5 | 36 | 16 | 482,5 |
| 68 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 | 2783 | 24.08.2017 | 2024 | 2024 | 430,9 | 27 | 12 | 430,9 |
| 69 | город Мурманск, улица Калинина, дом 55 | 2906 | 05.09.2017 | 2024 | снесена надземная часть | 337,6 | 28 | 10 | 319,7 |
| 70 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 | 2907 | 05.09.2017 | 2024 | 2024 | 528,1 | 32 | 16 | 528,1 |
| 71 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 | 2905 | 05.09.2017 | 2024 | 2024 | 427,3 | 24 | 8 | 348,4 |
| 72 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 | 3065 | 20.09.2017 | 2024 | 2024 | 516,9 | 28 | 14 | 516,9 |
| 73 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 | 5 | 10.01.2018 | 2024 | 2024 | 592,6 | 39 | 17 | 571,4 |
| 74 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 | 6 | 10.01.2018 | 2024 | 2024 | 418,4 | 19 | 8 | 418,4 |
| 75 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 437,8 | 18 | 8 | 394,6 |
| 76 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 | 299 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 179,2 | 10 | 4 | 179,2 |
| 77 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А | 300 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 418,0 | 23 | 8 | 320,6 |
| 78 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 309,7 | 28 | 11 | 309,7 |
| 79 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 | 468 | 26.02.2018 | 2024 | 2024 | 420,4 | 30 | 11 | 420,4 |
| 80 | город Мурманск, улица Марата, дом 12а | 469 | 26.02.2018 | 2024 | 2024 | 354,1 | 15 | 9 | 354,1 |
| 81 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 | 980 | 09.04.2018 | 2024 | 2024 | 492,2 | 18 | 13 | 467,3 |
| 82 | город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 2024 | 2024 | 477,2 | 30 | 12 | 477,2 |
| 83 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 | 1657 | 05.06.2018 | 2024 | 2024 | 544,3 | 33 | 20 | 544,3 |
| 84 | город Мурманск, улица Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 2024 | 2024 | 435,5 | 25 | 11 | 390,3 |
| 85 | город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 2024 | 2024 | 435,5 | 14 | 9 | 418,1 |
| 86 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 | 1915 | 25.06.2018 | 2024 | 2024 | 421,7 | 22 | 8 | 421,7 |
| 87 | город Мурманск, улица Радищева, дом 44/9 | 1934 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 355,2 | 18 | 10 | 355,2 |
| 88 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 | 1935 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 325,0 | 28 | 12 | 325,0 |
| 89 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 | 1936 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 580,9 | 35 | 15 | 560,6 |
| 90 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 | 1937 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 278,6 | 20 | 9 | 278,6 |
| 91 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 | 1938 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 503,1 | 22 | 12 | 503,1 |
| 92 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2024 | 2024 | 438,6 | 16 | 10 | 409,6 |
| 93 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 | 2101 | 11.07.2018 | 2024 | 2024 | 507,0 | 25 | 14 | 454,2 |
| 94 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 | 2102 | 11.07.2018 | 2024 | 2024 | 680,9 | 39 | 18 | 657,8 |
| 95 | город Мурманск, улица Марата, дом 8 | 2310 | 26.07.2018 | 2024 | 2024 | 433,2 | 29 | 8 | 433,2 |
| 96 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 | 2323 | 27.07.2018 | 2024 | 2024 | 422,6 | 23 | 12 | 422,6 |
| 97 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а | 2324 | 27.07.2018 | 2024 | 2024 | 428,3 | 36 | 12 | 428,3 |
| 98 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 | 2540 | 10.08.2018 | 2024 | 2024 | 490,5 | 19 | 7 | 362,5 |
| 99 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 | 2541 | 10.08.2018 | 2024 | 2024 | 493,3 | 34 | 8 | 436,2 |
| 100 | город Мурманск, улица Марата, дом 4 | 2897 | 30.08.2018 | 2024 | 2024 | 892,1 | 40 | 21 | 683,3 |
| 101 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 | 2898 | 30.08.2018 | 2024 | 2024 | 472,8 | 21 | 10 | 339,1 |
| 102 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 | 3356 | 01.10.2018 | 2024 | 2024 | 504,1 | 27 | 13 | 502,5 |
| 103 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 | 3357 | 01.10.2018 | 2024 | 2024 | 176,6 | 12 | 5 | 176,6 |
| 104 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 | 3411 | 03.10.2018 | 2024 | 2024 | 515,6 | 28 | 10 | 515,6 |
| 105 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 | 3477 | 09.10.2018 | 2024 | 2024 | 537,8 | 47 | 22 | 537,8 |
| 106 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 | 3478 | 09.10.2018 | 2024 | 2024 | 506,2 | 14 | 6 | 303,8 |
| 107 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 | 3637 | 18.10.2018 | 2024 | 2024 | 593,2 | 32 | 12 | 593,2 |
| 108 | город Мурманск, улица Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2024 | 2024 | 437,3 | 25 | 10 | 437,3 |
| 109 | город Мурманск, улица Чехова, дом 10 | 3758 | 31.10.2018 | 2024 | 2024 | 350,9 | 18 | 11 | 350,9 |
| 110 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 | 3965 | 19.11.2018 | 2024 | 2024 | 424,5 | 20 | 9 | 424,5 |
| 111 | город Мурманск, улица Радищева, дом 39 | 3966 | 19.11.2018 | 2024 | 2024 | 434,4 | 23 | 10 | 386,5 |
| 112 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 | 4078 | 27.11.2018 | 2024 | 2024 | 441,0 | 22 | 10 | 422,0 |
| 113 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 | 4079 | 27.11.2018 | 2024 | 2024 | 357,9 | 16 | 8 | 313,4 |
| 114 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 | 4342 | 13.12.2018 | 2024 | 2024 | 840,4 | 54 | 23 | 840,4 |
| 115 | город Мурманск, улица Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2024 | 2024 | 935,2 | 43 | 18 | 777,6 |
| 116 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 | 342 | 04.02.2019 | 2024 | 2024 | 661,3 | 33 | 21 | 635,6 |
| 117 | город Мурманск, улица Полухина, дом 5 | 343 | 04.02.2019 | 2024 | 2024 | 631,3 | 36 | 15 | 631,3 |
| 118 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 | 344 | 04.02.2019 | 2024 | 2024 | 491,6 | 37 | 11 | 491,6 |
| 119 | город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 358,9 | 20 | 8 | 358,9 |
| 120 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 528,7 | 29 | 12 | 528,7 |
| 121 | город Мурманск, улица Марата, дом 10 | 826 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 621,8 | 20 | 10 | 389,9 |
| 122 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 | 827 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 430,0 | 21 | 8 | 430,0 |
| 123 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 | 907 | 13.03.2019 | 2024 | 2024 | 491,4 | 22 | 7 | 329,8 |
| 124 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 | 908 | 13.03.2019 | 2024 | 2024 | 498,4 | 40 | 14 | 498,4 |
| 125 | город Мурманск, улица Калинина, дом 71 | 1408 | 17.04.2019 | 2024 | 2024 | 275,7 | 14 | 7 | 234,5 |
| 126 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 | 1479 | 23.04.2019 | 2024 | 2024 | 427,4 | 21 | 12 | 419,4 |
| 127 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 | 1671 | 15.05.2019 | 2024 | 2024 | 341,5 | 12 | 8 | 341,5 |
| 128 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 | 2137 | 25.06.2019 | 2024 | 2024 | 493,7 | 21 | 12 | 493,7 |
| 129 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 | 3244 | 30.09.2019 | 2024 | 2024 | 434,4 | 26 | 10 | 415,0 |
| 130 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40 | 4418 | 30.12.2019 | 2024 | 2024 | 652,0 | 33 | 16 | 561,0 |
| 131 | город Мурманск, улица Чехова, дом 6 | 6 | 10.01.2020 | 2024 | 2024 | 354,7 | 18 | 7 | 310,2 |
| 132 | город Мурманск, улица Калинина, дом 18 | 7 | 10.01.2020 | 2024 | 2024 | 434,0 | 25 | 11 | 416,5 |
| 133 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 | 237 | 04.02.2020 | 2024 | 2024 | 499,9 | 26 | 9 | 283,2 |
| 134 | город Мурманск, улица Радищева, дом 48 | 238 | 04.02.2020 | 2024 | 2024 | 352,4 | 17 | 8 | 327,6 |
| 135 | город Мурманск, улица Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 2024 | 2024 | 437,6 | 21 | 9 | 389,3 |
| 136 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 | 2558 | 05.11.2020 | 2024 | 2024 | 417,6 | 25 | 9 | 417,6 |
| 137 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 | 2560 | 06.11.2020 | 2024 | 2024 | 437,1 | 14 | 10 | 437,1 |
| 138 | город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 1 | 2666 | 19.11.2020 | 2024 | 2024 | 899,6 | 1 | 1 | 48,0 |
| 139 | город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 6 | 2667 | 19.11.2020 | 2024 | 2024 | 896,0 | 3 | 3 | 130,2 |
| 140 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 | 28 | 15.01.2021 | 2024 | 2024 | 351,0 | 19 | 10 | 331,3 |
| 141 | город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 2 | 150 | 28.01.2021 | 2024 | 2024 | 881,9 | 1 | 1 | 48,4 |
| 142 | город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 | 1405 | 26.05.2021 | 2024 | 2024 | 343,0 | 17 | 9 | 343,0 |
| 143 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 | 1612 | 11.06.2021 | 2024 | 2024 | 352,6 | 19 | 12 | 308,8 |
| 144 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 | 2426 | 27.09.2021 | 2024 | 2024 | 360,0 | 15 | 9 | 360,0 |
| 145 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 19 | 2501 | 05.10.2021 | 2024 | 2024 | 770,4 | 20 | 15 | 427,7 |
| 146 | город Мурманск, улица Радищева, дом 46 | 2667 | 21.10.2021 | 2024 | 2024 | 347,9 | 20 | 11 | 328,7 |
| 147 | город Мурманск, район Росляково, улица Мохнаткина Пахта, дом 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | 2023 | 696,1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 148 | город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 | 3428 | 28.12.2021 | 2024 | 2024 | 346,9 | 23 | 11 | 346,9 |
| 149 | город Мурманск, улица Радищева, дом 51 | 46 | 17.01.2022 | 2024 | 2024 | 437,4 | 20 | 11 | 437,4 |
| 150 | город Мурманск, улица Радищева, дом 58 | 64 | 18.01.2022 | 2024 | 2024 | 352,1 | 15 | 10 | 332,7 |
| 151 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 | 65 | 18.01.2022 | 2024 | 2024 | 484,0 | 22 | 13 | 484,0 |
| 152 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 | 230 | 01.02.2022 | 2024 | 2024 | 355,0 | 20 | 11 | 355,0 |
| 153 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 | 231 | 01.02.2022 | 2024 | 2024 | 175,5 | 10 | 6 | 175,5 |
| 154 | город Мурманск, улица Радищева, дом 45 | 232 | 01.02.2022 | 2024 | 2024 | 431,5 | 20 | 9 | 431,5 |
| 155 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 | 233 | 02.02.2022 | 2024 | 2024 | 471,0 | 19 | 7 | 339,7 |
| 156 | город Мурманск, улица Полухина, дом 1 | 367 | 16.02.2022 | 2024 | 2024 | 422,1 | 14 | 7 | 274,4 |
| 157 | город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 | 368 | 16.02.2022 | 2024 | 2024 | 355,1 | 16 | 9 | 309,5 |
| 158 | город Мурманск, улица Радищева, дом 47 | 369 | 16.02.2022 | 2024 | 2024 | 436,6 | 20 | 10 | 384,5 |
| 159 | город Мурманск, улица Радищева, дом 49 | 370 | 16.02.2022 | 2024 | 2024 | 432,3 | 20 | 11 | 414,7 |
| 160 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 | 500 | 02.03.2022 | 2024 | 2024 | 580,1 | 30 | 14 | 580,1 |
| 161 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 | 501 | 02.03.2022 | 2024 | 2024 | 408,7 | 20 | 9 | 408,7 |
| 162 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 | 707 | 23.03.2022 | 2024 | 2024 | 901,5 | 36 | 18 | 901,5 |
| 163 | город Мурманск, улица Калинина, дом 20 | 708 | 23.03.2022 | 2024 | 2024 | 435,5 | 24 | 11 | 417,7 |
|  | Итого: | х | 3530 | 1621 | 59718,0 |

План мероприятий по переселению аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории
 муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы

| Период | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Финансирование подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| чел. | ед. | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 3593 | 1650 | 60624,6 | 892251,7 |
| 2018 год | 397 | 180 | 6012,0 | 184947,2 |
| 2019 год | 110 | 49 | 1941,2 | 131408,0 |
| 2020 год | 130 | 55 | 2207,2 | 116530,8 |
| 2021 год | 21 | 8 | 352,8 | 19916,0 |
| 2022 год | 126 | 66 | 2112,4 | 150000,0 |
| 2023 год | 217 | 95 | 3104,6 | 221449,7 |
| 2024 год | 2592 | 1197 | 44894,4 | 68000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 25.03.2022

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | Количество расселяемых жилых помещений | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
| год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир |
| г. | % | кв.м | ед. | ед. | чел. | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 | 1955 | 65 | 172,5 | 4 | 4 | 13 | 173,5 | 173,5 |
| 2 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 | 1956 | 62 | 338,5 | 8 | 13 | 27 | 319,5 | 319,5 |
| 3 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 12 | 1956 | 54 | 413,6 | 8 | 12 | 23 | 413,6 | 413,6 |
| Итого: | х | х | 29 | 63 | 906,6 | 906,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4
к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 2022 | 2023 | 589,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 2 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 2022 | 2023 | 531,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 3 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 8 | 2582 | 16.09.2015 | 2015 | 2022 | 786,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 4 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 2020 | 2022 | 355,4 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 5 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 2020 | 2022 | 425,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 6 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А | 838 | 06.03.2019 | 2022 | 2022 | 573,8 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 7 | город Мурманск, улица Горького, дом 8 | 3066 | 20.09.2017 | 2022 | 2022 | 593,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 8 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 (подземная часть) | 2450 | 03.09.2015 | 2022 | 2022 | 347,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 9 | город Мурманск, район Росляково, улица Мохнаткина Пахта, дом 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | 2023 | 696,1 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 10 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2023 | 2024 | 436,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 11 | город Мурманск, улица Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2023 | 2024 | 515,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 12 | город Мурманск, улица Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2023 | 2024 | 432,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 13 | город Мурманск, улица Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2023 | 2024 | 429,1 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 14 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2023 | 2024 | 349,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 15 | город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2023 | 2024 | 350,1 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 16 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2023 | 2024 | 435,5 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 17 | город Мурманск, улица Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2023 | 2024 | 349,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 18 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2023 | 2024 | 421,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 19 | город Мурманск, улица Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2023 | 2024 | 336,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 20 | город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2023 | 2024 | 439,5 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 21 | город Мурманск, улица Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2023 | 2024 | 337,7 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| 22 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 2022 | 2023 | 434,7 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства»  |
| Итого:  | 10164,7 |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных в границах одного элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   2020-2024 годы |
| 1 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2023 | 2024 | 436,0 | 8 | 7 | 155,8 |
| 2 | город Мурманск, улица Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2023 | 2024 | 515,0 | 25 | 12 | 515,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2023 | 2024 | 432,6 | 22 | 10 | 337,6 |
| 4 | город Мурманск, улица Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2023 | 2024 | 429,1 | 24 | 9 | 429,1 |
| 5 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2023 | 2024 | 349,2 | 14 | 10 | 324,4 |
| 6 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 | 7 | 10.01.2018 | 2023 | 2024 | 876,8 | 69 | 21 | 857,5 |
| 7 | город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2023 | 2024 | 350,1 | 22 | 8 | 350,1 |
| 8 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2023 | 2024 | 435,5 | 26 | 11 | 391,2 |
| 9 | город Мурманск, улица Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2023 | 2024 | 349,6 | 20 | 9 | 349,6 |
| 10 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2023 | 2024 | 421,0 | 35 | 11 | 421,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2023 | 2024 | 336,6 | 10 | 6 | 192,4 |
| 12 | город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2023 | 2024 | 439,5 | 19 | 10 | 421,7 |
| 13 | город Мурманск, улица Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2023 | 2024 | 337,7 | 13 | 7 | 253,6 |
| 14 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2023 | 2024 | 436,3 | 28 | 9 | 436,3 |
| 15 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 | 1612 | 11.06.2021 | 2021 | 2024 | 352,6 | 3 | 1 | 43,8 |
|  | Итого: |   |   |   |   | х | 338 | 141 | 5479,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_