Утверждена

постановлением администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа города Мурманска

«Развитие транспортной системы»

Срок реализации: 2023- 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Развитие транспортной системы»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»  (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска)  Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»  (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска)  Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»  (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска)  Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»  (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска)  АВЦП«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»  (ответственный исполнитель АВЦП – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2028 годы  (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 17 150 681,8 тыс. руб., в том числе:  МБ: 10 997 771,1 тыс. руб., из них:  2023 год – 1 752 345,9 тыс. руб.;  2024 год – 1 749 708,5 тыс. руб.;  2025 год – 1 749 708,5 тыс. руб.;  2026 год – 1 831 661,7 тыс. руб.;  2027 год – 1 914 893,0 тыс. руб.;  2028 год – 1 999 453,5 тыс. руб.;  областной бюджет (далее – ОБ): 6 152 910,7 тыс. руб., из них:  2023 год – 1 008 756,7 тыс. руб.;  2024 год – 1 028 830,8 тыс. руб.;  2025 год – 1 028 830,8 тыс. руб.;  2026 год – 1 028 830,8 тыс. руб.;  2027 год – 1 028 830,8 тыс. руб.;  2028 год – 1 028 830,8 тыс. руб.;  федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,00 тыс. руб., из них:  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | К концу периода реализации программы планируется достичь следующие показатели:  1. Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведен:  - ремонт – 309 ед. (за период с 2023 по 2028 годы);  - капитальный ремонт – 33 ед. (за период с 2023 по 2028 годы).  2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – не более 321 ед. в год к концу периода реализации программы.  3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 398 чел. в год к концу периода реализации программы.  4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 6 чел. в год  к концу периода реализации программы.  5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – не более 50 ед. в год к концу периода реализации программы.  6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 29 чел. в год к концу периода реализации программы.  7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства - 100 %.  8. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск – 1203 ед. (ежегодно)  9. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства.  10. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Соисполнители программы | Комитет по строительству администрации города Мурманска  Комитет по образованию администрации города Мурманска |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере

реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия программы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений, модернизации технических средств организации дорожного движения, капитальному ремонту (устройству) сетей наружного освещения, а также содержанию дорог и объектов благоустройства.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной программы с максимальной эффективностью.

Таким образом, приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы является:

- повышение качества транспортной инфраструктуры;

- совершенствование дорожных условий, предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня благоустройства территории города, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

2. Перечень показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, цели, показатели | Ед. изм. | Направ-ленность показате-ля | Значение показателя | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  Цель муниципальной программы: формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт | ед. | 1 | 56 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Количество объектов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 0.2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | -1 | 345 | 341 | 337 | 334 | 331 | 327 | 323 | 321 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 0.3 | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 426 | 420 | 417 | 414 | 409 | 405 | 401 | 398 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 0.4 | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 0.5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | -1 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 0.6 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 0.7 | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | 0 | 66,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по развитию администрации города Мурманска |
| 0.8 | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 1662 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»  Цель подпрограммы 1: повышение качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по строительству администрации города Мурманска |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.3 | Количество отремонтированных дорог | ед. | 0 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.4 | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | 0 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»  Цель подпрограммы 2: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов | ед. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.2 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | +1 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | +1 | 192 | 604 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 2.4 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки | кв.м. | 0 | 28949,4 | 28949,4 | 28949,4 | 28949,4 | 28949,4 | 28949,4 | 28949,4 | 28949,4 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.5 | Протяженность установленных пешеходных и барьерных ограждений | п.м | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.6 | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 2.7 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»  Цель подпрограммы 3: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 0 | 190,99 | 206,29 | 206,29 | 206,29 | 206,29 | 206,29 | 206,29 | 206,29 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.2 | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | 0 | 7831 | 7992 | 7992 | 7992 | 7992 | 7992 | 7992 | 7992 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | 0 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.4 | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 0 | 574,57 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.5 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища | тыс. кВт.ч | 0 | 12363,6/ 216,2 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.6 | Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) | тыс. кв.м | 0 | 161,4/  663,2 | 161,4/  663,2 | 161,4/  663,2 | 161,4/  663,2 | 161,4/  663,2 | 161,4/  663,2 | 161,4/  663,2 | 161,4/  663,2 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.7 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | 0 | 378 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.8 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | 0 | 33 | 41 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»  Цель подпрограммы 4: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 0 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | АВЦП«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»  Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | | | |

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Программы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименование показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | 2023-2028 | Комитет по строительству администрации города Мурманска | - | 0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт.  1.1 Количество реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | - | 0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.  1.2. Количество капитально отремонтированных дорог |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | - | 0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт.  1.3. Количество отремонтированных дорог. |
| П 1.1 | Проект «Региональный проект «Дорожная сеть» | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Региональный проект | 0.1. Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт.  0.2 Количество объектов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.  1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | **-** | **-** | **-** |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | 2023-2028 | Комитет по образованию администрации города Мурманска,  УМВД России по  г. Мурманску | - | 0.2 Общее количество дорожно-транспортных происшествий  0.3 Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  0.4 Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  0.5 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей  0.6 Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  2.6 Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей |
| ОМ 2.2 | Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |  | 0.2 Общее количество дорожно-транспортных происшествий  0.3 Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  0.4 Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  0.5 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей  0.6 Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  2.3 Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением  2.4 Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки  2.5 Протяженность установленных пешеходных и барьерных ограждений  2.7 Количество установленных искусственных дорожных неровностей |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства  3.1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании  3.2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства  3.3. Количество объектов, находящихся на содержании  3.4. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании  3.5. Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища  3.6. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето)  3.7 Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства  3.8. Количество установленных опор наружного освещения |
| 4. | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | 2023-2028 | **-** | **-** | **-** |
| ОМ 4.1 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  АО «Электротранспорт», | - | 0.8 Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан  4.1 Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск |
| 5 | АВЦП«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | 2023-2028 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | - | - |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/  источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» | | | | | Всего | 308 293,4 | 172 707,0 | 135 586,4 | - | - | - | - |
| МБ | 165 400,2 | 97 607,0 | 67 793,2 | - | - | - | - |
| ОБ | 142 893,2 | 75 100,0 | 67 793,2 | - | - | - | - |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция подземного перехода через просп. Героев-североморцев | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по строительству администрации города Мурманска | - | 2023 | - | Всего | 22 507,0 | 22 507,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 22 507,0 | 22 507,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Подгорной от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 1,144 км | 2023-2024 | 180 367,2 | Всего | 180 367,2 | 94 441,0 | 85 926,2 | - | - | - | - |
| МБ | 90 183,6 | 47 220,5 | 42 963,1 | - | - | - | - |
| ОБ | 90 183,6 | 47 220,5 | 42 963,1 | - | - | - | - |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего от примыкания с ул. Капитана Копытова до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 0,454 км | 2023 | 55 758,9 | Всего | 55 759,0 | 55 759,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 27 879,5 | 27 879,5 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 27 879,5 | 27 879,5 |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 1 ед. | 2024 | 9 750,0 | Всего | 9 750,0 |  | 9 750,0 | - | - | - | - |
| МБ | 4 875,0 |  | 4 875,0 | - | - | - | - |
| ОБ | 4 875,0 |  | 4 875,0 | - | - | - | - |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 ул. Академика Книповича | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 1 ед. | 2024 | 8 624,4 | Всего | 8 624,4 |  | 8 624,4 | - | - | - | - |
| МБ | 4 312,2 |  | 4 312,2 | - | - | - | - |
| ОБ | 4 312,2 |  | 4 312,2 | - | - | - | - |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 1 ед. | 2024 | 6 901,6 | Всего | 6 901,6 |  | 6 901,6 | - | - | - | - |
| МБ | 3 450,8 |  | 3 450,8 | - | - | - | - |
| ОБ | 3 450,8 |  | 3 450,8 | - | - | - | - |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 1 ед. | 2024 | 14 384,4 | Всего | 14 384,4 |  | 14 384,4 | - | - | - | - |
| МБ | 7 192,2 |  | 7 192,2 | - | - | - | - |
| ОБ | 7 192,2 |  | 7 192,2 | - | - | - | - |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов)

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования  город Мурманск (тыс. руб.) | | | | | | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Освобождение от подлежащей уплате суммы налога (на 96,67%) по земельному налогу в отношении земельных участков организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | Решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск» | Предоставление мер налогового стимулирования направлено на достижение значений установленных целевых показателей подпрограммы: «Количество билетов, проданных с предоставление льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск» |

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 2023-2028 | Всего | 17 150 681,8 | 2 761 102,6 | 2 778 539,3 | 2 778 539,3 | 2 860 492,5 | 2 943 723,8 | 3 028 284,3 |  |
| МБ | 10 997 771,1 | 1 752 345,9 | 1 749 708,5 | 1 749 708,5 | 1 831 661,7 | 1 914 893,0 | 1 999 453,5 |
| ОБ | 6 152 910,7 | 1 008 756,7 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 17 126 734,8 | 2 738 355,6 | 2 778 299,3 | 2 778 299,3 | 2 860 252,5 | 2 943 483,8 | 3 028 044,3 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 10 973 824,1 | 1 729 598,9 | 1 749 468,5 | 1 749 468,5 | 1 831 421,7 | 1 914 653,0 | 1 999 213,5 |
| ОБ | 6 152 910,7 | 1 008 756,7 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 | 1 028 830,8 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет по строительству администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 22 507,0 | 22 507,0 | - | - | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по строительству администрации города Мурманска |
| МБ | 22 507,0 | 22 507,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| МБ | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2023-2028 | Всего | 8 594 256,0 | 1 417 678,0 | 1 435 315,6 | 1 435 315,6 | 1 435 315,6 | 1 435 315,6 | 1 435 315,6 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по строительству администрации города Мурманска |
| МБ | 2 868 381,5 | 480 092,5 | 477 657,8 | 477 657,8 | 477 657,8 | 477 657,8 | 477 657,8 |
| ОБ | 5 725 874,5 | 937 585,5 | 957 657,8 | 957 657,8 | 957 657,8 | 957 657,8 | 957 657,8 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | 2023-2028 | Всего | 22 507,0 | 22 507,0 | - | - | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по строительству администрации города Мурманска |
| МБ | 22 507,0 | 22 507,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Всего | 901 200,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 450 600,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 |
| ОБ | 450 600,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | 75 100,0 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Всего | 4 070 549,0 | 644 971,0 | 685 115,6 | 685 115,6 | 685 115,6 | 685 115,6 | 685 115,6 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 2 035 274,5 | 322 485,5 | 342 557,8 | 342 557,8 | 342 557,8 | 342 557,8 | 342 557,8 |
| ОБ | 2 035 274,5 | 322 485,5 | 342 557,8 | 342 557,8 | 342 557,8 | 342 557,8 | 342 557,8 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| П 1.1 | Проект «Региональный проект «Дорожная сеть» | 2023-2028 | Всего | 3 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 360 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| ОБ | 3 240 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | Всего | 23 898,6 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| МБ | 23 898,6 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 | 3 983,1 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | Всего | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,  комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| МБ | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | 2023-2028 | Всего | 22 458,6 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 22 458,6 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | 2023-2028 | Всего | 8 108 152,6 | 1 271 469,4 | 1 271 266,7 | 1 271 266,7 | 1 350 536,7 | 1 430 977,4 | 1 512 635,7 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 7 681 411,6 | 1 200 345,9 | 1 200 143,2 | 1 200 143,2 | 1 279 413,2 | 1 359 853,9 | 1 441 512,2 |
| ОБ | 426 741,0 | 71 123,5 | 71 123,5 | 71 123,5 | 71 123,5 | 71 123,5 | 71 123,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | 2023-2028 | Всего | 5 563 877,7 | 854 043,1 | 854 042,3 | 854 042,3 | 926 702,5 | 1 000 269,1 | 1 074 778,4 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 5 563 877,7 | 854 043,1 | 854 042,3 | 854 042,3 | 926 702,5 | 1 000 269,1 | 1 074 778,4 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | 2023-2028 | Всего | 2 054 992,9 | 335 879,3 | 335 677,4 | 335 677,4 | 342 287,2 | 349 161,3 | 356310,3 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 1 872 892,9 | 305 529,3 | 305 327,4 | 305 327,4 | 311 937,2 | 318 811,3 | 325 960,3 |
| ОБ | 182 100,0 | 30 350,0 | 30 350,0 | 30 350,0 | 30 350,0 | 30 350,0 | 30 350,0 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | 2023-2028 | Всего | 489 282,0 | 81 547,0 | 81 547,0 | 81 547,0 | 81 547,0 | 81 547,0 | 81 547,0 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 244 641,0 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 |
| ОБ | 244 641,0 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 | 40 773,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | 2023-2028 | Всего | 254,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электротранспорт» |
| МБ | 254,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 2023-2028 | Всего | 254,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города,  АО «Электротранс-порт» |
| МБ | 254,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 424 120,2 | 67 929,7 | 67 931,5 | 67 931,5 | 70 614,7 | 73 405,3 | 76 307,5 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 423 825,0 | 67 882,0 | 67 882,0 | 67 882,0 | 70 565,2 | 73 355,8 | 76 258,0 |
| ОБ | 295,2 | 47,7 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» |  | Всего | 424 120,2 | 67 929,7 | 67 931,5 | 67 931,5 | 70 614,7 | 73 405,3 | 76 307,5 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 423 825,0 | 67 882,0 | 67 882,0 | 67 882,0 | 70 565,2 | 73 355,8 | 76 258,0 |
| ОБ | 295,2 | 47,7 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |

7. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению последствия риска | Меры регулирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изменения законодательства | Невозможность выполнения работ (оказания услуг) в рамках программных мероприятий | Мониторинг изменений законодательства | Своевременная актуализация плана реализации программы | Постоянно |
| 2 | Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных при реализации программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежеквартально |
| 3 | Несостоявшийся аукцион на оказание услуг (выполнение работ) | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы | Мониторинг причины признания аукциона не состоявшимся | Исключение некорректного описания характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг и условий закупки.  Направление запросов о предоставлении коммерческих предложений более пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имеющих опыт поставки такого товара (работы, услуги).  Корректная подготовка документации на торги. | Постоянно |
| 4 | Неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий гражданско-правового договора подрядчиком | Невыполнение мероприятий в срок | Контроль соблюдения условий исполнения гражданско-правового договора | Проведение с подрядчиком претензионной и исковой работы | Постоянно |

8. Порядок взаимодействия соисполнителей и участников муниципальной программы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором подпрограммы и организатором выполнения мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнения инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, а также по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства. Исполнителями указанных мероприятий являются комитет по строительству администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища», ММБУ «МурманскГорСвет».

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на основании гражданского-правовых договоров учреждений, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по строительству администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятия по реконструкции элементов обустройства автомобильных дорог и осуществляет оперативный контроль за ходом его реализации. Исполнителем указанного мероприятия является ММКУ «Управление капитального строительства», которое обеспечивает его своевременное и качественное выполнение.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализации. Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы, относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитет по строительству администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору программы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться. Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

9. Сведения об источниках и методике расчета значений

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм., временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество объектов, в отношении которых произведен ремонт | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Количество объектов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 0.2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.3 | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.4 | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.6 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.7 | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | |  |  | | --- | --- | | Д= | %ОМ3.1+%ОМ3.1+%ОМ3.3 | | 3 | | Где:  ОМ 3.1, ОМ 3.2, ОМ 3.3. основные мероприятия Подпрограммы 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства».   |  |  | | --- | --- | | %ОМ 3.1.= | %М3.1.1.+%М3.1.2 | | 2 |   Процент выполнения основного мероприятия определяется как сумма исполненных мероприятий (в %) разделенных на количество мероприятий в основном мероприятий   |  |  |  | | --- | --- | --- | | %М3.1.1,%М3.1.2= | факт | х100% | | план |   Процент выполнения по каждому мероприятию определяется как отношение фактических показателей к плановым   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | %ОМ 3.2= | %М3.2.1+%М3.2.2+..%М3.2.5 | | | | | 5 | | | | | %М3.2.1..%М3.2.5= | | факт | х100% | | план |   %ОМ3.3=%М3.3.1   |  |  |  | | --- | --- | --- | | %М3.3.1= | факт | х100% | | план | |  | 6 месяцев  9 месяцев  12 месяцев | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 0.8 | Количество билетов, проданных с предоставление льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог | шт. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по строительству администрации города Мурманска |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.3 | Количество отремонтированных дорог | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.4 | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество устроенных/ приведенных пешеходных переходов в соответствие с требованиями национальных стандартов | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.2 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по образованию администрации города Мурманска,  УМВД России по г. Мурманску |
| 2.4 | Площадь нанесенной/ восстановленной дорожной разметки | кв.м. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.5 | Протяженность установленных пешеходных и барьерных ограждений | п.м | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2.6 | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 2.7 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.2 | Количество технических средств, находящихся на содержании | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.4 | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.5 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища | тыс. кВт. час | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.6 | Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) | тыс. кв. м | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.7 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 3.8 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Ежеквартально | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_