Приложение № 1                                     к постановлению администрации города Мурманска                                         от ________№ _____

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2022-2023 | Всего, в т.ч. | 112 715,1 | 85 315,1 | 27 400,0 | - | Количество реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог, шт. | - | 1 | - | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства», ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 28 253,2 | 853,2 | 27 400,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 84 461,9 | 84 461,9 | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2022-2023 | МБ | 27 400,0 | - | 27 400,0 | - | Осуществление работ по реконструкции объекта незавершенного строительства, да - 1, нет - 0 | - | 1 | - | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | 2022 | МБ | 853,2 | 853,2 | - | - | Количество разработанной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | 1 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | 2022 | ОБ | 84 461,9 | 84 461,9 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 350 610,5 | 50 210,5 | 150 200,0 | 150 200,0 | Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 175 977,7 | 25 777,7 | 75 100,0 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 174 632,8 | 24 432,8 | 75 100,0 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 174 632,8 | 24 432,8 | 75 100,0 | 75 100,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 460 | 38000 | 38000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанной проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | 1 | - | - |  |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 174 632,8 | 24 432,8 | 75 100,0 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022 | МБ | 1 344,9 | 1 344,9 | - | - | Протяженность установленных барьерных ограждений, п.м | 152 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 1 645 061,4 | 314 974,7 | 644 971,1 | 685 115,6 | Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 731 911,0 | 66 867,6 | 322 485,6 | 342 557,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 913 150,4 | 248 107,1 | 322 485,5 | 342 557,8 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 731 910,9 | 66 867,6 | 322 485,5 | 342 557,8 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 38648,0 | 110000 | 110000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 731 911,0 | 66 867,6 | 322 485,6 | 342 557,8 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 2022 | ОБ | 181 239,5 | 181 239,5 | - | - | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 64211,0 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 1 793 855,3 | 593 855,3 | 600 000,0 | 600 000,0 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | 75 | 80 | 85 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | ОБ | 1 610 420,0 | 530 420,0 | 540 000,0 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 183 435,3 | 63 435,3 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2022-2024 | ОБ | 1 610 420,0 | 530 420,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 161947,7 | 130000 | 130000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2022-2024 | МБ | 183 435,3 | 63 435,3 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 3 902 242,3 | 1 044 355,6 | 1 422 571,1 | 1 435 315,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 119 577,2 | 156 933,8 | 484 985,6 | 477 657,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 782 665,1 | 887 421,8 | 937 585,5 | 957 657,8 |  |  |  |  |  |

3.7. Детализация направлений расходов на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 853,2 |
|  |  |  | ОБ | 84 461,9 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: | 1 шт. | МБ | - |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | 1 ед. | МБ | 853,2 |
|  | - разработка документации по планировке территории, проведению инженерных изысканий и подготовке проектной документации объекта «Реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети (УДС) – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала), г. Мурманск» |  |  |  |
| 1.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда |  | ОБ | 84 461,9 |
|  | - разработка документации по планировке территории, проведению инженерных изысканий и подготовке проектной документации объекта «Реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети (УДС) – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала), г. Мурманск» |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 460,0 кв.м 1 ед. | МБ | 25 777,7 |
|  |  |  | ОБ | 24 432,8 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 230,0 кв.м | ОБ | 24 432,8 |
|  | - капитальный ремонт проезда к зеленой зоне у озера Среднего |  |  |  |
|  | - разработка проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения в рамках комплексного развития территорий и на объекты капитального ремонта автомобильных дорог местного значения | 1 ед. |  |  |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 230,0 кв.м | МБ | 24 432,8 |
|  | - капитальный ремонт проезда к зеленой зоне у озера Среднего |  |  |  |
|  | - разработка проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения в рамках комплексного развития территорий и на объекты капитального ремонта автомобильных дорог местного значения | 1 ед. |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий: |  | МБ | 1 344,9 |
| 2.3.1 | - капитальный ремонт тротуара от д. 2 по пр. Северному до д. 34, 44 по ул. Карла Маркса (установка барьерных ограждений) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | 152 п.м | МБ | 1 344,9 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 648,0 кв.м | МБ | 66 867,6 |
|  |  |  | ОБ | 248 107,1 |
|  | Перечень дорог: - ул. Ленинградская; - проезд на телецентр, включая проезд между ул. Фурманова и ул. Академика Павлова, ул. Пархоменко; - проезд от ул. Шабалина до д. 40А по ул. Героев Рыбачьего (дворовой проезд д. 54, 56 по ул. Героев Рыбачьего); - проезд от ул. Бочкова до д. 16 по ул. Достоевского; - проезд от д. 3/20 по ул. Алексея Генералова до д. 15 по пр. Ивана Халатина; - проезд вдоль д. 1, 3 по ул. Халтурина и д. 6/4 по ул. Колхозной до пересечения с ул. Фрунзе |  |  |  |
|  | Перечень тротуаров: - просп. Ленина, от д. 7 до д. 12; - ул. Пушкинская, от д. 8 до д. 12; - ул. Капитана Егорова, от д. 70 по просп. Ленина до ул. Самойловой; - ул. Академика Книповича, от д. 52 по просп. Ленина до д. 6 по ул. Академика Книповича; - ул. Карла Либкнехта, в районе д. 102 по просп. Ленина; - ул. Карла Маркса, от д. 55 по ул. Карла Маркса до д. 3 по ул. Планерной; - ул. Шмидта, от д. 21 до д. 23; - ул. Шмидта, от остановки «Театральный бульвар» (северное направление) до ул. Дзержинского; - ул. Челюскинцев, от д. 17/24 по ул. Челюскинцев до д. 34/25 по ул. Папанина; - ул. Воровского, от д. 2 по ул. Софьи Перовской до входа в сквер С.М. Кирова; - ул. Старостина, от пр. Связи до ул. Капитана Маклакова; - ул. Карла Маркса, от д. 7 по ул. Челюскинцев до д. 8/2 по ул. Карла Маркса; - ул. Карла Маркса, в районе д. 88 по просп. Ленина; - ул. Академика Книповича, участок от просп. Ленина до ул. Полярные Зори |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 324,0 кв.м | ОБ | 66 867,6 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 324,0 кв.м | МБ | 66 867,6 |
| 3.3 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 64 211,0 кв.м | ОБ | 181 239,5 |
|  | - ул. Подгорная, участок работ от ул. Траловая до ул. Фестивальная, от опоры наружного освещения № 46 до опоры наружного освещения № 105 |  |  |  |
|  | - просп. Ленина, участок работ от ул. Генерала Журбы до ул. Профсоюзов |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 161 947,7 кв.м | ОБ | 530 420,0 |
|  |  |  | МБ | 63 435,3 |
|  | Перечень участков автодорог: - ул. Генерала Журбы; - проезд от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46 по ул. Полярные Зори; - ул. Полярной Дивизии; - ул. Зои Космодемьянской; - ул. Ломоносова; - ул. Капитана Пономарева; - ул. Новосельская; - ул. Песочная; - ул. Полевая; - пер. Хибинский; - ул. Достоевского; - ул. Шабалина; - местный проезд вдоль 307 мкр.; - проезд от ул. Капитана Орликовой до д. 47 по просп. Кирова; - проезд от ул. Заводской до д. 44 по просп. Кирова; - ул. Аскольдовцев; - ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова); - ул. Анатолия Бредова; - проезд от ул. Саши Ковалева до д. 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского; - проезд от д. 18 по ул. Алексея Хлобыстова к д. 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова; - проезд от д. 13 по ул. Набережной до д. 46 по ул. Адмирала флота Лобова; - ул. Софьи Перовской; - ул. Дзержинского; - ул. Полярной Правды; - ул. Кильдинская; - проезд от д. 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова; - проезд от ул. Кильдинской до д. 5 по Верхне-Ростинскому шоссе; - проезд от д. 24 по ул. Георгия Седова до д. 9, 11 по ул. Кильдинской и д. 19 по Верхне-Ростинскому шоссе; - ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори) |  |  |  |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 80 973,85 кв.м | ОБ | 530 420,0 |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 80 973,85 кв.м | МБ | 63 435,3 |

3.8. Детализация направлений расходов на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 27 400,0 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: |  | МБ | 27 400,0 |
|  | - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев» |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110 000 кв.м | МБ | 322 485,6 |
|  |  |  | ОБ | 322 485,5 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | ОБ | 322 485,5 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | МБ | 322 485,6 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 130 000 кв.м | ОБ | 540 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 130 000 кв.м | ОБ | 540 000,0 |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда |  | МБ | 60 000,0 |

____________________