Приложение № 3                                     к постановлению администрации города Мурманска                                         от _______№ ______

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |
| 1. | Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма | 2022-2024 | МБ | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 20 | 20 | 20 | УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022-2024 | МБ | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед. | 4 | 4 | 4 | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 1.2 | Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения | 2022-2024 | Финансирование не требуется | Количество проведенных акций, рейдов, ед. | 16 | 16 | 16 | УМВД России по г. Мурманску |
| 1.3 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 2022-2024 | Финансирование не требуется | Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, % | 80 | 85 | 90 | Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов |
| 2. | Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 78 462,8 | 70 976,6 | 3 743,1 | 3 743,1 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
|  |  |  | МБ | 40 633,6 | 33 147,4 | 3 743,1 | 3 743,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 37 829,2 | 37 829,2 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022-2024 | МБ | 12 037,0 | 4 550,8 | 3 743,1 | 3 743,1 | Количество установленных светофорных объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 2.2 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022 | ОБ | 37 829,2 | 37 829,2 | - | - | Протяженность установленных (отремонти-рованных) пешеходных ограждений, п.м | 2090 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество устроенных дорожных неровностей, ед. | 6 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пешеходных переходов, оборудованных подходами, ед. | 11 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных светильников, ед. | 281 | - | - |  |
| 2.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022 | МБ | 28 596,6 | 28 596,6 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком, шт. | 49 | - | - | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество устроенных (отремонтированных), оборудованных пешеходных переходов, ед. | 12 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, на которых реализована АСУДД, ед. | 10 | - | - |  |
| 2.4 | Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности | 2022-2024 | Финансирование не требуется | Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед. | 4 | 4 | 4 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 79 182,8 | 71 216,6 | 3 983,1 | 3 983,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 41 353,6 | 33 387,4 | 3 983,1 | 3 983,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 37 829,2 | 37 829,2 | - | - |  |  |  |  |  |

3.4. Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма | МБ | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 1.1.1 | Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей | МБ | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 2. | Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | МБ | 12 037,0 | 4 550,8 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 12 037,0 | 4 550,8 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| 2.1.1 | Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов. Нанесение дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 12 037,0 | 4 550,8 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| 2.2. | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области: | ОБ | 37 829,2 | 37 829,2 | - | - |
|  | - нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком (ММБУ «Центр организации дорожного движения») |  |  |  |  |  |
|  | - развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в городе Мурманске (ММБУ «Центр организации дорожного движения») |  |  |  |  |  |
|  | - устройство подходов к пешеходным переходам и искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |  |  |  |  |  |
|  | - повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |  |  |  |  |  |
|  | - установка и ремонт пешеходных ограничивающих ограждений, направляющих устройств (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |  |  |  |  |  |
|  | - устройство, ремонт, капитальный ремонт пешеходных переходов, закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство Г-образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1, установка дорожных знаков с внутренним освещением, повторителей сигналов светофора) (ММБУ «Центр организации дорожного движения») |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области: | МБ | 28 596,6 | 28 596,6 | - | - |
|  | - нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком (ММБУ «Центр организации дорожного движения») |  |  |  |  |  |
|  | - развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в городе Мурманске (ММБУ «Центр организации дорожного движения») |  |  |  |  |  |
|  | - устройство подходов к пешеходным переходам и искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |  |  |  |  |  |
|  | - повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |  |  |  |  |  |
|  | - установка и ремонт пешеходных ограничивающих ограждений, направляющих устройств (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») |  |  |  |  |  |
|  | - устройство, ремонт, капитальный ремонт пешеходных переходов, закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство Г-образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1, установка дорожных знаков с внутренним освещением, повторителей сигналов светофора) (ММБУ «Центр организации дорожного движения») |  |  |  |  |  |

_______________________