

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

24.07.2012 № 1727

**О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной**

**собственности города Мурманска» на 2012 - 2013 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 28.10.2011 № 2068**

**(в редакции постановления администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2777)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска», решением Совета депутатов города Мурманска от 18.06.2012 № 50-678 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 № 43-581 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 04.04.2012 № 47-632) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в ведомственную целевую программу «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 28.10.2011 № 2068 (в ред. постановления администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2777), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей» раздела «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования Программы – 401 356,5 тыс. руб., в том числе:  2012 год – 302 238,3 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) – 152 878,4 тыс. руб.  областной бюджет (далее – ОБ) – 149 359,9 тыс. руб.  2013 год – 99 118,2 тыс. руб. |

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Абзацы 5-12 раздела 4 «Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации» изложить в следующей редакции:

«- площадь отремонтированных кровель составит 18 490,4 кв.м;

- площадь отремонтированных фасадов составит 6 281,6 кв.м;

- будет заменена система водоподогрева в семи тепловых пунктах;

- площадь отремонтированных муниципальных квартир, комнат составит 2 238,0 кв.м;

- будут обеспечены системой пожарной сигнализации два общежития площадью 3 809,8 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений (мест общего пользования) в трёх муниципальных общежитиях составит 2 181,9 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений общественных зданий составит 16 221,6 кв.м;

- отремонтировано девять крылец с обустройством пандусов для маломобильных групп населения.»

1.4. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды классификации операций  сектора государственного  управления | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам  (очередной год и плановый период), тыс.руб. | |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по Программе: | 401 356,5 | 302 238,3 | 99 118,2 |
| в том числе за счет: |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: |  |  |  |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 178 301,1 | 111 903,5 | 66 397,6 |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 18 794,6 | 13 054,7 | 5 739,9 |
| 211 «Заработная плата» | 38 261,1 | 19 295,1 | 18 966,0 |
| 212 «Прочие выплаты» | 641,4 | 320,9 | 320,5 |
| 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 11 555,0 | 5 827,3 | 5 727,7 |
| 221 «Услуги связи» | 783,6 | 376,8 | 406,8 |
| 222 «Транспортные услуги» | 1 294,8 | 628,6 | 666,2 |
| 223 «Коммунальные услуги» | 678,0 | 339,0 | 339,0 |
| 224 «Арендная плата за пользование имуществом» | 255,3 | 255,3 |  |
| 290 «Прочие расходы» | 529,0 | 339,5 | 189,5 |
| 310 «Увеличение стоимости основных средств» | 129,0 | 129,0 |  |
| 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 773,7 | 408,7 | 365,0 |
| Областной бюджет: |  |  |  |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 149 359,9 | 149 359,9 |  |

1.5. Приложение к Программе «Адресный перечень объектов по программным мероприятиям» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Пионковскую С.С.

**Временно исполняющий**

**обязанности главы администрации**

**города Мурманска А.Г. Лыженков**

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 24.07.2012 № 1727

3. Перечень программных мероприятий

| №  № п/п | Цель, задачи,  программные мероприятия | Срок  выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2012 | 2013 |
| всего | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт кровель | 2012 – 2013 | 72 633,8 | 38 189,3 | 34 444,5 | Площадь отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда, кв.м | 9 354,4 | 7 852,0 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.2 | Капитальный ремонт фасадов | 2012 – 2013 | 17 988,5 | 8 334,5 | 9 654,0 | Площадь отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда, кв.м | 3 231,0 | 3 050,6 |
| Доля отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.3 | Ремонт конструктивных элементов | 2012 | 4 270,3 | 4 270,3 | 0 | Количество домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, ед. | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.4 | Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов | 2013 – 2013 | 8 604,8 | 2 645,8 | 5 959,0 | Количество замененных сетей водоснабжения, ед. | 2 | 5 |
| Доля замененных сетей водоснабжения от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.5 | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 2012 | 100,0 | 100,0 | 0 | Количество замененных сетей водоотведения, ед. | 1 | 0 |
| Доля замененных сетей водоотведения от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт, техническое освидетельствование и диагностирование сосудов групповых резервуарных установок жилых домов | 2012 | 819,8 | 819,8 | 0 | Количество освидетельствований, ед. | 4 | 0 |
| Доля выполненных освидетельствований от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.7 | Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей | 2012 | 1 687,4 | 1 687,4 | 0 | Количество домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, ед. | 2 | 0 |
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.8 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения | 2012 – 2013 | 831,9 | 731,9 | 100,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт крылец, ед. | 4 | 2 |
| Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт крылец, от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.9 | Ремонт муниципальных квартир, комнат | 2012 – 2013 | 16 224,0 | 15 224,0 | 1 000,0 | Площадь муниципальных квартир и комнат, в которых проведен ремонт, кв.м | 2 066,0 | 172,0 |
| Доля отремонтированных квартир и комнат от запланированного объема, % | 100 |  |
| 1.10 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации  в общежитиях | 2012 – 2013 | 145,0 | 145,0 | 0 | Площадь общежитий, обеспеченная системой пожарной сигнализации (в год), кв.м | 3 809,8 | 0 |
| Доля площадей общежитий обеспеченной системой пожарной сигнализации, от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.11 | Косметический ремонт помещений общежитий с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов | 2012 – 2013 | 11 170,4 | 40,0 | 11 130,4 | Площадь отремонтированных помещений, кв.м | 17,1 | 2 164,8 |
| Доля площадей отремонтированных помещений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.12 | Восстановление системы газоснабжения в общежитиях | 2012 – 2013 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | Количество домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения, ед. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения от запланированного объема, % | - | 100 |
| 1.13 | Капитальный ремонт кровель общежитий | 2013 | 5 745,9 | 0 | 5 745,9 | Площадь отремонтированных кровель общежитий, кв.м | 0 | 1 284,0 |
| Доля площадей отремонтированных кровель общежитий от запланированного объема, % | - | 100 |
| 1.14 | Техническое обследование и проведение работ по мониторингу | 2012 – 2013 | 983,3 | 733,3 | 250,0 | Количество заключений, ед. | 2 | 1 |
| Доля выполненных заключений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.15 | Разработка проектной документации | 2012 – 2013 | 7 57,2 | 6 461,1 | 596,1 | Количество разработанной проектной документации, ед. | 40 | 1 |
| Доля разработанных проектных документаций от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.16 | Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчётов и прочие работы | 2012 – 2013 | 475,0 | 375,0 | 100,0 | Количество экспертиз, ед. | 8 | 5 |
| Доля выполненных экспертиз от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.17 | Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов | 2012 – 2013 | 120,0 | 80,0 | 40,0 | Количество схем, ед. | 8 | 4 |
| Доля схем от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.18 | Охрана объектов | 2012 | 1 180,2 | 1 180,2 | 0 | Количество охраняемых объектов, ед. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля охраняемых объектов от запланированного объема, % | 100 | - |
| 1.19 | Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования | 2012 – 2013 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Количество обследований инженерных систем, ед. | 4 | 4 |
| Доля выполненных обследований инженерных систем от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| 1.20 | Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов | 2012 – 2013 | 496,0 | 196,0 | 300,0 | Количество обращений, ед. | 2 | 2 |
| Доля выполненных обращений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| Итого по задаче 1: | | | 151 933,5 | 81 313,6 | 70 619,9 |  | | | |
| 2 | Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 2012 | 179 624,5в т.ч. МБ: 32 764,6  ОБ: 146 859,9 | 179 624,5в т.ч. МБ: 32 764,6  ОБ: 146 859,9 | 0 | Площадь отремонтированных объектов здравоохранения, кв.м | 16 221,6 | 0 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля отремонтированных объектов здравоохранения от запланированного объема, % | 100 | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения на объектах здравоохранения | 2012 | 1 632,5 | 1 632,5 | 0 | Количество зданий, в которых проведен ремонт крылец, ед. | 2 | 0 |
| Доля отремонтированных зданий, в которых проведен ремонт крылец от запланированного объема, % | 100 | - |
| 2.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения | 2012 | 6 634,9 в т.ч. МБ: 4 134,9  ОБ: 2 500,0 | 6 634,9 в т.ч. МБ: 4 134,9  ОБ: 2 500,0 | 0 | Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения, ед. | 8 | 0 |
| Доля выполненных проектных документаций на капитальный ремонт объектов здравоохранения от запланированного объема, % | 100 | - |
| Итого по задаче 2: | | | 187 891,9в т.ч. МБ: 38 532,0  ОБ: 149 359,9 | 187 891,9в т.ч. МБ: 38 532,0  ОБ: 149 359,9 | 0 |  | | | |
| 3 | Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий | | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения в административных зданиях | 2012 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0 | Количество административных зданий, в которых проведен ремонт, ед. | 1 | 0 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля отремонтированных административных зданий от запланированного объема, % | 100 | - |
| Итого по задаче 3: | | | 1 050,0 | 1 050,0 | 0 |  | | | |
| 4 | Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| 4.1 | Объекты инженерной инфраструктуры | 2012 – 2013 | 3 500,0 | 3 000,0 | 500,0 | Количество устраненных аварий, ед. | 11 | 5 | ММКУ «Управление капитального строительства», подрядные организации |
| Доля устраненных аварий от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| Итого по задаче 4: | | | 3 500,0 | 3 000,0 | 500,0 |  | | | |
| 5 | Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение ММКУ «Управление капитального строительства» | 2012 – 2013 | 56 981,1 | 28 982,8 | 27 998,3 | Количество подведомственных учреждений, ед. | 1 | 1 | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| Доля обеспеченных учреждений от запланированного объема, % | 100 | 100 |
| Итого по задаче 5: | | | 56 981,1 | 28 982,8 | 27 998,3 |  | | | |
| Всего по Программе, в том числе: | | | 401 356,5 | 302 238,3 | 99 118,2 |  | | | |
| - за счет средств муниципального бюджета | | | 251 996,6 | 152 878,4 | 99 118,2 |  | | | |
| - за счет средств областного бюджета | | | 149 359,9 | 149 359,9 | 0,0 |  | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от 24.07.2012 № 1727

**Адресный перечень объектов по программным мероприятиям**

| №п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ (сметная или ориентировочная) тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по объекту: | Всего по Программе: | 2012 | 2013 |
| **Ж и л ы е з д а н и я** | | | | | | | |
| **I** | **Капитальный ремонт кровель** | | **17 206,4** | **106 537,4** | **72 633,8** | **38 189,3** | **34 444,5** |
| 1 | проспект имени Ленина, дом № 98 (скатная)\*° | м2 | 670,0 | 5 157,8 | 3 531,3 | 3 531,3 | 0,0 |
| 2 | улица имени Самойловой, дом № 5 (скатная)\* | м2 | 2955,0 | 16 777,1 | 11 236,8 | 5 768,5 | 5 468,3 |
| 3 | улица капитана Буркова, дом № 13 (скатная)\* | м2 | 1928,0 | 17 174,5 | 5 589,3 | 5 589,3 | 0,0 |
| 4 | улица имени Генералова, дом № 3/20 (скатная)\* | м2 | 1744,0 | 16 974,5 | 5 495,9 | 5 495,9 | 0,0 |
| 5 | улица Бондарная, дом № 7 (скатная)\* | м2 | 501,0 | 2 182,3 | 1 527,6 | 1 527,6 | 0,0 |
| 6 | улица Володарского, дом № 10 (скатная) | м2 | 1006,0 | 6 131,3 | 4 084,9 | 4 084,9 | 0,0 |
| 7 | улица Зои Космодемьянской, дом № 28 (плоская) | м2 | 540,0 | 2 080,8 | 2 080,8 | 2 080,8 | 0,0 |
| 8 | улица Зои Космодемьянской, дом № 5 (плоская)\* | м2 | 635,4 | 745,0 | 149,0 | 149,0 | 0,0 |
| 9 | улица Гарнизонная, дом № 22 (плоская)\* | м2 | 205,0 | 1 325,7 | 1 148,6 | 1 148,6 | 0,0 |
| 10 | улица Гвардейская, дом № 9 (плоская)\* | м2 | 680,0 | 1 416,0 | 1 217,3 | 1 217,3 | 0,0 |
| 11 | улица имени Самойловой, дом № 18 (плоская) | м2 | 779,0 | 3 286,0 | 3 286,0 | 3 286,0 | 0,0 |
| 12 | улица капитана Маклакова, дома № № 33, 34 (плоская) | м2 | 666,0 | 2 921,0 | 2 920,9 | 2 920,9 | 0,0 |
| 13 | проспект имени Ленина, дом № 77 (скатная)° | м2 | 1327,0 | 8 735,0 | 8 735,0 | 459,7 | 8 275,3 |
| 14 | улица Володарского, дом № 3 (скатная)° | м2 | 1503,0 | 9 893,6 | 9 893,6 | 520,7 | 9 372,9 |
| 15 | улица Карла Маркса, дом № 16 (скатная) | м2 | 1180,0 | 7 767,4 | 7 767,4 | 408,8 | 7 358,6 |
| 16 | улица Скальная, дом № 23 (плоская) | м2 | 261,0 | 1 168,0 | 1 168,0 | 0,0 | 1 168,0 |
| 17 | улица Старостина, дом № 63 (плоская) | м2 | 626,0 | 2 801,4 | 2 801,4 | 0,0 | 2 801,4 |
| **II** | **Капитальный ремонт фасадов** | | **6281,6** | **20 599,5** | **17 988,5** | **8 334,5** | **9 654,0** |
| 1 | улица Софьи Перовской, дом № 14° | м2 | 2400,0 | 4 512,3 | 4 512,3 | 4 512,3 | 0,0 |
| 2 | проспект имени Ленина, дом № 102 (дворовая часть)° | м2 | 831,0 | 1 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | проспект имени Ленина, дом № 98° | м2 | 1234,0 | 3 120,0 | 2 184,0 | 0,0 | 2 184,0 |
| 4 | улица Коммуны, дом № 18 с перекладкой эркеров | м2 | 1816,6 | 11 292,2 | 11 292,2 | 3 822,2 | 7 470,0 |
| **III** | **Ремонт конструктивных элементов** | |  | **4 270,3** | **4 270,3** | **4 270,3** | **0,0** |
| 1 | Усиление сб. ж/б панелей жилого дома № 21 по улице Кильдинской | дом | 1,0 | 3 615,4 | 3 615,4 | 3 615,4 | 0,0 |
| 2 | Усиление ж/б панелей жилого дома № 18 по ул. Хлобыстова | дом | 1,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 |
| 3 | Усиление торцевой стеновой панели жилого дома № 21 по улице Маяковского | дом | 1,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 0,0 |
| 4 | Устройство дополнительного утепления междуэтажного перекрытия 3-го подъезда жилого дома № 28 по улице Сафонова | дом | 1,0 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 0,0 |
| **IV** | **Капитальный ремонт инженерных сетей** | |  | **11 212,0** | **11 212,0** | **5 253,0** | **5 959,0** |
| 1 | Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов | шт | 7,0 | 8 604,8 | 8 604,8 | 2 645,8 | 5 959,0 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения | шт | 1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт, техническое освидетельствование и диагностирование сосудов групповых резервуарных установок жилых домов | шт | 4,0 | 819,8 | 819,8 | 819,8 | 0,0 |
| 4 | Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей | дом | 2,0 | 1 687,4 | 1 687,4 | 1 687,4 | 0,0 |
| 4.1 | проспект имени Ленина, дом № 18 | дом | 1,0 | 1 637,4 | 1 637,4 | 1 637,4 | 0,0 |
| 4.2 | улица Октябрьская, дом № 17° | дом | 1,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| **V** | **Капитальный ремонт крылец, козырьков с обустройством пандусами для маломобильных групп населения** | |  | **831,9** | **831,9** | **731,9** | **100,0** |
| **VI** | **Ремонт муниципальных квартир, комнат** | |  | **16 224,0** | **16 224,0** | **15 224,0** | **1 000,0** |
| **VII** | **Ремонт общежитий** | |  | **19 497,9** | **18 261,3** | **185,0** | **18 076,3** |
| 1 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации | | 3 809,8 | 1 381,6 | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
| 1.1 | проспект Кольский, дом № 114/1\* | м2 | 2279,0 | 615,9 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
| 1.2 | переулок Охотничий, дом № 19\* | м2 | 1530,8 | 765,7 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| 2 | Косметический ремонт помещений с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов | | 2181,9 | 11170,4 | 11170,4 | 40,0 | 11130,4 |
| 2.1 | улица Фестивальная, дом № 9 (кухни) | м2 | 298,8 | 1 560,0 | 1 560,0 | 0,0 | 1 560,0 |
| 2.2 | проспект Кольский, дом № 114/1 (места общего пользования, замена трубопроводов) | м2 | 1219,4 | 5 608,2 | 5 608,2 | 20,0 | 5 588,2 |
| 2.3 | проспект Кольский, дом № 128 (места общего пользования) | м2 | 663,7 | 4 002,2 | 4 002,2 | 20,0 | 3 982,2 |
| 3 | Восстановление системы газоснабжения | | 2,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 3.1 | Восстановление системы газоснабжения муниципальных общежитий: улица Подгорная, дом № 54, улица Фестивальная, дом № 9 | дом | 2,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 4 | Капитальный ремонт кровель | | 1284,0 | 5 745,9 | 5 745,9 | 0,0 | 5 745,9 |
| 4.1 | улица им. В.П. Миронова, дом № 10 (ремонт кровли и козырька) | м2 | 1284,0 | 5 745,9 | 5 745,9 | 0,0 | 5 745,9 |
| **VIII** | **Проектные работы** | |  | **8 460,3** | **8 040,5** | **7 194,4** | **846,1** |
| 1 | Технические обследования по решению межведомственной комиссии |  |  | 417,9 | 417,9 | 167,9 | 250,0 |
| 2 | Проведение работ по мониторингу дома № 7 по улице им. Полярной дивизии \* |  |  | 985,2 | 565,4 | 565,4 | 0,0 |
| 3 | Разработка проектной документации | шт | 40,0 | 7 057,2 | 7 057,2 | 6 461,1 | 596,1 |
| **IX** | **Прочие работы** | |  | **1 975,2** | **1 975,2** | **1 735,2** | **240,0** |
| 1 | Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчётов |  |  | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 100,0 |
| 2 | Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов |  |  | 120,0 | 120,0 | 80,0 | 40,0 |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 4 | Охрана объектов |  |  | 1 180,2 | 1 180,2 | 1 180,2 | 0,0 |
| 5 | Технологические присоединения |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка грунтов на объекте: "Выборка околотого скального массива" г. Мурманск, улица Кильдинская, в районе дома № 21 |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 |
| 7 | Предоставление копий технической документации |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 8 | Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования |  |  | 200,0 | 200,0 | 100 | 100 |
| **X** | **Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов** | |  | **496** | **496** | **196** | **300** |
| **Итого жилые здания, в том числе:** | | |  | **190 104,6** | **151 933,5** | **81 313,6** | **70 619,9** |
| **- по объектам культурного наследия:** | | |  | **28 219,5** | **24 918,0** | **7 269,8** | **17 648,2** |
| **О б щ е с т в е н н ы е з д а н и я и с о о р у ж е н и я** | | | | | | | |
| **I** | **Объекты здравоохранения** | | | | | | |
| **1** | **Ремонт помещений** | | **16 221,6** | **179 717,5** | **179 624,5** | **179 624,5** | **0,0** |
| **1.1** | **Ремонт помещений за счет средств муниципального бюджета** | | **7 635,0** | **32 857,6** | **32 764,6** | **32 764,6** | **0,0** |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт приёмного отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" | м2 | 304,5 | 7 609,8 | 7 609,8 | 7 609,8 | 0,0 |
| 1.1.2 | Текущий ремонт автоклавной МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" | м2 | 66,0 | 412,4 | 319,4 | 319,4 | 0,0 |
| 1.1.3 | Текущий ремонт поликлиники № 2 МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 625,0 | 3 905,3 | 3 905,3 | 3 905,3 | 0,0 |
| 1.1.4 | Текущий ремонт вентиляционного оборудования помещения 2-го педиатрического отделения МБУЗ "Мурманская детская городская больница", улица Свердлова, дом № 18 | м2 | 730,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 1 122,0 | 3 906,4 | 3 906,4 | 3 906,4 | 0,0 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба", улица Ломоносова, дом № 18 | м2 | 1 409,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт детского травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба", улица Ломоносова, дом № 18 | м2 | 1 409,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 1 949,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт 3 ПИО отделения (4 этаж) МБУЗ "Детская инфекционная больница" | м2 | 656,0 | 6 625,8 | 6 625,8 | 6 625,8 | 0,0 |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт кровли МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 1 130,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Выборочный капитальный ремонт помещений женской консультации МБУЗ "Городская поликлиника № 1" | м2 | 183,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Ремонт помещений за счет средств областного бюджета** | | **8 586,6** | **146 859,9** | **146 859,9** | **146 859,9** | **0,0** |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 426,0 | 9 901,2 | 9 901,2 | 9 901,2 | 0,0 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | м2 | 1 122,0 | 25 540,0 | 25 540,0 | 25 540,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт оперблока МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 1 690,6 | 27 594,3 | 27 594,3 | 27 594,3 | 0,0 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт детского травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 1 409,0 | 12 562,2 | 12 562,2 | 12 562,2 | 0,0 |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт травматологического отделения МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | м2 | 1 409,0 | 12 562,2 | 12 562,2 | 12 562,2 | 0,0 |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт физиотерапевтического отделения МБУЗ "Мурманская детская городская больница" | м2 | 700,0 | 12 600,0 | 12 600,0 | 12 600,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт отделения физиологии, анестезиологии и реанимации,родильный блок, детское физиоотделение, приемный покой и др. МБУЗ "Родильный дом № 3" | м2 | 1 700,0 | 39 330,0 | 39 330,0 | 39 330,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Ремонт помещений под размещение 16-срезового томографа и смежных помещений. | м2 | 130,0 | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 | 0,0 |
| **2** | **Капитальный ремонт крылец, козырьков с обустройством пандусами** | |  | **4 049,5** | **1 632,5** | **1 632,5** | **0,0** |
| 2.1 | Капитальный ремонт входной группы (устройство пандуса) МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" \* | шт | 1,0 | 1 406,4 | 989,4 | 989,4 | 0,0 |
| 2.2 | Капитальный ремонт подпорной стенки МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0 | 2 643,1 | 643,1 | 643,1 | 0,0 |
| **3** | **Проектные работы** | | **8,0** | **6 782,3** | **6 634,9** | **6 634,9** | **0,0** |
| **3.1** | **Проектные работы за счет средств муниципального бюджета** | | **5,0** | **4 282,3** | **4 134,9** | **4 134,9** | **0,0** |
| 3.1.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию 3-х операционных МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0 | 1 936,5 | 1 936,5 | 1 936,5 | 0,0 |
| 3.1.2 | Разработка проектной документации на ремонт поликлиники № 2 МБУЗ ОМСЧ "Севрыба" | шт | 1,0 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 0,0 |
| 3.1.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт 1 этажа и инженерных сетей здания МБУЗ "Детская инфекционная больница" | шт | 1,0 | 1 266,5 | 1 119,1 | 1 119,1 | 0,0 |
| 3.1.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорной стенки МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Разработка проектной документации на реконструкцию помещений под офис врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника № 7" | шт | 1,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0,0 |
| **3.2.** | **Проектные работы за счет средств областного бюджета** | | **3,0** | **2 500,0** | **2 500,0** | **2 500,0** | **0,0** |
| 3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений отделения неотложной кардиологии (8-й этаж) МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений неврологического отделения для больных с ОНМК (7-й этаж) МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений под размещение 16-срезового томографа и смежных помещений МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | шт | 1,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| **Итого по объектам здравоохранения, в том числе:** | | |  | **190 549,3** | **187 891,9** | **187 891,9** | **0,0** |
| **- за счет средств муниципального бюджета** | | |  | **41 189,4** | **38 532,0** | **38 532,0** | **0,0** |
| **- за счет средств областного бюджета** | | |  | **149 359,9** | **149 359,9** | **149 359,9** | **0,0** |
| **II** | **Административные здания** | | | | | | |
| **1** | **Капитальный ремонт крылец, козырьков с обустройством пандусами** | **шт** | **1,0** | **1 050,0** | **1 050,0** | **1 050,0** | **0,0** |
| 1.1 | проспект Героев-североморцев, дом № 33а | шт | 1,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 |
| **Итого по административным зданиям:** | | | **1,0** | **1 050,0** | **1 050,0** | **1 050,0** | **0,0** |
| **III** | **Объекты инженерной инфраструктуры** | | | | | | |
| 1 | Устранение аварий на безхозяйных, муниципальных сетях и объектах коммунального назначения |  |  | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 000,0 | 500,0 |
| **Итого по объектам инженерной инфраструктуры:** | | |  | **3 500,0** | **3 500,0** | **3 000,0** | **500,0** |
| **Всего общественные здания и сооружения:** | | |  | **195 099,3** | **192 441,9** | **191 941,9** | **500,0** |
|  | | | | | | | |
| **Обеспечение деятельности подведомственного учреждения** | | |  | **56 981,1** | **56 981,1** | **28 982,8** | **27 998,3** |
|  | | | | | | | |
| **Всего по Программе, в том числе:** | | |  | **442 185,0** | **401 356,5** | **302 238,3** | **99 118,2** |
| **- за счет средств муниципального бюджета** | | |  | **292 825,1** | **251 996,6** | **152 878,4** | **99 118,2** |
| **- за счет средств областного бюджета** | | |  | **149 359,9** | **149 359,9** | **149 359,9** | **0,0** |

\* - объекты переходящие с 2011 года

° - объекты культурного наследия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_