Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполни-тель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполне-ния работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/  источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы | | | | | | Всего | 2 921 779,7 | 1 671 960,9 | 1 249 818,8 | - | - | - | - |
| МБ | 120 288,0 | 65 968,6 | 54 319,4 | - | - | - | - |
| ОБ | 2 801 491,7 | 1 605 992,3 | 1 195 499,4 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция транспортного узла  «ул. Академика  Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая –  ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети –  ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала) г. Мурманск» | КРГХ | - | 2023-2024 | 2 544 650,6  (предвари-тельная стоимость, ведется разработка ПСД) | Всего | 2 544 650,6 | 1 512 925,3 | 1 031 725,3 | - | - | - | - |
| МБ | 25 446,6 | 15 129,3 | 10 317,3 | - | - | - | - |
| ОБ | 2 519 204,0 | 1 497 796,0 | 1 021 408,0 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Подгорной, от примыкания с  ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной | КРГХ | 1,144 км | 2023-2024 | 212 892,6 | Всего | 212 892,6 | 62 803,3 | 150 089,3 | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 212 892,6 | 62 803,3 | 150 089,3 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего, от примыкания с  ул. Капитана Копытова до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина | КРГХ | 0,454 км | 2023-2024 | 75 004,2 (проектная документа-ция) | Всего | 75 004,2 | 27 000,0 | 48 004,2 | - | - | - | - |
| МБ | 37 502,1 | 13 500,0 | 24 002,1 | - | - | - | - |
| ОБ | 37 502,1 | 13 500,0 | 24 002,1 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 10 по ул. Трудовые Резервы до дома 51 по  ул. Карла Маркса | КРГХ | 0,164 км | 2023 | 5 000,0 | Всего | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев» | КТРиС | 1 шт. | 2023 | 30 000,0 | Всего | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт светофорных объектов | ММБУ «Центр организа-ции дорожного движения», КРГХ | 6 ед. | 2023 | 28 786,0  (проектная документа-ция) | Всего | 28 786,0 | 28 786,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 14 393,0 | 14 393,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 14 393,0 | 14 393,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты | ММБУ «Управле-ние дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ») | - | 2024 | 20 000,0  (предвари-тельная стоимость, ведется разработка ПСД) | Всего | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - |
| МБ | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство площадки для временного складирования снега | ММБУ «УДХ» | - | 2023 | 5 446,3  (проектная документа-ция) | Всего | 5 446,3 | 5 446,3 | - | - | - | - | - |
| МБ | 5 446,3 | 5 446,3 | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_