Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

за 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источ-ник | Запланиро-вано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да /нет/ частично) |  |  |
|  | Муниципальная программа "Градостроительная политика" | Всего | 347 627,50 | 283 014,75 | 81,3% | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 11 | - | - |
|  |  | МБ | 77 517,30 | 41 047,95 | 52,6% |  | Выполнены в полном объеме | 5 |  |  |
|  |  | ОБ | 270 110,20 | 241 966,80 | 89,6% |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 2 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 45% |  |  |
|  | Всего КТРИС | Всего | 347 127,50 | 282 531,20 | 81,3% | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 10 | - | - |
|  |  | МБ | 77 017,30 | 40 564,40 | 52,3% |  | Выполнены в полном объеме | 4 |  |  |
|  |  | ОБ | 270 110,20 | 241 966,80 | 89,6% |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - |  |  |  | Не выполнены | 2 |  |  |
|  |  | ВБ | - |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 40% |  |  |
|  | Всего КС | Всего | 500,00 | 483,55 | 96,7% | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 500,00 | 483,55 | 96,7% |  | Выполнены в полном объеме | 1 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  | Выполнены частично |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100% |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» | Всего | 290 996,50 | 258 366,40 | 88,8% | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6 |  |  |
|  |  | МБ | 20 886,30 | 16 399,60 | 78,5% |  | Выполнены в полном объеме | 4 |  |  |
|  |  | ОБ | 270 110,20 | 241 966,80 | 89,6% |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 67% |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Создание условий для строительства" | Всего | 283 429,30 | 250 799,20 | 88,5% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 17 102,70 | 12 616,00 | 73,8% |  | Выполнены в полном объеме | 2 |  |  |
|  |  | ОБ | 266 326,60 | 238 183,20 | 89,4% |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50% |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Архитектурно-планировочные работы" | Всего | 2 685,50 | 80,00 | 3,0% | Мероприятие предусматривает проведение архитектурных конкурсов для поиска наиболее подходящих решений для конкретного объекта, выполнение работ по инженерным изысканиям в целях получения исходных материалов в объеме, необходимом и достаточном для подготовки схемы размещения гаражей, являющимися некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | Проведен конкурс на архитектурный проект по созданию памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятного знака на территории ансамбля-мемориала в память о погибших в мирное время моряках. Выполнение работ по инженерным изысканиям запланировано на 2 полугодие 2023 г. | частично | КТРИС | Запланировано на 2 полугодие 2023 г. |
|  |  | МБ | 2 685,50 | 80,00 | 3,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Субсидия на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» | Всего | 266 326,60 | 238 183,20 | 89,4% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям (з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств областного бюджета. | да | КТРИС |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 266 326,60 | 238 183,20 | 89,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» | Всего | 14 017,20 | 12 536,00 | 89,4% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям (з/у, расп. в Первомайском АО г. Мурманск, в районе ул. Шевченко). За счет средств местного бюджета. | да |  |  |
|  |  | МБ | 14 017,20 | 12 536,00 | 89,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» | Всего | 400,00 | - | 0,0% | Мероприятие предполагает предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках запланировано на 2 полугодие 2023 г. | нет | КТРИС | Запланировано на 2 полугодие 2023 г. |
|  |  | МБ | 400,00 | - | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" | Всего | 7 567,20 | 7 567,20 | 100,0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% |  | Выполнены в полном объеме | 2 |  |  |
|  |  | ОБ | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% |  | Выполнены частично |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100% |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям» | Всего | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Выполнены мероприятия, запланированные на 2023 год в рамках исполнения договора (заключен в 2022 г.) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (пр. Ледокольный). За счет средств областного бюджета. | да | КТРИС |  |
|  |  | МБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям» | Всего | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | Выполнены мероприятия, запланированные на 2023 год в рамках исполнения договора (заключен в 2022 г.) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (пр. Ледокольный). За счет средств местного бюджета. | да |  |  |
|  |  | МБ | 3 783,60 | 3 783,60 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Наружная реклама города Мурманска" | Всего | 5 500,00 | 483,55 | 0,09 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 5 500,00 | 483,55 | 8,8% |  | Выполнены в полном объеме | 1 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 33% |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Изготовление и размещение социальной наружной рекламы" | Всего | 4 800,00 | - | 0,0% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 4 800,00 | - | 0,0% |  | Выполнены в полном объеме |  |  |  |
|  |  | ОБ | - |  |  |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - |  |  |  | Не выполнены |  |  |  |
|  |  | ВБ | - |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0% |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы» | Всего | 4 800,00 | - | 0,0% | Мероприятие предполагает заключение муниципальных контрактов на изготовление социальной наружной рекламы | Заключено 4 муниципальных контракта, и которых один муниципальный контаркт - на изготовление рекламных материалов. Изготовлено 72 из запланированных 160 рекламных материалов | частично | КТРИС | Оплата предусмотрена в IV квартале |
|  |  | МБ | 4 800,00 | - | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы" | Всего | 700,00 | 483,55 | 69,1% |  |  | 2 | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 700,00 | 483,55 | 69,1% |  | Выполнены в полном объеме | 1 |  |  |
|  |  | ОБ |  | - |  |  | Выполнены частично |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50% |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» | Всего | 200,00 | - | 0,0% | Мероприятие предполагает заключение муниципальных контрактов на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Муниципальный контракт не заключен | нет | КТРИС | Заключение муниципального контракта запланировано на IV квартал 2023 |
|  |  | МБ | 200,00 | - | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Демонтаж рекламных конструкций» | Всего | 500,00 | 483,55 | 96,7% | Мероприятие предполагает формирование и соисполнителю, и участнику Подпрограммы 2 перечня необходимых к демонтажу рекламных конструкций | Направлено к демонтажу 58 рекламных конструкций. 100% конструкций демонтировано | да | КТРИС, КС, ММКУ «УКС» |  |
|  |  | МБ | 500,00 | 483,55 | 96,7% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АВЦП "Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска" | Всего | 51 131,00 | 24 164,80 | 47,3% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 51 131,00 | 24 164,80 | 47,3% |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  | Выполнены частично | 2 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0% |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развтия градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск" | Всего | 51 131,00 | 24 164,80 | 47,3% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 51 131,00 | 24 164,80 | 47,3% |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  | Выполнены частично | 2 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0% |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 50 530,00 | 23 723,00 | 46,9% | Мероприятие предусматривает своевременную оплату труда | Выплаты по оплате труда производятся своевременно | частично | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 50 530,00 | 23 723,00 | 46,9% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления» | Всего | 601,00 | 441,80 | 73,5% | Мероприятие предусматривает обеспечение выполнения возложенных функций, оказание муниципальных услуг | Выполнение возложенных функций, оказание муниципальных услуг обеспечено | частично | КТРИС |  |
|  |  | МБ | 601,00 | 441,80 | 73,5% |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - |  |  |  |  |  |  |