Приложение № 3 к Отчету

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска

по итогам 2022 года и всего периода их реализации (2018-2022 годы)

| № п/п | Наименование программы | За 2022 год | | Пояснения | За весь период реализации МП | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИП[[1]](#footnote-1) | ПФ[[2]](#footnote-2) | ДИП | ПФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Высокий уровень эффективности |  |  | Оценка – 5 баллов |  |  |
| 1 | МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,99 | МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении незначительной части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,98 | 0,94 |
| 1.1 | Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 0,98 | 0,84 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов, обусловленном следующими причинами;  - расторжение муниципальных контрактов на капитальный ремонт объектов дошкольного образования по факту выполненных работ;  - нарушение сроков выполнения капитального ремонта объектов общего образования (ремонт системы вентиляции) по трём муниципальным контрактам (выполнены работы только по первому этапу);  - предпроектные работы и оценка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту ДЮСАШ № 15 – аукцион не состоялся;  - не использованы средства субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций (выполнение работ по капитальному ремонту фасада гимназии № 2 - аукцион дважды признан несостоявшимся);  - снижение по результатам аукциона цены контрактов на проведение сноса расселенных многоквартирных домов | 0,98 | 0,78 |
| 1.2 | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 0,93 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,97 | 0,90 |
| 1.4 | Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,01 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,98 | 0,98 |
| 1.5 | Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,04 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,01 | 1,01 |
| 1.6 | Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,02 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,97 | 1,00 |
| 1.7 | Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 0,98 |
| 2 | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,99 | МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении незначительной части предусмотренных финансовых ресурсов | 1,00 | 0,99 |
| 2.1 | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,97 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,00 | 0,99 |
| 2.2 | Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на  2018-2024 годы | - | - | Реализация подпрограммы в 2022 году не осуществлялась | 0,99 | 0,99 |
| 2.3 | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,80 | 0,80 |
| 3 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы | 1,02 | 0,96 | МП характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении незначительной части предусмотренных финансовых ресурсов | 1,01 | 0,93 |
| 3.1 | Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,94 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с сокращением затрат на проведение презентационных мероприятий | 1,00 | 0,94 |
| 3.2 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,04 | 0,98 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,02 | 0,92 |
| 4 | МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы | 0,99 | 0,98 | МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении незначительной части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 0,96 |
| 4.1 | Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы | 0,99 | 0,98 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 0,96 |
|  | Приемлемый уровень эффективности |  |  | Оценка – 4 балла |  |  |
| 5 | МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | 0,83 | 0,87 | МП характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,94 | 0,90 |
| 5.1 | Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018-2024 годы | 0,93 | 0,90 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с резким ростом цен на рынке жилья в городе Мурманске, отсутствием достаточного количества предложений со стороны продавцов, готовых поставить жилые помещения с требуемыми характеристиками, низкими темпами строительства многоквартирных домов в городе Мурманске | 0,97 | 0,87 |
| 5.2 | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы | 0,94 | 0,99 | Оценка – 3 балла.  Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей при освоении практически всех предусмотренных финансовых ресурсов в связи с невостребованностью возмещения стоимости услуг по погребению умерших | 0,95 | 0,95 |
| 5.3 | Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории  города Мурманска» на 2018-2024 годы | 0,47 | 0,68 | Оценка – 2 балла.  Подпрограмма характеризуется недостижением значительной части плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с нарушением сроков исполнения контрактов подрядными организациями (мероприятие, связанное с приспособлением жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, не реализовано) | 0,88 | 0,85 |
| 5.4 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы | 0,99 | 0,91 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с заявительным характером мероприятия на предоставление ЕЖКВ | 0,99 | 0,92 |
| 6 | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | 1,06 | 0,99 | МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых средств при перевыполнении ряда плановых значений показателей | 1,01 | 0,95 |
| 6.1 | Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,07 | 0,99 | Оценка - 4 балла.  Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых средств при перевыполнении ряда плановых значений показателей: значительно превышены плановые значения показателя «Количество спортивных объектов на территории города Мурманска» (117% от плана) и «Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями» (123% от плана) | 1,04 | 0,90 |
| 6.2 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,04 | 0,99 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,98 | 1,00 |
| 7 | МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | 1,02 | 0,76 | МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,95 | 0,80 |
| 7.1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы | 0,70 | 0,51 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов по следующим причинам:  - невыполнение в установленный срок работ по разработке проектной документации на реконструкцию транспортного узла «улица Академика Книповича – улица Шмидта – улица Траловая – улица Подгорная» и увеличение количества полос движения с двух до четырех на участках улично-дорожной сети (УДС) – улица Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала)» в связи с длительным получением и согласованием технических условий с ОАО «РЖД» и ГМК «Норильский Никель»;  - незаключением договора на разработку проектной документации (проспект Кольский, улица Скальная) | 0,82 | 0,67 |
| 7.2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы | 1,37 | 0,94 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется значительным перевыполнением ряда плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с расторжением договора на поставки дорожных знаков с внутренним освещением ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по договору.  Вместе с тем, перевыполнены показатели по сокращению числа совершенных ДТП, числа погибших и пострадавших в ДТП граждан, что положительно характеризует результат реализации подпрограммы. | 1,16 | 0,92 |
| 7.3 | Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы | 0,96 | 0,89 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с:  - не исполнением подрядчиком в полном объеме работ по поставке и монтажу 20 отапливаемых остановочных комплексов, оснащенных smart-системами;  - исполнением не в полном объеме контракта на поставку коммунальной техники (в связи с задержкой поставки комплекта узлов и агрегатов);  - расторжением одного договора на содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) | 0,84 | 0,76 |
| 7.4 | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы | 1,03 | 0,68 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением ряда плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов (в связи с тем, что возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом, осуществляется в объеме фактического предоставления указанной льготы) | 0,98 | 0,86 |
| 8 | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы | 0,71 | 0,90 | МП характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,93 | 0,84 |
| 8.1 | Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы | 0,38 | 0,92 | Оценка – 2 балла.  Подпрограмма характеризуется значительным недостижением плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с:  - необходимостью предоставления большей части приобретенных жилых помещений гражданам в судебном порядке, что обусловлено длительностью судебных процедур;  - длительностью процедуры оформления договоров социального найма и мены с гражданами на предоставляемые жилые помещения;  - резким ростом цен на рынке жилья в городе Мурманске;  - отсутствием достаточного количества предложений со стороны продавцов, готовых поставить жилые помещения с требуемыми характеристиками, низкими темпами строительства многоквартирных домов в городе Мурманске | 0,77 | 0,86 |
| 8.2 | Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы | 0,62 | 0,69 | Оценка – 2 балла.  Подпрограмма характеризуется значительным недостижением плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с:  - необходимостью предоставления большей части приобретенных жилых помещений гражданам в судебном порядке, что обусловлено длительностью судебных процедур;  - длительностью процедуры оформления договоров социального найма и мены с гражданами на предоставляемые жилые помещения;  - резким ростом цен на рынке жилья в городе Мурманске;  - отсутствием достаточного количества предложений со стороны продавцов, готовых поставить жилые помещения с требуемыми характеристиками, низкими темпами строительства многоквартирных домов в городе Мурманске;  - снижением более, чем на 80% начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по сносу МКД по адресу: улица Фрунзе, дом 8 по результатам аукциона | 0,74 | 0,80 |
| 8.3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы | 0,84 | 0,94 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов по мероприятию, связанному с предоставлением единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий, по следующим причинам:  - отказ многодетных семей от получения единовременной денежной выплаты в пользу предоставления земельного участка (в порядке установленной очередности);  - утрата многодетными семьями права на получение единовременной денежной выплаты (выезд семей на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, возрастная категория детей - старше 23 лет);  - срок предоставления документов, подтверждающих реализацию ежемесячной денежной выплаты на улучшение жилищных условий составляет девять месяцев с даты ее предоставления;  - невозможность выполнения многодетными семьями условий, установленных действующим нормативным правовым актом, в части требований по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения. | 0,95 | 0,97 |
| 8.4. | Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018 - 2024 годы | - | - | В 2022 году реализация подпрограммы не осуществлялась | 0,88 | 0,99 |
| 8.5 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы | 0,44 | 1,00 | Оценка – 1 балл.  Подпрограмма характеризуется значительным недостижением плановых значений показателей при освоении всех предусмотренных финансовых ресурсов. Недостижение плановых значений показателей обусловлено тем, что в 2022 году не была завершена процедура предоставления по договору социального найма двух из трех приобретенных для этой цели жилых помещений | 0,61 | 0,69 |
| 8.6 | Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,96 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и освоением практически всех предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 0,88 |
| 8.7. | Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 - 2024 годы | 1,00 | 0,91 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов, обусловленном невозможностью выполнения работ по кадастровой съемке на земельном участке по улице Генерала Фролова, дом 11а и внесением соответствующих изменений в муниципальный контракт | 1,50 | 0,70 |
| 9 | МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | 0,90 | 0,76 | МП характеризуется недостижением части плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,86 | 0,84 |
| 9.1 | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 0,79 | 0,51 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется недостижением части плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с:  - неисполнением договора на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе улиц Светлой и Ягодной (в сроки, установленные договором, не было получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, подрядчику будет направлено требование об уплате пеней);  - продлением срока договора с ГОУП «Мурманскводоканал» на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 51:20:0002400; 51:20:0002405 (до 22.07.2023 в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 07.12.2022 № 3947) | 0,78 | 0,75 |
| 9.2 | Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,96 | 0,92 |
| 10 | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,89 | МП характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,97 | 0,89 |
| 10.1 | Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018-2024 годы | - | - | В 2022 году реализация подпрограммы не осуществлялась | 1,00 | 0,44 |
| 10.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1,01 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,00 | 0,97 |
| 10.3 | Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,51 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по улице Достоевского (выполнение основных работ планируется в 2023 году) | 0,83 | 0,85 |
| 10.4 | Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы | 0,98 | 0,97 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,98 | 0,86 |
| 10.5 | Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,00 | 1,00 |
| 10.6 | Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,95 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 0,99 |
| 11 | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы | 0,89 | 0,94 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,89 | 0,88 |
| 11.1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 0,79 | 1,00 | Оценка – 3 балла.  МП характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей при полном освоении предусмотренных финансовых ресурсов | 0,90 | 0,96 |
| 11.2 | Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы | 0,42 | 0,65 | Оценка – 2 балла.  Подпрограмма характеризуется значительным недостижением плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по:  - строительству объекта «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (устранение недостатков (дефектов), допущенных при выполнении работ на кварталах захоронений 4.3.3 и 4.3.4 сектора захоронений № 5 и № 6);  - строительству объекта «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (устранение недостатков (дефектов), допущенных при выполнении работ на секторах захоронений №№ 1 - 6, благоустройство территории);  - благоустройству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (колумбарные стены) (I этап) | 0,50 | 0,64 |
| 11.3 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018 год | - | - | В 2022 году реализация подпрограммы не осуществлялась | 1,02 | 0,99 |
| 11.4 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,05 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,12 | 1,00 |
| 11.5 | Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018-2024 годы | 1,35 | 0,97 | Оценка – 4 балла.  Подпрограмма характеризуется значительным перевыполнением плановых значений показателей (показатель «Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных» исполнен на 166% от плана, что в целом положительно характеризует результат исполнения программных мероприятий) и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,01 | 0,81 |
| 11.6 | Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы | 1,02 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,00 | 1,00 |
| 11.7 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2022 - 2024 годы | 0,70 | 1,00 | Оценка – 1 балл.  Подпрограмма характеризуется недостижением значительной части плановых значений показателей при полном освоении предусмотренных финансовых ресурсов.  Не исполнено мероприятие по организации информирования населения города Мурманска о факторах риска развития природных и техногенных пожаров (количество подготовленных (изданных) материалов – 0 ед.).  Не в полном объеме выполнено мероприятие по приобретению учебного материала для наглядной агитации, обучению населения и подготовки должностных лиц, состоящих в трудовых отношениях с администрацией города Мурманска (приобретено 15 информационных стендов при плановом значении показателя – 200 ед.) | 0,69 | 1,00 |
| 12 | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы | 3,36 | 0,97 | МП характеризуется значительным перевыполнением плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 2,91 | 0,93 |
| 12.1 | Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1,01 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,00 | 0,97 |
| 12.2 | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,01 | 1,00 |
| 12.3 | Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 1,00 |
| 12.4 | Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 0,99 | 1,00 |
| 12.5 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы | 12,80 | 0,85 | Оценка – 3 балла.  Подпрограмма характеризуется значительным перевыполнением плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов (обусловленным снижением цены контракта на изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности по результатам аукциона).  Отмечено значительное перевыполнение показателя по сокращению доли проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, (план – 10% нормативных актов, факт – 0,4%) | 10,56 | 0,74 |
|  | Средний уровень эффективности |  |  | Оценка 3 балла |  |  |
| 13 | МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы | 1,11 | 1,41 |  | 1,04 | 1,06 |
| 13.1 | Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы | 0,94 | 2,65 | Оценка – 0 баллов.  Некорректно спланирован объем финансирования программы.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий увеличен сводной бюджетной росписью в конце 2022 года (в МП не внесены изменения, отражающие увеличение объема бюджетных ассигнований) | 1,03 | 1,26 |
| 13.2 | Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,99 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей и практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,00 | 1,03 |
| 13.3 | Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы | 1,50 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма незначительным перевыполнением плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,13 | 1,00 |
| 13.4 | Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка – 5 баллов.  Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей и полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов | 1,02 | 0,98 |
|  | Низкий уровень эффективности |  |  | Оценка - 2 балла. |  |  |
| 14 | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 0,67 | 0,83 | МП характеризуется недостижением значительной части плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов | 0,87 | 0,92 |
| 14.1 | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 0,67 | 0,83 | Оценка – 2 балла.  Подпрограмма характеризуется недостижением значительной части плановых значений показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов, что обусловлено незавершением подрядчиком в установленный срок работ по благоустройству на семи дворовых территориях из предусмотренных 16 | 0,87 | 0,92 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, АВЦП. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы, подпрограммы, АВЦП. [↑](#footnote-ref-2)