Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № _______

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

В муниципальной программе используются следующие сокращения:

– ВБ – внебюджетные средства;

– КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

– КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

– КСПиОЗ – комитет по социальной поддержке и охране здоровья администрации города Мурманска;

– КЭРиТ – комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска;

– МБ – средства местного бюджета;

– МКД – многоквартирный дом;

– ОБ – средства областного бюджета;

– ФБ – средства федерального бюджета.

| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
|  | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КЭРиТ) |
|  | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 7 497 210,5 тыс. руб., в том числе: МБ: 1 853 926,3 тыс. руб., из них: 2023 год – 339 234,2 тыс. руб.; 2024 год – 399 423,3 тыс. руб.; 2025 год – 303 196,1 тыс. руб.; 2026 год – 368 765,0 тыс. руб.; 2027 год – 270 203,5 тыс. руб.; 2028 год – 173 104,2 тыс. руб. ОБ: 1 607 765,7 тыс. руб., из них: 2023 год – 626 685,1 тыс. руб.; 2024 год – 560 384,2 тыс. руб.; 2025 год – 192 793,5 тыс. руб.; 2026 год – 110 904,5 тыс. руб.; 2027 год – 75 641,0 тыс. руб.; 2028 год – 41 357,4 тыс. руб. ФБ: 1 841 518,5 тыс. руб., из них: 2023 год – 1 253 818,4 тыс. руб.; 2024 год – 59 999,5 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 381 460,6 тыс. руб.; 2027 год – 146 240,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб. ВБ: 2 194 000,0 тыс. руб., из них: 2023 год – 430 000,0 тыс. руб.; 2024 год – 354 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 360 000,0 тыс. руб.; 2026 год – 360 000,0 тыс. руб.; 2027 год – 340 000,0 тыс. руб.; 2028 год – 350 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к концу 2028 года: – количество расселенных граждан из аварийных многоквартирных домов – 5620 человек; – количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия, – 593 семьи; – количество семей, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка, – 102 семьи; – количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты, – 297 семей; – количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия, – 7 семей |
| Ответственный исполнитель программы | КИО |
| Соисполнители программы | КИО, КТРиС, КЭРиТ, КСПиОЗ |

________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № _______

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен-ность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план |  | план | план | план | план | план |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы. Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 205 | 191 |  | 913 | 1577 | - | - | - | - | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | 0 | 101 | 207 |  | 183 | 32 | 145 | 180 | 536 | 2054 | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 113 | 107 |  | 93 | 58 | 62 | 49 | 49 | 49 | КЭРиТ |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | - | 35 |  | 42 | 37 | 42 | 42 | 35 | 35 | КЭРиТ |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 32 | 23 |  | 18 | 13 | 11 | 20 | 20 | 20 | КЭРиТ |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками | ед. | 0 | 46 | 160 |  | 30 | 40 | 29 | 18 | 20 | 160 | КСПиОЗ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 0 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 1: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | 0 | 3656,8 | 3499,6 | 13547,24 |  | 25147,8 | - | - | - | - | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 93 | 94 | 484 |  | 693 | - | - | - | - | КИО |
| 1.3 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 23 | 9 | 5 | - | - | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | - | - | - | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 14 | 10 | 18 |  | 36 | 32 | 5 | 10 | 6 | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 2: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | 0 | 1765,5 | 587,4 | 929,8 |  | 628,84 | 1441,74 | 881,26 | 936,5 | 35614,37 | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 40 | 16 | 29 |  | 20 | 52 | 32 | 25 | 950 | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 0 | 2 | 19 | 6 |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | 0 | - | - | - |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 16 | 16 | 20 |  | 16 | 15 | 5 | 10 | 10 | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | 0 | 7 | 40 | 43 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | 0 | 340,6 | 981,4 | 1999,5 |  | 0 | 312,85 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.9 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | 0 | - | - | - |  | - | - | 2 | 11 | 1 | КТРиС |
| 2.10 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений | ед. | 0 | - | - | - |  | - | 10 | - | - | - | КТРиС |
| 2.11 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв.м | 0 | - | - | - |  | - | - | 2380,57 | 9121,04 | - | КИО |
| 2.12 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ед. | 0 | - | - | - |  | - | - | 55 | 253 | - | КИО |
| 2.13 | Приобретенная площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | - | - | - |  | - | - | 2196,11 | 7315,85 | - | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 118 | 107 | 106 |  | 68 | 68 | 49 | 49 | 49 | КЭРиТ |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | - | 35 | 46 |  | 41 | 44 | 42 | 35 | 35 | КЭРиТ |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками | ед. | 0 | 75 | 160 | 30 |  | 40 | 29 | 18 | 20 | 160 | КСПиОЗ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 4: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | 0 | 0,0 | 130,0 | 70,7 |  | 40,0 | 46,1 | 35,7 | 35,7 | 35,0 | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО |

_______________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполни-тели, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2028 | КИО, КТРиС | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.4. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий. 1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023 - 2024 | - | РП | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | КИО, КТРиС | - | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация. 2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование. 2.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ. 2.9. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий. 2.10. Количество отремонтированных пустующих жилых помещений |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023 - 2028 | КИО | - | 2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы. 2.8. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы |
| П 2.1 | Региональный проект «Жильё» | 2025-2027 | КИО | РП | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.11. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.12. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.13. Приобретенная площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023 - 2028 | КЭРиТ | - | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия. 0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия. 0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками» | 2023 - 2028 | КСПиОЗ | - | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками. 3.3. Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023 - 2028 | КИО | - | 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия. 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам. 4.2. Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления финансовой поддержки | Нормативный правовой акт | Соисполнитель, ответственный за предоставление меры финансовой поддержки | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в качестве дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту | Поддержка собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при приобретении (строительстве) жилых помещений и оплате процентов по кредиту | Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 8.1 статьи 32), постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2021 № 332-ПП «О дополнительной мере поддержки для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и о внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2024 годы» | КИО | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка | Оказание содействия в улучшении жилищных условий молодым и многодетным семьям | Порядок предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77 | КЭРиТ | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия. 0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия. 0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| 3.2 | Предоставление многодетным семьям иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками | Поддержка многодетных семей в улучшении жилищных условий | Закон Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» | КСПиОЗ | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками. 3.3. Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками |

___________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  |  | оценка | план | план | план | план | план | план |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-37 «Об установлении на территории муниципального образования город Мурманск налога на имущество физических лиц и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» | Уменьшение налоговой нагрузки на собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме. 01. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанными аварийными до 01.01.2017 (чел.) |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | «Об установлении на территории муниципального образования город Мурманск налога на имущество физических лиц и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» | Уменьшение налоговой нагрузки на собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме. 02. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанными аварийными после 01.01.2017 (чел.) |

____________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год / источ-ник | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 7 497 210,5 | 2 649 737,7 | 1 373 807,0 | 855 989,6 | 1 221 130,1 | 832 084,5 | 564 461,6 | КИО, КТРиС, КЭРиТ, КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 1 853 926,3 | 339 234,2 | 399 423,3 | 303 196,1 | 368 765,0 | 270 203,5 | 173 104,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 607 765,7 | 626 685,1 | 560 384,2 | 192 793,5 | 110 904,5 | 75 641,0 | 41 357,4 |  |
|  |  |  | ФБ | 1 841 518,5 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 |  |
|  | КИО | 2023 - 2028 | Всего | 4 281 010,2 | 2 051 916,4 | 824 272,5 | 344 763,6 | 635 242,5 | 330 055,2 | 94 760,0 |  |
|  |  |  | МБ | 1 170 549,6 | 230 734,5 | 302 122,6 | 207 655,1 | 187 084,3 | 148 193,1 | 94 760,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 268 942,1 | 567 363,5 | 462 150,4 | 137 108,5 | 66 697,6 | 35 622,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 1 841 518,5 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КТРиС | 2023 - 2028 | Всего | 283 084,4 | 17 945,7 | 79 723,0 | 24 779,3 | 104 362,4 | 50 974,0 | 5 300,0 |  |
|  |  |  | МБ | 233 959,9 | 16 832,2 | 34 429,8 | 22 061,5 | 104 362,4 | 50 974,0 | 5 300,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 49 124,5 | 1 113,5 | 45 293,2 | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КЭРиТ | 2023 - 2028 | Всего | 2 872 109,1 | 569 688,8 | 456 211,5 | 476 406,7 | 472 465,2 | 441 995,3 | 455 341,6 |  |
|  |  |  | МБ | 449 416,8 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 77 318,3 | 71 036,4 | 73 044,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 228 692,3 | 48 021,3 | 39 340,6 | 42 927,2 | 35 146,9 | 30 958,9 | 32 297,4 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 |  |
|  | КСПиОЗ | 2023 - 2028 | Всего | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 2 725 760,0 | 1 685 272,7 | 781 660,0 | 205 129,4 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 656 521,4 | 214 962,0 | 277 729,8 | 110 131,7 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 755 420,7 | 216 492,3 | 443 930,7 | 94 997,7 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2028 | Всего | 478 082,5 | 14 867,9 | 204 387,3 | 205 129,4 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 342 139,5 | 6 668,8 | 171 641,1 | 110 131,7 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 135 943,0 | 8 199,1 | 32 746,2 | 94 997,7 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023 - 2026 | Всего | 2 247 677,5 | 1 670 404,8 | 577 272,7 | - | - | - | - | КИО |
|  |  |  | МБ | 314 381,9 | 208 293,2 | 106 088,7 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ОБ | 619 477,7 | 208 293,2 | 411 184,5 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 1 812 691,7 | 378 438,4 | 118 637,1 | 160 620,0 | 686 907,0 | 374 029,2 | 94 060,0 | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 722 345,2 | 26 453,7 | 55 124,2 | 115 791,4 | 238 748,8 | 192 167,1 | 94 060,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 562 645,9 | 351 984,7 | 63 512,9 | 44 828,6 | 66 697,6 | 35 622,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 527 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | Всего | 728 872,3 | 87 624,1 | 118 637,1 | 151 113,6 | 138 703,5 | 138 734,0 | 94 060,0 | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 565 863,6 | 23 545,6 | 55 124,2 | 115 696,3 | 138 703,5 | 138 734,0 | 94 060,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 163 008,7 | 64 078,5 | 63 512,9 | 35 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ2.2 | Основное мероприятие «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023 - 2028 | Всего | 300 320,7 | 290 814,3 | 0,0 | 9 506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КИО |
|  |  |  | МБ | 3 003,2 | 2 908,1 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 297 317,5 | 287 906,2 | 0,0 | 9 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 2.1 | Региональный проект «Жильё» | 2025-2027 | Всего | 783 498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548 203,5 | 235 295,2 | 0,0 | КИО |
|  |  |  | МБ | 153 478,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 045,3 | 53 433,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 102 319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 697,6 | 35 622,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 527 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 2 933 115,9 | 579 875,6 | 469 811,5 | 486 446,7 | 481 525,2 | 451 055,3 | 464 401,6 | КЭРиТ, КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 449 416,8 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 77 318,3 | 71 036,4 | 73 044,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 289 699,1 | 58 208,1 | 52 940,6 | 52 967,2 | 44 206,9 | 40 018,9 | 41 357,4 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023 - 2028 | Всего | 2 872 109,1 | 569 688,8 | 456 211,5 | 476 406,7 | 472 465,2 | 441 995,3 | 455 341,6 | КЭРиТ |
|  |  |  | МБ | 449 416,8 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 77 318,3 | 71 036,4 | 73 044,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 228 692,3 | 48 021,3 | 39 340,6 | 42 927,2 | 35 146,9 | 30 958,9 | 32 297,4 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 |  |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками» | 2023 - 2028 | Всего | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | КИО |
|  |  |  | МБ | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023 - 2028 | Всего | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | КИО |
|  |  |  | МБ | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

______________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характери-стика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используе-мые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Первое полугодие, следующего за отчетным годом | КСПиОЗ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.3 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.9 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 2.10 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.11 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.12 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, соглашений о предоставлении равнозначного жилого помещения и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.13 | Приобретенная площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | - | - | Фактические данные (реестр заключенных контрактов) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками | ед. | - | - | Ведомственная статистика | 31 декабря отчетного года | КСПиОЗ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | - | - | Фактические данные (реестр заключенных контрактов) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма) |  |  |

_____________________________________

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

Приложение № 2 
к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Советская, д. 15 | 350 | 13.02.2017 | расселен | снесен | 589,2 | 6 | 5 | 112,45 |
| 2 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 12 | 351 | 13.02.2017 | расселен | снесен | 490,8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 11 | 453 | 27.02.2017 | расселен | снесен | 179,4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 16 | 491 | 01.03.2017 | расселен | снесен | 512,6 | 2 | 1 | 72,40 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 7 | 895 | 03.04.2017 | 2026 | 2028 | 436,0 | 7 | 5 | 121,20 |
| 6 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 4 | 894 | 03.04.2017 | расселен | снесен | 358,7 | 2 | 1 | 24,70 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 44 | 896 | 03.04.2017 | расселен | снесена надземная часть | 337,1 | 2 | 2 | 83,00 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20 | 897 | 03.04.2017 | расселен | снесен | 498,3 | 11 | 5 | 132,20 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 26 | 1088 | 17.04.2017 | 2027 | 2028 | 504,4 | 25 | 14 | 442,40 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 | 1106 | 18.04.2017 | 2025 | 2027 | 559,9 | 5 | 5 | 139,01 |
| 11 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 2 | 1141 | 20.04.2017 | 2025 | 2026 | 351,7 | 14 | 8 | 178,50 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 2 | 1515 | 22.05.2017 | 2025 | снесена надземная часть | 356,6 | 10 | 3 | 88,78 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 3 | 1516 | 22.05.2017 | расселен | 2026 | 582,4 | 22 | 12 | 411,30 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1518 | 22.05.2017 | расселен | снесен | 370,0 | 4 | 3 | 66,80 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 10 | 1519 | 22.05.2017 | 2026 | 2028 | 413,8 | 15 | 7 | 234,94 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 15 | 1578 | 25.05.2017 | расселен | 2025 | 530,3 | 47 | 17 | 497,61 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21б | 1579 | 25.05.2017 | расселен | 2025 | 597,2 | 36 | 13 | 363,50 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 16 | 1891 | 15.06.2017 | 2026 | 2027 | 351,5 | 18 | 11 | 307,50 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 9 | 1892 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 493,5 | 25 | 11 | 494,10 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 35 | 1894 | 15.06.2017 | 2023 | снесена надземная часть | 350,3 | 6 | 2 | 87,80 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17а | 1895 | 15.06.2017 | 2028 | 2028 | 582,4 | 34 | 14 | 534,87 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17 | 1896 | 15.06.2017 | 2028 | 2028 | 577,5 | 36 | 17 | 508,64 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29А | 2108 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 418,0 | 20 | 10 | 354,91 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 2 | 2109 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 423,7 | 21 | 11 | 345,49 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 9 | 2110 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 597,0 | 39 | 17 | 597,00 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 14 | 2111 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 437,8 | 25 | 17 | 437,80 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 3 | 2126 | 30.06.2017 | 2028 | 2028 | 591,7 | 39 | 15 | 586,71 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2028 | 2028 | 432,6 | 10 | 6 | 150,54 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 22 | 2323 | 13.07.2017 | 2028 | 2028 | 546,3 | 22 | 16 | 509,10 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 429,1 | 7 | 3 | 154,10 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 42 | 2591 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 589,3 | 43 | 17 | 590,60 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 | 2592 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 565,4 | 47 | 21 | 565,40 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 15 | 2784 | 24.08.2017 | 2028 | 2028 | 482,5 | 32 | 16 | 470,25 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 24 | 2905 | 05.09.2017 | 2028 | 2028 | 427,3 | 22 | 8 | 349,34 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 | 3065 | 20.09.2017 | 2025 | 2028 | 516,9 | 2 | 2 | 43,29 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 5 | 5 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 592,6 | 38 | 17 | 571,49 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 34 | 6 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 418,4 | 17 | 7 | 346,45 |
| 38 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 16 | 7 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 876,8 | 38 | 14 | 451,97 |
| 39 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 10 | 297 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 349,2 | 7 | 6 | 149,91 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 51 | 298 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 437,8 | 13 | 6 | 284,67 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 17А | 300 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 418,0 | 18 | 7 | 303,04 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 309,7 | 16 | 11 | 309,70 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13 | 468 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 420,4 | 31 | 11 | 420,40 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 12а | 469 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 354,1 | 15 | 9 | 354,10 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 | 980 | 09.04.2018 | 2028 | 2028 | 492,2 | 11 | 9 | 342,99 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 2028 | 2028 | 477,2 | 32 | 11 | 477,20 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 | 1657 | 05.06.2018 | 2028 | 2028 | 544,3 | 31 | 19 | 528,70 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 2028 | 2028 | 435,5 | 9 | 7 | 321,72 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 38 | 1915 | 25.06.2018 | 2028 | 2028 | 421,7 | 22 | 8 | 421,70 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 13 | 1935 | 28.06.2018 | 2026 | 2028 | 325,0 | 25 | 12 | 325,14 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 35 | 1936 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 580,9 | 33 | 15 | 560,62 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 11 | 1937 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 278,6 | 19 | 8 | 254,80 |
| 53 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 161 | 1938 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 503,1 | 17 | 11 | 434,48 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 438,6 | 15 | 9 | 366,03 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 22 | 2101 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 507,0 | 23 | 12 | 401,40 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 6 | 2102 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 680,9 | 37 | 17 | 618,43 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 8 | 2310 | 26.07.2018 | 2028 | 2028 | 433,2 | 30 | 8 | 433,20 |
| 58 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 11 | 2323 | 27.07.2018 | 2028 | 2028 | 422,6 | 25 | 11 | 364,00 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 11а | 2324 | 27.07.2018 | 2028 | 2028 | 428,3 | 37 | 12 | 428,30 |
| 60 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 11 | 2540 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 490,5 | 18 | 7 | 362,49 |
| 61 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 12 | 2541 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 493,3 | 42 | 8 | 436,20 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 4 | 2897 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 892,1 | 39 | 21 | 683,30 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 22 | 2898 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 472,8 | 17 | 9 | 316,65 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 22 | 3356 | 01.10.2018 | 2028 | 2028 | 504,1 | 20 | 12 | 460,68 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 8 | 3411 | 03.10.2018 | 2028 | 2028 | 515,6 | 23 | 9 | 454,50 |
| 66 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 13 | 3477 | 09.10.2018 | 2028 | 2028 | 537,8 | 43 | 21 | 517,02 |
| 67 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 2 | 3637 | 18.10.2018 | 2028 | 2028 | 593,2 | 26 | 11 | 571,74 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2028 | 2028 | 437,3 | 20 | 8 | 315,40 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 10 | 3759 | 31.10.2018 | 2028 | 2028 | 350,9 | 15 | 10 | 350,90 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29 | 3965 | 19.11.2018 | 2028 | 2028 | 424,5 | 21 | 9 | 424,50 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 39 | 3966 | 19.11.2018 | 2028 | 2028 | 434,4 | 19 | 9 | 386,20 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 6 | 4079 | 27.11.2018 | 2028 | 2028 | 357,9 | 16 | 8 | 313,40 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 44 | 4342 | 13.12.2018 | 2028 | 2028 | 840,4 | 47 | 21 | 785,33 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2028 | 2028 | 935,2 | 38 | 17 | 719,90 |
| 75 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2028 | 2028 | 435,5 | 8 | 5 | 175,00 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 9 | 341 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 349,6 | 3 | 2 | 67,54 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 342 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 661,3 | 33 | 19 | 578,00 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 5 | 343 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 631,3 | 35 | 14 | 606,73 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 16 | 344 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 491,6 | 35 | 10 | 474,75 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 358,9 | 16 | 8 | 358,90 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 22 | 827 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 430,0 | 19 | 8 | 430,00 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 8 | 907 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 491,4 | 20 | 7 | 330,04 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 12 | 908 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 498,4 | 33 | 14 | 498,40 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 32 | 1479 | 23.04.2019 | 2028 | 2028 | 427,4 | 20 | 12 | 427,40 |
| 85 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 9 | 1671 | 15.05.2019 | 2028 | 2028 | 341,5 | 12 | 8 | 320,10 |
| 86 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2028 | 2028 | 421,0 | 6 | 4 | 75,90 |
| 87 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 11 | 2137 | 25.06.2019 | 2028 | 2028 | 493,7 | 21 | 12 | 493,70 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 38 | 3244 | 30.09.2019 | 2028 | 2028 | 434,4 | 23 | 11 | 414,94 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18 | 7 | 10.01.2020 | 2028 | 2028 | 434,0 | 27 | 11 | 391,46 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 6 | 237 | 04.02.2020 | 2028 | 2028 | 499,9 | 20 | 8 | 265,79 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 68 | 431 | 18.02.2020 | 2028 | 2028 | 336,6 | 4 | 3 | 107,66 |
| 92 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2028 | 2028 | 439,5 | 17 | 8 | 342,66 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 70 | 433 | 18.02.2020 | 2028 | 2028 | 337,7 | 6 | 4 | 128,20 |
| 94 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 2 | 2560 | 06.11.2020 | 2028 | 2028 | 437,1 | 13 | 10 | 437,10 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 19 | 28 | 15.01.2021 | 2028 | 2028 | 351,0 | 20 | 9 | 332,74 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 74/5 | 1405 | 26.05.2021 | 2028 | 2028 | 343,0 | 13 | 9 | 343,00 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2028 | 2028 | 436,3 | 14 | 6 | 254,70 |
| 98 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 7 | 1612 | 11.06.2021 | 2028 | 2028 | 352,6 | 24 | 11 | 308,80 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 46 | 2667 | 21.10.2021 | 2028 | 2028 | 347,9 | 17 | 9 | 260,70 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 12/37 | 3428 | 28.12.2021 | 2028 | 2028 | 346,9 | 17 | 9 | 307,54 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 51 | 46 | 17.01.2022 | 2028 | 2028 | 437,4 | 21 | 10 | 437,40 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 | 233 | 02.02.2022 | расселен | снесен | 471,0 | 18 | 6 | 323,60 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 1 | 367 | 16.02.2022 | 2028 | 2028 | 422,1 | 9 | 5 | 168,34 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 49 | 370 | 16.02.2022 | 2028 | 2028 | 432,3 | 19 | 11 | 415,40 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 45 | 500 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 580,1 | 26 | 14 | 580,10 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 33 | 501 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 408,7 | 20 | 9 | 408,70 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 14 | 707 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 901,5 | 35 | 18 | 901,50 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 20 | 708 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 435,5 | 24 | 11 | 418,08 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 37 | 877 | 11.04.2022 | 2028 | 2028 | 173,5 | 9 | 4 | 173,50 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 7 | 890 | 13.04.2022 | 2028 | 2028 | 338,5 | 23 | 11 | 283,16 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 | 1485 | 22.04.2024 | 2028 | 2028 | 631,5 | 38 | 15 | 600,40 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 3 | 4019 | 23.07.2025 | 2028 | 2028 | 365,7 | 26 | 11 | 365,70 |
| 113 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 1 | 2666 | 19.11.2020 | расселен | 2026 | 899,6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 114 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 6 | 2667 | 19.11.2020 | расселен | 2026 | 896,0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 115 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 2 | 150 | 28.01.2021 | расселен | 2026 | 881,9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 116 | г. Мурманск, район Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, д. 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | снесен | 696,1 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | х | 2 363 | 1 108 | 40 432,51 |

*расселение и снос МКД осуществляются в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы.

____________________

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

Приложение № 3 
к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в разные годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2024 | 2027 | 515,00 | 11 | 4 | 171,10 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2024 | 2028 | 432,60 | 5 | 2 | 96,60 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2024 | 2028 | 429,10 | 8 | 3 | 166,40 |
| 4 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2024 | 2028 | 349,20 | 4 | 2 | 87,20 |
| 5 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 16 | 07 | 10.01.2018 | 2024 | 2028 | 876,80 | 24 | 5 | 293,50 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2024 | 2028 | 350,10 | 16 | 6 | 262,90 |
| 7 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2024 | 2027 | 435,50 | 7 | 2 | 65,15 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2024 | 2028 | 349,60 | 7 | 3 | 106,00 |
| 9 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2024 | 2028 | 421,00 | 20 | 5 | 240,40 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2024 | 2028 | 336,60 | 5 | 2 | 41,20 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2024 | 2028 | 439,50 | 1 | 1 | 43,7 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2024 | 2028 | 337,70 | 5 | 1 | 42,00 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2024 | 2028 | 436,30 | 4 | 1 | 60,80 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 34 | 06 | 10.01.2018 | 2024 | 2028 | 418,40 | 2 | 1 | 47,20 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 2024 | 2028 | 437,80 | 6 | 2 | 109,90 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 2024 | 2027 | 435,50 | 2 | 1 | 43,40 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2024 | 2028 | 438,60 | 1 | 1 | 43,60 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2024 | 2028 | 437,30 | 4 | 2 | 121,90 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2024 | 2028 | 935,20 | 2 | 1 | 58,10 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 2024 | 2027 | 528,70 | 4 | 1 | 44,00 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 2024 | 2027 | 437,60 | 3 | 1 | 61,20 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 1 | 367 | 16.02.2022 | 2024 | 2028 | 422,10 | 6 | 2 | 106,10 |
|  | Итого: |  |  |  |  | х | 147 | 49 | 2 312,35 |

_____________________

Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

Региональный проект (далее - муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется.

Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.