Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 14.11.2022 № 3528

(в ред. постановлений от 08.06.2023

№ 2109, от 21.12.2023 № 4478, от               29.03.2024 № 1225, от 19.12.2024 № 4154,

от 31.03.2025 № 1251)

Утверждена

постановлением администрации

города Мурманска

от 21.12.2023 № 4478

Муниципальная программа города Мурманска

«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

| Цель программы | Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – КРГХ). Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» (ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ). Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» (ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ). Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» (ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ). Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» (ответственный исполнитель АВЦП – КРГХ) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 20 570 149,1 тыс. руб., в т.ч.: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 11 657 091,7 тыс. руб., из них: 2023 год – 1 843 770,7 тыс. руб.; 2024 год – 2 089 775,4 тыс. руб.; 2025 год – 1 872 912,1тыс. руб.; 2026 год – 1 940 991,7 тыс. руб.; 2027 год – 1 910 188,3 тыс. руб.; 2028 год – 1 999 453,5 тыс. руб.; областной бюджет (далее – ОБ): 8 413 057,4 тыс. руб., из них: 2023 год – 2 898 400,2 тыс. руб.; 2024 год – 2 141 884,9 тыс. руб.; 2025 год – 790 683,8 тыс. руб.; 2026 год – 1 038 903,7 тыс. руб.; 2027 год – 1 054 354,0 тыс. руб.; 2028 год – 488 830,8 тыс. руб.; федеральный бюджет (далее – ФБ): 500 000,0 тыс. руб., из них: 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 500 000,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | К концу периода реализации программы планируется достичь следующих показателей: 1. Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведены: - реконструкция – 1 ед. (за период с 2023 по 2024 годы); - ремонт – 158 ед. (за период с 2023 по 2028 годы); - капитальный ремонт – 18 ед. (за период с 2023 по 2028 годы). 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (за период с 2023 по 2028 годы) – 12%. 3. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – не более 321 ед. в год к концу периода реализации программы. 4. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 398 чел. в год к концу периода реализации программы. 5. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 6 чел. в год к концу периода реализации программы. 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – не более 50 ед. в год к концу периода реализации программы. 7. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 29 чел. в год к концу периода реализации программы. 8. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства – 100 %. 9. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск, – 1 203 ед. (ежегодно) |
| Ответственный исполнитель программы | КРГХ |
| Соисполнители программы | Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – КО), комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее – КТРиС) |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере

реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия муниципальной программы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, замене дорожных ограждений, модернизации технических средств организации дорожного движения, капитальному ремонту (устройству) сетей наружного освещения, а также содержанию дорог и объектов благоустройства.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной муниципальной программы с максимальной эффективностью.

Таким образом, приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение качества транспортной инфраструктуры;

- совершенствование дорожных условий, предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня благоустройства территории города, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Исходя из указанных приоритетов муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы основными задачами программы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения посредством выполнения ремонта и капитального ремонта, содержания, устройства технических средств дорожного движения, капитального ремонта (устройства), ремонта наружного освещения;

- качественное выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства;

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по реализуемым тарифам в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы»

на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы. Цель муниципальной программы: формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 33,3 | 25,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | КРГХ |
| 0.2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | -1 | 345 | 341 | 337 | 334 | 331 | 327 | 323 | 321 | КРГХ |
| 0.3 | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 426 | 420 | 417 | 414 | 409 | 405 | 401 | 398 | КРГХ |
| 0.4 | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | КРГХ |
| 0.5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | -1 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | КРГХ, КО |
| 0.6 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | КРГХ, КО |
| 0.7 | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | 0 | 66,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КРГХ |
| 0.8 | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 1662 | 1203 | 1203 | 1611 | 1000 | 1000 | 1203 | 1203 | КРГХ |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры». Цель подпрограммы 1: повышение качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | КРГХ |
| 1.3 | Количество капитально отремонтированных перекрестков | ед. | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дорог | ед. | 0 | 20 | 22 | 2 | 24 | 10 | 21 | 22 | 22 | КРГХ |
| 1.5 | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | 0 | 26 | 29 | 18 | 27 | - | - | - | - | КРГХ |
| 1.6 | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | КРГХ |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма». Цель подпрограммы 2: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов | ед. | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | КРГХ |
| 2.2 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | +1 | 0 | 10 | 12 | 12 | 8 | 30 | 35 | 40 | КРГХ |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | +1 | 192 | 604 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | КРГХ, КО |
| 2.4 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки | кв.м | 0 | 28949,4 | 28949,4 | 30491,3 | 31053,9 | 31053,9 | 31053,9 | 30491,3 | 30491,3 | КРГХ |
| 2.5 | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | КО |
| 2.6 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | КРГХ |
| 2.7 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком | ед. | 0 | - | 49 | 28 | 42 | - | - | - | - | КРГХ |
| 2.8 | Протяженность устроенных барьерных ограждений | п.м | 0 | - | - | 887,0 | - | - | - | - | - | КРГХ |
| 2.9 | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений | п.м | 0 | - | 2122,07 | 500,0 | 538,0 | - | - | - | - | КРГХ |
| 2.10 | Устройство остановочных пунктов | ед. | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | КРГХ |
| 2.11 | Количество установленных светильников | ед. | 0 | - | 281 | 228 | - | - | - | - | - | КРГХ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства». Цель подпрограммы 3: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 0 | 190,99 | 206,29 | 213,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 213,7 | КРГХ |
| 3.2 | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | 0 | 7831 | 7992 | 8501 | 8785 | 9040 | 9040 | 9040 | 8501 | КРГХ |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | 0 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | КРГХ |
| 3.4 | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 0 | 574,57 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | КРГХ |
| 3.5 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища | тыс. кВт.ч | 0 | 12363,6/ 216,2 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | КРГХ |
| 3.6 | Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) | тыс. кв.м | 0 | 161,4/663,2 | 161,4/663,2 | 161,4/663,2 | 161,9/646,0 | 161,9/646,0 | 161,9/646,0 | 161,9/646,0 | 161,4/663,2 | КРГХ |
| 3.7 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | 0 | 378 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | КРГХ |
| 3.8 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | 0 | 33 | 41 | - | - | - | - | - | 70 | КРГХ |
| 3.9 | Количество установленных датчиков освещения | шт. | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | КРГХ |
| 3.10 | Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Гелиос» | шт. | 0 | - | - | 69 | - | - | - | - | - | КРГХ |
| 3.11 | Количество установленных/ замененных светильников | шт. | 0 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | КРГХ |
| 3.12 | Количество замененных аварийных опор наружного освещения | ед. | 0 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | КРГХ |
| 3.13 | Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения | ед. | 0 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | КРГХ |
| 3.14 | Объем закупленного материала для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль) | тыс. т | 0 | - | - | - | 16,7 | - | - | - | - | КРГХ |
| 3.15 | Доля отремонтированной уборочной техники | % | 0 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | КРГХ |
| 3.16 | Количество приобретенной техники и средств малой механизации | шт. | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | КРГХ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения». Цель подпрограммы 4: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | КРГХ |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска». Цель подпрограммы 5: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Программы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименование показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | 2023-2024 | КРГХ, КТРиС | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.1. Количество реконструированных объектов/ количество реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог. 1.6. Количество разработанной проектной документации |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.2. Количество капитально отремонтированных дорог 1.3. Количество капитально отремонтированных перекрестков |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.4. Количество отремонтированных дорог |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие: «Обеспечение транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства» | 2025-2028 | КРГХ | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.6. Количество разработанной проектной документации |
| П 1.1 | Проект «Региональный проект «Дорожная сеть» | 2023-2024 | КРГХ | Региональный проект | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
| П 1.2 | Проект «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 2025-2028 | КРГХ | Региональный проект | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
| П 1.2.1 | Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | 2025-2028 | КРГХ | Региональный проект | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | КО, УМВД России по г. Мурманску | - | 0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 0.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 2.3. Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма. 2.5. Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | 2023-2028 | КРГХ |  | 0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 0.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 2.1. Количество устроенных/ приведенных в соответствии с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов. 2.2. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением. 2.4. Площадь нанесенной/ восстановленной дорожной разметки. 2.6. Количество установленных искусственных дорожных неровностей. 2.7. Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком. 2.8. Протяженность устроенных барьерных ограждений. 2.9. Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений. 2.10. Устройство остановочных пунктов. 2.11. Количество установленных светильников |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 3.1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании. 3.2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании. 3.14. Объем закупленного материала для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль). 3.15. Доля отремонтированной уборочной техники. 3.16. Количество приобретенной техники и средств малой механизации |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 3.3. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании. 3.4. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании. 3.5. Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища. 3.6. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето). 3.7. Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 3.8. Количество установленных опор наружного освещения. 3.9. Количество установленных датчиков освещения. 3.10. Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Гелиос». 3.11. Количество установленных/ замененных светильников. 3.12. Количество замененных аварийных опор наружного освещения. 3.13. Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 2023-2028 | КРГХ, АО «Электротранс-порт» | - | 0.8. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск. 4.1. Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | 2023-2028 | КРГХ | - | - |

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 20 570 149,1 | 4 742 170,9 | 4 231 660,3 | 3 163 595,9 | 2 979 895,4 | 2 964 542,3 | 2 488 284,3 |  |
|  |  |  | МБ | 11 657 091,7 | 1 843 770,7 | 2 089 775,4 | 1 872 912,1 | 1 940 991,7 | 1 910 188,3 | 1 999 453,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 8 413 057,4 | 2 898 400,2 | 2 141 884,9 | 790 683,8 | 1 038 903,7 | 1 054 354,0 | 488 830,8 |  |
|  |  |  | ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 20 568 691,3 | 4 741 913,1 | 4 231 420,3 | 3 163 355,9 | 2 979 655,4 | 2 964 302,3 | 2 488 044,3 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 11 655 633,9 | 1 843 512,9 | 2 089 535,4 | 1 872 672,1 | 1 940 751,7 | 1 909 948,3 | 1 999 213,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 8 413 057,4 | 2 898 400,2 | 2 141 884,9 | 790 683,8 | 1 038 903,7 | 1 054 354,0 | 488 830,8 |  |
|  |  |  | ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 17,8 | 17,8 | - | - | - | - | - | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 17,8 | 17,8 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | КО |
|  |  |  | МБ | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2023-2028 | Всего | 7 686 452,0 | 2 555 591,0 | 1 847 023,6 | 1 188 521,8 | 600 000,0 | 600 000,0 | 895 315,6 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 965 609,4 | 89 689,5 | 130 740,3 | 147 521,8 | 60 000,0 | 60 000,0 | 477 657,8 |  |
|  |  |  | ОБ | 6 220 842,6 | 2 465 901,5 | 1 716 283,3 | 541 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | 417 657,8 |  |
|  |  |  | ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | 2023-2024 | Всего | 1 695 805,8 | 1 547 137,3 | 148 668,5 | - | - | - | - | КРГХ, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 1 818,4 | 511,0 | 1 307,4 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ОБ | 1 693 987,4 | 1 546 626,3 | 147 361,1 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Всего | 696 952,0 | 150 775,1 | 395 976,9 | - | - | - | 150 200,0 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 128 988,3 | 19 255,9 | 34 632,4 | - | - | - | 75 100,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 567 963,7 | 131 519,2 | 361 344,5 | - | - | - | 75 100,0 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Всего | 1 740 354,8 | 253 081,0 | 699 114,7 | 43 043,5 | - | - | 745 115,6 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 482 463,3 | 5 325,0 | 31 537,0 | 43 043,5 | - | - | 402 557,8 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 257 891,5 | 247 756,0 | 667 577,7 | - | - | - | 342 557,8 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства» | 2025-2028 | Всего | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.1 | Проект «Региональный проект «Дорожная сеть» | 2023-2024 | Всего | 1 207 861,1 | 604 597,6 | 603 263,5 | - | - | - | - | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 127 861,1 | 64 597,6 | 63 263,5 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| П 1.1.1 | Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | 2023-2024 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | КРГХ |
|  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| П 1.2 | Проект «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 2025-2028 | Всего | 2 343 478,3 | - | - | 1 143 478,3 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 222 478,3 | - | - | 102 478,3 | 60 000,0 | 60 000,0 | - |  |
|  |  |  | ОБ | 1 621 000,0 | - | - | 541 000,0 | 540 000,0 | 540 000,0 | - |  |
|  |  |  | ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| П 1.2.1 | Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | 2025-2028 | Всего | 543 478,3 | - | - | 543 478,3 | - | - | - | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 42 478,3 | - | - | 42 478,3 | - | - | - |  |
|  |  |  | ОБ | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | Всего | 204 289,8 | 95 617,3 | 53 740,1 | 44 983,1 | 2 983,10 | 2 983,10 | 3 983,1 | КРГХ, КО, УМВД России по г. Мурманску |
|  |  |  | МБ | 85 594,2 | 49 800,2 | 20 861,6 | 4 983,1 | 2 983,10 | 2 983,10 | 3 983,1 |  |
|  |  |  | ОБ | 118 695,6 | 45 817,1 | 32 878,5 | 40 000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | Всего | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | КО, УМВД России по г. Мурманску |
|  |  |  | МБ | 1 440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | 2023-2028 | Всего | 202 849,8 | 95 377,3 | 53 500,1 | 44 743,1 | 2 743,1 | 2 743,1 | 3 743,1 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 84 154,2 | 49 560,2 | 20 621,6 | 4 743,1 | 2 743,1 | 2 743,1 | 3 743,1 |  |
|  |  |  | ОБ | 118 695,6 | 45 817,1 | 32 878,5 | 40 000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | 2023-2028 | Всего | 12 210 412,2 | 2 008 560,6 | 2 242 084,7 | 1 856 281,7 | 2 303 101,8 | 2 287 747,7 | 1 512 635,7 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 10 137 206,9 | 1 621 926,0 | 1 849 410,8 | 1 646 652,9 | 1 804 254,2 | 1 773 450,8 | 1 441 512,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 2 073 205,3 | 386 634,6 | 392 673,9 | 209 628,8 | 498 847,6 | 514 296,9 | 71 123,5 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | 2023-2028 | Всего | 9 586 988,5 | 1 484 959,8 | 1 684 446,7 | 1 458 918,9 | 1 927 068,6 | 1 956 816,1 | 1 074 778,4 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 7 808 341,1 | 1 213 750,3 | 1 399 782,1 | 1 249 290,1 | 1 428 221,0 | 1 442 519,2 | 1 074 778,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 778 647,4 | 271 209,5 | 284 664,6 | 209 628,8 | 498 847,6 | 514 296,9 | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | 2023-2028 | Всего | 2 510 643,8 | 509 638,4 | 540 367,5 | 397 362,8 | 376 033,2 | 330 931,6 | 356 310,3 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 2 272 475,8 | 401 194,5 | 440 993,4 | 397 362,8 | 376 033,2 | 330 931,6 | 325 960,3 |  |
|  |  |  | ОБ | 238 168,0 | 108 443,9 | 99 374,1 | - | - | - | 30 350,0 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | 2023-2028 | Всего | 112 779,9 | 13 962,4 | 17 270,5 | - | - | - | 81 547,0 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 56 390,0 | 6 981,2 | 8 635,3 | - | - | - | 40 773,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 56 389,9 | 6 981,2 | 8 635,2 | - | - | - | 40 773,5 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | 2023-2028 | Всего | 219,9 | 22,1 | 40,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 42,4 | КРГХ, АО «Электротранс-порт» |
|  |  |  | МБ | 219,9 | 22,1 | 40,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 42,4 |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 2023-2028 | Всего | 219,9 | 22,1 | 40,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 42,4 | КРГХ, АО «Электротранс-порт |
|  |  |  | МБ | 219,9 | 22,1 | 40,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 42,4 |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 468 775,2 | 82 379,9 | 88 771,6 | 73 771,0 | 73 772,10 | 73 773,1 | 76 307,5 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 468 461,3 | 82 332,9 | 88 722,4 | 73 716,0 | 73 716,00 | 73 716,0 | 76 258,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 313,9 | 47,0 | 49,2 | 55,0 | 56,10 | 57,1 | 49,5 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | 2023-2028 | Всего | 468 775,2 | 82 379,9 | 88 771,6 | 73 771,0 | 73 772,10 | 73 773,1 | 76 307,5 | КРГХ |
|  |  |  | МБ | 468 461,3 | 82 332,9 | 88 722,4 | 73 716,0 | 73 716,00 | 73 716,0 | 76 258,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 313,9 | 47,0 | 49,2 | 55,0 | 56,10 | 57,1 | 49,5 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |