Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 14.11.2022 № 3528

(в ред. постановлений от 08.06.2023

№ 2109, от 21.12.2023 № 4478, от 29.03.2024 № 1225, от 19.12.2024 № 4154,

от 31.03.2025 № 1251, от 19.12.2025 № 7263)

Утверждена

постановлением администрации

города Мурманска

от 21.12.2023 № 4478

Муниципальная программа города Мурманска

«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»  (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – КРГХ).  Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» (ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ).  Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» (ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ).  Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»  (ответственный исполнитель подпрограммы – КРГХ).  Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»  (ответственный исполнитель АВЦП – КРГХ) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 21 546 899,0 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 12 294 138,6 тыс. руб., из них:  2023 год – 1 843 770,7 тыс. руб.;  2024 год – 2 089 775,4 тыс. руб.;  2025 год – 2 467 925,5 тыс. руб.;  2026 год – 1 940 991,7 тыс. руб.;  2027 год – 1 952 221,8 тыс. руб.;  2028 год – 1 999 453,5 тыс. руб.;  областной бюджет (далее – ОБ): 8 752 760,4 тыс. руб., из них:  2023 год – 2 898 400,2 тыс. руб.;  2024 год – 2 141 884,9 тыс. руб.;  2025 год – 1 130 386,8 тыс. руб.;  2026 год – 1 038 903,7 тыс. руб.;  2027 год – 1 054 354,0 тыс. руб.;  2028 год – 488 830,8 тыс. руб.;  федеральный бюджет (далее – ФБ): 500 000,0 тыс. руб., из них:  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 500 000,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | К концу периода реализации программы планируется достичь следующих показателей:  1. Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведены:  - реконструкция – 1 ед. (за период с 2023 по 2024 годы);  - ремонт – 155 ед. (за период с 2023 по 2028 годы);  - капитальный ремонт – 18 ед. (за период с 2023 по 2028 годы).  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (за период с 2023 по 2028 годы) – 12%.  3. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – не более 321 ед. в год к концу периода реализации программы.  4. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 398 чел. в год к концу периода реализации программы.  5. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 6 чел. в год к концу периода реализации программы.  6. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – не более 50 ед. в год к концу периода реализации программы.  7. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – не более 29 чел. в год к концу периода реализации программы.  8. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства – 100 %.  9. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск, – 1 203 ед. (ежегодно) |
| Ответственный исполнитель программы | КРГХ |
| Соисполнители программы | Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – КО), комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее – КТРиС) |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере

реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия муниципальной программы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, замене дорожных ограждений, модернизации технических средств организации дорожного движения, капитальному ремонту (устройству) сетей наружного освещения, а также содержанию дорог и объектов благоустройства.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной муниципальной программы с максимальной эффективностью.

Таким образом, приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение качества транспортной инфраструктуры;

- совершенствование дорожных условий, предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня благоустройства территории города, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Исходя из указанных приоритетов муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы основными задачами программы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения посредством выполнения ремонта и капитального ремонта, содержания, устройства технических средств дорожного движения, капитального ремонта (устройства), ремонта наружного освещения;

- качественное выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства;

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по реализуемым тарифам в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы»

на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направ-ленность показате-ля | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | 2028 год |
| факт | | оценка | | план | | план | | план | | план | | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы.  Цель муниципальной программы: формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | | 33,3 | | 25,0 | | 20,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | КРГХ |
| 0.2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | -1 | | 345 | | 341 | | 337 | | 334 | | 331 | | 327 | | 323 | 321 | КРГХ |
| 0.3 | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | | 426 | | 420 | | 417 | | 414 | | 409 | | 405 | | 401 | 398 | КРГХ |
| 0.4 | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | | 9 | | 8 | | 7 | | 7 | | 8 | | 6 | | 6 | 6 | КРГХ |
| 0.5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | -1 | | 63 | | 60 | | 57 | | 55 | | 53 | | 52 | | 51 | 50 | КРГХ, КО |
| 0.6 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | | 45 | | 42 | | 39 | | 36 | | 36 | | 31 | | 30 | 29 | КРГХ, КО |
| 0.7 | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | 0 | | 66,1 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | КРГХ |
| 0.8 | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | | 1662 | | 1203 | | 1203 | | 1611 | | 1100 | | 1000 | | 1203 | 1203 | КРГХ |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры».  Цель подпрограммы 1: повышение качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов | шт. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | КТРиС |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | 0 | | 2 | | 1 | | 5 | | 2 | | - | | - | | - | 3 | КРГХ |
| 1.3 | Количество капитально отремонтированных перекрестков | ед. | 0 | | - | | - | | - | | 4 | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 1.4 | Количество отремонтированных дорог | ед. | 0 | | 20 | | 22 | | 2 | | 24 | | 16 | | 21 | | 22 | 22 | КРГХ |
| 1.5 | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | 0 | | 26 | | 29 | | 18 | | 27 | | 10 | | 3 | | - | - | КРГХ |
| 1.6 | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | | - | | - | | 1 | | 4 | | 1 | | - | | - | - | КРГХ |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма».  Цель подпрограммы 2: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов | ед. | 0 | | 7 | | 7 | | 12 | | 8 | | 8 | | 7 | | 7 | 7 | КРГХ |
| 2.2 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | +1 | | 0 | | 10 | | 12 | | 12 | | - | | 30 | | 35 | 40 | КРГХ |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | +1 | | 192 | | 604 | | 610 | | 615 | | 620 | | 625 | | 630 | 635 | КРГХ, КО |
| 2.4 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки | кв.м | 0 | | 28949,4 | | 28949,4 | | 30491,3 | | 31053,9 | | 31530,8 | | 31053,9 | | 30491,3 | 30491,3 | КРГХ |
| 2.5 | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | 0 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | - | | 4 | | 4 | 4 | КО |
| 2.6 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | | 6 | | 7 | | 6 | | 10 | | 9 | | 5 | | 5 | 5 | КРГХ |
| 2.7 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком | ед. | 0 | | - | | 49 | | 28 | | 42 | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 2.8 | Протяженность устроенных барьерных ограждений | п.м | 0 | | - | | - | | 887,0 | | - | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 2.9 | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений | п.м | 0 | | - | | 2122,07 | | 500,0 | | 538,0 | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 2.10 | Устройство остановочных пунктов | ед. | 0 | | - | | - | | 4 | | - | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 2.11 | Количество установленных светильников | ед. | 0 | | - | | 281 | | 228 | | - | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 2.12 | Количество созданных на базе образовательных учреждений детских площадок по безопасности дорожного движения. | ед. | 0 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | КО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства».  Цель подпрограммы 3: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 0 | | 190,99 | | 206,29 | | 213,7 | | 221,7 | | 220,5 | | 221,7 | | 221,7 | 213,7 | КРГХ |
| 3.2 | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | 0 | | 7831 | | 7992 | | 8501 | | 8785 | | 9040 | | 9040 | | 9040 | 8501 | КРГХ |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | 0 | | 16 | | 17 | | 17 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | 17 | КРГХ |
| 3.4 | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 0 | | 574,57 | | 557,3 | | 557,3 | | 557,3 | | 555,2 | | 557,3 | | 557,3 | 557,3 | КРГХ |
| 3.5 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища | тыс. кВт.ч | 0 | | 12363,6/ 216,2 | | 12950,0/ 584,8 | | 12950,0/ 584,8 | | 12950,0/ 584,8 | | 6500,0/ 401,0 | | 12950,0/ 584,8 | | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | КРГХ |
| 3.6 | Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) | тыс. кв.м | 0 | | 161,4/  663,2 | | 161,4/  663,2 | | 161,4/  663,2 | | 161,9/  646,0 | | 166,0/  659,1 | | 161,9/  646,0 | | 161,9/  646,0 | 161,4/  663,2 | КРГХ |
| 3.7 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | 0 | | 378 | | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | | 361 | 361 | КРГХ |
| 3.8 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | 0 | | 33 | | 41 | | - | | - | | 25 | | - | | - | 70 | КРГХ |
| 3.9 | Количество установленных датчиков освещения | шт. | 0 | | - | | - | | 12 | | - | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.10 | Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Гелиос» | шт. | 0 | | - | | - | | 69 | | - | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.11 | Количество установленных/ замененных светильников | шт. | 0 | | - | | - | | 30 | | 30 | | 27 | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.12 | Количество замененных аварийных опор наружного освещения | ед. | 0 | | - | | - | | - | | 30 | | 2 | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.13 | Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения | ед. | 0 | | - | | - | | - | | 6 | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.14 | Объем закупленного материала для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль) | тыс. т | 0 | | - | | - | | - | | 16,7 | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.15 | Доля отремонтированной уборочной техники | % | 0 | | - | | - | | - | | 30 | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.16 | Количество приобретенной техники и средств малой механизации | шт. | 0 | | - | | - | | - | | 4 | | - | | - | | - | - | КРГХ |
| 3.17 | Количество отремонтированных подъездных путей к общеобразовательным учреждениям | ед. | 0 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - | - | КРГХ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения».  Цель подпрограммы 4: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 0 | 19 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | КРГХ |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска».  Цель подпрограммы 5: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Программы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименование показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | 2023-2028 | КРГХ, КТРиС | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  1.1. Количество реконструированных объектов/ количество реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог.  1.6. Количество разработанной проектной документации |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  1.2. Количество капитально отремонтированных дорог  1.3. Количество капитально отремонтированных перекрестков |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  1.4. Количество отремонтированных дорог |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие: «Обеспечение транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства» | 2025-2028 | КРГХ | - | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  1.6. Количество разработанной проектной документации |
| П 1.1 | Проект «Региональный проект «Дорожная сеть» | 2023-2024 | КРГХ | Региональный проект | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
| П 1.2 | Проект «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 2025-2028 | КРГХ | Региональный проект | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  1.4. Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | **-** | **-** | **-** |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | КО,  УМВД России по  г. Мурманску | - | 0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.  0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.  0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.  0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.  0.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.  2.3. Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма.  2.5. Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей.  2.12. Количество созданных на базе образовательных учреждений детских площадок по безопасности дорожного движения |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | 2023-2028 | КРГХ |  | 0.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.  0.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.  0.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.  0.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.  0.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.  2.1. Количество устроенных/ приведенных в соответствии с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов.  2.2. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением.  2.4. Площадь нанесенной/ восстановленной дорожной разметки.  2.6. Количество установленных искусственных дорожных неровностей.  2.7.Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком.  2.8. Протяженность устроенных барьерных ограждений.  2.9. Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений.  2.10. Устройство остановочных пунктов.  2.11. Количество установленных светильников |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.  3.1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании.  3.2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании.  3.14. Объем закупленного материала для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль).  3.15. Доля отремонтированной уборочной техники.  3.16. Количество приобретенной техники и средств малой механизации |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.  3.3. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании.  3.4. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании.  3.5. Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища.  3.6. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето).  3.7. Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг.  3.17. Количество отремонтированных подъездных путей к общеобразовательным учреждениям |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | 2023-2028 | КРГХ | - | 0.7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.  3.8. Количество установленных опор наружного освещения.  3.9. Количество установленных датчиков освещения.  3.10. Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Гелиос».  3.11. Количество установленных/ замененных светильников.  3.12. Количество замененных аварийных опор наружного освещения.  3.13. Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | 2023-2028 | **-** | **-** | **-** |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 2023-2028 | КРГХ,  АО «Электротранс-порт» | - | 0.8. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск.  4.1. Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | 2023-2028 | КРГХ | - | - |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполн-итель, заказчик | Проект-ная мощ-ность | Сроки и этапы выполне-ния работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/  источ-ник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы | | | | | | Всего | 2 232 744,0 | 1 652 547,3 | 406 130,4 | 86 928,6 | 45 104,2 | 42 033,5 | - |
| МБ | 169 191,1 | 23 244,0 | 39 709,1 | 19 100,3 | 45 104,2 | 42 033,5 | - |
| ОБ | 2 063 552,9 | 1 629 303,3 | 366 421,3 | 67 828,3 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича –  ул. Шмидта – ул. Траловая –  ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с двух до четырех на участках улично-дорожной сети – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала) г. Мурманска | ММБУ «Управ-ление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»), КРГХ | - | 2023 | 2529521,3 (предвари-тельная стоимость, ведется разработка ПСД) | Всего | 1497796,0 | 1497796,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 1497796,0 | 1497796,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Подгорной, от примыкания с  ул. Фестивальной до дома 92 по  ул. Подгорной | ММБУ «УДХ», КРГХ | 1,144 км | 2023-2025 | 272025,3 | Всего | 286 069,2 | 62 803,3 | 209 222,0 | 14 043,9 | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 286 069,2 | 62 803,3 | 209 222,0 | 14 043,9 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего, от примыкания с  ул. Капитана Копытова до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина | ММБУ «УДХ», КРГХ | 0,454 км | 2023-2024 | 101 291,6 | Всего | 101 291,6 | 32 026,8 | 69 264,8 | - | - | - | - |
| МБ | 50 645,8 | 16 013,4 | 34 632,4 | - | - | - | - |
| ОБ | 50 645,8 | 16 013,4 | 34 632,4 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт проезда Серпантина | ММБУ «УДХ», КРГХ | 0,65 км | 2023-2024 | 69609,0 | Всего | 69 609,0 | 42 311,0 | 27 298,0 | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 69 609,0 | 42 311,0 | 27 298,0 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт пешеходной связи по ул. Туристов вдоль прогимназии № 61 | ММБУ «УДХ», КРГХ | 0,17 км | 2023 | 7295,0 | Всего | 7 295,0 | 7 295,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 73,0 | 73,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 7 222,0 | 7 222,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт проезда от дома 43 до дома 2 по ул. Траловой в части устройства пешеходной связи и наружного освещения | ММБУ «УДХ», КРГХ | 90 п.м | 2024 | 7002,6 | Всего | 7 002,6 | - | 7 002,6 | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 7 002,6 | - | 7 002,6 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев –  ул. Алексея Хлобыстова | ММБУ «УДХ», КРГХ | 2001,0 кв.м | 2024-2025 | 18129,1 | Всего | 30 819,6 | - | 18 129,1 | 12 690,5 | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 30 819,6 | - | 18 129,1 | 12 690,5 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев –  ул. Юрия Гагарина | ММБУ «УДХ», КРГХ | 362,0 кв.м | 2024 | 9431,0 | Всего | 9 431,0 | - | 9 431,0 | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 9 431,0 | - | 9 431,0 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича | ММБУ «УДХ», КРГХ | 5510,0 кв.м | 2024-2025 | 32672,9 | Всего | 55 357,4 | - | 32 672,9 | 22 684,5 | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 55 357,4 | - | 32 672,9 | 22 684,5 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Устройство регулируемых пешеходных переходов на перекрестке просп. Ленина –  ул. Профсоюзов | ММБУ «УДХ», КРГХ | 46,0 кв.м | 2024 | 7716,4 | Всего | 7 716,4 | - | 7 716,4 | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 7 716,4 | - | 7 716,4 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с устройством барьерных ограждений, ограничивающих устройств | ММБУ «УДХ», КРГХ | 2250,0 п.м | 2024-2025 | 15240,0 | Всего | 33 649,5 | - | 15 240,1 | 18 409,4 | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 33 649,5 | - | 15 240,1 | 18 409,4 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев» | ММКУ «УКС», КТРиС | - | 2027 | 42033,5 | Всего | 42 033,5 | - | - | - | - | 42 033,5 | - |
| МБ | 42 033,5 | - | - | - | - | 42 033,5 | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт светофорных объектов | ММБУ «Центр организа-ции дорожного движения» (далее – ММБУ «ЦОДД»), КРГХ | 2 ед. | 2023 | 6315,2 | Всего | 6 315,2 | 6 315,2 | - | - | - | - | - |
| МБ | 3 157,6 | 3 157,6 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 3 157,6 | 3 157,6 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2026 | 20000,0 | Всего | 20 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | - | - |
| МБ | 20 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство площадки для временного складирования снега | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2023, 2025 | 5000,0 | Всего | 5 000,0 | 4 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - |
| МБ | 5 000,0 | 4 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2026 | 25104,2 | Всего | 25 104,2 | - | - | - | 25 104,2 | - | - |
| МБ | 25 104,2 | - | - | - | 25 104,2 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт пешеходной связи в районе дома 13 по ул. Бочкова | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2024 | 3106,5 | Всего | 3 106,5 | - | 3 106,5 | - | - | - | - |
| МБ | 1 553,2 | - | 1 553,2 | - | - | - | - |
| ОБ | 1 553,3 | - | 1 553,3 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт, ремонт лестниц, установка перил, колясочных спусков | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2024-2025 | 27047,0 | Всего | 25 147,3 | - | 7 047,0 | 18 100,3 | - | - | - |
| МБ | 21 623,8 | - | 3 523,5 | 18 100,3 | - | - | - |
| ОБ | 3 523,5 | - | 3 523,5 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов)

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования  город Мурманск (тыс. руб.) | | | | | | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт | План/ оценка/ факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Освобождение от подлежащей уплате суммы налога (на 96,67%) по земельному налогу в отношении земельных участков организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | 7 210,0 | Решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск» | Предоставление мер налогового стимулирования направлено на достижение значения установленного целевого показателя «Количество билетов, проданных с предоставление льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск» |

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/ источ-ник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 21 546 899,0 | 4742170,9 | 4231660,3 | 4 098 312,3 | 2 979 895,4 | 3 006 575,8 | 2 488 284,3 |  |
| МБ | 12 294 138,6 | 1843770,7 | 2089775,4 | 2 467 925,5 | 1 940 991,7 | 1 952 221,8 | 1 999 453,5 |
| ОБ | 8 752 760,4 | 2898400,2 | 2141884,9 | 1 130 386,8 | 1 038 903,7 | 1 054 354,0 | 488 830,8 |
| ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 21 503 407,7 | 4741913,1 | 4231420,3 | 4 098 072,3 | 2 979 655,4 | 2 964 302,3 | 2 488 044,3 | КРГХ |
| МБ | 12 250 647,3 | 1843512,9 | 2089535,4 | 2 467 685,5 | 1 940 751,7 | 1 909 948,3 | 1 999 213,5 |
| ОБ | 8 752 760,4 | 2898400,2 | 2141884,9 | 1 130 386,8 | 1 038 903,7 | 1 054 354,0 | 488 830,8 |
| ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска | 2023-2027 | Всего | 42051,3 | 17,8 | - | - | - | 42 033,5 | - | КТРиС |
| МБ | 42051,3 | 17,8 | - | - | - | 42033,5 | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 1440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | КО |
| МБ | 1440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2023-2028 | Всего | 8 097 718,0 | 2555591,0 | 1847023,6 | 1 557 754,3 | 600000,0 | 642033,5 | 895315,6 | КРГХ |
| МБ | 988 753,7 | 89689,5 | 130740,3 | 128 632,6 | 60000,0 | 102 033,5 | 477657,8 |
| ОБ | 6 608 964,3 | 2465901,5 | 1716283,3 | 929 121,7 | 540000,0 | 540 000,0 | 417657,8 |
| ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | 2023-2027 | Всего | 1 750 397,2 | 1547137,3 | 148668,5 | 12 557,9 | - | 42 033,5 | - | КРГХ, КТРиС |
| МБ | 43 977,4 | 511,0 | 1307,4 | 125,5 | - | 42033,5 | - |
| ОБ | 1 706 419,8 | 1546626,3 | 147361,1 | 12 432,4 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Всего | 793 949,0 | 150775,1 | 395976,9 | 96 997,0 | - | - | 150200,0 | КРГХ |
| МБ | 138 451,8 | 19255,9 | 34632,4 | 9 463,5 | - | - | 75100,0 |
| ОБ | 655 497,2 | 131519,2 | 361344,5 | 87 533,5 | - | - | 75100,0 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2023-2028 | Всего | 2 001 771,4 | 253081,0 | 699114,7 | 304 460,1 | - | - | 745115,6 | КРГХ |
| МБ | 455 724,1 | 5325,0 | 31537,0 | 16 304,3 | - | - | 402557,8 |
| ОБ | 1 546 047,3 | 247756,0 | 667577,7 | 288 155,8 | - | - | 342557,8 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства» | 2025 | Всего | 261,0 |  |  | 261,0 |  |  |  | КРГХ |
| МБ | 261,0 |  |  | 261,0 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.1 | Проект «Региональный проект «Дорожная сеть» | 2023-2024 | Всего | 1207861,1 | 604597,6 | 603263,5 | - | - | - | - | КРГХ |
| МБ | 127861,1 | 64597,6 | 63263,5 | - | - | - | - |
| ОБ | 1080000,0 | 540000,0 | 540000,0 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| П 1.2 | Проект «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 2025-2027 | Всего | 2 343 478,3 | - | - | 1 143 478,3 | 600000,0 | 600000,0 | - | КРГХ |
| МБ | 222 478,3 | - | - | 102 478,3 | 60 000,0 | 60 000,0 | - |
| ОБ | 1 621 000,0 | - | - | 541 000,0 | 540000,0 | 540000,0 | - |
| ФБ | 500 000,0 | - | - | 500 000,0 | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | Всего | 205 667,7 | 95617,3 | 53740,1 | 46 361,0 | 2983,1 | 2983,1 | 3983,1 | КРГХ, КО, УМВД России по г. Мурманску |
| МБ | 86 972,1 | 49800,2 | 20861,6 | 6 361,0 | 2983,1 | 2983,1 | 3983,1 |
| ОБ | 118 695,6 | 45817,1 | 32878,5 | 40 000,0 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | 2023-2028 | Всего | 1440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | КО, УМВД России по г. Мурманску |
| МБ | 1440,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | 2023-2028 | Всего | 204 227,7 | 95377,3 | 53500,1 | 46 121,0 | 2743,1 | 2743,1 | 3743,1 | КРГХ |
| МБ | 85 532,1 | 49560,2 | 20621,6 | 6 121,0 | 2743,1 | 2743,1 | 3743,1 |
| ОБ | 118 695,6 | 45817,1 | 32878,5 | 40 000,0 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | 2023-2028 | Всего | 12 766 060,5 | 2008560,6 | 2242084,7 | 2 411 930,0 | 2303101,8 | 2287747,7 | 1512635,7 | КРГХ |
| МБ | 10 741 273,9 | 1621926,0 | 1849410,8 | 2 250 719,9 | 1804254,2 | 1773450,8 | 1441512,2 |
| ОБ | 2 024 786,6 | 386634,6 | 392673,9 | 161 210,1 | 498847,6 | 514296,9 | 71123,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | 2023-2028 | Всего | 10 046 461,8 | 1484959,8 | 1684446,7 | 1 918 392,2 | 1927068,6 | 1956816,1 | 1074778,4 | КРГХ |
| МБ | 8 320 927,1 | 1213750,3 | 1399782,1 | 1 761 876,1 | 1428221,0 | 1442519,2 | 1074778,4 |
| ОБ | 1 725 534,7 | 271209,5 | 284664,6 | 156 516,1 | 498847,6 | 514296,9 | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | 2023-2028 | Всего | 2 601 755,0 | 509638,4 | 540367,5 | 488 474,0 | 376033,2 | 330931,6 | 356310,3 | КРГХ |
| МБ | 2 361 424,9 | 401194,5 | 440993,4 | 486 311,9 | 376033,2 | 330931,6 | 325960,3 |
| ОБ | 240 330,1 | 108443,9 | 99374,1 | 2 162,1 | - | - | 30350,0 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | 2023-2028 | Всего | 117 843,7 | 13962,4 | 17270,5 | 5 063,8 | - | - | 81547,0 | КРГХ |
| МБ | 58 921,9 | 6981,2 | 8635,3 | 2 531,9 | - | - | 40773,5 |
| ОБ | 58 921,8 | 6981,2 | 8635,2 | 2 531,9 | - | - | 40773,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | 2023-2028 | Всего | 211,6 | 22,1 | 40,3 | 30,0 | 38,4 | 38,4 | 42,4 | КРГХ, АО «Электротранспорт» |
| МБ | 211,6 | 22,1 | 40,3 | 30,0 | 38,4 | 38,4 | 42,4 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 2023-2028 | Всего | 211,6 | 22,1 | 40,3 | 30,0 | 38,4 | 38,4 | 42,4 | КРГХ, АО «Электротранспорт |
| МБ | 211,6 | 22,1 | 40,3 | 30,0 | 38,4 | 38,4 | 42,4 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 477 241,2 | 82379,9 | 88771,6 | 82 237,0 | 73772,10 | 73773,1 | 76307,5 | КРГХ |
| МБ | 476 927,3 | 82332,9 | 88722,4 | 82 182,0 | 73716,00 | 73716,0 | 76258,0 |
| ОБ | 313,9 | 47,0 | 49,2 | 55,0 | 56,10 | 57,1 | 49,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | 2023-2028 | Всего | 477 241,2 | 82379,9 | 88771,6 | 82 237,0 | 73772,10 | 73773,1 | 76307,5 | КРГХ |
| МБ | 476 927,3 | 82332,9 | 88722,4 | 82 182,0 | 73716,00 | 73716,0 | 76258,0 |
| ОБ | 313,9 | 47,0 | 49,2 | 55,0 | 56,10 | 57,1 | 49,5 |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |

7. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению последствия риска | Меры регулирования при наличии  признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изменения законодательства | Невозможность выполнения работ (оказания услуг) в рамках программных мероприятий | Мониторинг изменений законодательства | Своевременная актуализация плана реализации программы | Постоянно |
| 2 | Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных при реализации программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежеквартально |
| 3 | Несостоявшийся аукцион на оказание услуг (выполнение работ) | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы | Мониторинг причины признания аукциона несостоявшимся | Исключение некорректного описания характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг и условий закупки.  Направление запросов о предоставлении коммерческих предложений более пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имеющим опыт поставки такого товара (работы, услуги). Корректная подготовка документации на торги | Постоянно |
| 4 | Неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий гражданско-правового договора подрядчиком | Невыполнение мероприятий в срок | Контроль соблюдения условий исполнения гражданско-правового договора | Проведение с подрядчиком претензионной и исковой работы | Постоянно |

8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором программы и организатором выполнения мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнения инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, а также по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства. Исполнителями указанных мероприятий являются комитет по образованию администрации города Мурманска, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения», Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция городского кладбища», Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «МурманскГорСвет».

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на основании гражданского-правовых договоров учреждений, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализации. Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» (далее – подпрограмма), относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору программы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

В ходе реализации программы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться. Ежегодные объемы ассигнований на реализацию программы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных программой, заказчик-координатор программы вносит в нее соответствующие изменения.

9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характерис-тика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые  в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | | | | | | | |
| 0.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежегодно | КРГХ |
| 0.2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают от УМВД России по  г. Мурманску) | Ежеквар-тально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.3 | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают от УМВД России по  г. Мурманску) | Ежеквар-тально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.4 | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают от УМВД России по  г. Мурманску) | Ежеквар-тально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают от УМВД России по  г. Мурманску) | Ежеквар-тально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.6 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают от УМВД России по  г. Мурманску) | Ежеквар-тально | УМВД России по  г. Мурманску |
| 0.7 | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | |  |  | | --- | --- | | Д = | %ОМ 3.1 + %ОМ 3.2 + %ОМ 3.3 | | 3 | | Где:  ОМ 3.1, ОМ 3.2, ОМ 3.3 - основные мероприятия подпрограммы 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства».   |  |  | | --- | --- | | %ОМ 3.1 = | %М 3.1.1 + %М 3.1.2 | | 2 |   Процент выполнения основного мероприятия определяется как сумма исполненных мероприятий (в %), разделенных на количество мероприятий в основном мероприятии   |  |  |  | | --- | --- | --- | | %М 3.1.1, %М 3.1.2 = | факт | х 100% | | план |   Процент выполнения по каждому мероприятию определяется как отношение фактических показателей к плановым   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | %ОМ 3.2 = | %М 3.2.1 + %М 3.2.2 + %М 3.2.3 + %М 3.2.4 + %М 3.2.5 | | | | 5 | | | | %М 3.2.1 – %М 3.2.5 = | | факт | х 100% | | план |   %ОМ 3.3 = %М 3.3.1   |  |  |  | | --- | --- | --- | | %М 3.3.1 = | факт | х100% | | план | |  | 6 месяцев  9 месяцев  12 месяцев | КРГХ |
| 0.8 | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения о количестве билетов поступают из автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров (АСУОП) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов | шт. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ, КТРиС |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 1.3 | Количество капитально отремонтированных перекрестков | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 1.4 | Количество отремонтированных дорог | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 1.5 | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 1.6 | Количество разработанной проектной документации | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | | | | | | |
| 2.1 | Количество устроенных/ приведенных пешеходных переходов в соответствие с требованиями национальных стандартов | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.2 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают от УМВД России по  г. Мурманску) | Ежеквар-тально | КО,  УМВД России по  г. Мурманску |
| 2.4 | Площадь нанесенной/ восстановленной дорожной разметки | кв.м | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с муниципальным заданием  ММБУ «ЦОДД») | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.5 | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают из подведомственных КО учреждений) | Ежеквар-тально | КО |
| 2.6 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.7 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.8 | Протяженность устроенных барьерных ограждений | п.м | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.9 | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений | п.м | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.10 | Устройство остановочных пунктов | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.11 | Количество установленных светильников | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 2.12 | Количество созданных на базе образовательных учреждений детских площадок по безопасности дорожного движения | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают из подведомственных КО учреждений) | Ежеквар-тально | КО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с муниципальным заданием ММБУ «УДХ») | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.2 | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с муниципальным заданием ММБУ «ЦОДД») | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с муниципальным заданием ММБУ «УДХ») | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.4 | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с муниципальным заданием ММБУ «УДХ») | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.5 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища | тыс. кВт. час | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии выставленными счетами) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.6 | Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) | тыс. кв.м | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с муниципальным заданием ММБУ «Дирекция городского кладбища») | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.7 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | - | - | Ведомственная статистика (анализ фактического количества перевезенных неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в предыдущие годы) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.8 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.9 | Количество установленных датчиков освещения | шт. |  |  | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.10 | Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Гелиос» | шт. |  |  | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.11 | Количество установленных светильников | шт. |  |  | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.12 | Количество замененных аварийных опор наружного освещения | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.13 | Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения | ед. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.14 | Объем закупленного материала для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль) | т | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.15 | Доля отремонтированной уборочной техники | % | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.16 | Количество приобретенной техники и средств малой механизации | шт. | - | - | Ведомственная статистика (акты выполненных работ) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 3.17 | Количество отремонтированных подъездных путей к общеобразовательным учреждениям | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают из подведомственных КО учреждений) | Ежеквар-тально | КРГХ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | | | | | | |
| 4.1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | - | - | Ведомственная статистика (сведения поступают из реестра маршрутов регулярных перевозок на территории Мурманской области) | Ежеквар-тально | КРГХ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_