Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № _______

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

В муниципальной программе используются следующие сокращения:

– ВБ – внебюджетные средства;

– КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

– КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

– КСПиОЗ – комитет по социальной поддержке и охране здоровья администрации города Мурманска;

– КЭРиТ – комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска;

– МБ – средства местного бюджета;

– МКД – многоквартирный дом;

– ОБ – средства областного бюджета;

– ФБ – средства федерального бюджета.

| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
|  | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КЭРиТ) |
|  | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 6 835 185,5 тыс. руб., в том числе: МБ: 1 834 403,7 тыс. руб., из них: 2023 год – 339 234,2 тыс. руб.; 2024 год – 399 423,3 тыс. руб.; 2025 год – 303 196,1 тыс. руб.; 2026 год – 222 558,1 тыс. руб.; 2027 год – 181 218,9 тыс. руб.; 2028 год – 388 773,1 тыс. руб. ОБ: 1 547 963,9 тыс. руб., из них: 2023 год – 626 685,1 тыс. руб.; 2024 год – 560 384,2 тыс. руб.; 2025 год – 192 793,5 тыс. руб.; 2026 год – 46 934,5 тыс. руб.; 2027 год – 42 536,5 тыс. руб.; 2028 год – 78 630,1 тыс. руб. ФБ: 1 313 817,9 тыс. руб., из них: 2023 год – 1 253 818,4 тыс. руб.; 2024 год – 59 999,5 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб. ВБ: 2 139 000,0 тыс. руб., из них: 2023 год – 430 000,0 тыс. руб.; 2024 год – 354 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 360 000,0 тыс. руб.; 2026 год – 360 000,0 тыс. руб.; 2027 год – 315 000,0 тыс. руб.; 2028 год – 320 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к концу 2028 года: – количество расселенных граждан из аварийных многоквартирных домов – 5625 человек; – количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия, – 635 семей; – количество семей, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка, – 105 семей; – количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты, – 299 семей; – количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия, – 9 семей |
| Ответственный исполнитель программы | КИО |
| Соисполнители программы | КИО, КТРиС, КЭРиТ, КСПиОЗ |

________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № _______

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен-ность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план | план |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы. Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 205 | 191 | 913 | 1577 | - | - | - | - | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | 0 | 101 | 207 | 183 | 32 | 918 | 177 | 539 | 1286 | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 113 | 107 | 93 | 58 | 62 | 63 | 68 | 105 | КЭРиТ |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | - | 35 | 42 | 37 | 42 | 35 | 30 | - | КЭРиТ |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 32 | 23 | 18 | 13 | 11 | 20 | 20 | 23 | КЭРиТ |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | 0 | 46 | 160 | 30 | 40 | 29 | 20 | 20 | 160 | КСПиОЗ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 1: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | 0 | 3656,8 | 3499,6 | 13547,24 | 25147,8 | - | - | - | - | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 93 | 94 | 484 | 693 | - | - | - | - | КИО |
| 1.3 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 9 | - | - | - | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 14 | 10 | 18 | 36 | 32 | 9 | 8 | - | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 2: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | 0 | 1765,5 | 587,4 | 929,8 | 628,84 | 1441,74 | 811,28 | 832,97 | 21226,72 | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 40 | 16 | 29 | 20 | 52 | 25 | 22 | 554 | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 0 | 2 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | 0 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 8 | 8 | 8 | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | 0 | 7 | 40 | 43 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | 0 | 340,6 | 981,4 | 1999,5 | 0 | 14891,02 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.9 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | КТРиС |
| 2.10 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений | ед. | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | КТРиС |
| 2.11 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв.м | 0 | - | - | - | - | - | 2380,57 | 9121,04 | - | КИО |
| 2.12 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ед. | 0 | - | - | - | - | - | 55 | 253 | - | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 118 | 107 | 106 | 68 | 68 | 63 | 68 | 105 | КЭРиТ |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | - | 35 | 46 | 41 | 44 | 35 | 30 | - | КЭРиТ |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | 0 | 75 | 160 | 30 | 40 | 29 | 20 | 20 | 160 | КСПиОЗ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 4: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | 0 | 0,0 | 130,0 | 70,7 | 40,0 | 46,1 | 35,7 | 35,7 | 103,3 | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | КИО |

_______________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполни-тели, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2028 | КИО, КТРиС | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.4. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий. 1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023 - 2024 | - | РП | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | КИО, КТРиС | - | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация. 2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование. 2.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ. 2.9. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий. 2.10. Количество отремонтированных пустующих жилых помещений |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023 - 2028 | КИО | - | 2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы. 2.8. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы |
| П 2.1 | Региональный проект «Жилье» | 2025-2027 | КИО | РП | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.11. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.12. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023 - 2028 | КЭРиТ | - | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия. 0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия. 0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» | 2023 - 2028 | КСПиОЗ | - | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты. 3.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023 - 2028 | КИО | - | 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия. 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам. 4.2. Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма |

________________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры финансовой поддержки |  | Цель предоставления финансовой поддержки | Нормативный правовой акт |  |  | Соисполнитель, ответственный за предоставление меры финансовой поддержки | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в качестве дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту |  | Поддержка собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при приобретении (строительстве) жилых помещений и оплате процентов по кредиту | Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 8.1 статьи 32), постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2021 № 332-ПП «О дополнительной мере поддержки для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и о внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2024 годы» |  |  | КИО | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в качестве дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту | Поддержка собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, при приобретении (строительстве) жилых помещений и оплате процентов по кредиту |  |  | Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 8.1 статьи 32), постановление Правительства Мурманской области от 08.10.2025 № 643-ПП об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2025-2027 годы» | КИО |  | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.11. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.12. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка |  | Оказание содействия в улучшении жилищных условий молодым и многодетным семьям | Порядок предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77 |  |  | КЭРиТ | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия. 0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия. 0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| 3.2 | Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно |  | Поддержка многодетных семей в улучшении жилищных условий | Закон Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» |  |  | КСПиОЗ | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты. 3.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий |

____________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов)

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  |  | оценка | план | план | план | план | план | план |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-37 «Об установлении на территории муниципального образования город Мурманск налога на имущество физических лиц и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» | Уменьшение налоговой нагрузки на собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме. 01. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанными аварийными до 01.01.2017 (чел.) |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | «Об установлении на территории муниципального образования город Мурманск налога на имущество физических лиц и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» | Уменьшение налоговой нагрузки на собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме. 02. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанными аварийными после 01.01.2017 (чел.) |

__________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год / источ-ник | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 6 835 185,5 | 2 649 737,7 | 1 373 807,0 | 855 989,6 | 629 492,6 | 538 755,4 | 787 403,2 | КИО, КТРиС, КЭРиТ, КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 1 834 403,7 | 339 234,2 | 399 423,3 | 303 196,1 | 222 558,1 | 181 218,9 | 388 773,1 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 547 963,9 | 626 685,1 | 560 384,2 | 192 793,5 | 46 934,5 | 42 536,5 | 78 630,1 |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 139 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |  |
|  | КИО | 2023 - 2028 | Всего | 3 744 625,4 | 2 051 916,4 | 824 272,5 | 344 763,6 | 94 947,2 | 94 947,2 | 333 778,5 |  |
|  |  |  | МБ | 1 264 185,1 | 230 734,5 | 302 122,6 | 207 655,1 | 94 947,2 | 94 947,2 | 333 778,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 166 622,4 | 567 363,5 | 462 150,4 | 137 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КТРиС | 2023 - 2028 | Всего | 179 287,2 | 17 945,7 | 79 723,0 | 24 779,3 | 47 589,2 | 6 250,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 130 162,7 | 16 832,2 | 34 429,8 | 22 061,5 | 47 589,2 | 6 250,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 49 124,5 | 1 113,5 | 45 293,2 | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КЭРиТ | 2023 - 2028 | Всего | 2 802 646,1 | 569 688,8 | 456 211,5 | 476 406,7 | 476 756,2 | 427 358,2 | 396 224,7 |  |
|  |  |  | МБ | 440 055,9 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 80 021,7 | 80 021,7 | 51 994,6 |  |
|  |  |  | ОБ | 223 590,2 | 48 021,3 | 39 340,6 | 42 927,2 | 36 734,5 | 32 336,5 | 24 230,1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 139 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |  |
|  | КСПиОЗ | 2023 - 2028 | Всего | 108 626,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 108 626,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 2 712 906,3 | 1 685 272,7 | 781 660,0 | 205 129,4 | 37 844,2 | 3 000,0 | - | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 643 667,6 | 214 962,0 | 277 729,8 | 110 131,6 | 37 844,2 | 3 000,0 | - |  |
|  |  |  | ОБ | 755 420,8 | 216 492,3 | 443 930,7 | 94 997,8 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2028 | Всего | 275 391,2 | 14 867,9 | 204 387,3 | 15 291,8 | 37 844,2 | 3 000,0 | - | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 234 445,9 | 6 668,8 | 171 641,1 | 15 291,8 | 37 844,2 | 3 000,0 | - |  |
|  |  |  | ОБ | 40 945,3 | 8 199,1 | 32 746,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения | 2023 - 2026 | Всего | 2 437 515,1 | 1 670 404,8 | 577 272,7 | 189 837,6 | - | - | - | КИО |
|  |  |  | МБ | 409 221,7 | 208 293,2 | 106 088,7 | 94 839,8 | - | - | - |  |
|  | непригодного для проживания жилищного фонда» |  | ОБ | 714 475,5 | 208 293,2 | 411 184,5 | 94 997,8 | - | - | - |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 1 177 787,1 | 378 438,4 | 118 637,1 | 160 620,0 | 100 692,2 | 94 197,2 | 325 202,2 | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 717 461,0 | 26 453,7 | 55 124,2 | 115 791,5 | 100 692,2 | 94 197,2 | 325 202,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 460 326,1 | 351 984,7 | 63 512,9 | 44 828,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | Всего | 877 466,4 | 87 624,1 | 118 637,1 | 151 113,6 | 100 692,2 | 94 197,2 | 325 202,2 | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 714 457,8 | 23 545,6 | 55 124,2 | 115 696,4 | 100 692,2 | 94 197,2 | 325 202,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 163 008,6 | 64 078,5 | 63 512,9 | 35 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ2.2 | Основное мероприятие «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023 - 2028 | Всего | 300 320,7 | 290 814,3 | 0,0 | 9 506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КИО |
|  |  |  | МБ | 3 003,2 | 2 908,1 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 297 317,5 | 287 906,2 | 0,0 | 9 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 2.1 | Региональный проект «Жилье» | 2025-2027 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КИО |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных | 2023 - 2028 | Всего | 2 911 272,9 | 579 875,6 | 469 811,5 | 486 446,7 | 486 956,2 | 437 558,2 | 450 624,7 | КЭРиТ, КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 440 055,9 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 80 021,7 | 80 021,7 | 51 994,6 |  |
|  |  |  | ОБ | 332 217,0 | 58 208,1 | 52 940,6 | 52 967,2 | 46 934,5 | 42 536,5 | 78 630,1 |  |
|  | семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 139 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023 - 2028 | Всего | 2 802 646,1 | 569 688,8 | 456 211,5 | 476 406,7 | 476 756,2 | 427 358,2 | 396 224,7 | КЭРиТ |
|  |  |  | МБ | 440 055,9 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 80 021,7 | 80 021,7 | 51 994,6 |  |
|  |  |  | ОБ | 223 590,2 | 48 021,3 | 39 340,6 | 42 927,2 | 36 734,5 | 32 336,5 | 24 230,1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 139 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |  |
| ОМ 3.2 | Основное | 2023 - 2028 | Всего | 108 626,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,00 | КСПиОЗ |
|  | мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 108 626,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 33 219,2 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 11 576,3 | КИО |
|  |  |  | МБ | 33 219,2 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 11 576,3 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023 - 2028 | Всего | 33 219,2 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 11 576,3 | КИО |
|  |  |  | МБ | 33 219,2 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 11 576,3 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

____________________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характери-стика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используе-мые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Первое полугодие, следующего за отчетным годом | КСПиОЗ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.3 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.9 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 2.10 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.11 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.12 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭРиТ |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | - | - | Ведомственная статистика | 31 декабря отчетного года | КСПиОЗ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | - | - | Фактические данные (реестр заключенных контрактов) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма) |  |  |

______________________

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

Приложение № 1 
к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, кв.м | количество человек | дата | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  | х | х | 38 695,04 | 2 490 | х | х |
| 1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | 1954 | 09.12.2016 | 347,6 | 23 | 31.12.2024 | 2028 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | 1956 | 10.06.2014 | 36,9 | 3 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 3 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 | 1959 | 04.03.2015 | 234,5 | 12 | 31.12.2024 | снесен |
| 4 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 | 1959 | 04.03.2015 | 311,2 | 24 | 31.12.2024 | 2028 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 | 1953 | 11.11.2014 | 251,7 | 10 | расселен | 2026 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 | 1953 | 28.06.2012 | 48,6 | 4 | расселен | снесен |
| 7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 | 1953 | 12.08.2016 | 500,2 | 40 | расселен | 2026 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 | 1955 | 10.09.2015 | 332,8 | 27 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 9 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 | 1955 | 11.07.2014 | 131,0 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 10 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 | 1929 | 27.01.2015 | 325,6 | 24 | 31.12.2024 | 2028 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 | 1976 | 16.10.2014 | 98,4 | 9 | расселен | снесена надземная часть |
| 12 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 | 1949 | 12.08.2016 | 375,5 | 24 | 31.12.2024 | 2028 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 | 1931 | 12.07.2016 | 454,1 | 31 | расселен | снесен |
| 14 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 | 1931 | 15.01.2016 | 377,0 | 37 | 31.12.2024 | снесен |
| 15 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 | 1960 | 21.11.2016 | 409,8 | 30 | 31.12.2024 | 2028 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 | 1957 | 26.07.2016 | 172,7 | 9 | 31.12.2024 | 2028 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 | 1936 | 27.08.2015 | 557,6 | 47 | 31.12.2024 | 2028 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 | 1932 | 17.03.2015 | 716,9 | 57 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 19 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 5 | 1937 | 11.07.2014 | 243,8 | 14 | расселен | 2026 |
| 20 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 6 | 1937 | 25.01.2013 | 21,4 | 1 | расселен | снесен |
| 21 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 8 | 1938 | 10.09.2015 | 570,6 | 27 | 31.12.2024 | 2028 |
| 22 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 9 | 1949 | 21.10.2015 | 443,9 | 24 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 23 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 18 | 1938 | 21.09.2015 | 415,7 | 23 | 31.12.2024 | 2028 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 | 1950 | 12.04.2016 | 464,2 | 25 | расселен | снесен |
| 25 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 | 1957 | 06.07.2016 | 97,9 | 9 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 26 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 | 1956 | 23.10.2013 | 43,2 | 1 | расселен | снесен |
| 27 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а | 1960 | 11.08.2016 | 422,95 | 29 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 28 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 | 1958 | 27.08.2013 | 185,1 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 29 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 | 1958 | 21.09.2012 | 53,8 | 5 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 30 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 | 1958 | 22.11.2013 | 315,0 | 14 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 31 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 | 1954 | 04.03.2015 | 127,3 | 12 | расселен | снесена надземная часть |
| 32 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 | 1937 | 10.06.2014 | 147,0 | 8 | расселен | снесена надземная часть |
| 33 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 | 1937 | 27.01.2015 | 448,3 | 20 | 31.12.2024 | 2028 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 | 1939 | 30.04.2015 | 237,8 | 14 | 31.12.2024 | 2028 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 | 1939 | 02.06.2016 | 357,6 | 20 | 31.12.2024 | 2028 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 | 1937 | 26.07.2016 | 335,7 | 23 | 31.12.2024 | 2028 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 | 1937 | 12.05.2015 | 427,3 | 23 | расселен | 2028 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 | 1937 | 27.04.2012 | 20,5 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 39 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 | 1937 | 28.02.2014 | 111,3 | 8 | расселен | снесена надземная часть |
| 40 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 | 1938 | 24.12.2015 | 364,3 | 23 | расселен | снесена надземная часть |
| 41 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 | 1938 | 16.10.2014 | 290,5 | 19 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 42 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 | 1936 | 27.08.2015 | 500,7 | 42 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 43 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 | 1936 | 09.07.2015 | 214,7 | 12 | расселен | снесен |
| 44 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 | 1935 | 12.05.2015 | 569,8 | 43 | 31.12.2024 | 2028 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 | 1955 | 26.07.2013 | 65,3 | 6 | расселен | снесен |
| 46 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 | 1955 | 12.08.2016 | 328,4 | 27 | 31.12.2024 | 2028 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 | 1955 | 27.11.2015 | 276,8 | 16 | 31.12.2024 | 2028 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 27.08.2015 | 130,8 | 17 | расселен | 2028 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 | 1956 | 31.10.2014 | 207,0 | 20 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 50 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 | 1957 | 27.11.2013 | 55,4 | 5 | расселен | снесен |
| 51 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 | 1956 | 08.12.2015 | 257,2 | 14 | 31.12.2024 | 2028 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 | 1956 | 09.12.2016 | 156,6 | 5 | расселен | снесена надземная часть |
| 53 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 | 1955 | 03.07.2014 | 60,4 | 5 | расселен | снесена надземная часть |
| 54 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 5 | 1955 | 28.02.2014 | 24,9 | 1 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 55 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1945 | 04.04.2016 | 325,5 | 11 | расселен | снесен |
| 56 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 1945 | 04.03.2015 | 177,8 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 57 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 | 1948 | 01.06.2012 | 113,8 | 13 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 58 | г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 163 | 1954 | 23.11.2016 | 515,6 | 32 | 31.12.2024 | 2028 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 | 1955 | 09.07.2015 | 348,3 | 17 | 31.12.2024 | 2028 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1954 | 04.04.2016 | 503,8 | 37 | 31.12.2024 | 2028 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 | 1955 | 15.01.2016 | 354,4 | 18 | 31.12.2024 | 2028 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 | 1959 | 11.07.2014 | 289,1 | 19 | расселен | снесена надземная часть |
| 63 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 | 1959 | 11.07.2014 | 223,5 | 9 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 64 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 | 1958 | 11.05.2012 | 34,7 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 65 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | 1940 | 12.04.2016 | 248,4 | 10 | 31.12.2024 | 2028 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 | 1956 | 10.09.2015 | 378,9 | 19 | 31.12.2024 | 2028 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 | 1940 | 27.08.2015 | 469,6 | 42 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 68 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 1940 | 11.07.2014 | 379,7 | 26 | 31.12.2024 | 2028 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 | 1937 | 10.02.2016 | 742,09 | 36 | 31.12.2024 | 2028 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 | 1950 | 02.06.2016 | 159,5 | 12 | 31.12.2024 | 2028 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 | 1937 | 13.03.2014 | 121,2 | 14 | расселен | 2026 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 | 1938 | 26.12.2016 | 335,9 | 20 | 31.12.2024 | 2028 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 | 1937 | 27.08.2015 | 584,1 | 52 | 31.12.2024 | 2028 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 | 1955 | 03.07.2014 | 54,8 | 4 | расселен | снесена надземная часть |
| 75 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 | 1956 | 04.04.2016 | 310,9 | 28 | 31.12.2024 | 2028 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 | 1955 | 29.12.2016 | 279,8 | 27 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 77 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 | 1955 | 11.07.2014 | 101,7 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 78 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 | 1957 | 01.06.2012 | 0,0 | 0 | расселен | снесен |
| 79 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а | 1958 | 15.07.2014 | 62,7 | 3 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 80 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 | 1955 | 11.07.2014 | 114,8 | 7 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 81 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 | 1956 | 29.12.2016 | 128,8 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 82 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 | 1952 | 11.07.2014 | 54,7 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 83 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 | 1957 | 09.09.2013 | 152,8 | 13 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 84 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1956 | 24.06.2013 | 127,9 | 7 | расселен | снесен |
| 85 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 | 1956 | 10.09.2015 | 141,5 | 9 | расселен | 2026 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 | 1958 | 11.07.2016 | 414,7 | 17 | 31.12.2024 | 2028 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 | 1958 | 16.10.2014 | 205,7 | 10 | расселен | снесен |
| 88 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 | 1953 | 16.02.2015 | 317,7 | 18 | 31.12.2024 | 2028 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 27.08.2015 | 394,2 | 23 | 31.12.2024 | 2028 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 06.09.2016 | 348,7 | 20 | 31.12.2024 | 2028 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 | 1955 | 25.04.2012 | 19,2 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 92 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 | 1956 | 10.02.2016 | 423,8 | 23 | 31.12.2024 | 2028 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 | 1956 | 01.12.2014 | 400,0 | 30 | расселен | снесен |
| 94 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 | 1960 | 11.11.2016 | 355,0 | 22 | 31.12.2024 | 2028 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б | 1960 | 28.05.2015 | 333,9 | 20 | 31.12.2024 | 2028 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А | 1934 | 16.10.2014 | 436,8 | 35 | 31.12.2024 | 2028 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 | 1936 | 03.07.2014 | 188,5 | 18 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 98 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 | 1941 | 11.11.2014 | 685,7 | 65 | расселен | 2026 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 | 1955 | 21.11.2016 | 46,4 | 1 | расселен | снесен |
| 100 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б | 1943 | 13.03.2014 | 70,0 | 5 | расселен | снесен |
| 101 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 | 1956 | 27.01.2015 | 312,7 | 18 | 31.12.2024 | 2028 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 | 1956 | 29.04.2016 | 420,5 | 13 | 31.12.2024 | 2028 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 | 1955 | 11.11.2016 | 347,6 | 17 | 31.12.2024 | 2028 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 | 1956 | 26.06.2015 | 152,7 | 7 | расселен | снесен |
| 105 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 | 1956 | 23.06.2015 | 352,2 | 15 | расселен | 2026 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 | 1957 | 06.10.2016 | 356,9 | 21 | 31.12.2024 | 2028 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 | 1957 | 26.12.2016 | 355,3 | 18 | 31.12.2024 | 2028 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 | 1958 | 09.07.2015 | 355,8 | 23 | 31.12.2024 | 2028 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 | 1957 | 27.10.2016 | 405,2 | 20 | 31.12.2024 | 2028 |
| 110 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 2 | 1955 | 12.05.2015 | 310,2 | 14 | 31.12.2024 | 2028 |
| 111 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 5 | 1955 | 27.08.2015 | 289,4 | 18 | 31.12.2024 | 2028 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 1935 | 21.03.2016 | 539,1 | 33 | 31.12.2024 | 2028 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 | 1935 | 30.04.2015 | 478,4 | 34 | 31.12.2024 | 2028 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 | 1949 | 15.07.2015 | 361,1 | 23 | 31.12.2024 | 2028 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 | 1955 | 12.11.2012 | 69,3 | 2 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 116 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 | 1952 | 23.06.2015 | 274,7 | 17 | 31.12.2024 | 2028 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 | 1961 | 30.04.2015 | 455,2 | 29 | 31.12.2024 | 2028 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | 1958 | 31.10.2014 | 402,7 | 37 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 119 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б | 1960 | 01.12.2014 | 338,7 | 35 | 31.12.2024 | 2028 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 | 1958 | 11.07.2016 | 476,6 | 30 | 31.12.2024 | 2028 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 | 1936 | 11.11.2016 | 519,8 | 37 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 122 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 | 1935 | 10.09.2015 | 679,1 | 34 | 31.12.2024 | 2028 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 | 1949 | 26.07.2016 | 0,0 | 0 | расселен | снесен |
| 124 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 | 1949 | 10.04.2015 | 357,1 | 15 | 31.12.2024 | 2028 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 | 1948 | 11.07.2016 | 282,9 | 12 | 31.12.2024 | 2028 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 | 1948 | 27.03.2015 | 479,3 | 33 | 31.12.2024 | 2028 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 | 1949 | 06.10.2016 | 147,4 | 12 | 31.12.2024 | 2028 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А | 1959 | 09.12.2016 | 480,4 | 27 | 31.12.2024 | 2028 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 | 1956 | 26.12.2016 | 460,2 | 21 | 31.12.2024 | 2028 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 | 1949 | 11.07.2014 | 100,6 | 9 | 31.12.2024 | 2028 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 | 1956 | 04.04.2016 | 324,4 | 19 | 31.12.2024 | 2028 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4 | 1938 | 28.02.2014 | 19,7 | 3 | расселен | снесен |
| 133 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 | 1956 | 16.02.2015 | 207,7 | 18 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 134 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 | 1956 | 06.09.2016 | 226,2 | 10 | 31.12.2024 | 2028 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 | 1952 | 16.02.2015 | 204,1 | 14 | 31.12.2024 | 2028 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15 | 1955 | 19.03.2014 | 0,0 | 0 | расселен | снесен |

_____________________________________

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

Приложение № 2 
к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Советская, д. 15 | 350 | 13.02.2017 | расселен | снесен | 589,2 | 6 | 5 | 112,45 |
| 2 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 12 | 351 | 13.02.2017 | расселен | снесен | 490,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 11 | 453 | 27.02.2017 | расселен | снесен | 179,4 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 16 | 491 | 01.03.2017 | расселен | снесен | 512,6 | 2 | 1 | 72,4 |
| 5 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 4 | 894 | 03.04.2017 | расселен | снесен | 358,7 | 2 | 1 | 24,7 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 44 | 896 | 03.04.2017 | 2025 | снесена надземная часть | 337,1 | 2 | 2 | 83,00 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20 | 897 | 03.04.2017 | расселен | снесен | 498,3 | 11 | 5 | 132,2 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 | 1106 | 18.04.2017 | 2025 | 2027 | 559,9 | 5 | 5 | 139,01 |
| 9 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 2 | 1141 | 20.04.2017 | 2025 | 2026 | 351,7 | 14 | 8 | 178,50 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 2 | 1515 | 22.05.2017 | 2025 | снесена надземная часть | 356,6 | 10 | 3 | 88,78 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 3 | 1516 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 582,4 | 22 | 12 | 411,3 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1518 | 22.05.2017 | расселен | снесен | 370,0 | 4 | 3 | 66,8 |
| 13 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 15 | 1578 | 25.05.2017 | 2025 | 2025 | 530,3 | 47 | 17 | 497,61 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21б | 1579 | 25.05.2017 | расселен | 2025 | 597,2 | 36 | 13 | 363,5 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 16 | 1891 | 15.06.2017 | 2026 | 2027 | 351,5 | 18 | 11 | 307,5 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 9 | 1892 | 15.06.2017 | 2026 | 2028 | 493,5 | 25 | 11 | 494,10 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17а | 1895 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 582,4 | 34 | 14 | 534,87 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17 | 1896 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 577,5 | 36 | 17 | 508,57 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29А | 2108 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 418,0 | 20 | 10 | 354,91 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 9 | 2110 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 597,0 | 39 | 17 | 597,00 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 3 | 2126 | 30.06.2017 | 2028 | 2028 | 591,7 | 39 | 15 | 586,71 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 42 | 2591 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 589,3 | 43 | 17 | 590,60 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 | 2592 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 565,4 | 47 | 21 | 565,40 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 24 | 2905 | 05.09.2017 | 2028 | 2028 | 427,3 | 22 | 8 | 349,34 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 | 3065 | 20.09.2017 | 2025 | 2028 | 516,9 | 2 | 2 | 43,9 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 5 | 05 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 592,6 | 38 | 17 | 571,49 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 17А | 300 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 418,0 | 18 | 7 | 303,04 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13 | 468 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 420,4 | 31 | 11 | 420,40 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 12а | 469 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 354,1 | 15 | 9 | 354,10 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 | 980 | 09.04.2018 | 2028 | 2028 | 492,2 | 11 | 9 | 342,99 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 2028 | 2028 | 477,2 | 32 | 11 | 477,20 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 | 1657 | 05.06.2018 | 2028 | 2028 | 544,3 | 31 | 19 | 528,70 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 13 | 1935 | 28.06.2018 | 2026 | 2028 | 325,0 | 25 | 12 | 325,14 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 35 | 1936 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 580,9 | 33 | 15 | 560,62 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 11 | 1937 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 278,6 | 19 | 8 | 254,80 |
| 36 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 161 | 1938 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 503,1 | 17 | 11 | 434,48 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 6 | 2102 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 680,9 | 37 | 17 | 618,43 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 8 | 2310 | 26.07.2018 | 2028 | 2028 | 433,2 | 30 | 8 | 433,20 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 11а | 2324 | 27.07.2018 | 2028 | 2028 | 428,3 | 37 | 12 | 428,30 |
| 40 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 11 | 2540 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 490,5 | 18 | 7 | 362,49 |
| 41 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 12 | 2541 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 493,3 | 42 | 8 | 436,20 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 4 | 2897 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 892,1 | 39 | 21 | 683,30 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 22 | 2898 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 472,8 | 17 | 9 | 316,65 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 22 | 3356 | 01.10.2018 | 2028 | 2028 | 504,1 | 21 | 12 | 460,68 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 8 | 3411 | 03.10.2018 | 2028 | 2028 | 515,6 | 23 | 9 | 454,50 |
| 46 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 13 | 3477 | 09.10.2018 | 2025 | 2025 | 537,8 | 43 | 21 | 517,02 |
| 47 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 2 | 3637 | 18.10.2018 | 2028 | 2028 | 593,2 | 26 | 12 | 571,74 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29 | 3965 | 19.11.2018 | 2028 | 2028 | 424,5 | 21 | 9 | 424,50 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 44 | 4342 | 13.12.2018 | 2028 | 2028 | 840,4 | 47 | 21 | 785,33 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 16 | 344 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 491,6 | 36 | 11 | 491,60 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 22 | 827 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 430,0 | 19 | 8 | 430,00 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 8 | 907 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 491,4 | 20 | 7 | 329,80 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 12 | 908 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 498,4 | 33 | 14 | 498,40 |
| 54 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 11 | 2137 | 25.06.2019 | 2028 | 2028 | 493,7 | 21 | 12 | 493,70 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 38 | 3244 | 30.09.2019 | 2028 | 2028 | 434,4 | 23 | 11 | 419,94 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18 | 07 | 10.01.2020 | 2028 | 2028 | 434,0 | 27 | 11 | 391,46 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 6 | 237 | 04.02.2020 | 2028 | 2028 | 499,9 | 20 | 8 | 265,79 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 19 | 28 | 15.01.2021 | 2028 | 2028 | 351,0 | 20 | 9 | 332,74 |
| 59 | г. Мурманск, район Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, д. 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | снесен | 696,1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 | 233 | 02.02.2022 | расселен | снесен | 471,0 | 18 | 6 | 323,60 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 45 | 500 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 580,1 | 26 | 14 | 580,10 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 33 | 501 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 408,7 | 20 | 9 | 408,70 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 14 | 707 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 901,5 | 35 | 18 | 901,50 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 20 | 708 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 435,5 | 24 | 11 | 418,08 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 37 | 877 | 11.04.2022 | 2028 | 2028 | 173,5 | 9 | 4 | 173,5 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 7 | 890 | 13.04.2022 | 2028 | 2028 | 338,5 | 23 | 11 | 283,16 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 | 1485 | 22.04.2024 | 2028 | 2028 | 631,5 | 38 | 15 | 600,40 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 3 | 4019 | 23.07.2025 | 2028 | 2028 | 365,7 | 26 | 11 | 365,7 |
| 69 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 1 | 2666 | 19.11.2020 | расселен | 2025 | 899,6 | 0 | 0 | 0,0 |
| 70 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 6 | 2667 | 19.11.2020 | расселен | 2025 | 896,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 71 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 2 | 150 | 28.01.2021 | расселен | 2025 | 881,9 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | х | 1 595 | 702 | 25 871,35 |

*расселение и снос МКД осуществляются в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы.

____________________

Приложение № 10

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

Приложение № 3 
к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в разные годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2025 | 2026 | 436,0 | 7 | 5 | 121,10 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2025 | 2026 | 515,0 | 11 | 4 | 171,10 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2025 | 2026 | 432,6 | 15 | 8 | 247,14 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2025 | 2026 | 429,1 | 15 | 6 | 320,50 |
| 5 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 349,2 | 11 | 8 | 237,11 |
| 6 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 16 | 07 | 10.01.2018 | 2025 | 2026 | 876,8 | 62 | 19 | 745,47 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2025 | 2026 | 350,1 | 16 | 6 | 260,90 |
| 8 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 15 | 7 | 240,15 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 349,6 | 10 | 5 | 173,80 |
| 10 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2025 | 2026 | 421,0 | 26 | 9 | 316,30 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 336,6 | 9 | 5 | 148,86 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 439,5 | 18 | 9 | 386,33 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 337,7 | 11 | 5 | 170,20 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2025 | 2026 | 436,3 | 18 | 7 | 315,50 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 26 | 1088 | 17.04.2017 | 2025 | 2026 | 504,4 | 25 | 14 | 442,40 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 10 | 1519 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 413,8 | 15 | 7 | 234,94 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 35 | 1894 | 15.06.2017 | 2025 | 2026 | 350,3 | 6 | 2 | 87,8 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 2025 | 2026 | 423,7 | 21 | 11 | 345,49 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 14 | 2111 | 29.06.2017 | 2025 | 2026 | 437,8 | 25 | 17 | 437,80 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 22 | 2323 | 13.07.2017 | 2025 | 2026 | 546,3 | 22 | 16 | 509,10 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 2025 | 2026 | 482,5 | 32 | 16 | 470,25 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 34 | 06 | 10.01.2018 | 2025 | 2026 | 418,4 | 19 | 8 | 393,65 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 437,8 | 19 | 8 | 394,57 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 309,7 | 16 | 11 | 309,70 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 2 | 1 | 43,4 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 9 | 7 | 321,72 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 38 | 1915 | 25.06.2018 | 2025 | 2026 | 421,7 | 22 | 8 | 421,70 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2025 | 2026 | 438,6 | 16 | 10 | 409,63 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 22 | 2101 | 11.07.2018 | 2025 | 2026 | 507,0 | 23 | 12 | 401,40 |
| 30 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 11 | 2323 | 27.07.2018 | 2025 | 2026 | 422,6 | 25 | 11 | 364,00 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2025 | 2026 | 437,3 | 25 | 10 | 437,30 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 10 | 3758 | 31.10.2018 | 2025 | 2026 | 350,9 | 15 | 10 | 350,90 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 39 | 3966 | 19.11.2018 | 2025 | 2026 | 434,4 | 19 | 9 | 386,20 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 6 | 4079 | 27.11.2018 | 2025 | 2026 | 357,9 | 18 | 8 | 313,40 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2025 | 2026 | 935,2 | 40 | 18 | 778,00 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 30 | 342 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 661,3 | 33 | 19 | 578,00 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 5 | 343 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 631,3 | 35 | 14 | 606,73 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 2025 | 2026 | 358,9 | 16 | 8 | 358,90 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 2025 | 2026 | 528,7 | 4 | 1 | 44,00 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 32 | 1479 | 23.04.2019 | 2025 | 2026 | 427,4 | 20 | 12 | 427,40 |
| 41 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 9 | 1671 | 15.05.2019 | 2025 | 2026 | 341,5 | 12 | 8 | 320,10 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 2025 | 2026 | 437,6 | 3 | 1 | 61,20 |
| 43 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 2 | 2560 | 06.11.2020 | 2025 | 2026 | 437,1 | 13 | 10 | 437,10 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 74/5 | 1405 | 26.05.2021 | 2025 | 2026 | 343,0 | 13 | 9 | 343,00 |
| 45 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 7 | 1612 | 11.06.2021 | 2025 | 2026 | 352,6 | 24 | 11 | 308,8 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 46 | 2667 | 21.10.2021 | 2025 | 2026 | 347,9 | 17 | 9 | 260,70 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 12/37 | 3428 | 28.12.2021 | 2025 | 2026 | 346,9 | 17 | 9 | 307,54 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 51 | 46 | 17.01.2022 | 2025 | 2026 | 437,4 | 21 | 10 | 437,40 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 1 | 367 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 422,1 | 15 | 7 | 274,44 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 49 | 370 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 432,3 | 19 | 11 | 415,4 |
|  | Итого: |  |  |  |  | х | 920 | 456 | 16 890,52 |

___________________________

Приложение № 11

к постановлению администрации

города Мурманска

от ______ № _______

Приложение № 4 
к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, утвержденный региональной адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области" на 2025-2027 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуата-цию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, кв.м | количество человек | количество жилых помещений | дата | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 19 | 1953 | 05.10.2021 | 411,40 | 19 | 14 | 30.12.2027 | 2027 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 31 | 1956 | 27.11.2018 | 423,09 | 22 | 10 | 30.12.2027 | 2027 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 33 | 1956 | 24.08.2017 | 430,90 | 27 | 12 | 30.12.2027 | 2027 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 35 | 1956 | 15.06.2017 | 174,73 | 13 | 6 | 30.12.2027 | 2027 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 40 | 1960 | 31.12.2019 | 528,20 | 32 | 15 | 30.12.2027 | 2027 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 24/9 | 1930 | 05.09.2017 | 529,10 | 32 | 16 | 30.12.2027 | 2027 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 27 | 1931 | 09.10.2018 | 303,95 | 10 | 6 | 30.12.2027 | 2027 |
| 8 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 12 | 1956 | 11.04.2022 | 399,33 | 25 | 11 | 30.12.2027 | 2027 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 | 1932 | 18.04.2017 | 261,86 | 18 | 9 | 30.12.2027 | 2027 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 55 | 1956 | 05.09.2017 | 318,54 | 28 | 10 | 30.12.2027 | 2027 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 71 | 1955 | 17.04.2019 | 234,50 | 14 | 7 | 30.12.2027 | 2027 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 5 | 1954 | 05.03.2019 | 484,70 | 25 | 12 | 30.12.2027 | 2027 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 13 | 1954 | 27.09.2021 | 360,00 | 14 | 9 | 30.12.2027 | 2027 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 15 | 1956 | 01.02.2022 | 355,00 | 20 | 11 | 30.12.2027 | 2027 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 19 | 1954 | 07.02.2018 | 179,20 | 9 | 4 | 30.12.2027 | 2027 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 21 | 1956 | 01.02.2022 | 175,50 | 9 | 6 | 30.12.2027 | 2027 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 23 | 1956 | 01.10.2018 | 176,60 | 13 | 5 | 30.12.2027 | 2027 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 10 | 1956 | 05.03.2019 | 389,90 | 20 | 10 | 30.12.2027 | 2027 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 8/2 | 1937 | 18.01.2022 | 484,00 | 19 | 12 | 30.12.2027 | 2027 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 | 1954 | 20.09.2017 | 473,61 | 20 | 12 | 30.12.2027 | 2027 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 36/10 | 1956 | 22.05.2017 | 256,20 | 15 | 7 | 30.12.2027 | 2027 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 44/9 | 1954 | 28.06.2018 | 355,20 | 16 | 10 | 30.12.2027 | 2027 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 45 | 1956 | 01.02.2022 | 431,50 | 20 | 9 | 30.12.2027 | 2027 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 47 | 1956 | 16.02.2022 | 402,00 | 21 | 11 | 30.12.2027 | 2027 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 48 | 1956 | 04.02.2020 | 327,60 | 15 | 8 | 30.12.2027 | 2027 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 52/1 | 1956 | 16.02.2022 | 309,50 | 15 | 9 | 30.12.2027 | 2027 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 53 | 1956 | 16.02.2020 | 328,10 | 18 | 8 | 30.12.2027 | 2027 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 58 | 1956 | 18.01.2022 | 332,70 | 16 | 9 | 30.12.2027 | 2027 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 60/2 | 1956 | 15.06.2017 | 24,37 | 4 | 1 | 30.12.2027 | 2027 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 63 | 1958 | 05.06.2018 | 346,93 | 22 | 10 | 30.12.2027 | 2027 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 66 | 1956 | 25.05.2017 | 213,60 | 8 | 5 | 30.12.2027 | 2027 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 72/6 | 1957 | 21.06.2018 | 87,20 | 6 | 2 | 30.12.2027 | 2027 |
| 33 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 4 | 1955 | 15.06.2017 | 309,20 | 16 | 7 | 30.12.2027 | 2027 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 6 | 1956 | 10.01.2020 | 265,80 | 17 | 6 | 30.12.2027 | 2027 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45 | 1956 | 05.11.2020 | 417,60 | 22 | 9 | 30.12.2027 | 2027 |
| Итого |  | х | х | 11 501,61 | 620 | 308 | х | х |

_______________________________

Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

Региональный проект (далее - , муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется.

Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.