| Информация об отключении горячего водоснабжения в летний период 2026 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО «Мурманская ТЭЦ» (котлотурбинный цех) | Опрессовка теплосети | 02.06.2026 - 08.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 23.06.2026 - 06.07.2026 |
|  |  | Испытания на тепловые потери | 14.07.2026 -16.07.2026 |
|  |  | Гидравлические испытания | 18.08.2026 - 24.08.2026 |
| 2 | АО «Мурманская ТЭЦ» Южная котельная (котельный цех №1) | Испытания на максимальную температуру теплоносителя | 19.05.2026 - 21.05.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети | 16.06.2026 - 22.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 07.07.2026 - 20.07.2026 |
|  |  | Гидравлические испытания | 04.08.2026 - 10.08.2026 |
| 3 | АО «Мурманская ТЭЦ» Восточная котельная (котельный цех №2) | Опрессовка теплосети | 09.06.2026 - 15.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 21.07.2026 - 03.08.2026 |
|  |  | Гидравлические испытания | 11.08.2026 - 17.08.2026 |
| 4 | Котельная № 1 по улице Прибрежной ООО «Тепло Людям. Кандалакша» | Опрессовка теплосети после окончания отопительно сезона | 10.06.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительно сезона | 05.08.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 11.06.2026 - 24.06.2026 |
| 5 | Угольная котельная МУП «Мурманская управляющая компания» | Опрессовка теплосети | 10.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 15.06.2026 - 28.06.2026 |
|  |  | Гидравлические испытания | 19.08.2026 |
| 6 | АО «МЭС» Котельная «Северная» | Плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования ЦТП | 01.07.2026 - 14.07.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 15.06.2026 - 18.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования ЦТП Капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей в Леннском административном округе города Мурмансска | 01.07.2026 - 14.07.2026 |
|  |  | Плановый ремонт и ревизия арматура на ГПК (остоновка источника по пару) | С 00:00 07.07.2026 до 12:00 10.07.2026 |
|  |  | Испытания тепловых сетей на тепловые потери | 20.07.2026 - 23.07.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 27.07.2026 30.07.2026 |
| 7 | ЦТП-171, 175 | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 22.06.2026 - 25.06.2026 |
| 8 | ЦТП-202, 203 | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 01.06.2026 - 04.06.2026 |
| 9 | ЦТП Северной промзоны | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 03.06.2026 - 04.06.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 23.07.2026 - 24.07.2026 |
| 10 | АО «МЭС» Котельная «РОСТА» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 08.06.2026 - 11.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 18.06.2026 - 01.07.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 10.08.2026 - 13.08.2026 |
| 11 | АО «МЭС» Котельная р. Абрам-мыс | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 02.06.2026 - 05.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 16.07.2026 - 29.07.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 04.08.2026 - 06.08.2026 |
| 12 | АО «МЭС» Котельная по ул. Фестивальной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 23.06.2026 - 26.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 30.07.2026 - 12.08.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 28.07.2026 - 31.07.2026 |
| ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам ПАО «Мурманская ТЭЦ» |  |  |  |
| 13 | ЦТП – кв.2 Новое плато, ЦТП – кв.2а Больничный городок | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 10.06.2026 - 13.06.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 12.08.2026 - 14.08.2026 |
| 14 | ЦТП по ул. Шевченко, ЦТП по ул. Бондарной, ЦТП по ул. Прибрежной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 18.06.2026 - 20.06.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 06.08.2026 - 08.08.2026 |
| Котельные филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» |  |  |  |
| 15 | Котельная ТЦ «Росляково-1» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 02.06.2026 - 04.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 08.07.2026 - 21.07.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 04.08.2026 - 06.08.2026 |
|  |  | Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» | 17.08.2026 - 18.08.2026 |
|  |  | Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» | 19.08.2026 - 20.08.2026 |
| 16 | Котельная ТЦ «Росляково Южное» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 08.06.2026 - 09.06.2026 |
|  |  | Плановый ремонт (полная остановка источника) | 17.06.2026 - 30.06.2026 |
|  |  | Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 10.08.2026 - 11.08.2026 |
|  |  | Гидропневматическая промывка теплосети | 13.08.2026 - 14.08.2026 |

Постановление администрации города Мурманска от 03.12.2025 № 6871 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год» размещено на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru в разделе «Документы».