Постановление Правительства Мурманской области от 27.05.2025 N 363-ПП (ред. от 31.08.2026) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2026 - 2028 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 21.09.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2025 г. N 363-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2026 - 2028 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Мурманской области от 27.09.2025 N 623-ПП, от 23.12.2025 N 921-ПП, от 07.04.2026 N 182-ПП, от 02.07.2026 N 413-ПП, от 31.08.2026 N 550-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Мурманской области от 24.06.2013 N 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 N 626-ПП "Об обеспечении организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2026 - 2028 годы.

Губернатор

Мурманской области

А.В.ЧИБИС

# Приложение

к постановлению

Правительства Мурманской области

от 27 мая 2025 г. N 363-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2026 - 2028 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 31.08.2026 N 550-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма N 1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта | Тип крыши <*> | Материал стен <**> | Количество этажей в МКД | Общая площадь помещений МКД <***> | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по Мурманской области на 2026 - 2028 годы: |  | X | X | X | X | X | X | 3520812,83 | 126359,00 |
| Итого по Мурманской области на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 2017107,76 | 72525,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 1 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3365,50 | 108 |
| 2 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 2 | 1970 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4342,40 | 143 |
| 3 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 3 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3476,20 | 135 |
| 4 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 5 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3322,70 | 3 |
| 5 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 15 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3507,00 | 125 |
| 6 | г. Апатиты, ул. Козлова, д. 7 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3452,90 | 135 |
| 7 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 6 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1593,10 | 46 |
| 8 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 10 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3320,80 | 79 |
| 9 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 12 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1844,27 | 54 |
| 10 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3111,00 | 124 |
| 11 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 23 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3211,10 | 88 |
| 12 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 29 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2259,80 | 69 |
| 13 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 6 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2032,80 | 85 |
| 14 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 8 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1457,10 | 41 |
| 15 | г. Апатиты, ул. Нечаева, д. 5 | 1973 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4400,50 | 145 |
| 16 | г. Апатиты, ул. Победы, д. 7 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4314,30 | 154 |
| 17 | г. Апатиты, ул. Победы, д. 27 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5704,50 | 198 |
| 18 | г. Апатиты, ул. Северная, д. 23 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4767,60 | 165 |
| 19 | г. Апатиты, ул. Северная, д. 25 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5475,70 | 139 |
| 20 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 10 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3057,70 | 95 |
| 21 | г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 9 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1616,30 |  |
| 22 | г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 10 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4903,60 | 171 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 74536,87 | 2302,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3301,40 | 82 |
| 24 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 21 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3135,50 | 84 |
| 25 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 31 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2488,90 | 80 |
| 26 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 43 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3101,20 | 79 |
| 27 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 3а | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1577,40 | 44 |
| 28 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4717,80 | 88 |
| 29 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1490,90 | 48 |
| 30 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 7 | 1940 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1779,50 | 25 |
| 31 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 7б | 1935 |  | РО | скатная | бетон | 4 | 1715,6 | 68 |
| 32 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 7в | 1933 | ОКН | РО | скатная | шлакобетон | 4 | 1432,80 | 56 |
| 33 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1821,60 | 37 |
| 34 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5179,30 | 124 |
| 35 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 11а | 1960 |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 - 5 | 4741,20 | 164 |
| 36 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 13 | 1936 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3508,80 | 74 |
| 37 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3210,50 | 68 |
| 38 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2528,80 | 64 |
| 39 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 26 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2474,77 | 63 |
| 40 | г. Кировск, ул. Мира, д. 4 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2537,80 | 88 |
| 41 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3967,80 | 89 |
| 42 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 29 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 5451,80 | 125 |
| 43 | г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 5 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2584,10 | 66 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 62747,47 | 1616,00 |
| ### Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Ковдор, ул. Кирова, д. 14 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1269,90 | 40 |
| 45 | г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 14 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2439,30 | 107 |
| 46 | г. Ковдор, пл. Ленина, д. 5 | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2513,60 | 73 |
| 47 | г. Ковдор, пл. Ленина, д. 8 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1568,00 | 61 |
| 48 | г. Ковдор, ул. Победы, д. 14 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1565,30 | 62 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 9356,10 | 343,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Мончегорск, ул. 10-й Гвардейской дивизии, д. 4 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 5436,90 | 181 |
| 50 | г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 22 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1277,80 | 42 |
| 51 | г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 26 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1269,80 | 44 |
| 52 | г. Мончегорск, ул. Климентьева, д. 1 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4586,40 | 208 |
| 53 | г. Мончегорск, наб. Комсомольская, д. 62 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1977,10 | 85 |
| 54 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 5 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1512,40 | 51 |
| 55 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 6 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 7681,60 | 380 |
| 56 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 3 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4120,10 | 114 |
| 57 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 5 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4302,20 | 105 |
| 58 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 | 1952 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 4 | 3246,00 | 109 |
| 59 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 23 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2101,20 | 64 |
| 60 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 26 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3693,00 | 100 |
| 61 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 28 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3293,50 | 114 |
| 62 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 31 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1784,30 | 35 |
| 63 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 33 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2630,40 | 69 |
| 64 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 35 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 3483,90 | 79 |
| 65 | г. Мончегорск, н.п. 27 км железной дороги Мончегорск - Оленья, ул. Октябрьская, д. 12 | 1971 |  | РО | плоская | панель | 5 | 3079,70 | 112 |
| 66 | г. Мончегорск, н.п. 27 км железной дороги Мончегорск - Оленья, ул. Октябрьская, д. 35 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1577,40 | 14 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год |  | X | X | X | X | X | X | 57053,70 | 1906 |
| ### Муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 1 | 1963 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3250,10 | 134 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 5 | 1972 |  | РО | скатная | панель | 5 | 4466,10 | 208 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 | 1977 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 4522,40 | 194 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 27, корп. 1 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5314,5 | 251 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 27, корп. 2 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1752,6 | 78 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 31, корп. 1 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3432 | 153 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 31, корп. 2 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1754,5 | 56 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 32 | 1962 |  | РО | плоская | панель | 5 | 2609,4 | 106 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3321,2 | 155 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 36 | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3212,2 | 131 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 43 | 1988 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1785,7 | 94 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 43, корп. 1 | 1987 |  | РО | скатная | панель | 5 | 2416,7 | 117 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 43, корп. 2 | 1987 |  | РО | плоская | панель | 5 | 2406,17 | 135 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 43, корп. 3 | 1987 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 830,9 | 35 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2161 | 49 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 46 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2539,6 | 106 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1904,5 | н/д |
| 84 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 48 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1621,4 | 72 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 50 | 1966 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3281,1 | 146 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 55 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1559,4 | н/д |
| 87 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 56 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1950,9 | н/д |
| 88 | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 24 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1836,70 | 30 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1605,30 | 121 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 92 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1698,20 | 55 |
| 91 | г. Мурманск, пер. Арктический, д. 6 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 704,60 | 16 |
| 92 | г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 3 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3844,90 | - |
| 93 | г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 4 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4071,77 | 202 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 38 | 1982 |  | РО | плоская | кирпич | 9 | 3260,4 | 180 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Виктора Миронова, д. 3 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3836,60 | 218 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 1 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4673,40 | 101 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 7 | 1951 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2559,00 | 48 |
| 98 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 12 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2100,10 | 49 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 20 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 3954,80 | 107 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 13 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3281,00 | 137 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 6/24 | 2016 |  | РО | скатная | панель | 3 | 1113,90 | 36 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 36 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1756,30 | 61 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 38 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5356,60 | 238 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 40 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3903,30 | 163 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 41 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3881,80 | 187 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 42 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1875,30 | 56 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 43 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1620,70 | 66 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 44 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5392,00 | 226 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 45 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5348,70 | 186 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 46 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1699,70 | 71 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 47 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1689,70 | 67 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 48 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5289,30 | 257 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 55 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3864,90 | 173 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 57 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2155,90 | 50 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 59 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3924,60 | 200 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 61 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1704,70 | 68 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 63 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2684,30 | 124 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 65 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1707,10 | 72 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 67 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3854,90 | 123 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 69 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1363,90 | 66 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 71 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3890,60 | 119 |
| 122 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 73 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3865,40 | 170 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 75 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3862,60 | 185 |
| 124 | г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д. 5, корп. 3 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3272,10 | 177 |
| 125 | г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д. 29 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3705,00 | 122 |
| 126 | г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д. 31 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3655,60 | 118 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 2/33 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5847,00 | 144 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 7 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 868,10 | 25 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 82 | 1970 |  | РО | скатная | панель | 5 | 5796,20 | 264 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7553,80 | 368 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 12 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7566,80 | 382 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 15, корп. 1 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2702,20 | 104 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 15, корп. 2 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2463,60 | 98 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 15, корп. 3 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2720,50 | 134 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 17, корп. 1 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2710,90 | 132 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 17, корп. 3 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2672,90 | 94 |
| 137 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2711,50 | 112 |
| 138 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 29 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 8140,30 | 345 |
| 139 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2692,20 | 97 |
| 140 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1899,30 | 40 |
| 141 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2677,20 | 92 |
| 142 | г. Мурманск, ул. Каменная, д. 2, корп. 1 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3451,70 | 137 |
| 143 | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 47 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1778,20 |  |
| 144 | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 48 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6419,70 |  |
| 145 | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 49 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1768,00 |  |
| 146 | г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 50 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6491,70 |  |
| 147 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 1 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1481,00 | 60 |
| 148 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 6 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3844,00 | 188 |
| 149 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 42 | 1985 |  | спецсчет | плоская | панель | 9 | 3816,00 | 179 |
| 150 | г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева, д. 1/16 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 4449,10 | 129 |
| 151 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 11а | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1270,50 | 21 |
| 152 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2737,00 | 60 |
| 153 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 42 | 1994 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 7 | 2376,50 | 134 |
| 154 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5208,60 | 96 |
| 155 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 6, корп. 1 | 1942 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4503,70 | 106 |
| 156 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3312,70 | 74 |
| 157 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 23/51 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2390,60 | 85 |
| 158 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 11а | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1599,30 | 32 |
| 159 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 25 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1671,80 | 68 |
| 160 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 27 | 1961 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1593,40 | 63 |
| 161 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 29 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 757,90 | н/д |
| 162 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 31 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1617,40 | 77 |
| 163 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 38 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 1474,60 | 16 |
| 164 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 49 | 1963 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3238,30 | 118 |
| 165 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 53 | 1964 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2565,90 | 68 |
| 166 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 53а | 1964 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1642,10 | 37 |
| 167 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 54 | 1963 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3540,40 | 96 |
| 168 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 56 | 1963 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1904,70 | 45 |
| 169 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 58 | 1962 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1668,40 | 52 |
| 170 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 60 | 1962 |  | спецсчет | плоская | кирпич | 5 | 1942,60 | н/д |
| 171 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 62 | 1964 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1628,80 | 55 |
| 172 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 62а | 1964 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2544,10 | 98 |
| 173 | г. Мурманск, ул. Колхозная, д. 12 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 595,40 | 24 |
| 174 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 2 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 3132,80 | 75 |
| 175 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 13/2 | 2000 |  | РО | плоская | кирпич | 4 | 1468,00 | 36 |
| 176 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 20 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 4295,50 | 124 |
| 177 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 24 | 1975 |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 4261,70 | 127 |
| 178 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 38 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 4410,10 | 122 |
| 179 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 42 | 2020 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 11 | 2856,10 |  |
| 180 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 46 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 3642,40 | 108 |
| 181 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 69 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1602,00 | 69 |
| 182 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 93 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 4476,20 | 137 |
| 183 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 97, корп. 3 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 4460,50 | 142 |
| 184 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 104, корп. 4 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1560,70 | 47 |
| 185 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 106, корп. 1 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2648,90 | 103 |
| 186 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 150, корп. 4 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2377,60 | 77 |
| 187 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 150, корп. 5 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5355,70 | 158 |
| 188 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 210 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 4898,80 | 111 |
| 189 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 212 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 4898,50 | 127 |
| 190 | г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 20 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2608,30 |  |
| 191 | г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 3а | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1070,00 |  |
| 192 | г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1931,50 | 49 |
| 193 | г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 17 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5842,10 | 145 |
| 194 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 1 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5287,10 | 216 |
| 195 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 2 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3858,90 | 175 |
| 196 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 3 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1563,80 | 53 |
| 197 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 4 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1614,40 | 68 |
| 198 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 5 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3894,80 | 185 |
| 199 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 7 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2682,90 | 164 |
| 200 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 9 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1723,90 | 56 |
| 201 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 11 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2638,60 | 116 |
| 202 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 15 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3878,00 | 188 |
| 203 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 17 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1736,40 | 76 |
| 204 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 18 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1357,20 | 58 |
| 205 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 19 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3882,70 | 180 |
| 206 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 20 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3850,70 | 157 |
| 207 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 21 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1554,10 | 59 |
| 208 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 22 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7819,50 | 360 |
| 209 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 23 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2670,50 | 112 |
| 210 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 25 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1702,10 | 78 |
| 211 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 27 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2642,90 | 117 |
| 212 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 29 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5312,80 | 232 |
| 213 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 30 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3877,40 | 199 |
| 214 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 31 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1847,40 | 48 |
| 215 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 32 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3845,80 | 187 |
| 216 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 33 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2678,10 | 105 |
| 217 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 34 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2041,10 | 63 |
| 218 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 35 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3835,60 | 174 |
| 219 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 36 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7795,70 | 367 |
| 220 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 38 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1884,70 | 61 |
| 221 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 40 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5282,50 | 249 |
| 222 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 42 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5305,90 | 235 |
| 223 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 44 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1683,30 | 63 |
| 224 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 46 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2686,20 | 113 |
| 225 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3851,30 | 198 |
| 226 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 52 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1630,90 | 57 |
| 227 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 54 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5291,00 | 228 |
| 228 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 1 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3285,20 | 107 |
| 229 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 29 | 1950 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 4 | 2356,00 | 28 |
| 230 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67 | 1950 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 9101,60 | 179 |
| 231 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78 | 1939 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 10600,90 |  |
| 232 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 79 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2795,00 | 68 |
| 233 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 | 1952 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 9391,40 | 167 |
| 234 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81 | 1952 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 2284,00 | 35 |
| 235 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 83 | 1952 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 2804,50 | 55 |
| 236 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 85 | 1952 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 4 | 3655,80 | 65 |
| 237 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 92 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2767,50 | 8 |
| 238 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 94 | 1953 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 10310,40 | 254 |
| 239 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 95 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1992,10 | 45 |
| 240 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 100 | 1950 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 4 | 1720,20 | 39 |
| 241 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 101 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2889,30 | 73 |
| 242 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 102 | 1953 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 2726,90 | 67 |
| 243 | г. Мурманск, пр-д Михаила Ивченко, д. 8 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 3394,60 |  |
| 244 | г. Мурманск, пр-д Молодежный, д. 11 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 5725,30 | 241 |
| 245 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1,959,30 | 64 |
| 246 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1949 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 685,10 | 14 |
| 247 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 9 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3202,70 | 50 |
| 248 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 10 | 1949 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 699,60 | 20 |
| 249 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1948 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 774,00 | 24 |
| 250 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 16 | 1948 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 698,10 | 22 |
| 251 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 17 | 1957 |  | спецсчет | скатная | кирпич | 5 | 3292,00 | 71 |
| 252 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 21 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 6293,30 | 128 |
| 253 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 22 | 1949 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 932,30 | 14 |
| 254 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 4 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3923,40 | 144 |
| 255 | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 1/7 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3479,00 | 94 |
| 256 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 7 | 1937 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 2249,30 | 27 |
| 257 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 12 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1699,30 | 54 |
| 258 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 14 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2551,70 | 103 |
| 259 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 16 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2573,40 | 89 |
| 260 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 17 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3066,10 |  |
| 261 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 20 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1573,20 | 20 |
| 262 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 21 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3562,20 | 125 |
| 263 | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. 2 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2356,80 | 286 |
| 264 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 11 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2510,10 | 114 |
| 265 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 14б | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1657,60 | 81 |
| 266 | г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д. 7 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2051,00 | 68 |
| 267 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 29, корп. 1 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2759,90 | 151 |
| 268 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 42 | 1964 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3952,40 | 108 |
| 269 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 49, корп. 2 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6761,10 | 149 |
| 270 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 49, корп. 6 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1919,50 | 34 |
| 271 | г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 2 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1758,70 | 46 |
| 272 | г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 16 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4223,80 | 169 |
| 273 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 5 | 1958 |  | РО | скатная | панель | 4 | 3409,00 | 69 |
| 274 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5574,20 | 69 |
| 275 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 17/12 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4581,2 | 98 |
| 276 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 14 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1894,3 | 34 |
| 277 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 14 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5178,10 | 209 |
| 278 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 14, корп. 1 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2898,40 | 77 |
| 279 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 19 | 1965 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2559,10 | 141 |
| 280 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 2 | 1982 |  | РО | плоская | кирпич | 9 | 3090,0 | 121 |
| 281 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 4 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2559,10 | 101 |
| 282 | г. Мурманск, проезд Рыбный, д. 8 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 10494,1 |  |
| 283 | г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 9 | 1960 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2653,2 | 90 |
| 284 | г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 16 | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1924,5 | 35 |
| 285 | г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 18 | 1960 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3021,6 | н/д |
| 286 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 10 | 1981 |  | РО | плоская | панель | 9 | 5237,8 | 266 |
| 287 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 12 | 1981 |  | РО | плоская | панель | 9 | 5308,8 | 217 |
| 288 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 14 | 1980 |  | РО | плоская | панель | 9 | 3497,3 | 105 |
| 289 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 19 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1247,1 | 66 |
| 290 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 21 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1235,6 | 92 |
| 291 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 22/33 | 1961 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3305,5 | 126 |
| 292 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 24/26 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1990,8 | 68 |
| 293 | г. Мурманск ул. Свердлова д. 10, корп. 1 | 1962 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2989,3 | 150 |
| 294 | г. Мурманск ул. Свердлова д. 10, корп. 2 | 1962 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2961,3 | 174 |
| 295 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, корп. 3 | 1962 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2496,7 | 123 |
| 296 | г. Мурманск ул. Свердлова д. 14, корп. 1 | 1962 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2974,2 | 198 |
| 297 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40, корп. 2 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 11787,00 | 512 |
| 298 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40, корп. 3 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2856,90 | 112 |
| 299 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40, корп. 4 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1580,20 | 57 |
| 300 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40, корп. 5 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3877,60 | 192 |
| 301 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 42, корп. 1 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2423,80 |  |
| 302 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 42, корп. 2 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3914,80 |  |
| 303 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 42, корп. 3 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2384,00 |  |
| 304 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 3 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4012,00 | 171 |
| 305 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 4 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3830,60 | 178 |
| 306 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 10 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 999,70 | 34 |
| 307 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 14 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1004,40 | 35 |
| 308 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 18 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 996,80 | 36 |
| 309 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 22 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1000,80 | 19 |
| 310 | г. Мурманск, ул. Советская, д. 21 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4732,90 | 177 |
| 311 | г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1939 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1812,70 | 63 |
| 312 | г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1748,10 | 43 |
| 313 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 3 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7584,60 | 305 |
| 314 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 5 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1699,00 | 51 |
| 315 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 7 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7622,80 | 332 |
| 316 | г. Мурманск, б-р Театральный, д. 9 | 1933 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 3 | 895,60 | 10 |
| 317 | г. Мурманск, б-р Театральный, д. 11 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2568,10 | 60 |
| 318 | г. Мурманск пер. Терский, д. 9 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1478,80 | н/д |
| 319 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 1 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3485,20 | 131 |
| 320 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 3 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3454,70 | 151 |
| 321 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 5, корп. 1 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5888,10 | 270 |
| 322 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 5, корп. 2 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5196,80 | 270 |
| 323 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 7, корп. 1 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5907,60 | 281 |
| 324 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 7, корп. 2 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5975,50 | 248 |
| 325 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 11 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3477,30 | 159 |
| 326 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 13 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2494,40 | 63 |
| 327 | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 11 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3894,90 | 159 |
| 328 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 17 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1647,70 | 54 |
| 329 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 9 | 1935 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2981,60 | 67 |
| 330 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 1 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5385,00 | 203 |
| 331 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 3 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1742,40 | 61 |
| 332 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 5 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3911,30 | 174 |
| 333 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 7 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1641,70 | 55 |
| 334 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 9 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3957,00 | 185 |
| 335 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 19 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3938,00 | 198 |
| 336 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 21 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1740,70 | 65 |
| 337 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 23 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3913,50 | 162 |
| 338 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 25 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1726,10 | 60 |
| 339 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 27 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3931,00 | 175 |
| 340 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 29 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1916,10 | 56 |
| 341 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 31 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3954,80 | 165 |
| 342 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 35 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5304,70 | 230 |
| 343 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 37 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1734,00 | 67 |
| 344 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 41 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1700,50 | 60 |
| 345 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 43 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3918,90 | 150 |
| 346 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 45 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1652,90 | 48 |
| 347 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 49 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5309,80 | 221 |
| 348 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 51 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1720,70 | 63 |
| 349 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 53 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3886,80 | 184 |
| 350 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 55 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1722,90 | 68 |
| 351 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 57 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2638,00 | 120 |
| 352 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 59 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1681,30 | 46 |
| 353 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 61 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5318,10 | 224 |
| 354 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1, корп. 1 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3846,80 | 175 |
| 355 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1, корп. 2 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1683,20 | 68 |
| 356 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 9 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 3220,20 | 170 |
| 357 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3707,40 | 66 |
| 358 | г. Мурманск ул. Шмидта 31 /1 | 1959 |  | РО | скатная | панель | 4 | 3350,70 | 81 |
| 359 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 33а | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1631,80 | 47 |
| 360 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 39/1 | 1963 |  | РО | скатная | панель | 5 | 3108,50 | 84 |
| 361 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 6 | 1962 |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 2505,20 | 97 |
| 362 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 33 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2440,20 |  |
| 363 | г. Мурманск ул. Юрия Гагарина, д. 41 | 1981 |  | спецсчет | плоская | панель | 9 | 3068,20 | н/д |
| 364 | г. Мурманск, пер. Якорный, д. 8 | 1977 |  | спецсчет | плоская | панель | 9 | 2393,20 | 144 |
| 365 | г. Мурманск, пер. Якорный, д. 10 | 1977 |  | спецсчет | плоская | панель | 9 | 4131,20 | 230 |
| 366 | г. Мурманск (Росляково), ул. Приморская, д. 8/1 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 5163,30 | 106 |
| 367 | г. Мурманск (Росляково), ш. Североморское, д. 4 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1744,90 | 77 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год |  | X | X | X | X | X | X | 966873,04 | 33122 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. 60 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3413,90 | 134 |
| 369 | н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. 62 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 1994,40 | 84 |
| 370 | н.п. Высокий, ул. Можаева, д. 24б | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2114,90 | 116 |
| 371 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 39 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1278,40 | 52 |
| 372 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 50 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1272,10 | 48 |
| 373 | г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7531,20 | 179 |
| 374 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 35 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1249,50 | 47 |
| 375 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 44 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1317,80 | 38 |
| 376 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 46 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1955,10 | 93 |
| 377 | г. Оленегорск, б. Молодежный, д. 19 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 10039,80 | 430 |
| 378 | г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 7 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3689,20 | 116 |
| 379 | г. Оленегорск, ул. Советская, д. 4 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1274,80 | 39 |
| 380 | г/о Оленегорск-2, ул. 60 лет СССР, д. 21 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3311,70 | 150 |
| 381 | г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д. 1 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 767,30 | 36 |
| 382 | г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д. 2 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 767,34 | 30 |
| 383 | г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д. 7 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 767,32 | 26 |
| 384 | г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д. 13 | 1957 |  | РО | скатная | дерево | 2 | 928,92 | 33 |
| 385 | г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, д. 14 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 728,00 | 22 |
| 386 | г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д. 1 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3675,95 | 185 |
| 387 | г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д. 2 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2612,92 | 141 |
| 388 | г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д. 3 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2669,32 | 126 |
| 389 | г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д. 4 | 1970 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2690,14 | 140 |
| 390 | г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д. 5 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2602,33 | 129 |
| 391 | г/о Оленегорск-2, ул. Туристов, д. 3 | 1965 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1027,18 | 53 |
| 392 | г/о Оленегорск-2, ул. Туристов, д. 4 | 1965 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1026,40 | 48 |
| 393 | г/о Оленегорск-2, ул. Туристов, д. 5 | 1966 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1022,07 | 60 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 61727,99 | 2555,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | н.п. Африканда, ул. Ленина, д. 2б | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5740,80 | 206 |
| 395 | н.п. Африканда, ул. Кирова, д. 2 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3426,80 | 77 |
| 396 | н.п. Африканда, ул. Советская, д. 3 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 870,80 | 33 |
| 397 | н.п. Африканда, ул. Советская, д. 7 | 1955 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 2 | 212,30 | 13 |
| 398 | н.п. Зашеек, ул. Станционная, д. 11 | 1972 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 671,50 | 30 |
| 399 | г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 29 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4669,10 | 196 |
| 400 | г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 31 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2359,80 | 106 |
| 401 | г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 33 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2231,70 | 86 |
| 402 | г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 35 | 1996 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4187,70 | 195 |
| 403 | г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 3 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7358,40 | 303 |
| 404 | г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 14 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4316,50 | 158 |
| 405 | г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 31 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4486,90 | 208 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 40532,30 | 1611,00 |
| ### Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 2582,30 | 82 |
| 407 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 5 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 2386,80 | 90 |
| 408 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3692,77 | 121 |
| 409 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2637,50 | 115 |
| 410 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 3 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3331,90 | 121 |
| 411 | г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 1 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2825,50 | 96 |
| 412 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 20 | 2000 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7575,90 | 261 |
| 413 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1858,80 | 65 |
| 414 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 2 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1934,30 | 78 |
| 415 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 4 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2107,20 | 198 |
| 416 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 5 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2119,30 | 96 |
| 417 | н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 6 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3400,20 | 163 |
| 418 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 2 | 1964 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 660,00 | 30 |
| 419 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 3 | 1964 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 658,00 | 33 |
| 420 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 4 | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 661,00 | 33 |
| 421 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 979,20 | 20 |
| 422 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 6 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 762,50 | 22 |
| 423 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 7 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 854,90 | 35 |
| 424 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 8 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 661,00 | 12 |
| 425 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 2 | 838,90 | 26 |
| 426 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 10 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3537,20 | 137 |
| 427 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2086,30 | 104 |
| 428 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3548,40 | 204 |
| 429 | н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3504,20 | 129 |
| 430 | пгт. Никель, ул. Бредова, д. 1 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3836,40 | 116 |
| 431 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 2 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4066,60 | 96 |
| 432 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 | 1958 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 3013,60 | 101 |
| 433 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 14 | 1952 |  | РО | скатная | блочный | 3 | 1471,10 | 61 |
| 434 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 16 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 1626,90 | 72 |
| 435 | пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19 | 1957 |  | РО | скатная | блочный | 4 | 2696,70 | 99 |
| 436 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 24 | 1959 |  | РО | скатная | блочный | 3 | 3701,20 | 77 |
| 437 | пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 4 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 3228,50 | 120 |
| 438 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3036,20 | 66 |
| 439 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 7 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1945,00 | 88 |
| 440 | пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 10 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2084,00 | 118 |
| 441 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2827,40 | 109 |
| 442 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3800,20 | 166 |
| 443 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 8 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3910,60 | 163 |
| 444 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3712,50 | 183 |
| 445 | пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3728,20 | 141 |
| 446 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 8 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3555,70 | 109 |
| 447 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 15 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3639,60 | 180 |
| 448 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3477,90 | 140 |
| 449 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3515,40 | 193 |
| 450 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3566,80 | 214 |
| 451 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4062,90 | 182 |
| 452 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4054,90 | 172 |
| 453 | н.п. Спутник, ул. Новая, д. 21 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3939,30 | 198 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 133701,67 | 5435,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 104 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3447,90 | 175 |
| 455 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 105 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3450,50 | 165 |
| 456 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 38 | 1965 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4834,80 | 150 |
| 457 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 53 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3679,40 | 162 |
| 458 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 54 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3154,70 | 130 |
| 459 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 56 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2859,20 | 116 |
| 460 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 57 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2925,40 | 125 |
| 461 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 58 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | керамзитобетон | 5 | 3204,9 | 120 |
| 462 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 63 | 1973 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1586,00 | 62 |
| 463 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 68 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2493,20 | 109 |
| 464 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 77 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2367,40 | 100 |
| 465 | г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 45 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4145,40 | 121 |
| 466 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 130 | 1992 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4476,80 | 201 |
| 467 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 131 | 1994 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4477,40 | 228 |
| 468 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 72 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3664,50 | 138 |
| 469 | н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 40 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель (керамзитобетон) | 5 | 2100,30 | 76 |
| 470 | г. Полярный, ул. Гагарина, д. 2 | 1966 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3418,40 | 117 |
| 471 | г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 12 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2610,20 | 70 |
| 472 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 1 | 1968 |  | РО | скатная с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3840,52 | 131 |
| 473 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 8 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3727,60 | 141 |
| 474 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 2 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4037,90 | 114 |
| 475 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 5 | 1938 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3675,3 | 64 |
| 476 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 17 | 1993/1996 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5599,50 | 134 |
| 477 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 9 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4102,90 | 160 |
| 478 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 12 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3739,80 | 157 |
| 479 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 | 1979/1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6753,50 | 286 |
| 480 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 2 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5796,60 | 232 |
| 481 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 3 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5684,40 | 225 |
| 482 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 4 | 1993/2003 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7548,60 | 332 |
| 483 | г. Снежногорск, ул. Мира, д. 7 | 1993 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3985,80 | 166 |
| 484 | г. Снежногорск, ул. Мира, д. 10 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3486,80 | 148 |
| 485 | г. Снежногорск, ул. Мира, д. 12 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 14398,00 | 614 |
| 486 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8, корп. 6 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5747,60 | 258 |
| 487 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 9 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2372,80 | 101 |
| 488 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3386,00 | 157 |
| 489 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 26 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2076,30 | 91 |
| 490 | г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 12 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3490,30 | 141 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 152346,62 | 6017,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | г. Островной, ул. Жертв Интервенции, д. 3 | 1968 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1790,70 | 91 |
| 492 | г. Островной, ул. Жертв Интервенции, д. 4 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1782,60 | 39 |
| 493 | г. Островной, ул. Соловья, д. 2 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1269,20 | 28 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 4842,50 | 158,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, д. 1 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2211,10 | 78 |
| 495 | г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, д. 3 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 5752,60 | 228 |
| 496 | г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 2 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3431,40 | 147 |
| 497 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 1 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3405,70 | 151 |
| 498 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 3 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3393,3 | 142 |
| 499 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 5 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3409,6 | 176 |
| 500 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 6 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочные | 5 | 2735 | 127 |
| 501 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 8 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочные | 5 | 2742,9 | 118 |
| 502 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3351,7 | 164 |
| 503 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 15 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3370,7 | 150 |
| 504 | г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2343,90 | 74 |
| 505 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 5 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2035,10 | 96 |
| 506 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 11 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3500,80 | 130 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 41683,80 | 1781 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 1 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5118,20 | 218 |
| 508 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 5 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2006,50 | 77 |
| 509 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 11 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3358,30 | 14 |
| 510 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 16 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3378,30 | 156 |
| 511 | г. Североморск, ул. Адмирала Чабаненко, д. 23 | 1994 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6621,50 | 296 |
| 512 | г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 2 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 3461,20 | 119 |
| 513 | г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 5 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3221,30 | 128 |
| 514 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 8 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3897,80 | 143 |
| 515 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 10 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3930,20 | 128 |
| 516 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 14 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3087,30 | 166 |
| 517 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 34а | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2192 | 72 |
| 518 | г. Североморск, ул. Инженерная, д. 1 | 1994 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3649,1 | 166 |
| 519 | г. Североморск, ул. Колышкина, д. 12 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3354,00 | 123 |
| 520 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 2 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4406,60 | 138 |
| 521 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 9 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2762,80 | 99 |
| 522 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 28 | 1970 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2222,30 | 101 |
| 523 | г. Североморск, ул. Корабельная, д. 2 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 8772,90 | 370 |
| 524 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 3 | 1974 |  | РО | с мягким наплав. покрытием | панель | 5 | 2712,40 | 117 |
| 525 | г. Североморск, ул. Морская, д. 10 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 11853,40 | 488 |
| 526 | г. Североморск, ул. Пионерская, д. 22 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2860,70 | 113 |
| 527 | г. Североморск, ул. Пионерская, д. 24 | 1956 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3979,60 | 110 |
| 528 | г. Североморск, ул. Пионерская, д. 28 | 1970 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5582,50 | 161 |
| 529 | г. Североморск, ул. Пионерская, д. 29 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4093,10 | 126 |
| 530 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 2 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3225,10 | 88 |
| 531 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 3 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3443,60 | 83 |
| 532 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 4 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4208,60 | 89 |
| 533 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 5 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4577,00 | 29 |
| 534 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 13 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4096,60 | 100 |
| 535 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 14 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3007,70 | 73 |
| 536 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 17 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2779,7 | 90 |
| 537 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 18 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5507,2 | 155 |
| 538 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 19 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5621,6 | 165 |
| 539 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 20 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4041,8 | 120 |
| 540 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 22 | 1949 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 459,30 | 12 |
| 541 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 23 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5306,4 | 192 |
| 542 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 24 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5765,2 | 169 |
| 543 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 25 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5879,1 | 177 |
| 544 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 26 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 12 | 3894,2 | 127 |
| 545 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 27 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 12 | 4096,1 | 143 |
| 546 | г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д. 2 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3766,7 | 148 |
| 547 | г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д. 3 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3786,6 | 135 |
| 548 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 8 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 5324,9 | 186 |
| 549 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 9 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2015,20 | 83 |
| 550 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 28 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3807,30 | 180 |
| 551 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 40 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1434,90 | 70 |
| 552 | г. Североморск, ул. Сивко, д. 13 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1911,40 | 88 |
| 553 | г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. 7 | 1973 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3253,70 | 112 |
| 554 | пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 2 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3464,50 | 187 |
| 555 | пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 3 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 1983,70 | 96 |
| 556 | пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 5 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 1170,10 | 86 |
| 557 | пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 7 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2709,60 | 130 |
| 558 | пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 12 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3328,60 | 158 |
| 559 | пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 15 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3449,00 | 160 |
| 560 | пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 16 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3478,20 | 171 |
| 561 | пгт. Сафоново, ул. Преображенского д. 3 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1647,90 | 42 |
| 562 | пгт. Сафоново, ул. Преображенского д. 5 | 1938 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2853,60 | 71 |
| 563 | н.п. Североморск-3, ул. Школьная, д. 4 | 1965 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 615,10 | 4 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 212432,20 | 7548,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 1 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2750,60 | 112 |
| 565 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 2 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3447,60 | 180 |
| 566 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 5 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3091,10 | 170 |
| 567 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 7 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2213,40 | 85 |
| 568 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 8 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2098,10 | 108 |
| 569 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 50 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3265,30 | 136 |
| 570 | п. Видяево, ул. Центральная д. 3 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2022,70 | 69 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 18888,80 | 860,00 |
| ### Муниципальное образование Кандалакшский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | сп. Алакуртти, ул. Кузнецова, д. 14 | 1993 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4717,4 | 210 |
| 572 | сп. Алакуртти, ул. Кузнецова, д. 15 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3449,5 | 163 |
| 573 | сп. Алакуртти, ул. Кузнецова, д. 16 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3459,9 | 148 |
| 574 | сп. Алакуртти, ул. Набережная, д. 21 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3339,6 | 169 |
| 575 | сп. Алакуртти, ул. Набережная, д. 25 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3435,1 | 150 |
| 576 | г. Кандалакша, ул. Борисова, д. 6 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3589,00 | 152 |
| 577 | г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 10 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 - 5 | 1817,60 | 124 |
| 578 | г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 12 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2001,00 | 75 |
| 579 | г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 3 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1288,60 | 59 |
| 580 | г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 13 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1343,9 | 49 |
| 581 | г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 26 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4723,6 | 153 |
| 582 | г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 24 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1289,50 | 52 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 34454,70 | 1504,00 |
| ### Муниципальное образование Кольский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 1, корп. 1 | 1993 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3789,30 | 122 |
| 584 | г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 1, корп. 2 | 1993 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2368,60 | 90 |
| 585 | г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 1, корп. 3 | 1994 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2369,90 | 98 |
| 586 | г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 9 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 10121,00 | 338 |
| 587 | г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 20 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4806,10 | 211 |
| 588 | г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 30 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4411,60 | 230 |
| 589 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 8 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1277,70 | 66 |
| 590 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 10 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2752,90 | 101 |
| 591 | г. Кола, ул. Миронова, д. 2 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4774,40 | 192 |
| 592 | г. Кола, ул. Миронова, д. 26 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4265,30 | 164 |
| 593 | г. Кола, ул. Победы, д. 2 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3769,40 | 202 |
| 594 | г. Кола, ул. Победы, д. 15 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1300,10 | 55 |
| 595 | г. Кола, пр. Советский, д. 42 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2516,90 | 83 |
| 596 | н.п. Килпъявр, ул. Небольсина, д. 8 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4538,90 |  |
| 597 | н.п. Килпъявр, ул. Небольсина, д. 13 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3329,40 |  |
| 598 | пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 8 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7619,60 | 340 |
| 599 | пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 9 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7172,70 | 277 |
| 600 | пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 11 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3916,50 | 187 |
| 601 | пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 12 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2374,20 | 98 |
| 602 | пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 14 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2343,50 | 89 |
| 603 | пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 15 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2626,90 | 114 |
| 604 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 1 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3748,70 | 169 |
| 605 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 2 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2367,20 | 111 |
| 606 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 3 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2365,30 | 90 |
| 607 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 4 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3685,90 | 146 |
| 608 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 5 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3777,10 | 156 |
| 609 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 6 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4757,00 | 220 |
| 610 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 7 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3800,10 | 196 |
| 611 | пгт. Молочный, ул. Северная, д. 8 | 1995 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3822,50 | 202 |
| 612 | пгт. Мурмаши, ул. Кирова, д. 6 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1266,80 | 54 |
| 613 | пгт. Мурмаши, ул. Кутахова, д. 2 | 1995 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4253,80 | 186 |
| 614 | пгт. Мурмаши, ул. Кутахова, д. 4 | 1995 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2955,10 | 109 |
| 615 | пгт. Мурмаши, ул. Советская, д. 37 | 1993 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3677,60 | 146 |
| 616 | пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1080,60 | 51 |
| 617 | пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12а | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1029,60 | 35 |
| 618 | пгт. Мурмаши ул. Энергетиков д. 10 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3254,20 | 146 |
| 619 | с. Тулома, ул. Сафонова, д. 7 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3772,40 | 186 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 132058,80 | 5260,00 |
| ### Муниципальное образование Ловозерский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | пгт. Ревда, ул. Победы, д. 31а | 1969 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3295,0 | 120 |
| 621 | пгт. Ревда, ул. Нефедова, д. 2 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3871,1 | 167 |
| 622 | с. Ловозеро, ул. Советская, д. 25 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1244,6 | 48 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 8410,70 | 335,00 |
| ### Муниципальное образование Терский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 20 | 1964 |  | РО | скатная | дерево | 2 | 598,90 | 26 |
| 624 | пгт. Умба, ул. Советская, д. 8 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3004,4 | 95 |
| 625 | пгт. Умба, ул. Совхозная, д. 9 | 2010 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 3 | 1857,2 | 51 |
| Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | X | X | X | X | X | X | 5460,50 | 172,00 |
| Итого по Мурманской области на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 732529,55 | 26354,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 25 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3799,90 | 130 |
| 2 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 7 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3195,00 | 106 |
| 3 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 9 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3412,70 | 119 |
| 4 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 11 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3190,70 | 117 |
| 5 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 12 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2557,20 | 72 |
| 6 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 5 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3271,60 | 78 |
| 7 | г. Апатиты, ул. Северная, д. 13 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6235,70 | 230 |
| 8 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3421,50 | 83 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 29084,30 | 935,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Кировск, ул. имени 50-летия Октября, д. 27 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2536,20 | 95 |
| 10 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 21 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3135,50 | 84 |
| 11 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 29 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2503,60 | 94 |
| 12 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 30 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5776,30 | 132 |
| 13 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 33 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2514,50 | 95 |
| 14 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 35 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2513,60 | 99 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 18979,70 | 599,00 |
| ### Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | н.п. Енский, ул. Строителей, д. 1 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3251,30 | 109 |
| 16 | г. Ковдор, ул. Кошица, д. 14 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2479,20 | 101 |
| 17 | г. Ковдор, ул. Победы, д. 16 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1244,90 | 40 |
| 18 | г. Ковдор, ул. Школьная, д. 3 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3123,20 | 109 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 10098,60 | 359,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 24 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1602,7 | 63 |
| 20 | г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 3 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2361,3 | 81 |
| 21 | г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 19 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2545,20 | 89 |
| 22 | г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 44 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1660,20 | 58 |
| 23 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 7/42 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3140,20 | 108 |
| 24 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 3 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4120,10 | 114 |
| 25 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 18 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4497,60 | 114 |
| 26 | г. Мончегорск, н.п. 27 км железной дороги Мончегорск - Оленья, ул. Октябрьская, д. 35 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1577,40 | 14 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год |  | X | X | X | X | X | X | 21504,70 | 641,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 35 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4279,30 | 167 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 37 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3886,60 | 103 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2б | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3851,40 |  |
| 30 | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 11 | 1957 | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 7413,70 | 158 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 10 | 1973 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4991,60 | 184 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 3 | 1959 |  | РО | скатная | панель | 4 | 2659,10 | 83 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 7 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 868,10 | 25 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 23 | 1966 |  | РО | скатная | панель | 5 | 5858,20 | 230 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 4 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2057,70 | 36 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 2 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1441,20 | 43 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 3 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1436,30 | 59 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 10 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1777,80 | 43 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 14 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3719,80 | 108 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 15 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4081,40 | 150 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 16 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1390,00 | 18 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 18 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7518,70 |  |
| 43 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 19 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1418,50 | 47 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 20 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2667,40 | 100 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 22 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1595,80 | 55 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 23 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7922,10 | 275 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 24 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3889,10 | 216 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 26 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3810,80 | 120 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 28 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3790,80 | 152 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 29 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3809,00 | 181 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 30 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1603,30 | 48 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 31 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3828,10 | 155 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 32 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1695,20 | 58 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 33 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2622,50 | 111 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 34 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1633,20 | 69 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 35 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3852,50 | 191 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 36 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1843,80 | 58 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 37 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4083,50 | 155 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 43 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1550,70 | 42 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 44 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3844,60 | 142 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 45 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1626,45 | 44 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 46 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2613,10 | 103 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 47 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3875,70 | 174 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 48 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1852,20 | 53 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 49 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2642,50 | 92 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 51 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3740,90 | 135 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 52 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3886,60 | 204 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 4 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4083,00 | 188 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 10 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4052,40 | 185 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 32 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5297,20 |  |
| 71 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 39 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3855,10 | 176 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 41 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3875,10 | 172 |
| 73 | г. Мурманск, пр-д Капитана Тарана, д. 10 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3107,80 | 141 |
| 74 | г. Мурманск, пр-д Капитана Тарана, д. 15 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2748,90 | 91 |
| 75 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 31 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 5102,90 | 130 |
| 76 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 33 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 4817,60 | 152 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 24 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4666,80 | 190 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 40А | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5298,20 | 215 |
| 79 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 92 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2767,50 |  |
| 80 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 13 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3815,30 | 169 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 15 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1703,70 | 68 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 17 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3805,00 | 173 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 5, корп. 3 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2589,50 | 103 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Планерная, д. 3 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7940,80 | 298 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. 2 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2356,80 | 286 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. 4 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2441,70 | 101 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. 6 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3489,60 | 163 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 3 | 1964 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3212,30 | 90 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 49, корп. 2 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6761,10 | 149 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 20 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2546,10 | 107 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 20, корп. 2 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5120,80 | 217 |
| 92 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 8, корп. 4 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2637,80 | 138 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, корп. 1 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2989,30 | 150 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, корп. 2 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2961,30 | 174 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 12, корп. 2 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3194,70 | 125 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 14, корп. 1 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2974,20 | 198 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 16/9 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2934,20 | 198 |
| 98 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 26, корп. 2 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3533,40 | 152 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 30, корп. 2 | 1962 |  | РО | скатная | панель | 5 | 3577,10 | 152 |
| 100 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 5 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4070,50 | 191 |
| 101 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 6 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1675,30 | 83 |
| 102 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 7 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3849,20 | 206 |
| 103 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 8 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3808,10 | 148 |
| 104 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 12 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3934,00 | 169 |
| 105 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 13 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7508,20 | 230 |
| 106 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 20 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3988,90 | 160 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 2 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4088,60 | 197 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 4 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1633,50 | 47 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 6 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5519,00 | 229 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 8 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1613,00 | 62 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 16 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3825,70 |  |
| 112 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 20 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5474,40 | 227 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 22 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1581,20 | 47 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 24 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3897,20 | 209 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 26 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3851,10 | 171 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 33 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3857,10 | 181 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 37 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3859,70 | 175 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 1 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1617,60 | 60 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 17 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2621,90 |  |
| 120 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 19 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2520,80 |  |
| 121 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 21 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 8095,20 |  |
| 122 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 29 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2532,80 | 91 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 33 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1889,20 | 44 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 45 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3965,10 | 148 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 49 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4010,50 | 141 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 5, корп. 1 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5888,10 | 270 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4337,40 | 90 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1, корп. 3 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4338,00 | 170 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 1 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2960,10 | 139 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 3 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3004,40 | 64 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 4 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2867,20 | 88 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 9, корп. 4 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3209,70 | 135 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 25 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3909,4 | 109 |
| 134 | г. Мурманск (Росляково), ул. Приморская, д. 18 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2387,00 | 113 |
| 135 | г. Мурманск (Росляково), ш. Североморское, д. 8 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5007,40 | 101 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год |  | X | X | X | X | X | X | 386382,95 | 13733,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 48 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1931,90 | 84 |
| 137 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 54 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1988,70 | 91 |
| 138 | г. Оленегорск, ул. Ферсмана, д. 3 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1955,70 | 75 |
| 139 | г. Оленегорск, ул. Ферсмана, д. 17 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1990,80 | 85 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 7867,10 | 335,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | н.п. Африканда, ул. Комсомольская, д. 9 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 881,00 | 25 |
| 141 | н.п. Африканда, ул. Привокзальная, д. 3 | 1982 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1080,50 | 29 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 1961,50 | 54,00 |
| ### Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 1778,90 | 63 |
| 143 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 2 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3195,90 | 126 |
| 144 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 12 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3530,00 | 137 |
| 145 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 5 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 1284,90 | 47 |
| 146 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 9 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 1588,90 | 58 |
| 147 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 10 | 1949 |  | РО | скатная | блочный | 3 | 1413,10 | 59 |
| 148 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 18 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 4479,30 | 158 |
| 149 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 25 | 1958 |  | РО | скатная | блочный | 4 | 2681,50 | 44 |
| 150 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 37 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 15118,40 | 460 |
| 151 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 39 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 14867,50 | 581 |
| 152 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 11 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3219,80 | 104 |
| 153 | пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 13/11 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3890,30 | 140 |
| 154 | пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 18 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4197,50 | 142 |
| 155 | пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 1б | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4071,40 | 147 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 65317,40 | 2266,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 75 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2224,20 | 91 |
| 157 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 79 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2082,70 | 91 |
| 158 | г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 40 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3646,40 | 139 |
| 159 | г. Полярный, ул. Гагарина, д. 3 | 1966 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3707,60 | 122 |
| 160 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 21 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3451,3 | 132 |
| 161 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 24 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3381,30 | 146 |
| 162 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 11 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1837,8 | 46 |
| 163 | г. Полярный, ул. Советская, д. 1 | 1984/1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 8246,90 | 329 |
| 164 | г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 15 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3427,6 | 158 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 32005,80 | 1254,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 2 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3431,40 | 140 |
| 166 | г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 4 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3447,10 | 151 |
| 167 | г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 5 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3424,20 | 151 |
| 168 | г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 6 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3435,90 | 137 |
| 169 | г. Заозерск, пер. Молодежный, д. 6 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3447,20 | 125 |
| 170 | г. Заозерск, пер. Молодежный, д. 8 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3463,20 | 148 |
| 171 | г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, д. 3 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 5752,60 | 227 |
| 172 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 1 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3405,70 | 151 |
| 173 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 5 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3409,60 | 176 |
| 174 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 7 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3409,80 | 155 |
| 175 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3351,70 | 164 |
| 176 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 15 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3370,70 | 150 |
| 177 | г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 5 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2037,00 | 79 |
| 178 | г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 20 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3163,70 | 106 |
| 179 | г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2343,90 | 74 |
| 180 | г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д. 15 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3823,00 | 119 |
| 181 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 1 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3467,40 | 147 |
| 182 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 3 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3440,90 | 146 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 61625,00 | 2546,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 1 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2837,60 | 91 |
| 184 | г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 6 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2131,80 | 101 |
| 185 | г. Североморск, ул. Восточная, д. 11 | 1964 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1685,50 | 36 |
| 186 | г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 3 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 3237,80 | 143 |
| 187 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 31б | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1681,20 | 67 |
| 188 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 37 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3396,60 | 174 |
| 189 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 49 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5480,70 | 261 |
| 190 | г. Североморск, ул. Генерала Фулика, д. 5 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3444,80 | 126 |
| 191 | г. Североморск, ул. Инженерная, д. 2 | 1994 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3652,30 | 172 |
| 192 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 2 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5899,30 | 166 |
| 193 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 6 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4855,80 | 182 |
| 194 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 25 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5879,10 | 177 |
| 195 | н.п. Североморск-3, ул. Школьная, д. 1 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2566,40 | 78 |
| 196 | н.п. Североморск-3, ул. Школьная, д. 2 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 757,90 | 41 |
| 197 | пгт. Сафоново, ул. Панина, д. 10 | 1981 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2074,10 | 104 |
| 198 | пгт. Сафоново, ул. Школьная, д. 9 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4115,90 | 77 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 53696,80 | 1996,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | п. Видяево, ул. Центральная д. 6 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2070,6 | 65 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 2070,60 | 65,00 |
| ### Муниципальное образование Кандалакшский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | н.п. Белое Море, д. 2 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3250,70 | 107 |
| 201 | г. Кандалакша, ул. 50 Лет Октября, д. 5 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 3196,40 | 96 |
| 202 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 30 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1309,00 | 57 |
| 203 | г. Кандалакша, ул. Советская, д. 16 | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2821,40 | 86 |
| 204 | г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 20 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1440,40 | 67 |
| 205 | г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 28 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2580,50 | 117 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 14598,40 | 530,00 |
| ### Муниципальное образование Кольский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | пгт. Кильдинстрой, ул. Набережная, д. 7 | 1968 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3208,0 | 128 |
| 207 | г. Кола, ул. Победы, д. 21 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1789,60 | 83 |
| 208 | г. Кола, пр. Советский, д. 39 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1282,50 | 47 |
| 209 | г. Кола, пр. Советский, д. 42 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2516,90 | 83 |
| 210 | пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 4 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1258,00 | 57 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 10055,00 | 398,00 |
| ### Муниципальное образование Ловозерский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | пгт. Ревда, ул. Кузина д. 7, корп. 3 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4025,3 | 137 |
| 212 | пгт. Ревда, ул. Умбозерская, д. 3 | 1983 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3810,8 | 173 |
| 213 | с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 9 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1813,8 | 73 |
| 214 | с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 17 | 1978 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4563,7 | 179 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 14213,60 | 562,00 |
| ### Муниципальное образование Терский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | пгт. Умба, ул. Советская, д. 4 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3068,1 | 81 |
| Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | X | X | X | X | X | X | 3068,10 | 81 |
| Итого по Мурманской области на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 771175,52 | 27480,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 6 | 1971 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5738,7 | 208 |
| 2 | г. Апатиты, ул. Козлова, д. 3 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4501,30 | 173 |
| 3 | г. Апатиты, ул. Козлова, д. 27 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 1661,7 | 67 |
| 4 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 32 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4361,2 | 136 |
| 5 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 1 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2378,6 | 84 |
| 6 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 9 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2672,20 | 85 |
| 7 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 10 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1776,50 | 44 |
| 8 | г. Апатиты, пер. Московский, д. 1 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3440,10 | 134 |
| 9 | г. Апатиты, пер. Московский, д. 2 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2475,80 | 97 |
| 10 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 16 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1559,70 | 24 |
| 11 | г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 5 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1879,32 | 36 |
| 12 | г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 7 | 1965 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2720,00 |  |
| 13 | г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 11 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3427,70 | 109 |
| 14 | г. Апатиты, ул. Энергетическая, д. 33 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1963,10 | 32 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 40555,92 | 1229,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 28 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1255,80 | 31 |
| 16 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1593,10 | 59 |
| 17 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 45 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1595,70 | 62 |
| 18 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 47 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1592,60 | 78 |
| 19 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 49 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1585,20 | 55 |
| 20 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1490,90 | 48 |
| 21 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19а | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2065,60 | 52 |
| 22 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 21а | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2048,70 | 56 |
| 23 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 27 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3475,90 | 96 |
| 24 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3967,80 | 91 |
| 25 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4388,20 | 106 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 25059,50 | 734,00 |
| ### Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Ковдор, ул. Горняков, д. 7 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 615,00 | 34 |
| 27 | г. Ковдор, ул. Горняков, д. 24 | 1963 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2002,50 | 60 |
| 28 | г. Ковдор, ул. Кирова, д. 4 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1221,50 | 30 |
| 29 | г. Ковдор, ул. Кирова, д. 7 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1443,90 | 54 |
| 30 | г. Ковдор, ул. Кирова, д. 9 | 1962 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1751,20 | 62 |
| 31 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 10 | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1254,80 | 38 |
| 32 | г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 3 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1317,30 | 34 |
| 33 | г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 19 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 728,40 | 17 |
| 34 | г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 23 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 731,30 | 27 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 11065,90 | 356,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 14а | 1946 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 928,10 | 23 |
| 36 | г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 7/19 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 767,60 | 26 |
| 37 | г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 48 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2002,10 | 70 |
| 38 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 23 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2101,20 | 64 |
| 39 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 24 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3668,40 | 137 |
| 40 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 26 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3693,00 | 100 |
| 41 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 31 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1784,3 | 35 |
| 42 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 35 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 3483,90 | 79 |
| 43 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 66 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4687,00 | 178 |
| 44 | г. Мончегорск, ул. Советская, д. 13 | 1946 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 932,90 | 28 |
| 45 | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 11 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4918,80 | 117 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год |  | X | X | X | X | X | X | 28967,30 | 857,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 28 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 745,00 | 35 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 53 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2641,60 | 104 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 55 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1781,90 | 42 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 57 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4261,80 | 183 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 59 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2386,50 | 90 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 8 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4232,20 | 205 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Гончарова, д. 13 | 1988 |  | РО | скатная | кирпич | 9 | 1926,30 | 94 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Ивана Сивко, д. 9, корп. 1 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1726,00 | 80 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Ивана Сивко, д. 9, корп. 2 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3470,70 | 190 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 19 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2545,20 | 88 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 11 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1902,30 | 62 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 12 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3917,60 | 180 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 19 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4033,50 | 182 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 20 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1857,10 | 53 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 21 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4050,20 | 156 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 23 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3825,60 | 188 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 24 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3956,40 | 187 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 25 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2673,90 | 92 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 26 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3862,90 | 202 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 28 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2675,60 | 108 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 29 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4279,30 | 182 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 3 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1765,70 | 53 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 30 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4261,40 | 216 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 31 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2702,20 | 102 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 33 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3866,80 | 205 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 34 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3862,60 | 181 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 37 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3851,40 | 188 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 38 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2570,50 | 97 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 40 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1809,90 | 49 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 5 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4130,30 | 191 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 6 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1759,40 | 68 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 7 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4060,30 | 185 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева, д. 12 | 1984 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 5388,70 | 201 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2924,40 | 64 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 30 | 1987 |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1749,60 | 49 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1987 |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4093,80 | 134 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3264,60 | 119 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1987 |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3880,50 | 128 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 38 | 1988 |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1969,30 | 40 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 40 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1377,30 | 51 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6768,00 | 245 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 44 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3805,60 | 178 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 45 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 8965,40 | 271 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 47 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2084,40 | 47 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 49 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2929,90 | 99 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 51 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2909,60 | 93 |
| 92 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 59 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4667,10 | 173 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 1 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2911,10 | 122 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 2, корп. 1 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2419,30 | 97 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 2, корп. 2 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4059,30 | 147 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 3 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3808,20 | 198 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 4, корп. 1 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2722,50 | 77 |
| 98 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 4, корп. 2 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3780,50 | 147 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 7 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4094,50 | 190 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 9 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1860,90 | 51 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 11 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1581,30 | 58 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Мира, д. 23 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4007,90 | 179 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 11 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1268,30 | 32 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1959,30 | 64 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 26 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2530,40 | 41 |
| 106 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 4 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3923,40 | 144 |
| 107 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 13 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3705,10 | 140 |
| 108 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 15 | 1967 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3868,40 | 132 |
| 109 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 17 | 1970 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3456,90 | 141 |
| 110 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 21 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4406,30 | 180 |
| 111 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 25 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4480,30 | 180 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. 6 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3489,60 | 163 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. 8 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4072,30 | 204 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 24 | 1958 |  | РО | скатная | панель | 4 | 2925,50 | 97 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 28/13 | 1958 |  | РО | скатная | панель | 5 | 2531,40 | 58 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 23 | 1970 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3598,80 | 156 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 25 | 1938 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1710,80 | 38 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 24 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1319,90 | 21 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 12 | 1948 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1676,40 | 28 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 13 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1828,90 | 58 |
| 121 | г. Мурманск, пр-д Рыбный, д. 8 | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 10494,10 |  |
| 122 | г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 18 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3021,60 |  |
| 123 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 5 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4152,80 | 212 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 7 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1897,90 | 102 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 19 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1247,10 | 66 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 32/19 | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3798,30 |  |
| 127 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, корп. 3 | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2825,80 | 170 |
| 128 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 2 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1826,30 | 40 |
| 129 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 4 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 10879,20 | 403 |
| 130 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 6 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2012,60 | 54 |
| 131 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 8 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1836,80 | 56 |
| 132 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 10 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 10817,00 | 415 |
| 133 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 12 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2031,20 | 55 |
| 134 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 14 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1774,10 | 111 |
| 135 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 16 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 10711,70 | 504 |
| 136 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 21 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1481,00 | 52 |
| 137 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 23 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3904,00 | 56 |
| 138 | г. Мурманск, пр-д Северный, д. 25 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1463,20 | 53 |
| 139 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 7 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3805,10 | 126 |
| 140 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 9 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3776,70 | 126 |
| 141 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 10 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3877,50 | 190 |
| 142 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 11 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3782,80 | 122 |
| 143 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 13 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3947,60 | 123 |
| 144 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 17 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3884,70 | 202 |
| 145 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 18 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1808,00 | 50 |
| 146 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 19 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1665,30 | 54 |
| 147 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 21 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3816,60 | 186 |
| 148 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 23 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1785,60 | 69 |
| 149 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 25 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3884,60 | 151 |
| 150 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 26 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3851,10 | 171 |
| 151 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 28 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1637,80 | 34 |
| 152 | г. Мурманск, ул. Скальная, д. 29 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3840,20 | 67 |
| 153 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 4 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2887,20 | 104 |
| 154 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 8 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1364,70 | 49 |
| 155 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 10 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2663,50 | 90 |
| 156 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 11, корп. 1 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3984,90 | 158 |
| 157 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 37 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2978,90 |  |
| 158 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 53 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4044,00 | 160 |
| 159 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 57 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3954,80 | 167 |
| 160 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 59, корп. 1 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3792,50 | 131 |
| 161 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 61, корп. 2 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3948,20 | 141 |
| 162 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 63 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2707,00 | 87 |
| 163 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 65 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4663,90 | 177 |
| 164 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 67 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4761,20 | 193 |
| 165 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 75 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2548,50 | 96 |
| 166 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 83 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4061,90 | 166 |
| 167 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 85 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3962,30 | 153 |
| 168 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 87 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2737,00 | 82 |
| 169 | г. Мурманск, ул. Старостина, д. 93 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7604,60 | 260 |
| 170 | г. Мурманск, пер. Терский, д. 9 | 1953 |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1478,80 |  |
| 171 | г. Мурманск, ул. Туристов, д. 51 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1124,30 | 24 |
| 172 | г. Мурманск, ул. Успенского, д. 4 | 1961 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1571,20 | 60 |
| 173 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 12 | 1958 |  | РО | скатная | панель | 4 | 2736,50 | 110 |
| 174 | г. Мурманск, пр-д Флотский, д. 3 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 10366,10 | 141 |
| 175 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 3 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4077,90 | 182 |
| 176 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 7 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3065,10 | 126 |
| 177 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3707,40 | 66 |
| 178 | г. Мурманск (Росляково), ул. Заводская, д. 2 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1926,90 | 71 |
| 179 | г. Мурманск (Росляково), ул. Приморская, д. 21 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2405,90 | 111 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год |  | X | X | X | X | X | X | 454831,30 | 16398,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 48 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1931,90 | 84 |
| 181 | г. Оленегорск, ул. Комсомола, д. 1 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 959,30 | 35 |
| 182 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 35 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1249,50 | 47 |
| 183 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 37 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2052,30 | 64 |
| 184 | г. Оленегорск, ул. Советская, д. 3 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1178,30 | 44 |
| 185 | г. Оленегорск, ул. Советская, д. 4 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1274,80 | 39 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 8646,10 | 313,00 |
| ### Муниципальное образование муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | н.п. Зашеек, ул. Северная аллея, д. 5, корп. 1 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 373,40 | 10 |
| 187 | г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 16 | 1996 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 5495,60 | 216 |
| 188 | г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 18 | 1996 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4041,90 | 159 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 9910,90 | 385,00 |
| ### Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3328,10 | 113 |
| 190 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3194,70 | 91 |
| 191 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 15 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 3254,80 | 106 |
| 192 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 5 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 1585,20 | 60 |
| 193 | пгт. Никель, ул. Мира, д. 17/9 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 4 | 1294,80 | 43 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 12657,60 | 413,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 45 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4145,40 | 121 |
| 195 | г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 60 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4028,80 | 167 |
| 196 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 9 | 1970 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3475,40 | 142 |
| 197 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 3 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3448,40 | 149 |
| 198 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 17 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6939,10 | 289 |
| 199 | г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 15 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1927,7 | 63 |
| 200 | г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 19 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3460,10 | 133 |
| 201 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 22 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2085,60 | 86 |
| 202 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 20 | 1972 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3717,70 | 97 |
| 203 | г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 4 | 1974 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3432,50 | 131 |
| 204 | н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 37 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2089,80 | 87 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 38750,50 | 1465,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 9 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3445,10 | 108 |
| 206 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 9б | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2043,40 | 63 |
| 207 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 13 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2151,10 | 76 |
| 208 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 21 | 1991 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3181,90 | 154 |
| 209 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 2 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3448,90 | 147 |
| 210 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 3 | 1979 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3456,20 | 136 |
| 211 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 5 | 1980 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3439,60 | 135 |
| 212 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 10 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2060,60 | 103 |
| 213 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 12 | 1985 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3432,50 | 125 |
| 214 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 14 | 1987 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2978,80 | 125 |
| 215 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 20 | 1992 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3716,80 | 147 |
| 216 | г. Заозерск, ул. Строительная, д. 22 | 1992 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1836,60 | 63 |
| 217 | г. Заозерск, ул. Флотская, д. 5 | 1975 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3370,50 | 158 |
| 218 | г. Заозерск, ул. Флотская, д. 11 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3327,90 | 158 |
| 219 | г. Заозерск, ул. Флотская, д. 12 | 1976 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 2743,70 | 93 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 44633,60 | 1791,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Североморск, ул. Колышкина, д. 9 | 1972 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4570,8 | 130 |
| 221 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 1 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5778,40 | 201 |
| 222 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5215,5 | 184 |
| 223 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 23 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 7392,2 | 220 |
| 224 | г. Североморск, ул. Кортик, д. 12 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 3 | 1321,6 | 47 |
| 225 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 4 | 1950 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4208,60 | 89 |
| 226 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 12 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4215,20 | 108 |
| 227 | г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д. 6 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2746,20 | 117 |
| 228 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 9 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2015,20 | 83 |
| 229 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 38 | 1986 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 5275,70 | 228 |
| 230 | г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. 5 | 1988 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3965,50 | 149 |
| 231 | г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. 6 | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4379,60 | 180 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 51084,50 | 1736,00 |
| ### Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | п. Видяево, ул. Центральная, д. 1 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2078,6 | 68 |
| 233 | п. Видяево, ул. Центральная, д. 10 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1568,6 | 45 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 3647,20 | 113,00 |
| ### Муниципальное образование Кандалакшский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | г. Кандалакша, ш. Кандалакшское, д. 33 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2265,00 | 84 |
| 235 | г. Кандалакша, ш. Кандалакшское, д. 37 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1432,00 | 46 |
| 236 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 17 | 1935 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1146,60 | 34 |
| 237 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 33 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3142,40 | 114 |
| 238 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 35 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4068,40 | 120 |
| 239 | г. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 22а | 1969 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1684,90 | 171 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 13739,30 | 569,00 |
| ### Муниципальное образование Кольский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Кола, ул. Андрусенко, д. 21 | 1982 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2764,40 | 109 |
| 241 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 6 | 1960 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1265,30 | 49 |
| 242 | г. Кола, пер. Островский, д. 4 | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 269,20 | 14 |
| 243 | г. Кола, пер. Островский, д. 5 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 543,20 | 19 |
| 244 | г. Кола, ул. Победы, д. 5 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3348,10 | 146 |
| 245 | пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 6 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1239,10 | 48 |
| 246 | пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1080,60 | 51 |
| 247 | пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12а | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 1029,60 | 35 |
| 248 | пгт. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 12 | 1968 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3012,30 | 130 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 14551,80 | 601,00 |
| ### Муниципальное образование Ловозерский муниципальный округ Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | пгт. Ревда, ул. Кузина, д. 2 | 1975 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5676,2 | 224 |
| 250 | пгт. Ревда, ул. Нефедова, д. 4 | 1977 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3865,5 | 166 |
| 251 | пгт. Ревда, пер. Солнечный, д. 1 | 1990 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3532,4 | 130 |
| Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | X | X | X | X | X | X | 13074,10 | 520,00 |

--------------------------------

<*> Скатная, с мягким наплавляемым покрытием.

<**> Кирпич, панель, дерево.

<***> Общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд.

<****> На основании муниципальных краткосрочных планов.

Форма N 2

## СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

┌─────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐

│     │                                     │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 │                                                                                     │            │              │

│     │                                     │                                                                                                                                                                                 Стоимость капитального ремонта                                                                                                                                                                                  │                                                                                     │            │              │

│     │                                     │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 │                                                                                     │            │              │

│     │                                     ├───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤                                                                                     │            │              │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                                                  │                              Источники финансирования                               │            │              │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                                                  │                                                                                     │            │              │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                   В том числе:                   │                                                                                     │            │              │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                                                  │                                                                                     │            │              │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                                                  │                                                                                     │            │              │

│     │                                     │                   │                                                                      Ремонт внутридомовых инженерных систем                                                                       │                           │                  │                       │                  │                   │                        ├──────────────────┬──────────────────┬────────────┼──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┤            │              │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │   Ремонт подвальных   │                  │Ремонт фундамента, │                        │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │     Ремонт или замена     │                  │помещений, относящихся │  Ремонт фасада   │      в т.ч.       │                        │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │Плановый год│ Плановый год │

│N п/п│              Адрес МКД              │      Всего:       │                                                                                                                                                                                   │лифтового оборудования <*> │Ремонт крыши <**> │ к общему имуществу в  │      <***>       │  восстановление   │ Иные виды работ <****> │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │начала работ│  завершения  │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │многоквартирном доме, в│                  │     отмостки      │                        │    Разработка    │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │    работ     │

│     │                                     │                   │                                                                                                                                                                                   │                           │                  │ т.ч. ремонт отмостки  │                  │                   │                        │    проектной     │   Строительный   │ Авторский  │     Средства     │     Средства     │ Средства  │     Средства     │    Иные не     │            │              │

│     │                                     │                   ├───────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤                           │                  │                       │                  │                   │                        │  документации,   │контроль <******> │   надзор   │   федерального   │областного бюджета│ местного  │  собственников   │  запрещенные   │            │              │

│     │                                     │                   │                   │                              │                   │                  │                   │                           │                      │                  │                           │                  │                       │                  │                   │                        │     <*****>      │                  │ <*******>  │     бюджета      │                  │  бюджета  │ помещений в МКД  │    законом     │            │              │

│     │                                     │                   │     горячего      │                              │     холодного     │                  │                   │    индивидуальный(-ые)    │                      │                  │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│     │                                     │                   │   водоснабжения   │    водоподогреватель(-и)     │   водоснабжения   │  водоотведения   │  теплоснабжения   │  тепловой(-ые) пункт(-ы)  │   электроснабжения   │  газоснабжения   │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│     │                                     │                   │                   │                              │                   │                  │                   │                           │                      │                  │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│     │                                     │                   │                   │                              │                   │                  │                   │                           │                      │                  │                           │                  │                       │                  │                   │                        │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│     │                                     ├───────────────────┼───────────────────┼───────┬──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┬───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┬──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┬────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┤            │              │

│     │                                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│     │                                     │       руб.        │       руб.        │  ед.  │         руб.         │       руб.        │       руб.       │       руб.        │  ед.  │       руб.        │         руб.         │       руб.       │  ед.   │       руб.       │       руб.       │         руб.          │       руб.       │       руб.        │  ед.  │      руб.      │       руб.       │       руб.       │    руб.    │       руб.       │       руб.       │   руб.    │       руб.       │      руб.      │            │              │

│     │                                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  1  │                  2                  │         3         │         4         │   5   │          6           │         7         │        8         │         9         │  10   │        11         │          12          │        13        │   14   │        15        │        16        │          17           │        18        │        19         │  20   │       21       │        22        │        23        │     24     │        25        │        26        │    27     │        28        │       29       │     30     │      31      │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│Итого по Мурманской области на 2026 - 2028 │     13914599504,53│       256523444,13│    124│          199980251,96│       217865098,78│      361188658,18│      1373737555,28│    190│       523622286,54│          477832787,68│       72959967,00│     652│     2361124405,13│     3106704986,39│           252840339,01│     3293849842,71│       445001889,19│    139│    146164377,83│      648353217,06│      176750055,52│   100342,15│    888,669,280,46│  4,190,346,736,67│       0,00│  8,835,583,487,40│               -│     x      │      x       │

│                   годы:                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ Итого по Мурманской области на 2026 год:  │      9116759122,62│       140414085,91│     66│          106437329,96│       129470872,12│      212899575,42│       787567483,98│     64│       176208196,34│          310419115,62│       66641958,00│     369│     1331721533,13│     2091746557,42│           136654126,09│     2700344562,96│       244021430,99│    139│    146164377,83│      426827789,75│      109119784,95│   100342,15│      888669280,46│     3573540882,98│          -│     4654548959,18│               -│     x      │      x       │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                               Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 519 000)                                                                                                                                                                                                                │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│  1  │г. Апатиты, ул. Бредова, д. 1        │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  2  │г. Апатиты, ул. Бредова, д. 2        │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  3  │г. Апатиты, ул. Бредова, д. 3        │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  4  │г. Апатиты, ул. Бредова, д. 5        │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  5  │г. Апатиты, ул. Бредова, д. 15       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  6  │г. Апатиты, ул. Козлова, д. 7        │        16317674,77│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15321760,34│                       │                  │                   │       │                │         766088,02│         229826,41│            │                  │                  │           │       16317674,77│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  7  │г. Апатиты, ул. Ленина, д. 6         │         4100415,57│                   │       │                      │         1078815,46│                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         192507,78│          57752,33│            │                  │                  │           │        4100415,57│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  8  │г. Апатиты, ул. Ленина, д. 10        │        16285221,01│         3270191,01│       │                      │         2248779,34│        3227551,94│                   │      1│         2771340,00│            3773425,04│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         764564,37│         229369,31│            │                  │                  │           │       16285221,01│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  9  │г. Апатиты, ул. Ленина, д. 12        │         8982184,24│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        8433975,81│                   │       │                │         421698,79│         126509,64│            │                  │                  │           │        8982184,24│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 10  │г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16        │        14629498,66│         3063588,36│       │                      │         2106706,98│        3023643,12│                   │      2│         5542680,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         686830,92│         206049,28│            │                  │                  │           │       14629498,66│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 11  │г. Апатиты, ул. Ленина, д. 23        │        15174979,14│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14248806,70│                       │                  │                   │       │                │         712440,34│         213732,10│            │                  │                  │           │       15174979,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 12  │г. Апатиты, ул. Ленина, д. 29        │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 13  │г. Апатиты, ул. Московская, д. 6     │        18601243,02│         1788559,08│       │                      │         1394073,91│        3190113,70│         7975633,79│      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1224726,73│         256795,81│            │                  │                  │           │       18601243,02│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 14  │г. Апатиты, ул. Московская, д. 8     │        15180068,37│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       14253585,33│                   │       │                │         712679,26│         213803,78│            │                  │                  │           │       15180068,37│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 15  │г. Апатиты, ул. Нечаева, д. 5        │        19940117,89│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18723115,39│                       │                  │                   │       │                │         936155,77│         280846,73│            │                  │                  │           │       19940117,89│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 16  │г. Апатиты, ул. Победы, д. 7         │        19549517,23│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18356354,21│                       │                  │                   │       │                │         917817,71│         275345,31│            │                  │                  │           │       19549517,23│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 17  │г. Апатиты, ул. Победы, д. 27        │        25848972,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       24271335,47│                       │                  │                   │       │                │        1213566,77│         364070,03│            │                  │                  │           │       25848972,27│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 18  │г. Апатиты, ул. Северная, д. 23      │        21603569,14│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       20285041,45│                       │                  │                   │       │                │        1014252,07│         304275,62│            │                  │                  │           │       21603569,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 19  │г. Апатиты, ул. Северная, д. 25      │        34288179,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       32195473,29│                   │       │                │        1609773,66│         482932,10│            │                  │                  │           │       34288179,05│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 20  │г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 10      │         5156680,25│                   │       │                      │         2070613,29│                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         242097,66│          72629,30│            │                  │                  │           │        5156680,25│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 21  │г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 9   │        21691260,26│         1591667,59│       │                      │         1094526,03│        1570914,30│         6516992,73│      1│         2771340,00│            1006336,25│                  │        │                  │                  │                       │        5362951,63│                   │       │                │        1477810,80│         298720,93│            │                  │                  │           │       21691260,26│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 22  │г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 10  │        23173376,01│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       21759038,50│                       │                  │                   │       │                │        1087951,93│         326385,58│            │                  │                  │           │       23173376,01│                │    2026    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       298899311,43│         9714006,04│      -│                     -│         9993515,01│       11012223,06│        14492626,52│  12,00│        33256080,00│            4779761,29│                 -│    1,00│        3398093,00│      132965452,06│                      -│       60245986,06│                  -│      -│               -│       14843702,23│        4197866,16│           -│                 -│                 0│          -│      298899311,43│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                               Муниципальное образование муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 522 000)                                                                                                                                                                                                                │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 23  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 17        │        12109682,11│                   │       │                      │                   │                  │        11905178,54│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         161346,02│          43157,55│            │                  │                  │           │       12109682,11│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 24  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 21        │        13553781,64│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       12726555,53│                   │       │                │         636327,78│         190898,33│            │                  │                  │           │       13553781,64│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 25  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 31        │       120561984,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │      118780280,00│                   │       │                │                 -│        1781704,20│            │                  │       120561984,2│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 26  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 43        │        14655614,98│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13761140,83│                       │                  │                   │       │                │         688057,04│         206417,11│            │                  │                  │           │       14655614,98│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 27  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 3а        │         6860992,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        5664262,14│                   │       │                │        1111765,96│          84963,93│            │                  │        6860992,03│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 28  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 5         │         3305643,58│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │            3256791,70│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │          48851,88│            │                  │                  │           │        3305643,58│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 29  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а        │        11944530,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11140468,30│                       │                  │                   │       │                │         745693,60│          58368,13│            │                  │       11944530,03│           │                  │                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 30  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 7         │        16674518,98│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       15402650,42│                   │       │                │        1041984,00│         229884,56│            │                  │       16674518,98│           │                  │                │    2023    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 31  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 7б        │        25518164,11│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11203518,43│                       │       12466087,05│                   │       │                │        1724546,73│         124011,90│            │                  │       25518164,11│           │                  │                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 32  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 7 в       │        33126167,68│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       16364526,58│                       │       14700110,97│                   │       │                │        1626784,68│         383598,93│    51146,52│                  │       33126167,68│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 33  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 9         │        16682695,78│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       15402650,42│                   │       │                │        1050160,80│         229884,56│            │                  │       16682695,78│           │                  │                │    2023    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 34  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а        │        31003243,69│                   │       │                      │                   │                  │        15683395,70│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             4486465,04│                  │         9846626,20│       │                │         716654,56│         270102,19│            │                  │                  │           │       31003243,69│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 35  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 11а       │        22028425,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       21097463,61│                       │                  │                   │       │                │         929371,39│           1590,26│            │                  │       22028425,26│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 36  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 13        │         7413970,29│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             6953779,44│                  │          460190,85│       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │        7413970,29│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 37  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 19        │         6368231,42│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             6274119,63│                  │                   │       │                │                  │          94111,79│            │                  │                  │           │        6368231,42│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 38  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а       │        34449197,48│         2224964,68│      1│            1612809,00│         1734225,75│        3968496,42│         9119156,26│      1│         2771340,00│            4215180,86│                  │        │                  │                  │             4357586,65│                  │         2531737,22│       │                │        1425668,19│         488032,45│            │                  │                  │           │       34449197,48│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 39  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 26        │        11694908,55│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10981134,79│                       │                  │                   │       │                │         549056,74│         164717,02│            │                  │                  │           │       11694908,55│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 40  │г. Кировск, ул. Мира, д. 4           │        29600486,54│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2198318,49│       20770827,12│         4824738,47│       │                │        1389694,20│         416908,26│            │                  │                  │           │       29600486,54│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 41  │г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28 │        36325410,25│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15692827,22│                       │       17617843,48│                   │       │                │        2595506,45│         419233,10│            │                  │       36325410,25│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 42  │г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 29 │        77211200,30│         4796766,23│      1│            1612809,00│         3738789,92│        8555618,78│        19659845,02│      1│         2771340,00│            9087441,87│                  │        │                  │                  │            11776869,32│                  │        10364689,57│       │                │        3761568,04│        1085462,55│            │                  │                  │           │       77211200,30│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 43  │г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 5      │        12211909,81│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11466581,98│                       │                  │                   │       │                │         573329,10│         171998,73│            │                  │                  │           │       12211909,81│                │    2026    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       543300758,71│         7021730,91│   2,00│            3225618,00│         5473015,67│       12524115,20│        56367575,52│   2,00│         5542680,00│           16559414,43│                 -│       -│                 -│      111707661,74│            36047138,57│      233531267,13│        28027982,31│      -│               -│       20727515,28│        6493897,43│    51146,52│                 -│       289722888,3│          -│      253577870,39│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области (ОКТМО 47 517 000)                                                                                                                                                                                                                                 │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 44  │г. Ковдор, ул. Кирова, д. 14         │        20699363,25│         1117321,52│       │                      │          870884,72│        1992879,47│        10566837,90│      1│         2771340,00│            2116758,21│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         971801,10│         291540,33│            │                  │                  │           │       20699363,25│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 45  │г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 14     │        49990802,52│         2402125,07│       │                      │         1651845,17│        2370804,45│         9075488,83│      1│         2771340,00│            4065995,99│                  │        │                  │                  │                       │       19964645,99│         4637475,19│       │                │        2346986,02│         704095,81│            │                  │                  │           │       49990802,52│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 46  │г. Ковдор, пл. Ленина, д. 5          │        17373460,70│                   │       │                      │                   │                  │         9351924,21│      1│         2771340,00│            4189844,43│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         815655,43│         244696,63│            │                  │                  │           │       17373460,70│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 47  │г. Ковдор, пл. Ленина, д. 8          │        43830879,05│         1042801,70│       │                      │          980600,99│        1535147,64│         6303484,40│      1│         2501151,24│            1427852,21│                  │        │                  │       11419121,61│                       │       12833421,44│         2981003,20│       │                │        2190925,89│         615368,75│            │                  │                  │           │       43830879,05│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 48  │г. Ковдор, ул. Победы, д. 14         │        21516534,83│         1541444,83│       │                      │         1059989,85│        1521346,37│        10700046,43│      1│         2771340,00│            2609151,61│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1010165,95│         303049,79│            │                  │                  │           │       21516534,83│                │    2026    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       153411040,35│         6103693,12│      -│                     -│         4563320,73│        7420177,93│        45997781,77│   5,00│        13586511,24│           14409602,45│                 -│       -│                 -│       11419121,61│                      -│       32798067,43│         7618478,39│      -│               -│        7335534,39│        2158751,31│           -│                 -│                 0│          -│      153411040,35│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                              Муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 524 000)                                                                                                                                                                                                              │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 49  │г. Мончегорск, ул. 10-й Гвардейской  │        67783743,63│         5056970,50│       │                      │         3941573,06│        4620968,61│        19806026,76│      2│         5187730,04│            8482241,60│                  │    1,00│        3180481,13│       13166921,05│                       │                  │                   │       │                │        3389187,19│         951643,69│            │                  │                  │           │       67783743,63│                │    2026    │     2027     │

│     │дивизии, д. 4                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 50  │г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 22   │        15562977,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14566333,98│                       │                  │                   │       │                │         778148,89│         218495,01│            │                  │                  │           │       15562977,88│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 51  │г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 26   │        15465541,79│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14475137,64│                       │                  │                   │       │                │         773277,09│         217127,06│            │                  │                  │           │       15465541,79│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 52  │г. Мончегорск, ул. Климентьева, д. 1 │        34686454,28│         4227269,07│       │                      │         2906923,58│        4172150,93│        15971080,64│      2│         5187730,04│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1734322,71│         486977,31│            │                  │                  │           │       34686454,28│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 53  │г. Мончегорск, наб. Комсомольская, д.│         3295568,68│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │            3084522,41│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         164778,43│          46267,84│            │                  │                  │           │        3295568,68│                │    2025    │     2026     │

│     │62                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 54  │г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 5      │        10934016,79│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10233808,82│                       │                  │                   │       │                │         546700,84│         153507,13│            │                  │                  │           │       10934016,79│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 55  │г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 6      │        12804228,59│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │           11984253,36│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         640211,43│         179763,80│            │                  │                  │           │       12804228,59│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 56  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 3 │        37412934,79│         3392922,65│       │                      │         2644578,53│        6051692,18│        13906104,69│   1,00│         2593865,02│            6427869,49│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1870646,74│         525255,49│            │                  │                  │           │       37412934,79│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 57  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 5 │         8179127,53│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         7655341,03│       │                │         408956,38│         114830,12│            │                  │                  │           │        8179127,53│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 58  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11│        13183077,18│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             6562903,52│                  │         5775937,19│       │                │         659153,86│         185082,61│            │                  │                  │           │       13183077,18│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 59  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 23│        14722849,73│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13780007,13│                       │                  │                   │       │                │         736142,49│         206700,11│            │                  │                  │           │       14722849,73│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 60  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 26│        31933666,45│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2994126,13│       20323197,53│         6571329,66│       │                │        1596683,33│         448329,80│            │                  │                  │           │       31933666,45│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 61  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 28│        14465216,67│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13538872,75│                       │                  │                   │       │                │         723260,83│         203083,09│            │                  │                  │           │       14465216,67│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 62  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 31│         2974196,15│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │            2783730,38│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         148709,81│          41755,96│            │                  │                  │           │        2974196,15│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 63  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 33│        28682276,15│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       16852766,77│                       │        9992713,36│                   │       │                │        1434113,82│         402682,20│            │                  │                  │           │       28682276,15│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 64  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 35│      44,875,900,55│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │     14,325,500,43│           1,813,370,44│     19,172,485,21│       6,199,256,81│       │                │      2,742,628,47│        622,659,19│            │                  │                  │           │     44,875,900,55│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│     │г. Мончегорск, н.п. 27 км железной   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│ 65  │дороги Мончегорск - Оленья, ул.      │         4627352,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   5,00│      4558968,00│                  │          68384,50│            │                  │        4627352,50│           │                  │                │2026        │2026          │

│     │Октябрьская, д. 12                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│     │г. Мончегорск, н.п. 27 км железной   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│ 66  │дороги Мончегорск - Оленья, ул.      │         1639734,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   2,00│      1615502,38│                  │          24232,54│            │                  │        1639734,92│           │                  │                │2026        │2026          │

│     │Октябрьская, д. 35                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       363228864,26│        12677162,22│      -│                     -│         9493075,17│       14844811,72│        49683212,09│   5,00│        12969325,10│           32762617,24│                 -│    1,00│        3180481,13│      110939348,57│            11370400,09│       49488396,10│        26201864,69│   7,00│      6174470,38│       18346922,31│        5096777,45│           -│                 -│        6267087,42│          -│      356961776,84│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                       Муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск (ОКТМО 47 701 000)                                                                                                                                                                                                                                       │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 67  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        35711022,70│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14421863,74│                       │       19109612,97│                   │       │                │        1676573,84│         502972,15│            │                  │       35711022,70│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 1                         │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 68  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        68132674,23│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       26403409,73│                       │       37570932,27│                   │       │                │        3198717,10│         959615,13│            │                  │       68132674,23│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 5                         │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 69  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        44360610,01│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15132309,62│                       │       26590355,28│                   │       │                │        2086133,25│         551811,86│            │                  │       44360610,01│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 11                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 70  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 27, корп. 1               │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 71  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 27, корп. 2               │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 72  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 31, корп. 1               │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 73  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 31, корп. 2               │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 74  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        11824052,63│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11102396,84│                       │                  │                   │       │                │         555119,84│         166535,95│            │                  │                  │           │       11824052,63│                │    2026    │     2026     │

│     │Лобова, д. 32                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 75  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        33536873,54│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │             2876923,08│       19527659,64│         6314099,38│       │                │        1574501,11│         472350,33│            │                  │                  │           │       33536873,54│                │    2026    │     2026     │

│     │Лобова, д. 34                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 76  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        35139584,85│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14108143,01│                       │       18886772,34│                   │       │                │        1649745,77│         494923,73│            │                  │       35139584,85│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 36                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 77  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        20553023,34│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12909861,01│                       │        6388752,46│                   │       │                │         964930,67│         289479,20│            │                  │       20553023,34│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 43                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 78  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        26734338,49│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15754265,47│                       │        9348399,78│                   │       │                │        1255133,26│         376539,98│            │                  │       26734338,49│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

│     │Лобова, д. 43, корп. 1               │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 79  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        22676817,03│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10237699,93│                       │        9307667,10│                   │       │                │        1201268,35│         317372,65│            │                  │       22676817,03│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │Лобова, д. 43, корп. 2               │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 80  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │         9563480,48│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        6007058,02│                       │        2972735,86│                   │       │                │         448989,69│         134696,91│            │                  │        9563480,48│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 43, корп. 3               │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 81  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        25095519,58│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14792671,69│                       │        8771196,46│                   │       │                │        1178193,41│         353458,02│            │                  │       25095519,58│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

│     │Лобова, д. 44                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 82  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        27781735,16│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11154050,18│                       │       14932086,12│                   │       │                │        1304306,82│         391292,04│            │                  │       27781735,16│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 46                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 83  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        23159773,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13036854,81│                       │        8709411,82│                   │       │                │        1087313,33│         326194,00│            │                  │       23159773,96│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 47                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 84  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        13762144,37│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        7121269,87│                       │        5800931,42│                   │       │                │         646110,06│         193833,02│            │                  │        6177991,96│           │        7584152,41│                │    2026    │     2026     │

│     │Лобова, д. 48                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 85  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        35893310,46│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14410755,26│                       │       19291883,67│                   │       │                │        1685131,95│         505539,58│            │                  │       35893310,46│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 50                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 86  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        18963166,98│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10674545,23│                       │        7131245,36│                   │       │                │         890289,53│         267086,86│            │                  │       18963166,98│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 55                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 87  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        16558879,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8568450,35│                       │        6979793,46│                   │       │                │         777412,19│         233223,66│            │                  │       16558879,66│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │Лобова, д. 56                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 88  │г. Мурманск, ул. Академика Книповича,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 24                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 89  │г. Мурманск, ул. Академика Павлова,  │         4295239,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         1323903,43│       │                │         138567,00│          61428,65│            │                  │                  │           │        4295239,08│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 59                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 90  │г. Мурманск, ул. Александра Невского,│         7943386,97│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        7458579,31│                       │                  │                   │       │                │         372928,97│         111878,69│            │                  │                  │           │        7943386,97│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 92                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 91  │г. Мурманск, пер. Арктический, д. 6  │        13828082,63│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12984115,14│                       │                  │                   │       │                │         649205,76│         194761,73│            │                  │       13828082,63│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 92  │г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 25,│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 3                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 93  │г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 25,│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 4                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 94  │г. Мурманск, ул. Баумана, д. 38      │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 95  │г. Мурманск, ул. Виктора Миронова, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │3                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 96  │г. Мурманск, ул. Володарского, д. 1  │        42094923,26│         4602177,38│      1│            1612809,00│         3164733,01│        4542170,93│        17387524,90│      1│         2771340,00│            5310384,42│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2112916,53│         590867,09│            │                  │                  │           │       42094923,26│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 97  │г. Мурманск, ул. Володарского, д. 7  │         2971114,24│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        2840490,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         117645,89│          12978,35│            │                  │                  │           │        2971114,24│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 98  │г. Мурманск, ул. Володарского, д. 12 │        20115293,03│         1238806,99│       │                      │         1252457,64│        2257082,48│         7573170,61│      1│         2771340,00│            1294186,63│        2331111,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1202509,35│         194628,33│            │                  │                  │           │       20115293,03│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 99  │г. Мурманск, ул. Воровского, д. 20   │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 100 │г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д.│        15505311,74│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14558978,16│                       │                  │                   │       │                │         727948,91│         218384,67│            │                  │                  │           │       15505311,74│                │    2026    │     2026     │

│     │13                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 101 │г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 6/24                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 102 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │36                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 103 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │38                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 104 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │40                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 105 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │41                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 106 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │42                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 107 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │43                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 108 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │44                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 109 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │45                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 110 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │46                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 111 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │47                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 112 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │48                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 113 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │55                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 114 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │57                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 115 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │59                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 116 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │61                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 117 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │63                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 118 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │65                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 119 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │67                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 120 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │69                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 121 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │71                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 122 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │73                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 123 │г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │75                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 124 │г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д. │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2025    │     2026     │

│     │5, корп. 3                           │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 125 │г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д. │        16281027,72│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       14957655,08│                   │       │                │        1322232,99│           1139,65│            │                  │       16281027,72│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │29                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 126 │г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д. │        16095622,65│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       14789894,97│                   │       │                │        1304603,22│           1124,46│            │                  │       16095622,65│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │31                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 127 │г. Мурманск, ул. Дзержинского, д.    │       109159696,57│         5757891,72│       │                      │         3959471,46│        5682816,24│        18720515,31│      1│         2771340,00│            6643946,10│                  │        │                  │       25680316,35│                       │       34378605,90│                   │       │                │        4909514,60│         655278,89│            │                  │       63064107,55│           │       46095589,02│                │    2026    │     2026     │

│     │2/33                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 128 │г. Мурманск, ул. Загородная, д. 7    │         7860925,25│                   │       │                      │                   │                  │         5934140,62│       │                   │            1447009,85│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         369057,52│         110717,26│            │                  │                  │           │        7860925,25│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 129 │г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 82      │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 130 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│        13430086,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       12798720,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         614400,00│          16966,00│            │                  │       13430086,00│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │д. 11                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 131 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │                  │           │       15399831,84│                │2026        │2027          │

│     │д. 12                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 132 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │2026        │2027          │

│     │д. 15, корп. 1                       │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 133 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │2026        │2027          │

│     │д. 15, корп. 2                       │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 134 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │2026        │2027          │

│     │д. 15, корп. 3                       │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 135 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │2026        │2027          │

│     │д. 17, корп. 1                       │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 136 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │2026        │2027          │

│     │д. 17, корп. 3                       │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 137 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         7237938,09│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        6796186,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         339809,30│         101942,79│            │                  │                  │           │        7237938,09│                │2026        │2027          │

│     │д. 27                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 138 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │                  │           │       15399831,84│                │2026        │2027          │

│     │д. 29                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 139 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │2026        │2027          │

│     │д. 4                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 140 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │2026        │2027          │

│     │д. 6                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 141 │г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской,│         7237938,09│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        6796186,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         339809,30│         101942,79│            │                  │                  │           │        7237938,09│                │2026        │2027          │

│     │д. 9                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 142 │г. Мурманск, ул. Капитана Копытова,  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 47                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 143 │г. Мурманск, ул. Капитана Копытова,  │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │       11549873,88│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 48                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 144 │г. Мурманск, ул. Капитана Копытова,  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 49                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 145 │г. Мурманск, ул. Капитана Копытова,  │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │       11549873,88│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 50                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 146 │г. Мурманск, ул. Каменная, д. 2,     │         3695028,97│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             3469510,77│                  │                   │       │                │         173475,54│          52042,66│            │                  │                  │           │        3695028,97│                │    2024    │     2026     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 147 │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 1                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 148 │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 6                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 149 │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │        1861001,14│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 42                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 150 │г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева,│        41933079,37│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                 -│                  │                       │       41313378,69│                   │       │                │                  │         619700,68│            │                  │       41933079,37│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 1/16                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 151 │г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. │        16479881,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15474067,46│                       │                  │                   │       │                │         773703,37│         232111,01│            │                  │                  │           │       16479881,84│                │    2026    │     2026     │

│     │11а                                  │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 152 │г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. │        34793005,65│         2408149,45│       │                      │         1877007,23│        4295228,84│         9869950,44│       │                   │            3110053,10│                  │        │                  │                  │                       │       11109099,82│                   │       │                │        1633474,44│         490042,33│            │                  │                  │           │       34793005,65│                │    2026    │     2026     │

│     │27                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 153 │г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. │        11764228,89│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10545386,04│                       │                  │                   │       │                │        1142593,20│          76249,65│            │                  │                  │           │       11764228,89│                │    2025    │     2026     │

│     │42                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 154 │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 4  │         5866987,57│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        5781546,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │          85441,57│            │                  │                  │           │        5866987,57│                │    2023    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 155 │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 6, │        29666567,46│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       26480404,89│                   │       │                │        1548020,24│          25333,33│            │                  │       29666567,46│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 156 │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 16 │        32604075,75│         2914679,10│      1│            1612809,00│         2271816,53│        5198686,36│        11945993,72│      1│         2771340,00│            3764221,01│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1667336,84│         457193,19│            │                  │                  │           │       32604075,75│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 157 │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.    │         3618969,04│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,39│            │                  │                  │           │        3618969,04│                │    2025    │     2026     │

│     │23/51                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 158 │г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 11а    │        13574563,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        7024205,57│                       │        5721863,59│                   │       │                │         637303,46│         191191,04│            │                  │       13574563,66│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 159 │г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 25     │         6370030,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        5981249,01│                   │       │                │         299062,45│          89718,74│            │                  │        6370030,20│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 160 │г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 27     │        18339691,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11519612,77│                       │        5700754,98│                   │       │                │         861018,39│         258305,52│            │                  │       18339691,66│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 161 │г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 29     │        13130072,15│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8862776,49│                       │        3465929,75│                   │       │                │         616435,32│         184930,59│            │                  │       13130072,15│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 162 │г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 31     │         6162750,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        5786620,50│                   │       │                │         289331,03│          86799,31│            │                  │        6162750,84│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 163 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 38       │        11194235,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10660738,67│                       │                  │                   │       │                │         533036,93│            459,43│            │                  │       11194235,03│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 164 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 49       │        35581368,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14369502,89│                       │       19040232,51│                   │       │                │        1670486,77│         501146,03│            │                  │       35581368,20│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 165 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 53       │        28193259,62│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11385822,02│                       │       15086722,23│                   │       │                │        1323627,21│         397088,16│            │                  │       28193259,62│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 166 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 53а      │        38900742,97│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15710029,34│                       │       20816489,88│                   │       │                │        1826325,96│         547897,79│            │                  │       38900742,97│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 167 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 54       │        18900218,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11871693,32│                       │        5874990,43│                   │       │                │         887334,19│         266200,26│            │                  │       18900218,20│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 168 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 56       │        21922687,78│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13770181,03│                       │        6814502,33│                   │       │                │        1029234,17│         308770,25│            │                  │       21922687,78│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 169 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 58       │        19202925,54│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12061831,27│                       │        5969084,73│                   │       │                │         901545,80│         270463,74│            │                  │        6357075,24│           │       12845850,30│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 170 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 60       │        22358908,64│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14044182,11│                       │        6950098,30│                   │       │                │        1049714,02│         314914,21│            │                  │       22358908,64│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 171 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 62       │        18747138,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11775539,90│                       │        5827406,62│                   │       │                │         880147,33│         264044,20│            │                  │       18747138,05│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 172 │г. Мурманск, пр. Кирова, д. 62а      │        27953728,46│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11289087,58│                       │       14958544,77│                   │       │                │        1312381,62│         393714,49│            │                  │       27953728,46│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 173 │г. Мурманск, ул. Колхозная, д. 12    │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 174 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 2      │        27635899,81│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8106026,01│                       │       17843175,68│                   │       │                │        1297460,09│         389238,03│            │                  │       27635899,81│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 175 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 13/2   │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │        1861001,14│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 176 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 20     │        41034112,06│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       40427696,61│                   │       │                │                  │         606415,45│            │                  │       41034112,06│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 177 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 24     │        42045450,28│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       41424088,95│                   │       │                │                  │         621361,33│            │                  │       42045450,28│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 178 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 38     │        42139092,71│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       41516347,50│                   │       │                │                  │         622745,21│            │                  │       42139092,71│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 179 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 42     │        41858165,43│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       41239571,85│                   │       │                │                  │         618593,58│            │                  │       41858165,43│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 180 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 46     │        42195278,17│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       41571702,63│                   │       │                │                  │         623575,54│            │                  │       42195278,17│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 181 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 69     │         1851696,14│                   │      1│            1604744,96│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         222880,00│          24071,18│            │                  │        1851696,14│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 182 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 93     │         7237938,09│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        6796186,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         339809,30│         101942,79│            │                  │                  │           │        7237938,09│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 183 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 97,    │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2025    │     2026     │

│     │корп. 3                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 184 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 104,   │         3633390,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3456000,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         172800,00│           4590,00│            │                  │        3633390,00│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │корп. 4                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 185 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 106,   │         3633390,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3456000,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         172800,00│           4590,00│            │                  │        3633390,00│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 186 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 150    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2025    │     2026     │

│     │корп. 4                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 187 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 150    │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2025    │     2026     │

│     │корп. 5                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 188 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 210    │        10266553,14│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        9639956,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         481997,80│         144599,34│            │                  │                  │           │       10266553,14│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 189 │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 212    │        12127554,28│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        9639956,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         705997,80│         168791,48│            │                  │       10266553,14│           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 190 │г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 20      │        33156958,97│         2294912,76│       │                      │         1788746,06│        4093257,36│         9405842,80│       │                   │            2963811,29│                  │        │                  │                  │                       │       10586724,54│                   │       │                │        1556664,74│         466999,42│            │                  │                  │           │       33156958,97│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 191 │г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 3а│         1264900,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        1187700,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          59385,00│          17815,50│            │                  │                  │           │        1264900,50│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 192 │г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 6 │        16394216,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8483244,58│                       │        6910385,50│                   │       │                │         769681,50│         230904,45│            │                  │       16394216,03│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 193 │г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 17   │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 194 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 1      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 195 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 2      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 196 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 3      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 197 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 4      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 198 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 5      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 199 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 7      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 200 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 9      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 201 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 11     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 202 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 15     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 203 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 17     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 204 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 18     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 205 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 19     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 206 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 20     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 207 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 21     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 208 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 22     │        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │       15399831,84│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 209 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 23     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 210 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 25     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 211 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 27     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 212 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 29     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 213 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 30     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 214 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 31     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 215 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 32     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 216 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 33     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 217 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 34     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 218 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 35     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 219 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 36     │        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │       15399831,84│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 220 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 38     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 221 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 40     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 222 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 42     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 223 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 44     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 224 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 46     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 225 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 226 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 52     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 227 │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 54     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 228 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 1        │        15307422,14│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14577615,07│                       │                  │                   │       │                │         728880,75│            926,32│            │                  │       15307422,14│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 229 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 29       │         2785145,40│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        2615160,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         130758,00│          39227,40│            │                  │                  │           │        2785145,40│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 230 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67       │        22465322,72│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │       10102776,00│        │                  │                  │             7884078,97│                  │                   │       │                │        1501136,34│         205991,41│            │                  │                  │           │       22465322,72│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 231 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78       │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 232 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 79       │        19980426,37│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │        3102450,00│        │                  │                  │             6037703,31│                  │         6412121,30│       │                │        1414319,03│         242492,73│            │                  │                  │           │       19980426,37│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 233 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80       │        23310774,52│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │       10424454,00│        │                  │                  │             8135112,42│                  │                   │       │                │        1659904,50│         319963,60│            │                  │                  │           │       23310774,52│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 234 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81       │         7898076,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        2535240,00│        │                  │                  │                       │                  │         4880793,80│       │                │         370801,69│         111240,51│            │                  │                  │           │        7898076,00│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 235 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 83       │         6851905,72│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        3112995,00│        │                  │                  │                       │                  │         3184257,35│       │                │         460194,58│          94458,79│            │                  │                  │           │        6851905,72│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 236 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 85       │        16205247,69│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │        4057938,00│        │                  │                  │                       │                  │         8386917,01│       │                │         760809,75│         228242,93│            │                  │                  │           │       16205247,69│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 237 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 92       │        23555046,90│         1827131,18│       │                      │         1718147,03│        1842103,35│        11044566,68│       │                   │            1705471,88│                  │        │                  │                  │                       │                  │         3142247,18│       │                │        1956184,59│         319195,01│            │                  │                  │           │       23555046,90│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 238 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 94       │        63041812,41│         6807029,18│       │                      │         6401005,63│        6862808,45│        33011116,99│       │                   │            6353784,00│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2714532,00│         891536,16│            │                  │                  │           │       63041812,41│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 239 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 95       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 240 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 100      │         2165872,46│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         1953132,28│       │                │         183443,20│          29296,98│            │                  │                  │           │        2165872,46│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 241 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 101      │        13462385,46│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12820864,25│                       │                  │                   │       │                │         641043,21│            478,00│            │                  │       13462385,46│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 242 │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 102      │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 243 │г. Мурманск, пр-д Михаила Ивченко, д.│         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │        3618969,05│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │8                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 244 │г. Мурманск, пр-д Молодежный, д. 11  │         7237938,09│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        6796186,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         339809,30│         101942,79│            │                  │                  │           │        7237938,09│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 245 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 1   │        10260567,81│                   │       │                      │                   │                  │         9515654,52│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         602178,48│         142734,81│            │                  │                  │           │       10260567,81│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 246 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 8   │        19072501,75│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12624776,16│                       │        5283676,18│                   │       │                │         895422,62│         268626,79│            │                  │       19072501,75│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 247 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 9   │        19973569,12│         2114454,57│       │                      │         1988332,24│        2131781,17│        10254180,67│       │                   │            1973663,88│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1234220,40│         276936,19│            │                  │                  │           │       19973569,12│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 248 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 10  │        19476167,30│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12891976,94│                       │        5395504,09│                   │       │                │         914374,05│         274312,22│            │                  │       19476167,30│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 249 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 14  │        21547389,22│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14262993,36│                       │        5969296,98│                   │       │                │        1011614,52│         303484,36│            │                  │       21547389,22│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 250 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 16  │        19434408,80│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12864335,48│                       │        5383935,69│                   │       │                │         912413,56│         273724,07│            │                  │       19434408,80│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 251 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 17  │        36012550,07│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14458628,60│                       │       19355972,40│                   │       │                │        1690730,05│         507219,02│            │                  │       36012550,07│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 252 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 21  │        68845012,55│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       27640488,27│                       │       37002716,01│                   │       │                │        3232160,21│         969648,06│            │                  │       68845012,55│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 253 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 22  │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │        1861001,14│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 254 │г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 4    │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 255 │г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д.│        16441017,85│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15437575,44│                       │                  │                   │       │                │         771878,78│         231563,63│            │                  │                  │           │       16441017,85│                │    2026    │     2026     │

│     │1/7                                  │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 256 │г. Мурманск, ул. Папанина, д. 7      │        11927205,85│                   │      1│               1612809│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │        10065483,74│       │                │         224000,00│          24913,11│            │                  │       11927205,85│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 257 │г. Мурманск, ул. Папанина, д. 12     │        12899944,59│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12285225,29│                       │                  │                   │       │                │         614261,27│            458,03│            │                  │       12899944,59│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 258 │г. Мурманск, ул. Папанина, д. 14     │        21764658,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10856896,61│                       │        9870613,53│                   │       │                │        1036375,51│            772,79│            │                  │       21764658,44│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 259 │г. Мурманск, ул. Папанина, д. 16     │        21949748,01│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10949225,12│                       │        9954554,55│                   │       │                │        1045188,98│            779,36│            │                  │       21949748,01│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 260 │г. Мурманск, ул. Папанина, д. 17     │        14489739,82│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13605389,50│                       │                  │                   │       │                │         680269,48│         204080,84│            │                  │                  │           │       14489739,82│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 261 │г. Мурманск, ул. Папанина, д. 20     │        12112857,65│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11373575,26│                       │                  │                   │       │                │         568678,76│         170603,63│            │                  │                  │           │       12112857,65│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 262 │г. Мурманск, ул. Папанина, д. 21     │        21992803,34│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       20944667,34│                   │       │                │        1047233,37│            902,63│            │                  │       21992803,34│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 263 │г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 264 │г. Мурманск, ул. Полухина, д. 11     │        11819669,38│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11098281,10│                       │                  │                   │       │                │         554914,06│         166474,22│            │                  │                  │           │       11819669,38│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 265 │г. Мурманск, ул. Полухина, д. 14б    │        12762695,68│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11983751,81│                       │                  │                   │       │                │         599187,59│         179756,28│            │                  │                  │           │       12762695,68│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 266 │г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д.│         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2026    │     2027     │

│     │7                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 267 │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.   │        23748641,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11742739,72│                       │       10556454,25│                   │       │                │        1114959,39│         334487,91│            │                  │                  │           │       23748641,27│                │    2026    │     2026     │

│     │29, корп. 1                          │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 268 │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 42│        43427662,56│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17538221,66│                       │       23238926,28│                   │       │                │        2038857,40│         611657,22│            │                  │       43427662,56│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 269 │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.   │        10072564,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│        9599040,00│                  │                       │                  │                   │       │                │        460,800,00│         12,724,50│            │                  │       10072564,50│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │49, корп. 2                          │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 270 │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2025    │     2026     │

│     │49, корп. 6                          │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 271 │г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 2 │        21386765,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12038811,52│                       │        8042658,21│                   │       │                │        1004073,49│         301222,05│            │                  │       21386765,27│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 272 │г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 16│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 273 │г. Мурманск, ул. Профессора Сомова,  │        57606194,34│         2619236,97│      1│            1612809,00│         3506497,40│        3208414,44│        13269293,87│      1│         2771340,00│            3873646,70│                  │        │                  │                  │             3426590,44│       13186864,25│         6481020,35│       │                │        2841145,22│         809335,70│            │                  │                  │           │       57606194,34│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 5                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 274 │г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1    │        65709746,73│         5489249,19│      1│            1612809,00│         3774736,76│        5417676,46│        20738978,33│      1│         2771340,00│            6333963,46│                  │        │                  │                  │             4828539,27│                  │        10597390,33│       │                │        3221593,69│         923470,24│            │                  │                  │           │       65709746,73│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 275 │г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 17/12│        41359389,95│         4511382,51│      1│            1612809,00│         3102297,02│        4452559,90│        17044492,04│      1│         2771340,00│            5205617,56│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2078384,45│         580507,47│            │                  │                  │           │       41359389,95│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 276 │г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 14   │         5270332,83│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         4948669,32│       │                │         247433,47│          74230,04│            │                  │        5270332,83│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 277 │г. Мурманск, ул. Радищева, д. 14     │        53835222,72│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       22977093,82│             3659415,05│       17789828,58│         5879266,52│       │                │        2775034,69│         754584,06│            │                  │                  │           │       53835222,72│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 278 │г. Мурманск, ул. Радищева, д. 14,    │         5133276,57│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        4819978,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         240998,90│          72299,67│            │                  │                  │           │        5133276,57│                │    2025    │     2026     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 279 │г. Мурманск, ул. Радищева, д. 19     │         1747557,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             1640899,49│                  │                   │       │                │          82044,98│          24613,49│            │                  │                  │           │        1747557,96│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 280 │г. Мурманск, пер. Русанова, д. 2     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 281 │г. Мурманск, пер. Русанова, д. 4     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 282 │г. Мурманск, проезд Рыбный, д. 8     │        71018038,37│        10334169,92│       │                      │         7106394,64│       10199425,67│        39043613,87│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        3334180,21│        1000254,06│            │                  │                  │           │       71018038,37│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 283 │г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 9    │        29152483,13│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11773203,55│                       │       15600020,04│                   │       │                │        1368661,19│         410598,35│            │                  │       29152483,13│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 284 │г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 16   │        16334801,32│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8452500,23│                       │        6885341,39│                   │       │                │         766892,08│         230067,62│            │                  │       16334801,32│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 285 │г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 18   │        33200340,35│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13407926,98│                       │       17766101,52│                   │       │                │        1558701,42│         467610,43│            │                  │       33200340,35│           │                  │                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 286 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 10     │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 287 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 12     │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 288 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 14     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 289 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 19     │        15165426,15│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8536761,16│                       │        5703075,60│                   │       │                │         711991,84│         213597,55│            │                  │       15165426,15│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 290 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 21     │         7843015,01│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        5650522,36│         1402912,60│       │                │         697323,73│          92256,32│            │                  │                  │           │        7843015,01│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 291 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 22/33  │        36319739,55│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14667693,48│                       │       19435348,35│                   │       │                │        1705152,09│         511545,63│            │                  │       36319739,55│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 292 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 24/26  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 293 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10    │        24844817,58│         2141863,13│       │                      │         1494945,69│        2434728,71│        11121780,33│      1│         2771340,00│            3396741,59│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1127325,98│         356092,15│            │                  │       24844817,58│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 294 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10    │        25272838,96│         2374117,46│       │                      │         1530541,93│        2712557,19│        11017605,49│      1│         2771340,00│            3364925,19│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1145008,02│         356743,68│            │                  │       25272838,96│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 295 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10    │        14611501,62│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        2771670,00│        │                  │       11078756,71│                       │                  │                   │       │                │         553937,84│         207137,07│            │                  │                  │           │       14611501,62│                │    2026    │     2026     │

│     │корп. 3                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 296 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 14,   │        23222554,93│         2386820,86│       │                      │         1507611,75│         607068,23│        11065600,33│      1│         2771340,00│            3379583,46│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1147223,61│         357306,69│            │                  │       23222554,93│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 297 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40    │        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │                  │           │       15399831,84│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 298 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 3                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 299 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 4                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 300 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 40    │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 5                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 301 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 42,   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 302 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 42,   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 303 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 42,   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │корп. 3                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 304 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 3        │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 305 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 4        │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 306 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 10       │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │        3618969,05│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 307 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 14       │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 308 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 18       │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 309 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 22       │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │        3618969,05│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 310 │г. Мурманск, ул. Советская, д. 21    │        51273198,29│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       21001581,14│                       │       27828032,13│                   │       │                │        2441480,67│           2104,35│            │                  │       51273198,29│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 311 │г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. │         5094360,41│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │        2012097,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         239171,85│          71751,56│            │                  │                  │           │        5094360,41│                │    2026    │     2026     │

│     │6                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 312 │г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. │        44211145,43│         1538065,79│      1│            1612809,00│         1198829,50│        2743328,29│        14545940,10│      1│         2771340,00│            1986366,03│                  │        │                  │                  │             3776210,66│        7994183,67│         3323400,32│       │                │        2217883,21│         502788,86│            │                  │        8394237,37│           │       35816908,06│                │    2026    │     2026     │

│     │31/11                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 313 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 3    │        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │       15399831,84│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 314 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 5    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 315 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 7    │        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │       15399831,84│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 316 │г. Мурманск, б-р Театральный, д. 9   │        26196673,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12483410,16│                       │       12065209,42│                   │       │                │        1230628,70│         368229,29│    49195,63│                  │       26196673,20│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 317 │г. Мурманск, б-р Театральный, д. 11  │        13997298,33│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11395584,22│                       │                  │                   │       │                │         793779,21│         195125,90│            │                  │                  │           │       13997298,33│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 318 │г. Мурманск пер. Терский, д. 9       │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │        1861001,14│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 319 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 1       │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 320 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 3       │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 321 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 5, корп.│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │1                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 322 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 5, корп.│        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 323 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 7, корп.│        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

│     │1                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 324 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 7, корп.│        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │       11549873,88│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 325 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 11      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 326 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 13      │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 327 │г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 11 │         7237938,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        6796186,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         339809,30│         101942,80│            │                  │        7237938,10│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 328 │г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 17       │        36184875,98│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       12707507,28│        21752193,94│       │                │        1722985,06│           2189,70│            │                  │       36184875,98│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 329 │г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 9   │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 330 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 1      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 331 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 3      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 332 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 5      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 333 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 7      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 334 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 9      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 335 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 19     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 336 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 21     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 337 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 23     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 338 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 25     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 339 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 27     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 340 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 29     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 341 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 31     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 342 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 35     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 343 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 37     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 344 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 41     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 345 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 43     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 346 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 45     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 347 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 49     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 348 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 51     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 349 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 53     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 350 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 55     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 351 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 57     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 352 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 59     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 353 │г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 61     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 354 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1 корп. 1│         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │        7699915,92│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 355 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1,  корп.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │        3849957,96│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 356 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 9        │         5133276,57│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        4819978,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         240998,90│          72299,67│            │                  │        5133276,57│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 357 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17       │         4382702,91│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        4115214,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         205760,70│          61728,21│            │                  │                  │           │        4382702,91│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 358 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 31/1     │         1861001,14│                   │      1│               1612809│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │        1861001,14│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 359 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 33а      │         6130417,79│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        5838139,81│                   │       │                │         291906,99│            370,99│            │                  │        6130417,79│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 360 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 39/1     │         4230455,04│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        4230455,04│                   │       │                │                  │                  │            │                  │        4230455,04│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 361 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 6 │        11839045,09│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11116474,27│                       │                  │                   │       │                │         555823,71│         166747,11│            │                  │                  │           │       11839045,09│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 362 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 33│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 363 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 41│         4350000,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        4350000,00│                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │        4350000,00│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 364 │г. Мурманск, пер. Якорный, д. 8      │         1947732,20│          622040,74│       │                      │          660845,34│         664846,12│                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │        1947732,20│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 365 │г. Мурманск, пер. Якорный, д. 10     │         2001455,51│          687709,43│       │                      │          665817,17│         647928,91│                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │        2001455,51│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 366 │г. Мурманск (Росляково), ул.         │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │Приморская, д. 8/1                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 367 │г. Мурманск (Росляково), ш.          │        16660028,04│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        7663668,04│                       │        7979549,84│                   │       │                │         782161,89│         234648,27│            │                  │                  │           │       16660028,04│                │    2026    │     2026     │

│     │Североморское, д. 4                  │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │      3987691070,63│        62669888,33│  23,00│           37086542,96│        48970234,03│       69994469,10│       282509961,62│  21,00│        58198140,00│           62107376,15│       56990841,00│  270,00│      976230853,00│      879077545,69│            45734983,46│     1075521813,04│       100047808,85│      -│               -│      182180332,28│       50321085,49│    49195,63│                 -│     2389324639,74│          -│     1598366430,89│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                              Муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 526 000)                                                                                                                                                                                                              │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 368 │н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. 60     │        44951352,33│                   │       │                      │                   │                  │        13288366,78│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       28719331,33│                   │       │                │        2940538,86│           3115,36│            │       26521297,87│       18430054,46│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 369 │н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. 62     │         8307052,47│                   │       │                      │                   │                  │         7763062,39│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         543414,37│            575,71│            │        4901160,96│       3405891,513│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 370 │н.п. Высокий, ул. Можаева, д. 24б    │        37288818,64│                   │       │                      │                   │                  │         8190939,71│       │                   │                      │                  │        │                  │        8953421,00│                       │       17702575,13│                   │       │                │        2439285,50│           2597,30│            │       22000403,00│       15288415,64│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 371 │г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 39    │         6064538,86│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2761574,11│                  │         2932828,58│       │                │         284720,13│          85416,04│            │                  │                  │           │        6064538,86│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 372 │г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 50    │        17778632,93│         1119257,19│       │                      │          872393,46│        1996331,97│        10585144,10│       │                   │            2120425,33│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         834677,60│         250403,28│            │                  │                  │           │       17778632,93│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 373 │г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │д. 5                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 374 │г. Оленегорск, ул. Мира, д. 35       │        17462779,55│         1099372,58│       │                      │          856894,61│        1960865,34│        10397089,50│       │                   │            2082754,07│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         819848,81│         245954,64│            │                  │                  │           │       17462779,55│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 375 │г. Оленегорск, ул. Мира, д. 44       │        12118009,12│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2846685,20│        6026391,65│         2505335,47│       │                │         568920,62│         170676,18│            │                  │                  │           │       12118009,12│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 376 │г. Оленегорск, ул. Мира, д. 46       │        17978387,95│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             4223367,92│        8940809,16│         3716938,37│       │                │         844055,77│         253216,73│            │                  │                  │           │       17978387,95│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 377 │г. Оленегорск, б. Молодежный, д. 19  │        19249789,80│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       5│       18074920,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         903746,00│         271123,80│            │                  │                  │           │       19249789,80│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 378 │г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 7  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 379 │г. Оленегорск, ул. Советская, д. 4   │        17816367,63│         1121632,78│       │                      │          874245,09│        2000569,14│        10607610,80│       │                   │            2124925,88│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         836449,18│         250934,76│            │                  │                  │           │       17816367,63│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 380 │г/о Оленегорск-2, ул. 60 лет СССР, д.│        26227438,66│                   │       │                      │         3406414,62│        3116839,57│        12890560,43│       │                   │            5520173,38│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1246699,40│          46751,26│            │       15474188,81│       10753249,85│           │                 -│                │    2024    │     2027     │

│     │21                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 381 │г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, │        23693061,87│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14139528,17│                       │        7505851,37│                   │      2│      1027901,88│        1002857,65│          16922,80│            │       13363347,47│       10329714,40│           │                  │                │    2025    │     2027     │

│     │д. 1                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 382 │г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, │        16043060,83│                   │       │                      │          528155,61│        1138074,71│         3855544,39│       │                   │            1278989,35│                  │        │                  │                  │                       │        7505851,37│                   │      2│      1027875,08│         635919,45│          72650,87│            │        8849862,90│        7193197,93│           │                  │                │    2024    │     2027     │

│     │д. 2                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 383 │г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, │         1043293,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      1027875,08│                  │          15418,12│            │                  │        1043293,20│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

│     │д. 7                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 384 │г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, │        15163246,88│                   │       │                      │          636206,48│        1370903,76│         9690528,46│       │                   │            1540646,94│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      1244381,24│         661914,28│          18665,72│            │        8201117,95│        6962128,93│           │                 -│                │    2024    │     2027     │

│     │д. 13                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 385 │г/о Оленегорск-2, ул. Ленинградская, │         7764917,90│                   │       │                      │          501104,24│        1079784,16│         3658068,96│       │                   │            1213481,36│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│       975228,80│         322621,94│          14628,44│            │        3997285,79│        3767632,11│           │                 -│                │    2024    │     2027     │

│     │д. 14                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 386 │г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.│        27161053,21│                   │       │                      │         2489279,82│        3572729,32│        13676482,25│       │                   │            6127330,78│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1293291,11│           1939,93│            │       16025021,39│       11136031,82│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │1                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 387 │г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.│        20691354,58│                   │       │                      │         1791969,27│        4100633,16│         9422791,56│       │                   │            4355531,31│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         983546,27│          36883,01│            │       12207899,20│        8483455,38│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 388 │г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.│        21099495,20│                   │       │                      │         1830579,25│        4188985,88│         9625816,12│       │                   │            4449376,09│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1004737,86│                  │            │       12448702,17│        8650793,03│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │3                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 389 │г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.│        21264225,08│                   │       │                      │         1844871,11│        4221690,50│         9700967,66│       │                   │            4484113,66│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1012582,15│                  │            │       12545892,80│        8718332,28│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │4                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 390 │г/о Оленегорск-2, ул. Октябрьская, д.│        20467279,85│                   │       │                      │         1775728,63│        4063469,08│         9337392,69│       │                   │            4316057,08│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         974632,37│                  │            │       12075695,11│        8391584,74│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │5                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 391 │г/о Оленегорск-2, ул. Туристов, д. 3 │         9511553,26│                   │       │                      │          703503,62│        1515916,25│         5135587,64│       │                   │            1703614,65│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         452931,10│                  │            │        5611816,42│        3899736,84│           │                  │                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 392 │г/о Оленегорск-2, ул. Туристов, д. 4 │        11646158,19│                   │       │                      │          706501,91│        1522377,01│         5157475,25│       │                   │            1710875,37│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      3│      2062448,16│         454861,48│          31619,01│            │        5636136,25│        6010021,94│           │                 -│                │    2025    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 393 │г/о Оленегорск-2, ул. Туристов, д. 5 │         2084553,69│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      3│      2053747,47│                  │          30806,22│            │                  │        2084553,69│           │                  │                │    2025    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       434426295,56│         3340262,55│      -│                     -│        18817847,72│       35849169,85│       152983428,69│      -│                  -│           43028295,25│                 -│    8,00│       28919872,00│       23092949,17│             9831627,23│       76400810,01│         9155102,42│  16,00│      9419457,71│       21604499,50│        1982973,46│           -│      179859828,10│      134548087,74│          -│      120018379,72│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                            Муниципальное образование муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 528 000)                                                                                                                                                                                                             │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 394 │н.п. Африканда, ул. Ленина, д. 2б    │         6145500,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             5770422,53│                  │                   │       │                │         288521,13│          86556,34│            │                  │                  │           │        6145500,00│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 395 │н.п. Африканда, ул. Кирова, д. 2     │        42630127,30│         2632913,24│   1,00│            1612809,00│         3524806,48│        3225167,09│        16970130,42│      1│         2771340,00│            5712030,12│                  │        │                  │                  │             3444482,29│                  │                   │       │                │        2138043,47│         598405,19│            │                  │                  │           │       42630127,30│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 396 │н.п. Африканда, ул. Советская, д. 3  │         2925953,31│          856388,26│       │                      │          599397,76│        1291587,98│                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         137368,70│          41210,61│            │                  │                  │           │        2925953,31│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 397 │н.п. Африканда, ул. Советская, д. 7  │          713343,93│          208786,44│       │                      │          146132,46│         314887,61│                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          33490,32│          10047,10│            │                  │                  │           │         713343,93│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 398 │н.п. Зашеек, ул. Станционная, д. 11  │        13178480,67│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12374160,26│                       │                  │                   │       │                │         618708,01│         185612,40│            │                  │                  │           │       13178480,67│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 399 │г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │29                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 400 │г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │31                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 401 │г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │33                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 402 │г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │35                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 403 │г. Полярные Зори, ул. Партизан       │        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │                  │           │       15399831,84│                │    2026    │     2027     │

│     │Заполярья, д. 3                      │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 404 │г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 14 │        20398865,63│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       19153864,44│                       │                  │                   │       │                │         957693,22│         287307,97│            │                  │                  │           │       20398865,63│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 405 │г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │31                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       128341808,40│         3698087,94│   1,00│            1612809,00│         4270336,70│        4831642,68│        16970130,42│   1,00│         2771340,00│            5712030,12│                 -│   11,00│       39764824,00│       31528024,70│             9214904,82│                 -│                  -│      -│               -│        6162066,05│        1805611,97│           -│                 -│                 0│          -│      128341808,40│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области (ОКТМО 47 515 000)                                                                                                                                                                                                                                 │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 406 │г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3    │        21490454,91│         2272036,66│       │                      │         1770915,52│        4052455,04│         9312083,68│      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1008941,55│         302682,46│            │                  │                  │           │       21490454,91│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 407 │г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 5    │        24323998,35│         2100025,98│       │                      │         1636843,57│        3745652,98│         8607087,22│      1│         2771340,00│            3978485,32│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1141971,75│         342591,53│            │                  │                  │           │       24323998,35│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 408 │г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 6    │         3701323,93│                   │       │                      │                   │        3475421,53│                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         173771,08│          52131,32│            │                  │                  │           │        3701323,93│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 409 │г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9      │         9365878,55│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        8361217,88│                   │       │                │         879242,40│         125418,27│            │                  │                  │           │        9365878,55│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 410 │г. Заполярный, ул. Мира, д. 3        │        32394545,64│         2559998,73│       │                      │         3427192,34│        3135851,00│        12969187,52│      1│         2771340,00│            5553844,15│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1520870,69│         456261,21│            │                  │                  │           │       32394545,64│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 411 │г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 1    │        12803273,06│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12021852,64│                       │                  │                   │       │                │         601092,63│         180327,79│            │                  │                  │           │       12803273,06│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 412 │г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 20  │        10900170,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10368000,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         518400,00│          13770,00│            │                  │          10900170│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 413 │н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 1     │         3283273,67│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          3,082,886,07│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         154144,31│          46243,29│            │      2,528,437,30│        754,836,37│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 414 │н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 2     │        45526434,32│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │     13,914,255,71│                       │       28833569,93│                   │       │                │        2137391,29│         641217,39│            │     11,363,599,39│        3455082,95│           │       30707751,98│                │    2025    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 415 │н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 4     │        28285277,56│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │      8,920,823,06│                       │     17,638,123,00│                   │       │                │        1327947,30│         398384,20│            │     21,690,360,54│      6,594,917,02│           │                 -│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 416 │н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 5     │        32553837,91│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        9017134,06│                       │       21550484,91│                   │       │                │        1528380,95│         457837,99│            │      7,363,662,49│      2,238,908,99│           │       22951266,43│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 417 │н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 6     │        50532392,78│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14467068,95│                       │       32982206,00│                   │       │                │        2372463,74│         710654,09│            │     11,814,243,01│      3,592,100,38│           │       35126049,39│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 418 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 2      │         1165784,71│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,094,633,53│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          54731,68│          16419,50│            │         897766,63│         268018,08│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 419 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 3      │         2056930,69│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,091,316,46│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│       881456,80│          54565,82│          29591,61│            │         895046,13│        1161884,56│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 420 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 4      │         1167551,04│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,096,292,06│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          54814,60│          16444,38│            │         899126,87│        268,424,17│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 421 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 5      │         1720541,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,624,038,10│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          81201,91│          15301,87│            │      1,319,385,10│        401,156,78│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 422 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 6      │         1346834,62│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,264,633,44│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          63231,67│          18969,51│            │      1,037,192,52│        309,642,10│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 423 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 7      │         2664538,07│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,417,882,12│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      1145224,04│          70894,11│          30537,80│            │      1,151,901,88│      1,512,636,19│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 424 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 8      │         1167551,04│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,096,292,06│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          54814,60│          16444,38│            │         899126,87│         268424,17│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 425 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 9      │         1474022,24│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          1,391,345,55│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          69567,28│          13109,41│            │      1,130,343,29│        343,678,95│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 426 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 10     │        35240978,12│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       33090120,30│                   │       │                │        1654506,02│         496351,80│            │                  │              0,00│           │       35240978,12│                │    2025    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 427 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 11     │        26624889,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          3,460,202,93│                  │        │                  │                  │                       │       21539693,48│                   │       │                │        1249994,81│         374998,44│            │      2,837,894,72│         847221,39│           │       22939773,55│                │    2025    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 428 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 12     │         6267682,52│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          5,885,147,90│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         294257,40│          88277,22│            │      4,826,719,86│        1440962,66│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 429 │н.п. Луостари, ул. Нижняя, д. 13     │         6189610,25│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          5,811,840,61│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         290592,03│          87177,61│            │      4,766,596,69│        1423013,56│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 430 │пгт. Никель, ул. Бредова, д. 1       │         5933892,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        5933892,00│                  │            │                  │        5933892,00│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 431 │пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 2   │        19217891,11│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18044968,18│                       │                  │                   │       │                │         902248,41│         270674,52│            │                  │                  │           │       19217891,11│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 432 │пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 4 │        13627833,83│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │        9553503,77│                   │       │                │        1118117,40│         184872,66│            │                  │                  │           │       13627833,83│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 433 │пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 14│         3181917,24│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         2987715,71│       │                │         149385,79│          44815,74│            │                  │                  │           │        3181917,24│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 434 │пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 16  │        23417677,12│         1249996,08│       │                      │         1673429,34│        1531173,20│        12050659,80│      1│         2771340,00│            2711830,80│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1099421,46│         329826,44│            │                  │                  │           │       23417677,12│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 435 │пгт. Никель, пр-кт Гвардейский, д. 19│        43172382,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       22268492,54│             2710614,97│       10431509,78│         5126831,21│       │                │        2026872,43│         608061,73│            │                  │                  │           │       43172382,66│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 436 │пгт. Никель, ул. Мира, д. 24         │        49151133,58│         3256500,82│       │                      │         2538245,95│        5808367,18│        13346971,34│       │                   │            6169419,24│                  │        │                  │                  │             7995258,22│                  │         7036536,38│       │                │        2307564,96│         692269,49│            │                  │                  │           │       49151133,58│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 437 │пгт. Никель, ул. Октябрьская, д. 4   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 438 │пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 10   │        10685850,74│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        9625148,71│                   │       │                │         916324,80│         144377,23│            │                  │                  │           │       10685850,74│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 439 │пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 4   │        25331469,82│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       23785417,67│                   │       │                │        1189270,88│         356781,27│            │                  │                  │           │       25331469,82│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 440 │пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 7   │        34046057,94│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       31969068,49│                   │       │                │        1597453,42│         479536,03│            │                  │                  │           │       34046057,94│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 441 │пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 8   │        35036162,51│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       32897805,18│                   │       │                │        1644890,25│         493467,08│            │                  │                  │           │       35036162,51│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 442 │пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 9   │        33261329,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       31231294,87│                   │       │                │        1561564,74│         468469,42│            │                  │                  │           │       33261329,03│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 443 │пгт. Печенга, ул. Стадионная, д. 10  │        33401989,74│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       31363370,65│                   │       │                │        1568168,53│         470450,56│            │                  │                  │           │       33401989,74│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 444 │пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 7    │        31981914,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       30029966,44│                   │       │                │        1501498,32│         450449,50│            │                  │                  │           │       31981914,26│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 445 │пгт. Печенга, ш. Печенгское, д. 10   │        30561602,30│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       28696340,19│                   │       │                │        1434817,01│         430445,10│            │                  │                  │           │       30561602,30│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 446 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 8        │         6247682,58│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          5,897,255,22│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         294862,77│          55564,59│            │      4,990,365,79│      1,257,316,79│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 447 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 15       │         6395102,35│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          6,036,406,35│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         301820,31│          56875,69│            │      5,108,118,03│        1286984,32│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 448 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 16       │         6110981,01│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          5,768,221,13│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         288411,06│          54348,82│            │      4,881,174,77│      1,229,806,24│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 449 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 17       │         6176871,87│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          5,830,416,23│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         291520,81│          54934,83│            │      4,933,805,41│      1,243,066,46│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 450 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 18       │         6267186,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          5,915,664,96│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         295783,25│          55738,05│            │      5,005,944,45│      1,261,241,81│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 451 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 19       │        11766230,78│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          6,738,464,49│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      5│      4558968,00│         336923,23│         131875,06│            │      5,702,212,54│      6,064,018,24│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 452 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 20       │        11752174,06│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          6,725,196,20│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      5│      4558968,00│         336259,81│         131750,05│            │      5,690,984,67│        6061189,39│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 453 │н.п. Спутник, ул. Новая, д. 21       │        11549054,53│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │          6,533,469,48│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      5│      4558968,00│         326673,47│         129943,58│            │      5,528,741,99│        6020312,54│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       823473639,94│        11438558,27│      -│                     -│        11046626,72│       21748920,93│        56285989,56│   6,00│        16628040,00│           96175184,40│                 -│    3,00│       10368000,00│       98654595,14│            10705873,19│      403578841,25│        15151083,30│  19,00│     15703584,84│       44920101,73│       11068240,61│           -│      117262750,94│       66138906,11│          -│      640071982,89│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                      Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области (ОКТМО 47 737 000)                                                                                                                                                                                                       │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 454 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 38  │        30048943,79│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       28427173,56│                   │       │                │        1421358,68│         200411,55│            │       17728876,84│       12320066,95│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 455 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 53  │        32718701,74│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       30952842,12│                   │       │                │        1547642,11│         218217,51│            │       19304034,03│       13414667,71│           │                 -│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 456 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 54  │        28052858,72│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       26538819,11│                   │       │                │        1326940,95│         187098,66│            │       16551186,64│       11501672,08│           │                 -│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 457 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 56  │        38284419,32│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12165238,38│                       │       24052934,22│                   │       │                │        1810908,63│         255338,09│            │       22587807,40│       15696611,92│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 458 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 57  │        39170831,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12446904,16│                       │       24609839,74│                   │       │                │        1852837,19│         261250,01│            │       23110790,35│       16060040,75│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 459 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 58  │        28499257,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       26961125,10│                   │       │                │        1348056,25│         190075,91│            │       16814561,78│       11684695,48│           │                 -│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 460 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 63  │        11737105,59│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11466113,88│                       │                  │                   │       │                │          99000,00│         171991,71│            │                  │                  │           │       11737105,59│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 461 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 68  │        22113515,02│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        6451080,20│                       │       14200269,92│                   │       │                │        1316572,90│         145592,00│            │       13046973,86│       9066541,158│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 462 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 77  │        21451766,46│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       19915681,48│                   │       │                │        1394097,70│         141987,28│            │       12656542,21│       8795224,249│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 463 │г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 104    │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 464 │г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 105    │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 465 │г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 45  │        45695748,49│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18394632,14│                       │       24373708,38│                   │       │                │        2625891,20│         301516,77│            │       26960491,61│       18735256,88│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 466 │г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 130   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 467 │г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 131   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 468 │г. Гаджиево, ул. Мира, д. 72         │        31379908,77│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       30827496,32│                   │       │                │          90000,00│         462412,45│            │                  │                  │           │       31379908,77│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 469 │н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. │        25954303,78│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       25473205,69│                   │       │                │          99000,00│         382098,09│            │                  │                  │           │       25954303,78│                │    2025    │     2026     │

│     │40                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 470 │г. Полярный, ул. Гагарина, д. 2      │        20499653,97│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       20099166,48│                   │       │                │          99000,00│         301487,49│            │                  │                  │           │       20499653,97│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 471 │г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 12    │        27411491,67│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11464128,91│                       │       15347192,94│                   │       │                │         198000,00│         402169,82│            │                  │                  │           │       27411491,67│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 472 │г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. │        41886289,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17041681,08│                       │       22580987,85│                   │       │                │        1981133,44│         282486,71│            │       24712910,56│       17173378,52│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │1                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 473 │г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. │        16887813,68│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       16540703,14│                       │                  │                   │       │                │          99000,00│         248110,54│            │                  │                  │           │       16887813,68│                │    2026    │     2027     │

│     │8                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 474 │г. Полярный, ул. Душенова, д. 2      │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 475 │г. Полярный, ул. Душенова, д. 5      │        74026288,49│         3233712,71│       │                      │         2520483,99│        5767721,80│                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       27111148,11│        31597546,43│       │                │        2857283,71│         938391,74│            │     43,675,497,67│     30,350,790,82│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 476 │г. Полярный, ул. Героев Североморцев,│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │д. 17                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 477 │г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 9  │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 478 │г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 12 │        50079333,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15911988,85│                       │       31460955,31│                   │       │                │        2368647,21│         337741,68│            │       29546806,50│       20532526,55│           │                  │                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 479 │г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 │         3354002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          80000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3354002,28│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 480 │г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 2  │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 481 │г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 3  │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 482 │г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 4  │        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │                  │           │       15399831,84│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 483 │г. Снежногорск, ул. Мира, д. 7       │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 484 │г. Снежногорск, ул. Мира, д. 10      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 485 │г. Снежногорск, ул. Мира, д. 12      │        30799663,68│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       8│       28919872,00│                  │                       │                  │                   │       │                │        1445993,60│         433798,08│            │                  │                  │           │       30799663,68│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 486 │г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.  │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2026    │     2027     │

│     │8, корп. 6                           │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 487 │г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 9│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 488 │г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.  │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

│     │11                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 489 │г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.  │        18812629,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       17466811,46│                   │       │                │        1222676,80│         123141,01│            │       11099451,27│       7713178,001│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │26                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 490 │г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 12  │        31626721,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       29362044,04│                   │       │                │        2055343,08│         209334,38│            │       21822437,84│        9804283,66│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       773448200,27│         3233712,71│   6,00│            9676854,00│         2520483,99│        5767721,80│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│   33,00│      119294472,00│      121882470,74│                      -│      439761401,83│        31597546,43│      -│               -│       32018113,45│        7695423,32│           -│      299618368,56│       202848934,7│          -│      270980896,98│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                     Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области (ОКТМО 47 731 000)                                                                                                                                                                                                      │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 491 │г. Островной, ул. Жертв Интервенции, │         7661038,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        6903488,73│                       │                  │                   │       │                │         653997,60│         103552,33│            │                  │                  │           │        7661038,66│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 3                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 492 │г. Островной, ул. Жертв Интервенции, │        13725133,52│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12887449,31│                       │                  │                   │       │                │         644372,47│         193311,74│            │                  │                  │           │       13725133,52│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 4                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 493 │г. Островной, ул. Соловья, д. 2      │         3311121,68│          837938,53│       │                      │                   │                  │                   │       │                   │            2115591,40│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         313288,80│          44302,95│            │                  │                  │           │        3311121,68│                │    2024    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        24697293,86│          837938,53│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│            2115591,40│                 -│       -│                 -│       19790938,04│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        1611658,87│         341167,02│           -│                 -│                 0│          -│       24697293,86│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                      Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области (ОКТМО 47 733 000)                                                                                                                                                                                                      │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 494 │г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, │         3357525,75│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3199680,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         153600,00│           4245,75│            │                  │        3357525,75│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │д. 1                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 495 │г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, │         4829760,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      4758384,44│                  │          71375,76│            │                  │        4829760,20│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │д. 3                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 496 │г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 2    │         4627352,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      5│      4558968,00│                  │          68384,50│            │                  │        4627352,50│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 497 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 1     │         8679718,16│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │      2│      4758384,44│         180749,20│         125600,52│            │                  │        4829760,20│           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 498 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 3     │         4829760,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      4758384,44│                  │          71375,76│            │                  │        4829760,20│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 499 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 5     │         4829760,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      4758384,44│                  │          71375,76│            │                  │        4829760,20│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 500 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 6     │         3279469,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      4│      3231004,76│                  │          48465,08│            │                  │        3279469,84│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 501 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 8     │         3279469,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      4│      3231004,76│                  │          48465,08│            │                  │        3279469,84│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 502 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14    │         4829760,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      4758384,44│                  │          71375,76│            │                  │         4829760,2│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 503 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 15    │         4829760,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      2│      4758384,44│                  │          71375,76│            │                  │         4829760,2│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 504 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 5          │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 505 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 11         │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 506 │г. Заозерск, ул. Ленинского          │         3357525,75│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3199680,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         153600,00│           4245,75│            │                  │        3357525,75│           │                  │                │    2025    │     2026     │

│     │Комсомола, д. 24                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        54451865,12│                  -│   2,00│            3225618,00│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│    3,00│       10014344,00│                 -│                      -│                 -│                  -│  25,00│     39571284,16│         935949,20│         704669,76│           -│                 -│       46879904,88│          -│        7571960,24│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                    Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области (ОКТМО 47 730 000)                                                                                                                                                                                                     │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 507 │г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 1                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 508 │г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, │        19405608,55│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │      5,165,799,77│                       │     11,371,080,29│                   │       │                │        1050844,00│         205075,49│            │      8,319,414,44│      9,225,192,97│           │        1861001,14│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 5                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 509 │г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, │         8956942,45│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │      8,444,669,43│                       │                  │                   │       │                │         422233,47│          90039,55│            │      4,247,260,41│      4,709,682,04│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 11                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 510 │г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, │         9138980,95│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │      8,581,202,72│                       │                  │                   │       │                │         429060,13│         128718,10│            │      6,305,898,16│      2,833,082,79│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 16                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 511 │г. Североморск, ул. Адмирала         │         3722002,28│                   │   2,00│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2026    │     2026     │

│     │Чабаненко, д. 23                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 512 │г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 2   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 513 │г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 5   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 514 │г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 8│         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 515 │г. Североморск, ул. Гвардейская, д.  │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │10                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 516 │г. Североморск, ул. Гвардейская, д.  │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │14                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 517 │г. Североморск, ул. Гвардейская, д.  │        19518680,06│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        5671734,24│                       │       12484755,20│                   │       │                │        1270954,26│          91236,36│            │       11516021,24│       8002658,825│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │34а                                  │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 518 │г. Североморск, ул. Колышкина, д. 12 │        15198080,99│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14270498,58│                       │                  │                   │       │                │         713524,93│         214057,48│            │                  │                  │           │       15198080,99│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 519 │г. Североморск, ул. Инженерная, д. 1 │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 520 │г. Североморск, ул. Комсомольская, д.│        20612018,02│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       19354007,53│                       │                  │                   │       │                │         967700,38│         290310,11│            │                  │                  │           │       20612018,02│                │    2025    │     2026     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 521 │г. Североморск, ул. Комсомольская, д.│        20141458,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18912167,21│                       │                  │                   │       │                │         945608,36│         283682,51│            │                  │                  │           │       20141458,08│                │    2026    │     2026     │

│     │9                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 522 │г. Североморск, ул. Комсомольская, д.│         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2026    │     2027     │

│     │28                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 523 │г. Североморск, ул. Корабельная, д. 2│        60900850,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │     22,060,042,42│                       │     35,357,714,95│                   │       │                │      2,870,887,87│         612205,02│            │     28,878,355,69│     32,022,494,57│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 524 │г. Североморск, ул. Кирова, д. 3     │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 525 │г. Североморск, ул. Морская, д. 10   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 526 │г. Североморск, ул. Пионерская,      │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 22                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 527 │г. Североморск, ул. Пионерская, д. 24│        36560074,91│         3918950,90│      1│            1612809,00│         2694905,53│        3867852,83│        14806221,19│      1│         2771340,00│            4522019,48│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1853064,50│         512911,48│            │                  │                  │           │       36560074,91│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 528 │г. Североморск, ул. Пионерская,      │         3722002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 28                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 529 │г. Североморск, ул. Пионерская,      │         3722002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 29                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 530 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 2   │        11633553,23│                   │       │                      │                   │                  │        11422682,36│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         196747,23│          14123,64│            │                  │                  │           │       11633553,23│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 531 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 3   │        11731438,94│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         5037642,44│   4,00│      6214848,40│         310160,74│         168787,36│            │                  │        6308071,12│           │        5423367,82│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 532 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 4   │        12678144,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        4671546,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │   5,00│      7768560,50│         100067,04│         137971,34│            │                  │         7885088,9│           │        4793055,98│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 533 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 5   │        30363752,49│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │        4979571,00│        │                  │                  │                       │       18208451,85│         5196771,57│       │                │        1746692,70│         232265,37│            │       11572345,15│        8041799,18│           │       10749608,16│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 534 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 13  │        45427707,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17902509,67│                       │       23966345,12│                   │       │                │        2930819,83│         628032,82│            │       26802347,39│       18625360,05│           │                  │                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 535 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 14  │        35406186,43│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       20485635,83│                       │       12146794,05│                   │       │                │        2284270,10│         489486,45│            │       20889649,99│       14516536,44│           │                  │                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 536 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 17  │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 537 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 18  │        25524336,15│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │     24,066,958,27│                       │                  │                   │       │                │      1,203,347,92│         254029,96│            │     12,103,293,38│     13,421,042,77│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 538 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 19  │        26163744,80│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │     24,566,896,54│                       │                  │                   │       │                │      1,228,344,82│         368503,44│            │     12,406,492,28│     13,757,252,52│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 539 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 20  │        18640707,86│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17751787,69│                       │                  │                   │       │                │         887589,38│           1330,79│            │                  │       18640707,86│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 540 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 22  │        71826128,65│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │            6697920,35│                  │        │                  │       25494666,60│                       │       34130073,92│                   │       │                │        4508627,86│         994839,92│            │       38168777,65│       26524065,82│           │        7133285,18│                │    2024    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 541 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 23  │        24725492,65│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       23546407,10│                       │                  │                   │       │                │        1177320,36│           1765,19│            │                  │       24725492,65│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 542 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 24  │       128625381,58│         5677338,35│       │                      │         3904078,14│        5603313,18│        21449599,56│      1│         2771340,00│            6550996,76│                  │        │                  │       25321046,66│             4993989,20│       33897646,44│        10960509,98│       │                │        6056492,91│        1439030,40│            │                  │       26588997,22│           │      102036384,36│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 543 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 25  │        27114301,95│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       25821301,16│                       │                  │                   │       │                │        1291065,06│           1935,73│            │                  │       27114301,95│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 544 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 26  │         5277820,33│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        5026136,70│                       │                  │                   │       │                │         251306,84│            376,79│            │                  │        5277820,33│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 545 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 27  │         5477260,31│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        5216065,98│                       │                  │                   │       │                │         260803,30│            391,03│            │                  │        5477260,31│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 546 │г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д.│         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 547 │г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д.│         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │3                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 548 │г. Североморск, ул. Северная Застава,│         5583003,42│                   │   3,00│            4838427,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         672000,00│          72576,42│            │                  │                  │           │        5583003,42│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 8                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 549 │г. Североморск, ул. Северная Застава,│         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2025    │     2026     │

│     │д. 9                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 550 │г. Североморск, ул. Северная Застава,│         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

│     │д. 28                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 551 │г. Североморск, ул. Северная Застава,│        10894298,63│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        4262800,92│                       │        5871194,68│                   │       │                │         709379,69│          50923,34│            │        6427636,19│        4466662,44│           │                  │                │    2024    │     2026     │

│     │д. 40                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 552 │г. Североморск, ул. Сивко, д. 13     │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 553 │г. Североморск, ул. Флотских         │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2025    │     2026     │

│     │Строителей, д. 7                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 554 │пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 2     │         4627352,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   5,00│      4558968,00│                  │          68384,50│            │                  │        4627352,50│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 555 │пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 3     │         1850941,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   2,00│      1823587,20│                  │          27353,80│            │                  │        1850941,00│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 556 │пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 5     │         1850941,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   2,00│      1823587,20│                  │          27353,80│            │                  │        1850941,00│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 557 │пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 7     │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 558 │пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 12    │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 559 │пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 15    │         6488353,64│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   5,00│      4558968,00│         224000,00│          92576,64│            │                  │         4627352,5│           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 560 │пгт. Сафоново, ул. Елькина, д. 16    │         1861001,14│                   │   1,00│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 561 │пгт. Сафоново, ул. Преображенского д.│         4731053,34│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   3,00│      4661136,30│                  │          69917,04│            │                  │        4731053,34│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │3                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 562 │пгт. Сафоново, ул. Преображенского д.│         6308071,12│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │   4,00│      6214848,40│                  │          93222,72│            │                  │        6308071,12│           │                  │                │    2026    │     2026     │

│     │5                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 563 │н.п. Североморск-3, ул. Школьная, д. │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

│     │4                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       794459014,15│         9596289,25│  27,00│           43545843,00│         6598983,67│        9471166,01│        47678503,11│   7,00│        19399380,00│           17770936,59│        9651117,00│    2,00│        6796186,00│      321922335,02│             4993989,20│      187434056,50│        21194923,99│  30,00│     37624504,00│       42299557,98│        8481242,83│           -│      187637491,97│       302159282,2│          -│      304662239,97│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                     Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области (ОКТМО 47 735 000)                                                                                                                                                                                                      │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 564 │п. Видяево, ул. Заречная, д. 1       │         3701882,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      4│      3647174,40│                  │          54707,60│            │                  │        3701882,00│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 565 │п. Видяево, ул. Заречная, д. 2       │         4627352,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      5│      4558968,00│                  │          68384,50│            │                  │        4627352,50│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 566 │п. Видяево, ул. Заречная, д. 5       │         3701882,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      4│      3647174,40│                  │          54707,60│            │                  │        3701882,00│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 567 │п. Видяево, ул. Заречная, д. 7       │         4627352,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      5│      4558968,00│                  │          68384,50│            │                  │        4627352,50│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 568 │п. Видяево, ул. Заречная, д. 8       │         2776411,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      3│      2735380,80│                  │          41030,70│            │                  │        2776411,50│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 569 │п. Видяево, ул. Заречная, д. 50      │        14795110,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13893100,48│                       │                  │                   │       │                │         694655,02│         207354,53│            │      9,320,919,32│      5,474,190,71│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 570 │п. Видяево, ул. Центральная д. 3     │        13596595,67│                   │       │                      │                   │        3174263,56│         7294098,92│       │                   │            2298394,01│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         638337,83│         191501,35│            │                  │                  │           │       13596595,67│                │    2026    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        47826586,20│                  -│      -│                     -│                  -│        3174263,56│         7294098,92│      -│                  -│            2298394,01│                 -│       -│                 -│       13893100,48│                      -│                 -│                  -│  21,00│     19147665,60│        1332992,85│         686070,78│           -│        9320919,32│       24909071,21│          -│       13596595,67│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                        Муниципальное образование Кандалакшский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                         │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 571 │сп. Алакуртти, ул. Кузнецова, д. 14  │        54983228,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       16092708,01│                       │       31818270,63│                   │   5,00│      4558968,00│        2395548,93│         117733,35│            │       29709967,09│       25273261,83│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 572 │сп. Алакуртти, ул. Кузнецова, д. 15  │        36821680,53│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11767455,86│                       │       23266444,35│                   │       │                │        1751695,01│          36085,31│            │       21724791,51│       15096889,02│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 573 │сп. Алакуртти, ул. Кузнецова, д. 16  │        24734981,17│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       23401198,30│                   │       │                │        1170059,92│         163722,95│            │       14593638,89│       10141342,28│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 574 │сп. Алакуртти, ул. Набережная, д. 21 │        12075219,94│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11424088,60│                       │                  │                   │       │                │         571204,43│          79926,91│            │        7124379,76│       4950840,175│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 575 │сп. Алакуртти, ул. Набережная, д. 25 │        41605563,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11750774,57│                       │       23233462,33│                   │   5,00│      4558968,00│        1749211,85│         313146,45│            │       21817144,31│       19788418,89│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 576 │г. Кандалакша, ул. Борисова, д. 6    │        16960854,57│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15925685,04│                       │                  │                   │       │                │         796284,25│         238885,28│            │                  │                  │           │       16960854,57│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 577 │г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 10  │        10450594,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8065345,54│                       │                  │                   │       │                │         627267,28│         145172,32│            │                  │                  │           │       10450594,14│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 578 │г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 12  │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 579 │г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 3│         6349233,80│          760119,37│      1│            1612809,00│          883708,99│        1384922,85│                   │       │                   │             889546,35│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         735160,64│          82966,60│            │                  │                  │           │        6349233,80│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 580 │г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.  │         9266250,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        6145748,77│         2554955,49│       │                │         435035,21│         130510,56│            │                  │                  │           │        9266250,03│                │    2026    │     2026     │

│     │13                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 581 │г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.  │        72074016,77│         4651612,34│      1│            1612809,00│         3198727,45│        4590961,31│        17574295,51│      1│         2771340,00│            5367426,68│                  │        │                  │                  │                       │       27773350,92│                   │       │                │        3520385,71│        1013107,85│            │                  │                  │           │       72074016,77│                │    2026    │     2026     │

│     │26                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 582 │г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 24    │        20244648,18│         1134566,58│       │                      │          884326,21│        2023638,14│        10729929,50│      1│         2771340,00│            1465258,85│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         950453,01│         285135,89│            │                  │                  │           │       20244648,18│                │    2026    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       307427272,39│         6546298,29│   4,00│            6451236,00│         4966762,65│        7999522,30│        28304225,01│   2,00│         5542680,00│            7722231,88│                 -│       -│                 -│       75026057,62│                      -│      135638475,30│         2554955,49│  10,00│      9117936,00│       14926306,24│        2630585,61│           -│       94969921,57│       75250752,19│          -│      137206598,63│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                           Муниципальное образование Кольский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                           │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 583 │г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │1, корп. 1                           │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 584 │г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │1, корп. 2                           │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 585 │г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.│         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

│     │1, корп. 3                           │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 586 │г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.│        15399831,84│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│          14459936│                  │                       │                  │                   │       │                │         722996,80│         216899,04│            │                  │                  │           │       15399831,84│                │    2026    │     2027     │

│     │9                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 587 │г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.│        22712611,62│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       21326395,89│                       │                  │                   │       │                │        1066319,79│         319895,94│            │                  │                  │           │       22712611,62│                │    2026    │     2026     │

│     │20                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 588 │г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.│        19990415,65│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18770343,33│                       │                  │                   │       │                │         938517,17│         281555,15│            │                  │                  │           │       19990415,65│                │    2025    │     2026     │

│     │30                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 589 │г. Кола, ул. Кривошеева, д. 8        │         1546220,80│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │            1451850,51│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          72592,53│          21777,76│            │                  │                  │           │        1546220,80│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 590 │г. Кола, ул. Кривошеева, д. 10       │        15524202,14│         2421863,78│       │                      │         1887911,29│        4320181,03│                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             5946759,52│                  │                   │       │                │         728835,79│         218650,73│            │                  │                  │           │       15524202,14│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 591 │г. Кола, ул. Миронова, д. 2          │        22562804,13│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       21185731,58│                       │                  │                   │       │                │        1059286,58│         317785,97│            │                  │                  │           │       22562804,13│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 592 │г. Кола, ул. Миронова, д. 26         │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 593 │г. Кола, ул. Победы, д. 2            │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 594 │г. Кола, ул. Победы, д. 15           │        11955246,36│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2808450,01│        5945448,31│         2471685,12│       │                │         561279,17│         168383,75│            │                  │                  │           │       11955246,36│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 595 │г. Кола, пр. Советский, д. 42        │        11894336,82│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11168391,38│                       │                  │                   │       │                │         558419,57│         167525,87│            │                  │                  │           │       11894336,82│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 596 │н.п. Килпъявр, ул. Небольсина, д. 8  │         4918841,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      6│      4846507,14│                  │          72334,13│            │                  │        4918841,27│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 597 │н.п. Килпъявр, ул. Небольсина, д. 13 │         4627010,58│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │      5│      4558968,00│                  │          68042,58│            │                  │        4627010,58│           │                  │                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 598 │пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 8   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 599 │пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 9   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 600 │пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 11  │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 601 │пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 12  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 602 │пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 14  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 603 │пгт. Молочный, ул. Гальченко, д. 15  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 604 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 1    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 605 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 2    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 606 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 3    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 607 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 4    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 608 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 5    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 609 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 6    │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 610 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 7    │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 611 │пгт. Молочный, ул. Северная, д. 8    │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 612 │пгт. Мурмаши, ул. Кирова, д. 6       │        20656038,22│         1114593,98│       │                      │          868758,77│        1988014,58│        10541042,80│      1│         2771340,00│            2111590,92│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         969767,05│         290930,12│            │                  │                  │           │       20656038,22│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 613 │пгт. Мурмаши, ул. Кутахова, д. 2     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 614 │пгт. Мурмаши, ул. Кутахова, д. 4     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 615 │пгт. Мурмаши, ул. Советская, д. 37   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│           3614984│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 616 │пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12  │        13989298,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13161178,51│                       │                  │                   │       │                │         630702,01│         197417,68│            │                  │                  │           │       13989298,20│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 617 │пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12а │        13360026,41│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12540023,50│                       │                  │                   │       │                │         631902,56│         188100,35│            │                  │                  │           │       13360026,41│                │    2025    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 618 │пгт. Мурмаши ул. Энергетиков д. 10   │        15378660,61│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14440056,91│                       │                  │                   │       │                │         722002,85│         216600,85│            │                  │       15378660,61│           │                 -│                │    2026    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 619 │с. Тулома, ул. Сафонова, д. 7        │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│           7229968│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2026    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       321564157,33│         3536457,76│      -│                     -│         2756670,06│        6308195,61│        10541042,80│   1,00│         2771340,00│            3563441,43│                 -│   37,00│      133754408,00│      112592121,10│             8755209,53│        5945448,31│         2471685,12│  11,00│      9405475,14│       14627345,47│        4535317,00│           -│                 -│       24924512,46│          -│      296639644,87│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                         Муниципальное образование Ловозерский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                          │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 620 │пгт. Ревда, ул. Победы, д. 31а       │        15412472,06│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14471804,75│                       │                  │                   │       │                │         723590,24│         217077,07│            │                  │                  │           │       15412472,06│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 621 │пгт. Ревда, ул. Нефедова, д. 2       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 622 │с. Ловозеро, ул. Советская, д. 25    │        17567250,88│                   │       │                      │                   │        1953175,67│        10356316,60│      1│         2771340,00│            1414238,98│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         824753,56│         247426,07│            │                  │                  │           │       17567250,88│                │    2026    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        35931200,04│                  -│      -│                     -│                  -│        1953175,67│        10356316,60│   2,00│         5542680,00│            1414238,98│                 -│       -│                 -│       14471804,75│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        1686910,80│         506073,24│           -│                 -│                 0│          -│       35931200,04│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                           Муниципальное образование Терский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                            │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 623 │пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 20    │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │        1861001,14│           │                  │                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 624 │пгт. Умба, ул. Советская, д. 8       │        13613928,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12783030,99│                       │                  │                   │       │                │         639151,55│         191745,46│            │                  │                  │           │       13613928,00│                │    2026    │     2026     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 625 │пгт. Умба, ул. Совхозная, д. 9       │         8705814,83│                   │       │                      │                   │                  │         8102591,35│       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         405129,57│         198093,91│            │                  │        8705814,83│           │                 -│                │    2025    │     2026     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        24180743,97│                  -│   1,00│            1612809,00│                  -│                 -│         8102591,35│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│       12783030,99│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        1268281,12│         414031,51│           -│                 -│       10566815,97│          -│       13613928,00│               -│     x      │      x       │

│                 2026 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ Итого по Мурманской области на 2027 год:  │      2610062913,97│        71605551,04│  34,00│           54835506,00│        51723360,15│       87229374,73│       337306188,89│  51,00│       141160865,02│           93506603,86│        3071925,00│  128,00│      469947916,00│      580555823,61│            67405963,54│      369776137,61│       122524964,16│      -│               -│      122652981,50│       36759752,86│           -│                 -│       616805853,7│          -│     1993257060,28│               -│x           │x             │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                               Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 519 000)                                                                                                                                                                                                                │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│  1  │г. Апатиты, ул. Бредова, д. 25       │        51262971,21│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       16167700,52│                       │       31966544,75│                   │       │                │        2406712,26│         722013,68│            │                  │                  │           │       51262971,21│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  2  │г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 7    │        28439860,70│         3146308,20│       │                      │         2163590,10│        3105284,40│        11887093,35│      1│         2771340,00│            3630478,50│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1335204,73│         400561,42│            │                  │                  │           │       28439860,70│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  3  │г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 9    │        34379509,87│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │             2956183,12│       20065652,19│         6488054,61│       │                │        1614061,50│         484218,45│            │                  │                  │           │       34379509,87│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  4  │г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 11   │         9403821,53│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2763880,06│                  │         6065999,31│       │                │         441493,97│         132448,19│            │                  │                  │           │        9403821,53│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  5  │г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 12   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  6  │г. Апатиты, ул. Ленина, д. 5         │        30128623,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2833958,07│       19236026,52│         6219802,34│       │                │        1414489,35│         424346,80│            │                  │                  │           │       30128623,08│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  7  │г. Апатиты, ул. Северная, д. 13      │        51223660,48│         4791075,38│       │                      │                   │        5868791,41│        24272025,75│      1│         2771340,00│           10394101,25│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2404866,68│         721460,01│            │                  │                  │           │       51223660,48│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  8  │г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20      │        26106222,94│         3369356,34│       │                      │         2316971,37│        3325424,28│        12729793,40│      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1225644,27│         367693,28│            │                  │                  │           │       26106222,94│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       233896146,91│        11306739,92│      -│                     -│         4480561,47│       12299500,09│        48888912,50│   5,00│        13856700,00│           14024579,75│                 -│       -│                 -│       16167700,52│             8554021,25│       71268223,46│        18773856,26│      -│               -│       10981039,76│        3294311,93│           -│                 -│                 0│          -│      233896146,91│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                               Муниципальное образование муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 522 000)                                                                                                                                                                                                                │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│  9  │г. Кировск, ул. имени 50-летия       │        11492359,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10790947,67│                       │                  │                   │       │                │         539547,38│         161864,22│            │                  │                  │           │       11492359,27│                │2027        │2027          │

│     │Октября, д. 27                       │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 10  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 21        │        32889208,74│         2758769,68│      1│            1612809,00│         2150294,55│        4920602,86│        11306989,26│      1│         2771340,00│            5226470,89│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1680723,36│         461209,14│            │                  │                  │           │       32889208,74│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 11  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 29        │        11831483,85│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11109374,50│                       │                  │                   │       │                │         555468,73│         166640,62│            │                  │                  │           │       11831483,85│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 12  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 30        │        53194756,54│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             5003604,35│       33962911,11│        10981612,75│       │                │        2497406,41│         749221,92│            │                  │                  │           │       53194756,54│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 13  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 33        │        11882994,94│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11157741,72│                       │                  │                   │       │                │         557887,09│         167366,13│            │                  │                  │           │       11882994,94│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 14  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 35        │        11878741,73│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11153748,10│                       │                  │                   │       │                │         557687,41│         167306,22│            │                  │                  │           │       11878741,73│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       133169545,07│         2758769,68│      1│            1612809,00│         2150294,55│        4920602,86│        11306989,26│      1│         2771340,00│            5226470,89│                 -│       -│                 -│       44211811,99│             5003604,35│       33962911,11│        10981612,75│      -│               -│        6388720,38│        1873608,25│           -│                 -│                 0│          -│      133169545,07│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области (ОКТМО 47 517 000)                                                                                                                                                                                                                                 │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 15  │н.п. Енский, ул. Строителей, д. 1    │        15364955,83│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14427188,57│                       │                  │                   │       │                │         721359,43│         216407,83│            │                  │                  │           │       15364955,83│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 16  │г. Ковдор, ул. Кошица, д. 14         │        38346011,64│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11001102,91│                       │       20291210,74│         4713331,08│       │                │        1800282,24│         540084,67│            │                  │                  │           │       38346011,64│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 17  │г. Ковдор, ул. Победы, д. 16         │        20349967,88│         1095325,27│       │                      │          853739,97│        1953646,46│        10358812,90│      1│         2771340,00│            2075086,46│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         955397,55│         286619,27│            │                  │                  │           │       20349967,88│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 18  │г. Ковдор, ул. Школьная, д. 3        │        29631856,27│         3075602,43│       │                      │         2114968,58│        3035500,54│        11619959,30│      1│         2771340,00│            5205968,38│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1391166,95│         417350,09│            │                  │                  │           │       29631856,27│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       103692791,62│         4170927,70│      -│                     -│         2968708,55│        4989147,00│        21978772,20│   2,00│         5542680,00│            7281054,84│                 -│       -│                 -│       25428291,48│                      -│       20291210,74│         4713331,08│      -│               -│        4868206,17│        1460461,86│           -│                 -│                 0│          -│      103692791,62│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                              Муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 524 000)                                                                                                                                                                                                              │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 19  │г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 24   │         7039138,53│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        6588356,26│                       │                  │                   │       │                │         351956,93│          98825,34│            │                  │                  │           │        7039138,53│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 20  │г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 3    │        16163783,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15128664,15│                       │                  │                   │       │                │         808189,16│         226929,96│            │                  │                  │           │       16163783,27│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 21  │г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 19   │         7043535,58│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2063539,08│                  │         4528932,64│       │                │         352176,78│          98887,08│            │                  │                  │           │        7043535,58│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 22  │г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. │         4724176,69│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             1259276,53│                  │         3149474,92│       │                │         249293,97│          66131,27│            │                  │                  │           │        4724176,69│                │    2027    │     2027     │

│     │44                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 23  │г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 7/42   │        13934197,87│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13041860,08│                       │                  │                   │       │                │         696709,89│         195627,90│            │                  │                  │           │       13934197,87│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 24  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 3 │        16733085,73│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             8330196,79│                  │         7331312,02│       │                │         836654,29│         234922,63│            │                  │                  │           │       16733085,73│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 25  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 18│        43797412,74│         4145422,41│       │                      │         2850640,91│        4091371,45│        15661855,11│      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │             3646461,33│                  │         8003036,09│       │                │        2189870,64│         614889,78│            │                  │                  │           │       43797412,74│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│     │г. Мончегорск, н.п. 27 км железной   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

│ 26  │дороги Мончегорск - Оленья, ул.      │        11403939,49│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10673637,95│                       │                  │                   │       │                │         570196,97│         160104,57│            │                  │                  │           │       11403939,49│                │2027        │2027          │

│     │Октябрьская, д. 35                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       120839269,90│         4145422,41│      -│                     -│         2850640,91│        4091371,45│        15661855,11│   1,00│         2593865,02│                     -│                 -│       -│                 -│       45432518,44│            15299473,73│                 -│        23012755,67│      -│               -│        6055048,63│        1696318,53│           -│                 -│                 0│          -│      120839269,90│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                       Муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск (ОКТМО 47 701 000)                                                                                                                                                                                                                                       │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 27  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        39408673,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             3706858,04│       25161000,21│         8135591,20│       │                │        1850172,47│         555051,74│            │                  │                  │           │       39408673,66│                │    2027    │     2027     │

│     │Лобова, д. 35                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 28  │г. Мурманск, ул. Адмирала флота      │        42517125,48│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17070141,53│                       │       22852042,02│                   │       │                │        1996109,18│         598832,75│            │                  │       42517125,48│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │Лобова, д. 37                        │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 29  │г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2б │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 30  │г. Мурманск, ул. Воровского, д. 11   │        63955899,03│         7300715,21│      1│            1612809,00│         5020409,37│        7205523,30│        27582893,26│      1│         2771340,00│            8424187,31│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        3139253,42│         898768,16│            │                  │                  │           │       63955899,03│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 31  │г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д.  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

│     │10                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 32  │г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 3  │         8897931,87│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2672820,96│                  │         5682044,65│       │                │         417743,28│         125322,98│            │                  │                  │           │        8897931,87│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 33  │г. Мурманск, ул. Загородная, д. 7    │         5283373,09│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        3105827,41│         1855086,29│       │                │         248045,68│          74413,71│            │                  │                  │           │        5283373,09│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 34  │г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д.│         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

│     │23                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 35  │г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д.│         6581320,32│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             1782441,47│                  │         4397202,02│       │                │         308982,18│          92694,65│            │                  │                  │           │        6581320,32│                │    2027    │     2027     │

│     │4                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 36  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 2                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 37  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 3                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 38  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 10                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 39  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 14                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 40  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 15                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 41  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 16                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 42  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │        15384377,76│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         707542,72│         216899,04│            │                  │       15384377,76│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 18                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 43  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 19                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 44  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 20                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 45  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 22                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 46  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │        11538283,32│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         530657,04│         162674,28│            │                  │       11538283,32│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 23                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 47  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 24                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 48  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 26                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 49  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 28                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 50  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 29                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 51  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 30                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 52  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 31                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 53  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 32                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 54  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 33                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 55  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 34                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 56  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 35                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 57  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 36                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 58  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 37                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 59  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 43                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 60  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 44                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 61  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 45                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 62  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 46                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 63  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 47                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 64  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 48                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 65  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 49                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 66  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 51                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 67  │г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 52                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 68  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 4                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 69  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 10                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 70  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 32                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 71  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 39                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 72  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │д. 41                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 73  │г. Мурманск, пр-д Капитана Тарана, д.│        14686805,19│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13790427,41│                       │                  │                   │       │                │         689521,37│         206856,41│            │                  │                  │           │       14686805,19│                │    2027    │     2027     │

│     │10                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 74  │г. Мурманск, пр-д Капитана Тарана, д.│        16409268,69│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15407764,03│                       │                  │                   │       │                │         770388,20│         231116,46│            │                  │                  │           │       16409268,69│                │    2027    │     2027     │

│     │15                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 75  │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 31     │        10258826,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        9639956,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         474270,76│         144599,34│            │                  │       10258826,10│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 76  │г. Мурманск, пр. Кольский, д. 33     │        10258826,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        9639956,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         474270,76│         144599,34│            │                  │       10258826,10│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 77  │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 24     │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 78  │г. Мурманск, ул. Крупской, д. 40А    │        10258826,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        9639956,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         474270,76│         144599,34│            │                  │       10258826,10│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 79  │г. Мурманск, пр. Ленина, д. 92       │         6223077,23│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │        3071925,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         292163,25│          87648,98│            │                  │                  │           │        6223077,23│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 80  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 13         │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 81  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 15         │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 82  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 17         │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 83  │г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д.│        12237429,07│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11490543,72│                       │                  │                   │       │                │         574527,19│         172358,16│            │                  │                  │           │       12237429,07│                │    2027    │     2027     │

│     │5, корп. 3                           │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 84  │г. Мурманск, ул. Планерная, д. 3     │        11538283,32│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         530657,04│         162674,28│            │                  │       11538283,32│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 85  │г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 86  │г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │4                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 87  │г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │6                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 88  │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 3 │        29582521,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2782590,63│       18887360,31│         6107064,15│       │                │        1388850,76│         416655,23│            │                  │                  │           │       29582521,08│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 89  │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.   │        74288728,21│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       30001434,70│                       │       39753239,67│                   │       │                │        3487733,72│        1046320,12│            │                  │       74288728,21│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │49/2                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 90  │г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 20│         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 91  │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 20     │        47158165,13│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             4435790,58│       30108767,76│         9735408,92│       │                │        2213998,36│         664199,51│            │                  │                  │           │       47158165,13│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 92  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 8,    │        11952742,41│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11223232,31│                       │                  │                   │       │                │         561161,62│         168348,48│            │                  │                  │           │       11952742,41│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 4                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 93  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10    │        14126799,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13264600,25│                       │                  │                   │       │                │         663230,01│         198969,00│            │                  │                  │           │       14126799,26│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 94  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10    │        13994477,19│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13140354,17│                       │                  │                   │       │                │         657017,71│         197105,31│            │                  │                  │           │       13994477,19│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 95  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 12,   │        15097476,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14176033,99│                       │                  │                   │       │                │         708801,70│         212640,51│            │                  │                  │           │       15097476,20│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 96  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 14,   │        14055439,86│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13197596,11│                       │                  │                   │       │                │         659879,81│         197963,94│            │                  │                  │           │       14055439,86│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 97  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 16/9  │        18213661,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17102029,18│                       │                  │                   │       │                │         855101,46│         256530,44│            │                  │                  │           │       18213661,08│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 98  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 26,   │        16698100,73│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15678967,82│                       │                  │                   │       │                │         783948,39│         235184,52│            │                  │                  │           │       16698100,73│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 99  │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 30    │        21452597,16│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       20143283,71│                       │                  │                   │       │                │        1007164,19│         302149,26│            │                  │                  │           │       21452597,16│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 100 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 5        │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 101 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 6        │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 102 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 7        │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 103 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 8        │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 104 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 12       │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 105 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 13       │        15384377,76│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         707542,72│         216899,04│            │                  │       15384377,76│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 106 │г. Мурманск, пр-д Связи, д. 20       │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 107 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 2      │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 108 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 4      │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 109 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 6      │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 110 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 8      │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 111 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 16     │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 112 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 20     │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 113 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 22     │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 114 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 24     │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 115 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 26     │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 116 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 33     │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 117 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 37     │         7692188,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,36│         108449,52│            │                  │        7692188,88│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 118 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 1    │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 119 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 17   │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 120 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 19   │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 121 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 21   │        15384377,76│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       4│       14459936,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         707542,72│         216899,04│            │                  │       15384377,76│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 122 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 29   │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 123 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 33   │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 124 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 45   │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 125 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 49   │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 126 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 5, корп.│         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │1                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 127 │г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 11  │        37553453,62│         4271298,02│       │                      │         2937200,53│        4215605,81│        16137426,82│      1│         2771340,00│            4928587,62│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1763072,94│         528921,88│            │                  │                  │           │       37553453,62│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 128 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1,  корп.│         7692188,90│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         353771,38│         108449,52│            │                  │        7692188,90│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │3                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 129 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 1 │        13988806,25│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13135029,34│                       │                  │                   │       │                │         656751,47│         197025,44│            │                  │                  │           │       13988806,25│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 130 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 3 │        14198158,67│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13331604,38│                       │                  │                   │       │                │         666580,22│         199974,07│            │                  │                  │           │       14198158,67│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 131 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 4 │        13549780,50│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12722798,59│                       │                  │                   │       │                │         636139,93│         190841,98│            │                  │                  │           │       13549780,50│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 132 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 9,│        15168363,03│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14242594,39│                       │                  │                   │       │                │         712129,72│         213638,92│            │                  │                  │           │       15168363,03│                │    2027    │     2027     │

│     │корп. 4                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 133 │г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 25│        18474997,17│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17347415,18│                       │                  │                   │       │                │         867370,76│         260211,23│            │                  │                  │           │       18474997,17│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 134 │г. Мурманск (Росляково), ул.         │         3846094,44│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         176885,68│          54224,76│            │                  │        3846094,44│           │                  │                │    2027    │     2027     │

│     │Приморская, д. 18                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 135 │г. Мурманск (Росляково), ш.          │        42898435,48│         4931087,22│       │                      │         3390911,13│        4866792,21│        18630181,92│      1│         2771340,00│            5689908,62│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2014011,06│         604203,32│            │                  │                  │           │       42898435,48│                │    2027    │     2027     │

│     │Североморское, д. 8                  │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │      1134431471,32│        16503100,45│   1,00│            1612809,00│        11348521,03│       16287921,32│        62350502,00│   7,00│        19399380,00│           19042683,55│        3071925,00│  122,00│      448258012,00│      276465850,81│            15380501,68│      139868237,38│        35912397,23│      -│               -│       52947102,23│       15982527,64│           -│                 -│       593729287,1│          -│      540702184,27│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                              Муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 526 000)                                                                                                                                                                                                              │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 136 │г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 48    │        26999874,97│         1699782,22│       │                      │         1324877,70│        3031769,31│        16075339,90│       │                   │            3220226,15│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1267599,76│         380279,93│            │                  │                  │           │       26999874,97│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 137 │г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 54    │        27793701,20│         1749757,70│       │                      │         1363830,57│        3120906,68│        16547972,70│       │                   │            3314904,37│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1304868,60│         391460,58│            │                  │                  │           │       27793701,20│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 138 │г. Оленегорск, ул. Ферсмана, д. 3    │        17983905,34│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             4224664,03│        8943553,00│         3718079,06│       │                │         844314,81│         253294,44│            │                  │                  │           │       17983905,34│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 139 │г. Оленегорск, ул. Ферсмана, д. 17   │        18306672,15│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             4300486,34│        9104067,76│         3784809,42│       │                │         859468,18│         257840,45│            │                  │                  │           │       18306672,15│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        91084153,66│         3449539,92│      -│                     -│         2688708,27│        6152675,99│        32623312,60│      -│                  -│            6535130,52│                 -│       -│                 -│                 -│             8525150,37│       18047620,76│         7502888,48│      -│               -│        4276251,35│        1282875,40│           -│                 -│                 0│          -│       91084153,66│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                            Муниципальное образование муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 528 000)                                                                                                                                                                                                             │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 140 │н.п. Африканда, ул. Комсомольская, д.│        17290009,64│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       16234750,84│                       │                  │                   │       │                │         811737,54│         243521,26│            │                  │                  │           │       17290009,64│                │    2027    │     2027     │

│     │9                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 141 │н.п. Африканда, ул. Привокзальная, д.│        10017126,41│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        9405752,50│                       │                  │                   │       │                │         470287,62│         141086,29│            │                  │                  │           │       10017126,41│                │    2027    │     2027     │

│     │3                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        27307136,05│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│       25640503,34│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        1282025,16│         384607,55│           -│                 -│                 0│          -│       27307136,05│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области (ОКТМО 47 515 000)                                                                                                                                                                                                                                 │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 142 │г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10   │        25329818,25│         1366782,24│       │                      │         1829776,54│        1674229,52│        13176543,56│      1│         2771340,00│            2965195,04│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1189193,35│         356758,00│            │                  │                  │           │       25329818,25│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 143 │г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 2 │        14481677,70│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13597819,44│                       │                  │                   │       │                │         679890,97│         203967,29│            │                  │                  │           │       14481677,70│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 144 │г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 12│        15995595,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15019338,10│                       │                  │                   │       │                │         750966,91│         225290,07│            │                  │                  │           │       15995595,08│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 145 │г. Заполярный, ул. Крупской, д. 5    │        16834383,84│          987227,22│       │                      │         1321648,14│        1209296,48│         9517421,34│      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         790346,66│         237104,00│            │                  │                  │           │       16834383,84│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 146 │г. Заполярный, ул. Крупской, д. 9    │        20119000,26│         1220799,54│       │                      │         1634342,54│        1495409,12│        11769188,86│      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         944554,00│         283366,20│            │                  │                  │           │       20119000,26│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 147 │пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 10  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 148 │пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 18  │        23965138,36│         3441580,57│       │                      │         4607407,98│        4215737,99│                   │      1│         2771340,00│            7466410,79│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1125123,87│         337537,16│            │                  │                  │           │       23965138,36│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 149 │пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 25  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 150 │пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 37  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 151 │пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 39  │        26028043,74│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │       6│       21689904,00│                  │                       │                  │                   │       │                │        1199881,08│         366918,66│            │                  │       23076566,64│           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 152 │пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 11   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 153 │пгт. Никель, ул. Печенгская, д. 13/11│         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 154 │пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 18   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 155 │пгт. Никель, ул. Спортивная, д. 1б   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       163413996,93│         7016389,57│      -│                     -│         9393175,20│        8594673,11│        34463153,76│  12,00│        33256080,00│           10431605,83│                 -│    6,00│       21689904,00│       28617157,54│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        7649925,84│        2301932,08│           -│                 -│       23076566,64│          -│      140337430,29│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                      Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области (ОКТМО 47 737 000)                                                                                                                                                                                                       │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 156 │г. Гаджиево, ул. В.И. Ленина, д. 75  │         9704411,32│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        9463459,43│                       │                  │                   │       │                │          99000,00│         141951,89│            │                  │                  │           │        9704411,32│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 157 │г. Гаджиево, ул. Мира, д. 79         │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 158 │г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 40  │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 159 │г. Полярный, ул. Гагарина, д. 3      │        22225569,36│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       21799575,72│                   │       │                │          99000,00│         326993,64│            │                  │                  │           │       22225569,36│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 160 │г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 21 │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 161 │г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 24 │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 162 │г. Полярный, ул. Лунина, д. 11       │        21497431,93│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12580273,96│                       │        8404388,04│                   │       │                │         198000,00│         314769,93│            │                  │                  │           │       21497431,93│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 163 │г. Полярный, ул. Советская, д. 1     │         3354002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          80000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3354002,28│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 164 │г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д.  │        29300353,25│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       28769806,15│                   │       │                │          99000,00│         431547,10│            │                  │                  │           │       29300353,25│                │    2027    │     2027     │

│     │15                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        92789772,70│                  -│      6│            9676854,00│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│       22043733,39│                      -│       58973769,91│                  -│      -│               -│         735000,00│        1360415,40│           -│                 -│                 0│          -│       92789772,70│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                      Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области (ОКТМО 47 733 000)                                                                                                                                                                                                      │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 165 │г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 2    │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 166 │г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 4    │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 167 │г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 5    │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 168 │г. Заозерск, пер. Гранитный, д. 6    │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 169 │г. Заозерск, пер. Молодежный, д. 6   │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 170 │г. Заозерск, пер. Молодежный, д. 8   │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 171 │г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

│     │д. 3                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 172 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 1     │         3722002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 173 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 5     │         3722002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 174 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 7     │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 175 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14    │         3722002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 176 │г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 15    │         3722002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 177 │г. Заозерск, ул. Ленинского          │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

│     │Комсомола, д. 5                      │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 178 │г. Заозерск, ул. Ленинского          │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

│     │Комсомола, д. 20                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 179 │г. Заозерск, ул. Ленинского          │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

│     │Комсомола, д. 24                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 180 │г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д.│         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

│     │15                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 181 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 1          │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 182 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 3          │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        40942025,08│                  -│  22,00│           35481798,00│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│                 -│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        4928000,00│         532227,08│           -│                 -│                 0│          -│       40942025,08│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                    Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области (ОКТМО 47 730 000)                                                                                                                                                                                                     │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 183 │г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 1  │        28618267,19│         2496662,36│      1│            1612809,00│         1945997,70│        4453102,43│        10232726,11│      1│         2771340,00│            3224364,88│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1480209,67│         401055,04│            │                  │                  │           │       28618267,19│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 184 │г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 6  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 185 │г. Североморск, ул. Восточная, д. 11 │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 186 │г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 3   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 187 │г. Североморск, ул. Гвардейская, д.  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

│     │31б                                  │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 188 │г. Североморск, ул. Гвардейская, д.  │         5902954,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │      2│         5542680,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         277134,00│          83140,20│            │                  │                  │           │        5902954,20│                │    2027    │     2027     │

│     │37                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 189 │г. Североморск, ул. Гвардейская, д.  │         5902954,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │      2│         5542680,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         277134,00│          83140,20│            │                  │                  │           │        5902954,20│                │    2027    │     2027     │

│     │49                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 190 │г. Североморск, ул. Генерала Фулика, │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

│     │д. 5                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 191 │г. Североморск, ул. Инженерная, д. 2 │         5902954,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │      2│         5542680,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         277134,00│          83140,20│            │                  │                  │           │        5902954,20│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 192 │г. Североморск, ул. Кирова, д. 2     │        51874644,55│         5809394,67│      1│            1612809,00│         3994887,97│        5733647,66│        21948522,63│      1│         2771340,00│            6703374,59│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2572058,38│         728609,65│            │                  │                  │           │       51874644,55│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 193 │г. Североморск, ул. Кирова, д. 6     │        43550034,75│         4781797,61│      1│            1612809,00│         3288250,64│        4719449,14│        18066149,57│      1│         2771340,00│            5517645,54│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2181231,63│         611361,62│            │                  │                  │           │       43550034,75│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 194 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 25  │        49852496,19│         5789502,52│       │                      │         3981208,94│        5714014,87│        21873367,92│      1│         2771340,00│            6680421,33│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2340492,78│         702147,83│            │                  │                  │           │       49852496,19│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 195 │н.п. Североморск-3, ул. Школьная, д. │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

│     │1                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 196 │н.п. Североморск-3, ул. Школьная, д. │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

│     │2                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 197 │пгт. Сафоново, ул. Панина, д. 10     │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 198 │пгт. Сафоново, ул. Школьная, д. 9    │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       218167599,18│        18877357,16│      3│            4838427,00│        13210345,25│       20620214,10│        72120766,23│     19│        52655460,00│           22125806,34│                 -│       -│                 -│                 -│                      -│                 -│                  -│      -│               -│       10652497,46│        3066725,64│           -│                 -│                 0│          -│      218167599,18│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                     Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области (ОКТМО 47 735 000)                                                                                                                                                                                                      │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 199 │п. Видяево, ул. Центральная д. 6     │        22869133,05│                   │       │                      │                   │        3249433,99│         7466832,07│       │                   │            2352822,78│                  │        │                  │                  │                       │        8404275,52│                   │       │                │        1073668,22│         322100,47│            │                  │                  │           │       22869133,05│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        22869133,05│                  -│      -│                     -│                  -│        3249433,99│         7466832,07│      -│                  -│            2352822,78│                 -│       -│                 -│                 -│                      -│        8404275,52│                  -│      -│               -│        1073668,22│         322100,47│           -│                 -│                 0│          -│       22869133,05│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                        Муниципальное образование Кандалакшский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                         │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 200 │н.п. Белое Море, д. 2                │        15362120,35│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14424526,15│                       │                  │                   │       │                │         721226,31│         216367,89│            │                  │                  │           │       15362120,35│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 201 │г. Кандалакша, ул. 50 Лет Октября, д.│        20288863,40│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       12973740,10│         6076835,86│       │                │         952528,80│         285758,64│            │                  │                  │           │       20288863,40│                │    2027    │     2027     │

│     │5                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 202 │г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 30  │         6375248,29│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        5986148,63│                   │       │                │         299307,43│          89792,23│            │                  │                  │           │        6375248,29│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 203 │г. Кандалакша, ул. Советская, д. 16  │        13384300,65│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             6094731,85│                  │         6472686,60│       │                │         628370,92│         188511,28│            │                  │                  │           │       13384300,65│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 204 │г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 20    │         6833042,70│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             3111523,27│                  │         3304479,26│       │                │         320800,13│          96240,04│            │                  │                  │           │        6833042,70│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 205 │г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 28    │        24600348,85│         2270452,93│       │                      │         1769681,10│        4049630,26│         9305592,66│      1│         2771340,00│            2932222,15│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1154945,96│         346483,79│            │                  │                  │           │       24600348,85│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        86843924,24│         2270452,93│      -│                     -│         1769681,10│        4049630,26│         9305592,66│   1,00│         2771340,00│            2932222,15│                 -│       -│                 -│       14424526,15│             9206255,12│       18959888,73│        15854001,72│      -│               -│        4077179,55│        1223153,87│           -│                  │                  │          -│       86843924,24│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                           Муниципальное образование Кольский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                           │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 206 │пгт. Кильдинстрой, ул. Набережная, д.│        15160329,18│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14235050,88│                       │                  │                   │       │                │         711752,54│         213525,76│            │                  │                  │           │       15160329,18│                │    2027    │     2027     │

│     │7                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 207 │г. Кола, ул. Победы, д. 21           │        13779030,04│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       12938056,37│                       │                  │                   │       │                │         646902,82│         194070,85│            │                  │                  │           │       13779030,04│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 208 │г. Кола, пр. Советский, д. 39        │        27079574,57│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │        10671682,50│      1│         2771340,00│            1457304,75│                  │        │                  │        8779084,43│                       │                  │                   │       │                │        1407970,58│         379383,31│            │                  │                  │           │       27079574,57│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 209 │г. Кола, пр. Советский, д. 42        │        11939798,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             5436957,04│                  │         5774120,97│       │                │         560553,90│         168166,17│            │                  │                  │           │       11939798,08│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 210 │пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 4   │        20533051,05│         1106851,30│       │                      │          862723,82│        1974204,56│        10467818,00│      1│         2771340,00│            2096922,46│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         963993,01│         289197,90│            │                  │                  │           │       20533051,05│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        88491782,92│         1106851,30│   1,00│            1612809,00│          862723,82│        1974204,56│        21139500,50│   2,00│         5542680,00│            3554227,21│                 -│       -│                 -│       35952191,68│             5436957,04│                 -│         5774120,97│      -│               -│        4291172,85│        1244343,99│           -│                 -│                 0│          -│       88491782,92│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                         Муниципальное образование Ловозерский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                          │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 211 │пгт. Ревда, ул. Кузина д. 7, корп. 3 │        10943969,12│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10276027,35│                       │                  │                   │       │                │         513801,36│         154140,41│            │                  │                  │           │       10943969,12│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 212 │пгт. Ревда, ул. Умбозерская, д. 3    │        10360787,40│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        9728438,88│                       │                  │                   │       │                │         486421,94│         145926,58│            │                  │                  │           │       10360787,40│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 213 │с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 9       │        13965357,99│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13113012,20│                       │                  │                   │       │                │         655650,61│         196695,18│            │                  │                  │           │       13965357,99│                │    2027    │     2027     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 214 │с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 17      │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        38221591,61│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│   1,00│         2771340,00│                     -│                 -│       -│                 -│       33117478,43│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        1794440,91│         538332,27│           -│                 -│                 0│          -│       38221591,61│               -│     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                           Муниципальное образование Терский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                            │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 215 │пгт. Умба, ул. Советская, д. 4       │        13902573,73│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13054059,84│                       │                  │                   │       │                │         652702,99│         195810,90│            │                  │                  │           │       13902573,73│                │    2027    │     2027     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        13902573,73│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│       13054059,84│                      -│                 -│                  -│       │                │         652702,99│         195810,90│           -│                 -│                 0│          -│       13902573,73│                │     x      │      x       │

│                 2027 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ Итого по Мурманской области на 2028 год:  │      2187777467,95│        44503807,18│  24,00│           38707416,00│        36670866,51│       61059708,03│       248863882,41│  75,00│       206253225,18│           73907068,20│        3246084,00│  155,00│      559454956,00│      434402605,36│            48780249,38│      223729142,14│        78455494,04│      -│               -│       98872445,81│       30870517,71│           -│                 -│                 0│          -│     2187777467,95│               -│     x      │      x       │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                               Муниципальное образование муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 519 000)                                                                                                                                                                                                                │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│  1  │г. Апатиты, ул. Бредова, д. 6        │        26003943,74│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       24416848,59│                       │                  │                   │       │                │        1220842,42│         366252,73│            │                  │                  │           │       26003943,74│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  2  │г. Апатиты, ул. Козлова, д. 3        │        21272191,31│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       19973888,56│                       │                  │                   │       │                │         998694,42│         299608,33│            │                  │                  │           │       21272191,31│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  3  │г. Апатиты, ул. Козлова, д. 27       │        12263350,48│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11514883,08│                       │                  │                   │       │                │         575744,15│         172723,25│            │                  │                  │           │       12263350,48│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  4  │г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 32   │        19762036,60│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18555902,92│                       │                  │                   │       │                │         927795,14│         278338,54│            │                  │                  │           │       19762036,60│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  5  │г. Апатиты, ул. Московская, д. 1     │        20028041,61│         2092811,21│       │                      │         1631220,09│        3732784,55│         8577517,03│      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         940283,64│         282085,09│            │                  │                  │           │       20028041,61│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  6  │г. Апатиты, ул. Московская, д. 9     │        24608664,45│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2314739,81│       15711734,34│         5080253,03│       │                │        1155336,36│         346600,91│            │                  │                  │           │       24608664,45│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  7  │г. Апатиты, ул. Московская, д. 10    │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  8  │г. Апатиты, пер. Московский, д. 1    │         5902954,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │      2│         5542680,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         277134,00│          83140,20│            │                  │                  │           │        5902954,20│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  9  │г. Апатиты, пер. Московский, д. 2    │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 10  │г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 16      │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 11  │г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 5   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 12  │г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 7   │        25770671,48│         2393192,00│       │                      │         1865348,80│        4268550,40│         9808646,40│   1,00│         2771340,00│            3090736,00│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1209890,68│         362967,20│            │                  │                  │           │       25770671,48│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 13  │г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 11  │        10102322,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2969176,57│                  │         6516571,86│       │                │         474287,42│         142286,23│            │                  │                  │           │       10102322,08│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 14  │г. Апатиты, ул. Энергетическая, д. 33│        15114893,74│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14192388,49│                       │                  │                   │       │                │         709619,42│         212885,83│            │                  │                  │           │       15114893,74│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       192634978,09│         4486003,21│      -│                     -│         3496568,89│        8001334,95│        18386163,43│   8,00│        22170720,00│            3090736,00│                 -│       -│                 -│       88653911,64│             5283916,38│       15711734,34│        11596824,89│      -│               -│        9043895,65│        2713168,71│           -│                 -│                 0│          -│      192634978,09│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                               Муниципальное образование муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 522 000)                                                                                                                                                                                                                │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 15  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 28        │        20502304,25│         1104915,63│       │                      │          861215,08│        1970752,05│        10449511,80│   1,00│         2771340,00│            2093255,35│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         962549,49│         288764,85│            │                  │                  │           │       20502304,25│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 16  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 36        │         3225589,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         3028722,07│       │                │         151436,10│          45430,83│            │                  │                  │           │        3225589,00│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 17  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 45        │        12286096,46│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11536240,81│                       │                  │                   │       │                │         576812,04│         173043,61│            │                  │                  │           │       12286096,46│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 18  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 47        │        12262228,01│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11513829,11│                       │                  │                   │       │                │         575691,46│         172707,44│            │                  │                  │           │       12262228,01│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 19  │г. Кировск, ул. Кирова, д. 49        │        12205251,68│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       11460330,22│                       │                  │                   │       │                │         573016,51│         171904,95│            │                  │                  │           │       12205251,68│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 20  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а        │         4394069,49│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             1291462,31│                  │         2834424,54│       │                │         206294,34│          61888,30│            │                  │                  │           │        4394069,49│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 21  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 19а       │         8934373,66│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             4462067,81│                  │         3927015,44│       │                │         419454,16│         125836,25│            │                  │                  │           │        8934373,66│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 22  │г. Кировск, пр. Ленина, д. 21а       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │   1,00│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 23  │г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 27 │        30059591,37│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             7508569,66│       14108191,47│         6608207,29│       │                │        1411248,42│         423374,53│            │                  │                  │           │       30059591,37│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 24  │г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28 │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │   1,00│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 25  │г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 │        44106469,22│         3860957,77│      1│            1612809,00│         3009383,68│        6886490,02│        15824375,78│      1│         2771340,00│            7314558,93│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2207355,31│         619198,73│            │                  │                  │           │       44106469,22│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       153878927,34│         4965873,40│   1,00│            1612809,00│         3870598,76│        8857242,07│        26273887,58│   4,00│        11085360,00│            9407814,28│                 -│       -│                 -│       34510400,14│            13262099,78│       14108191,47│        16398369,34│      -│               -│        7360991,83│        2165289,69│           -│                 -│                 0│          -│      153878927,34│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области (ОКТМО 47 517 000)                                                                                                                                                                                                                                 │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 26  │г. Ковдор, ул. Горняков, д. 7        │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 27  │г. Ковдор, ул. Горняков, д. 24       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 28  │г. Ковдор, ул. Кирова, д. 4          │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 29  │г. Ковдор, ул. Кирова, д. 7          │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 30  │г. Ковдор, ул. Кирова, д. 9          │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 31  │г. Ковдор, ул. Ленина, д. 10         │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 32  │г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 3        │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 33  │г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 19       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 34  │г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 23       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        26563293,90│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│      9│        24942060,00│                     -│                 -│       -│                 -│                 -│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        1247103,00│         374130,90│           -│                 -│                 0│          -│       26563293,90│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                              Муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 524 000)                                                                                                                                                                                                              │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 35  │г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 14а  │         2771340,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          38907,98│            │                  │                  │           │        2771340,00│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 36  │г. Мончегорск, ул. Железнодорожная,  │         2771340,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          38907,98│            │                  │                  │           │        2771340,00│                │    2028    │     2028     │

│     │д. 7/19                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 37  │г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. │         3806292,42│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         3562539,70│       │                │         190314,62│          53438,10│            │                  │                  │           │        3806292,42│                │    2028    │     2028     │

│     │48                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 38  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 23│        20438124,54│         1730348,55│       │                      │         1348702,31│        3086288,10│         7091941,26│      1│         2593865,02│            3278133,88│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1021906,23│         286939,19│            │                  │                  │           │       20438124,54│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 39  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 24│        31720948,27│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2974181,50│       20187819,62│         6527556,38│       │                │        1586047,41│         445343,36│            │                  │                  │           │       31720948,27│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 40  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 26│         2771340,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          38907,98│            │                  │                  │           │        2771340,00│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 41  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 31│        23212209,43│         1469379,84│       │                      │         1145292,95│        2620818,52│        13896356,93│      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1160610,47│         325885,70│            │                  │                  │           │       23212209,43│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 42  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 35│         2771340,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          38907,98│            │                  │                  │           │        2771340,00│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 43  │г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 66│         2771340,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          38907,98│            │                  │                  │           │        2771340,00│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 44  │г. Мончегорск, ул. Советская, д. 13  │         2771340,00│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2593865,02│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          38907,98│            │                  │                  │           │        2771340,00│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 45  │г. Мончегорск, ул. Стахановская, д.  │        29270883,12│                   │       │                      │                   │                  │        17128587,01│      1│         2593865,02│            7673941,03│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1463544,16│         410945,90│            │                  │                  │           │       29270883,12│                │    2028    │     2028     │

│     │11                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       125076497,78│         3199728,39│      -│                     -│         2493995,26│        5707106,62│        38116885,20│      9│        23344785,18│           10952074,91│                 -│       -│                 -│                 -│             2974181,50│       20187819,62│        10090096,08│      -│               -│        6253824,89│        1756000,13│           -│                 -│                 0│          -│      125076497,78│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                       Муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск (ОКТМО 47 701 000)                                                                                                                                                                                                                                       │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 46  │г. Мурманск, ул. Академика Павлова,  │        20740058,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13728591,80│                       │        5745641,15│                   │       │                │         973711,64│         292113,49│            │                  │                  │           │       20740058,08│                │    2028    │     2028     │

│     │д. 28                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 47  │г. Мурманск, ул. Баумана, д. 53      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 48  │г. Мурманск, ул. Баумана, д. 55      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 49  │г. Мурманск, ул. Баумана, д. 57      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 50  │г. Мурманск, ул. Баумана, д. 59      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 51  │г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 8   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 52  │г. Мурманск, ул. Гончарова, д. 13    │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 53  │г. Мурманск, ул. Ивана Сивко, д. 9,  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 54  │г. Мурманск, ул. Ивана Сивко, д. 9,  │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 55  │г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д.│        11533141,24│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       10829240,60│                       │                  │                   │       │                │         541462,03│         162438,61│            │                  │                  │           │       11533141,24│                │    2028    │     2028     │

│     │19                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 56  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 11                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 57  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 12                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 58  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 19                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 59  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 20                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 60  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 21                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 61  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 23                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 62  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 24                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 63  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 25                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 64  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 26                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 65  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 28                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 66  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 29                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 67  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 3                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 68  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 30                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 69  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 31                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 70  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 33                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 71  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 34                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 72  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 37                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 73  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 38                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 74  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 40                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 75  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 5                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 76  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 6                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 77  │г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 7                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 78  │г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева,│         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2028    │     2029     │

│     │д. 12                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 79  │г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. │         6408556,56│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │        3246084,00│        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         300871,20│          90261,36│            │                  │                  │           │        6408556,56│                │    2028    │     2028     │

│     │23                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 80  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 30 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 81  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 32 │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 82  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 34 │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 83  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 36 │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 84  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 38 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 85  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 40 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 86  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 42 │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 87  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 44 │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 88  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 45 │        11549873,88│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       3│       10844952,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         542247,60│         162674,28│            │                  │                  │           │       11549873,88│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 89  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 47 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 90  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 49 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 91  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 51 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 92  │г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 59 │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 93  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 1          │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 94  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 2, корп. 1 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 95  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 2, корп. 2 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 96  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 3          │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 97  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 4, корп. 1 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 98  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 4, корп. 2 │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 99  │г. Мурманск, ул. Мира, д. 7          │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 100 │г. Мурманск, ул. Мира, д. 9          │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 101 │г. Мурманск, ул. Мира, д. 11         │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 102 │г. Мурманск, ул. Мира, д. 23         │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 103 │г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 11     │         3098785,52│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │         2909657,76│       │                │         145482,89│          43644,87│            │                  │                  │           │        3098785,52│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 104 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 1   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 105 │г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 26  │        32166686,72│         2226372,44│       │                      │         1735323,02│        3971007,33│         9124926,05│       │                   │            2875293,52│                  │        │                  │                  │                       │       10270539,34│                   │       │                │        1510173,09│         453051,93│            │                  │                  │           │       32166686,72│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 106 │г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 4    │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 107 │г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 13   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 108 │г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 15   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 109 │г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 17   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 110 │г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 21   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 111 │г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 25   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 112 │г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │6                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 113 │г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д. │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

│     │8                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 114 │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 24│        29011229,22│         2247749,42│      1│            1612809,00│         3009169,30│        2753363,58│        11387303,97│      1│         2771340,00│            3324245,65│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1498658,59│         406589,71│            │                  │                  │           │       29011229,22│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 115 │г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.   │        23145935,38│         2492821,46│       │                      │         1714213,45│        2460318,29│         9418149,64│      1│         2771340,00│            2876429,82│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1086663,63│         325999,09│            │                  │                  │           │       23145935,38│                │    2028    │     2028     │

│     │28/13                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 116 │г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 23   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 117 │г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 25   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 118 │г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 24   │         6261408,67│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2851221,58│                  │         3028035,39│       │                │         293962,85│          88188,85│            │                  │                  │           │        6261408,67│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 119 │г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 12   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 120 │г. Мурманск, ул. Радищева, д. 13     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 121 │г. Мурманск, пр-д Рыбный, д. 8       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 122 │г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 18   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 123 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 5      │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 124 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 7      │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 125 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 19     │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 126 │г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 32/19  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 127 │г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2,    │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

│     │корп. 3                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 128 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 2     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 129 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 4     │        19249789,80│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       5│       18074920,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         903746,00│         271123,80│            │                  │                  │           │       19249789,80│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 130 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 6     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 131 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 8     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 132 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 10    │        19249789,80│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       5│       18074920,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         903746,00│         271123,80│            │                  │                  │           │       19249789,80│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 133 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 12    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 134 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 14    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 135 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 16    │        19249789,80│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       5│       18074920,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         903746,00│         271123,80│            │                  │                  │           │       19249789,80│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 136 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 21    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 137 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 23    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 138 │г. Мурманск, пр-д Северный, д. 25    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 139 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 7      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 140 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 9      │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 141 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 10     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 142 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 11     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 143 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 13     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 144 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 17     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 145 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 18     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 146 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 19     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 147 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 21     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 148 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 23     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 149 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 25     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 150 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 26     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 151 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 28     │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 152 │г. Мурманск, ул. Скальная, д. 29     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 153 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 4    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 154 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 8    │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 155 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 10   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 156 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 11,  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 157 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 37   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 158 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 53   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 159 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 57   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 160 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 59,  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │корп. 1                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 161 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 61,  │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │корп. 2                              │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 162 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 63   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 163 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 65   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 164 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 67   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 165 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 75   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 166 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 83   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 167 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 85   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 168 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 87   │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 169 │г. Мурманск, ул. Старостина, д. 93   │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 170 │г. Мурманск, пер. Терский, д. 9      │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 171 │г. Мурманск, ул. Туристов, д. 51     │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 172 │г. Мурманск, ул. Успенского, д. 4    │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 173 │г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 12      │        27133162,35│         2102535,05│       │                      │         2814763,90│        2575484,34│        10651634,70│      1│         2771340,00│            4561389,76│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1273857,38│         382157,22│            │                  │                  │           │       27133162,35│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 174 │г. Мурманск, пр-д Флотский, д. 3     │        85647919,41│        10208120,64│       │                      │         7019715,60│       10075019,91│        38567386,03│      1│         2771340,00│           11778999,43│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        4021029,08│        1206308,72│            │                  │                  │           │       85647919,41│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 175 │г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 3     │         7699915,92│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       2│        7229968,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         361498,40│         108449,52│            │                  │                  │           │        7699915,92│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 176 │г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 7     │         3618969,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3398093,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         169904,65│          50971,40│            │                  │                  │           │        3618969,05│                │    2028    │     2029     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 177 │г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 178 │г. Мурманск (Росляково), ул.         │        26079647,12│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13930677,70│                       │        6893927,94│         3663325,94│       │                │        1224396,57│         367318,97│            │                  │                  │           │       26079647,12│                │    2028    │     2028     │

│     │Заводская, д. 2                      │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 179 │г. Мурманск (Росляково), ул.         │         3849957,96│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │       1│        3614984,00│                  │                       │                  │                   │       │                │         180749,20│          54224,76│            │                  │                  │           │        3849957,96│                │    2028    │     2029     │

│     │Приморская, д. 21                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       923124123,33│        19277599,01│   1,00│            1612809,00│        16293185,27│       21835193,45│        79149400,39│  24,00│        66512160,00│           25416358,18│        3246084,00│  155,00│      559454956,00│       38488510,10│             2851221,58│       22910108,43│         9601019,09│      -│               -│       43475789,75│       12999729,08│           -│                 -│                 0│          -│      923124123,33│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                              Муниципальное образование муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 526 000)                                                                                                                                                                                                              │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 180 │г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 48    │        25059019,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       23529595,36│                       │                  │                   │       │                │        1176479,76│         352943,93│            │                  │                  │           │       25059019,05│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 181 │г. Оленегорск, ул. Комсомола, д. 1   │         4550776,08│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2072260,68│                  │         2200768,50│       │                │         213651,46│          64095,44│            │                  │                  │           │        4550776,08│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 182 │г. Оленегорск, ул. Мира, д. 35       │        16207487,09│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15218297,74│                       │                  │                   │       │                │         760914,88│         228274,47│            │                  │                  │           │       16207487,09│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 183 │г. Оленегорск, ул. Мира, д. 37       │        18377252,13│         1805716,16│       │                      │         1407446,82│        3220715,44│         7400840,08│       │                   │            3420917,30│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         862781,79│         258834,54│            │                  │                  │           │       18377252,13│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 184 │г. Оленегорск, ул. Советская, д. 3   │        27302919,44│         1036727,25│       │                      │          808066,35│        1849129,75│         9804634,30│       │                   │            1964072,92│                  │        │                  │                  │             2545340,09│        5388448,38│         2240125,04│       │                │        1281827,20│         384548,16│            │                  │                  │           │       27302919,44│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 185 │г. Оленегорск, ул. Советская, д. 4   │        25325460,35│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       15526439,34│                       │        5829749,63│         2423586,02│       │                │        1188988,74│         356696,62│            │                  │                  │           │       25325460,35│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       116822914,14│         2842443,41│      -│                     -│         2215513,17│        5069845,19│        17205474,38│      -│                  -│            5384990,22│                 -│       -│                 -│       54274332,44│             4617600,77│       11218198,01│         6864479,56│      -│               -│        5484643,83│        1645393,16│           -│                 -│                 0│          -│      116822914,14│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                            Муниципальное образование муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области (ОКТМО 47 528 000)                                                                                                                                                                                                             │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 186 │н.п. Зашеек, ул. Северная аллея, д.  │         3066946,11│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │        2879761,61│                   │       │                │         143988,08│          43196,42│            │                  │                  │           │        3066946,11│                │    2028    │     2028     │

│     │5, корп. 1                           │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 187 │г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. │        25971042,72│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       24385955,61│                       │                  │                   │       │                │        1219297,78│         365789,33│            │                  │                  │           │       25971042,72│                │    2028    │     2028     │

│     │16                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 188 │г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. │        19101164,12│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17935365,38│                       │                  │                   │       │                │         896768,26│         269030,48│            │                  │                  │           │       19101164,12│                │    2028    │     2028     │

│     │18                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        48139152,95│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│       42321320,99│                      -│        2879761,61│                  -│      -│               -│        2260054,12│         678016,23│           -│                 -│                 0│          -│       48139152,95│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области (ОКТМО 47 515 000)                                                                                                                                                                                                                                 │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 189 │г. Заполярный, ул. Ленина, д. 7      │        15080719,54│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14160300,04│                       │                  │                   │       │                │         708015,00│         212404,50│            │                  │                  │           │       15080719,54│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 190 │г. Заполярный, ул. Ленина, д. 12/1   │        23049461,48│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             3211184,65│       12357898,28│         6073603,91│       │                │        1082134,34│         324640,30│            │                  │                  │           │       23049461,48│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 191 │г. Заполярный, ул. Ленина, д. 15     │        14748573,05│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13848425,40│                       │                  │                   │       │                │         692421,27│         207726,38│            │                  │                  │           │       14748573,05│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 192 │г. Заполярный, ул. Мира, д. 5        │        22893096,30│         1217956,72│       │                      │         1630536,72│        1491926,83│        11741782,48│      1│         2771340,00│            2642322,32│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1074793,25│         322437,98│            │                  │                  │           │       22893096,30│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 193 │пгт. Никель, ул. Мира, д. 17/9       │        19239900,35│          994833,68│       │                      │         1331831,28│        1218613,97│         9590751,92│      1│         2771340,00│            2158263,28│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         903281,71│         270984,51│            │                  │                  │           │       19239900,35│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        95011750,72│         2212790,40│      -│                     -│         2962368,00│        2710540,80│        21332534,40│   2,00│         5542680,00│            4800585,60│                 -│       -│                 -│       28008725,44│             3211184,65│       12357898,28│         6073603,91│      -│               -│        4460645,57│        1338193,67│           -│                 -│                 0│          -│       95011750,72│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                      Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области (ОКТМО 47 737 000)                                                                                                                                                                                                       │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 194 │г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 45  │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 195 │г. Гаджиево, ул. М. Гаджиева, д. 60  │        19921395,65│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       17877235,97│                       │                  │                   │       │                │         139000,00│         292350,68│            │                  │                  │           │       19921395,65│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 196 │г. Полярный, ул. Видяева, д. 9       │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 197 │г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 3  │         1677001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          40000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1677001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 198 │г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 17 │         3354002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │          80000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3354002,28│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 199 │г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 15    │        20755683,02│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8466544,75│                       │       11787330,15│                   │       │                │         198000,00│         303808,12│            │                  │                  │           │       20755683,02│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 200 │г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д.  │        29643607,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       29107987,45│                   │       │                │          99000,00│         436619,81│            │                  │                  │           │       29643607,26│                │    2028    │     2028     │

│     │19                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 201 │г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.  │        26874751,47│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8873748,31│                       │       17408765,45│                   │       │                │         198000,00│         394237,71│            │                  │                  │           │       26874751,47│                │    2028    │     2028     │

│     │22                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 202 │г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д.  │        22285845,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       21858960,69│                   │       │                │          99000,00│         327884,41│            │                  │                  │           │       22285845,10│                │    2028    │     2028     │

│     │20                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 203 │г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 4   │        29407940,33│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │       28875803,28│                   │       │                │          99000,00│         433137,05│            │                  │                  │           │       29407940,33│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 204 │н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. │         9123992,63│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        8891618,35│                       │                  │                   │       │                │          99000,00│         133374,28│            │                  │                  │           │        9123992,63│                │    2028    │     2028     │

│     │37                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       166398221,16│                  -│   6,00│            9676854,00│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│       44109147,38│                      -│      109038847,02│                  -│      -│               -│        1131000,00│        2442372,76│           -│                 -│                 0│          -│      166398221,16│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                      Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области (ОКТМО 47 733 000)                                                                                                                                                                                                      │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 205 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 9          │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 206 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 9б         │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 207 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 13         │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 208 │г. Заозерск, ул. Мира, д. 21         │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 209 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 2  │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 210 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 3  │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 211 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 5  │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 212 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 10 │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 213 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 12 │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 214 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 14 │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 215 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 20 │         3722002,28│                   │      2│            3225618,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         448000,00│          48384,28│            │                  │                  │           │        3722002,28│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 216 │г. Заозерск, ул. Строительная, д. 22 │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 217 │г. Заозерск, ул. Флотская, д. 5      │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 218 │г. Заозерск, ул. Флотская, д. 11     │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 219 │г. Заозерск, ул. Флотская, д. 12     │         1861001,14│                   │      1│            1612809,00│                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         224000,00│          24192,14│            │                  │                  │           │        1861001,14│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        29776018,24│                  -│  16,00│           25804944,00│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│                 -│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        3584000,00│         387074,24│           -│                 -│                 0│          -│       29776018,24│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                    Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области (ОКТМО 47 730 000)                                                                                                                                                                                                     │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 220 │г. Североморск, ул. Колышкина, д. 9  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 221 │г. Североморск, ул. Комсомольская, д.│        49049153,39│         5690337,18│       │                      │         3913016,91│        5616142,53│        21498710,55│      1│         2771340,00│            6565995,92│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        2302777,15│         690833,15│            │                  │                  │           │       49049153,39│                │    2028    │     2028     │

│     │1                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 222 │г. Североморск, ул. Комсомольская, д.│        29928775,76│                   │       │                      │                   │                  │        19404424,22│      1│         2771340,00│            5926372,65│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │        1405106,84│         421532,05│            │                  │                  │           │       29928775,76│                │    2028    │     2028     │

│     │3                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 223 │г. Североморск, ул. Комсомольская, д.│         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

│     │23                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 224 │г. Североморск, ул. Кортик, д. 12    │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 225 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 4   │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 226 │г. Североморск, ул. Сафонова, д. 12  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 227 │г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д.│         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

│     │6                                    │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 228 │г. Североморск, ул. Северная Застава,│         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

│     │д. 9                                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 229 │г. Североморск, ул. Северная Застава,│         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

│     │д. 38                                │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 230 │г. Североморск, ул. Флотских         │         5902954,20│                   │       │                      │                   │                  │                   │      2│         5542680,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         277134,00│          83140,20│            │                  │                  │           │        5902954,20│                │    2028    │     2028     │

│     │Строителей, д. 5                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 231 │г. Североморск, ул. Флотских         │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

│     │Строителей, д. 6                     │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │       111444177,25│         5690337,18│      -│                     -│         3913016,91│        5616142,53│        40903134,77│     13│        36027420,00│           12492368,57│                 -│       -│                 -│                 -│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        5232120,99│        1569636,30│           -│                 -│                 0│          -│      111444177,25│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                     Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области (ОКТМО 47 735 000)                                                                                                                                                                                                      │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 232 │п. Видяево, ул. Центральная, д. 1    │        17439904,89│         1829032,18│       │                      │         1425620,25│        3262302,42│         7496402,26│       │                   │            2362140,44│                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         818774,88│         245632,46│            │                  │                  │           │       17439904,89│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 233 │п. Видяево, ул. Центральная, д. 10   │         4623071,56│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             1358768,38│                  │         2982143,89│       │                │         217045,61│          65113,68│            │                  │                  │           │        4623071,56│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        22062976,45│         1829032,18│      -│                     -│         1425620,25│        3262302,42│         7496402,26│      -│                  -│            2362140,44│                 -│       -│                 -│                 -│             1358768,38│                 -│         2982143,89│      -│               -│        1035820,49│         310746,14│           -│                 -│                 0│          -│       22062976,45│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                        Муниципальное образование Кандалакшский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                         │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 234 │г. Кандалакша, ш. Кандалакшское, д.  │        10744822,06│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             4892807,70│                  │         5196227,10│       │                │         504451,74│         151335,52│            │                  │                  │           │       10744822,06│                │    2028    │     2028     │

│     │33                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 235 │г. Кандалакша, ш. Кандалакшское, д.  │         6793194,34│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             3093377,76│                  │         3285208,48│       │                │         318929,31│          95678,79│            │                  │                  │           │        6793194,34│                │    2028    │     2028     │

│     │37                                   │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 236 │г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 17  │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 237 │г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 33  │        14850317,46│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13943960,06│                       │                  │                   │       │                │         697198,00│         209159,40│            │                  │                  │           │       14850317,46│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 238 │г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 35  │        19226397,52│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       18052955,42│                       │                  │                   │       │                │         902647,77│         270794,33│            │                  │                  │           │       19226397,52│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 239 │г. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

│     │22а                                  │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        57517685,58│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│      2│         5542680,00│                     -│                 -│       -│                 -│       31996915,48│             7986185,46│                 -│         8481435,58│      -│               -│        2700360,82│         810108,24│           -│                 -│                 0│          -│       57517685,58│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                           Муниципальное образование Кольский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                           │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 240 │г. Кола, ул. Андрусенко, д. 21       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 241 │г. Кола, ул. Кривошеева, д. 6        │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 242 │г. Кола, пер. Островский, д. 4       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 243 │г. Кола, пер. Островский, д. 5       │         2951477,10│                   │       │                      │                   │                  │                   │      1│         2771340,00│                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │         138567,00│          41570,10│            │                  │                  │           │        2951477,10│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 244 │г. Кола, ул. Победы, д. 5            │        15822412,15│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       14856725,02│                       │                  │                   │       │                │         742836,25│         222850,88│            │                  │                  │           │       15822412,15│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 245 │пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 6   │        11394312,58│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2676679,04│        5666491,04│         2355714,97│       │                │         534944,25│         160483,28│            │                  │                  │           │       11394312,58│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 246 │пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12  │         9936804,26│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2334290,51│        4941659,44│         2054382,69│       │                │         466516,63│         139954,99│            │                  │                  │           │        9936804,26│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 247 │пгт. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 12а │         9467826,83│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │             2224121,33│        4708432,88│         1957424,04│       │                │         444498,91│         133349,67│            │                  │                  │           │        9467826,83│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 248 │пгт. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 12 │        14235492,40│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       13366659,53│                       │                  │                   │       │                │         668332,98│         200499,89│            │                  │                  │           │       14235492,40│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        72662756,62│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│   4,00│        11085360,00│                     -│                 -│       -│                 -│       28223384,55│             7235090,88│       15316583,36│         6367521,70│      -│               -│        3411397,02│        1023419,11│           -│                 -│                 0│          -│       72662756,62│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┤

│                                                                                                                                                                                                                                         Муниципальное образование Ловозерский муниципальный округ Мурманской области                                                                                                                                                                                                                                          │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┤

│ 249 │пгт. Ревда, ул. Кузина, д. 2         │        26550614,23│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │       24930154,21│                       │                  │                   │       │                │        1246507,71│         373952,31│            │                  │                  │           │       26550614,23│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 250 │пгт. Ревда, ул. Нефедова, д. 4       │        10509505,54│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        9868080,33│                       │                  │                   │       │                │         493404,01│         148021,20│            │                  │                  │           │       10509505,54│                │    2028    │     2028     │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 251 │пгт. Ревда, пер. Солнечный, д. 1     │         9603874,63│                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │        9017722,66│                       │                  │                   │       │                │         450886,13│         135265,84│            │                  │                  │           │        9603874,63│                │    2028    │     2028     │

├─────┴─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤

│  Итого по Муниципальному образованию на   │        46663994,40│                  -│      -│                     -│                  -│                 -│                  -│      -│                  -│                     -│                 -│       -│                 -│       43815957,20│                      -│                 -│                  -│      -│               -│        2190797,85│         657239,35│           -│                 -│                 0│          -│       46663994,40│               -│     x      │      x       │

│                 2028 год:                 │                   │                   │       │                      │                   │                  │                   │       │                   │                      │                  │        │                  │                  │                       │                  │                   │       │                │                  │                  │            │                  │                  │           │                  │                │            │              │

└───────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

<**> В том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб.

<***> В том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки.

<****> Не включенные в пункты 4 - 19 данной формы и предусмотренные Перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки Мурманской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 N 626-ПП.

<*****> Включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации.

<******> Предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ.

<*******> При проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.