Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от ________ № _______

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен-ность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план | план |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы. Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 205 | 191 | 913 | 1577 | - | - | - | - | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | 0 | 101 | 207 | 183 | 32 | 145 | 76 | 867 | 1821 | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 113 | 107 | 93 | 58 | 62 | 49 | 49 | 49 | КЭРиТ |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | - | 35 | 42 | 37 | 42 | 42 | 35 | 35 | КЭРиТ |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 32 | 23 | 18 | 13 | 11 | 20 | 20 | 20 | КЭРиТ |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками | ед. | 0 | 46 | 160 | 30 | 40 | 29 | 18 | 20 | 160 | КСПиОЗ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 1: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | 0 | 3656,8 | 3499,6 | 13547,24 | 25147,8 | - | - | - | - | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 93 | 94 | 484 | 693 | - | - | - | - | КИО |
| 1.3 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 9 | 5 | - | - | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 14 | 10 | 18 | 36 | 32 | 5 | 10 | 6 | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 2: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | 0 | 1765,5 | 587,4 | 929,8 | 628,84 | 1441,74 | 671,0 | 936,5 | 31057,21 | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 40 | 16 | 29 | 20 | 52 | 26 | 25 | 837 | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 0 | 2 | 19 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | 0 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 5 | 10 | 10 | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | 0 | 7 | 40 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | 0 | 340,6 | 981,4 | 1999,5 | 0 | 312,85 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.9 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 1 | КТРиС |
| 2.10 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений | ед. | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | КТРиС |
| 2.11 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв.м | 0 | - | - | - | - | - | 672,65 | 15511,78 | - | КИО |
| 2.12 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ед. | 0 | - | - | - | - | - | 13 | 409 | - | КИО |
| 2.13 | Приобретенная площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | - | - | - | - | - | 2131,31 | 8385,86 | - | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 118 | 107 | 106 | 68 | 68 | 49 | 49 | 49 | КЭРиТ |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | - | 35 | 46 | 41 | 44 | 42 | 35 | 35 | КЭРиТ |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками | ед. | 0 | 75 | 160 | 30 | 40 | 29 | 18 | 20 | 160 | КСПиОЗ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы. Цель подпрограммы 4: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | 0 | 0,0 | 130,0 | 70,7 | 40,0 | 46,1 | 35,7 | 35,7 | 35,0 | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО |

_______________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

Приложение № 2 
к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Советская, д. 15 | 350 | 13.02.2017 | расселен | снесен | 589,2 | 6 | 5 | 112,45 |
| 2 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 12 | 351 | 13.02.2017 | расселен | снесен | 490,8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 11 | 453 | 27.02.2017 | расселен | снесен | 179,4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 16 | 491 | 01.03.2017 | расселен | снесен | 512,6 | 2 | 1 | 72,40 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 7 | 895 | 03.04.2017 | 2026 | 2027 | 436,0 | 7 | 5 | 121,20 |
| 6 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 4 | 894 | 03.04.2017 | расселен | снесен | 358,7 | 2 | 1 | 24,70 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 44 | 896 | 03.04.2017 | расселен | снесен | 337,1 | 2 | 2 | 83,00 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20 | 897 | 03.04.2017 | расселен | снесен | 498,3 | 11 | 5 | 132,20 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 26 | 1088 | 17.04.2017 | 2027 | 2028 | 504,4 | 25 | 14 | 442,40 |
| 10 | **г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 | 1106 | 18.04.2017 | 2025 | 2028 | 559,9 | 5 | 5 | 139,01 |
| 11 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 2 | 1141 | 20.04.2017 | расселен | 2026 | 351,7 | 14 | 8 | 178,50 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 2 | 1515 | 22.05.2017 | 2025 | снесена надземная часть | 356,6 | 10 | 3 | 88,78 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 3 | 1516 | 22.05.2017 | расселен | 2026 | 582,4 | 22 | 12 | 411,30 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1518 | 22.05.2017 | расселен | снесен | 370,0 | 4 | 3 | 66,80 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 10 | 1519 | 22.05.2017 | 2027 | 2028 | 413,8 | 15 | 7 | 234,94 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 15 | 1578 | 25.05.2017 | расселен | 2026 | 530,3 | 47 | 17 | 497,61 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21б | 1579 | 25.05.2017 | расселен | снесен | 597,2 | 36 | 13 | 363,50 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 16 | 1891 | 15.06.2017 | 2026 | 2027 | 351,5 | 18 | 11 | 307,50 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 9 | 1892 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 493,5 | 25 | 11 | 494,10 |
| 20 | **г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 35 | 1894 | 15.06.2017 | 2023 | снесена надземная часть | 350,3 | 6 | 2 | 87,80 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17а | 1895 | 15.06.2017 | 2028 | 2028 | 582,4 | 34 | 14 | 534,87 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17 | 1896 | 15.06.2017 | 2028 | 2028 | 577,5 | 36 | 17 | 508,64 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29А | 2108 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 418,0 | 20 | 10 | 354,91 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 2 | 2109 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 423,7 | 21 | 11 | 345,49 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 9 | 2110 | 29.06.2017 | 2028 | 2028 | 597,0 | 39 | 17 | 597,00 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 3 | 2126 | 30.06.2017 | 2028 | 2028 | 591,7 | 39 | 15 | 586,71 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2028 | 2028 | 432,6 | 10 | 6 | 150,54 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 22 | 2323 | 13.07.2017 | 2028 | 2028 | 546,3 | 22 | 16 | 509,10 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 429,1 | 7 | 3 | 154,10 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 42 | 2591 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 589,3 | 43 | 17 | 590,60 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 | 2592 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 565,4 | 47 | 21 | 565,40 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 15 | 2784 | 24.08.2017 | 2028 | 2028 | 482,5 | 32 | 16 | 470,25 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 24 | 2905 | 05.09.2017 | 2028 | 2028 | 427,3 | 22 | 8 | 349,34 |
| 34 | **г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 | 3065 | 20.09.2017 | 2025 | 2028 | 516,9 | 2 | 2 | 43,29 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 5 | 5 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 592,6 | 38 | 17 | 571,49 |
| 36 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 16 | 7 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 876,8 | 38 | 14 | 451,97 |
| 37 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 10 | 297 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 349,2 | 7 | 6 | 149,91 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 51 | 298 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 437,8 | 13 | 6 | 284,67 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 17А | 300 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 418,0 | 18 | 7 | 303,04 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 309,7 | 16 | 11 | 309,70 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13 | 468 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 420,4 | 31 | 11 | 420,40 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 12а | 469 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 354,1 | 15 | 9 | 354,10 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 | 980 | 09.04.2018 | 2028 | 2028 | 492,2 | 11 | 9 | 342,99 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 | 1657 | 05.06.2018 | 2028 | 2028 | 544,3 | 31 | 19 | 528,70 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 2028 | 2028 | 435,5 | 9 | 7 | 321,72 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 38 | 1915 | 25.06.2018 | 2028 | 2028 | 421,7 | 22 | 8 | 421,70 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 13 | 1935 | 28.06.2018 | 2026 | 2027 | 325,0 | 25 | 12 | 325,14 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 35 | 1936 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 580,9 | 33 | 15 | 560,62 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 11 | 1937 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 278,6 | 19 | 8 | 254,80 |
| 50 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 161 | 1938 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 503,1 | 17 | 11 | 434,48 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 438,6 | 15 | 9 | 366,03 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 22 | 2101 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 507,0 | 23 | 12 | 401,40 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 6 | 2102 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 680,9 | 37 | 17 | 618,43 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 8 | 2310 | 26.07.2018 | 2028 | 2028 | 433,2 | 30 | 8 | 433,20 |
| 55 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 11 | 2323 | 27.07.2018 | 2028 | 2028 | 422,6 | 25 | 11 | 364,00 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 11а | 2324 | 27.07.2018 | 2028 | 2028 | 428,3 | 37 | 12 | 428,30 |
| 57 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 12 | 2541 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 493,3 | 42 | 8 | 436,20 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 4 | 2897 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 892,1 | 39 | 21 | 683,30 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 22 | 2898 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 472,8 | 17 | 9 | 316,65 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 22 | 3356 | 01.10.2018 | 2028 | 2028 | 504,1 | 20 | 12 | 460,68 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 8 | 3411 | 03.10.2018 | 2028 | 2028 | 515,6 | 23 | 9 | 454,50 |
| 62 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 13 | 3477 | 09.10.2018 | расселен | 2026 | 537,8 | 43 | 21 | 517,02 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29 | 3965 | 19.11.2018 | 2028 | 2028 | 424,5 | 21 | 9 | 424,50 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 6 | 4079 | 27.11.2018 | 2028 | 2028 | 357,9 | 16 | 8 | 313,40 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 44 | 4342 | 13.12.2018 | 2028 | 2028 | 840,4 | 47 | 21 | 785,33 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2028 | 2028 | 935,2 | 38 | 17 | 719,90 |
| 67 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2028 | 2028 | 435,5 | 8 | 5 | 175,00 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 9 | 341 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 349,6 | 3 | 2 | 67,54 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 342 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 661,3 | 33 | 19 | 578,00 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 5 | 343 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 631,3 | 35 | 14 | 606,73 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 16 | 344 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 491,6 | 35 | 10 | 474,75 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 22 | 827 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 430,0 | 19 | 8 | 430,00 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 8 | 907 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 491,4 | 20 | 7 | 330,04 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 12 | 908 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 498,4 | 33 | 14 | 498,40 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 32 | 1479 | 23.04.2019 | 2028 | 2028 | 427,4 | 20 | 12 | 427,40 |
| 76 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 9 | 1671 | 15.05.2019 | 2028 | 2028 | 341,5 | 12 | 8 | 320,10 |
| 77 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2028 | 2028 | 421,0 | 6 | 4 | 75,90 |
| 78 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 11 | 2137 | 25.06.2019 | 2028 | 2028 | 493,7 | 21 | 12 | 493,70 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 38 | 3244 | 30.09.2019 | 2028 | 2028 | 434,4 | 23 | 11 | 414,94 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18 | 7 | 10.01.2020 | 2028 | 2028 | 434,0 | 27 | 11 | 391,46 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 6 | 237 | 04.02.2020 | 2028 | 2028 | 499,9 | 20 | 8 | 265,79 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 68 | 431 | 18.02.2020 | 2028 | 2028 | 336,6 | 4 | 3 | 107,66 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2028 | 2028 | 439,5 | 17 | 8 | 342,66 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 70 | 433 | 18.02.2020 | 2028 | 2028 | 337,7 | 6 | 4 | 128,20 |
| 85 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 2 | 2560 | 06.11.2020 | 2028 | 2028 | 437,1 | 13 | 10 | 437,10 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 19 | 28 | 15.01.2021 | 2028 | 2028 | 351,0 | 20 | 9 | 332,74 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 74/5 | 1405 | 26.05.2021 | 2028 | 2028 | 343,0 | 13 | 9 | 343,00 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2028 | 2028 | 436,3 | 14 | 6 | 254,70 |
| 89 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 7 | 1612 | 11.06.2021 | 2028 | 2028 | 352,6 | 24 | 11 | 308,80 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 46 | 2667 | 21.10.2021 | 2028 | 2028 | 347,9 | 17 | 9 | 260,70 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 | 233 | 02.02.2022 | расселен | снесен | 471,0 | 18 | 6 | 323,60 |
| 92 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 1 | 367 | 16.02.2022 | 2028 | 2028 | 422,1 | 9 | 5 | 168,34 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 45 | 500 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 580,1 | 26 | 14 | 580,10 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 33 | 501 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 408,7 | 20 | 9 | 408,70 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 14 | 707 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 901,5 | 35 | 18 | 901,50 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 20 | 708 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 435,5 | 24 | 11 | 418,08 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 37 | 877 | 11.04.2022 | 2028 | 2028 | 173,5 | 9 | 4 | 173,50 |
| 98 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 7 | 890 | 13.04.2022 | 2028 | 2028 | 338,5 | 23 | 11 | 283,16 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 | 1485 | 22.04.2024 | 2028 | 2028 | 631,5 | 38 | 15 | 600,40 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 3 | 4019 | 23.07.2025 | 2028 | 2028 | 365,7 | 26 | 11 | 365,70 |
| 101 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 1 | 2666 | 19.11.2020 | расселен | снесен | 899,6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 102 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 6 | 2667 | 19.11.2020 | расселен | снесен | 896,0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 103 | *г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 2 | 150 | 28.01.2021 | расселен | снесен | 881,9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 104 | г. Мурманск, район Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, д. 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | снесен | 696,1 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | х | 2 117 | 989 | 35665,09 |

*расселение МКД осуществляется в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы.

**МКД, дорасселение которых реализуется в рамках регионального проекта «Жильё».

_____________________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № _______

Приложение № 3 
к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в разные годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным |  | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2024 | 2028 | 515,00 | 11 | 4 | 171,10 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2024 | 2028 | 432,60 | 5 | 2 | 96,60 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2024 | 2028 | 429,10 | 8 | 3 | 166,40 |
| 4 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2024 | 2028 | 349,20 | 4 | 2 | 87,20 |
| 5 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 16 | 07 | 10.01.2018 | 2024 | 2028 | 876,80 | 24 | 5 | 293,50 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2024 | 2028 | 350,10 | 16 | 6 | 262,90 |
| 7 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2024 | 2028 | 435,50 | 7 | 2 | 65,15 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2024 | 2028 | 349,60 | 7 | 3 | 106,00 |
| 9 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2024 | 2028 | 421,00 | 20 | 5 | 240,40 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2024 | 2028 | 336,60 | 5 | 2 | 41,20 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2024 | 2028 | 439,50 | 1 | 1 | 43,7 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2024 | 2028 | 337,70 | 5 | 1 | 42,00 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2024 | 2028 | 436,30 | 4 | 1 | 60,80 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 34 | 06 | 10.01.2018 | 2024 | 2028 | 418,40 | 2 | 1 | 47,20 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 2024 | 2028 | 437,80 | 6 | 2 | 109,90 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 2024 | 2028 | 435,50 | 2 | 1 | 43,40 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2024 | 2028 | 438,60 | 1 | 1 | 43,60 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2024 | 2028 | 437,30 | 4 | 2 | 121,90 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2024 | 2028 | 935,20 | 2 | 1 | 58,10 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 2024 | 2028 | 528,70 | 4 | 1 | 44,00 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 2024 | 2028 | 437,60 | 3 | 1 | 61,20 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 1 | 367 | 16.02.2022 | 2024 | 2028 | 422,10 | 6 | 2 | 106,10 |
|  | Итого: |  |  |  |  | х | 147 | 49 | 2 312,35 |

____________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № ______

Приложение № 4 
к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, утвержденный региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2025-2029 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода МКД в эксплуата-цию | Дата признания МКД аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, кв.м | количество человек | количество жилых помещений | дата | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 14 | 1956 | 29.06.2017 | 420,54 | 24 | 16 | 31.12.2028 | 2028 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 19 | 1953 | 05.10.2021 | 411,40 | 19 | 14 | 31.12.2028 | 2028 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 31 | 1956 | 27.11.2018 | 423,09 | 21 | 10 | 31.12.2028 | 2028 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 33 | 1956 | 24.08.2017 | 430,90 | 27 | 12 | 31.12.2028 | 2028 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 34 | 1958 | 10.01.2018 | 298,65 | 16 | 6 | 31.12.2028 | 2028 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 35 | 1956 | 15.06.2017 | 174,73 | 13 | 6 | 31.12.2028 | снесена надземная часть |
| 7 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 40 | 1960 | 31.12.2019 | 528,20 | 32 | 15 | 31.12.2028 | 2028 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 24/9 | 1930 | 05.09.2017 | 529,10 | 32 | 16 | 31.12.2028 | 2028 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 27 | 1931 | 09.10.2018 | 303,95 | 10 | 6 | 31.12.2028 | 2028 |
| 10 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 12 | 1956 | 11.04.2022 | 399,33 | 25 | 11 | 31.12.2028 | 2028 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 | 1932 | 18.04.2017 | 261,86 | 18 | 9 | 31.12.2028 | 2028 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 55 | 1956 | 05.09.2017 | 318,54 | 28 | 10 | 31.12.2028 | снесена надземная часть |
| 13 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 71 | 1955 | 17.04.2019 | 234,50 | 14 | 7 | 31.12.2028 | 2028 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 5 | 1954 | 05.03.2019 | 484,70 | 25 | 12 | 31.12.2028 | 2028 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 13 | 1954 | 27.09.2021 | 360,00 | 14 | 9 | 31.12.2028 | 2028 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 15 | 1956 | 01.02.2022 | 355,00 | 20 | 11 | 31.12.2028 | 2028 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 19 | 1954 | 07.02.2018 | 179,20 | 9 | 4 | 31.12.2028 | 2028 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 21 | 1956 | 01.02.2022 | 175,50 | 9 | 6 | 31.12.2028 | 2028 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 23 | 1956 | 01.10.2018 | 176,60 | 13 | 5 | 31.12.2028 | 2028 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 10 | 1956 | 05.03.2019 | 389,90 | 20 | 10 | 31.12.2028 | 2028 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 1/2 | 1938 | 14.05.2018 | 477,20 | 32 | 11 | 31.12.2028 | 2028 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 8/2 | 1937 | 18.01.2022 | 484,00 | 19 | 12 | 31.12.2028 | 2028 |
| 23 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 2 | 1959 | 18.10.2018 | 571,74 | 25 | 11 | 31.12.2028 | 2028 |
| 24 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 11 | 1956 | 10.08.2018 | 362,49 | 18 | 7 | 31.12.2028 | 2028 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 | 1954 | 20.09.2017 | 473,61 | 20 | 12 | 31.12.2028 | 2028 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 35/8 | 1955 | 05.03.2019 | 358,90 | 16 | 8 | 31.12.2028 | 2028 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 36/10 | 1956 | 22.05.2017 | 256,20 | 15 | 7 | 31.12.2028 | 2028 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 39 | 1956 | 19.11.2018 | 386,20 | 19 | 9 | 31.12.2028 | 2028 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 41 | 1956 | 31.10.2018 | 315,40 | 20 | 8 | 31.12.2028 | 2028 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 44/9 | 1954 | 28.06.2018 | 355,20 | 16 | 10 | 31.12.2028 | 2028 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 45 | 1956 | 01.02.2022 | 431,50 | 20 | 9 | 31.12.2028 | 2028 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 47 | 1956 | 16.02.2022 | 402,00 | 21 | 11 | 31.12.2028 | 2028 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 48 | 1956 | 04.02.2020 | 327,60 | 15 | 8 | 31.12.2028 | 2028 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 49 | 1956 | 16.02.2022 | 415,40 | 19 | 11 | 31.12.2028 | 2028 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 51 | 1956 | 17.01.2022 | 437,40 | 20 | 10 | 31.12.2028 | 2028 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 52/1 | 1956 | 16.02.2022 | 309,50 | 15 | 9 | 31.12.2028 | 2028 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 53 | 1956 | 16.02.2020 | 328,10 | 18 | 8 | 31.12.2028 | 2028 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 58 | 1956 | 18.01.2022 | 332,70 | 16 | 8 | 31.12.2028 | 2028 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 60/2 | 1956 | 15.06.2017 | 24,37 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 2028 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 63 | 1958 | 05.06.2018 | 346,93 | 22 | 10 | 31.12.2028 | 2028 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 66 | 1956 | 25.05.2017 | 213,60 | 8 | 5 | 31.12.2028 | 2028 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 72/6 | 1957 | 21.06.2018 | 87,20 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 2028 |
| 43 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 4 | 1955 | 15.06.2017 | 309,20 | 16 | 7 | 31.12.2028 | 2028 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 6 | 1956 | 10.01.2020 | 265,80 | 17 | 6 | 31.12.2028 | 2028 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 10 | 1959 | 31.10.2018 | 350,90 | 15 | 10 | 31.12.2028 | 2028 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 12/37 | 1956 | 28.12.2021 | 288,00 | 17 | 8 | 31.12.2028 | 2028 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45 | 1956 | 05.11.2020 | 417,60 | 22 | 9 | 31.12.2028 | 2028 |
| Итого |  | х | х | 16184,43 | 860 | 422 | х | х |

_____________________

Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.