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2. Перечень показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели
	Ед. изм.
	Направлен-ность показателя[footnoteRef:1] [1:  Направленность показателя обозначается:
1 – направленность на рост;
-1 – направленность на снижение;
0 – направленность на достижение конкретного значения. ] 

	Значение показателя
	Соисполнитель, ответственный 
за достижение показателя

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	факт
	оценка
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	
	Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы.
Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

	0.1
	Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017
	чел.
	0
	205
	191
	913
	1577
	-
	-
	-
	-
	КИО

	0.2
	Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 
	чел.
	0
	101
	207
	183
	32
	145
	76
	867
	1821
	КИО

	0.3
	Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия
	ед.
	0
	113
	107
	93
	58
	62
	49
	49
	49
	КЭРиТ

	0.4
	Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия
	ед.
	0
	-
	35
	42
	37
	42
	42
	35
	35
	КЭРиТ

	0.5
	Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка
	ед.
	0
	32
	23
	18
	13
	11
	20
	20
	20
	КЭРиТ

	0.6
	Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками
	ед.
	0
	46
	160
	30
	40
	29
	18
	20
	160
	КСПиОЗ 

	0.7
	Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия 
	ед.
	0
	0
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	КИО

	1
	Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы.
Цель подпрограммы 1: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

	1.1
	Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 
до 01.01.2017
	кв.м
	0
	3656,8
	3499,6
	13547,24
	25147,8
	-
	-
	-
	-
	КИО

	1.2
	Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 01.01.2017
	ед.
	0
	93
	94
	484
	693
	-
	-
	-
	-
	КИО

	1.3
	Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017
	ед.
	0
	0
	0
	2
	23
	9
	5
	-
	-
	КТРиС

	1.4
	Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий
	ед.
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	КТРиС

	1.5
	Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ
	ед.
	0
	14
	10
	18
	36
	32
	5
	10
	6
	КТРиС

	2
	Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы.
Цель подпрограммы 2: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

	2.1
	Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017
	кв.м
	0
	1765,5
	587,4
	929,8
	628,84
	1441,74
	671,0
	936,5
	31057,21
	КИО

	2.2
	Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017
	ед.
	0
	40
	16
	29
	20
	52
	26
	25
	837
	КИО

	2.3
	Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация
	ед.
	0
	2
	19
	6
	8
	8
	4
	4
	4
	КИО

	2.4
	Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 
	ед.
	0
	0
	5
	0
	8
	1
	4
	8
	0
	КТРиС

	2.5
	Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование
	ед.
	0
	-
	-
	-
	23
	0
	0
	0
	0
	КТРиС

	2.6
	Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ
	ед.
	0
	16
	16
	20
	16
	15
	5
	10
	10
	КТРиС

	2.7
	Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в разные годы
	ед.
	0
	7
	40
	43
	0
	6
	0
	0
	0
	КИО

	2.8
	Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы
	кв.м
	0
	340,6
	981,4
	1999,5
	0
	312,85
	0
	0
	0
	КИО

	2.9
	Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий
	ед.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	11
	1
	КТРиС

	2.10
	Количество отремонтированных пустующих жилых помещений
	ед.
	0
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	КТРиС

	2.11
	Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	кв.м
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	672,65
	15511,78
	-
	КИО

	2.12
	Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	ед.
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	13
	409
	-
	КИО

	2.13
	Приобретенная площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	кв.м
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	2131,31
	8385,86
	-
	КИО

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы.
Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении

	3.1
	Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	ед. 
	0
	118
	107
	106
	68
	68
	49
	49
	49
	КЭРиТ

	3.2
	Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	ед.
	0
	-
	35
	46
	41
	44
	42
	35
	35
	КЭРиТ

	3.3
	Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками
	ед.
	0
	75
	160
	30
	40
	29
	18
	20
	160
	КСПиОЗ

	4
	Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы.
Цель подпрограммы 4: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

	4.1
	Общая площадь жилых помещений, приобретенных 
с целью предоставления малоимущим гражданам
	кв.м
	0
	0,0
	130,0
	70,7
	40,0
	46,1
	35,7
	35,7
	35,0
	КИО

	4.2
	Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма
	ед.
	0
	0
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	КИО
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Приложение № 2 
к программе


Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Постановление о признании МКД аварийным
	Планируемый срок
окончания переселения
	Планируемый срок
сноса МКД
	Общая площадь жилых
помещений МКД
	Число жителей,
планируемых
к переселению
	Количество
расселяемых жилых
помещений
	Расселяемая общая
площадь жилых
помещений

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	номер
	дата
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв.м
	чел.
	ед.
	кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	г. Мурманск, ул. Советская, д. 15
	350
	13.02.2017
	расселен
	снесен
	589,2
	6
	5
	112,45

	2
	г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 12
	351
	13.02.2017
	расселен
	снесен
	490,8
	0
	0
	0,00

	3
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 11
	453
	27.02.2017
	расселен
	снесен
	179,4
	0
	0
	0,00

	4
	г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 16
	491
	01.03.2017
	расселен
	снесен
	512,6
	2
	1
	72,40

	5
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 7
	895
	03.04.2017
	2026
	2027
	436,0
	7
	5
	121,20

	6
	г. Мурманск, пр-д  Владимира Капустина, д. 4
	894
	03.04.2017
	расселен
	снесен
	358,7
	2
	1
	24,70

	7
	г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 44
	896
	03.04.2017
	расселен
	снесен
	337,1
	2
	2
	83,00

	8
	г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20
	897
	03.04.2017
	расселен
	снесен
	498,3
	11
	5
	132,20

	9
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 26
	1088
	17.04.2017
	2027
	2028
	504,4
	25
	14
	442,40

	10
	**г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28
	1106
	18.04.2017
	2025
	2028
	559,9
	5
	5
	139,01

	11
	г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 2
	1141
	20.04.2017
	расселен
	2026
	351,7
	14
	8
	178,50

	12
	г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 2
	1515
	22.05.2017
	2025
	снесена надземная часть
	356,6
	10
	3
	88,78

	13
	г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 3
	1516
	22.05.2017
	расселен
	2026
	582,4
	22
	12
	411,30

	14
	г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18
	1518
	22.05.2017
	расселен
	снесен
	370,0
	4
	3
	66,80

	15
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 10
	1519
	22.05.2017
	2027
	2028
	413,8
	15
	7
	234,94

	16
	г. Мурманск, пер. Русанова, д. 15
	1578
	25.05.2017
	расселен
	2026
	530,3
	47
	17
	497,61

	17
	г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21б
	1579
	25.05.2017
	расселен
	снесен
	597,2
	36
	13
	363,50

	18
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 16
	1891
	15.06.2017
	2026
	2027
	351,5
	18
	11
	307,50

	19
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 9
	1892
	15.06.2017
	2027
	2028
	493,5
	25
	11
	494,10

	20
	**г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 35
	1894
	15.06.2017
	2023
	снесена надземная часть
	350,3
	6
	2
	87,80

	21
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 17а
	1895
	15.06.2017
	2028
	2028
	582,4
	34
	14
	534,87

	22
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 17
	1896
	15.06.2017
	2028
	2028
	577,5
	36
	17
	508,64

	23
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29А
	2108
	29.06.2017
	2028
	2028
	418,0
	20
	10
	354,91

	24
	г. Мурманск, ул. Полухина, д. 2
	2109
	29.06.2017
	2028
	2028
	423,7
	21
	11
	345,49

	25
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 9
	2110
	29.06.2017
	2028
	2028
	597,0
	39
	17
	597,00

	26
	г. Мурманск, ул. Набережная, д. 3
	2126
	30.06.2017
	2028
	2028
	591,7
	39
	15
	586,71

	27
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 3
	2322
	13.07.2017
	2028
	2028
	432,6
	10
	6
	150,54

	28
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 22
	2323
	13.07.2017
	2028
	2028
	546,3
	22
	16
	509,10

	29
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 5
	2590
	08.08.2017
	2028
	2028
	429,1
	7
	3
	154,10

	30
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 42
	2591
	08.08.2017
	2028
	2028
	589,3
	43
	17
	590,60

	31
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30
	2592
	08.08.2017
	2028
	2028
	565,4
	47
	21
	565,40

	32
	г. Мурманск, ул. Полухина, д. 15
	2784
	24.08.2017
	2028
	2028
	482,5
	32
	16
	470,25

	33
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 24
	2905
	05.09.2017
	2028
	2028
	427,3
	22
	8
	349,34

	34
	**г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2
	3065
	20.09.2017
	2025
	2028
	516,9
	2
	2
	43,29

	35
	г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 5
	5
	10.01.2018
	2028
	2028
	592,6
	38
	17
	571,49

	36
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 16
	7
	10.01.2018
	2028
	2028
	876,8
	38
	14
	451,97

	37
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 10
	297
	07.02.2018
	2028
	2028
	349,2
	7
	6
	149,91

	38
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 51
	298
	07.02.2018
	2028
	2028
	437,8
	13
	6
	284,67

	39
	г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 17А
	300
	07.02.2018
	2028
	2028
	418,0
	18
	7
	303,04

	40
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 6/71
	326
	07.02.2018
	2028
	2028
	309,7
	16
	11
	309,70

	41
	г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13
	468
	26.02.2018
	2028
	2028
	420,4
	31
	11
	420,40

	42
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 12а
	469
	26.02.2018
	2028
	2028
	354,1
	15
	9
	354,10

	43
	г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16
	980
	09.04.2018
	2028
	2028
	492,2
	11
	9
	342,99

	44
	г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2
	1657
	05.06.2018
	2028
	2028
	544,3
	31
	19
	528,70

	45
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 67/3
	1864
	21.06.2018
	2028
	2028
	435,5
	9
	7
	321,72

	46
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 38
	1915
	25.06.2018
	2028
	2028
	421,7
	22
	8
	421,70

	47
	г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 13
	1935
	28.06.2018
	2026
	2027
	325,0
	25
	12
	325,14

	48
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 35
	1936
	28.06.2018
	2028
	2028
	580,9
	33
	15
	560,62

	49
	г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 11
	1937
	28.06.2018
	2028
	2028
	278,6
	19
	8
	254,80

	50
	г. Мурманск, пр. Кольский, д. 161
	1938
	28.06.2018
	2028
	2028
	503,1
	17
	11
	434,48

	51
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 49
	2100
	11.07.2018
	2028
	2028
	438,6
	15
	9
	366,03

	52
	г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 22
	2101
	11.07.2018
	2028
	2028
	507,0
	23
	12
	401,40

	53
	г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 6
	2102
	11.07.2018
	2028
	2028
	680,9
	37
	17
	618,43

	54
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 8
	2310
	26.07.2018
	2028
	2028
	433,2
	30
	8
	433,20

	55
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 11
	2323
	27.07.2018
	2028
	2028
	422,6
	25
	11
	364,00

	56
	г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 11а
	2324
	27.07.2018
	2028
	2028
	428,3
	37
	12
	428,30

	57
	г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 12
	2541
	10.08.2018
	2028
	2028
	493,3
	42
	8
	436,20

	58
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 4
	2897
	30.08.2018
	2028
	2028
	892,1
	39
	21
	683,30

	59
	г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 22
	2898
	30.08.2018
	2028
	2028
	472,8
	17
	9
	316,65

	60
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 22
	3356
	01.10.2018
	2028
	2028
	504,1
	20
	12
	460,68

	61
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 8
	3411
	03.10.2018
	2028
	2028
	515,6
	23
	9
	454,50

	62
	г. Мурманск, пер. Русанова, д. 13
	3477
	09.10.2018
	расселен
	2026
	537,8
	43
	21
	517,02

	63
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29
	3965
	19.11.2018
	2028
	2028
	424,5
	21
	9
	424,50

	64
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 6
	4079
	27.11.2018
	2028
	2028
	357,9
	16
	8
	313,40

	65
	г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 44
	4342
	13.12.2018
	2028
	2028
	840,4
	47
	21
	785,33

	66
	г. Мурманск, ул. Полухина, д. 4
	4536
	26.12.2018
	2028
	2028
	935,2
	38
	17
	719,90

	67
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 12
	4537
	26.12.2018
	2028
	2028
	435,5
	8
	5
	175,00

	68
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 9
	341
	04.02.2019
	2028
	2028
	349,6
	3
	2
	67,54

	69
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 30
	342
	04.02.2019
	2028
	2028
	661,3
	33
	19
	578,00

	70
	г. Мурманск, ул. Полухина, д. 5
	343
	04.02.2019
	2028
	2028
	631,3
	35
	14
	606,73

	71
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 16
	344
	04.02.2019
	2028
	2028
	491,6
	35
	10
	474,75

	72
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 22
	827
	05.03.2019
	2028
	2028
	430,0
	19
	8
	430,00

	73
	г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 8
	907
	13.03.2019
	2028
	2028
	491,4
	20
	7
	330,04

	74
	г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 12
	908
	13.03.2019
	2028
	2028
	498,4
	33
	14
	498,40

	75
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 32
	1479
	23.04.2019
	2028
	2028
	427,4
	20
	12
	427,40

	76
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 9
	1671
	15.05.2019
	2028
	2028
	341,5
	12
	8
	320,10

	77
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 14
	2124
	21.06.2019
	2028
	2028
	421,0
	6
	4
	75,90

	78
	г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 11
	2137
	25.06.2019
	2028
	2028
	493,7
	21
	12
	493,70

	79
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 38
	3244
	30.09.2019
	2028
	2028
	434,4
	23
	11
	414,94

	80
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18
	7
	10.01.2020
	2028
	2028
	434,0
	27
	11
	391,46

	81
	г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 6
	237
	04.02.2020
	2028
	2028
	499,9
	20
	8
	265,79

	82
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 68
	431
	18.02.2020
	2028
	2028
	336,6
	4
	3
	107,66

	83
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 62/1
	432
	18.02.2020
	2028
	2028
	439,5
	17
	8
	342,66

	84
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 70
	433
	18.02.2020
	2028
	2028
	337,7
	6
	4
	128,20

	85
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 2
	2560
	06.11.2020
	2028
	2028
	437,1
	13
	10
	437,10

	86
	г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 19
	28
	15.01.2021
	2028
	2028
	351,0
	20
	9
	332,74

	87
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 74/5
	1405
	26.05.2021
	2028
	2028
	343,0
	13
	9
	343,00

	88
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 47
	1435
	28.05.2021
	2028
	2028
	436,3
	14
	6
	254,70

	89
	г. Мурманск, пер. Дальний, д. 7
	1612
	11.06.2021
	2028
	2028
	352,6
	24
	11
	308,80

	90
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 46
	2667
	21.10.2021
	2028
	2028
	347,9
	17
	9
	260,70

	91
	г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 22
	233
	02.02.2022
	расселен
	снесен
	471,0
	18
	6
	323,60

	92
	г. Мурманск, ул. Полухина, д. 1
	367
	16.02.2022
	2028
	2028
	422,1
	9
	5
	168,34

	93
	г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 45
	500
	02.03.2022
	2028
	2028
	580,1
	26
	14
	580,10

	94
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 33
	501
	02.03.2022
	2028
	2028
	408,7
	20
	9
	408,70

	95
	г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 14
	707
	23.03.2022
	2028
	2028
	901,5
	35
	18
	901,50

	96
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 20
	708
	23.03.2022
	2028
	2028
	435,5
	24
	11
	418,08

	97
	г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 37
	877
	11.04.2022
	2028
	2028
	173,5
	9
	4
	173,50

	98
	г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 7
	890
	13.04.2022
	2028
	2028
	338,5
	23
	11
	283,16

	99
	г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45
	1485
	22.04.2024
	2028
	2028
	631,5
	38
	15
	600,40

	100
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 3
	4019
	23.07.2025
	2028
	2028
	365,7
	26
	11
	365,70

	101
	*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 1
	2666
	19.11.2020
	расселен
	снесен
	899,6
	0
	0
	0,00

	102
	*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 6
	2667
	19.11.2020
	расселен
	снесен
	896,0
	0
	0
	0,00

	103
	*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 2
	150
	28.01.2021
	расселен
	снесен
	881,9
	0
	0
	0,00

	104
	г. Мурманск, район Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, д. 2
	2905
	15.11.2021
	расселен
	снесен
	696,1
	0
	0
	0,00

	
	Итого:
	х
	2 117
	989
	35665,09


*расселение МКД осуществляется в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы.
**МКД, дорасселение которых реализуется в рамках регионального проекта «Жильё».
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Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в разные годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Постановление о признании МКД аварийным
	Планируемый срок 
окончания переселения
	Планируемый срок 
сноса МКД
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Число жителей, планируемых 
к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая общая площадь жилых помещений

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	номер
	дата
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв.м
	чел.
	ед.
	кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 66
	1577
	25.05.2017
	2024
	2028
	515,00
	11
	4
	171,10

	2
	г. Мурманск, ул. Чехова, дом 3
	2322
	13.07.2017
	2024
	2028
	432,60
	5
	2
	96,60

	3
	г. Мурманск, ул. Чехова, дом 5
	2590
	08.08.2017
	2024
	2028
	429,10
	8
	3
	166,40

	4
	г. Мурманск, пер. Дальний, дом 10
	297
	07.02.2018
	2024
	2028
	349,20
	4
	2
	87,20

	5
	г. Мурманск, пер. Дальний, дом 16
	07
	10.01.2018
	2024
	2028
	876,80
	24
	5
	293,50

	6
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 72/6
	1863
	21.06.2018
	2024
	2028
	350,10
	16
	6
	262,90

	7
	г. Мурманск, пер. Дальний, дом 12
	4537
	26.12.2018
	2024
	2028
	435,50
	7
	2
	65,15

	8
	г. Мурманск, ул. Чехова, дом 9
	341
	04.02.2019
	2024
	2028
	349,60
	7
	3
	106,00

	9
	г. Мурманск, пер. Дальний, дом 14
	2124
	21.06.2019
	2024
	2028
	421,00
	20
	5
	240,40

	10
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 68
	431
	18.02.2020
	2024
	2028
	336,60
	5
	2
	41,20

	11
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 62/1
	432
	18.02.2020
	2024
	2028
	439,50
	1
	1
	43,7

	12
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 70
	433
	18.02.2020
	2024
	2028
	337,70
	5
	1
	42,00

	13
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 47
	1435
	28.05.2021
	2024
	2028
	436,30
	4
	1
	60,80

	14
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 34
	06
	10.01.2018
	2024
	2028
	418,40
	2
	1
	47,20

	15
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 51
	298
	07.02.2018
	2024
	2028
	437,80
	6
	2
	109,90

	16
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 63
	1658
	05.06.2018
	2024
	2028
	435,50
	2
	1
	43,40

	17
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 49
	2100
	11.07.2018
	2024
	2028
	438,60
	1
	1
	43,60

	18
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 41
	3758
	31.10.2018
	2024
	2028
	437,30
	4
	2
	121,90

	19
	г. Мурманск, ул. Полухина, дом 4
	4536
	26.12.2018
	2024
	2028
	935,20
	2
	1
	58,10

	20
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 5
	825
	05.03.2019
	2024
	2028
	528,70
	4
	1
	44,00

	21
	г. Мурманск, ул. Радищева, дом 53
	860
	27.03.2020
	2024
	2028
	437,60
	3
	1
	61,20

	22
	г. Мурманск, ул. Полухина, дом 1
	367
	16.02.2022
	2024
	2028
	422,10
	6
	2
	106,10

	 
	Итого:
	х
	147
	49
	2 312,35
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Перечень аварийных многоквартирных домов, утвержденный региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2025-2029 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода МКД в эксплуата-цию
	Дата признания МКД аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению 
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемый год сноса

	
	
	
	
	площадь, кв.м
	количество человек
	количество жилых помещений
	дата
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 14
	1956
	29.06.2017
	420,54
	24
	16
	31.12.2028
	2028

	2
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 19
	1953
	05.10.2021
	411,40
	19
	14
	31.12.2028
	2028

	3
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 31
	1956
	27.11.2018
	423,09
	21
	10
	31.12.2028
	2028

	4
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 33
	1956
	24.08.2017
	430,90
	27
	12
	31.12.2028
	2028

	5
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 34
	1958
	10.01.2018
	298,65
	16
	6
	31.12.2028
	2028

	6
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 35
	1956
	15.06.2017
	174,73
	13
	6
	31.12.2028
	снесена надземная часть

	7
	г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 40
	1960
	31.12.2019
	528,20
	32
	15
	31.12.2028
	2028

	8
	г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 24/9
	1930
	05.09.2017
	529,10
	32
	16
	31.12.2028
	2028

	9
	г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 27
	1931
	09.10.2018
	303,95
	10
	6
	31.12.2028
	2028

	10
	г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 12
	1956
	11.04.2022
	399,33
	25
	11
	31.12.2028
	2028

	11
	г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28
	1932
	18.04.2017
	261,86
	18
	9
	31.12.2028
	2028

	12
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 55
	1956
	05.09.2017
	318,54
	28
	10
	31.12.2028
	снесена надземная часть

	13
	г. Мурманск, ул. Калинина, д. 71
	1955
	17.04.2019
	234,50
	14
	7
	31.12.2028
	2028

	14
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 5
	1954
	05.03.2019
	484,70
	25
	12
	31.12.2028
	2028

	15
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 13
	1954
	27.09.2021
	360,00
	14
	9
	31.12.2028
	2028

	16
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 15
	1956
	01.02.2022
	355,00
	20
	11
	31.12.2028
	2028

	17
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 19
	1954
	07.02.2018
	179,20
	9
	4
	31.12.2028
	2028

	18
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 21
	1956
	01.02.2022
	175,50
	9
	6
	31.12.2028
	2028

	19
	г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 23
	1956
	01.10.2018
	176,60
	13
	5
	31.12.2028
	2028

	20
	г. Мурманск, ул. Марата, д. 10
	1956
	05.03.2019
	389,90
	20
	10
	31.12.2028
	2028

	21
	г. Мурманск, ул. Набережная, д. 1/2
	1938
	14.05.2018
	477,20
	32
	11
	31.12.2028
	2028

	22
	г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 8/2
	1937
	18.01.2022
	484,00
	19
	12
	31.12.2028
	2028

	23
	г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 2
	1959
	18.10.2018
	571,74
	25
	11
	31.12.2028
	2028

	24
	г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 11
	1956
	10.08.2018
	362,49
	18
	7
	31.12.2028
	2028

	25
	г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2
	1954
	20.09.2017
	473,61
	20
	12
	31.12.2028
	2028

	26
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 35/8
	1955
	05.03.2019
	358,90
	16
	8
	31.12.2028
	2028

	27
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 36/10
	1956
	22.05.2017
	256,20
	15
	7
	31.12.2028
	2028

	28
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 39
	1956
	19.11.2018
	386,20
	19
	9
	31.12.2028
	2028

	29
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 41
	1956
	31.10.2018
	315,40
	20
	8
	31.12.2028
	2028

	30
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 44/9
	1954
	28.06.2018
	355,20
	16
	10
	31.12.2028
	2028

	31
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 45
	1956
	01.02.2022
	431,50
	20
	9
	31.12.2028
	2028

	32
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 47
	1956
	16.02.2022
	402,00
	21
	11
	31.12.2028
	2028

	33
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 48
	1956
	04.02.2020
	327,60
	15
	8
	31.12.2028
	2028

	34
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 49
	1956
	16.02.2022
	415,40
	19
	11
	31.12.2028
	2028

	35
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 51
	1956
	17.01.2022
	437,40
	20
	10
	31.12.2028
	2028

	36
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 52/1
	1956
	16.02.2022
	309,50
	15
	9
	31.12.2028
	2028

	37
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 53
	1956
	16.02.2020
	328,10
	18
	8
	31.12.2028
	2028

	38
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 58
	1956
	18.01.2022
	332,70
	16
	8
	31.12.2028
	2028

	39
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 60/2
	1956
	15.06.2017
	24,37
	4
	1
	31.12.2028
	2028

	40
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 63
	1958
	05.06.2018
	346,93
	22
	10
	31.12.2028
	2028

	41
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 66
	1956
	25.05.2017
	213,60
	8
	5
	31.12.2028
	2028

	42
	г. Мурманск, ул. Радищева, д. 72/6
	1957
	21.06.2018
	87,20
	6
	2
	31.12.2028
	2028

	43
	г. Мурманск, пр-д  Рылеева, д. 4
	1955
	15.06.2017
	309,20
	16
	7
	31.12.2028
	2028

	44
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 6
	1956
	10.01.2020
	265,80
	17
	6
	31.12.2028
	2028

	45
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 10
	1959
	31.10.2018
	350,90
	15
	10
	31.12.2028
	2028

	46
	г. Мурманск, ул. Чехова, д. 12/37
	1956
	28.12.2021
	288,00
	17
	8
	31.12.2028
	2028

	47
	г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45
	1956
	05.11.2020
	417,60
	22
	9
	31.12.2028
	2028

	Итого
	х
	х
	16184,43
	860
	422
	х
	х




_____________________
