Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от _______ № _____

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соис-полни-тель, заказчик | Про-ектная мощ-ность | Сроки и этапы выполне-ния работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год/ источ-ник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023 – 2028 годы |  |  |  |  | Всего | 940 902,65 | 371 532,55 | 341 107,9 | 228 262,20 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 494 702,97 | 185 766,27 | 181 554,0 | 127 382,70 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 227 814,38 | 108 285,38 | 106 706,2 | 12 822,80 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 218 385,3 | 77 480,9 | 52 847,7 | 88 056,70 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  | Всего | 940 902,65 | 371 532,55 | 341 107,9 | 228 262,20 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 494 702,97 | 185 766,27 | 181 554,0 | 127 382,70 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 227 814,38 | 108 285,38 | 106 706,2 | 12 822,80 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 218 385,3 | 77 480,9 | 52 847,7 | 88 056,70 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  | Всего | 410 973,55 | 206 679,55 | 204 294,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 205 486,77 | 103 339,77 | 102 147,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 205 486,78 | 103 339,78 | 102 147,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | ул. Халтурина, д. 1, 3 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023-2024 | 20 505,2 | Всего | 23 935,04 | 20 505,24 | 3 429,8 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 11 967,52 | 10 252,62 | 1 714,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 11 967,52 | 10 252,62 | 1 714,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | просп. Ленина, д. 63 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | 34 850,0 | Всего | 34 850,0 | 34 850,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 17 425,0 | 17 425,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 17 425,0 | 17 425,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | просп. Ленина, д. 65 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | 78 200,0 | Всего | 78 200,0 | 78 200,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 39 100,0 | 39 100,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 39 100,0 | 39 100,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | 21 500,0 | Всего | 21 500,0 | 21 500,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 10 750,0 | 10 750,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 10 750,0 | 10 750,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023-2024 | 27 724,3 | Всего | 37 819,51 | 27 724,31 | 10 095,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 18 909,75 | 13 862,15 | 5 047,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 18 909,76 | 13 862,16 | 5 047,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2023 | 23 900,0 | Всего | 23 900,0 | 23 900,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 11 950,0 | 11 950,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 11 950,0 | 11 950,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | ул. Старостина, д. 1, 3, 5, 7 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 54 630,0 | Всего | 54 630,0 | - | 54 630,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 27 315,0 | - | 27 315,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 27 315,0 | - | 27 315,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | ул. Капитана Маклакова, д. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 45 500,0 | Всего | 45 500,0 | - | 45 500,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 22 750,0 | - | 22 750,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 22 750,0 | - | 22 750,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | просп. Кирова, д. 33, 35, 37, 39 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 16 004,5 | Всего | 16 004,5 | - | 16 004,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 8 002,25 | - | 8 002,25 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 002,25 | - | 8 002,25 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | пр. Связи, д. 3 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 16 030,0 | Всего | 16 030,0 | - | 16 030,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 8 015,0 | - | 8 015,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 015,0 | - | 8 015,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 2 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 9 675,5 | Всего | 9 675,5 | - | 9 675,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4 837,75 | - | 4 837,75 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 837,75 | - | 4 837,75 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 | ул. Полярные Зори, д. 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 23 660,0 | Всего | 23 660,0 | - | 23 660,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 11 830,0 | - | 11 830,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 11 830,0 | - | 11 830,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14 | ул. Гвардейская, д. 9а | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 5 450,0 | Всего | 5 450,0 | - | 5 450,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2 725,0 | - | 2 725,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 725,0 | - | 2 725,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15 | ул. Академика Книповича, д. 19 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 10 169,0 | Всего | 10 169,0 | - | 10 169,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5 084,5 | - | 5 084,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 5 084,5 | - | 5 084,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16 | ул. Радищева, д. 14 корп. 1 | ММБУ «УДХ» | 1 ед. | 2024 | 9 650,0 | Всего | 9 650,0 | - | 9 650,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4 825,0 | - | 4 825,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 825,0 | - | 4 825,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  | Всего | 529 929,1 | 164 853,0 | 136813,9 | 228 262,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 289 216,2 | 82 426,5 | 79407,0 | 127 382,7 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 22 327,6 | 4 945,6 | 4 559,2 | 12 822,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 218 385,3 | 77 480,9 | 52847,7 | 88 056,7 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.1 | Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2023-2025 | 110 679,9 | Всего | 137 183,2 | 88 679,9 | 22 000,0 | 26 503,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 92 843,3 | 44 340,0 | 22 000,0 | 26 503,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 660,3 | 2 660,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 41 679,6 | 41 679,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Благоустройство территории озера Семеновского «Домик Моржей» | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2023-2024 | 112 904,6 | Всего | 112 904,6 | 47 762,5 | 65 142,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 56 452,3 | 23 881,2 | 32 571,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 019,8 | 1 433,0 | 2 586,8 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 52 432,5 | 22 448,3 | 29 984,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Сквер по просп. Героев-североморцев, 33, 33а (правое и левое крыло) | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2024 | 49 671,8 | Всего | 49 671,8 | - | 49 671,8 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 24 835,9 | - | 24 835,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 972,4 | - | 1 972,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 22 863,5 | - | 22 863,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Ленинградской (от перекрестка ул. Профсоюзов до здания Сбербанка по ул. Ленинградской) | МАУК «МГПС» | 1 ед. | 2025 | 124 822,5 | Всего | 201 758,9 | - | - | 201 758,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 100 879,4 | - | - | 100 879,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 12 822,8 | - | - | 12 822,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 88 056,7 | - | - | 88 056,7 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Благоустройство экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» (КП-2), расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, 12 км автоподъезда к городу Мурманску | МАУ «Центр «Страте-гия» | 1 ед. | 2023 | 28 410,6 | Всего | 28 410,6 | 28 410,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14 205,3 | 14 205,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 852,3 | 852,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 13 353,0 | 13 353,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |

________________________________________