УТВЕРЖДЕН

приказом комитета имущественных отношений города Мурманска

от _______    №  _______

План реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выпол-нения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соиспол-нители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 7 497 210,5 | 2 649 737,7 | 1 373 807,0 | 855 989,6 | 1 221 130,1 | 832 084,5 | 564 461,6 | - | КИО, КТРиС, КЭРиТ, КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 1 853 926,3 | 339 234,2 | 399 423,3 | 303 196,1 | 368 765,0 | 270 203,5 | 173 104,2 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 607 765,7 | 626 685,1 | 560 384,2 | 192 793,5 | 110 904,5 | 75 641,0 | 41 357,4 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 841 518,5 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 2 725 760,0 | 1 685 272,7 | 781 660,0 | 205 129,4 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 | - | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 656 521,4 | 214 962,0 | 277 729,8 | 110 131,7 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 755 420,7 | 216 492,3 | 443 930,7 | 94 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023-2028 | Всего | 478 082,5 | 14 867,9 | 204 387,3 | 205 129,4 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.4. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий. 1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 342 139,5 | 6 668,8 | 171 641,1 | 110 131,7 | 48 697,9 | 3 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 135 943,0 | 8 199,1 | 32 746,2 | 94 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в том числе предпроектные работы» | 2023-2028 | Всего | 64 952,0 | 1 445,0 | 19 367,3 | 9 791,8 | 34 347,9 | 0,0 | 0,0 | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.4. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 64 952,0 | 1 445,0 | 19 367,3 | 9 791,8 | 34 347,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» | 2023-2028 | Всего | 21 434,8 | 4 110,3 | 5 324,5 | 5 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 21 434,8 | 4 110,3 | 5 324,5 | 5 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие: Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу | 2023-2028 | Всего | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | объектов капитального строительства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |  | ОБ | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие: Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по сносу объектов капитального строительства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2023-2028 | Всего | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие: «Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | 2023-2028 | Всего | 7 085,6 | 7 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | КИО |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7 085,6 | 7 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по сносу объектов капитального строительства | 2023-2028 | Всего | 32 746,2 | 0,0 | 32 746,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 32 746,2 | 0,0 | 32 746,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (дополнительные расходы за счет средств местного бюджета) | 2023-2024 | Всего | 159 799,3 | 0,0 | 146 949,3 | 0,0 | 12 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 159 799,3 | 0,0 | 146 949,3 | 0,0 | 12 850,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2025 | Всего | 189 837,6 | 0,0 | 0,0 | 189 837,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 94 839,9 | 0,0 | 0,0 | 94 839,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 94 997,7 | 0,0 | 0,0 | 94 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2025 | Всего | 2 247 677,5 | 1 670 404,8 | 577 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 314 381,9 | 208 293,2 | 106 088,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 619 477,7 | 208 293,2 | 411 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 2023-2025 | Всего | 2 247 677,5 | 1 670 404,8 | 577 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 314 381,9 | 208 293,2 | 106 088,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 619 477,7 | 208 293,2 | 411 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 313 817,9 | 1 253 818,4 | 59 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 1 812 691,7 | 378 438,4 | 118 637,1 | 160 620,0 | 686 907,0 | 374 029,2 | 94 060,0 | - | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 722 345,2 | 26 453,7 | 55 124,2 | 115 791,4 | 238 748,8 | 192 167,1 | 94 060,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 562 645,9 | 351 984,7 | 63 512,9 | 44 828,6 | 66 697,6 | 35 622,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 527 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023-2028 | Всего | 728 872,3 | 87 624,1 | 118 637,1 | 151 113,6 | 138 703,5 | 138 734,0 | 94 060,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация. 2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование. 2.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ. 2.9. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 565 863,6 | 23 545,6 | 55 124,2 | 115 696,3 | 138 703,5 | 138 734,0 | 94 060,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 163 008,7 | 64 078,5 | 63 512,9 | 35 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2023- 2028 | Всего | 365 098,1 | 12 505,0 | 25 604,1 | 75 850,0 | 69 999,0 | 90 570,0 | 90 570,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 365 098,1 | 12 505,0 | 25 604,1 | 75 850,0 | 69 999,0 | 90 570,0 | 90 570,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие: «Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов» | 2023-2028 | Всего | 1 367,2 | 230,0 | 190,0 | 377,2 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | КИО |
|  |  |  | МБ | 1 367,2 | 230,0 | 190,0 | 377,2 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие: «Организация и проведение сноса расселенных аварийных домов, в том числе предпроектные работы» | 2023-2028 | Всего | 125 238,2 | 5 169,9 | 7 430,5 | 349,3 | 67 014,5 | 44 974,0 | 300,0 | 2.4. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование. 2.9. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 125 238,2 | 5 169,9 | 7 430,5 | 349,3 | 67 014,5 | 44 974,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие: «Ограничение несанкционированного доступа граждан в | 2023-2028 | Всего | 18 503,6 | 4 993,5 | 2 307,5 | 3 702,6 | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 18 503,6 | 4 993,5 | 2 307,5 | 3 702,6 | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
|  | расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде признанном таковым после 01.01.2017 года | 2023-2028 | Всего | 64 078,5 | 64 078,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 64 078,5 | 64 078,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.6 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иному межбюджетному трансферту из областного бюджета на расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде признанном таковым после 01.01.2017 года | 2023-2028 | Всего | 647,2 | 647,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 647,2 | 647,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по сносу объектов капитального | 2023-2028 | Всего | 12 547,0 | 0,0 | 12 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.4. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 12 547,0 | 0,0 | 12 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | строительства |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.8 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2024-2028 | Всего | 19 592,1 | 0,0 | 19 592,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 19 592,1 | 0,0 | 19 592,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.9 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2024-2028 | Всего | 50 965,9 | 0,0 | 50 965,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 50 965,9 | 0,0 | 50 965,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.10 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым | 2025 | Всего | 32 699,5 | 0,0 | 0,0 | 32 699,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. | КИО |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | после 01.01.2017 за счет средств, высвобождаемых в результате списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам в после 01.01.2017 за счет средств, высвобождаемых в результате списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 № 79 |  | ОБ | 32 699,5 | 0,0 | 0,0 | 32 699,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.10. Количество отремонтированных пустующих жилых помещений. | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.11 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 за счет средств, высвобождаемых в результате списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам в соответствии с постановлением Правительства | 2025 | Всего | 32 699,4 | 0,0 | 0,0 | 32 699,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
|  |  |  | МБ | 32 699,4 | 0,0 | 0,0 | 32 699,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.10. Количество отремонтированных пустующих жилых помещений. | КТРиС |
|  |  |  | МБ | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 2 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Российской Федерации от 01.02.2025 № 79 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие: «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023-2028 | Всего | 300 320,7 | 290 814,3 | 0,0 | 9 506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы. 2.8. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КИО |
|  |  |  | МБ | 3 003,2 | 2 908,1 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 297 317,5 | 287 906,2 | 0,0 | 9 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие: «Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурман-ской области на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение и последующий снос которых предусмотрены в рамках реализации комплексного развития территорий» | 2023-2028 | Всего | 297 317,5 | 287 906,2 | 0,0 | 9 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы. 2.8. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КИО |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 297 317,5 | 287 906,2 | 0,0 | 9 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие: Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из бюджета к субсидии из | 2023-2028 | Всего | 3 003,2 | 2 908,1 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.7. Количество расселенных жилых | КИО |
|  | областного бюджета на мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение и последующий снос которых предусмотрены в рамках реализации комплексного развития территорий» |  | МБ | 3 003,2 | 2 908,1 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы. 2.8. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| П 2.1 | Региональный проект «Жильё» | 2025-2027 | Всего | 783 498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548 203,5 | 235 295,2 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.11. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.12. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.13. Приобретенная площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | КИО |
|  |  |  | МБ | 153 478,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 045,3 | 53 433,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 102 319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 697,6 | 35 622,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 527 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 2025-2027 | Всего | 783 498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548 203,5 | 235 295,2 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. 2.11. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | КИО |
|  |  |  | МБ | 153 478,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 045,3 | 53 433,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 102 319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 697,6 | 35 622,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 527 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381 460,6 | 146 240,0 | 0,0 | 2.12. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2.13. Приобретенная площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 2 933 115,9 | 579 875,6 | 469 811,5 | 486 446,7 | 481 525,2 | 451 055,3 | 464 401,6 | - | КЭРиТ, КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 449 416,8 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 77 318,3 | 71 036,4 | 73 044,2 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 289 699,1 | 58 208,1 | 52 940,6 | 52 967,2 | 44 206,9 | 40 018,9 | 41 357,4 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 |  |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023-2028 | Всего | 2 872 109,1 | 569 688,8 | 456 211,5 | 476 406,7 | 472 465,2 | 441 995,3 | 455 341,6 | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия. 0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия. 0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье | КЭРиТ |
|  |  |  | МБ | 449 416,8 | 91 667,5 | 62 870,9 | 73 479,5 | 77 318,3 | 71 036,4 | 73 044,2 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 228 692,3 | 48 021,3 | 39 340,6 | 42 927,2 | 35 146,9 | 30 958,9 | 32 297,4 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 | достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | 2023-2028 | Всего | 2 853 665,2 | 566 257,0 | 453 798,9 | 474 247,9 | 468 985,0 | 438 515,1 | 451 861,3 | Перечисление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым (многодетным) семьям | КЭРиТ |
|  |  |  | МБ | 430 972,9 | 88 235,7 | 60 458,3 | 71 320,7 | 73 838,1 | 67 556,2 | 69 563,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 228 692,3 | 48 021,3 | 39 340,6 | 42 927,2 | 35 146,9 | 30 958,9 | 32 297,4 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 2 194 000,0 | 430 000,0 | 354 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 340 000,0 | 350 000,0 |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023-2028 | Всего | 16 511,7 | 3 167,1 | 2 161,1 | 1 804,8 | 3 126,2 | 3 126,2 | 3 126,3 | Перечисление дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка молодым (многодетным) семьям, ежегодно | КЭРиТ |
|  |  |  | МБ | 16 511,7 | 3 167,1 | 2 161,1 | 1 804,8 | 3 126,2 | 3 126,2 | 3 126,3 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие: «Проведение мероприятий по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям» | 2023-2028 | Всего | 1 932,2 | 264,7 | 251,5 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 1. Изготовление печатной продукции для информирования семей о возможности получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 2. Организация 3 торжественных мероприятий по вручению свидетельств молодым и многодетным семьям, ежегодно | КЭРиТ |
|  |  |  | МБ | 1 932,2 | 264,7 | 251,5 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 354,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками» | 2023-2028 | Всего | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками. 3.3. Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками | КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению многодетным семьям иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками | 2023-2028 | Всего | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием иной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками. 3.3. Количество многодетных семей, получивших иную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями или дополнительную меру поддержки по обеспечению земельными участками | КСПиОЗ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 61 006,8 | 10 186,8 | 13 600,0 | 10 040,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | КИО |
|  |  |  | МБ | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем | 2023-2028 | Всего | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, | КИО |
|  | малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» |  | МБ | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия. 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам. 4.2. Количество предоставленных жилых помещений малоимущим найма гражданам по договорам социального найма |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие «Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023-2028 | Всего | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | КИО |
|  |  |  | МБ | 25 642,9 | 6 151,0 | 3 698,4 | 3 793,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |