Приложение №

к постановлению администрации

города Мурманска

от ____________ № _______

2. Перечень показателей

муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план | план |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства». Цель подпрограммы 1: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реконструированных/ модернизированных объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | КТРиС |
| 1.2. | Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | КК |
| 1.3. | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | КТРиС |
| 1.4. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | КК |
| 1.5. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью | ед. | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | КК |
| 1.6. | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | КК |
| 1.7 | Количество построенных/ модернизированных/ реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | КК, КТРиС |
| 1.8. | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления капитального ремонта объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | КТРиС |
| 1.9. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный ремонт, в том числе благоустройство | ед. | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | КТРиС |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска». Цель подпрограммы 2: обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту | ед. | 0 | 77 | 77 | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | КК |
| 2.2 | Количество благоустроенных территорий в границах кадастрового квартала 51:20:00020602 | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | КТРиС |
| 2.3 | Количество выполненных работ по переустройству кабельных линий электропередачи, по выносу инженерных сетей, в том числе ливневой канализации | ед. | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | КТРиС |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска». Цель подпрограммы 3: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства и создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города | ед. | 0 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | КК |
| 3.2. | Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры | ед. | 0 | 880 | 890 | 900 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | КК |
| 3.3. | Количество видов изданной или приобретенной продукции | ед. | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | КК |
| 3.4. | Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КК |
| 3.5. | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | КК |
| 3.6. | Доля населения, охваченного услугами библиотек | % | 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | КК |
| 3.7. | Посещаемость учреждений культуры | посещений | 1 | 1000000 | 1300000 | 1310000 | 1320000 | 1330000 | 1340000 | 1350000 | 1360000 | КК |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № | Наименование объекта капитального | Соисполнитель, | Проектная мощность | Сроки и этапы | Общая стоимость объекта, | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | строительства | заказчик |  | выполнения работ | тыс. рублей | Источник, год | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  | Всего | 3 285 563,7 | 609 807,2 | 246 852,2 | 1 103 704,3 | 1 325 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 (факт) | 50 009,2 | 8 192,0 | 33 140,8 | 8 676,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 (факт) | 173 893,4 | 36 313,3 | 16 407,7 | 69 183,3 | 51 989,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 865 736,1 | 133 828,7 | 109 882,1 | 174 014,4 | 448 010,9 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 328 281,7 | 110 679,6 | 87 421,6 | 130 180,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 599 157,3 | 320 793,6 | 0,0 | 453 163,7 | 825 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 150 467,2 | 0,0 | 0,0 | 150 467,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 59 109,4 | 0,0 | 0,0 | 59 109,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 58 909,4 | 0,0 | 0,0 | 58 909,4 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания по адресу: улица Полярной Дивизии, дом 1/16 в городе Мурманске под размещение художественной школы | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2018 - 2024 | 423 951,7 | Всего | 423 951,7 | 110 591,3 | 129 100,6 | 184 259,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 50 009,2 | 8 192,0 | 33 140,8 | 8 676,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 121 904,3 | 36 313,3 | 16 407,7 | 69 183,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 230 669,3 | 64 387,7 | 79 552,1 | 86 729,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 21 368,8 | 1 698,3 | 0,0 | 19 670,5 | 0,0 |
| 2. | Строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2023 - 2025 | 603 280,1 | Всего | 603 280,1 | 176 527,1 | 109 710,0 | 317 043,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 187 055,8 | 69 441,0 | 30 330,0 | 87 284,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 295 080,9 | 107 086,1 | 79 380,0 | 108 614,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 121 143,4 | 0,0 | 0,0 | 121 143,4 | 0,0 |
| 3. | Капитальный ремонт объекта: «Крыша МБУДО ДШИ № 3 по адресу: город Мурманск, улица Александра Торцева, дом 14» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2024 | 11 832,0 | Всего | 11 832,0 | 1 895,2 | 8 041,6 | 1 895,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 11 832,0 | 1 895,2 | 8 041,6 | 1 895,2 | 0,0 |
| 4. | Благоустройство территории в границах кадастрового квартала 51:20:0002060 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2024 - 2025 | 841 453,9 | Всего | 841 453,9 | 344 505,5 | 0,0 | 496 948,4 | 841 453,9 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 47 437,1 | 23 711,9 | 0,0 | 23 725,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 643 549,6 | 320 793,6 | 0,0 | 322 756,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 150 467,2 | 0,0 | 0,0 | 150 467,2 |  |
| 5. | Капитальный ремонт входной группы главного входа МАУДО ДТШ по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 16 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 9 264,3 | Всего | 9 264,3 | 0,0 | 0,0 | 9 264,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 9 264,3 | 0,0 | 0,0 | 9 264,3 | 0,0 |
| 6. | Капитальный ремонт крыши МБУДО ДШИ № 1 г. Мурманска по адресу: улица Баумана, дом 42 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 0,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7. | Капитальный ремонт фасада МБУДО ДШИ № 1 г. Мурманска по адресу: улица Баумана, дом 42 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027-2028 | 118 018,8 | Всего | 118 018,8 | 0,0 | 0,0 | 118 018,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 59 109,4 | 0,0 | 0,0 | 59 109,4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 58 909,4 | 0,0 | 0,0 | 58 909,4 | 0 |
| 8. | Капитальный ремонт кровли научной библиотеки г. Мурманска по адресу: улица Софьи Перовской, дом 21А | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 0,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9. | Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: город Мурманск, улица Ленинградская, дом 26 | КК, ГДК |  | 2022-2025 | 1 352 079,3 | Всего | 1 352 079,3 | 0,0 | 0,0 | 26 879,3 | 1 325 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 51 989,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 989,1 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 464 656,4 | 0,0 | 0,0 | 16 645,5 | 448 010,90 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 10 233,8 | 0,0 | 0,0 | 10 233,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 825 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825 200,0 |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № | Муниципальная программа, | Период | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | соисполнители, подпрограммы | реализации | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | участники |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023- 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 12 237 766,80 | 2 334 618,00 | 1 962 490,80 | 3 405 304,10 | 1 638 431,30 | 1 448 610,50 | 1 448 312,10 | КК, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 9 979 400,80 | 1 594 419,10 | 1 676 968,10 | 2 200 862,50 | 1 612 197,90 | 1 447 625,80 | 1 447 327,40 |  |
|  |  |  | ОБ | 736 794,30 | 182 109,60 | 183 034,40 | 363 947,50 | 5 733,40 | 984,70 | 984,70 |  |
|  |  |  | ФБ | 248 360,80 | 110 078,40 | 102 488,30 | 15 294,10 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,90 | 448 010,90 | 0,00 | 825 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | КК | 2023-2028 | Всего | 10 400 026,8 | 1 916 495,0 | 1 585 317,1 | 2 631 346,8 | 1 487 964,1 | 1 389 501,1 | 1 389 402,7 |  |
|  |  |  | МБ | 8 929 433,2 | 1 420 006,9 | 1 523 062,4 | 1 747 698,8 | 1 461 730,7 | 1 388 516,4 | 1 388 418,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 147 129,8 | 48 280,9 | 47 992,2 | 43 153,9 | 5 733,4 | 984,7 | 984,7 |  |
|  |  |  | ФБ | 50 252,9 | 196,3 | 14 262,5 | 15 294,1 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,9 | 448 010,9 | 0,0 | 825 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КТРиС | 2023-2028 | Всего | 1 837 740,00 | 418 123,00 | 377 173,70 | 773 957,30 | 150 467,20 | 59 109,40 | 58 909,40 |  |
|  |  |  | МБ | 1 049 967,60 | 174 412,2 | 153 905,7 | 453 163,7 | 150 467,2 | 59 109,4 | 58 909,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 589 664,50 | 133 828,7 | 135 042,2 | 320 793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 198 107,90 | 109 882,1 | 88 225,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 2 564 822,3 | 927 116,2 | 411 270,2 | 1 043 950,9 | 64 466,2 | 59 109,4 | 58 909,4 | КК, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 758 426,5 | 222 696,3 | 172 164,1 | 202 916,0 | 42 631,3 | 59 109,4 | 58 909,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 285 301,9 | 146 526,9 | 136 780,3 | 659,8 | 1 334,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 247 883,0 | 109 882,1 | 102 325,8 | 15 175,1 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,9 | 448 010,9 | 0,0 | 825 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ1.1 | Основное мероприятие «Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства» | 2028 | Всего | 1 902 341,70 | 602 969,4 | 89 431,1 | 1 027 456,2 | 64 466,2 | 59 109,4 | 58 909,4 | КТРиС, КК |
|  |  |  | МБ | 543 703,00 | 118 063,9 | 62 732,8 | 202 256,2 | 42 631,3 | 59 109,4 | 58 909,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 64 927,80 | 36 894,60 | 26 698,3 | 0,0 | 1 334,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 20 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,90 | 448 010,9 | 0,0 | 825 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 2023-2028 | Всего | 617 699,0 | 324 146,8 | 321 839,1 | 16 494,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КК, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 211 718,5 | 104 632,4 | 109 431,3 | 659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 216 718,4 | 109 632,3 | 110 082,0 | 659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 189 262,1 | 109 882,1 | 102 325,8 | 15 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, модернизация, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 3 726 014,90 | 438 060,90 | 506 717,20 | 1 285 607,7 | 599 682,7 | 448 022,4 | 447 924,0 |  |
|  |  |  | МБ | 3 285 056,20 | 404 067,40 | 461 772,80 | 923 586,9 | 599 682,7 | 448 022,4 | 447 924,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 440 958,70 | 33 993,50 | 44 944,40 | 362 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий» | 2023-2028 | Всего | 3 726 014,9 | 438 060,9 | 506 717,2 | 1 285 607,7 | 599 682,7 | 448 022,4 | 447 924,0 | КК, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 3 285 056,2 | 404 067,4 | 461 772,8 | 923 586,9 | 599 682,7 | 448 022,4 | 447 924,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 440 958,7 | 33 993,5 | 44 944,4 | 362 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 5 862 790,60 | 955 205,90 | 1 028 224,10 | 1 060 712,80 | 961 418,40 | 928 614,70 | 928 614,70 |  |
|  |  |  | МБ | 5 851 779,10 | 953 420,40 | 1 026 751,90 | 1 059 326,90 | 957 019,90 | 927 630,00 | 927 630,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 10 533,70 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 266,90 | 4 398,50 | 984,70 | 984,70 |  |
|  |  |  | ФБ | 477,80 | 196,30 | 162,50 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 5 440 620,10 | 893 062,40 | 952 949,30 | 956 947,00 | 900 818,80 | 868 421,30 | 868 421,30 | КК |
|  |  |  | МБ | 5 429 608,60 | 891 276,90 | 951 477,10 | 955 561,10 | 896 420,30 | 867 436,60 | 867 436,60 |  |
|  |  |  | ОБ | 10 533,70 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 266,90 | 4 398,50 | 984,70 | 984,70 |  |
|  |  |  | ФБ | 477,80 | 196,30 | 162,50 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных мероприятий» | 2023-2028 | Всего | 391 028,20 | 44 203,10 | 68 252,50 | 98 448,40 | 60 312,20 | 59 906,00 | 59 906,00 | КК |
|  |  |  | МБ | 391 028,20 | 44 203,10 | 68 252,50 | 98 448,40 | 60 312,20 | 59 906,00 | 59 906,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по развитию творческого потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 31 142,30 | 17 940,40 | 7 022,30 | 5 317,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 | КК |
|  |  |  | МБ | 31 142,30 | 17 940,40 | 7 022,30 | 5 317,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 84 589,00 | 14 235,00 | 16 729,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 | КК |
|  |  |  | МБ | 84 589,00 | 14 235,00 | 16 729,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 84 589,00 | 14 235,00 | 16 729,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 | КК |
|  |  |  | МБ | 84 589,00 | 14 235,00 | 16 729,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.