Приложение № 1                                     к постановлению администрации города Мурманска                                         от _______№ _____

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска

«Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направ-ленность показате-ля |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  | факт |  | оценка |  | план |  | план |  | план |  | план |  | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы. Цель муниципальной программы: формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 |  | 33,3 |  | 25,0 |  | 20,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | КРГХ |
| 0.2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | -1 |  | 345 |  | 341 |  | 337 |  | 334 |  | 331 |  | 327 |  | 323 | 321 | КРГХ |
| 0.3 | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 |  | 426 |  | 420 |  | 417 |  | 414 |  | 409 |  | 405 |  | 401 | 398 | КРГХ |
| 0.4 | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 6 |  | 6 | 6 | КРГХ |
| 0.5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | -1 |  | 63 |  | 60 |  | 57 |  | 55 |  | 53 |  | 52 |  | 51 | 50 | КРГХ, КО |
| 0.6 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 |  | 45 |  | 42 |  | 39 |  | 36 |  | 36 |  | 31 |  | 30 | 29 | КРГХ, КО |
| 0.7 | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | 0 |  | 66,1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | КРГХ |
| 0.8 | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 |  | 1662 |  | 1203 |  | 1203 |  | 1611 |  | 1100 |  | 1000 |  | 1203 | 1203 | КРГХ |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры». Цель подпрограммы 1: повышение качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | КТРиС |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | - |  | - |  | - | 3 | КРГХ |
| 1.3 | Количество капитально отремонтированных перекрестков | ед. | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 1.4 | Количество отремонтированных дорог | ед. | 0 |  | 20 |  | 22 |  | 2 |  | 24 |  | 16 |  | 10 |  | 10 | 10 | КРГХ |
| 1.5 | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | 0 |  | 26 |  | 29 |  | 18 |  | 27 |  | 10 |  | 10 |  | 5 | 5 | КРГХ |
| 1.6 | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 |  | - |  | - |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма». Цель подпрограммы 2: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов | ед. | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 12 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 | 7 | КРГХ |
| 2.2 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | +1 |  | 0 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | - |  | - |  | 35 | 40 | КРГХ |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | +1 |  | 192 |  | 604 |  | 610 |  | 615 |  | 620 |  | 625 |  | 630 | 635 | КРГХ, КО |
| 2.4 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки | кв.м | 0 |  | 28949,4 |  | 28949,4 |  | 30491,3 |  | 31053,9 |  | 31530,8 |  | 37897 |  | 30491,3 | 30491,3 | КРГХ |
| 2.5 | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | - |  | - |  | - | - | КО |
| 2.6 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 10 |  | 9 |  | 5 |  | 5 | 5 | КРГХ |
| 2.7 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком | ед. | 0 |  | - |  | 49 |  | 28 |  | 42 |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 2.8 | Протяженность устроенных барьерных ограждений | п.м | 0 |  | - |  | - |  | 887,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 2.9 | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений | п.м | 0 |  | - |  | 2122,07 |  | 500,0 |  | 538,0 |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 2.10 | Устройство остановочных пунктов | ед. | 0 |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 2.11 | Количество установленных светильников | ед. | 0 |  | - |  | 281 |  | 228 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 2.12 | Количество созданных на базе образовательных учреждений детских площадок по безопасности дорожного движения. | ед. | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | КО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства». Цель подпрограммы 3: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 0 |  | 190,99 |  | 206,29 |  | 213,7 |  | 221,7 |  | 220,5 |  | 221,7 |  | 221,7 | 213,7 | КРГХ |
| 3.2 | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | 0 |  | 7831 |  | 7992 |  | 8501 |  | 8785 |  | 9040 |  | 9040 |  | 9040 | 8501 | КРГХ |
| 3.3 | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | 0 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 17 | КРГХ |
| 3.4 | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 0 |  | 574,57 |  | 557,3 |  | 557,3 |  | 557,3 |  | 555,2 |  | 557,3 |  | 557,3 | 557,3 | КРГХ |
| 3.5 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища | тыс. кВт.ч | 0 |  | 12363,6/ 216,2 |  | 12950,0/ 584,8 |  | 12950,0/ 584,8 |  | 12950,0/ 584,8 |  | 6500,0/ 401,0 |  | 12950,0/ 584,8 |  | 12950,0/ 584,8 | 12950,0/ 584,8 | КРГХ |
| 3.6 | Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) | тыс. кв.м | 0 |  | 161,4/ 663,2 |  | 161,4/ 663,2 |  | 161,4/ 663,2 |  | 161,9/ 646,0 |  | 166,0/ 659,1 |  | 161,9/ 646,0 |  | 161,9/ 646,0 | 161,4/ 663,2 | КРГХ |
| 3.7 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | 0 |  | 378 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 |  | 361 | 361 | КРГХ |
| 3.8 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | 0 |  | 33 |  | 41 |  | - |  | - |  | 25 |  | - |  | - | 70 | КРГХ |
| 3.9 | Количество установленных датчиков освещения | шт. | 0 |  | - |  | - |  | 12 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.10 | Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Гелиос» | шт. | 0 |  | - |  | - |  | 69 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.11 | Количество установленных/ замененных светильников | шт. | 0 |  | - |  | - |  | 30 |  | 30 |  | 27 |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.12 | Количество замененных аварийных опор наружного освещения | ед. | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 30 |  | 2 |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.13 | Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения | ед. | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 6 |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.14 | Объем закупленного материала для зимнего содержания автомобильных дорог (песок, соль) | тыс. т | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 16,7 |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.15 | Доля отремонтированной уборочной техники | % | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 30 |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.16 | Количество приобретенной техники и средств малой механизации | шт. | 0 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 3.17 | Количество отремонтированных подъездных путей к общеобразовательным учреждениям | ед. | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - | КРГХ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения». Цель подпрограммы 4: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 0 | 19 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | КРГХ |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска». Цель подпрограммы 5: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________