Приложение № 2                                     к постановлению администрации города Мурманска                                         от ________ № _____

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполн-итель, заказчик | Проект-ная мощ-ность | Сроки и этапы выполне-ния работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год/ источ-ник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы |  |  |  |  |  | Всего | 2 338 131,1 | 1 652 547,3 | 406 130,4 | 86 928,6 | - | 55 235,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 137 289,1 | 23 244,0 | 39 709,1 | 19 100,3 | - | 55 235,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 063 552,9 | 1 629 303,3 | 366 421,3 | 67 828,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с двух до четырех на участках улично-дорожной сети – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала) г. Мурманска | ММБУ «Управ-ление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»), КРГХ | - | 2023 | 2529521,3 (предвари-тельная стоимость, ведется разработка ПСД) | Всего | 1497796,0 | 1497796,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1497796,0 | 1497796,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Подгорной, от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной | ММБУ «УДХ», КРГХ | 1,144 км | 2023-2025 | 272025,3 | Всего | 286 069,2 | 62 803,3 | 209 222,0 | 14 043,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 286 069,2 | 62 803,3 | 209 222,0 | 14 043,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего, от примыкания с ул. Капитана Копытова до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина | ММБУ «УДХ», КРГХ | 0,454 км | 2023-2024 | 101 291,6 | Всего | 101 291,6 | 32 026,8 | 69 264,8 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 50 645,8 | 16 013,4 | 34 632,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 50 645,8 | 16 013,4 | 34 632,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт проезда Серпантина | ММБУ «УДХ», КРГХ | 0,65 км | 2023-2024 | 69609,0 | Всего | 69 609,0 | 42 311,0 | 27 298,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 69 609,0 | 42 311,0 | 27 298,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт пешеходной связи по ул. Туристов вдоль прогимназии № 61 | ММБУ «УДХ», КРГХ | 0,17 км | 2023 | 7295,0 | Всего | 7 295,0 | 7 295,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 73,0 | 73,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 222,0 | 7 222,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт проезда от дома 43 до дома 2 по ул. Траловой в части устройства пешеходной связи и наружного освещения | ММБУ «УДХ», КРГХ | 90 п.м | 2024 | 7002,6 | Всего | 7 002,6 | - | 7 002,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 002,6 | - | 7 002,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Алексея Хлобыстова | ММБУ «УДХ», КРГХ | 2001,0 кв.м | 2024-2025 | 18129,1 | Всего | 30 819,6 | - | 18 129,1 | 12 690,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 30 819,6 | - | 18 129,1 | 12 690,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина | ММБУ «УДХ», КРГХ | 362,0 кв.м | 2024 | 9431,0 | Всего | 9 431,0 | - | 9 431,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 431,0 | - | 9 431,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори – ул. Академика Книповича | ММБУ «УДХ», КРГХ | 5510,0 кв.м | 2024-2025 | 32672,9 | Всего | 55 357,4 | - | 32 672,9 | 22 684,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 55 357,4 | - | 32 672,9 | 22 684,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Устройство регулируемых пешеходных переходов на перекрестке просп. Ленина – ул. Профсоюзов | ММБУ «УДХ», КРГХ | 46,0 кв.м | 2024 | 7716,4 | Всего | 7 716,4 | - | 7 716,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 716,4 | - | 7 716,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с устройством барьерных ограждений, ограничивающих устройств | ММБУ «УДХ», КРГХ | 2250,0 п.м | 2024-2025 | 15240,0 | Всего | 33 649,5 | - | 15 240,1 | 18 409,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 33 649,5 | - | 15 240,1 | 18 409,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт светофорных объектов | ММБУ «Центр организа-ции дорожного движения» (далее – ММБУ «ЦОДД»), КРГХ | 2 ед. | 2023 | 6315,2 | Всего | 6 315,2 | 6 315,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 3 157,6 | 3 157,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 157,6 | 3 157,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2027 | 20000,0 | Всего | 20 000,0 | - | - | - | - | 20 000,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 20 000,0 | - | - | - | - | 20 000,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство площадки для временного складирования снега | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2023, 2025, 2027 | 5000,0 | Всего | 40 235,7 | 4 000,0 | - | 1 000,0 | - | 35 235,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 40 235,7 | 4 000,0 | - | 1 000,0 | - | 35 235,7 | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт пешеходной связи в районе дома 13 по ул. Бочкова | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2024 | 3106,5 | Всего | 3 106,5 | - | 3 106,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1 553,2 | - | 1 553,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 553,3 | - | 1 553,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт лестниц, установка перил, колясочных спусков | ММБУ «УДХ», КРГХ | - | 2024-2025 | 27047,0 | Всего | 25 147,3 | - | 7 047,0 | 18 100,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 21 623,8 | - | 3 523,5 | 18 100,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 523,5 | - | 3 523,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |

______________________________