Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 07.08.2020 № 1870

План мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к таким системам,

на централизованные и нецентрализованные закрытые системы горячего водоснабжения

| №  п/п | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственное лицо за выполнение мероприятия  (исполнитель) | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проработка технических решений перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Ленинском административном округе города Мурманска на закрытую, определение объема необходимых финансовых средств | 2020 | АО «МЭС»,  ГОУП «Мурманскводоканал» | Средства АО «МЭС»,  ГОУП «Мурманскводоканал» |
| 2. | Модернизация сетей холодного водоснабжения с увеличением пропускной способности трубопроводов | 2020-2021 | ГОУП «Мурманскводоканал» | Инвестиционная программа ГОУП «Мурманскводоканал» |
| 3. | Модернизация сетей теплоснабжения от Северной котельной АО «МЭС» | 2020-2021 | АО «МЭС» | Инвестиционная программа  АО «МЭС» |
| 4. | Модернизация необходимого оборудования на Северной котельной АО «МЭС» | 2020-2021 | АО «МЭС» | Инвестиционная программа  АО «МЭС» |
| 5. | Модернизация оборудования в существующих зданиях центральных тепловых пунктов на тепловых сетях от Северной котельной АО «МЭС» | 2020-2021 | АО «МЭС» | Инвестиционная программа  АО «МЭС» |
| 6. | Установка теплообменного оборудования в существующих зданиях центральных тепловых пунктов на тепловых сетях от Северной котельной АО «МЭС» и последующая организация четырехтрубной схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения до потребителя | 2020-2021 | АО «МЭС» | Инвестиционная программа АО «МЭС» |
| 7. | Установка теплообменного оборудования в зданиях абонентов, подключенных к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 2020-2021 | Абоненты, подключенные к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Средства абонентов, подключенных к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) |
| 8. | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск | Ежегодно до 01 июля года, предшествовавшего году, на который актуализируется схема | Администрация города Мурманска | Бюджет муниципального образования город Мурманск |
| 9. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Мурманск | Год, следующий за годом реализации мероприятий | Администрация города Мурманска | Бюджет муниципального образования город Мурманск |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_