Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____

Изменения в раздел 2 «Перечень показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен- ность показателя | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план | план |  |
| 2.1 | Количество отремонтированных коммунальных объектов | ед. | 0 | 53 | 12 | 51 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | КС |
| 2.2 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | м.п. | 0 | 0 | 0 | 908 | 169 | 160 | 160 | 160 | 160 | КС |

___________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год/ источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 74 181,4 | 43 838,3 | 15 950,0 | 14 393,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 74 181,4 | 43 838,3 | 15 950,0 | 14 393,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Участок сети холодного водоснабжения (г. Мурманск, жилой район Абрам-Мыс (улица Лесная в районе домов №№ 8, 10, по переулку Охотничьему в районе домов №№ 2, 4, 9, 11, 12, 14))» | КС, ММКУ «УКС» | 441,0 п.м | 2025 | 9 823,2 (сметный расчет) | Всего | 9 823,2 | 0,0 | 0,0 | 9 823,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9 823,2 | 0,0 | 0,0 | 9 823,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Участок сети холодного водоснабжения по адресу: улица Крупской, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 и улица Героев Рыбачьего, дома 41, 43, 47» | КС, ММКУ «УКС» | 359,0 п.м | 2025 | 4 569,9 (сметный расчет) | Всего | 4 569,9 | 0,0 | 0,0 | 4 569,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4 569,9 | 0,0 | 0,0 | 4 569,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до кабельного разделителя, расположенного на фасаде жилого дома по улице Полярные Зори, дом 8 | КС, ММКУ «УКС» | 343,0 п.м | 2023 | 2 804,0 (сметный расчет) | Всего | 2 804,0 | 2 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2 804,0 | 2 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Капитальный ремонт участка сети бытовой канализации в районе дома № 5 по улице Чумбарова-Лучинского до канализационного коллектора, расположенного на улице Шестой Комсомольской Батареи | КС, ММКУ «УКС» | 186,2 п.м. | 2023 | 6 681,8 (сметный расчет) | Всего | 6 681,8 | 6 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 6 681,8 | 6 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому № 4 по улице Шабалина. | КС, ММКУ «УКС» | 944,0 п.м. | 2023-2024 | 9 592,5 (ориентировочная стоимость) | Всего | 9 592,5 | 4 842,5 | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9 592,5 | 4 842,5 | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция сети водоотведения по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 45 | КС, ММКУ «УКС» | 285,0 п.м | 2023 | 13 510,0 (ориентировочная стоимость) | Всего | 13 510,0 | 13 510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 13 510,0 | 13 510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе МКД 19 по улице Достоевского в городе Мурманске | КС, ММКУ «УКС» | 623,0 п.м | 2023 | 27 746,7 (сметный расчет) | Всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Капитальный ремонт котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяного (замена дымовой трубы) | КЖП, МУП «МУК» | 30,15 м | 2023 | 8 000,0 (ориентировочная стоимость) | Всего | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Капитальный ремонт котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяного (замена двух водогрейных котлов) | КЖП, МУП «МУК» | Котел КСВр-0,8 К – 0,69 Гкал/час, котел КВс-1,45 – 1,25 Гкал/час | 2023 | 4 000,0 (ориентировочная стоимость) | Всего | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Капитальный ремонт кровли котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяного | КЖП, МУП «МУК» | Объем работ будет определен в ходе проектных работ | Разработка проектно-сметной документа ции – 2023, капитальный ремонт – 2024 | 8 200,0 (ориентировочная стоимость) | Всего | 8 200,0 | 1 500,0 | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 8 200,0 | 1 500,0 | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Капитальный ремонт стен здания котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяного | КЖП, МУП «МУК» | Объем работ будет определен в ходе проектных работ | Разработка проектно-сметной документа ции – 2023, капитальный ремонт – 2024 | 5 500,0 (ориентировочная стоимость) | Всего | 5 500,0 | 1 000,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5 500,0 | 1 000,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

___________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № ____

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год / источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 1 977 584,1 | 360 192,5 | 317 709,4 | 311 509,4 | 318 923,6 | 329 319,0 | 339 930,2 | КЖП, КС, МКУ «НФУ», ММКУ «УКС», УО |
|  |  |  | МБ | 1 677 324,9 | 310 149,3 | 267 666,2 | 261 466,2 | 268 880,4 | 279 275,8 | 289 887,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 259,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  | КЖП | 2023-2028 | Всего | 1 783 201,6 | 310 435,0 | 292 784,4 | 281 584,4 | 288 998,6 | 299 394,0 | 310 005,2 | КЖП, МКУ «НФУ», УО |
|  |  |  | МБ | 1 482 942,4 | 260 391,8 | 242 741,2 | 231 541,2 | 238 955,4 | 249 350,8 | 259 962,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 259,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  | КС | 2023-2028 | Всего | 194 382,5 | 49 757,5 | 24 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | КС, ММКУ «УКС» |
|  |  |  | МБ | 194 382,5 | 49 757,5 | 24 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | 2023-2028 | Всего | 339 079,4 | 66 054,9 | 54 604,9 | 54 604,9 | 54 604,9 | 54 604,9 | 54 604,9 | КЖП, МКУ «НФУ», УО |
|  |  |  | МБ | 39 079,4 | 16 054,9 | 4 604,9 | 4 604,9 | 4 604,9 | 4 604,9 | 4 604,9 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 2023-2028 | Всего | 335 450,0 | 65 450,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | КЖП, УО |
|  |  |  | МБ | 35 450,0 | 15 450,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие: возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | 2023-2028 | Всего | 3 629,4 | 604,9 | 604,9 | 604,9 | 604,9 | 604,9 | 604,9 | КЖП, МКУ «НФУ» |
|  |  |  | МБ | 3 629,4 | 604,9 | 604,9 | 604,9 | 604,9 | 604,9 | 604,9 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | 2023-2028 | Всего | 541 694,5 | 113 702,3 | 85 569,8 | 79 369,8 | 82 684,2 | 87 684,2 | 92 684,2 | КЖП, КС, ММКУ «УКС» |
|  |  |  | МБ | 541 694,5 | 113 702,3 | 85 569,8 | 79 369,8 | 82 684,2 | 87 684,2 | 92 684,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие: капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | 2023-2028 | Всего | 194 382,5 | 49 757,5 | 24 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | КС, ММКУ «УКС» |
|  |  |  | МБ | 194 382,5 | 49 757,5 | 24 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 | 29 925,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | 2023-2028 | Всего | 347 312,0 | 63 944,8 | 60 644,8 | 49 444,8 | 52 759,2 | 57 759,2 | 62 759,2 | КЖП |
|  |  |  | МБ | 347 312,0 | 63 944,8 | 60 644,8 | 49 444,8 | 52 759,2 | 57 759,2 | 62 759,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | 2023-2028 | Всего | 1 974,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | КЖП |
|  |  |  | МБ | 1 974,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | 2023-2028 | Всего | 1 974,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | КЖП |
|  |  |  | МБ | 1 974,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | 2023-2028 | Всего | 707 818,4 | 117 865,1 | 114 964,5 | 114 964,5 | 117 118,4 | 119 970,1 | 122 935,8 | КЖП, МКУ «НФУ» |
|  |  |  | МБ | 707 818,4 | 117 865,1 | 114 964,5 | 114 964,5 | 117 118,4 | 119 970,1 | 122 935,8 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие: осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений в сфере жилищно-коммунального обслуживания | 2023-2028 | Всего | 707 818,4 | 117 865,1 | 114 964,5 | 114 964,5 | 117 118,4 | 119 970,1 | 122 935,8 | КЖП, МКУ «НФУ» |
|  |  |  | МБ | 707 818,4 | 117 865,1 | 114 964,5 | 114 964,5 | 117 118,4 | 119 970,1 | 122 935,8 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 387 017,8 | 62 191,2 | 62 191,2 | 62 191,2 | 64 237,1 | 66 780,8 | 69 426,3 | КЖП |
|  |  |  | МБ | 386 758,6 | 62 148,0 | 62 148,0 | 62 148,0 | 64 193,9 | 66 737,6 | 69 383,1 |  |
|  |  |  | ОБ | 259,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | 2023-2028 | Всего | 387 017,8 | 62 191,2 | 62 191,2 | 62 191,2 | 64 237,1 | 66 780,8 | 69 426,3 | КЖП |
|  |  |  | МБ | 386 758,6 | 62 148,0 | 62 148,0 | 62 148,0 | 64 193,9 | 66 737,6 | 69 383,1 |  |
|  |  |  | ОБ | 259,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

___________________________